
HANKEDOKUMENDID

	Hankija
	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	Hankelepingu ese
	Omanikujärelevalve

	Hanke nimetus 
	„Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“

	Hankemenetluse liik
	Avatud menetlus

	Hankelepingu eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta)
	49 500 EUR 

	CPV kood
	71520000-9


Lugupeetud pakkuja!

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihanke „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“ avatud menetluses. Riigihanget rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” meetmest “Linnaliste piirkondade arendamine” projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ taotluse EU42201 alusel. Riigihankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Pakkumused palume esitada vastavalt nimetatud riigihanke teates ja dokumentides esitatud tingimustele.  
1. ÜLDANDMED

1.1 Riigihanke  nimi: Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve 

1.2 Hankija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, registrikood 75029524, Peetri plats 3-5, 20308 Narva
1.3 Hanke eest vastutav isik: Georgi Ignatov, e-post georgi.ignatov@narva.ee, volitatud isik: Peeter Krusten, e-post: promenaad@narva.ee, tel: +372 515 4408.
1.4 Riigihanke dokumentides kasutatakse termineid järgmistes tähendustes:

1.4.1 hankija – riigihanke välja kuulutanud asutus;

1.4.2 pakkuja – pakkumuse esitanud isik;

1.4.3 hankeleping (edaspidi leping) – hankemenetluse tulemusel hankija ja pakkuja vahel sõlmitud käsundusleping, mille esemeks on omanikujärelevalve teostamine;

1.4.4 käsundiandja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga lepingu sõlminud isik; 

1.4.5 käsundisaaja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja, kellega on sõlmitud leping.

2. RIIGIHANKE ESE

2.1 Riigihanke esemeks on Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve teenused Eesti Vabariigi õigusaktides ning käesolevates hankedokumentides toodud mahus ja tingimustel. Muuhulgas kuuluvad nimetatud teenuste hulka teehoiutööde, muinsuskaitseline ja arheoloogiline järelevalve.
2.2 Pakkuja peab tagama kogu teenuse osutamiseks vajaliku tööjõu olemasolu. 

3. TEHNILINE KIRJELDUS

3.1 Teenuse osutamisel peab käsundisaaja järgima alljärgnevaid regulatsioone:

3.1.1 „Omanikujärelevalve tegemise kord“ (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. jaanuari 2011. a määrus nr 7); 

3.1.2 „Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord” (Kultuuriministri 15. juuni 2011. a määrus nr 10);
3.1.3 „Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord” (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2008. a määrus nr 121);

3.1.4 ehitusseadus;

3.1.5 päästeseadus;
3.1.6 teeseadus;

3.1.7 muinsuskaitseseadus;

3.1.8 elektriohutusseadus;
3.1.9 muud Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 
3.2 Ülevaade ehitustöödest ja omanikujärelevalve teenusega hõlmatud töödest on esitatud Lisas 1. 

4. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD

4.1 Pakkumuste esitamise tähtpäev: 27.11.2012 kell 13.15
4.2 Lepingu täitmise tähtpäev: 01.07.2014.  

5. PAKKUJALE ESITATAVAD NÕUDED JA NENDE TÄITMISE TÕENDAMISEKS NÕUTUD DOKUMENDID

5.1 Pakkuja ega ühispakkuja suhtes ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-3 ja lõikes 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja või ühispakkuja esitab hankedokumentide Lisas 3 toodud kinnituse kõrvaldamise aluste puudumise kohta.

5.2 Pakkuja või ühispakkuja peab olema hanketeate avaldamise päeva seisuga täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, oma elu- või asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustused. Selle tõendamiseks esitab ta oma elu- või asukohajärgse kohaliku maksuhalduri tõendi hanketeate avaldamise päeva seisuga. Hankija kontrollib iseseisvalt pakkujal või ühispakkujal riiklike maksukohustuste täidetust. Ühispakkujate puhul esitatakse nimetatud tõendid ja kinnitused iga ühispakkuja kohta. 

5.3 Edukaks tunnistatud pakkuja peab olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, oma elu- või asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustused ka edukaks tunnistamise otsuse saamisele järgneval tööpäeval. Hankija kontrollib nimetatud kohustuse täidetust edukaks tunnistatud pakkujal iseseisvalt. Juhul, kui pakkujal ilmneb nimetatud päeva seisuga maksuvõlg, kõrvaldab hankija pakkuja menetlusest ning tunnistab edukaks pakkumuste hindamisel järgmisele kohale jäänud pakkuja. 

5.4 Pakkuja või ühispakkujate kui terviku 3 viimase majandusaasta (2009.-2011. a) summaarne netokäive peab olema olnud vähemalt 300 000 eurot. Pakkuja esitab Lisa 4 vormil väljavõtted oma viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta (iga aasta eraldi). Ühispakkujate puhul esitab nimetatud väljavõtte iga ühispakkuja. Hankijal on õigus kontrollida esitatud andmete õigust ka avalikust andmekogust ning käsitleda ilmnevaid vastuolusid RHS § 38 lõike 1 punkti 6 kohase valeandmete esitamisena.
5.5 Pakkuja või ühispakkuja elu- või asukoht peab olema Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis. Pakkuja esitab selle kinnituseks väljavõtte oma andmetest äriregistris või oma asukohamaa samaväärses registris.
5.6 Pakkuja peab omama omanikujärelevalve teenuse osutamise õigust. Hankija kontrollib Eestist pärit pakkuja puhul, kas pakkujal on kehtiv Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri registreering tegevusalal „Omanikujärelevalve“ (üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine, vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve tegemine). Välisriigi pakkuja peab esitama vastava dokumendi, mis tõendab tema õigust tegutseda nimetatud valdkondades.
5.7 Pakkuja või ühispakkuja peab omama Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks. Pakkuja esitab koos pakkumusega vastava loa koopia. Nimetatud loale vastutava isikuna märgitud isik peab osalema spetsialistina hankelepingu täitmisel. 
5.8 Pakkuja või ühispakkuja peab omama Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba arheoloogia valdkonnas muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks. Pakkuja esitab koos pakkumusega vastava loa koopia. Nimetatud loale vastutava isikuna märgitud isik peab osalema spetsialistina hankelepingu täitmisel.
5.9 Pakkuja või ühispakkuja peab omama Maanteeameti poolt väljastatud teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusluba. Pakkuja esitab koos pakkumusega vastava loa koopia. 
5.10 Pakkujal peab olema viimase kolme aasta (2009.-2011. a) jooksul vähemalt 2 vähemalt 2 000 000 EUR (ilma käibemaksuta) ehitusmaksumusega, sh vähemalt 1 muinsuskaitselise riiklikku kultuurimälestiste registrisse kantud objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamise kogemus. Pakkuja esitab selle tõendamiseks Lisa 5 vormil nimekirja vastavatest täidetud lepingutest. 
5.11 Pakkujal peab teenuse osutamiseks olema järgnevatele nõuetele vastav vastutav töötaja:
· ehitusalane kõrgharidus;
· vähemalt 10-aastane erialane töökogemus;
· vähemalt 5-aastane omanikujärelevalve teostamise kogemus;
· viimase 3 aasta (2009.-2011.a) jooksul vähemalt 2 vähemalt 2 000 000 EUR (ilma käibemaksuta) ehitusmaksumusega objekti omanikujärelevalve teostamise eest vastutav isik olemise kogemus;
· omanikujärelevalve teenuse eest vastutav spetsialist vastavalt oma tööandja majandustegevuse registri registreeringule;
· eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel (Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendi alusel) või emakeelena. 

5.12 Pakkujal peab olema spetsialist, keda kaasata järgnevate valdkondade omanikujärelevalve teenuse osutamiseks: üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve, vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve, teehoiutööde omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve, arheoloogia valdkonna järelevalve. Nimetatud spetsialistidest üks võib olla punktis 5.11 nimetatud vastutav spetsialist. 

5.13 Punktis 5.11 loetletud spetsialistid peavad vastama järgnevatele nõuetele:

· vastutusalale vastava eriala kõrgharidus;
· vähemalt 10-aastane erialane töökogemus;
· vähemalt 5-aastane järelevalve teostamise kogemus;
· üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve ning vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve puhul teenuse vastava valdkonna eest vastutav spetsialist vastavalt oma tööandja majandustegevuse registri registreeringule ning muinsuskaitselise ja arheoloogia valdkonna järelevalve puhul Muinsuskaitseameti vastava loa omanik;
· eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel (Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendi alusel) või emakeelena. 

5.14 Pakkuja esitab punktides 5.11-5.12 nimetatud töötajate CV-d Lisa 6 vormil, lisades neile isikute haridust tõendavate dokumentide koopiad. Iga isik kinnitab oma CV-l omakäeliselt või digitaalse allkirjaga, et pakkujaga hankelepingu sõlmimisel osaleb hankelepingu täitmisel.  
5.15 Juhul, kui vastutav töötaja on isik, kelle emakeeleks ei ole eesti keel, kuid kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami, lisab pakkuja või ühispakkuja tema CV-le eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia. 
5.16 Juhul, kui vastutava töötaja tööandja ei osale hankemenetluses pakkujana, lisab pakkuja või ühispakkuja CV-le Lisa 7 vormil ka tema kirjaliku kinnituse, et töötaja on kogu hankelepingu täitmise perioodil hankelepingu täitmiseks kättesaadav. 
5.17 Pakkujal on õigus tõendada oma vastavust majandusliku ja finantsseisundi ning tehnilise ja kutsealase pädevuse nõuetele teise isiku vahendite alusel, esitades Lisa 8 vormil nimekirja hankelepingu täitmisel kasutatavatest teistest isikutest ja Lisa 9 vormil nende isikute kinnituse osalemise kohta hankelepingu täitmisel. 
5.18 Pakkuja peab omama kehtivat ametialast tsiviilvastutuskindlustust, mille hüvituspiir on vähemalt 64 000 EUR (ilma käibemaksuta). Pakkuja esitab koos pakkumusega tsiviilvastutuskindlustuse poliisi koopia ning kinnituse, et juhul, kui poliisi kehtivus lõpeb varem kui 12 kuud pärast käesoleva hanke järelevalve objektiks olevale ehitisele kasutusloa väljastamist, vabas vormis kinnituse poliisi uuendamise kohta nii, et kuni ehitise garantiiaja lõpuni on pidevalt olemas kehtiv poliis.  

5.19 Pakkujal või ühispakkujal on õigus tõendada oma vastavust majandusliku ja finantsseisundi ning tehnilise ja kutsealase pädevuse nõuetele teise isiku vahendite alusel, kui need isikud osalevad otseselt hankelepingu täitmisel, esitades Lisa 8 vormil nimekirja hankelepingu täitmisel kasutatavatest teistest isikutest ja Lisa 9 vormil nende isikute kinnituse osalemise kohta hankelepingu täitmisel. 
6. NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSE KOOSTAMISE JUHEND

6.1 Pakkumuse koostamisel järgib Pakkuja alljärgnevat struktuuri:

6.1.1 tiitelleht, millele peab olema kantud pakkuja nimi, registrikood ja aadress ning märge „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve”;

6.1.2 riigihanke dokumentide Lisa 2 vormi kohane avaldus riigihankes osalemiseks koos pakkuja andmetega;

6.1.3 kohaliku omavalitsuse tõend maksuvõla puudumise kohta ja vajadusel (väljaspool Eestit registreeritud ettevõtte puhul) tõend riiklike maksuvõlgade puudumise kohta;

6.1.4 riigihanke dokumentide Lisa 3 vormi kohane kinnitus, et pakkujal ei esine hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid;

6.1.5 ülevaade pakkuja netokäibest aastatel 2009-2011 Lisa 4 vormil;

6.1.6 nimekiri pakkuja poolt täidetud sarnastest lepingutest Lisa 5 vormil;

6.1.7 teenuse osutamise eest vastutavate isikute CV-d Lisa 6 vormil koos vastavate isikute haridust tõendavate dokumentide koopiatega;

6.1.8 vajadusel vastutavate isikute eesti keele oskust tõendavad dokumendid ning tööandja kinnitus Lisa 7 vormil isiku hankelepingu täitmisel osalemise kohta;

6.1.9 riigihanke dokumentide Lisa 8 vormil nimekiri teistest isikutest, keda pakkuja kasutab kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks;

6.1.10 riigihanke dokumentide Lisa 9 vormil pakkuja kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks kasutatavate teiste isikute kinnitused hankelepingu täitmisel osalemise kohta;
6.1.11 tsiviilvastutuskindlustuse poliisi  koopia ja kinnituskiri vajadusel selle uuendamise kohta;
6.1.12 hankedokumentide Lisa 10 vormi kohane pakkumuse maksumuse esildis;

6.1.13 ühispakkujate korral hankedokumentide Lisa 11 vormi kohane kinnitus pakkujate solidaarse vastutuse kohta;

6.1.14 pakkumusele või ühispakkumusele alla kirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri hankedokumentide Lisa 12 vormil, kui esindusõigus ei tulene seadusest.

6.2 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises ja tähistatud pakendis, rakendades abinõusid, mis välistavad pakendi võimaliku eelneva avamise. 

6.3 Pakkumus peab olema vormistatud riigihanke dokumentide punktis 6.1 nõutud struktuuri kohaselt, trükitult ja köidetult, selle kõik originaallehed peavad olema esindusõigusliku või volitatud isiku poolt allkirjastatud, koopiad ja väljatrükid viseeritud.

6.4 Pakkumus peab olema suletud pakendisse, mis sisaldab pakkumust 2 (kahes) eksemplaris paberkandjal ning 1 (ühes) eksemplaris elektrooniliselt (pdf formaadis) CD-l.

6.5 Pakkumus peab olema jõus 90 (üheksakümmend) päeva alates pakkumuse esitamise kuupäevast. Pakkumus on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise tähtpäevast vähemalt kuni riigihanke dokumentides määratud pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni. Hankija kirjalikul ettepanekul võib pakkuja pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada.
6.6 Alternatiivsed ja osalised pakkumused ei ole lubatud. 

6.7 Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega tingimusi, mis ei tulene riigihanke dokumentidest ning selle lisadest.

6.8 Pakkuja vormistab pakkumuse eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vannutatud tõlgi kinnitatud eestikeelse tõlke, originaal ja tõlge peavad esitatavas pakkumuses üksteisele järgnema. 

6.9 Pakkuja väljendab pakkumuse maksumuse esildises (Lisa 10) kajastatud maksumuse eurodes. Pakkumuse maksumuse tabelis tuleb täita kõik tühjad lahtrid.

6.10 Pakkumuse maksumus on lõplik, see on riigihanke lepingu maksumuseks ning kehtib kogu lepinguperioodi jooksul.

6.11 Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et omanikujärelevalve teenuse mahu hulka tuleb arvestada ka need teenused, mida ei ole riigihanke dokumentides ja selle lisades kirjeldatud, kuid mis on hea tava kohaselt tellitavate teenuste teostamiseks vajalikud.

6.12 Pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud kulutusi hankija ei hüvita.

7. PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE

7.1 Kinnisel pakkumuse pakendil peab olema järgmine tekst:
7.1.1 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Peetri plats 3-5, 20308 Narva;;

7.1.2 „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“;
7.1.3  MACROBUTTON NoMacro [Pakkuja nimi], MACROBUTTON NoMacro [aadress];
7.1.4 „Mitte avada enne 27.11.2012 kell 13.30!“
7.2 Kinnine pakkumuse pakend tuuakse tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00 (pakkumuste esitamise päeval kuni kell 13.15) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametisse, saades soovi korral kirjaliku kinnituse selle vastuvõtmise kohta või edastatakse tähitult posti teel. 

7.3 Pakkumus peab olema hankijale laekunud enne pakkumuste esitamise tähtpäeva. Hankija ei vastuta postiteenuse toimimise eest.

7.4 Pakkuja nõudmise korral esitab hankija viivitamata talle pakkumuse kättesaamise kohta kinnituse, milles on märgitud riigihanke nimetus ja viitenumber, pakkuja andmed, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning vastuvõtja andmed. Pakkumuse pakendile peab olema kantud pakkumuse kättesaamise kuupäev, kellaaeg ja pakkumuse edastamise viis ning pakendil peab olema vastuvõtja allkiri.

7.5 Pakkujal on õigus pakkumus enne pakkumuste esitamise tähtaega tagasi võtta, esitades hankijale selle kohta kirjaliku allkirjastatud teate. 

7.6 Pakkuja võib esitada uue(d) pakkumuse(d) kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani. Uue pakkumuse esitamisega ei muutu tema varem esitatud pakkumus(ed) kehtetuks, v.a juhul, kui pakkuja teavitab hankijat punktis 7.5 nimetatud korra kohaselt pakkumus(t)e tagasivõtmisest. 

7.7 Hankija avab pakkumuste esitamise tähtpäevaks laekunud pakkumused 27.11.2012 kl 13.30. 

7.8 Hankija teavitab kõiki pakkujaid pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise otsustest 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

8. SELGITUSTE SAAMISE KORD

8.1 Igal hankemenetluses osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalus selles hankemenetluses osaleda, on õigus saada selgitusi ja lisateavet riigihanke dokumentide kohta. Selgitusi ja/või lisateavet võib küsida Riigihangete Registri teabevahetuse rakenduse kaudu. 

8.2 Hankija vastused koos küsimustega edastatakse üheaegselt kõigile Riigihangete Registris pakkujana hanke juurde registreerunud isikutele 3 tööpäeva jooksul sellekohase taotluse saamisest arvates Riigihangete Registri kaudu. 

8.3 Hankija võib nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist või pakkujalt pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Nõudmine ja selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult ning esitatud e-posti teel. Pakkuja on kohustatud nimetatud selgitused esitama kirjalikult 3 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.

8.4 Hankija võib nõuda pakkujalt asjakohast selgitust, kui ta leiab, et pakkumuse maksumus on lepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal. Nõudmine ja selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult ja esitatud e-posti teel. Pakkuja on kohustatud selgituse esitama 5 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.
9. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE 

9.1 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta riigihanke dokumentides ning selle lisades esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.

9.2 Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui hankija leiab pärast punkti 8.4 kohase pakkujalt nõutud selgituse saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal, või pakkuja ei ole tähtaegselt esitanud nõutud selgitust.

9.3 Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused järgmistel juhtudel:

9.3.1 kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust;

9.3.2 riigihanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad riigihanke realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks;

9.3.3 aset on leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada, ja lähtuvalt mõistlikkuse põhimõttest ei saa temalt oodata, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

9.4 Kirjalik teade kõigi hankemenetluses tehtavate otsuste kohta väljastatakse pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 

10. PAKKUMUSTE HINDAMISE ALUSED

10.1 Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi. 

10.2 Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

10.3 Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks madalaima hinnaga pakkumuse. 

11. HANKELEPINGU TINGIMUSED

11.1 Hankelepingu projekt on esitatud Lisas 13. 

12. LISAD

Lisa 1. Omanikujärelevalve teostamise tehniline kirjeldus

Lisa 2. Riigihankes osalemise avalduse vorm 

Lisa 3. Kinnituse vorm pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta 

Lisa 4. Pakkuja 2009.-2011. aasta netokäibe ülevaate vorm

Lisa 5. Sarnaste täidetud lepingute nimekirja vorm

Lisa 6. Hankelepingu täitmise eest vastutava töötaja CV vorm

Lisa 7. Menetluses mitteosaleva tööandja nõusoleku vorm töötaja pakkumuses osalemiseks

Lisa 8. Pakkuja kvalifikatsiooni tõendamiseks kasutatavate teiste isikute nimekirja vorm

Lisa 9. Pakkuja kvalifikatsiooni tõendamiseks kasutatavate teiste isikute hankelepingu täitmisel osalemise kinnituse vorm

Lisa 10. Riigihanke pakkumuse maksumuse esildise vorm 

Lisa 11. Kinnituse vorm ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta

Lisa 12. Volikirja vorm
Lisa 13. Hankelepingu projekt

Lisa 1 - RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ TEHNILINE KIRJELDUS
1. Üldosa

Käesoleva riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping omanikujärelevalve teenuse osutajaga, kes osutaks teenust Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde teostamisel.
Riigihanget rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” meetmest “Linnaliste piirkondade arendamine” projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ (EU42201) raames. Riigihankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Pakkumused palume esitada vastavalt nimetatud riigihanke teates ja dokumentides esitatud tingimustele. 
2. Ehitustööde sisu ja lähtematerjalid
Ehitustööde teostamisel lähtutakse eelkõige  Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ koostatud ehitusprojektist „Narva jõeäärse promenaadi rekonstrueerimine” (töö nr IB21/2008), UÜ Hoffnung põhiprojekt „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine põhiprojekti elektriosa korrigeerimine vastavalt arhitektuursele lahendusele” (töö EL-03/12.2011) ja OÜ Zoroaster koostatud ehitusprojektidest „Narva bastionimüüride Pax, Justitia, Spes ja Narva linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlva kindlustamine” (töö nr 091210/PP) mis on kättesaadavad serveriaadressil: ftp://ftp.narva.ee, kasutaja: promenaad2; parool: qX8j7j9c. Ehitusprojektiga tutvumiseks tuleb see laadida oma arvutisse. Probleemide korral võib pöörduda projektijuhi poole ( Peeter Krusten, tel 35 99 089, promenaad@narva.ee). 
Eraldi rahastusprojektide raames teostatakse ega kuulu käesoleva hanke mahtu:
· Bastioni Victoria restaureerimine ja  seonduvad tööd Ülemises Pimeaias (OÜ Zoroaster, Töö nr 280709/EP, 2009.a., Põhiprojekt); 
· Pimeaia Kaldapealse aia rekonstrueerimine (OÜ Zoroaster, Töö nr. 081008/2, 2008.a., Põhiprojekt);
· „Narva bastionimüüride Pax, Justitia, Spes ja narva linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlva kindlustamine” (OÜ Zoroaster ,Töö nr. 091210PP, 2010.a., Põhiprojekt, köide II - Drenaaž) kohaselt drenaaži rajamine Pimeaia Kaldapealsele aiale bastionil Justitia (nimetatud projektist kuulub käesoleva hanke mahtu veerenn, kaev, truup ja vajalikud tööjoonised ning teised drenaažid); 
· Väikese Pimeaia rekonstrueerimine eeldatava algusega 2013. a (OÜ Zoroaster, Töö nr. 081008/2, 2008.a., Põhiprojekt).
3. Ehitustööde ajaline kestus

Punktis 1 nimetatud ehitustöödega alustatakse 2012. a. ning tööde planeeritud lõpetamise tähtpäev on 01.07.2014. Ehitustööde garantiiaja pikkus on 36 kuud. Samaks perioodiks vajatakse ka omanikujärelevalve teenust. 
Juhul, kui ehitusperiood pikeneb, on järelevalve kohustatud osutama teenust ehitustööde valmimiseni. Omanikujärelevalve hankelepingu kogumaksumus jääb seejuures samaks. Ehitustööde valmimine ei vabasta omanikujärelevalve teostajat vastutusest ning see kehtib ehituse garantiiaja jooksul ehk 36 kuud kasutusloa saamisest.
4. Omanikujärelevalve teenuse maht

4.1 Järelevalve kohustub ülesannete täitmisel kasutama tööjõudu, kelle koolitus, oskused ja kogemus vastavad osutatava teenuse ulatusele, iseloomule ja keerukusele ning kelle andmed on ta koos riigihanke pakkumusega käsundiandjale esitanud.

4.2 Järelevalve täidab Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. jaanuari 2011. a määrusest nr 7 „Omanikujärelevalve tegemise kord“ ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ehitustööde järelvalvele tulenevaid kohustusi, sh:
4.2.1 teehoiutööde järelevalve täidab teeseadusest ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2008. a määrusest nr 121 „Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord” järelevalvele tulenevaid kohustusi;
4.2.2 muinsuskaitselise ja arheoloogise valdkonna järelevalve täidab muinsuskaitseseadusest ja Kultuuriministri 15. juuni 2011. a määrusest nr 10 „Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord” järelevalvele tulenevaid kohustusi.
4.3 Järelevalve kontrollib ja võrdleb ehituse töövõtulepingu dokumente ehitusprojekti dokumentidega ja informeerib käsundiandjat kirjalikult igast ilmnenud puudusest ning vastuolust.

4.4 Järelevalve esitab ehitustöövõtjale ja käsundiandjale vajadusel kirjalikult loendi töödest, konstruktsioonidest ja sõlmedest, mille kohta peab vajalikuks täiendavate ehitustööde teostamise aluseks olevate dokumentide koostamist (sh tööjoonised). Siia võivad kuuluda muu hulgas ehitusplatsi korralduse plaan, üksikute tehnoloogiliste protsesside korralduse skeemid, kaasa arvatud ehitustööde teostamise kalenderplaan ja kvaliteedi kontrollimise plaan. Järelevalve kontrollib, et nimetatud 
loendis nimetatud dokumendid oleks olemas enne töödega alustamist.

4.5 Järelevalve kontrollib ja võrdleb ehitustöövõtja poolt koostatud tööjooniste vastavust käsundiandja poolt heakskiidetud ehitusprojekti dokumentidega ning annab neile kirjaliku seisukoha 5 tööpäeva jooksul. Ilma järelevalve ja käsundiandja kirjaliku 
heakskiiduta ehitusprojekti dokumendil pole ehitustöövõtjal õigust vastavaid ehitustöid alustada.

4.6 Järelevalve esitab ehitustöövõtjale loendi konstruktsioonidest, sõlmedest ja töödest, mille kohta ehitustööettevõtja on kohustatud koostama kaetud tööde aktid ja 
jälgib, et nimetatud loendi alusel ehitustöövõtja ka kõik kaetud tööde aktid koostaks.

4.7 Järelevalve teostab ehitusplatsil pidevat kontrolli ehitustööde üle. Järelevalve nõuab ehitustöövõtjalt, et selle igapäevased sissekanded ehitusplatsi päevikus sisaldavad järgmist informatsiooni: 

-
kuupäev;

-
ilmastikutingimused;

-
tehtud ehitustööd ja töötajate arv tööliikide kaupa (vähemalt ehituskulude liigitamise eeskirjade tabel 1 klassifikaatori detailsuse tasemel), seotult hoone telgede ja kõrgusmärkidega;

-
töötavad masinad ja seadmed;

-
tööohutus (läbiviidud instruktaažid, toimunud tööõnnetused)

-
kommentaarid (defektid);

-
kavandi (projekti) muudatused, tagasinõuded, hilinemised kalenderplaanis koos kommentaaridega.

4.8 Järelevalve nõuab ehitustöövõtjalt materjalide ja toodete kohta vastavusavalduse, vastavustunnistuse või tüübikinnituse esitamist. Nimetatud dokumendid peavad 
olema ehituspäeviku lisaks ning need peavad olema esitatud enne materjalide ja 
toodete paigaldust.

4.9 Järelevalvel on kohustus keelata ehitustöövõtjal ehitusplatsile toodud ehitusprojekti dokumentide spetsifikatsioonidele ja kehtivatele normidele mittevastavate materjalide ja toodete kasutamist ning kohustus jälgida selle nõudmise 
täitmist.

4.10 Järelevalve jälgib, et ehitusplatsil oleks võimalike kontrollivate institutsioonide jaoks pidevalt kättesaadaval üks komplekt ehitusprojekti dokumente.

4.11 Järelevalve kontrollib, et ehitustöövõtja säilitaks dokumendid, mis tõendavad materjalide ja toodete kvaliteeti.

4.12 Järelevalve kontrollib, kas kehtivate eeskirjade kohaselt ettenähtud katsetamised ja testimised on ehitustöövõtjal läbi viidud ja vastavad dokumendid säilitatud.

4.13 Järelevalve kontrollib ja allkirjastab kõik ehitustöövõtja poolt esitatud dokumendid, mille alusel toimub tööde eest tasumine (arved, teostatud tööde aktid, maksepostid, projektimuudatused, töömahtude muutused jne).

4.14 Järelevalve kontrollib materjalide ja toodete ladustamise ning keskkonnaohutuse eeskirjade täitmist ehitusplatsil, informeerib ehitustöövõtjat kirjalikult esinevatest puudustest ning 
nõuab nende kõrvaldamist.

4.15 Järelevalve on kohustatud nõudma ja tagama ehitustööde täitedokumentatsiooni õigeaegset vormistamist (sh teostusjooniste, hooldusjuhendite, kasutusjuhendite) ning hindama teostusjooniste vastavust tegelikkusele.

4.16 Järelevalve võib kasutada oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel alltöövõtja teenuseid ainult käsundiandjaga kooskõlastatult, kusjuures kogu vastutus järelevalve teenuse eest jääb järelevalvele.

4.17 Järelevalve kontrollib riiklike inspektsioonide, kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve, samuti autorijärelevalve ja teiste ehituse kontrollijate poolt ehitusplatsi  päevikusse tehtud märkuste ja ettekirjutuste õigeaegset täitmist.

4.18 Järelevalve osaleb kõigil käsundiandja ja ehitustöövõtja poolt määratud koosolekutel ning protokollib neid. Protokolli saadab ta kõigile koosolekul osalenutele hiljemalt 2 tööpäeva jooksul alates koosoleku toimumisest.  
4.19 Järelevalve vaatab üle ehitaja poolt esitatavad muudatus- ja lisatööde ettepanekud, kontrollib mahtusid ja ühikhindasid ning vajadusel annab muudatustele ekspertarvamuse. 

4.20 Järelevalve on kohustatud osa võtma ehitustöövõtja poolt korraldatavast kaetud tööde ülevaatusest ja tõendama kaetud tööde aktis nende vastavust ehitusprojekti          dokumentidele ja kehtivatele normidele.

4.21 Järelevalvel on õigus pöörduda kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve poole trahvisanktsioonide kohaldamiseks ehitustöövõtja suhtes  kehtivate normide jämedal või korduval rikkumisel või talle tehtud ettekirjutuste täitmata jätmisel.

4.22 Järelevalve osaleb ehitise vastuvõtukomisjoni töös, kontrollib ehitusmahtusid ja tõendab vastuvõtuaktis ehitustööde vastavust ehitusprojekti dokumentidele. 

4.23 Järelevalve osaleb 2 kuud enne esimese garantiiaasta lõppu ja 2 kuud enne 36-kuulise garantiiperioodi lõppu Tellija poolt kokku kutsutava garantiikomisjoni töös, saabub garantiiperioodi jooksul muul ajal Tellija nõudmisel 5 tööpäeva jooksul andma hinnangut võimalike garantiijuhtumite kohta ning teostab järelevalvet garantiitööde teostamise üle. 
4.24 Järelevalvel on õigus nõuda ehitustöövõtjalt ehitustööde seiskamist avariiohtliku olukorra ilmnemisel või defektidega ehitustööde ümbertegemist, kui see ei vasta ehitusprojekti dokumentides esitatud nõuetele või kehtivatele normidele. Kui järelevalve otsuse hilisemal vaidlustamisel selgub, et tema nõue ehitustööd seisata või ümber teha polnud põhjendatud, peab ta kompenseerima ehitustöövõtjale ja käsundiandjale oma tegevusega põhjustatud kahju.

4.25 Järelevalve poolt sõlmitava erialase tsiviilvastutuskindlustuse soodustatud isikuks on käsundiandja ning kindlustusandja poolt käsundiandjale korvatava kindlustushüvitise piirmääraks on lepingu hind (ilma käibemaksuta), millest järelevalve poolt käsundiandjale korvatava kahju ülempiir on võrdne järelevalve erialase tsiviilvastutuskindlustuse    omavastutuse määraga. Märgitud ülempiir ei kehti, kui käsundiandjale tekitatud kahju oli        põhjustatud järelevalve tahtlikust tegevusest või tegevusetusest. Järelevalvel peab olema kehtiv erialase tsiviilvastutuskindlustuse poliis vähemalt kuni ehitise garantiiaja lõpuni. 
4.26 Järelevalve ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest 
juhul, kui ehitustöövõtja ja käsundiandja vahel sõlmitud ehituse töövõtulepingu dokumentide tingimused võimaldavad ehitustöövõtjal keelduda järelevalve põhjendatud ja õiguspäraste ettekirjutuste ja/või nõudmiste täitmisest.
4.27 Järelevalve tagab, et iga järelevalve valdkonna teenuse osutamisel oleks töösse kaasatud vastava valdkonna teenuse osutamise õigust omavad spetsialistid: üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve, vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve, teehoiutööde omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve ja arheoloogiline järelevalve.
LISA 2 - RIIGIHANKES „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ OSALEMISE AVALDUSE VORM

Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“ 

	


/ pakkuja nimi /



Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Oleme tutvunud riigihanke „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“ riigihanke dokumentide ja selle lisadega, kinnitame esitatud tingimustega nõustumist ning nende ülevõtmist ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi. Pakkuja andmed on esitatud allpool.

	Pakkuja nimi 
	

	Registrikood
	

	Aadress
	

	Kontaktisik ja tema ametikoht
	

	Telefon
	

	Elektronposti aadress
	

	Faks
	

	Kodulehekülje aadress (kui on olemas)
	


Kinnitame, et juhul, kui meie ja hankija vahel sõlmitakse hankeleping, tagame riigihanke dokumentides ja selle lisades esitatud nõuetele vastavate tööde teostamise meie pakkumuses esitatud hinnaga.

Kinnitame, et me ei esita valeandmeid ning meil on olemas kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi õigused. 

Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni. 

Kinnitame, et osutame tellitud teenuse tähtaegselt pakkumuse maksumuse tabelis (Lisa 10) kajastatud maksumusega ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks.

Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 90  päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

LISA 3 – RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUJA KINNITUSE VORM PAKKUJA HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSTE PUUDUMISE KOHTA

Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“
	


/ pakkuja nimi /



Kuupäev: ___. __________ 20___.a

1. Käesolevaga kinnitame, et meie suhtes ei esine riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-3 ja lõikes 2 nimetatud kõrvaldamise aluseid.

2. Kinnitame, et omame kõiki võimalusi ja vahendeid (mh nii tööjõudu, töövahendeid kui rahalisi ressursse) eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks.

.

………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/
LISA 4 – RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUJA NETOKÄIVE AASTATEL 2009-2011
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“
	


/pakkuja nimi /





Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Meie netokäive omanikujärelevalve teenuse osutamisel aastatel 2009-2011 on olnud alljärgnev:

	Aasta
	Netokäive (EUR)

	2009
	

	2010
	

	2011
	

	KOKKU
	


………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

LISA 5 – RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUJA POOLT TEOSTATUD SARNASTE TÖÖDE NIMEKIRI
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“
	


/ pakkuja nimi /





Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Käesolevaga kinnitab ___________________, et oleme viimase kolme aasta (2009.-2011.a) jooksul täitnud alljärgnevad käesoleva hankemenetluse kvalifitseerimistingimusele vastavad omanikujärelevalve teenuse osutamise lepingud:

	Jrk nr
	Ehitusobjekti nimetus ja olemasolul registreerimisnumber riiklikus kultuurimälestiste registris
	Käsundi-saaja
	Käsundi-andja (nimi, kontaktisik, telefon, e-post)
	Teenuse osutamise aeg ja koht
	Ehitus-maksumus (EUR)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

LISA 6 – RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUJA OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUSE OSUTAMISEL OSALEVA VÕTMEISIKU CV VORM

Perekonnanimi:

Eesnimi:

Sünniaeg:

Positsioon hankelepingu täitmisel (võtmeisiku nimetus): 

Haridus:

	Õppeasutus:
	

	Alates (kuu/aasta)
	

	Kuni (kuu/aasta)
	

	Kraad, diplom:
	


(lisada vastavalt vajadusele)

Erialased täiendkoolitused (nimetus, koolitaja, aeg):

Kuulumine kutsealastesse- või erialaorganisatsioonidesse:

Muud oskused (nt arvutioskus, keeleoskus jm):

Töökogemus (alustades praegusest):

	Ajaperiood: (kuu/aasta)...(kuu/aasta)
	

	Ettevõte/organisatsioon – nimi, aadress
	

	Amet, positsioon
	

	Töökohustuste kirjeldus
	


(lisada vastavalt vajadusele)

Osalemine projektides:

	Projekti nimetus
	

	Projekti aeg
	

	Projekti asukoht
	

	Projekti hind
	

	Tellija nimi ja aadress
	

	Positsioon projektis
	


(lisada vastavalt vajadusele)

Kinnitan, et olen kättesaadav kogu hankelepingu täitmise aja vältel. 

.......................................................

Nimi, allkiri, kuupäev

Lisatud: Koopia haridust tõendavast dokumendist.

LISA 7 – RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUMUSES MITTEOSALEVA TÖÖANDJA KINNITUS
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“
Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Käesolevaga mina, _______________________ (esindaja amet ja nimi), esindades _____________ (tööandja nimi) ______________________ (esindusõiguse alus) alusel, annan nõusoleku _______________________ (spetsialisti nimi) ______________________ osalemiseks _________________________ (pakkuja nimi) pakkumuses _________________ (spetsialisti positsioon) ning kinnitan, et nimetatud isik on pakkumuse edukaks tunnistamisel kogu hankelepingu elluviimise perioodi vältel kättesaadav ja võimeline täitma oma ülesandeid lepingu elluviimisel. Meie töösuhe ei takista tema osalemist täies mahus kõnealuse hankelepingu täitmisel. 

………………………………………

/nimi ja allkiri/

LISA 8 - RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUJA KVALIFIKATSIOONI TÕENDAMISEKS KASUTATAVATE TEISTE ISIKUTE NIMEKIRJA VORM
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“

	


/ pakkuja nimi /



 
Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Käesolevas riigihanke menetluses kasutame oma kvalifikatsiooni tõendamiseks alljärgnevaid teisi isikuid, kes ühtlasi osalevad juhul, kui meie pakkumus osutub edukaks, hankelepingu täitmisel:

	
	Ettevõtte nimi
	Kasutatav kvalifikatsioon
	Ülesanded hankelepingu täitmisel

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	jne
	
	
	


………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

LISA 9 - RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUJA KVALIFIKATSIOONI TÕENDAMISEKS KASUTATAVATE TEISTE ISIKUTE HANKELEPINGU TÄITMISEL OSALEMISE KINNITUSE VORM

Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“

	


/ pakkuja nimi /



 
Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Käesolevaga kinnitame, et oleme andnud nõusoleku osaleda riigihanke „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“ hankelepingu täitmisel, juhul kui ........... [pakkuja või ühispakkuja nimi] pakkumus tunnistatakse hankemenetluses edukaks. Meie poolt hankelepingu täitmisel teostatavad tööd on järgnevad: ..........................................

......................................... 

/alltöövõtja allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri/
LISA 10 - RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUMUSE MAKSUMUSE ESILDISE VORM 

Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“

	


/ pakkuja nimi /



Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Tööd teostatakse vastavalt hankedokumentides, sh tehnilises kirjelduses esitatud nõuetele, mitte vastavalt tabelis esitatud töödele ja tegevustele. Käesolev tabel on tellijale abiks hindade vastavuse hindamisel ja erinevate pakkumuste võrdlemisel. Töömahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd, mis on vajalikud eemärgi täitmiseks.

Kinnitame, et viime meiega hankelepingu sõlmimisel tööd läbi käesolevas tabelis esitatud maksumusega. Meie poolt riigihankele „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“ pakutav maksumus ühikuhindade alusel on järgmine:

	Pakutav teenus
	Kogumaksumus EUR (käibemaksuta)

	Omanikujärelevalve teenus vastavalt riigihanke   „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“ tehnilisele kirjeldusele
	

	Käibemaks (EUR)
	

	KOKKU MAKSUMUS KOOS KÄIBEMAKSUGA (EUR)
	


……………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

LISA 11 – RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUJA KINNITUSE VORM ÜHISPAKKUJATE SOLIDAARSE VASTUTUSE KOHTA

Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“
	


/ pakkuja nimi /





Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Kinnitame, et ühispakkujad, ........... MACROBUTTON NoMacro [ühispakkuja nimi ja registrikood], ............ MACROBUTTON NoMacro [ühispakkuja nimi ja registrikood] vastutavad solidaarselt riigihanke „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“ hankelepingu täitmise eest. 

………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

LISA 12 – RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ PAKKUJA  ESINDAJA Volikirja Vorm
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“

	


/ pakkuja nimi /



Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Käesolevaga volitab ________________(pakkuja nimi) __________________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus ___________________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud riigihanke pakkumust.

Volitatava allkirja näidis: ________________________

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: ________________

………………………………..

(volitaja nimi ja ametikoht)

………………………………..

(volitaja allkiri) 

LISA 13 – RIIGIHANKE „NARVA KALDAPEALSE PROMENAADI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE“ HANKELEPINGU PROJEKT

KÄSUNDUSLEPING

.............................[kuupäev]

I           LEPINGU POOLED

1.1. Käesoleva käsunduslepingu (edaspidi „leping”) poolteks on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, registrikood 75029524, Peetri plats 3-5, 20308 Narva, mida esindab ...... alusel ........, (edaspidi „käsundiandja”, “pool” või koos käsundisaajaga „pooled”) ja ......., registrikood ........, aadress ........., mida esindab ....... alusel......... (edaspidi „käsundisaaja”, „järelevalve“, „pool” või koos käsundiandjaga „pooled”).

II
LEPINGU OBJEKT

2.1. Lepingu objektiks on Narva kaldapealse promenaadi (edaspidi „ehitis”) ehitustööde käigus omanikujärelevalve teenuse osutamine (edaspidi „teenus”) vastavalt riigihanke „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“ hankedokumentidele,  käsundisaaja poolt hankemenetluses esitatud pakkumusele ja käesolevale lepingule. 
2.2. Omanikujärelevalve teenuse hulka kuulub nii ehitustööde omanikujärelevalve, teehoiutööde järelevalve, muinsuskaitseline kui arheoloogiline järelevalve. 

2.3. Riigihanget rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” meetmest “Linnaliste piirkondade arendamine” projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ (EU42201) raames.
III        KASUTATAVAD TERMINID

3.1. Lepingu dokumendid hõlmavad kõiki üksikdokumente, mis on vajalikud käsundisaaja poolt käsundiandjale lepingu objektiks olevate teenuste osutamiseks.

3.2. Projekt tähendab lepingus kogu kavandatud idee realiseerimist – ehitusprojekti järgi ehitamist ning ehitise kasutamist kavandatud kasutusaja lõpuni.

3.3. Projekti dokumendid on põhiprojekt, töökirjeldused, tööjoonised, mõõdistusjoonised, kasutamis- ja hooldusjuhendid. 
3.4. Töö tähendab lepingu dokumentides kirjeldatud ning kindlaks määratud projektijärgset lõpetatud ehitustööd, sisaldades ehitamiseks vajalikku tööjõukulu, kõiki vajalikke tooteid ja materjale ning ehitustöös kasutatud seadmete kulu, samuti ehitisse monteeritud seadmeid ja inventari.

3.5. Projekteerija on käsundiandja poolt põhiprojekti  koostamiseks valitud isik, keda seovad käsundiandjaga projekteerimistööde lepingu dokumentidega määratud tingimused. Projekteerija on käsundiandja lepingupartner.

3.6. Ehitustöövõtja on käsundiandja poolt ehitustööde tegemiseks valitud isik, keda seovad käsundiandjaga ehituse töövõtulepingu dokumentidega määratud tingimused. Ehitustöövõtja on käsundiandja lepingupartner.

3.7. Ehituse töövõtulepingu dokumendid on käsundiandja ja ehitustöövõtja vahel sõlmitud kokkulepet kirjeldavad dokumendid projektiga kavandatud ehitustööde teostamiseks.

3.8. Lepingu periood on ajavahemik lepingu allakirjutamise päevast lepingu ettenähtud lõpetamise või katkestamise päevani. 

3.9. Lepingu hind on kogusumma, mis tuleb käsundiandjal maksta käsundisaajale lepingu perioodi kestel lepingu objektiks oleva teenuse osutamise eest.

3.10. Lisatööd on tööd, millised ei ole lepingu sõlmimisel lepingus või selle lisades määratud käsundisaaja kohustustena. 

3.11. Muudatused on lepingu dokumentides sätestatu mistahes muudatused või täiendused lepingu täitmise käigus.

IV        LEPINGU DOKUMENDID

4.1. Teenust osutatakse vastavalt riigihanke „Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve“ dokumentidele, käesolevale lepingule, lepingu lisadele, määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. jaanuari 2011. a määrus nr 7), ehitusseadusele ning muudele lepingus sätestatud dokumentidele. 

4.2. Teenuse osutamisel on aluseks käsundiandja poolt üleantavad lisadena lepingu juurde kuuluvad dokumendid järgnevas ülimuslikkuse järjekorras:

4.2.1. ehitusprojekti dokumendid;

4.2.2. käsundiandja ja ehitustöövõtja vahel sõlmitav töövõtuleping koos lisadega;

4.2.3. käsundiandja ja projekteerija vahel sõlmitav autorijärelevalve leping koos lisadega;

4.2.4. lepingu täitmise käigus käsundiandja ja kolmandate isikute vahel sõlmitavad ning käsundiandjale kolmandate isikute poolt esitatavad dokumendid, millised omavad tähtsust lepingu täitmisel järelevalve poolt, esitab käsundiandja järelevalvele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates nende sõlmimisest või kättesaamisest.

4.3 Euroopa Regionaalarengu Fondi “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” meetmest “Linnaliste piirkondade arendamine” meetme siseriiklikuks rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Pooled, olles tutvunud toetuse kasutamise tingimustega, kohustuvad käesoleva Lepingu täitmisel järgima rakendusüksuse nõudmisi.

V       JÄRELEVALVE KOHUSTUSED JA VASTUTUS

5.1 Järelevalve kohustub ülesannete täitmisel kasutama tööjõudu, kelle koolitus, oskused ja kogemus vastavad osutatava teenuse ulatusele, iseloomule ja keerukusele ning kelle andmed on ta koos riigihanke pakkumusega käsundiandjale esitanud.

5.2 Järelevalve kohustub viibima objektil igal tööpäeval ajavahemikus 08.00-17.00. 

5.3 Järelevalve teeb lepinguga võetud töö erapooletult, esindades käsundiandja huve ja eesmärke, toetudes seadustele ja normatiivaktidele. Lepingu täitmisel peab järelevalve olema majanduslikult sõltumatu ehituse projekteerijast, 
ehitustöövõtjast, materjalide ja konstruktsioonide edasimüüjatest ja valmistajatest, 
samuti muudest asjaoludest, mille tõttu ta ei saa olla objektiivne käsundiandja huvide esindamisel ning teenusega seotud otsuste tegemisel. Kui ehitustööde käigus sellised asjaolud ilmnevad, on järelevalve  kohustatud sellest käsundiandjat informeerima.

5.4 Riikliku järelevalve teostaja ja kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve poolt antud juhendid ning ettekirjutused ehitustööde tegemise ja ehitiste vastuvõtmise küsimustes 
on järelevalvele täitmiseks kohustuslikud.

5.5 Järelevalve kontrollib ja võrdleb ehituse töövõtulepingu dokumente ehitusprojekti dokumentidega ja informeerib käsundiandjat kirjalikult igast ilmnenud puudusest ning vastuolust.

5.6 Järelevalve esitab ehitustöövõtjale ja käsundiandjale vajadusel kirjalikult loendi töödest, konstruktsioonidest ja sõlmedest, mille kohta peab vajalikuks täiendavate ehitustööde teostamise aluseks olevate dokumentide koostamist (sh tööjoonised). Siia võivad kuuluda muu hulgas ehitusplatsi korralduse plaan, üksikute tehnoloogiliste protsesside korralduse skeemid, kaasa arvatud ehitustööde teostamise kalenderplaan ja kvaliteedi kontrollimise plaan. Järelevalve kontrollib, et nimetatud 
loendis nimetatud dokumendid oleks olemas enne töödega alustamist.

5.7 Järelevalve kontrollib ja võrdleb ehitustöövõtja poolt koostatud tööjooniste vastavust käsundiandja poolt heakskiidetud ehitusprojekti dokumentidega ning annab neile kirjaliku seisukoha 5 tööpäeva jooksul. Ilma järelevalve ja käsundiandja kirjaliku 
heakskiiduta ehitusprojekti dokumendil pole ehitustöövõtjal õigust vastavaid ehitustöid alustada.

5.8 Järelevalve esitab ehitustöövõtjale loendi konstruktsioonidest, sõlmedest ja töödest, mille kohta ehitustööettevõtja on kohustatud koostama kaetud tööde aktid ja 
jälgib, et nimetatud loendi alusel ehitustöövõtja ka kõik kaetud tööde aktid koostaks.

5.9 Järelevalve teostab ehitusplatsil pidevat kontrolli ehitustööde üle. Järelevalve nõuab ehitustöövõtjalt, et selle igapäevased sissekanded ehitusplatsi päevikus sisaldavad järgmist informatsiooni: 

-
kuupäev;

-
ilmastikutingimused;

-
tehtud ehitustööd ja töötajate arv tööliikide kaupa (vähemalt ehituskulude liigitamise eeskirjade tabel 1 klassifikaatori detailsuse tasemel), seotult hoone telgede ja kõrgusmärkidega;

-
töötavad masinad ja seadmed;

-
tööohutus (läbiviidud instruktaažid, toimunud tööõnnetused)

-
kommentaarid (defektid);

-
kavandi (projekti) muudatused, tagasinõuded, hilinemised kalenderplaanis koos kommentaaridega.
5.10 Järelevalve nõuab ehitustöövõtjalt materjalide ja toodete kohta vastavusavalduse, vastavustunnistuse või tüübikinnituse esitamist. Nimetatud dokumendid peavad olema ehituspäeviku lisaks ning need peavad olema esitatud enne materjalide ja toodete paigaldust.
5.11 Järelevalvel on kohustus keelata ehitustöövõtjal ehitusplatsile toodud ehitusprojekti dokumentide spetsifikatsioonidele ja kehtivatele normidele mittevastavate materjalide ja toodete kasutamist ning kohustus jälgida selle nõudmise täitmist.

5.12 Järelevalve jälgib, et ehitusplatsil oleks võimalike kontrollivate institutsioonide jaoks pidevalt kättesaadaval üks komplekt ehitusprojekti dokumente.

5.13 Järelevalve kontrollib, et ehitustöövõtja säilitaks dokumendid, mis tõendavad materjalide ja toodete kvaliteeti.

5.14 Järelevalve kontrollib, kas kehtivate eeskirjade kohaselt ettenähtud katsetamised ja testimised on ehitustöövõtjal läbi viidud ja vastavad dokumendid säilitatud.

5.15 Järelevalve kontrollib ja allkirjastab kõik ehitustöövõtja poolt esitatud dokumendid, mille alusel toimub tööde eest tasumine (arved, teostatud tööde aktid, maksepostid, projektimuudatused, töömahtude muutused jne).

5.16 Järelevalve kontrollib materjalide ja toodete ladustamise eeskirjade täitmist ehitusplatsil, informeerib ehitustöövõtjat kirjalikult esinevatest puudustest ning 
nõuab nende kõrvaldamist.

5.17 Järelevalve on kohustatud nõudma ja tagama ehitustööde täitedokumentatsiooni õigeaegset vormistamist (sh teostusjooniste, hooldusjuhendite, kasutusjuhendite).

5.18 Järelevalve võib kasutada oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel alltöövõtja teenuseid ainult käsundiandjaga kooskõlastatult, kusjuures kogu vastutus järelevalve teenuse eest jääb järelevalvele.

5.19 Järelevalve kohustub kontrollima riiklike inspektsioonide, kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve, samuti autorijärelevalve ja teiste ehituse kontrollijate poolt ehitusplatsi  päevikusse tehtud märkuste ja ettekirjutuste õigeaegset täitmist.

5.20 Järelevalve osaleb kõigil käsundiandja ja ehitustöövõtja poolt määratud koosolekutel ning protokollib neid. Protokolli saadab ta kõigile koosolekul osalenutele hiljemalt 2 tööpäeva jooksul alates koosoleku toimumisest. 
5.21 Järelevalve vaatab üle ehitaja poolt esitatavad muudatus- ja lisatööde ettepanekud, kontrollib mahtusid ja ühikhindasid ning vajadusel annab muudatustele ekspertarvamuse. 

5.22 Järelevalve on kohustatud osa võtma ehitustöövõtja poolt korraldatavast kaetud tööde ülevaatusest ja tõendama kaetud tööde aktis nende vastavust ehitusprojekti          dokumentidele ja kehtivatele normidele.

5.23 Järelevalvel on õigus pöörduda kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve poole trahvisanktsioonide kohaldamiseks ehitustöövõtja suhtes  kehtivate normide jämedal või korduval rikkumisel või talle tehtud ettekirjutuste täitmata jätmisel.

5.24 Järelevalve osaleb ehitise vastuvõtukomisjoni töös ja tõendab vastuvõtuaktis ehitustööde vastavust ehitusprojekti dokumentidele. 

5.25 Järelevalvel on õigus nõuda ehitustöövõtjalt ehitustööde seiskamist avariiohtliku olukorra ilmnemisel või defektidega ehitustööde ümbertegemist, kui see ei vasta ehitusprojekti dokumentides esitatud nõuetele või kehtivatele normidele. Kui järelevalve otsuse hilisemal vaidlustamisel selgub, et tema nõue ehitustööd seisata või ümber teha polnud põhjendatud, peab ta kompenseerima ehitustöövõtjale ja käsundiandjale oma tegevusega põhjustatud kahju.

5.26 Järelevalve poolt sõlmitava erialase tsiviilvastutuskindlustuse soodustatud isikuks on käsundiandja ning kindlustusandja poolt käsundiandjale korvatava kindlustushüvitise piirmääraks on lepingu hind (ilma käibemaksuta), millest järelevalve poolt käsundiandjale korvatava kahju ülempiir on võrdne järelevalve erialase tsiviilvastutuskindlustuse    omavastutuse määraga. Märgitud ülempiir ei kehti, kui käsundiandjale tekitatud kahju oli        põhjustatud järelevalve tahtlikust tegevusest või tegevusetusest. 

5.27 Järelevalve ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest 
juhul, kui ehitustöövõtja ja käsundiandja vahel sõlmitud ehituse töövõtulepingu dokumentide tingimused võimaldavad ehitustöövõtjal keelduda järelevalve põhjendatud ja õiguspäraste ettekirjutuste ja/või nõudmiste täitmisest.

VI
KÄSUNDIANDJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

6.1 Käsundiandja annab järelevalvele üle ehituse töövõtulepingu dokumendid ja ehitusprojekti dokumendid ning ehitustööde teostamise käigus ehitusprojekti 
dokumentide muudatused lepingu lisadena. Käsundiandja vastutab nende dokumentide õigsuse eest.

6.2 Käsundiandja vastutab ehitusplatsi, seal toimuvate ehitustööde ja sellega kaasneda võivate kõrvalmõjude eest ümbritsevale keskkonnale, välja arvatud osas, mis on lepingutega üle antud projekteerijale, ehitustöövõtjale ja järelevalvele.

6.3 Käsundiandja kohustub esitama kolmandale osapoolele, sh ehitustöövõtjale järelevalve teostaja nime ja kohustuste loetelu. Vastuolude puhul järelevalve käsunduslepingu tingimuste ja ehituse töövõtulepingu  tingimuste vahel vastutab tagajärgede 
eest käsundiandja.

6.4 Enne ehitustööde alustamist registreerib käsundiandja järelevalve kohaliku omavalitsuse ehitusinspektsioonis vastavalt kehtivale korrale. Järelevalvet registreerimata on ehitustööde alustamine keelatud.

6.5 Käsundiandja tasub osutatud teenuse eest lepingus ettenähtud mahus ja tähtaegadel. 

6.6 Käsundiandjal on õigus sekkuda järelevalve tegevusse ainult lepingus ja selle lisades sätestatud ulatuses.

6.7 Käsundiandjal on igal ajal õigus kontrollida lepingu täitmist järelevalve poolt ning lepingu täitmisele kaasatud spetsialistide kvalifikatsiooni.

VII      LEPINGU HIND NING TEOSTATUD TEENUSE KÄSUNDUANDJALE ÜLEANDMISE JA ARVELDUSTE KORD

7.1 Lepingu hind on ...... EUR (ilma käibemaksuta). Lepingu hind sisaldab endas kõigi lepingus ja selle lisades fikseeritud kohustuste täitmist.

7.2 Teostatud teenuse käsundiandjale üleandmiseks esitab järelevalve volitatud isik igakuiselt käsundiandja volitatud isikule üleandmise-vastuvõtmise akti, mille käsundiandja vaatab läbi ja tagastab  allkirjastatult järelevalve volitatud isikule või vastuvõtmisest keeldumise korral esitab motiveeritud otsuse vastuvõtmisest keeldumise kohta hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates vastava akti üleandmisest käsundiandja volitatud isikule. Akteeritava teenuse maksumuse osakaal teenuse kogumaksumusest peab olema võrdne vastaval kuul akteeritud ehitustööde maksumuse osakaaluga ehitustööde kogumaksumusest. 
7.3 Motiveeritud keeldumisena käsitletakse üksnes keeldumist, milline sisaldab sisulist põhjendust, viiteid vastavatele lepingu punktidele, millisele järelevalve poolsele rikkumisele käsundiandja tugineb, samuti konkreetsete tööde kirjeldust ja mahtu, milliste vastuvõtmisest keeldutakse, kusjuures käsundiandjal puudub õigus keelduda tööde vastuvõtmisest osas, milles on tuvastatav vastava töö kvaliteetne teostamine.

7.4 Kui käsundiandja või käsundiandja poolt selleks volitatud isik lepingu punktis 7.2 fikseeritud tähtaja jooksul ei kirjuta üleandmis-vastuvõtu aktile alla ega esita ka motiveeritud keeldumist teenuse mittevastuvõtmise kohta, ning kui käsundiandja ei reageeri eelpoolnimetatud korras ja tähtajal ka järelevalve teistkordsele akti edastamisele, loetakse vastav teenus vastuvõetuks ja järelevalvel on õigus esitada arve, mis kuulub käsundiandja poolt tasumisele.

7.5 Järelevalve esitab käsundiandjale igakuiselt arved eelmise kuu jooksul teostatud teenuse eest ja käsundiandja poolt aktsepteeritud või mittekohaselt mitteaktsepteeritud üleandmise-vastuvõtmise aktidele. Ehitusperioodi pikenemisel ei ole järelevalvel õigust esitada arveid kuude eest, mis ületavad esialgselt prognoositud lepinguperioodi. 
7.6 Järelevalve poolt esitatud arvete maksetähtajaks on 30 kalendripäeva  alates järelevalve poolt arve esitamisest.

7.7 Viimane maksegraafiku kohane makse (lõpparve) peab olema summas vähemalt kümme protsenti (10%) lepingu hinnast. Lõpparve summa moodustub proportsionaalselt igakuistest arvetest lõpparvesse jäetavatest summadest. Lõpparve tasutakse käsundiandjale pärast ehitisele kasutusloa saamist.

VIII       LEPINGU PERIOOD

8.1. Järelevalve alustab teenuse osutamist viivitamatult pärast ehitustööde alustamist ja sellekohase kirjaliku teate saamist.

8.2. Teenust osutatakse kuni ehitise aktiga üleandmiseni käsundiandjale ehitustöövõtja poolt, arvestades ehitustööde teostamise eeldatatavaks tähtajaks 01.07.2014. 
8.3. Ehitise garantiiajal (36 kuud pärast valmimist) on järelevalve kohustatud osutama käesoleva lepingu aluseks olnud hanke tehnilises kirjelduses garantiiajal nõutud teenuseid.  
IX LEPINGU RIKKUMINE

9.1. Kui käsundiandja ei tasu järelevalve poolt esitatud arvet tähtaegselt, on järelevalvel õigus nõuda käsundiandjalt viivist kuni 0,5% tasumata arve summast päevas. 

9.2. Kui järelevalve rikub käesolevat lepingut ning ei osuta teenust lepingu dokumentides sätestatud mahus või kvaliteetselt, on käsundiandjal õigus nõuda järelevalvelt leppetrahvi kuni 2000 EUR ühe kuu jooksul toime pandud rikkumiste eest. 
9.3. Leppetrahvi summat võib tasaarveldada järelevalve poolt esitatavate arvete summadega. 
X MUUD TINGIMUSED

10.1 Leping jõustub selle allakirjutamisest poolte volitatud esindajate poolt. Sama kord laieneb kõigile lepingu lisadele ja muudele lepingu alusel vormistatavatele dokumentidele, kui dokumendis endas ei ole sätestatud teistsugust jõustumise korda.
10.2 Leping kehtib kuni poolte poolt endale võetud kohustuste kohase täitmiseni, välja arvatud lepingus sätestatud erandid.
10.3 Ehitustööde ajutisel katkestamisel kuni üheks kuuks tasutakse järelevalvele sellel perioodil analoogselt teenuse täitmisele. Järelevalve 
tagab sel perioodil alalise valmisoleku teenuse osutamise jätkamiseks. Ehitustööde 
ajutisel katkestamisel üle ühe kuu katkestatakse teenuse eest tasumine, kuid järelevalve säilitab valmisoleku jätkata teenuse osutamist 5 tööpäeva jooksul alates tellijalt vastavasisulise teate saamisest. 
10.4 Kumbki Pool ei oma õigust muuta lepingut teise poole nõusolekuta. Igast lepingu muudatuse tegemise ettepanekust tuleb teisele poolele teatada kirjalikult. Muudatused lepingus peavad olema kooskõlas riigihangete seaduse § 69.
10.5 Järelevalve kohustub mitte andma kolmandatele isikutele informatsiooni ehitustööde projektdokumentide ja ehitustööde kohta, välja arvatud seadusega  sätestatud juhtudel.
10.6 Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures teise poole lepingust tulenevaid ja seaduslikke õigusi ja huve. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik lepingust tulenevad vaidlusküsimused  Viru Maakohtus.
10.7 Vääramatu jõu ilmnemisel (loodusõnnetused, eri- ja sõjaolukord) on pooltel õigus peatada lepingu täitmine kuni takistavate asjaolude kõrvaldamiseni, kuid mitte enam 
kui kuueks kuuks. Seejärel lepivad pooled kirjalikult kokku lepingu edasise 
täitmise või ülesütlemise suhtes. Igal juhul on järelevalvel õigus saada tasu osutatud 
teenuse eest.

10.8 Pooltel on õigus leping üles öelda võlaõigusseaduse § 631 sätestatud juhtudel. 

10.9 Kui lepingu peatamine või katkestamine leiab aset vääramatu jõu ilmnemise tõttu või muudel poolte tahtest sõltumatutel asjaoludel või ehitustööde ajutise seiskumise tõttu, on järelevalvel õigus saada tasu proportsionaalselt lepingu hinnast vastavalt tegelikult osutatud teenuste mahule. Sama õigus on järelevalvel ka juhul, kui käsundiandja mistahes alusel lõpetab lepingu ühepoolselt ennetähtaegselt, välja arvatud lepingu lõpetamine, mis on tingitud järelevalve poolsest süülisest lepingu rikkumisest, samuti kui järelevalve ütleb lepingu üles.
10.10 Leping on sõlmitud 2 võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb 1 eksemplar.
X    
POOLTE ESINDAJAD JA SIDEKANALID

10.1. Käsundiandjat esindab ......., telefon ......., e-post ........
10.2. Käsundisaajat esindab ........, telefon ......., e-post ........ 

XI
LEPINGU LAHUTAMATUD OSAD
11.1. Lepingu lahutamatuteks osadeks on järgmised dokumendid:

11.1.1. hankedokumendid;

11.1.2. järelevalve pakkumus;

11.1.3. käsundiandja poolt üle antavad lepingu dokumendid vastavalt lepingu punktile 4.2;

11.1.4. muud lepingus sätestatud või seadusest tulenevad dokumendid.

XII 
POOLTE REKVISIIDID

_____________________________ 


____________________________

Käsundiandja






Käsundisaaja

� Lisada ridu vastavalt ühispakkujate arvule, nii et allkirjastaksid kõik ühispakkujad. 
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