Eelnõu

# NARVA LINNAVOLIKOGU

# O T S U S

# Narvas

Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 61 „Projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet realiseerib projekti   „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ vastavalt „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 3 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni kinnitatud “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna 5: Hariduse infrastruktuuri arendamine alasuuna 5.5.4 Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamise investeeringute kavale.

Projekti eesmärgiks on  kaasajastada Narva linna noorsootöö infrastruktuuri huvihariduse valdkonnas,  laiendada  Narva Laste Loomemaja noorsootöö tegevust uute tegevussuundade arendamise kaudu, tagada puuetega noortele võimalused saada huvialaharidust võrdselt teiste noortega, rekonstrueerides Narva Laste Loomemaja hoone lõpuni ja heakorrastades osaliselt selle territooriumi.

Projekti kogu eelarve on 564 412 eurot, milles Narva linna omafinantseering moodustab 6 %, ehk 33 865 eurot (Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsus nr 61).

08.03.2013 kuulutati välja  avatud hankemenetlusena ehitustööde riigihanke nr. 141412 „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööde II etapp“ (Linnavalitsuse 06.03.2013 korraldus nr 188-k). Nimetatud riigihange koosnes kahest osast : 1. osa - sise-  ja juurdeehitustööd, 2. osa -  territooriumi heakorra projekteerimine ja osaline teostamine.

Esimese osa tulemuste järgu sõlmiti leping Vant AS-iga. Leping on täitmisel.

Ainus 2. osa pakkuja Tafriks OÜ jäi kvalifitseerimata.

09.05.2013 kuulutati välja  avatud hankemenetlusena ehitustööde riigihanke nr. 142966  „Narva Laste Loomemaja territooriumi heakorra projekteerimine ja osaline teostamine“, (Linnavalitsuse 29.04.2013 korraldus nr 366-k). Riigihanke lõpetati pakkumuste mitteesitamise tõttu (Linnavalitsuse 12.06.2013 korraldus nr 561-k ).

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega läbiviidavale riigihankele „Narva Laste Loomemaja territooriumi heakorra projekteerimine ja osaline teostamine“ (Linnavalitsuse 12.06.2013 korraldus nr 562-k ) edastati  kutse pakkumuse esitamiseks  kuuele (6) ettevõttele: AS Vant, Kiirprojektid OÜ, OÜ Tafrix, Irbistero AS, Gulib OÜ ja Eesti ESM AS.

Pakkumuste esitamise tähtajaks 27.06.2013 esitati üks pakkumus AS Vant poolt.

Riigihanke konkursikomisjon kontrollis pakkuja kvalifikatsiooni ja  pakkumuse vastavuse ning tuvastas, et madalaima hinnaga pakkumuse  ainsana pakkumuse esitanud pakkuja AS Vant, mille pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta 119 700 eurot ning koos käibemaksuga 143 640 eurot ületab hanke eeldatavat maksumust (95 000 eurot ilma käibemaksuta ning 114 000 eurot koos käibemaksuga), millest tulenevalt tehti AS Vant´le ettepanek pakkumuse maksumuse vähendamiseks. AS Vant oma 02.juuli 2003 vastuskirjas esitatud uue pakkumuse maksumuse esitamisel vähendas projekteerimistööde maksumust, uus pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta on 118 860 eurot ning koos käibemaksuga 142 632 eurot.  Seega ületab AS Vant'i pakkumuse maksumus riigihanke eeldatava (projekti eelarves planeeritava) maksumuse 28 632 eurot võrra.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lg 1 p 8 ning Narva Linnavolikogu 29. juuni 2000. a määrusega nr 36/16 kinnitatud „Narva linna põhimääruse“ punkti 4.4.14. kohaselt volikogu ainupädevusse kuulub laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine.

Valla- ja linnaeelarve seaduse (edaspidi VLES) § 8 lg 1 p-st 3 tulenevalt võib vald või linn võtta laenu üksnes valla või linna arengukavas ettenähtud investeeringuteks, järgides sealjuures VLES § 8 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud tingimusi. Vastavalt KOKS § 37 lg p-le 3 laenude võtmise aluseks on arengukava.

Projekt „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ on kantud Narva linna arengukavasse.

Lähtudes eeltoodust on Narva Linnavolikogu õiguspädev otsustada „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ omafinantseeringu suurendamist ja muuta sama küsimuse kohta varem võetud otsused.

3. OTSUS

Muuta Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 61 „Projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ 3.1 ja 3.2 ja sõnastada antud punktid järgmiselt:

  - Kinnitada projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ omafinantseering 2011. - 2013. aastal kokku kuni 62 497 euro ulatuses.

# Narva Linnavalitsusel esitada Rahandusministeeriumile projekti positiivse rahastamisotsuse korral laenu võtmise taotlus punktis 3.1 nimetatud omafinantseeringu katmiseks aastatel 2011-2013 järgmiselt: 2011. aastal 8 318  eurot; 2012. aastal kuni 15 000 eurot; 2013. aastal kuni 39 179 eurot.

Teistes osades 28.04.2011 otsus nr 61 jääb muutmata

4. VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5. OTSUSE JÕUSTUMINE

Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov

Volikogu esimees