5. Tegevuskava

LISA

Narva Linnavolikogu määruse eelnõule

„"Narva linna arengukava aastateks 2008–2017" muutmine“

Tegevuskavas käsitletav ajavahemik on kuni aastani 2018.

Kasutatud lühendid:

| LAÖA | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| --- | --- |
| APA | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |
| KO | Kultuuriosakond |
| LAT | Linnaarstiteenistus |
| LK | Linnakantselei |
| RA | Rahandusamet |
| SAA | Sotsiaalabiamet |
| NNK | Narva Noortekeskus |
| NLE | SA Narva Linnaelamu |
| NM | Narva Muuseum |

| № | Tegevus | Algus | Lõpp | Kulud kokku, EUR | Omafin. kokku, EUR | Omafin. % | omafin. aastal 2014 | omafin. aastal 2015 | omafin. aastal 2016 | omafin. aastal 2017 | omafin. aastal 2018 | Vastutaja | Partner | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) rekonstrueerimine | 2016 | 2019 | 6000000 | 5100000 | 85 |  |  | 50000 | 50000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 2 | Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) projekteerimine | 2015 | 2019 | 150000 | 150000 | 100 |  | 50000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 3 | Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus | 2014 | 2018 | 2000000 | 500000 | 25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 4 | Detailplaneeringu Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimiseks | 2014 | 2015 | 4000 | 4000 | 100 | 4000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 5 | Raekoda ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste uuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine | 2014 | 2014 | 5520 | 5520 | 100 | 5520 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 6 | Joala-Aleksander Puškini tänavate viadukti detailplaneering | 2015 | 2016 | 15000 | 15000 | 100 |  | 7500 | 7500 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 7 | Joala-Aleksander Puškini tänavate viadukti projekteerimine | 2016 | 2017 | 280000 | 280000 | 100 |  |  | 140000 | 140000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 8 | Joala-Aleksander Puškini tänavate viadukti ehitustööd | 2017 | 2019 | 5600000 | 840000 | 15 |  |  |  | 280000 | 280000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 9 | Tallinna-Kerese-Puskini ristmiku teeprojekti koostamine | 2014 | 2015 | 127824 | 127824 | 100 | 63912 | 63912 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 10 | Tallinna-Kerese-Puskini ristmiku ehitustööd | 2016 | 2017 | 766939 | 766939 | 100 |  |  | 127823 | 639116 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 11 | Energia tn III osa ehitustööd | 2015 | 2015 | 191735 | 191735 | 100 |  | 191735 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 12 | Energia põik, ehitustööd | 2015 | 2015 | 319558 | 319558 | 100 |  | 319558 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 13 | Kreenholmi viadukti mahasõidu Uusküla tänavale ehitustööd | 2015 | 2016 | 383470 | 383470 | 100 |  | 191735 | 191735 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 14 | 26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee projekteerimine | 2015 | 2016 | 38347 | 38347 | 100 |  | 19180 | 19167 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 15 | 26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee ehitustööd | 2016 | 2017 | 383470 | 383470 | 100 |  |  | 191735 | 191735 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 16 | Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn ristmiku projekteerimine | 2015 | 2015 | 19173 | 19173 | 100 |  | 19173 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 17 | Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn ristmiku ehitustööd | 2016 | 2016 | 127823 | 127823 | 100 |  |  | 127823 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 18 | Rahu ja Kerese tänavate projekteerimine ja rekonstrueerimistööd | 2015 | 2017 | 10835221,8 | 1750283,27 | 16,15 |  | 110000 | 818783,27 | 821500 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 19 | Rahu tänava (Rahu tn - Kangelaste pr ristmikust kuni Rahu tn 48 kinnistuni) ehitustööd | 2014 | 2014 | 629128,63 | 629128,63 | 100 | 629128,63 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 20 | Fama põik tänava ehitustööd | 2013 | 2014 | 202438,55 | 202438,55 | 100 | 80506,55 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 21 | Puškini tn ehitustööd, II etapp (sh Rakvere tänava ristmik ja Liiva tn) | 2014 | 2014 | 627424,22 | 627424,22 | 100 | 627424,22 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 22 | Pähklimäe tänava välisvalgustuse ehitustööd | 2015 | 2015 | 170000 | 170000 | 100 |  | 170000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 23 | Vahtra tänava ehitustööd koos välisvalgustusega | 2015 | 2015 | 741000 | 741000 | 100 |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 24 | Peetri platsi ehitustööd | 2018 | 2022 | 3195582 | 479337 | 15 |  |  |  |  | 100000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 25 | 5.Roheline tn pikendamise projekteerimine kuni Pähklimäe tn | 2015 | 2015 | 63912 | 63912 | 100 |  | 63912 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 26 | 5.Roheline tn pikendamise ehitustööd kuni Pähklimäe tn | 2016 | 2016 | 639116 | 639116 | 100 |  |  | 639116 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 27 | Kalmistu tn kuni Karjamaa tn pikenduse ning Karjamaa tn laiendamise projekteerimine | 2015 | 2015 | 57520 | 57520 | 100 |  | 57520 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 28 | Kalmistu tn kuni Karjamaa tn pikenduse ning Karjamaa tn laiendamise ehitustööd | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 29 | Tallinna mnt rekonstrueerimine (Rahu tn ristmikust kuni Kreenholmi tn ristmikuni) | 2016 | 2017 | 2556466 | 383469,9 | 15 |  |  | 191734,95 | 191734,95 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 30 | Tallina mnt. ristmikute (3.Roheline tn, 4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37) ehitustööd ning Tallinna mnt 35a, 37a tee ehitamine | 2015 | 2015 | 766940 | 766940 | 100 |  | 766940 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 31 | Narva tänavate projekteerimine | 2015 | 2015 | 19173 | 19173 | 100 |  | 19173 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 32 | Narva linna teede jooksvad remondi- ja ehitustööd | 2009 | 2016 | 2876023 | 2876023 | 100 | 520777 | 738825,2 | 738825 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 33 | Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine) | 2013 | 2018 | 583454,24 | 583454,24 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 34 | Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitustööde teostamine (sh projekteerimine) | 2015 | 2018 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 35 | linna liiklusohtlike kohtade audit | 2015 | 2016 | 25564 | 25564 | 100 |  | 12782 | 12782 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 36 | valgusfooride paigaldamine | 2011 | 2015 | 478862 | 478862 | 100 |  | 150420 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2015. aastal-Tallinna mnt 44, Kerese-Kreenholmi ristmik |
|  | 1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | jalgrattateede projekteerimine | 2014 | 2015 | 500000 | 500000 | 100 | 500000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini. |
| 38 | jalgrattateede ehitustööd | 2015 | 2018 | 5000000 | 500000 | 10 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini. |
| 39 | Jalgrattaõppe korraldamine Narva koolide õpilastele | 2014 | 2018 | 7500 | 7500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine | 2015 | 2017 | 900000 | 900000 | 100 |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 41 | uute kõnniteede ehitamine majadeni kus kõnniteed puuduvad | 2015 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 42 | Tänavakivi renoveerimine | 2008 | 2017 | 295222,98 | 295222,98 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 43 | Kalda tn viadukti all kõnniteede projekteerimine | 2014 | 2014 | 2208 | 2208 | 100 | 2208 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Narva linnas bussiootepaviljonide sisselülitamise välisvalgustusvõrku teostamine | 2014 | 2014 | 20760,47 | 20760,47 | 100 | 20760,47 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 45 | Narva linnas bussiootepaviljonide sisselülitamise välisvalgustusevõrku projekteerimine | 2014 | 2014 | 3888 | 3888 | 100 | 3888 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 46 | Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama arendus | 2013 | 2017 | 752145 | 197956 | 26,32 | 51500 | 70000 | 70000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Narva raudteejaama ja bussijaama õueosa ehitusmaksumus ca 670 500 eurot. Vaksalihoone on Eesti Raudtee vara, Eesti Raudtee on projekti partner ja vastab vaksalihoone renoveerimise eest. Projekti kogusumma on ca 2000000 eurot |
|  | 1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ootepaviljonide remont | 2014 | 2014 | 2880 | 2880 | 100 | 2880 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Kulgu sadama projekteerimine | 2015 | 2015 | 38347 | 38347 | 100 |  | 38347 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 49 | Kulgu sadama ehitustööd | 2016 | 2016 | 127824 | 127824 | 100 |  |  | 127824 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 1.1.1.8. parkimise korraldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | parkimisalade projekteerimine tänavate projekteerimistööde raames | 2014 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 51 | parkimisalade ehitamine tänavate rekonstrueerimistööde raames | 2009 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 52 | parkimismaja projekteerimine | 2015 | 2016 | 38347 | 38347 | 100 |  | 19174 | 19173 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 53 | parkimismaja ehitamine | 2017 | 2018 | 639116 | 639116 | 100 |  |  |  | 319558 | 319558 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Puškini tn ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimine (ehitustööd, omanikujärelevalve, VKG liitumisleping) | 2013 | 2014 | 600915,59 | 600915,59 | 100 | 117323,91 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 55 | projekt „Linda puhkeala rajamine“ ehitustööd | 2015 | 2015 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 56 | Võidu pargi rekonstrueerimistööd | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pimeaia rekonstrueerimine. II etapp | 2016 | 2017 | 3500000 | 350000 | 10 |  |  | 175000 | 175000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Muuseum |  |
| 58 | Joaoru puhkeala arendamine | 2009 | 2015 | 4228230 | 1200703,25 | 28,4 | 806992,56 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | Projekt on lülitatud LPA Linnaste piirkondade arendamine" linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja. EAS oma 27.06.2014 kirjas rahuldas pikendada projekti lõpptähtaega kuni 31.08.2015 seoses sellega, et on vabanenud projekti eelarves üle 400 000, mida ALPA soovib kasutada Joaoru puhkeala territooriumi heakorrastustöödel. Planeeritakse ehitada paadisillad, ühendusteed, sild saarele, valgustid. Seetõttu on vajalik täiendav tähtaeg vastava hankemenetluse läbiviimiseks ning nimetatud ehitustööde teostamiseks. |
| 59 | Joaoru puhkeala arendamine (jätkuprojekt) | 2015 | 2019 | 4000000 | 2000000 | 50 |  | 250000 | 250000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 60 | Kadastiku tiigi puhkeala projekteerimine | 2015 | 2015 | 127823 | 127823 | 100 |  | 127823 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 61 | Kadastiku tiigi puhkeala rajamine | 2016 | 2017 | 3297841 | 494676 | 15 |  |  | 247338 | 247338 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 62 | Gloria, Honor bastionide, 5.raveliini ja lähiala projekteerimine | 2015 | 2016 | 63912 | 63912 | 100 |  | 31956 | 31956 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 63 | Pimeaia rekonstrueerimine. I etapp | 2013 | 2014 | 357625 | 41897 | 11,72 | 35936 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 64 | Maleaia rajamine | 2015 | 2016 | 1022586 | 1022586 | 100 |  | 511293 | 511293 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 65 | Mõisa pargi rekonstrueerimistööd | 2015 | 2016 | 703028 | 105455 | 15 |  | 41543 | 63912 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 66 | koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine | 2015 | 2016 | 38346 | 38346 | 100 |  | 19173 | 19173 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 67 | projekt „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ | 2010 | 2015 | 5164932,11 | 785478,19 | 15,21 | 172393,26 | 31200 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Omafinantseerimine kuni 2012.a : LAÖA-6391eur, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet-9247 eur Projekt pikeneb kuni 30.06.2015 seoses lõviskulptuuride valmistamisega, mille leping sõlmiti 26.05.14 summas 156 000 eur (sh OF 31 200 eur). Summa läheb üle 2015. aasta peale. |
|  | 1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.4. purskkaevude ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise projekteerimine | 2016 | 2016 | 44738 | 44738 | 100 |  |  | 44738 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 69 | Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise ehitamine | 2017 | 2017 | 319558 | 319558 | 100 |  |  |  | 319558 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | linnamööbli hankimine ja paigaldamine | 2008 | 2015 | 66790,56 | 66790,56 | 100 | 5000 | 5000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Mängu- ja spordiväljakute rajamine (Kangelaste pr 11b) | 2013 | 2014 | 36799,91 | 36799,91 | 100 | 1800 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 72 | Tallinna mnt 30 hoone ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja renoveerimine | 2014 | 2014 | 29000 | 29000 | 100 | 29000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 73 | avalike spordi- ja mänguväljakute renoveerimine ja ehitamine | 2008 | 2015 | 201322 | 187651 | 93,21 | 59248,22 | 10736,02 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 74 | Kinnise ekstreempargi projekteerimine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval) | 2014 | 2015 | 200000 | 20000 | 10 | 10000 | 10000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | APA |  |
| 75 | Kinnise ekstreempargi ehitustööd (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval) | 2016 | 2019 | 2000000 | 200000 | 10 |  |  | 50000 | 50000 | 100000 | SA Narva Linna Arendus | APA |  |
| 76 | Äkkeküla spordi- ja puhkeala arendamine (ettevalmistustööd) | 2013 | 2015 | 52900 | 52900 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus |  |
| 77 | Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse hoone ehitustööd | 2016 | 2017 | 5000000 | 1000000 | 20 |  |  | 700000 | 300000 |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 78 | Äkkeküla lasketiiru projekteerimine | 2013 | 2014 | 9600 | 9600 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus |  |
| 79 | Äkkeküla lasketiiru ehitamine | 2014 | 2014 | 240000 | 120000 | 50 | 120000 |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 80 | Narva sõudebaasi hoone rekonstrueerimine ehitamine, II etapp (sh projekteerimine) | 2008 | 2014 | 786113 | 451592 | 57,45 | 34619 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 81 | Narva Sõudebaasi hoone 8. boksi renoveerimine | 2013 | 2014 | 60114,52 | 60114,52 | 100 | 36084,2 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 82 | Narva Sõudebaasi hoone 9. boksi projekeerimine ja renoveerimine | 2015 | 2015 | 80000 | 80000 | 100 |  | 80000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 83 | Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine | 2013 | 2015 | 35010 | 35010 | 100 |  | 34450 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 84 | Spordikeskuse Rakvere tn 22 katuse tuulutite projekti koostamine ja ehitustööd | 2014 | 2014 | 5925,6 | 5925,6 | 100 | 5925,6 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 85 | Kergejõustiku maneezi ehitamine, I etapp | 2015 | 2017 | 12782500 | 1917375 | 15 |  | 639125 | 639125 | 639125 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |  |
| 86 | aidata kaasa erainvesteeringute tegemisele infrastruktuuri, mis soodustab tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist | 2013 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond | APA |  |
| 87 | Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse projekteerimine | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO |  | On lisatud Volikogu otsusel |
| 88 | Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse ehitamine | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO |  |  |
|  | 1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Detailplaneering raamatukogu ehitamiseks | 2014 | 2015 | 4000 | 4000 | 100 | 2000 | 2000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 90 | Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine | 2014 | 2014 | 5340 | 5340 | 100 | 5340 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 91 | Uue raamatukogu TTA koostamine ja ideekonkursi läbiviimine | 2013 | 2015 | 104740 | 104740 | 100 | 4740 | 100000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 92 | uue raamatukogu projekteerimine | 2016 | 2017 | 319558 | 47935 | 15 |  |  | 23967 | 23968 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 93 | uue raamatukogu ehitamine | 2017 | 2019 | 5600000 | 840000 | 15 |  |  |  | 280000 | 280000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 94 | Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine | 2011 | 2016 | 320351 | 320351 | 100 |  | 143494 | 143493,45 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 95 | Rugodivi kultuurimaja rekonstrueerimistööd I.etapp | 2007 | 2017 | 1917349 | 1495455,91 | 78 | 999 | 318275 | 623544 | 115041 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2011.a-2012.a Riigi Kinnisvara (projekti CO2 arvelt) torustiku ja küttekehade vahetus, soojussõlm koos viimistluse taastamisega- 134 011 eurot. |
| 96 | kultuuriasutuste remondi projekteerimine | 2008 | 2016 | 191736 | 191736 | 100 |  | 63912 | 63912 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 97 | kultuuriasutuste remonditööd | 2015 | 2016 | 1917350 | 1917350 | 100 |  | 958675 | 958675 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
|  | 1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" | 2015 | 2018 | 2000000 | 500000 | 25 |  | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Projekt esitatakse meetme "Energiasäästu ja taastusvenergia osakaalu suurendamine" alameetmesse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" |
| 99 | Narva linna välisvalgustuse ekspertiisi ja tänavavalgustuse välja/sisse lülitamise skeemi koostamine | 2014 | 2014 | 9960 | 9960 | 100 | 9960 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 100 | tänavate valgustuse rekonstrueerimise projekteerimine | 2008 | 2015 | 63912 | 63912 | 100 |  | 52469 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 101 | tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine | 2007 | 2017 | 611057,88 | 611057,88 | 100 |  |  | 117598 | 136302 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 102 | jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus | 2013 | 2017 | 94587 | 94587 | 100 | 20034 | 20034 | 20034 | 20030,64 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | P.Kerese tn garaažid 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 ning nende piirneva maa-ala sade- ja drenaaživee ärajuhtimise ekspertiis | 2014 | 2014 | 2112 | 2112 | 100 | 2112 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 104 | Sadeveekanalisatsiooni ekspertiis (Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f; AÜ Rjabinka; AÜ Ivuška) | 2014 | 2014 | 8554 | 8554 | 100 | 8554 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 105 | Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna sade- ja drenaaživee ärajuhtimise projekteerimistööd | 2014 | 2014 | 5940 | 5940 | 100 | 5940 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 106 | Topo-geodeetiline uuring (AÜ Rjabinka, AÜ Ivuška) | 2014 | 2014 | 11640 | 11640 | 100 | 11640 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 107 | Sademeveekanalisatsiooni projekteerimine ja renoveerimine/ehitamine (Albert-August Tiimanni tn 2, P.Kerese tn garaažid 50-70, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c) | 2014 | 2014 | 39754 | 39754 | 100 | 39754 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 108 | projekt "Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine) | 2009 | 2015 | 47142923 | 12136930 | 25,74 | 3624140 | 3492816 |  |  |  | AS Narva Vesi | APA |  |
| 109 | Joala jõe maaparandustööd maa-ala kuivendamiseks | 2015 | 2015 | 63912 | 63912 | 100 |  | 63912 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 110 | 14.elamukvartali sademeveekanalisatsiooni ehitamine | 2014 | 2014 | 504000 | 504000 | 100 | 504000 |  |  |  |  | AS Narva Vesi | APA |  |
|  | 1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.1. elamufondi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames | 2007 | 2015 | 639116 | 639116 | 100 | 120000 | 59985 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 112 | munitsipaalelamute spetsialistidele ehitamine | 2014 | 2015 | 2876024 | 2876024 | 100 | 1597791 | 1278233 |  |  |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
| 113 | munitsipaalelamute renoveerimine | 2012 | 2014 | 840664,6 | 840664,6 | 100 | 372000 |  |  |  |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
|  | 1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | linna arhiivi ja perekonnaseisubüroo ehitamine | 2012 | 2014 | 1278233 | 789044,72 | 61,73 | 36390 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 251000 eur- 100% omafinantseerimine linna arhiivi Linda 4. ; 150000 eur- omafinantseerimine perekonnaseisub[roo |
| 115 | Siivertsi kalmistu rekonstrueerimistööd, säilitanud haudade inventeerimine ja andmebaasi koostamine | 2010 | 2016 | 500000 | 500000 | 100 | 10000 | 200000 | 290000 |  |  | SA Narva Linna Arendus | APA |  |
|  | 1.3.3. parandada keskkonna olukorda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine | 2011 | 2016 | 175606 | 19512 | 11,11 |  | 4000 | 4000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 117 | Peetri maja taastamine | 2015 | 2018 | 1512704 | 1512704 | 100 |  | 378176 | 378176 | 378176 | 378176 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |  |
|  | 1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.3. säästva arengu toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Uurimistöö "Biolagunevate jäätmete käitlemisalternatiivide uuring Narva linnas, II etapp" | 2014 | 2014 | 13337 | 2000 | 15 | 2000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.4. turismi arenguks on loodud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine | 2015 | 2018 | 3000000 | 600000 | 20 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 120 | Narva Aleksandri Kiriku taastamise II. etapp (kontesertsaal ja orel) | 2008 | 2014 | 4275689 | 1225859 | 28,67 |  |  |  |  |  | SA Narva Aleksandri Kirik |  |  |
| 121 | Narva Aleksandri Kiriku taastamise III. etapp (kõik välistööd ja väikeehitsised) | 2013 | 2014 | 1993438 | 305867 | 15,34 | 116049 |  |  |  |  | SA Narva Aleksandri Kirik |  |  |
| 122 | projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks” | 2014 | 2018 | 12505253 | 1539658 | 12,31 | 10000 | 50000 | 706658 | 740000 | 33000 | SA Narva Muuseum |  | Antud ajavahemikus hõlmab projekt 3 osa. Esimene on Narva linnuse restaureerimine selle muutmiseks multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks (kogumaksumus on 8 398 253 eurot). Teine osa on Honori bastioni restaureerimine ja turismiattraktiivseks muutmine (kogumaksumus on ligi 3.5 mln eurot). Kolmas osa algab 2018. aastal ning sisaldab esimesed tööd Gloria bastioni restaureerimiseks (maksumus on 330 000 eurot aastaks 2018). Gloria bastioni restaureerimistööde maksumus on ligi 9.7 miljonit eurot. Alates aastast 2018 restaureeritakse Narva kindluse ülejäänud restaureerimata osad. Summad on ilma käibemaksuta. |
|  | 1.4.1.2. vanalinna arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Vanalinna arendamisega seotud projektide ettevalmistamine | 2010 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
|  | 1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | "5-krooni" vaateplatsi ehitustööd | 2014 | 2014 | 191735 | 38347 | 20 | 38347 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 125 | infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva avalike kohtade juurde | 2008 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet | APA |  |
|  | 1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimine, linnavalitsuse uue hoone ehitamine (TTA, ideekonkurss, projekteerimine, ehitus) | 2015 | 2019 | 27110000 | 22310000 | 82,29 |  | 200000 | 300000 | 300000 | 400000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
|  | 1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Veekeskuse ehitamine | 2015 | 2018 | 27000000 |  |  |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ | APA | Narva linna kaasfinantseerimine on 0 eurot. |
| 128 | Narva jõe kanjoni maastikukaitseala korrastamine ja avamine eksponeerimiseks Kreitzbergi pargis | 2014 | 2016 | 800000 | 160000 | 20 |  | 80000 | 80000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |  |
| 129 | Narva jõe kanjoni maastikukaitseala korrastamine ja avamine eksponeerimiseks Kreenholmi saare pargis (endise rippsilla juures) | 2017 | 2020 | 400000 | 80000 | 20 |  |  |  | 20000 | 20000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Gate OÜ |  |
| 130 | Narva jõe kanjoni maastikukaitseala korrastamine ja avamine eksponeerimiseks Kreenholmi saare pargis (vana ketrusvabriku juures) | 2017 | 2020 | 600000 | 120000 | 20 |  |  |  | 30000 | 30000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Gate OÜ |  |
|  | 1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Kulgu tööstupargi arendamine, I.etapp: detalplaneeringu kehtestamine ja tehnilise infrastruktuuri projekteerimine | 2012 | 2014 | 30000 | 3000 | 10 |  |  |  |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus |  |  |
| 132 | Kulgu tööstupargi arendamine, II.etapp: tehnilise infrastruktuuri ehitamine | 2014 | 2016 | 2000000 | 300000 | 15 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus |  |  |
|  | 1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine | 2008 | 2015 | 127387 | 127387 | 100 | 38347 | 38347 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. linna kuvand on arendatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Turismi arendamine Narva-Jõesuuga (ühisprojekt) | 2015 | 2018 | 50000 | 5000 | 10 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 135 | Narva linna turismiveebi loomine | 2015 | 2015 | 34000 | 34000 | 100 |  | 34000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 136 | Projekt "Narva Külastuskeskuse (KÜKi) ehitamine, III etapp" | 2013 | 2014 | 115703 | 51703 | 44,69 | 51703 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 137 | Reklaamkampaaniate läbiviimine turismi valdkonnas koostöös EASiga | 2015 | 2020 | 150000 | 45000 | 30 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 138 | Narva külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamine | 2011 | 2017 | 139142 | 68000 | 48,87 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | EASi sihtfinantseeringu maksimaalne summa 31 956 EUR/aastas |
|  | 2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Narva linna reklaam sihtturgude meedias | 2012 | 2016 | 5879,12 | 5879,12 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 140 | Narva turismi infotrükiste koostamine ja trükk | 2012 | 2016 | 22407,61 | 22407,61 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Osalemine rahvusvahelistel turismimessidel (Soomes, Venemaal, Rootsis, Saksamaal ja Balti regioonis) | 2008 | 2016 | 111940,36 | 111940,36 | 100 | 22370 | 22370 | 22370 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | suvel Narva linnapäevad | 2008 | 2021 | 225000 | 225000 | 100 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 143 | rahvusvahelise festivali Narva Bike läbiviimise toetamine | 2008 | 2018 | 80000 | 80000 | 100 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 144 | Narva - Sügispealinn | 2009 | 2021 | 253692 | 253692 | 100 | 30000 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | Kultuuriosakond |  |  |
| 145 | sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed” | 2009 | 2021 | 82000 | 82000 | 100 |  | 15000 |  | 17000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 146 | sügisel Narva motokross | 2008 | 2021 | 15834 | 15834 | 100 | 1917 | 1917 | 2000 | 2000 | 2000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 147 | sügisel poksiturniir "Lahing Narva all" | 2008 | 2021 | 27200 | 27200 | 100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | Kultuuriosakond |  |  |
| 148 | talvel Chopini konkurss | 2008 | 2021 | 79174 | 79174 | 100 | 9587 | 9587 | 10000 | 10000 | 10000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 149 | talvel "Uus Aasta saabub Narvast" | 2008 | 2021 | 158346 | 158346 | 100 | 19173 | 19173 | 20000 | 20000 | 20000 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Hansapäevad | 2008 | 2014 | 65828 | 65828 | 100 | 7000 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |  |
| 151 | Narva linna päevad Sankt-Peterburis | 2008 | 2021 | 94173 | 94173 | 100 |  | 19173 |  | 25000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Läänemereriikide linnade liidus (UBC) osalemine | 2008 | 2014 | 13683 | 13683 | 100 | 2000 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |  |
| 153 | Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine | 2008 | 2018 | 5894 | 5894 | 100 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 154 | City Twins Assotsiatsioonis (CTA) osalemine | 2009 | 2015 | 6339 | 6339 | 100 | 1023 | 1023 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ühisürituste organiseerimine | 2013 | 2017 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | City Twins Days | 2015 | 2017 | 30000 | 3000 | 10 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |  |
| 157 | Väikesadamate koostöövõrgustiku arendamine | 2017 | 2018 | 600000 | 60000 | 10 |  |  |  | 30000 | 30000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on SA Narva Sadam, Eesti, Vene Föderatsiooni ja Soome KOVid |
| 158 | Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeerimisprojekt) | 2016 | 2017 | 1500000 | 300000 | 20 |  |  | 160000 | 140000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on SA Narva Sadam, Eesi ja Vene Föderatsiooni KOV-id |
| 159 | projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt" | 2013 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Narva linn osaleb projektis Ida-Viru Turismiklasteri liikmena. Kulutusi ei ole. |
|  | 2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Juurdepääsuteede rekonstrueerimine piiripunkti juurde (Tallinna maantee) | 2016 | 2017 | 1500000 | 150000 | 10 |  |  | 75000 | 75000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Kingiseppa omavalitsus, Leningrad pblast, Venemaa |
| 161 | Ühistranspordi piiriülese infrastruktuuri arendamine sh Narva-Ivangorodi bussi-ja raudteejaamade arendus | 2015 | 2017 | 2050000 | 250000 | 12,2 |  | 50000 | 100000 | 100000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | EMTA, AS Elektriraudtee, AS Eeesti Raudtee, OÜ Tallinna bussijaam on partnerid |
| 162 | Narva Kulgu tööstusala ja Ivangorodi äriinkubaatori arendamine | 2015 | 2018 | 100000 | 10000 | 10 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | Ivangorod on partner |
| 163 | Jalgrattateede ehitamine, rahvusvaheline ühisprojekt | 2014 | 2017 | 1050000 | 150000 | 14,29 | 50000 | 30000 | 30000 | 40000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 164 | Parussinka ja Kreenholmi pargi rekonstrueerimine | 2014 | 2017 | 1050000 | 150000 | 14,29 | 50000 | 25000 | 25000 | 50000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 165 | Kaldapealse promenaadi edasi arendamine | 2016 | 2018 | 1050000 | 150000 | 14,29 |  |  | 50000 | 70000 | 30000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | koostöö projekt vene partneriga |
| 166 | Ühine Narva ja Ivangorodi kui turismisihtkoha turundus | 2015 | 2017 | 300000 | 30000 | 10 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 167 | Kindlusehitiste edasi restavreerimine, rahvusvaheline ühisprojekt | 2015 | 2017 | 2000000 | 200000 | 10 |  | 50000 | 50000 | 100000 |  | Narva Muuseum | LAÖA |  |
| 168 | projekt "Ühtse turismitoode „Linking Lights” arendamine" | 2017 | 2019 | 1000000 | 100000 | 10 |  |  |  | 50000 | 50000 | Narva Muuseum | LAÖA |  |
| 169 | Projekt “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ | 2012 | 2014 | 3471455 | 347146 | 10 | 85288 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Projekti raames rekonstrueeritakse Viktoria bastion. Projekti eeltaotlus on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt 27.05.2011. Linnavolikogu otsus omafinantseerimise kohta nr 16, 10.02.2011. |
| 170 | projekt „Navigatsiooni seadmete paigaldamine Narva jõele Narva/Ivangorodi ja Narva-Jõesuu vahel“ | 2018 | 2020 | 600000 | 120000 | 20 |  |  |  |  | 40000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | SA Narva Sadam on projekti partner |
| 171 | projekt „Development of water tourism Narva River – Peipsi (Chudskoye) Lake“ / "United by water" | 2016 | 2018 | 300000 | 60000 | 20 |  |  | 10000 | 35000 | 15000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | SA Narva Sadam, vene partnerid |
| 172 | Narva ja Ivangorodi promenaadide väljaehitamine | 2012 | 2014 | 631026 | 63103 | 10 | 960 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partner - Ivangorodi omavalitsus |
| 173 | projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine - EstRusFortTour-2.etapp" | 2011 | 2014 | 1022540 | 207052 | 20,25 | 7500 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | NM | Projekti kogu eelarve kuni 2 220 000 eurot. Venemaa partner on Ivangorodi Linnavalitsus |
|  | 2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Koolituste ja õppereiside korraldamine teeninduse kvaliteedi tõstmiseks turismi valdkonnas | 2015 | 2019 | 200000 | 60000 | 30 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 175 | Narva piirkonna turundustegevused, sh reklaammaterjalid, pressi- ja FAM-reisid, reklaam sihtturgudel | 2015 | 2019 | 180000 | 90000 | 50 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Tegevused viiakse läbi koostöös Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara omavalitsustega |
| 176 | Narva piirkonna (Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara) turismi arengustrateegia aastani 2025 väljatöötamine, sh turundusstrateegia 2015-2020 ja turismisihtkoha visuaalne identiteet | 2014 | 2014 | 6000 | 6000 | 100 | 6000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | spordiklubide ürituste toetamine | 2008 | 2021 | 204520 | 204520 | 100 | 25565 | 25565 | 25565 | 25565 | 25565 | Kultuuriosakond |  |  |
| 178 | mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine | 2008 | 2018 | 119954,03 | 119954,03 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 179 | MTÜ Lapsele oma kodu toetamine | 2012 | 2021 | 184064 | 184064 | 100 | 23008 | 23008 | 23008 | 23008 | 23008 | Kultuuriosakond |  |  |
| 180 | Avatud noortekeskuste toetamine | 2008 | 2017 | 189031 | 189031 | 100 | 18882 | 20000 | 20000 | 20000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 181 | Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine | 2008 | 2021 | 223824 | 223824 | 100 | 15978 | 15978 | 16000 | 16000 | 16000 | Linnaarstiteenistus |  |  |
|  | 2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine | 2008 | 2017 | 43902,52 | 43902,52 | 100 | 6391 | 6391 | 6391 | 6391 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 183 | Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele | 2008 | 2015 | 5752 | 5752 | 100 |  | 3835 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 184 | ettevõtlusnädala korraldamine | 2008 | 2017 | 38591,13 | 38591,13 | 100 | 2000 | 6391 | 6391 | 6391 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Narva Hooldekodu teenuste arendamine | 2009 | 2017 | 5838581 | 5838581 | 100 | 1042119 | 1170000 | 1170000 | 1170000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.3. tugiteenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | tugiisiku teenuse osutamine | 2014 | 2017 | 123603 | 123603 | 100 | 21153 | 34150 | 34150 | 34150 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 187 | supiköögiteenuse osutamine | 2009 | 2017 | 129512 | 129512 | 100 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 188 | võlanõustamisteenuse osutamine | 2013 | 2017 | 51600 | 51600 | 100 | 8600 | 11000 | 11000 | 11000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine | 2008 | 2017 | 758092 | 492760 | 65 | 42350 | 60716 | 62000 | 64000 |  | Sotsiaalabiamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" |  |
|  | 3.1.1.5. lastega perekondade toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Invatransporditeenuse osutamine puuetega lastele | 2013 | 2017 | 46000 | 46000 | 100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | invatrasporditeenuse osutamine täisealistele puuetega inimestele | 2009 | 2017 | 95369 | 95369 | 100 | 5000 | 10000 | 11000 | 12000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 192 | puuetega inimeste infomessi korraldamine | 2009 | 2017 | 23710 | 23710 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | MTÜ Lapsele Oma Kodu hoone (Vestervalli tn 9 Narva) rekonstrueerimine sotsiaal-psühholoogilise abi keskuseks | 2014 | 2016 | 38226 | 6270 | 16,4 |  | 6270 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | Projekt "Tulles perele vastu" |
| 194 | Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine | 2013 | 2017 | 114000 | 18000 | 15,79 |  | 6000 |  | 6000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" | Aluseks on kiri 18.07.2012 nr. 12/019 |
| 195 | Narva sotsiaalhoolekandekeskuse hoone renoveerimise projekti koostamine | 2015 | 2015 | 63912 | 63912 | 100 |  | 63912 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA |  |
| 196 | Narva sotsiaalhoolekandekeskuse hoone renoveerimistööd | 2016 | 2016 | 958675 | 958675 | 100 |  |  | 958675 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA |  |
| 197 | Narva Laste Varjupaiga hoone renoveerimistööd | 2009 | 2015 | 1045312 | 1045312 | 100 | 829240 | 195867 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA | CO2 investeeringute raames koostöö- ka käsumduslepingu nr 2010-460/44 -124984 eur: fassaadi ja vundamendi soojustamine, akende osaline vahetus,pööningul katuselae soojustamine |
| 198 | Narva Laste Varjupaiga maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine) | 2015 | 2016 | 200000 | 200000 | 100 |  | 100000 | 100000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA |  |
|  | 3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | psühholoogilise abi osutamine perekondadele | 2015 | 2017 | 15000 | 15000 | 100 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | Sotsiaalabiamet |  | MTÜ Lapsele oma kodu |
|  | 3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine | 2013 | 2017 | 62000 | 62000 | 100 | 9600 | 12800 | 15000 | 15000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 201 | laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes | 2008 | 2020 | 14905 | 14905 | 100 | 1598 | 639 | 1000 | 1000 | 1000 | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 202 | õpilaste tervist edendavad tegevused koolides | 2008 | 2016 | 14224 | 14224 | 100 | 1278 | 1278 | 4000 |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 203 | tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine | 2008 | 2021 | 11112 | 11112 | 100 | 639 | 639 | 1000 | 1000 | 1000 | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 204 | vigastuste ennetamine lastel | 2008 | 2021 | 69740 | 13948 | 20 | 1598 | 639 | 1000 | 1000 | 1000 | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 205 | südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine | 2008 | 2015 | 46016 | 13420 | 29,17 | 3835 | 1917 |  |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 206 | alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine | 2008 | 2015 | 361740 | 121430 | 33,57 | 31956 | 12782 |  |  |  | Linnaarstiteenistus | MTÜ EVRIKA |  |
|  | 3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine | 2013 | 2021 | 2759311 | 2759311 | 100 |  | 376321 | 397165 | 397165 | 397165 | SA Narva Haigla |  | Kulud kokku 100% 2759311 eur. Omafinantseerimine 100%. Narva linna kulud kokku 100% 2759311 eur (kuni 2021.a.) |
| 208 | linna terviseprofiili koostamine | 2008 | 2021 | 12267 | 12267 | 100 |  | 639 |  | 1000 |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 209 | linna vigastuste profiili koostamine | 2013 | 2017 | 5000 | 5000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 210 | rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele, HIV-infitseeritute ja HIV-tõve haigetele | 2008 | 2015 | 171283 | 38348 | 22,39 | 6391 | 3196 |  |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 211 | nõustamisteenused uimastite kasutajate ja HIV-positiivsetele isikutele | 2013 | 2021 | 45000 | 45000 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Linnaarstiteenistus | MTÜ EVRIKA |  |
| 212 | postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine | 2008 | 2015 | 83085 | 19815 | 23,85 | 3835 | 3196 |  |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
|  | 3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Narva Haigla SA hoonete renoveerimine ja meditsiiniaparatuuri soetamine | 2008 | 2015 | 2204952 | 830851 | 37,68 | 127823 | 127823 |  |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
|  | 4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe | 2008 | 2017 | 1393225 | 91020 | 6,53 | 6262 | 6262 | 6262 | 6262 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Akende vahetamine lasteaedades (l/a Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Väikevend, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Kuldkalake, Tareke, Cipollino) | 2014 | 2014 | 99242 | 99242 | 100 | 99242 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 216 | Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine) | 2015 | 2015 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 217 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi fassadide renoveerimine ja valgustus (sh projekteerimine) | 2015 | 2016 | 250000 | 250000 | 100 |  | 125000 | 125000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 218 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi kabineti remondi teostamine | 2014 | 2014 | 5700 | 5700 | 100 | 5700 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 219 | Narva Lauatennise kompleksi (Puškini tn 25) ventilatsiooni paigaldamine | 2015 | 2015 | 506000 | 506000 | 100 |  | 506000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 220 | Kreenholmi Gümnaasiumi remont | 2013 | 2014 | 20000 | 20000 | 100 | 20000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 221 | Humanitaargümnaasiumi renoveerimine | 2015 | 2015 | 400000 | 400000 | 100 |  | 400000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 222 | Soldino Gümnaasiumi remont (sh projekteerimine,valgustus, keemiakabineti remont, võrkpalliplatsi paigaldamine, territoorium) | 2015 | 2015 | 190000 | 190000 | 100 |  | 190000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 223 | Narva Peetri Kooli akende väljavahetamine, küttesüsteemi renoveerimine, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine | 2014 | 2014 | 29297 | 29297 | 100 | 29297 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 224 | Paju Kooli remont (sh ekspertiis, valgustus klassiruumides, treppid, veetorud, WC, soojusõlm, füüsika-keemia kabinetid, ventilatsioonisüsteem) | 2015 | 2015 | 200000 | 200000 | 100 |  | 200000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 225 | Paju kooli võimla seinte remont | 2015 | 2015 | 55000 | 55000 | 100 |  | 55000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 226 | 6.Kooli remont (väljauste vahetamine, tööõpetuste ruumide remont, vihmatorude süsteemi ja soojussõlme renoveerimine) | 2015 | 2015 | 186000 | 186000 | 100 |  | 186000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 227 | Pähklimäe Gümnaasiumi ehitustööd | 2015 | 2015 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 228 | Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone drenaažisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine | 2013 | 2014 | 68671,42 | 68671,42 | 100 | 17848 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 229 | koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine | 2014 | 2016 | 50000 | 50000 | 100 | 50000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 230 | koolieelsete lasteasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine | 2012 | 2017 | 782000 | 782000 | 100 |  | 237523 | 237523 | 237525 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 231 | reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele | 2014 | 2017 | 1094760 | 1094760 | 100 | 273690 | 273690 | 273690 | 273690 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | Volikogu otsusel suunati 200000 eurot selleks tegevuseks |
| 232 | poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Humanitaar-, Kreeenholmi Gümnaasium; 6.-, Peetri-, Paju Kool) | 2015 | 2017 | 894765 | 894765 | 100 |  | 298255 | 298255 | 298255 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 233 | lasteaedade remondiks projekteerimine | 2008 | 2018 | 421236 | 421236 | 100 |  | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 234 | lasteaedade remonditööd | 2008 | 2018 | 4362262,11 | 4362262,11 | 100 | 99242 | 719000 | 724300 | 695000 | 799000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 235 | huvikoolide remondiks projekteerimine | 2015 | 2015 | 20000 | 20000 | 100 |  | 20000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 236 | huvikoolide renoveerimine | 2015 | 2017 | 1597790 | 1597790 | 100 |  | 532596 | 532596 | 532598 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 237 | Narva Muusikakoolile klaveri liisimine | 2015 | 2015 | 108650 | 108650 | 100 |  | 108650 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 238 | Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru tn 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks | 2013 | 2015 | 2400000 | 1502250 | 62,59 | 58654 | 1436860 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 239 | Paemurru kooli aadressil 26.Juuli tn 4 spordisaali rekonstrueerimine ja remont (poksisaal) | 2015 | 2016 | 383470 | 383470 | 100 |  | 191735 | 191735 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 240 | Tuletõkkeuste paigaldamise projekteerimine Narva Koorikoolis ja Narva Keskraamatukogus | 2014 | 2014 | 3000 | 3000 | 100 | 3000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 241 | Narva Koorikooli renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed) | 2012 | 2015 | 671073 | 671073 | 100 | 326234 | 326234 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 242 | koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 2007 | 2018 | 2820410,08 | 2820410,08 | 100 | 412000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Karikakar, Kuldkalake, Marjake, Põngerjas, Vikerkaar) - 2014. aastal |
| 243 | linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine | 2008 | 2018 | 9392022 | 2110250,19 | 22,47 | 131911 | 319182 | 319182 | 319182 | 319182 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 244 | munitsipaalharidusasutuste hoonete tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamine | 2007 | 2016 | 1981261 | 1833424 | 92,54 | 1066093 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 245 | munitsipaalharidusasutuste tervisekaitsenõuetele vastavate valgustitega varustamine | 2010 | 2018 | 1917349 | 1917349 | 100 |  | 466314 | 466314 | 466314 | 466317,21 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
|  | 4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | IntraNet loomine | 2013 | 2014 | 2000 | 2000 | 100 | 500 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |  |
| 247 | ISKE läbiviimine (Riiklik andmekaitse programm) | 2013 | 2014 | 32000 | 32000 | 100 | 16000 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |  |
| 248 | Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine | 2014 | 2021 | 82400 | 82400 | 100 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3.1. noortekeskuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Narva Noortekeskuse ehitusprojekti ekspertiisi teostamine | 2014 | 2014 | 1380 | 1380 | 100 | 1380 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 250 | Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine | 2013 | 2015 | 365575 | 36558 | 10 | 27500 | 7458 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | NNK |  |
|  | 4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Noorsootöö projektide toetamine | 2007 | 2017 | 100000 | 100000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
| 252 | Narva Noorteparlamendi töö toetamine | 2011 | 2017 | 14000 | 14000 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
|  | 4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Lastele osutatavate sotsiaalpsühholoogiliste teenuste arendamine MTÜ Lapsele Oma Kodu baasil | 2013 | 2018 | 23040 | 23040 | 100 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | Kultuuriosakond |  | Partner on MTÜ Lapsele Oma Kodu |
| 254 | Lastepsühhiaatriaalase nõustamise korraldamine | 2013 | 2018 | 33000 | 33000 | 100 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 255 | Koolide tugispetsialistide võrgustiku arendamine | 2013 | 2018 | 1914000 | 1914000 | 100 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 256 | psühholoogi ja eripedagoogi teenuste korraldamine koolieelsetes lasteasutustes | 2015 | 2018 | 732800 | 732800 | 100 |  | 183200 | 183200 | 183200 | 183200 | Kultuuriosakond |  |  |
| 257 | nägemispuudega õpilaste klassi avamine | 2015 | 2018 | 29980 | 29980 | 100 |  | 16510 | 4490 | 4490 | 4490 | Kultuuriosakond |  |  |
| 258 | koolieelsetes lasteasutuses sobitusrühmade loomine | 2012 | 2017 | 59448 | 59448 | 100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |  | Kultuuriosakond |  | Sobitusrühmade avamine ei toimu plaanipäraselt, vaid on vajaduspõhine. Sobitusrühma avamisega seotud summa sõltub laste üldarvust rühmas ning sellest mis ulatuses ja millist konkreetselt tuge vajab HEV-laps sobitusrühmas. |
| 259 | koolieelsetes lasteasutustes erirühmade loomine | 2012 | 2017 | 117114 | 117114 | 100 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |  | Kultuuriosakond |  | Erirühmade avamine ei või olla plaanipärane, vaid on vajaduspõhine. Erirühma avamise ja ülalpidamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub erirühma suurusest ning sellest, mis tuge vajavad HEV-lapsed. |
| 260 | HEV-õpilaste klasside avamine Paju kooli baasil ning õpilaskodu tegevuse toetamine | 2013 | 2017 | 75000 | 75000 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine | 2012 | 2017 | 65746 | 65746 | 100 |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  | Keelekümblusrühmade avamine sõltub vanemate soovist ning lasteaia võimalustest (eeskätt, kas lasteaias on olemas kvalifitseeritud õpetajad). Keelekümblusrühma avamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub lasteaia olemasolevatest võimalustest, õppekeskkonnast (nt kas on vaja täiendavat inventari jms) ning rakendatavast keelekümbluse vormist (täis- või osaline). |
|  | 4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | MTÜ Puškini Instituut tegevuse toetamine | 2013 | 2017 | 388000 | 388000 | 100 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | ettevõtjate koolituse korraldamine | 2008 | 2015 | 18593 | 18593 | 100 | 500 | 8948 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 264 | ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine | 2010 | 2017 | 400083,79 | 400083,79 | 100 | 55000 | 90000 | 90000 | 90000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.3. investorite kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | informatsiooni levitamine uude objektide ehitamiseks | 2008 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 266 | Narva investeerimispassi arendamine | 2008 | 2015 | 2723,87 | 2723,87 | 100 | 300 | 2000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine | 2008 | 2018 | 240308,59 | 240308,59 | 100 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | ettevõtjate messidel osalemise toetamine | 2008 | 2016 | 7913,5 | 7913,5 | 100 |  | 3196 | 3196 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |