NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI-JA LINNAPLANEERIMISE AMET

LasteaedaDE LASTE MÄNGUVÄLJAKUTE RAJAMINE

RIIGIHANKE VIITENUMBER 154087

AVATUD HANKEMENETLUS

HANKEDOKUMENDID

EHITUSTÖÖD

CPV Klassifikaatorite kood 45200000-9

Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

NARVA LINN, 2014

HANKEDOKUMENTIDE SISUKORD

1.	Üldandmed	3

2.	Pakkujate kvalifitseerimise tingimused	3

3.	Tehniline kirjeldus	5

4.	Hankelepingu tingimused	6

5.	Pakkumuse vormistamise keel	6

6.	Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik	6

7.	Pakkumuse jõusoleku tähtaeg	6

8.	Pakkumuse tagatis	6

9.	Lepinguaegsed tagatised	7

10.	Hankedokumentide väljastamine ja selgitused	7

11.	Pakkumuse vormistamine ja esitamine	7

12.	Pakkumuste avamine	8

13.	Pakkujatel kvalifikatsiooni kontrollimine	9

14.	Pakkumuste vastavuse kontroll	9

15.	Kõikide pakkumuste tagasilükkamine	9

16.	Pakkumuste hindamine	9

17.	Hankelepingu sõlmimine	10

Lisa I. Vorm 2. Pakkuja üldandmed	12

Lisa I. Vorm 3. Volikiri	13

Lisa I. Vorm 4. Ühise pakkumuse volikiri	14

Lisa I. Vorm 5. Pakkuja kinnitus	15

Lisa I. Vorm 6. Alltöövõtu kasutamine	16

Lisa I. Vorm 7. Majandustegevuse netokäive	17

Lisa 1. Vorm 8. Töötajate arv	18

Lisa 1. Vorm 9.a. CV vorm	19

Lisa 1. Vorm 9.b. Vastutava spetsialisti kinnitus	21

Lisa I. Vorm 10. Teostatud laste mänguväljakute rajamise loetelu	22

Lisa I. Vorm 11. Pakkumuse maksumuse esildis	23

Lisa I. Vorm 12. Pakkumuse maksumustabel	24

Lisa I. Vorm 13. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta	30

Lisa II. Tehniline kirjeldus	31

Lisa III. Hankelepingu projekt	33

JUHISED PAKKUJALE

# Üldandmed

  - Hankija nimi ja andmed:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
registrikood: 75029820    
aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva linn
telefon: (+372) 35 99 050
e-post: info@narvaplan.ee

  - Riigihanke eest vastutav isik:	Olga Rudomina (ALPA heakorra vanemspetsialist)
telefon: (+372) 35 99 135
e-post: olga.rudomina@narvapaln.ee

  - Riigihanke nimetus:	Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

  - Riigihanke viitenumber:	154087

  - Hankemenetluse liik:	Avatud hankemenetlus (tööde hankelepingu eeldatav maksumus ületab riigihangete siseriiklikku piirmäära)

  - Hankelepingu eeldatav

maksumus:			   323 000 (km-ta) / 387 600 (km-ga)

  - Rahastamisallikad:	 Narva linna eelarve.

  - Riigihanke jaotamine osadeks:  Ei.

  - Alternatiivsed lahendused ning osalised või tingimuslikud pakkumused ei ole lubatud.

  - Riigihanke objektiks on lasteaedade lastemänguväljakute rajamine  hankedokumentides (edaspidi HD) määratletud tingimustel.

  - Hankedokumendid (edaspidi HD) on käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt sisukord) ja kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujatele saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid (sh vastused järelpärimistele). HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.

  - Pakkumuse esitamine vastavalt käesolevatele HD-le tähendab Pakkuja täielikku nõustumist kõigi pakkumuse tingimustega, mis on teatavaks tehtud käesolevates HD-s. Pakkuja iga lisatingimus, mis on eelolevaga vastuolus, jääb pakkumuse hindamisel tähelepanuta või toob kaasa pakkumuse mittevastavaks tunnistamise.

  - Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud ärisaladust sisaldavaid andmeid, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

# Pakkujate kvalifitseerimise tingimused

  - Pakkumuse ja pakkujate üldised määratlused

    - Pakkujaks nimetatakse käesolevas dokumendis isikut, kes esitab pakkumuse üksi või on ühispakkumuses juhtiv pakkuja.

Üksikpakkuja on isik, kes esitab pakkumuse iseseisvalt, mitte koos ühispakkuja (te)ga.

Ühispakkujad on isikud, kes esitavad pakkumuse ühiselt ning vastutavad hankelepingu täitmise est solidaarselt.

    - Ühispakkujad ei tohi esitada iseseisvaid pakkumusi ega osaleda teistes pakkumustes ühispakkuja või alltöövõtjana.

    - Alltöövõtja osalemine mitmes pakkumuses alltöövõtjana on lubatud tingimusel, et see alltöövõtja ei esita ühtegi pakkumust iseseisvalt ega osale mõnes ühispakkumuses ühispakkujana.

    - Pakkumus on pakkuja siduv tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks. Pakkumuse esitamine tähendab pakkumuse esitanud isiku täielikku nõustumist kõigi HD-s esitatud tingimustega ja reeglitega.

  - Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja esitab HD lisa I vorm 3 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjuta-miseks. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad nende esindajale antud HD lisa I vorm 4 kohase volikirja.

    - Pakkujal ja ühispakkumuse korral kõikidel ühispakkuja-tel ei tohi esineda riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg-tes 1 ja 2 toodud hankemenetlusest kõrvaldamist tingivaid asjaolusid. Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest RHS §-s 38 sätesta-tud juhtudel ja korras. RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 sätestatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja HD lisa 1 vorm 5 kohase kinnituse, kusjuures ühispakkumuse korral loetakse kinnitus kehtivaks kõikidele ühispakkujatele. Pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 sätestatud asjaolude puudumist kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti avalikust andmebaasist. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi. Tõend peab kajastama pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 nimetatud asjaolude puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, s.o hanketeate registris avaldamise kuupäeval.

    - Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujal RHS § 38 lg-s 11 nimetatud asjaolude puudumist.

    - Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtu mahu kohta esitab pakkuja HD lisa I vormi 6 kohase kinnituse alltöövõtu kasutamise mahu kohta. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtjate mittekasutamise kohta antud riigihanke tööde teostamisel.

  - Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2011, 2012, 2013) summeeritud netokäive lastemänguväljakute rajamise seotud valdkonnas peab olema vähemalt 300 000 (kolmsasada tuhat) eurot.

Pakkuja esitab HD lisa I vormi 7 kohase õiendi viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta ning väljavõtted 2011, 2012 ja 2013 majandusaasta aruannetest (bilanss, kasumiaruanne ja audiitori järeldusotsus selle olemasolul). Juhul, kui 2012. majandusaasta aruanne on pakkujal pakkumuste esitamise tähtpäevaks veel koostamata või auditeerimata, esitab pakkuja seadusliku esindaja poolt allkirjasta-tud bilansi ja kasumiaruande.

Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt HD lisa 1 vormi 7 ja iga ühispakkuja väljavõtted oma 2011, 2012 ja 2013 majandusaasta aruannetest. Ühispakkujate majandusliku ja finantsseisundi kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.

    - Pakkuja peab omama kogu Hankelepingu perioodiks lastemänguväljakute rajamise valdkonnas kehtivat erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingut kindlustussummaga vähemalt 32 000 (kolmkümmend kaks tuhat) eurot või kindlustusandja kirjalikku nõusolekut vastava tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks.

Pakkuja esitab koopia erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingu olemasolu tõendavast kindlustuspoliisist või kindlustusandja kirjaliku nõusoleku nõutava hüvitismääraga tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. Esitatud dokumentidest peab nähtuma kindlustusandjapoolne maksimaalselt võimalik väljamaksusumma (kindlustussumma).

Juhul, kui pakkuja ei oma pakkumuse esitamisel erialast tsiviilvastutuskindlustust ning esitab selle asemel kindlustusandja kirjaliku nõusoleku kindlustuslepingu sõlmimise kohta, tuleb erialane tsiviilvastutuskindlustus sõlmida koheselt peale pakkumuse edukaks tunnistamist ning esitada enne hankelepingu sõlmimist hankijale sellekohane kindlustuspoliisi koopia.

Hankija ei anna enne kindlustuspoliisi koopia esitamist edukaks tunnistatud pak-kumusele nõustumust.

Kui pakkuja ei ole pakkumuse edukaks tunnistamisele järgnevaks 15. (viieteistkümnendaks) päevaks kindlustuspoliisi koopiat hankijale esitanud, ei sõlmi hankija pakkujaga hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest.

  - Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja keskmine töötajate arv kolmel viimasel aastal (2011-2013) peab olema vähemalt 10 töötajat ühes aastas. Juhul, kui Pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, siis arvutatakse keskmine töötajate arv Pakkuja poolt tegutsetud aja töötajate arvu keskmisena.

Pakkuja esitab lisa 1 vormi 8 kohase õiendi. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt nõutud vormi 8 ning tingimuse kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.

    - Pakkujal peab olema hanke teostamiseks kaks kõrgema haridusega vastutavat spetsialisti (üks projektijuht, üks objektijuht), kellel on vähemalt viie aastane töökogemus lastemänguväljakute rajamise juhtimisel ja vähemalt ühe sarnase lastemänguväljaku rajamise juhtimise kogemus.

Pakkuja esitab vastutavate spetsialistide CV-d lisa 1 vormi 9.a kohaselt, koopiad nende spetsialistide kõrgemat ehituslikku haridust tõendavast dokumendist ja lisa 1 vormi 9.b kohased vastutavate spetsialistide kinnitused.

    - Pakkuja (ja kõik ühispakkujad) peab viimase kolme aasta jooksul (2011, 2012 ja 2013) olema nõuetekohaselt täitnud kõik lastemänguväljakute rajamiseks sõlmitud lepingud.

Pakkuja esitab HD lisa I Vorm 10. kohase teostatud lastemänguväljakute rajamise loetelu olulisemate lepingute maksumuse, teostamise aja, koha ja tellijate kohta (koos kontaktandmetega) ning omakäelise kinnituse selle kohta, et nimetatud tööd teostati korrektselt ja hea tava kohaselt.

    - Eestist pärinev pakkuja või üks tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral üks ühispakkujatest peab omama Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringut tegevusalal „Ehitamine“. Pakkuja esitab vajaliku väljatrükid registreeringutest või koopia loast tööde teostamiseks ning seda ka alltöövõtjate osas.

# Tehniline kirjeldus

Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD lisas II (Tehniline kirjeldus).

# Hankelepingu tingimused

  - Hankelepingu tingimused on antud HD lisas III toodud hankelepingu projektis.

  - Hankelepingu täitmise tähtaeg on 90 kalendripäeva alates hankelepingu sõlmimisest.

# Pakkumuse vormistamise keel

5.1.	Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

5.2.	Kõik võõrkeelsed originaaldokumendid ja koopiad tuleb varustada tõlkega eesti keelde.

# Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

  - Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro (€ - EUR).

  - Pakkumuse maksumus tuleb esitada HD lisa I vorm 11 toodud pakkumuse maksumuse esildisena, mis täidetakse HD lisa I vorm 12 alusel.

  - Pakkumus esitatakse eurodes, 1 sendi täpsusega koos Eesti Vabariigis kehtiva käibemaksuga ja ilma.

  - Pakkumuse hind on lõplik ning peab sisaldama kõiki võimalikke kulusid, mis tulenevad hankedokumentidest, tööde organiseerimise projektist (koostab pakkuja), töödega kaasnevatest maksudest (tänavate sulgemise maksud jne), keskkonnakaitsealastest nõuetest ja mistahes muudest võimalikest asjaoludest.

# Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

# Pakkumuse tagatis

  - Pakkumuse tagatise suuruseks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot.

  - Tagatis tuleb esitada krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või deponeerida Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arvelduskontole SEB pangas nr EE671010220034033017 (selgituseks märkida riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber, pakkuja nimi ja registrikood).

  - Pakkumuse esitamisel peab tagatise olemasolu olema tõendatud maksekorralduse või krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirjaga. Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul.

  - Garantiikiri peab sisaldama garantii tellija (pakkuja), garantii saaja (hankija) ja garantii andja (garandi) andmeid, riigihanke nimetust ja viitenumbrit. Garantiikirja sisu peab üheselt mõistetavalt sätestama garandi kohustuse rahuldada RHS § 34 lg 5 alusel tekkinud hankija nõue pakkuja vastu HD p-s 8.1 toodud summas hankija esimesel nõudmisel („on first demand“), kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel hankija kirjaliku nõude kättesaamisest arvates. Garantiikiri ei tohi sisaldada tingimusi või viiteid tingimustele, mis piiravad hankija õigust nõuda garandilt pakkuja kohustuste rikkumisel garantiisumma (pakkumuse tagatise) tasumist. Pakkumuse tagatise olemasolu tõendava garantiikirja kehtivus ei tohi lõppeda enne pakkumuse jõusoleku tähtaja möödumist.

  - Pakkumuse tagatise tagastamata jätmine või pakkumuse tagatise tagastamine toimub vastavalt RHS sätestatule.

# Lepinguaegsed tagatised

9.1.	Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, hankelepingu sõlmimisest arvates, on pakkuja   kohustatud andma ehitusaegse tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

9.1.1.	Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Ehitusaegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;

9.1.2.	Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).

9.2.	Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub pakkuja andma garantiiperioodi tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

    - Tagatise suuruseks on 5% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde üleandmise päevast arvates.

    - Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt.

# Hankedokumentide väljastamine ja selgitused

  - Hankedokumendid on elektrooniliselt kätte saadavad Riigihangete Registri (http://riigihanked.riik.ee) vahendusel, v.a. ehitusprojekt.

  - Ehitusprojektid on kättesaadavad aadressil: www.narvaplan.ee/docs/projekt/LA.zip

  - Hankedokumendid on tasuta ning hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu.

  - Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi Riigihangete Registri kaudu küsimusi esitades.

  - Hankija vastab esitatud küsimustele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, edastades kirjalikud vastused koos küsimustega samaaegselt kõigile pakkujatele. Vastused edastatakse e-posti teel, kusjuures hankija ei vastuta kasutatavate sidevahendite (sh faksi, e-posti) korrapärase toimimise eest.

# Pakkumuse vormistamine ja esitamine

  - Pakkumus peab vormistuslikult vastama kõikidele HD-s esitatud nõuetele ja tingi-mustele. Pakkumusele ei saa lisada omapoolseid tingimusi. Alternatiivseid lahendusi ei aktsepteerita.

  - Kõik pakkumusvormid tuleb täielikult täita.

  - Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahele-kirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

  - Pakkumus tuleb esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus ning 2 (kahes) identses eksemplaris (1 originaal ja 1 koopia), rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakkumuse originaali tiitellehele teha märge “Originaal” ja koopiale märge “Koopia”. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal.

  - Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

- hankija nimi ja aadress;

- riigihanke nimetus ja viitenumber; 154087

- kirje „Pakkumus Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine“;

- kirje „Mitte avada enne..2014. a kella 13.30“

- pakkuja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendite numbrid.

  - Hankija ei vastuta ümbriku nõuetekohaselt vormistamata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

  - Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

- tiitelleht HD lisa I vormi 1 kohaselt;

- pakkuja üldandmed HD lisa I vormi 2 kohaselt;

- vabas vormis sisukord;

- pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument;

- HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

- pakkumuse maksumuse esildis vastavalt HD lisa I vormile 11;

- pakkumuse maksumustabel vastavalt HD lisa I vormile 12;

- muud hankedokumentides ettenähtud andmed.

  - Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 3. korrus, kabinet 304, 20308 Narva hiljemalt (tööpäevadel 09.00-11.30 ja 13:00-16:30)..2014.a. kell 10.00   (13.08.2014 08.00-10.00). Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile. Hankija väljastab pakkumuse käsipostiga kohale toimetamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber (lisa I vorm 13).

  - HD punktis 11.8 nimetatud tähtajast hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 11.8 ning pakkumus tagas-tatakse pakkujale avamata kujul.

  - Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada hankijale enne HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva.

  - Kui pakkuja esitab pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud pakkumused seetõttu ilma HD punktis 11.10. nimetatud teateta kehtetuks.

  - Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud. Hankemenetluse nurjumise või kehtetuks tunnistamise korral vastavaid kulusid ei hüvitata.

  - Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise riisiko, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.

# Pakkumuste avamine

  - Pakkumuste avamise koht ja aeg: Narva Linnavalitsuse konverentsisaal, Peetri plats 5, Narva linn..2014 kell 13:30.

  - Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (puuduvad eelnevad avamisjäljed), pakkumuste esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.

  - Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab tõendama esindusõiguse olemasolu. Pakkumuste avamisel kantakse osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli.

  - Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule.

  - Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele 3 tööpäeva jooksul või hiljem, RHS § 54 lg. 4 sätestatud korras.

  - Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (avamis-jälgedega pakkumused), ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge. Samuti ei arvestata ega avata pakkumusi, mis on enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkuja poolt tagasi võetud.

# Pakkujatel kvalifikatsiooni kontrollimine

  - Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt HD punktis 2 toodud tingimustele.

  - Kvalifikatsioonidokumentide esitamine pärast HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva on keelatud ning hankija jätab need läbi vaatamata. Eelöeldu ei võta hankijalt õigust nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist.

  - Hankija võib pakkuja kvalifitseerida, kui esitamata andmed või dokumendid on hankijale oluliste kulutusteta avaliku registri kaudu kättesaadavad.

  - Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.

# Pakkumuste vastavuse kontroll

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

  - Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumenti-des seatud tingimustega. Pakkumuse võib vastavaks tunnistada ka siis, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedoku-mentides sätestatud tingimustest.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele.

  - Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

# Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

  - Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist lisaks RHS § 49 lg 1 p-s 1 sätestatule ka siis, kui:

    - Langeb ära vajadus lepingu sõlmimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast (sh õigusaktide muutumine, haldusorganite haldusaktid või -toimingud);

  - Juhul, kui pakkumuste avamisel tuvastatakse, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele.

# Pakkumuste hindamine

  - Hankija hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

  - Hankija hindab pakkumusi pakkumuse maksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus (RHS § 50 lg 3).

# Hankelepingu sõlmimine

  - Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga HD lisas III sätestatud tingimustel. Hankelepingu tingimused pole läbiräägitavad.

  - Hankeleping sõlmitakse mitte varem kui 14 päeva möödumisel pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest (väljasaatmisest) arvates juhul, kui riigihangete seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  - Hankija teatab eduka pakkumuse esitanud pakkujale hankelepingu sõlmimise kuupäeva ja kellaaja. Hankeleping allkirjastatakse paberkandjal. Allkirjastamine toimub hankija ametiruumides.

  - Juhul, kui pakkuja ei ilmu teatatud ajaks hankelepingut allkirjastama või muul viisil hoidub hankelepingu sõlmimisest kõrvale,  loetakse pakkuja pakkumuse tagasivõtnuks.

  - Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolene-vatel põhjustel, enne hankelepingu sõlmimist, oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse.

Lisa I. Vorm 1. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS

RIIGIHANKE NIMETUS:

LasteaedaDE LASTE MÄNGUVÄLJAKUTE RAJAMINE

RIIGIHANKE VIITENUMBER 154087

AVATUD HANKEMENETLUS

| Pakkuja täielik ametlik nimi: |  |
| --- | --- |
| Pakkuja äriregistri registrikood: |  |

# Lisa I. Vorm 2. Pakkuja üldandmed

RIIGIHANKE „LasteaedaDE LASTE MÄNGUVÄLJAKUTE RAJAMINE“ PAKKUMUSE ESITAVA PAKKUJA ÜLDANDMED JA ANDMED ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

Riigihanke viitenumber:	154087

I.	INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

| Täielik ametlik nimi (ärinimi): |  |
| --- | --- |
| Äriregistri registrikood |  |
| Käibemaksukohustuslase reg.nr: |  |
| Juriidiline aadress: |  |
| Postiaadress: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| E-posti aadress: |  |
| Kodulehekülg: |  |
| Pangakonto number: |  |
| Panga nimi: |  |
| Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress): |  |

II.	INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

| Pakkumus on ühispakkumus: | Jah: | Ei: |
| --- | --- | --- |

III.	PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

| Allakirjutanu nimi: |  |
| --- | --- |
| Allakirjutanu ametikoht: |  |

# Lisa I. Vorm 3. Volikiri

Volikiri

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber:	154087

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

# Lisa I. Vorm 4. Ühise pakkumuse volikiri

Ühise pakkumuse volikiri

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber:	154087

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkuja ühispakkumuse esitamiseks:

| Pakkuja nimi | Pakkuja registrikood | Pakkuja aadress | Allkirjaõigusliku isiku nimi | Allkirjaõigusliku isiku allkiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

| Pakkuja nimi |  |
| --- | --- |
| Pakkuja registrikood |  |
| Pakkuja aadress |  |
| Allkirjaõigusliku isiku nimi |  |
| Allkirjaõigusliku isiku allkiri |  |

Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga.

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hanke-lepingu täitmise eest.

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud Ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 5. Pakkuja kinnitus

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber: 154087

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

- Käesolevaga kinnitame, et meil  puuduvad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalu-sed ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

- Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

- Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

- Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

- Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse meiepoolse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

- Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ning tutvuda ehitusobjektidega. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke esemeks olev töö.

- Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hanke-lepingu täitmise eest solidaarselt.

- Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu esemeks oleva ehitustöö lõpliku vastuvõtmiseni.

- Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

- Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

- Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2011-2013) jooksul täitnud nõuete- ja hea tava kohaselt kõik lastemänguväljakute rajamiseks sõlmitud lepingud. Aktsepteerime, et lepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse teehoiutöö tellija arvamusest ning anname hankijale õiguse pöörduda eelnevate lepingute nõuetekohase täitmise kontrollimiseks vastava teehoiutöö tellija poole.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 6. Alltöövõtu kasutamine

Alltöövõtu kasutamine

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber: 154087

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järg-mises ulatuses:

| Alltöövõtja poolt teostatavad tööd | Protsentuaalne osa kogutöödest |
| --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes Hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse esitamist Hankijale.

Kõik alltöövõtjad on andnud Hankijale nõusoleku vajaduse korral järelpärimiste tegemiseks vastavatele ametiasutustele kontrollimaks alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduse § 38 lg 1 p-des 1-31 nimetatud tingimustele.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 7. Majandustegevuse netokäive

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2011, 2012, 2013)

netokäive mänguväljakute rajamise valdkonnas

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber: 154087

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2011, 2012, 2013) neto-käive mänguväljakute rajamise valdkonnas oli eurodes  ilma käibemaksuta:

| Pakkuja nimi (ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi) | Majandustegevuse netokäive |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011, 2012, 2013 kokku |
| KOKKU |  |  |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm 8. Töötajate arv

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2011-2013) töötajate arv

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber: 154087

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2011-2013) töötajate arv oli:

| Pakkuja nimi (ühispakkumuse korral vastava ühispakkuja nimi) | Töötajate arv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011. a | 2012. a | 2013. a | 2011-2013 aasta keskmine |
| KOKKU |  |  |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm 9.a. CV vorm

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.	Perekonnanimi:

2.	Eesnimi:

3.	Sünniaeg:

4.	Haridus:

| Haridusasutused: |  |
| --- | --- |
| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| Kraad: |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

5.	Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

| Keel | Suuline | Kirjalik |
| --- | --- | --- |

- Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

- Muud oskused (nt arvutioskus jm):

- Praegune töökoht:

- Tööstaaž:

- Töökogemused:

| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| --- | --- |
| Ettevõte/organisatsioon (nimi, aadress) |  |
| Amet |  |
| Töökirjeldus |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

- Referentsiobjektides osalemine:

| Projekti nimetus |  |
| --- | --- |
| Projekti maksumus (eurodes) |  |
| Projekti asukoht |  |
| Tellija nimi ja aadress |  |
| Positsioon projektis |  |
| Tegevused projektis |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm 9.b. Vastutava spetsialisti kinnitus

Vastutava spetsialisti kinnitus

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber:	154087

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut osaleda projektijuhina/objektijuhina (vajalik allakriipsutatud) ______________ /pakkuja nimi/ alluvuses riigihanke „Lasteaedade aste mänguväljakute rajamine“ raames sõlmitava hankelepingu järgsete tegevuste läbiviimisel, juhul kui ______________ /pakkuja nimi/ poolt tunnistatud pakkumus tunnistatakse edukaks.

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 10. Teostatud laste mänguväljakute rajamise loetelu

Viimase kolme aasta (2011, 2012, 2013) jooksul teostatud

laste mänguväljakute rajamise tööd

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber:	154087

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

| Teostaja (ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi) | Tellija nimi, kontaktandmed | Teostatud teehoiutöö | Teostamise aeg ja koht | Maksumus (ilma käibemaksuta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

(Riigihankelepingu puhul märkida vastava riigihanke viitenumber)

Kinnitame, et nimetatud mänguväljakute rajamise tööd on teostatud korrektselt, sõlmitud lepingute ning hea tava kohaselt.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 11. Pakkumuse maksumuse esildis

Pakkumuse maksumuse koondtabel

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber:	154087

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Olles tutvunud hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides kirjeldatud tööd, toimingud, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme hankijalt riigihanke pakkumuse koostamiseks saanud kogu vajaliku informatsiooni.

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele pädevusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud toimingud, kaasa arvatud ka need toimingud, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega ka näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mis on vajalikud hankelepingu täitmiseks vastavalt esitatud nõuetele ning arvesse võtnud pakkumuse objektiga seotud riskid.

Arvestades eeltoodut nõustume hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis täitma hanke-lepingu tähtaegselt järgnevalt esitatud lõpliku, meie jaoks siduva maksumusega.

- Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta on:
numbritega	_______________________________________________________ eurot,
sõnadega	_______________________________________________________ eurot.

- Käibemaks 20% on:
numbritega	_______________________________________________________ eurot.

- Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga on:
numbritega	_______________________________________________________ eurot.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 12. Pakkumuse maksumustabel

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber: 154087

| NARVA LA PÕNGERJAS (A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk | Toote kood | Toote nimetus | Kogus (tk, m²) | Ühiku hind | Hind kokku |
| 1 | LM222-1 ALPE | Mängulinnak ISABELLA | 1 |  |  |
| 2 | LM204 ALPE | Mängulinnak RAYMOND | 1 |  |  |
| 3 | LM203 ALPE | Mängulinnak RICHARD | 1 |  |  |
| 4 | MM122 ALPE | Mängulaev GUSTAV VASA | 1 |  |  |
| 5 | LM102 ALPE | Mängulinnak JOHANNA | 1 |  |  |
| 6 | LM100 ALPE | Mängulinnak REGINA | 1 |  |  |
| 7 | VLO36 | Vedrukiik KITTY | 1 |  |  |
| 8 | VL039 | Vedrukiik WILBUR | 1 |  |  |
| 9 | K106 | Kaalukiik vedrul CLAM | 1 |  |  |
| 10 | K105 AL | Kaalukiik TODDLER seljatoega | 1 |  |  |
| 11 | K104 AL | Kaalukiik TODDLER 4-kohaline | 1 |  |  |
| 12 | K102 ALPE | Kaalukiik vedrudel BUBBLE | 1 |  |  |
| 13 | MM110 ALPE | Mänguauto AMBULANCE | 1 |  |  |
| 14 | MM403 ALPE | Mängumaja BUFFET 4 terrassiga | 1 |  |  |
| 15 | MM121 ALPE | Mängupaat UKU | 1 |  |  |
| 16 | MM112 ALPE | Mänguvahend BUS | 1 |  |  |
| 17 | MM111 ALPE | Mänguauto MERCEDES | 1 |  |  |
| 18 | MM301 ALPE | Mängumaja APPLE | 2 |  |  |
| 19 | MM302 ALPE | Mängumaja APPLE with BUSHES, HDPE | 2 |  |  |
| 20 | AW06 ALPE | Tegelussein CLOCK & COUNTER | 1 |  |  |
| 21 | AW11 ALPE | Mängusein | 1 |  |  |
| 22 | LMK003-1 ALPE | Mängukompleks BABY | 1 |  |  |
| 23 | MM131 ALPE | AIRPLANE | 1 |  |  |
| 24 | RS201 ALPE | Toru FOXHOLE | 1 |  |  |
| 25 | IPK101ALPE | Kahepoolne iste SNAIL | 6 |  |  |
| 26 | IPR802 ALPE | Istekomplekt rühmale CROCO | 1 |  |  |
| 27 | PP002 | Piknikupink-laud RONDO | 6 |  |  |
| 28 | PP001 | Piknikulaud | 1 |  |  |
| 29 | IPPS02 | Pargipink SAUE | 10 |  |  |
| 30 | IPPB02 | Pargipink betoonjalgadega KOSE | 4 |  |  |
| 31 | 97000 | Välibatuut 1,5*1,5 | 2 |  |  |
| 32 | 90100010 | Ronimisvõrk MARS | 1 |  |  |
| 33 | VLI45 | Vedrukiik BEETLE | 1 |  |  |
| 34 | VLI46 | Vedrukiik HUMMER | 1 |  |  |
| 35 | LK30 PE | Liivakast - 3000x3000 (ilma liivata) | 10 |  |  |
| 36 | LKV001 ALPE | Liivakasti vari FLOWER | 10 |  |  |
| 37 | VP009 | Panipaik horisontaalne, lukustatav | 10 |  |  |
| 38 | PVP10 | Keerdpoom SNAKE | 3 |  |  |
| 39 | 108 | Püramiid-karussell P0108 | 1 |  |  |
| 40 | KM001 PE | Karussell SUN WHEEL, HDPE põrand | 3 |  |  |
| 41 | 105 | Võrkkarussell 0105 | 1 |  |  |
| 42 | KM010 | Karussell MOBILE käepidemetega | 1 |  |  |
| 43 | LM006 ALPE | Mängulinnak LAURA, HDPE | 1 |  |  |
| 44 | MM101-1 ALPE | Mängurong CHOO-CHOO pikk | 1 |  |  |
| 45 | MM103 ALPE | Mängurong GALAXY EXPRESS | 1 |  |  |
| 46 | TKR001-4 ALPE | Tasakaalurada 4 | 1 |  |  |
| 47 | TSV007 ALPE | Takistusrada | 1 |  |  |
| 48 | K111 | Kiigekonstruktsioon EAGLE 2-kohaline (ilma istmeteta) | 1 |  |  |
| 49 | KRK11 | Rippkiige komplekt BIRD NEST d.1,0m | 1 |  |  |
| 50 | JPV04 | Jalgpallivärav lastele 1x2m võrguga | 2 |  |  |
| 51 | MM115 | Korvpallistatiiv FLORA | 2 |  |  |
| 52 | PAP006 | Puidust lippaed h.0,6m väravaga | 29 |  |  |
| 53 | PKR003 | Betoonprügikast plekkurniga, 20L | 4 |  |  |
| 54 | PKR001 | Prügikast metallist, 30 L | 4 |  |  |
| 55 | MUU | Valatud kummist turvaaluskate mänguvahenditele | 552m² |  |  |
| 56 | TOO | Vanade konstruktsioonide likvideerimine (kmpl) | 1 |  |  |
| 57 | ALUETT | Aluspinna ettevalmistus killustikust (m2) | 571,4 |  |  |
| 58 | HALTAA | Haljastuse taastamine (m2) | 2150 |  |  |
| 59 | P | Paigaldus kokku | 149tk |  |  |
| I |  | Vajalikud tööd kokku (1+2+…+59) |  |  |  |
| II |  | Ettenägematu tööde reserv 5% |  |  |  |
| III |  | Käibemaks |  |  |  |
| AVI |  | Maksumus kokku koos km-ga |  |  |  |
| NARVA LA MARJAKE (B) |  |  |  |  |  |
| Jrk | Toote kood | Toote nimetus | Kogus (tk, m²) | Ühiku hind | Hind kokku |
| 1 | VP001 | Varjualune SHELTER puitpõrandaga, 3x4m | 4 |  |  |
| 2 | LK20 | Liivakast - 2000x2000 (ilma liivata) | 4 |  |  |
| 3 | LKV11 | Liivakasti kassivõrk 2x2m | 4 |  |  |
| 4 | LKL001 PE | Liivakasti lillekujuline laud | 4 |  |  |
| 5 | IPL602 PE | Laud ovaalne | 1 |  |  |
| 6 | IPK101 PE | Kahepoolne iste SNAIL | 2 |  |  |
| 7 | PVP10 PE | Keerdpoom SNAKE | 1 |  |  |
| 8 | VLO33 | Vedrukiik BRUNO | 1 |  |  |
| 9 | MM120 PE | Mängupaat TOPU | 2 |  |  |
| 10 | MM113 PE | Mänguauto POLICE | 1 |  |  |
| 11 | MM111 PE | Mänguauto MERCEDES | 1 |  |  |
| 12 | LM020 PE | Liumägi väikelastele SHELL | 1 |  |  |
| 13 | KM001 PE | Karussell SUN WHEEL, HDPE põrand | 1 |  |  |
| 14 | KM002 PE | Karussell MOON CIRCLE | 1 |  |  |
| 15 | LT | Lauatennis | 1 |  |  |
| 16 | MM101-1 PE | Mängurong CHOO-CHOO pikk | 1 |  |  |
| 17 | VLI46 | Vedrukiik HUMMER | 1 |  |  |
| 18 | VLI44 | Vedrukiik FLOWER | 1 |  |  |
| 19 | MM301 PE | Mängumaja APPLE | 1 |  |  |
| 20 | LM006 PE | Mängulinnak LAURA, HDPE | 1 |  |  |
| 21 | K105 PE | Kaalukiik TODDLER seljatoega | 1 |  |  |
| 22 | RS102 | Ronimissein võrgust, 1-osaline | 1 |  |  |
| 23 | MM115 | Korvpallistatiiv FLORA | 2 |  |  |
| 24 | IPPN01 | Pargipink HIIU | 4 |  |  |
| 25 | PP002 | Piknikupink-laud RONDO | 3 |  |  |
| 26 | PKR001 | Prügikast metallist, 30 L | 4 |  |  |
| 27 | PLP12 PE | Poom kaldteega | 1 |  |  |
| 28 | TAH001 | Tahvel | 4 |  |  |
| 29 | VP009 | Panipaik horisontaalne, lukustatav | 4 |  |  |
| 30 | 97000 | Välibatuut 1,5*1,5 | 1 |  |  |
| 31 | PAP006 | Puidust lippaed h.0,6m väravaga | 24 |  |  |
| 32 | MUU | Valatud kummist turvaaluskate mänguvahenditele | 80m² |  |  |
| 33 | TOO | Vanade konstruktsioonide likvideerimine (kmpl) | 1 |  |  |
| 34 | HALTAA | Haljastuse taastamine | 900 |  |  |
| 35 | ALUETT | Aluspinna ettevalmistus killustikust (m2) | 79,2 |  |  |
| 36 | P | Paigaldus kokku | 86tk |  |  |
| I |  | Vajalikud tööd kokku (1+2+…+36) |  |  |  |
| II |  | Ettenägematu tööde reserv 5% |  |  |  |
| III |  | Käibemaks |  |  |  |
| BVI |  | Maksumus kokku koos km-ga |  |  |  |
| NARVA LA KARIKAKAR (C) |  |  |  |  |  |
| Jrk | Toote kood | Toote nimetus | Kogus (tk, m²) | Ühiku hind | Hind kokku |
| 1 | RS201 ALPE | Toru FOXHOLE | 1 |  |  |
| 2 | PLP12 ALPE | Poom kaldteega (plastikkattega) | 1 |  |  |
| 3 | TKR001-4 AL | Tasakaalurada 4 | 1 |  |  |
| 4 | MM115 | Korvpallistatiiv FLORA | 1 |  |  |
| 5 | PKR001 | Prügikast metallist, 30 L | 1 |  |  |
| 6 | LK31 | Liivakast kuusnurkne (plastik) | 4 |  |  |
| 7 | LKL001 PE | Liivakasti lillekujuline laud | 4 |  |  |
| 8 | RS110 ALPE | Ronila HEXAGON | 1 |  |  |
| 9 | PVP10 | Keerdpoom SNAKE | 1 |  |  |
| 10 | MM001 ALPE | Mängumaja KIOSK | 3 |  |  |
| 11 | J3305 | Vivarea(Proludic) | 1 |  |  |
| 12 | MM112 ALPE | Mänguvahend BUS | 1 |  |  |
| 13 | VLI44 PE | Vedrukiik FLOWER | 1 |  |  |
| 14 | LM202 ALPE | Liumägi MARIA | 1 |  |  |
| 15 | MM101 ALPE | Mängurong CHOO-CHOO | 1 |  |  |
| 16 | P0108 | Püramiid-karussell P | 1 |  |  |
| 17 | IPPN01 | Pargipink HIIU | 6 |  |  |
| 18 | 97000 | Välibatuut PLAYGROUND 1,5*1,5m | 1 |  |  |
| 19 | RS105 ALPE | Ronila RAINBOW | 1 |  |  |
| 20 | PAP006 | Puidust lippaed h.0,6m väravaga (jm) | 58 |  |  |
| 21 | MUU | Valatud kummist turvaaluskate mänguvahenditele (kmpl) | 219m² |  |  |
| 22 | TOO | Vanade konstruktsioonide likvideerimine (kmpl) | 1 |  |  |
| 23 | HALTAA | Haljastuse taastamine m2 | 630 |  |  |
| 24 | ALUETT | Aluspinna ettevalmistus killustikust (m2) | 218,5 |  |  |
| 25 | P | Paigaldus kokku | 90tk |  |  |
| I |  | Vajalikud tööd kokku (1+2+…+25) |  |  |  |
| II |  | Ettenägematu tööde reserv 5% |  |  |  |
| III |  | Käibemaks |  |  |  |
| CVI |  | Maksumus kokku koos km-ga |  |  |  |
| NARVA LA VIKERKAAR (D) |  |  |  |  |  |
| Jrk | Toote kood | Toote nimetus | Kogus (tk, m²) | Ühiku hind | Hind kokku |
| 1 | LK63 PE | Liivakast 6x3m (ilma liivata) | 2 |  |  |
| 2 | LK20 PE | Liivakast - 2000x2000 (ilma liivata) | 2 |  |  |
| 3 | LKV11 | Liivakasti kassivõrk 2x2m | 2 |  |  |
| 4 | IPK202 PE | Kahepoolne eri kõrgusega iste CROCO | 2 |  |  |
| 5 | LMK003-1 ALPE | Mängukompleks BABY | 1 |  |  |
| 6 | MM103 ALPE | Mängurong GALAXY EXPRESS | 1 |  |  |
| 7 | KM001 PE | Karussell SUN WHEEL, HDPE põrand | 1 |  |  |
| 8 | IPR802 ALPE | Istekomplekt rühmale CROCO | 2 |  |  |
| 9 | MM302 ALPE | Mängumaja APPLE with BUSHES, HDPE | 1 |  |  |
| 10 | MM131 ALPE | AIRPLANE | 1 |  |  |
| 11 | MM112 ALPE | Mänguvahend BUS | 1 |  |  |
| 12 | AW11 ALPE | Mängusein | 1 |  |  |
| 13 | 1820 | Linnupesa vedrudel | 1 |  |  |
| 14 | MM116 ALPE | Mängulaev CAPTAIN DRUM | 1 |  |  |
| 15 | LM205 ALPE | Mängulinnak REBECCA | 1 |  |  |
| 16 | TKR001-1 AL | Tasakaalurada 1 | 1 |  |  |
| 17 | PKR001 | Prügikast metallist, 30 L | 2 |  |  |
| 18 | 97000 | Välibatuut 2*2m | 2 |  |  |
| 19 | LKV12 | Liivakasti kassivõrk 6x3m | 2 |  |  |
| 20 | KPK05 | Kolme rõngaga korvpallikonstruktsioon TEDDY BEAR | 1 |  |  |
| 21 | MUU | Valatud kummist turvaaluskate mänguvahenditele (kmpl) | 203m² |  |  |
| 22 | TOO | Vanade konstruktsioonide likvideerimine (kmpl) | 1 |  |  |
| 23 | HALTAA | Haljastuse taastamine m2 | 1050 |  |  |
| 24 | ALUETT | Aluspinna ettevalmistus killustikust (m2) | 203 |  |  |
| 25 | P | Paigaldus kokku | 28tk |  |  |
| I |  | Vajalikud tööd kokku (1+2+…+25) |  |  |  |
| II |  | Ettenägematu tööde reserv 5% |  |  |  |
| III |  | Käibemaks |  |  |  |
| DVI |  | Maksumus kokku koos km-ga |  |  |  |
| NARVA LA KULDKALAKE PROJEKTEERITUD TOOTED (D) |  |  |  |  |  |
| Jrk | Toote kood | Toote nimetus | Kogus (tk, m²) | Ühiku hind | Hind kokku |
| 1 | LKL001 PE | Liivakasti lillekujuline laud | 9 |  |  |
| 2 | LK20 PE | Liivakast - 2000x2000 (ilma liivata) | 3 |  |  |
| 3 | LKV11 | Liivakasti kassivõrk 2x2m | 3 |  |  |
| 4 | MM400 ALPE | Mängumaja BUFFET pinkide ja lauaga | 3 |  |  |
| 5 | LM006-1 ALPE | Mängulinnak LAURI | 1 |  |  |
| 6 | K113 | Väikelaste kiik BABY SNAIL (istmega) | 1 |  |  |
| 7 | K111 | Kiigekonstruktsioon EAGLE 2-kohaline (ilma istmeteta) | 3 |  |  |
| 8 | KRK2 | Rippkiige komplekt, pealistatud ketid | 6 |  |  |
| 9 | KRK17 | Kiigeistme seljatugi | 6 |  |  |
| 10 | RS108 AL | Ronila ATHLETES | 1 |  |  |
| 11 | LM204 ALPE | Mängulinnak RAYMOND | 1 |  |  |
| 12 | LM202 ALPE | Liumägi MARIA | 1 |  |  |
| 13 | LM100 ALPE | Mängulinnak REGINA | 1 |  |  |
| 14 | LM205 ALPE | Mängulinnak REBECCA | 1 |  |  |
| 15 | MM119 ALPE | Mängulaev FRAM | 1 |  |  |
| 16 | IPPK02 | Pargipink seljatoega HARKU | 5 |  |  |
| 17 | IPK103 ALPE | Iste ja mängulaud SNAIL | 1 |  |  |
| 18 | IPK101ALPE | Kahepoolne iste SNAIL | 2 |  |  |
| 19 | VLI45 | Vedrukiik BEETLE | 1 |  |  |
| 20 | VLI47 | Vedrukiik PONY | 2 |  |  |
| 21 | VL049 | Vedrukiik SPEEDY | 1 |  |  |
| 22 | VLO36 | Vedrukiik KITTY | 2 |  |  |
| 23 | MM111 ALPE | Mänguauto MERCEDES | 2 |  |  |
| 24 | MM113 ALPE | Mänguauto POLICE | 1 |  |  |
| 25 | RS201 ALPE | Toru FOXHOLE | 1 |  |  |
| 26 | KM004 | Karussell UFO | 1 |  |  |
| 27 | PVP10 | Keerdpoom SNAKE | 1 |  |  |
| 28 | KM001 PE | Karussell SUN WHEEL, HDPE põrand | 2 |  |  |
| 29 | K105 AL | Kaalukiik TODDLER seljatoega | 4 |  |  |
| 30 | RS113 ALPE | Tasakaalusild | 1 |  |  |
| 31 | MM302 ALPE | Mängumaja APPLE with BUSHES, HDPE | 2 |  |  |
| 32 | JPV04 | Jalgpallivärav lastele 2*1m võrguga ja korvpallikonstruktsiooniga | 2 |  |  |
| 33 | IPPK03 | Kiikpink LUIGE katusega | 2 |  |  |
| 34 | LK30 PE | Liivakast - 3000x3000 (ilma liivata) | 6 |  |  |
| 35 | LKV12 | Liivakasti kassivõrk 3x3m | 6 |  |  |
| 36 | PAP006 | Puidust lippaed h.0,6m (jm) koos väravatega | 115 |  |  |
| 37 | TOO | Vanade konstruktsioonide likvideerimine (kmpl) | 1 |  |  |
| 38 | MUU | Valatud kummist turvaaluskate mänguvahenditele (kmpl) | 1 |  |  |
| 39 | ALUETT | Aluspinna ettevalmistus killustikust (m2) | 477 |  |  |
| 40 | HALTAA | Haljastuse taastamine | 2100 |  |  |
| 41 | P | Paigaldus kokku | 203tk |  |  |
| I |  | Vajalikud tööd kokku (1+2+…+42) |  |  |  |
| II |  | Ettenägematu tööde reserv 5% |  |  |  |
| III |  | Käibemaks |  |  |  |
| EVI |  | Maksumus kokku koos km-ga |  |  |  |
| MAKSUMUS KOKKU 5TK LASTEAEDA |  |  |  |  |  |
| Jrk | Märkused | Maksumus kokku summeerides järjestuse järgi | KM-TA | KM-GA |  |
| I | (AVI) | NARVA LA PÕNGERJAS |  |  |  |
| II | (AVI + BVI) | NARVA LA PÕNGERJAS + LA MARJAKE |  |  |  |
| III | (AVI + BVI + CVI) | NARVA LA PÕNGERJAS + LA MARJAKE + NARVA LA KARIKAKAR |  |  |  |
| IV | (AVI + BVI + CVI+DVI) | NARVA LA PÕNGERJAS + LA MARJAKE + NARVA LA KARIKAKAR + NARVA LA VIKERKAAR |  |  |  |
| V | (AVI + BVI + CVI+DVI+EVI) | NARVA LA PÕNGERJAS + LA MARJAKE + NARVA LA KARIKAKAR + NARVA LA VIKERKAAR + LA Kuldkalake |  |  |  |

Märkused:

Pakkumise hind sisaldab ka nende tööde tegemise kulusid, mis ei ole küll otseselt kirjeldatud   hankekutses ega näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mille tegemine on mõistlikult  vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda muutmata.

Hankijana jätame endale õiguse:
vastavalt linna eelarves eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada hanke mahtu sõltuvalt hinnapakkumises toodud konkreetsete ühikute hinnast.

Võrraldes varesema avatud riigihankega käesoleval maksumustabelis puuduvad kompostkaskid.

Pakkuja nimi: _____________________________

Kuupäev:  ________________________________

Allkiri: __________________________________

# Lisa I. Vorm 13. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine

Riigihanke viitenumber:	154087

Käesolevaga hankija kinnitab, et on kätte saanud _________________________________ (pakkuja nimi, registrikood) poolt esitatud pakkumuse.

Kuupäev: ______________________ (täidab Hankija)

Kellaaeg: _______________________(täidab Hankija)

Hankija esindaja nimi ja allkiri: ________________________________

# Lisa II. Tehniline kirjeldus

-Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted / süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jms osas.

-Ehitustööde teostamisel peab täitja juhinduma Eesti Vabariigis kehtivast seadusandluses ja normidest.

-Mänguväljakute elementide tootmise, soetamise, paigaldamise ja turvaaluse paigaldamise jne juhul jälgitatakse mänguväljakute- ja spordirajatiste ohutusnõuetele (EVS-EN 1176:2008, BS EN 1177) vastava seisukorra tagamist.

-Märkus: ehitusprojektides kajastatud mänguväljaku seadmete  pildid on informatiivsed. Kasutada võib mistahes tootjate sarnaseid mudeleid. Pakutud mudel loetakse sarnaseks kui:

Pakutava mänguväljaku seadme sihtrühm (lapse vanus), kukkumiskõrgus, funktsionaalsus, turvaala suurus jne vastavad ehitusprojektis, mänguvahendite iseloomustus, sätestatule. Kukkumiskõrgus ja turvaalasuurus võib pakutavatel seadmetel erineda kuni 10 % ulatuses ehitusprojektis sätestatust.

-Nõuded kasutatavatele konstruktsioonidele ja materjalidele – vastavalt põhiprojektidele. Ei tohi kasutada vineeri. Paigaldatavad mänguvahendid peavad omama standardile EVS-EN 1176:2008 vastavust kinnitavat kehtivat tootesertifikaati, mis on välja antud akrediteeritud asutuse poolt. Paigaldatavad ja/või ehitatavad mänguvahendid/konstruktsioonid peavad olema ohutud lastele ja teistele isikutele ning vastama kehtivatele ohutusnõuetele ja sellealastele standarditele.

-Tootesertifikaadil peab olema nimetatud konkreetse toote nimetus ja tüüp või tähis, vastavuse standardi number, tootjafirma nimi ning sertifikaadi kehtivusaeg. Tootmisprotsessi või tootmisohje hindamise või sertifitseerimise mistahes tõendid (sertifikaadid) ei asenda nõutud tootesertifikaati.

-Kui pakkuja soovib asendada tehnilises kirjelduses või pakkumuse maksumustabelis nimetatud tooteid ja/või -materjale, tuleb muudatuse kohta teha maksumustabelis märge. Kõik soovitud muudatused peavad olema üheseks arusaamiseks nummerdatud. Asenduste kohta tuleb esitada eraldi lehel selgitus, kus näidata algse toote ja/või materjali nimetus ja mark ning asendavate toodete ja/või materjalide nimetus, mark, tehnilised andmed.

-Kõik soovitud asendused peavad olema vähemalt samaväärsed ehitusprojektis, tehnilises kirjelduses või pakkumuse maksumustabelis nimetatud toote ja/või materjaliga. Juhul, kui asendatud toode ja/või materjal on oma tehnilistelt tingimustelt halvem esialgsest, on see aluseks pakkumuse tagasilükkamisel (RHS § 47 lg 2).

1.  Pakkumuse sisulise koostamise aluseks on projektdokumentatsioonid, mis on vajalikud objektide tähtaegseks ning kvaliteetseks valmimiseks;

2.  Objektide asukohad:

lasteaed Põngerjas, V. Geraasimovi tn 18a

lasteaed Marjake, Viru tn 4

lasteaed Karikakar, A. Puškini tn 5a

lasteaed Vikerkaar, Kangelaste pr 21

lasteaed Kuldkalake, Mõisa tn 6

3.  Projektdokumentatsioonid on koostatud TipTipTap OÜ, aadressiga Veetorni 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaapool.

Narva lasteaed Põngerjas mänguväljaku projekt, töö nr 201406, 2014

Narva lasteaed Marjake mänguväljaku projekt, töö nr 201405, 2014

Narva lasteaed Karikakar mänguväljaku projekt, töö nr 211403, 2014

Narva lasteaed Vikerkaar mänguväljaku projekt, töö nr 201407, 2014

Narva lasteaed Kuldkalake mänguväljaku projekt, töö nr 201404, 2014

4.   Enne lõpliku hinnakalkulatsiooni esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektidega ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust hankijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki materjale, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid. Võrraldes varesema avatud riigihankega käesoleval maksumustabelis puuduvad kompostkaskid (nende paigaldus ei ole vajalik).

5.   Ehitustööde aja graafik kooskõlastada lasteaedade direktoritega.

6. Töövõtja peab enne objektidel töödega alustamist fikseerima (fotod, film) juurdepääsutee ja ehitustranspordi liikemise koridorid ning külgnevate alade heakorra ja juurdepääsuteede seisukorra, et vältida hilisemaid nõudeid.

8.   Ehitustööde lõpetamisel tuleb täielikult taastada teekate ja haljastus

9.   Puutüvedele lähemal kui 2,0m tuleb kaevetööd teostada käsitsi, et vältida puujuurte ja-

tüvede kahjustamist. Pakkumise hulka kuulub ka ehitusaegne puutüvede kaitsmine.

- Juhul kui tööde käigus tekib vajadus puujuurte või-võrade lõikamiseks, tuleb nimetatud  tööd kooskõlastada või kohale kutsuda Narva Linnavalitsuse esindaja.

- Tööde teostamiseks vajalike lubade (sh ehitise kasutusluba) dokumentide ja kooskõlastuste hankimine, teatiste ja jooniste koostamine ja muu tööde teostamiseks ja tellijale üleandmiseks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistus. Tööde üleandmiseks vajaliku dokumentatsiooni (teostusdokumentatsioon, toodete passid ja tootesertifikaadid, materjalide sertifikaadid, hooldusjuhendid jms) üleandmine tellijale.

- Mänguväljakute paigaldamise pärast esitab töövõtja mänguväljakute paigaldamise juhiseid ja hoolduse juhiseid iga elemnti kohta lasteaedade 3 eksemplaris (ja 1 DVD plaadil).

- Objektidel peab olema üks ühtne geodeesiafirma, kes teeb mõõdistustöid ja eostusjoonised terve objekti ulatuses sh. ka alltöövõtjate poolt teostatud töödele.

- Teostusjoonised peavad vastama Majandus-ja kommunikatsiooniministri 27.augusti      2007.a määrusele nr70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“.

- Tööde ajal töövõtja peab paigaldama ehitusplatsile piirde ja ehitusplatsi infotahvli.

- Tööde ajal pidevalt ja nende lõppedes ehitusplatsi territooriumi korrastamine ning koristamine, ehitusjäätmete äravedu ja utiliseerimine.

- Töövõtja peab veenduma teostatavate kaevetööde ohutuses, arvestades töötsooni läbivate trasside, kommunikatsioonide, kaablite jms asukohti ja nende valdajate nõudeid / kooskõlastusi, hankima vajadusel nõutavad load.

- Tööde läbiviimisel arvestab Töövõtja ehituse ja eritööde valdkonna õigusakte, eeskirjasid ning tööde või paigaldatavate toodete kohta kehtivaid standardeid, sh:

- Ehitusseadus ja sellest tulenevad nõuded;

- Maa RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja

alustarindid;

19. Tööde mahtudega on võimalik tutvuda projektdokumentatsioonides ja HD Lisa 1 vorm 12 (pakkumuse maksumustabel).

# Lisa III. Hankelepingu projekt

MÄNGUVÄLJAKUTE RAJAMISE TÖÖVÕTULEPING nr _______

Sõlmitud __.__.2014.a.					  	           NARVA linnas

- LEPINGU POOLED

Tellija

Nimi							Narva Linnavalitsuse

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Asutuse registrikood				75029820

Asukoht				            Peetri plats 5, 20308 Narva

tel. + (372) 35 99 050

faks + (372) 35 99 151

e-mail: info@narvaplan.ee

Esindaja					Natalja Šibalova

Esinduse alus 				            direktori kohusetäitja

Töövõtja

Ärinimi

Äriregistrikood

KMKR

Asukoht

Esindaja

Esinduse alus

Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks avatud menetlusega riigihanke     « Lasteaedade aste mänguväljakute rajamine » (riigihanke nr 154087) tulemused, olles kokku leppinud alljärgnevas:

- LEPINGU ESE

  - Käesoleva Töövõtulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on Narva Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine (edaspidi: Tööd).

  - Tööde maht ja ulatus on määratud Hankedokumentidega, Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.

  - Lisaks kuulub laste mänguväljakute rajamise hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.

- LEPINGU DOKUMENDID

  - Töövõtu korraldus toimub vastavalt käesolevale Lepingule, Tellija juhistele, avatud menetlusega riigihanke „Lasteaedade laste mänguväljakute rajamine“ dokumentidele, Töövõtja  …......2014 pakkumusele, ehitusseadusele, jäätmeseadusele, võlaõigusseadusele, teeseadusele, mänguväljakute- ja spordirajatiste ohutusnõuetele/standartidele (EVS-EN 1176:2008, BS EN 1176, BS EN 1177), vastava valdkonna kvaliteedistandarditele ja heale kutsetavale ning Lepingule lisatud dokumentidele.

  - Kõik Lepingu dokumendid täiendavad üksteist. Töövõtja on seotud kõigis dokumentides mainitud kohustustega.

  - Kõikide käesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma allkirjadega.

  - Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:

    - Lisa 1 – Lepingu eelarve;

    - Lisa 2 – Tööde kirjeldus (HD Lisa II).

- TÖÖD

  - Töövõtja teostab Lepingujärgsed Tööd, sealjuures kohustub Töövõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:

    - Teostada Tööd vastavalt Lepingus sätestatud kvaliteedi- ja tehniliste nõuetele;

    - Kaitsta Tellijat kõigi nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmise tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu viimastele tekkida võivad kahjud ja/või kulud.

  - Tööd sisaldavad kõiki Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, toiminguid, tööjõudu, kõiki vajalikke materjale ja töös kasutatavaid seadmeid.

  - Tööde teostamine toimub vastavalt Tellija juhistele. Tellija määrab ühepoolselt teostamisele kuuluvad objektid ning Tööde detailse ajakava.

  - Töövõtja kohustub järgima Tellija poolt Tööde teostamiseks määratud tähtaegu, teostades nõutavad Tööd õigeaegselt.

  - Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Tööde teostamist vajadusel ka puhkepäevadel (sh riiklikud pühad ja tähtpäevad), suurendamata seejuures Töövõtjale Tööde teostamise eest makstavat tasu.

- TÄHTAEG JA LEPINGU HIND

  - Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Tööde tegemiseks. Töövõtja asub Tööde teostamisele Lepingu sõlmimisele järgneval esimesel tööpäeval.

  - Käesoleva Lepingu hind on määratud Lepingu eelarve (Lisa 1) ja Tellija eelarveliste vahenditega ning moodustab koos käibemaksuga ……………………….. (………………………….) eurot …………….senti (edaspidi Lepingu hind).

  - Lepingu hind on lõplik ning ei sõltu Töövõtja maksu- ja muude avalik-õiguslike rahaliste kohustuste võimalikust suurenemisest. Teenuse osutamisega kaasnevaid maksu- ja muid Tööde maksumust suurendavaid riske kannab täies ulatuses Töövõtja. Eeldatava ehitustööde tähtaja muutmine ei avalda mõju lepingu hinnale.

  - Töövõtja esitab kirjalikult 2 (kahe) tööpäeva jooksul, Lepingu allkirjastamisele järgnevast kalendripäevast arvates, Tellijale kooskõlastamiseks "Tööde teostamise  ajakava" kahes originaaleksemplaris, milles esitatakse kronoloogilises järjekorras Lepingu eesmärgi saavutamiseks sooritatavate tööde ja toimingute lühikirjeldus. "Tööde teostamise ajakava" detailsusastme määrab Tellija.

  - Tellija poolt kirjalikult kooskõlastatud "Tööde teostamise ajakavas" sätestatud tähtajad on Töövõtjale siduvad ning nende mittejärgimisel võib Tellija kohaldada Lepingu punktis 9.6 nimetatud leppetrahve. Kooskõlastamise järgselt muutub kalendergraafik Lepingu lahutamatuks osaks.

  - „Tööde teostamise ajakava“ tähtsad kuupäevad:

  - kõigi laste mänguväljakute ehitustööd peavad olema lõpetatud 6,5 kuu jooksul töövõtulepingu sõlmimise päeva arvetes

  - ülejäänud 30 kalendripäeva on jäetud töövõtjale ehitise kasutusloa taotlemiseks ja kasutusloa saamiseks

  - Lepingu punktis 5.2. nimetatud Lepingu hind ja Lepingu eelarve (Lisa 1) on Töövõtjale siduvad, määrates Töövõtjale makstava tasu ülempiiri.

  - Tellija tasub Töövõtjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud Tööde eest ühes osas Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel. Ehitustööde eeldatava tähtaja muutmine ei avalda mõju lepingu hinnale.

  - Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava arve kättesaamisest arvates. Töövõtjal puudub õigus nõuda Tellijalt ettemakse tegemist.

  - Lepingu eelarves näidatud reservsummat käsutab Tellija vastavalt vajadusele. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt reservsumma kasutamist.

  - Töövõtjal ei ole õigust nõuda Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud.

  - Töövõtja esitab Tellijale lõplikuks vastuvõtmiseks nõuetekohaselt teostatud Tööd ühes osas hiljemalt …………2014.a. (s.o 7,5 kuu jooksul hankelepingu sõlmimisest arvates).

- TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

  - Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub ühes osas, sellekohase üleandmise vastu võtmise aktiga, peale Töövõtja kõigi Lepinguliste kohustuste täitmist.

  - Tööde üleandmise kohta esitatud akti allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus

esitada Tellijale üleantud Tööde maksumust hõlmav arve.

  - Tööde üleandmiseks esitab Töövõtja, Tööde lõpetamisele järgneva esimese

töönädala jooksul, Tellijale enda poolt eelnevalt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akti kolmes (3) eksemplaris. Koos Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga esitatakse Tellijale ehitus-jäätmete nõuetekohast käitlemist tõendav dokument(jäätmedeklaratsioon). Nimetatud dokumendi mitteesitamisel kuulub Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt tagastamisele.

  - Teostudokumentatsioon ja mõõdistustulemused antakse Tellijale üle kolmes (3) eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalselt DVD plaadil (dwg failina ja PDF failina) iga objekti kohta.

  - Mänguväljakute sertifikaadid või vastavsdeklaratsioonid koos kontrollarvutustega  ja hooldusjuhendid antakse Tellijale üle kolmes (3) eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalselt DVD plaadil (dwg failina ja PDF failina) iga objekti kohta.

  - Tööd loetakse lõpetatuks ja Ehitis üleantuks pärast valminud Ehitisele kohaliku omavalitsuse poolt kasutusloa väljastamist ning Poolte poolt Ehitise  üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

  - Tellija on kohustatud vastava üleandmise-vastuvõtmise akti 5 (viie) tööpäeva jooksul, selle kättesaamisest arvates, allakirjutatult Töövõtjale tagastama. Tööde vastuvõtmisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud vastuväite vastuvõtmisest keeldumise kohta

  - Lahkarvamuste korral teostatud Tööde eest tasumisel maksab Tellija Töövõtjale teostatud Tööde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ülejäänud Tööde eest – peale lahkarvamuste lahendamist.

- TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Töövõtja kohustused:

    - Teostada kõik Tööd, mis on määratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kõik Töödeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus või selle Lisades sätestatud, kuid millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad käesoleva Lepinguga seotus Tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks;

    - Andma Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;

    - Kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;

    - Hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid ning töövahendid;

    - Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul, kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud vigaste juhiste järgimisest põhjustatud taga-järgede eest;

    - Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult. Töövõtja on kohustatud eelnevalt kooskõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kaasata Lepingu täitmisele;

    - Nõusoleku andmisel ja alltöövõtjate kooskõlastamisel lähtub Tellija eelkõige riigihangete seaduses sätestatud alltöövõtu kaasamise piirangutest. Alltöövõtjal ei tohi esineda hankemenetlusest kõrvaldamise üldisi aluseid. Samuti ei tohi alltöövõtjaks olla isik, kes on käesoleva Lepingu sõlmimise aluseks olnud riigihankes osalenud ise pakkujana või esitanud ühispakkumuse koos teiste pakkujatega;

    - Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutavaks Töövõtja;

    - Järgima Tööde teostamisel remonttööde tehnilist kirjeldust ning kehtivaid teehoiu-tööde eeskirju;

    - Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest. Kahjuga on hõlmatud ka kolmandatele isikutele tekitatud mittevaraline kahju ning keskkonnakahju;

    - Võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtavate Tööde mahu ja kvalitee-dinõuetele vastavuse üle;

    - Järgima Tellija poolt määratud Tööde teostamise tähtaegu;

    - Töövõtja kasutab ja tagab Lepingu täitmisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed tööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Käesolevas punktis nimetatud andmed peab Töövõtja esitama Tellijale kolme (3) tööpäeva jooksul nõude kättesaamisest arvates;

    - Pidama Tööde teostamise kohta teehoiutööde päevikut ning esitama Tellija nõudmisel sellest väljavõtteid, Tellija poolt eelnevalt määratud tähtpäevaks.

    - Teehoiutööde päevikus tuleb kajastada päevade kaupa objektid ja teostatud tööliigid. Päeviku kanded peavad olema allkirjastatud Töövõtja lepingujärgse vastutava isiku poolt.

    - Mitte katkestama Tööde teostamist ega muutma Tööde teostamise tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Tööde kvaliteedi, mahu või muude asjaolude üle.

    - Jälgima, et Lepingu täitmise maksumus ei ületaks Lepingu hinda. Teatama Tellijale kirjalikult viivitamatult Lepingu hinna ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadusest, puudub tal õigus tagant-järgi nõuda Tellijalt Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist.

  - Töövõtja õigused:

    - Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

    - Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms).

- TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Tellija kohustused:

    - Tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

    - 10 (kümne) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, aktsepteerida või lükata tagasi Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid.

8.2       Tellija õigused:

8.2.1 Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja        maksumusest kinnipidamist;

    - Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu, mahu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde kvaliteedi osas;

    - Tellijal on õigus lepinguperioodi jooksul kontrollida Töövõtja ja Lepingu täitmisele kaasatud alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduses sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise ja/või kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on Tellijal õigus anda mõistlik tähtaeg mittevastavuse likvideerimiseks. Antud tähtajaks mittevastavuse likvideerimata jätmisel on Tellijal õigus kohaldada leppetrahve, vastavalt Lepingu punktis 9.5. sätestatule.

    - Tellijal on õigus vähendada Tööde mahte kuni 10% ulatuses.

    - Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt, siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja parandamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel;

    - Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist;

    - Keelduda Tööde eest tasumisest, kuni Töövõtja on täitnud endale Lepinguga võetud kohustused.

- POOLTE VASTUTUS

  - Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase            täitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja seadustega ettenähtud korras ja ulatuses.

  - Lepingus tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täimisega teisele Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled täielikku ja tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatuses.

  - Töövõtja hüvitab Tellijale või kolmandale isikule Töövõtjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.

  - Töövõtja kohustub viima mittenõuetekohaselt teostatud töö omal kulul kehtivate nõuetega vastavusse. Töövõtja poolse kohustuse täitmata jätmisel on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandatelt isikutelt.

  - Lepingulise kohustuse rikkumise, sh Hankedokumentides sätestatud tingimuste mittejärgimise, eest on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt lisaks tekitatud kahju hüvitamisele leppetrahvide tasumist alljärgnevalt:

  - Igakordse kõrvaldatava iseloomuga kohustuse rikkumise eest, mis seisneb kohustuse täitmisega viivitamises, 64 eurot kalendripäevas;

  - Igakordse kõrvaldatava iseloomuga kohustuse rikkumise eest, mis ei seisne kohustuse täitmisega viivitamises, igakordselt 640 eurot;

  - Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega ei kaasne Lepingu ülesütlemist õiguskaitsevahendina, 5 % Lepingu hinnast.

  - Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega kaasneb Lepingu ülesütlemine õiguskaitsevahendina, 20 % Lepingu hinnast.

  - Ülaltoodud punktides sätestatud sanktsioone rakendatakse iga rikkumise eest eraldi, ja mitte rohkem, kui üks kord ööpäeva jooksul.

  - Tööde ülevaatuse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks antud täiendav tähtaeg ei vabasta Tellijat leppetrahvi maksmise kohustusest.

  - Tellijal on õigus pidada Lepingu punktis 9.5. sätestatud korras arvutatud leppetrahvisummad kinni Töövõtjale makstavast tasust.

  - Kui Tellija poolne lepingutingimuste täitmata jätmine ei võimalda Töövõtjal täita oma kohustusi, teatab Töövõtja sellest viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellijale. Teavitamiskohustuse rikkumisel ei saa Töövõtja eelnimetatud asjaoludele tugineda.

  - Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,1 % tasumisele kuuluva makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 20 % hilinenud makse summast.

- GARANTIID JA TAGATISED

10.1 Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, Lepingu sõlmimisest arvates, on Töövõtja   kohustatud andma tööde teostamise aegse tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

  - Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Tööde teostamise aegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;

  - Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).

  - Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub Töövõtja andma garantiiperioodi tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud raha-summa või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

  - Tagatise suuruseks on 5% ehitustööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde ülesandmise päevast arvates.

  - Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt (nt töödes ilmnenud puuduste tähtaegse kõrvaldamise kohustus, garantii-kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus).

  - Töövõtja on vastutav tööde teostamise eest vastavalt Lepingule ja Lepingu dokumentidele ning on kohustatud omal kulul ja nii kiiresti kui võimalik parandama või/ ja asendama kõik puudused ja vead, mis ilmnevad garantiiperioodi jooksul pärast tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.

  - Garantiiajal töödes ilmnenud puuduste korral, eeldatakse nende olemasolu tööde üleandmisel ning Töövõtja vabaneb vastutusest üksnes juhul, kui suudab tõen-dada, et mittevastavuse põhjuseks on ebakohane hooldus või Tellija tahtlik tegevus.

  - Garantiiperioodil tuvastatud  puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist Tellijalt. Tellija määrab garantiitööde teostamiseks tähtaja, mis on Töövõtjale siduv. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga kõrvaldab puudused, defektid, vaegtööd jms, hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele.

  - Tellijal ei ole õigust kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms ise, välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul vastavalt punktile 10.5 asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis töödes esinenud puuduste parandamisel.

11. 	POOLTE ESINDAJAD

  - Tellija poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on (tööde maksumust ja maksetingimusi mõjutavaid küsimusi lahendab ALPA direktor):

- ALPA heakorra vanemspetsialist Olga Rudomina, tel 3399135, e-post olga.rudomina@narvaplan.ee, kes kirjutab alla Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktidele ja vastutab tellijapoolse järelevalve korraldamise eest.

  - Töövõtja poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on:

.....................................................

- LEPINGU RIKKUMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD

  - Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks oli Vääramatu jõud.

  - Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tähenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või ajal selle asjaoluga arvestaks. Vääramatuks jõuks on eelkõige sündmused, mille saabumine ei sõltu Poolte tahtest - sh terroriakt, sõda, üldstreik, panga moratoorium, kui sellega kaasneb Lepingu täitmise takistus. Tavapärasest raskemad ilmastikuolud pole reeglina käsitletavad vääramatu jõuna ning Töövõtja peab Lepingu täitmisel sellega arvestama.

  - Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud Vääramatu jõud loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jõupingutusi Lepingu täitmist takistava olukorra vältimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest ning võtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu täitmiseks.

  - Kui Vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

- LEPINGU MUUTMINE

  - Lepingut võib muuta ja täiendada üksnes kooskõlas riigihangete seadusega Poolte vahel kirjalikult sõlmitava käesoleva Lepingu lisaga.

  - Tellija võib ühepoolselt suurendada Lepingu kehtivuse ajal remonttööde mahtusid üksnes Lepingu eelarves (Lisa 1) ette nähtud reservsumma ulatuses, vastavalt Töövõtja pakkumuses esitatud ühikuhindadele. Reservsumma arvelt Tööde mahtude suurendamist ei loeta Lepingu muutmiseks.

  - Samuti ei loeta Lepingu muutmiseks Lepingu eelarves (Lisa 1) märgitud ühtede tööliikide asendamist teiste Lepingu eelarves sisalduvate töödega. Tellijal on õigus Lepingu täitmise käigus muuta Lepingu eelarve siseselt tööde liike (asendada ühed tööd teistega) ületamata seejuures Lepingu hinda. Tööde asendamisel toimub Tööde tasustamine vastava tööliigi ühikuhinnast lähtuvalt.

  - Juhul, kui õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või täiendamisega osutub mõni Lepingu punktidest kehtetuks, võtavad Pooled tarvitusele abinõud kehtetu punkti asendamiseks uue, seadusliku sättega. Lepingu mõne punkti kehtetus ei mõjuta Lepingu ülejäänud sätete kehtivust.

  - Töövõtjal on teadlik, et käesolev leping on sõlmitud hankemenetluse tulemusel ning vastavalt «Riigihangete seadusele» võib hankija sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Hankija ei või hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega.

- LEPINGU LÕPPEMINE

  - Lepingu ühe osa kehtetus, õigusaktidele mittevastavuse tõttu, ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täidetavust. Lepingu osa kehtetuse ilmnemisel rakendavad pooled jõupingutusi, et asendada vastav säte uue, õigusaktile vastava sättega, mis oma sisu poolest on kõige enam kooskõlas varasema sätte mõttega.

  - Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Töö tegemiseks ning kehtib kuni Poolte kohustuste mõlemapoolse ja täieliku täitmiseni.

  - Tellijal on õigus Lepingust igal ajal taganeda. Tellija ei pea Lepingust taganemist eraldi motiveerima, Lepingu lõpetamiseks piisab kirjalikus vormis taganemis-avalduse tegemisest Töövõtjale.

  - Kui Tellija on Lepingust punkti 14.3. alusel taganenud, on Töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu lõpetamise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada.

  - Kui Tellija on lepingust taganenud või selle üles öelnud seetõttu, et Töövõtja rikkus lepingut, ei ole Töövõtjal Lepingu punktis 14.4. nimetatud tasunõuet Tellija vastu.

  - Töövõtjal puudub õigus nõuda Lepingu ennetähtaegset lõpetamist, v.a. Lepingust taganemisel õiguskaitsevahendina.

  - Muudel juhtudel lõpetatakse Leping seaduses sätestatud alustel ja korras.

- TEADETE EDASTAMINE

15.1. 	Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb otsesõnu Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi.

15.2.  Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu.

15.3.   Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kätte saadud või kui tähitud kirja saatmisest teise Poole poolt näidatud aadressil on möödunud 5 (viis) kalendri-päeva.

15.4.   Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema

vormistatud kirjalikult.

- LÕPPSÄTTED

  - Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, lähtudes kohustuste täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

  - Pooled kohustuvad vastastikus suhtlemises käesoleva Lepingu alusel lähtuma majandus- ja kutsetegevuses juurdunud tavadest ning eetikanormidest.

  - Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.

  - Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud käesoleva sisu edasiandmi-seks. Vastuolu korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.

  - Vaidlused, mis tekkivad Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendami-sele Viru Maakohtu Narva kohtumajas.

  - Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid.

  - Töövõtja deklareerib, et omab kõiki Lepingu esemeks olevate Tööde teostamiseks nõutavaid avalik-õiguslikke lubasid, samuti erialaseid teadmisi, oskusi ja tootmis-vahendeid.

  - Leping on koostatud eesti keeles, kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja üks antakse Töövõtjale.

- POOLTE ALLKIRJAD

Tellija:					 Töövõtja: