NARVA LINNAVALITSUSE LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET

RIIGIHANGE

NARVA LINNA TÄNAVATE AASTARINGNE HOOLDUS

2015-2018

RIIGIHANKE VIITENUMBER: x

AVATUD HANKEMENETLUS

TEENUSED

CPV Klassifikaatorite kood 90610000-6

Tänavapuhastusteenused

HANKEDOKUMENDID

NARVA LINN, 2014

HANKEDOKUMENTIDE SISUKORD

1.	Üldandmed	1

2.	Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise tõendamiseks ning kvalifikatsiooni hindamiseks	1

3.	Tehniline kirjeldus	6

4.	Hankelepingu tingimused	6

5.	Pakkumuse vormistamise keel	6

6.	Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik	6

7.	Pakkumuse jõusoleku tähtaeg	6

8.	Pakkumuse tagatis	6

9.	Hankedokumentide väljastamine	7

10.	Selgitused hankedokumentide sisu kohta	7

11.	Pakkumuse vormistamine ja esitamine	7

12.	Pakkumuste avamine	8

13.	Pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ning pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine	9

14.	Pakkumuste vastavuse kontroll	9

15.	Kõigi pakkumuste tagasilükkamine	9

16.	Pakkumuste hindamine	9

17.	Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused	10

18.	Hankelepingu sõlmimine	10

Lisa I. Vorm 1. Pakkumuse tiitelleht	11

Lisa I. Vorm 2. Pakkuja üldandmed	12

Lisa I. Vorm 3. Volikiri	13

Lisa I. Vorm 4. Ühise pakkumuse volikiri	14

Lisa I. Vorm 5. Pakkuja kinnitus	15

Lisa I. Vorm 6. Alltöövõtu kasutamine	16

Lisa I. Vorm 7. Kogu majandustegevuse summeeritud netokäive	17

Lisa I. Vorm 8. Andmed vastutavate isikute kohta	18

Lisa I. Vorm 9. CV vorm A Teehooldustööde eest vastutav isik	19

Lisa I. Vorm 9. CV vorm B Kvaliteedikontrolli eest vastutav spetsialist	21

Lisa I. Vorm 10. Teostatud teehooldustööde loetelu	23

Lisa I. Vorm 11. Kasutatavad masinad ja seadmed	24

Lisa I. Vorm 12. Kvaliteedijuhtimise ja keskkonnahoiu süsteemide järgimine	27

Lisa I. Vorm 13. Pakkumuse maksumuse esildis	28

Lisa I. Vorm 14. Pakkumuse detailne maksumustabel	29

Lisa I. Vorm 16. Pakkumuse detailne tööde maksumuste ja ühikhindade vahelised seosed	31

Lisa II. Riigihanke tehniline kirjeldus	32

Lisa III. Hankelepingu projekt	43

JUHISED PAKKUJALE

# Üldandmed

  - Hankija nimi ja andmed:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
registrikood: 75029820    
aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva linn
telefon: (+372) 35 99 050
e-post: info@narvaplan.ee

  - Riigihanke eest vastutav isik:	Olga Rudomina (ALPA heakorra vanemspetsialist)
telefon: (+372) 35 99 135
e-post: olga.rudomina@narvaplen.ee

  - Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

  - Eeldatav maksumus:	4 333 333,33 EUR (km-ta)/ 5 200 000 EUR (km-ga)

  - Riigihanke viitenumber:	x

  - Hankemenetluse liik:	Avatud hankemenetlus.

teenuste hankelepingu eeldatav maksumus ületab riigihangete rahvusvahelist piirmäära

  - Rahastamisallikad:	Narva linna eelarve (100%)

  - Riigihanke jaotamine osadeks: Ei kohaldata.

  - Alternatiivsed lahendused ja osalised pakkumused ei ole lubatud.

  - Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

  - Riigihanke objektiks on aastaringne tänavate, kõnniteede, jalgrattateede, parklate ja muude teerajatiste hoolduse teostamine Narva linnas alates 01.01.2015.a. kuni 31.12.2018.a.

  - Hankedokumendid (edaspidi HD) on:

- käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt sisukord),

- kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid (sh vastused järelpärimistele, mis oli esitatud pakkujate poolt).

- HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koosta-miseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.

  - Pakkumuse esitamine vastavalt käesolevatele HD-le tähendab Pakkuja täielikku nõustumist kõigi pakkumuse tingimustega, mis on teatavaks tehtud käesolevates HD-s. Pakkuja iga lisatingimus, mis on eelolevaga vastuolus, jääb pakkumuse hindamisel tähelepanuta või toob kaasa pakkumuse hankemenetluses osalemisest eemaldamise.

  - Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud ärisaladust sisaldavat informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

# Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise tõendamiseks ning kvalifikatsiooni hindamiseks

  - Pakkumuse ja pakkujate üldised määratlused

    - Pakkujaks nimetatakse käesolevas dokumendis isikut, kes esitab pakkumuse üksi või on ühispakkumuses juhtiv pakkuja.

Üksikpakkuja on isik, kes esitab pakkumuse iseseisvalt, mitte koos ühispakkuja (te)ga.

Ühispakkujad on isikud, kes esitavad pakkumuse ühiselt ning vastutavad hanke-lepingu täitmise eest solidaarselt.

    - Hankemenetluses võivad pakkujatena osaleda füüsilised või juriidilised isikud, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (European Economic Area Agreement– EEA) või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (Government Procurement Agreement – GPA) ühinenud riigis. Hankemenetluses võivad samuti pakkujatena osaleda solidaarvastutusega isikutest moodustatud konsortsiumid, kusjuures konsortsiumid võivad olla pidevalt tegutsevad seaduslikult moodustatud konsortsiumid või ad hoc käesoleva riigihanke pakkumuse jaoks ühekordselt moodustatud mitteametlikud konsortsiumid. Sellise konsortsiumi poolt esitatud pakkumuse kohta kasutatakse HD-s terminit „ühispakkumus“. Ühispakkujad peavad määrama enda hulgast juhtiva pakkuja, kes esindab hankemenetluses ning pakkumuse edukaks tunnistamisel ka hankelepingu täitmisel ühispakkujaid suhe-tes Hankijaga.

    - Üksikpakkuja ei tohi esitada iseseisvalt pakkumust ega osaleda koos erinevate teiste pakkujatega teistes pakkumustes ühispakkujana või alltöövõtjana.

    - Lubatud on alltöövõtja osalemine mitmes pakkumuses alltöövõtjana, kui see all-töövõtja ei esita ühtegi pakkumust iseseisvalt ega osale mõnes ühispakkumuses ühispakkujana.

    - Pakkumuse esitamine tähendab pakkumuse esitanud isiku täielikku nõustumist kõigi HD-s esitatud tingimustega ja reeglitega.

  - Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja peab olema (ja ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad peavad olema) oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äri-, ettevõtte- või muus asja-kohases registris.

Pakkuja esitab (ja ühispakkumuse esitamise korral kõik ühispakkujad esitavad) tõendusdokumendi, seisuga mitte rohkem kui 20 päeva enne pakkumuste esitami-se tähtpäeva, tema (nende) kuulumise kohta asukohamaa äri-, ettevõtte- või muus-se asjakohasesse registrisse.

    - Pakkumusele alla kirjutanud isik peab omama kõiki volitusi pakkuja nimel ja arvel pakkumuse tegemiseks.

Pakkuja esitab HD Lisa I vorm 3 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjuta-miseks.

Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad nende esindajale antud HD Lisa I vorm 4 kohase volikirja.

    - Pakkujal ja ühispakkumuse korral kõikidel ühispakkujatel ei tohi esineda riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg-tes 1 ja 2 toodud asjaolusid. Pakkuja kõrvaldatakse hankemenetlusest või ühispakkumuse korral mõnel ühispakkujal esinevad riigihangete seaduse § 38 lg-s 1 toodud asjaolud ja ta võidakse kõrvaldada, kui tal (või ühispakkumuse korral mõnel ühispakkujal) esinevad riigihangete seaduse § 38 lg-s 2 toodud asjaolud.

Pakkuja esitab HD Lisas I toodud vormi 5 kohase kinnituse, kusjuures ühispak-kumuse korral loetakse vormi 5 kohane kinnitus kehtivaks kõikidele ühispakkuja-tele.

    - Pakkuja ja ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad peavad olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ning nende elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuste maksete tasumise kohustused.

Pakkuja esitab oma elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendid, seisuga mitte rohkem kui 20 päeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva, mis tõendavad, et pakkujal puuduvad RHS § 38 lg-s 1 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud. Ühispakkumuse korral esitavad antud dokumendid kõik ühispakkujad.

Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja riiklike maksukohustuste nõuetekohast täitmist kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti avalikust andmekogust. Maksu- ja Tolliameti tõendeid pakkujad esitama ei pea.

Lisaks sellele annab pakkuja hankijale HD Lisas I toodud vormi 5 kohase kirjaliku nõusoleku hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kohta järelpärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile ja muudele pädevatele institutsioonidele.

    - Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta esitab pakkuja HD Lisa I vormi 6 kohase loetelu alltöövõtjate osas. Alltöövõtjate mittekasuta-mise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtjate mittekasutamise kohta antud riigihanke tööde teostamisel.

  - Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

    - Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2011-2013) summeeritud kogumajandustegevuse netokäive peab olema vähemalt 3 800 000 (kolm miljonit kaheksasada tuhat) EUR. Juhul, kui Pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, siis arvutatakse kogumajandustegevuse summeeritud netokäive tegutsetud aja käibe summana, mis peab samuti olema vähemalt 3 800 000  (kolm miljonit kaheksasada tuhat) EUR. Välisvaluutas esitatud käibe konverteerimisel kasutatakse pakkumuse esitamise kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutavahetuskursse.

Pakkuja esitab HD Lisa I vormi 7 kohase õiendi ning väljavõtted (bilanss, kasumi-aruanne ja selle olemasolul audiitori järeldusotsus) 2011-2013 majandusaastate aruannetest.

Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt nõutud vormi 7 ja iga ühis-pakkuja väljavõtted oma 2011-2013 majandusaastate aruannetest. Ühispakkujate majandusliku ja finantsseisundi tingimuse kontrollimisel summeeritakse ühis-pakkujate vastavad näitajad. Välispakkuja puhul varustatakse bilanss, kasumi-aruanne ning (selle olemasolul) audiitori järeldusotsus tõlkega eesti keelde.

    - Pakkuja peab omama kogu Hankelepingu perioodiks kehtivat tsiviilvastutuskind-lustust 1 280 000 (üks miljon kakssada kaheksakümmend tuhat) EUR või kindlustusandja kirjalikku nõusolekut vastava tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. Pakkuja esitab Hankijale kindlustuspoliisi või kindlustusandja kirjaliku nõusoleku vastava tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks, mis tõendab, et pakkujal on Hankelepingu võimaliku rikkumisega Hankijale või kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamiseks vajalikud vahendid või tal on võimalus neid saada.

Juhul, kui pakkuja ei oma pakkumuse esitamisel nõutavat tsiviilvastutuskindlus-tust ning esitab selle asemel kindlustusandja kirjaliku nõusoleku kindlustuslepingu sõlmimiseks, tuleb kindlustusleping sõlmida koheselt peale pakkumuse edukaks tunnistamist ning esitada enne hankelepingu sõlmimist hankijale kindlustuspoliis.

Hankija ei anna enne kindlustuspoliisi esitamist edukaks tunnistatud pakkumusele nõustumust. Kui pakkuja ei ole pakkumuse edukaks tunnistamisele järgnevaks 15. (viieteistkümnendaks) päevaks kindlustuslepingu koopiat hankijale esitanud, loe-takse eduka pakkumuse esitanud pakkuja hankelepingu sõlmimisest keeldunuks (RHS § 53).

  - Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid

    - Pakkujal peab hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks olema vastava koolitusega kvaliteedikontrolli eest vastutav spetsialist.

Pakkuja esitab HD Lisa I vormi 8 kohaselt andmed kvaliteedikontrolli eest vastu-tava isiku kohta.

    - Pakkujal peab olema hanke teostamiseks vähemalt üks vastava akadeemilise või rakendusliku erialase kõrgharidusega töötaja, kes vastutab teehooldustööde tehnoloogianõuetele vastavuse eest ja kellel on vähemalt kaheaastane töökogemus linnatingimustes teehooldustööde (tali-hooajavaheline-ja suvine hooldus) juhtimisel.

Pakkuja esitab HD Lisa I vormi 8 kohased andmed hankelepingu täitmise eest vastutava(te) isiku(te) kohta ning HD Lisa I vormi 9 A ja B kohaselt vormistatud vastutava(te) isiku(te) CV-d koos koopiatega spetsialisti haridust ja töökogemust tõendava-test dokumentidest.

    - Pakkuja peab viimase 3 aasta jooksul (2011-2013) olema teostanud teehooldustöid vähemalt järgmises mahus: vähemalt üks nõuetekohaselt täidetud leping maksu-musega alates 1 200 0000 (üks miljon kaks sada tuhat) EUR (ilma käibemaksuta) või vähemalt kaks nõuetekohaselt täidetud lepingut igaüks maksumusega alates 510 000 (viissada kümme tuhat)

Pakkuja esitab HD Lisa I vormi 10 kohase olulisemate teehooldustööde loetelu lepingute maksumuse, teostamise aja, koha ja tellijate kohta koos kontaktandme-tega ning kinnituse selle kohta, et teehooldustööd teostati korrektselt ja hea tava kohaselt.

    - Pakkuja või tema alltöövõtjad peavad omama või nende otseses valduses ja kasu-tuses peavad olema või nad peavad olema sõlminud lepingu(d), millede kohaselt nad hiljemalt Hankelepingu täitmise algusajaks omandavad või saavad oma otse-sesse valdusesse ja kasutusse teehooldustööde teostamiseks vajalikud kaasaegsed masinad, seadmed ja töövarustus. Masinad ja seadmed peavad tagama Riigihanke objektiks oleva teenuse osutamise vastavalt HD-s ja õigusaktides sätestatud kvaliteedinõuetele. Samuti pakkuja puhastustöödeks ja hoolduseks kasutatavatest masinatest ja seadmetest peab vähemalt 50% vastama vähemalt Euro 3 TO standardile ja 50% vähemalt Euro 4 TO standardile (müratase, kahjulike ainete sisaldus heitgaasides).

Pakkuja esitab HD Lisa I vormi 11 kohased andmed kasutatavate masinate ja seadmete kohta koos nende omandi- või kasutusõigust tõendavate dokumentidega

    - Pakkujal peab hankelepingu täitmiseks olema võimalus kasutada Narva linnas dispetšerpunkti (kontoriruumid, masinate ja varustuse hoidmine ja korrashoid, puistematerjalide ladustamiskoht, kütusehoiukoht jne), mis võimaldab osutada teenust ettenähtud hooldusintervallide lõikes ja ööpäevaringset dispetšerteenust.

Pakkuja esitab hankijale nimetatud nõude täitmise tõendamiseks vabas vormis tõendid (kinnistusraamatu väljavõte, üüri- või rendilepingu koopia jms) koos dis-petšerpunkti asukoha ja tehnilise näitajate kirjeldusega.

    - Pakkuja peab kasutama kvaliteedi tagamise meetmeid vähemalt kvaliteedijuhti-missüsteemi ISO 9001:2000 seeria standardil põhineva akrediteeritud sertifit-seerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus.

Pakkuja esitab koopia Pakkuja poolt kasutatava ISO 9001:2000 seeria standardil põhineva kvaliteedijuhtimise vastavuse sertifikaadist või samaväärse tõendus-materjali (nt kvaliteedijuhtimise käsiraamat) süsteemi olemasolu kohta. Ühispakkujad esitavad lisaks sellele Lisa I. Vorm 12. kohase kinnituse kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise kohta.

    - Pakkuja peab kasutama keskkonnahoiu tagamise meetmeid vähemalt ISO 14001:2004 seeria standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud keskkonnahoiu tagamise süsteemi sätestatud mahus.

Pakkuja esitab koopia Pakkuja poolt kasutatava ISO 14001:2004 seeria standardil põhineva keskkonnahoiu tagamise süsteemi sertifikaadist või samaväärse tõendus-materjali (nt keskkonnahoiu käsiraamat) süsteemi olemasolu kohta. Ühispakkujad esitavad lisaks sellele Lisa I. Vorm 12. kohase kinnituse keskkonnahoiu tagamise süsteemi järgimise kohta.

    - Pakkuja peab omama tavajäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemiseks jäätmeluba ja käitluslitsentsi või vastavasisulisi kokkuleppeid jäätmekäitlusettevõttega. Pakkujal tuleb esitada kinnitus nõuetele vastava jäätmeloa ja käitluslitsentsi või jäätmekäitluslepingu olemasolu kohta või kirjalik kokkulepe hankelepingu täitmiseks vajaliku jäätmeloa ja käitluslitsentsi saamiseks või jäätmekäitluslepingu sõlmimiseks. (RHS § 41 lg 3).

    - Pakkujal peab olema hankelepingu alusel teostatavateks töödeks väljastatud kehtiv teehoiutööde (teede ehitamine, remontimine ja hooldamine, välja arvatud sildade ehitamine ja remontimine) tegevusluba. Teehoiutööde olemasolu kontrollib hankija avalike registrite kaudu (Maanteeamet, Teehoiutööde tegevuslubade nimekiri).

# Tehniline kirjeldus

Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD Lisas II.

# Hankelepingu tingimused

  - Hankelepingu tingimused on antud HD Lisas III toodud hankelepingu projektis.

  - Hankeleping sõlmitakse määratud ajaks, tähtajaga 01.01.2015. – 31.12.2018.

  - Tööde eest tasumine toimub akordtasuna (kord kuus, vastavalt tegelikult teostatud tööde mahtudele, pakkumuses antud ühikhindade alusel arvutatuna).

# Pakkumuse vormistamise keel

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

# Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

  - Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro-EUR.

  - Pakkumuse maksumus tuleb väljendada vastavalt HD Lisas I toodud pakkumuse maksumuse esildisele (Lisa I vorm 13), mis koostatakse HD Lisa I 	vormide 14, 15 ja 16 alusel. HD Lisa 1 Vormid 15 ja 16 täidetakse iga aasta kohta eraldi (2015, 2016, 2017, 2018).

  - Pakkuja esitab Lisa I vorm 16 kohaselt Microsoft Excel formaadis täidetud tabeli pakutud tööde maksumuste ja ühikhindade vahelised seoste kohta lisaks paber-kandjale ka CD/DVD-l.

  - Pakkumus esitatakse eurodes-EUR, 1 sendi täpsusega koos Eesti Vabariigis kehtiva käibemaksuga ja ilma. Pakkumuse maksumust käsitletakse kogusummahinnana (tööde kogumaksumus).

  - Pakkumuse maksumus peab olema mõistlik. Hankelepingust saadavast tulust peab olema võimalik teostada nõuetekohaselt (kvaliteetselt ning tähtaegselt) Hanke-lepingu objektiks olevad tööd.

# Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

  - Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise täht-päevast.

# Pakkumuse tagatis

  - Tagatise suuruseks on 10 000 (kümme tuhat) EUR.

  - Tagatis tuleb esitada krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii-na või deponeerida Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti arvelduskontole SEB pangas nr EE671010220034033017 (selgituseks märkida riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber, pakkuja nimi ja registrikood).

  - Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jook-sul.

  - Pakkumuse esitamisel peab tagatise olemasolu olema tõendatud maksekorralduse või krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirjaga.

  - Garantiikiri peab sisaldama garantii tellija (pakkuja), garantii saaja (hankija) ja garantii andja (garandi) andmeid, riigihanke nimetust ja viitenumbrit. Garantiikirja sisu peab üheselt mõistetavalt sätestama garandi kohustuse rahuldada RHS § 34 lg 5 alusel tekkinud hankija nõue pakkuja vastu HD p-s 8.1 toodud summas hankija esimesel nõudmisel („on first demand“), kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel hankija kirjaliku nõude kättesaamisest arvates. Garantii-kiri ei tohi sisaldada tingimusi või viiteid tingimustele, mis piiravad hankija õigust nõuda garandilt pakkuja kohustuste rikkumisel garantiisumma (pakkumuse tagati-se) tasumist. Pakkumuse tagatise olemasolu tõendava garantiikirja kehtivus ei tohi lõppeda enne pakkumuse jõusoleku tähtaja möödumist.

  - Pakkumuse tagatise tagastamata jätmine või pakkumuse tagatise tagastamine toimub vastavalt RHS § 34 lg-tes 5 ja 6 sätestatule.

# Hankedokumentide väljastamine

  - Hankedokumendid on elektrooniliselt kätte saadavad Riigihangete Registri (http://riigihanked.riik.ee) vahendusel ja Narva linna veebilehel www.narva.ee

  - Hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu.

# Selgitused hankedokumentide sisu kohta

  - Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi Riigihangete Registri

(http://riigihanked.riik.ee) vahendusel.

  - Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvate Riigihangete Registrui kaudu, edastades kirjalikud vastused koos küsimustega samaaegselt kõigile pakkujatele.

  - Hankija jatab vastatmata teiste sideallikate vahendusel esitatavad küsimused.

# Pakkumuse vormistamine ja esitamine

  - Pakkumus peab vormistuslikult vastama kõikidele HD-s esitatud nõuetele ja tingi-mustele. Pakkumusele ei saa lisada omapoolseid tingimusi.

  - Kõik pakkumusvormid tuleb täielikult täita.

  - Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahelekir-jutused ei ole lubatud.

  - Pakkumus tuleb esitada kinnises pakendis ning 2 eksemplaris (1 originaal ja 1 koopia) ning rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakkumuse originaali tiitellehele teha märge “Originaal” ja koopiale märge “Koopia”. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal.

Pakkumuse pakendis esitada ka täidetud pakkumuse detailne maksumustabel (HD Lisa I vorm 14), pakkumuse detailsed ühikhinnad (HD Lisa I vorm 15) ja pakku-muse detailne tööde maksumuste ja ühikhindade vahelised seosed (HD Lisa I vorm 16) elektroonselt CD-l.

  - Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

- hankija nimi;

- hankija aadress;

- riigihanke nimetus ja viitenumber;

- Pakkumus „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018“;

- „Mitte avada enne x.11.2014. a kella X:00“,

- pakkuja nimi, registrikood ja aadress.

  - Hankija ei vastuta pakendi nõuetekohaselt täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

  - Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

- tiitelleht HD Lisa I vormi 1 kohaselt;

- pakkuja üldandmed HD Lisa I vormi 2 kohaselt;

- vabas vormis sisukord;

- HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

- pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument;

- pakkumuse maksumuse esildis vastavalt HD Lisa I vormile 13;

- pakkumuse detailne maksumustabel vastavalt HD Lisa I vormile 14;

- pakkumuse detailsed ühikhinnad vastavalt HD Lisa I vormile 15;

- pakkumuse detailne tööde maksumuste ja ühikhindade vahelised seosed vastavalt HD Lisa I vormile 16;

- vajadusel muu informatsioon.

  - Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri pl.5, III korrus, kab 304, Narva, hiljemalt x.11.2014. a kell x:00; kohaletoomisel esitada sekretärile tööpäevadel kella 08:00 kuni 12:00 ja 13:00 kuni16:00.

  - HD punktis 11.8 nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 11.8 ning pakkumus tagas-tatakse pakkujale avamata kujul.

  - Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada hankijale enne HD punktis 11.8 nimetatud pakkumuste esitamise tähtpäeva.

  - Kui pakkuja esitab pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud pakkumused seetõttu ilma HD punktis 11.10 nimetatud teateta kehtetuks.

  - Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

  - Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise riski, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.

  - Pakkumuses alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

# Pakkumuste avamine

  - Pakkumuste avamise koht ja aeg: Narva Linnavalitsuse konverentsisaal, Peetri plats 5 (1. korrus), Narva linn x.11.2014. a kell X:00.

  - Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (puuduvad eelnevad avamisjäljed), nende esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.

  - Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust. Pakkumuste avamisel kantakse osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli.

  - Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esita-tud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides nõutud loetelule.

  - Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele 3 tööpäeva jooksul või hiljem, RHS § 54 lg-s 4 sätestatud korras.

  - Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtaega (avamis-jälgedega pakkumused) ja pakkumusi, mis on tagasi võetud, ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge. Samuti ei arvestata ega avata pakkumusi, mis on enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkuja poolt tagasi võetud.

# Pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ning pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

  - Hankija kontrollib pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist ning  nende kvalifikatsiooni vastavalt HD punktis 2 toodud tingimustele.

  - Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet või võltsitud dokumente.

  - Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hinda-misele.

# Pakkumuste vastavuse kontroll

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

  - Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumenti-des esitatud tingimustega.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi juhul, kui pakkumus ei vasta hankedokumenti-des esitatud tingimustele, kusjuures hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatust.

# Kõigi pakkumuste tagasilükkamine

  - Lisaks RHS § 49 lg 1 p-s 1 sätestatud kõigi pakkumuste tagasilükkamise alustele on hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist, kui:

    - Langeb ära vajadus lepingu sõlmimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või põhjusel, mis tuleneb õigusaktide muutumisest või muudel kaalukatel põhjustel;

    - Riigihanke korraldamise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välista-vad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks riigihanke läbiviimise esitatud tingimustel või hankelepingu sõlmimine ette antud tingimustel ei vastaks muutu-nud asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele.

  - Juhul, kui pakkumuste avamisel tuvastatakse, et kõik esitatud pakkumused ületa-vad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata hindamata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumus-te sisulist vastavust hanketingimustele.

# Pakkumuste hindamine

  - Hankija hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

  - Hankija hindab pakkumusi HD Lisa I Vorm 13 „Pakkumuse esildis“ kohaselt väljendatud pakkumuse kogumaksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

# Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused

  - Kui hankija leiab, et pakkumuse maksumus on võrreldes hankelepingu eeldatava maksumusega põhjendamatult madal ja on alust eeldada, et pakkuja ei ole pakkumuse koostamisel arvestanud kõige hankedokumentides nõutuga, nõuab ta kirjalikus vormis pakkujalt asjakohast selgitust. Pakkuja on kohustatud esitama kirjaliku selgituse hankijale 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.

  - Hankija kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid, konsulteerides vajaduse korral pakkujaga. Kui hankija leiab endiselt, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või kui pakkuja ei esita hankijale nõutud selgitust, võib hankija pakkumuse põhjendatud kirjaliku otsusega tagasi lükata.

# Hankelepingu sõlmimine

  - Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga hankedokumentide lisas 3 sätestatud tingimustel.

  - Hankeleping sõlmitakse mitte varem kui 14 päeva möödumisel edukaks tunnista-tud pakkumuse esitanud pakkujale teate väljasaatmise päevast.

  - Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolene-vatel põhjustel oma pakkumuse tagasi, siis tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse.

# Lisa I. Vorm 1. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS

RIIGIHANKE NIMETUS:

NARVA LINNA TÄNAVATE AASTARINE HOOLDUS

2015-2018

RIIGIHANKE VIITENUMBER: x

| Pakkuja täielik ametlik nimi: |  |
| --- | --- |
| Pakkuja äriregistri registrikood: |  |

# Lisa I. Vorm 2. Pakkuja üldandmed

RIIGIHANKE „NARVA LINNA TÄNAVATE AASTARINE HOOLDUS 2015-2018“

PAKKUMUSE ESITAVA PAKKUJA ÜLDANDMED JA ANDMED

ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

I.	INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

| Täielik ametlik nimi (ärinimi): |  |
| --- | --- |
| Äriregistri registrikood |  |
| Käibemaksukohustuslase reg.nr: |  |
| Juriidiline aadress: |  |
| Postiaadress: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| E-posti aadress: |  |
| Kodulehekülg: |  |
| Pangakonto number: |  |
| Panga nimi: |  |
| Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress): |  |

II.	INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

| Pakkumus on ühispakkumus: | Jah: | Ei: |
| --- | --- | --- |

III.	PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

| Allakirjutanu nimi: |  |
| --- | --- |
| Allakirjutanu ametikoht: |  |

# Lisa I. Vorm 3. Volikiri

Volikiri

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

# Lisa I. Vorm 4. Ühise pakkumuse volikiri

Ühise pakkumuse volikiri

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad solidaarvastutusega ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:

| Pakkuja nimi | Pakkuja registrikood | Pakkuja aadress | Allkirjaõigusliku isiku nimi | Allkirjaõigusliku isiku allkiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

| Pakkuja nimi |  |
| --- | --- |
| Pakkuja registrikood |  |
| Pakkuja aadress |  |
| Allkirjaõigusliku isiku nimi |  |
| Allkirjaõigusliku isiku allkiri |  |

Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga (Hankijaga).

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hankelepingu täitmise eest.

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud Ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 5. Pakkuja kinnitus

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

- Käesolevaga kinnitame, et meil (ja meie vahetutel alltöövõtjatel, kui kasutatakse) puuduvad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalu-sed ja vahendid, sh hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi õigused, eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

- Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

- Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

- Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

- Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse meiepoolse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

- Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hanke-dokumentide sisu kohta. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke objektiks olev töö.

- Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hanke-lepingu täitmise eest solidaarselt.

- Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmisel on pakkumus meile siduv.

- Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

- Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud põhjendamatult madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

- Anname hankijale võõrandamatu nõusoleku Maksu- ja Tolliametile või muule pädevale institutsioonile hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kohta järelpärimise tegemiseks .

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 6. Alltöövõtu kasutamine

Alltöövõtu kasutamine

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järg-mises ulatuses:

| Alltöövõtja |  |  | Teostatavad tööd | Protsentuaalne osa kogutöödest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nimi | registrikood | aadress |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes Hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse esitamist Hankijale.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 7. Kogu majandustegevuse summeeritud netokäive

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2011-2013) netokäive

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2011-2013) netokäive oli eurodes (EUR) ilma käibemaksuta:

| Pakkuja nimi (ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi) | Kogu majandustegevuse netokäive |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011. a | 2012. a | 2013. a | 2011-2013 kokku |
| KOKKU |  |  |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 8. Andmed vastutavate isikute kohta

Hankija nimi:			Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:		Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame, et meil on võimalik Riigihanke täitmiseks kasutada alljärgnevaid täistööajaga spetsialiste ja teenuste osutamise eest vastutavaid isikuid, kes omavad järgmist kvalifikatsiooni:

|  | Nimi | Isiku ja pakkuja vahelise (töö)lepingu jõustumise aeg | Töökohad ja töötamise aeg teehooldustööde juhtimisel või kvaliteediontrolli teostamisel | Haridus, eriharidus, kutseharidus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teehooldus-tööde eest vastutav isik |  |  |  |  |
| Kvaliteedi-kontrolli eest vastutav spetsialist |  |  |  |  |

Lisame haridust ning töökogemust tõendavate dokumentide koopiad.

Kinnitame, et ei kasuta eelloetletud spetsialiste ja vastutavaid isikuid pärast hankelepingu sõlmimist teiste lepingute raames teenuse osutamiseks, kui see takistab hankelepingu täitmist.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 9. CV vorm A Teehooldustööde eest vastutav isik

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.	Perekonnanimi:

2.	Eesnimi:

3.	Sünniaeg:

4.	Haridus:

| Haridusasutused: |  |
| --- | --- |
| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| Akadeemiline kraad: |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

5.	Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

| Keel | Suuline | Kirjalik |
| --- | --- | --- |

Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

Muud oskused (nt arvutioskus jm):

Praegune töökoht:

Tööstaaž:

Töökogemused:

| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| --- | --- |
| Ettevõte/organisatsioon (nimi, aadress) |  |
| Amet |  |
| Töökirjeldus |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kui vastutav spetsialist ei ole pakkumuse esitamise ajal pakkujaga töö- või muus lepingulises suhetes, siis täita alljärgnev kinnitus:

Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut osaleda vastutava teehooldustööde spetsialistina ________ /pakkuja nimi/ alluvuses riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018“ raames teostatavatel teehooldustöödel, juhul kui _______ /pakkuja nimi/ poolt esitatud pakkumus tunnistatakse edukaks.

Vastutava spetsialisti digitaalne allkiri: _______________

ja lisatud kinnitusleht

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 9. CV vorm B Kvaliteedikontrolli eest vastutav spetsialist

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.	Perekonnanimi:

2.	Eesnimi:

3.	Sünniaeg:

4.	Haridus:

| Haridusasutused: |  |
| --- | --- |
| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| Akadeemiline kraad: |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

5.	Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

| Keel | Suuline | Kirjalik |
| --- | --- | --- |

Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

Muud oskused (nt arvutioskus jm):

Praegune töökoht:

Tööstaaž:

Töökogemused:

| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| --- | --- |
| Ettevõte/organisatsioon (nimi, aadress) |  |
| Amet |  |
| Töökirjeldus |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kui vastutav spetsialist ei ole pakkumuse esitamise ajal pakkujaga töö- või muus lepingulises suhetes, siis täita alljärgnev kinnitus:

Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut osaleda vastutava kvaliteedikontrolli spetsialistina ________ /pakkuja nimi/ alluvuses riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018“ raames teostatavatel teehooldustöödel, juhul kui _______ /pakkuja nimi/ poolt esitatud pakkumus tunnistatakse edukaks.

Vastutava spetsialisti digitaalne allkiri: _______________

ja lisatud kinnitusleht

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 10. Teostatud teehooldustööde loetelu

Viimase kolme aasta (2011-2013) jooksul teostatud teehooldustööde loetelu

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

| Teostaja (ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi) | Tellija nimi, kontaktandmed | Teostatud teehooldustöö nimetus | Teostamise aeg ja koht | Maksumus (ilma käibemaksuta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et nimetatud teehooldustööd on teostatud korrektselt, sõlmitud lepingute ning hea tava kohaselt.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Lisa I. Vorm 11. Kasutatavad masinad ja seadmed

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame, et saame kasutada alltoodud masinaid ja seadmeid (k.a. allhankija(te) tehnika) Riigihankes nimetatud tööde teostamiseks ning et loetletud masinad tagavad teenuse nõuetekohase ja kvaliteetse osutamise.

Kinnitame, et vähemalt 50% kasutatavatest masinatest ja seadmetest vastavad vähemalt Euro 3 TO standardile ja 50% vähemalt EURO 4 TO standardile ning kasutatav tehnika ei põhjusta liigsed tolmumist.

| Jnr. | Masina mark ja liik | Masina regis- treerimis number* | Masina väljalaske aasta | masina EURO 3 ja EURO 4 nõuetele vastavus | Lisaseadme nimetus, mark ja suurim ning väikseim töölaius | Lisa-seadme välja-laske aasta | Teostatav tööliik | Aeg töö teostamiseks (h) | Kesk- mine töö- kiirus ** | Töö- jõudlus tunnis *** | Omandi vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakkumuse vorm 11 asub HD-e koosseisus olevas failis:

„Lisa I Vormid 11, 14, 15, 16.xls“.

Andmed tuleb esitada eelkõige järgmiste masinaliikide kohta:

- vaakumimuriga multifunktsionaalne baasauto (VAIB)

- puisturid (P);

- vedelkloriidide puistamist võimaldav masin (VKP);

- vaakumimur (VAI);

- lumevabal perioodil miinustemperatuuridel kogumisega tänavapuhastust võimaldav masin (KPU);

- pööratava linnasahaga varustatud masin (LS);

- tupikutest lume väljateisaldamist võimaldav lumesahkamise masin või laadur (T),

- teekarestamist võimaldava seadmega varustatud masin (TK);

- trossharjaga varustatud masin (TRH);

- tänavakastmise masin (TKAS);

- tänavasurvepesu masin (TPES);

- kitsastes oludes kõnniteedel kogumisega puhastustööde teostamist võimaldav masin (minimaalselt 1,5 m laiusel objektil) (KIP), koos liikuva esise lisaharjaga, mis võimaldab täiendavat koristust kõrgematel aladel nagu äärekivi või kõnnitee ;

- kitsastes oludes lume- ja libedusetõrje teostamist võimaldav masin (minimaalselt 1,5 m laiusel objektil) (KILT);

- väga kitsastes oludes kõnniteedel kogumisega puhastustööde teostamist võimaldav masin (minimaalselt 0,7m laiusel objektil)(KIP7)

- väga kitsastes oludes lume- ja libedusetõrje teostamist võimaldav masin (minimaalselt 0,7 m laiusel objektil) (KILT7)

- kergliiklusteede ja kõnniteede kogumisega puhastusmasin (alla 7 tonni täismassiga)(VÄI);

- äärekivita asfalttänavate puhastamise masin (TH);

- lumelaadur (LL);

- lumeveo masin(LVM);

- lumeveo vaalutamise-järelkoristuse masin (LVVK);

- jääfrees või jääpurustaja (J)

- lumerootor minimaalse puhastuslaiusega 2m ja minimaalse teisaldatava lumevalli kõrgusega 70cm, mis võimaldab teisaldada jääd sisaldavat lumevalli vähemalt 2,5m kõrguselt kas vahetult masina peale või vähemalt 6m kaugusele või lumeveokile (LR)

- spetsiaalne tehnika või seadmed alumise Jõe promenaadi koristamiseks (kerged, mobiilsed, kiired) selleks, et tagada aastaringsed 4 klassi seisundit ja talviseid eritingimusi (lume puudus)

- muud teenuse nõuetekohast osutamist tagavad masinad

Samuti kinnitame, et personali/kojameeste varustus/tööristad ja tööriided on kaasaegsed ja viisakad.

*	Kohustuslik näidata registreeritud masinatel number, registreerimata masinatel asukoht Eestis või lepingujärgne Eestisse saabumise kuupäev, kuu ja aasta, kui masin ei asu Eestis;

**	Lubatud näidata maksimaalselt tööliigile õigusaktides, või Riigihanke dokumentides töövõtja kohustustes tööks ette nähtud aja, või eelnimetatutes määratlemata juhul maksimaalselt 19 tunnise tööaja korral, tööjõudlust keskmisel töökiirusel maksimaalselt:

- puistamisel 15 km/h;

- sõiduteede sahkamisel koos ristmike puhastamisega 6 km/h;

- kõnniteede sahkamisel (vähemalt 2 masina koormus arvestada 1,5 m töölaiusega) 2 km/h;

- bussipeatuste ja ülekäikude lumevallidest puhastamisel 6 tk /h # ;

- sõiduteede vaakumimuriga puhastamisel 3,5 km/h;

- kõnniteede vaakumimuriga puhastamisel 1 km/h;

- lumevabal perioodil miinustemperatuuridel kogumisega tänavapuhastusel 3,5 km/h.

**	Laaduritel (v.a. transportöör- ja rootorlaadurid) näidata tööorganina kasutatava kopa maht (m3).

***	Puisturi tööjõudluse arvutamisel võetakse puistelaiuseks maksimaalselt 5m ja maksimaalseks tööajaks 4. seisunditaseme puhul 1,5 tundi, 3. seisunditaseme puhul 3,5 tundi, arvestades seega vähemalt 0,5 tundi kloriidide toimimiseks. Tänavate ohtlike kohtade puhul (lisa 10) arvestada libedustõrje teostamise ajaks maksimaalselt 30 min ja 2. seisunditaseme kõrvaltänavatel ning parklates 8 tundi .

***	Tööjõudlust ja keskmist töökiirust ei näidata meistrite (M) ja käsitööbrigaadide (K) teenindamiseks ette nähtud masinatele, kui need pole varustatud lisaseadmetega hooldustööde teostamiseks.

#     Arvestatud tööde teostamisel traktoritega. Tellija võib aktsepteerida suuremat keskmist maksimaalset töökiirust juhul, kui pakkuja esitab tõestatud andmed varem praktikas analoogsete teenuste täitmiseks rakendatud teistsuguste masinatega tehnoloogia kohta. Juhul, kui masinaid kasutatakse ka mõne muu ülal antud piirkiirustega tööliigi teostamisel, näidatakse ära milliste teiste tööliikide jõudluse arvelt seda teostatakse ja kasutades vastavalt vähendatud kiirusi nende tööliikide masinate jõudluse arvutustes.

Libedustõrje masina rikke korral töötsükli käigus, on asendusmasinaks ......................... (masina mark, reg.nr ja omanik), mis rakendatakse tööle hiljemalt 2 tunni jooksul peale põhimasina väljalangemist.

Lume sahkamise masina rikke korral töötsükli käigus, on asendusmasinaks ....................... (masina mark, reg.nr ja omanik), mis rakendatakse tööle hiljemalt 2 tunni jooksul peale põhimasina väljalangemist.

Lumeveol laadimise masina rikke korral töötsükli käigus, on asendusmasinaks ................ (masina mark, reg.nr ja omanik), mis rakendatakse tööle hiljemalt 4 tunni jooksul peale põhimasina väljalangemist.

Lumeveol vedamise masina rikke korral töötsükli käigus, on asendusmasinaks .................. (masina mark, reg.nr ja omanik), mis rakendatakse tööle hiljemalt 4 tunni jooksul peale põhimasina väljalangemist.

Kõigi tööliikide kaupa masinate ja seadmete vajaduse arvestamiseks kasutatud algandmed (masinate omandiõigust või kasutusõigust tõendavad dokumendid) ning valemid koos arvutuskäikudega vastavad hankedokumentides esitatud nõuetele ja on lisatud käesolevale vormile.

Kinnitame, et ei kasuta eelloetletud masinaid ja seadmeid pärast Hankelepingu sõlmimist teiste lepingute raames teenuse osutamiseks, kui see takistab Hankelepingu täitmist.

Hankija nõudmisel esitame kvalifitseerimise käigus ülevaatuseks käesolevas vormis Eestis olemasolevatena näidatud riigihanke raames kasutatavad masinad ja seadmed.

Kuupäev: 		______________________

Pakkuja nimi:		______________________

Esindaja nimi:		______________________

# Lisa I. Vorm 12. Kvaliteedijuhtimise ja keskkonnahoiu süsteemide järgimine

Kinnitus kvaliteedijuhtimise ja keskkonnahoiu süsteemide järgimise kohta

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et kavatseme hankelepingu teostamisel järgida ühispakkuja _____________________________ /ettevõtte nimi/:

1. ISO 9001:2000 seeria standardil põhinevat kvaliteedijuhtimise süsteemi	,

2. kvaliteedikäsiraamatu vormis ettevõttesisese kvaliteedijuhtimise süsteemi	.

(vastav ruut märgistada kaldristiga)

3. ISO 14001:2004 seeria standardil põhinevat keskkonnahoiu tagamise süsteemi	,

4. keskkonnahoiukäsiraamatu vormis ettevõttesisese keskkonnahoiu tagamise

süsteemi (vastav ruut märgistada kaldristiga)						.

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

(vajadusel lisada või kustutada ridu „Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri“)

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 13. Pakkumuse maksumuse esildis

Pakkumuse maksumuse esildis

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Olles tutvunud hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik Hankedokumentides kirjeldatud tööd, toimingud, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme Hankijalt riigihanke pakkumuse objektiks oleva tänavate hooldustööde pakkumuse koostamiseks saanud kogu vajaliku informatsiooni.

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud tööd, kaasa arvatud ka need tööd, mis ei ole otseselt kirjeldatud Hankedokumentides ega ka näidatud pakkumuse detailses maksumustabelis, kuid mis on vajalikud pakkumuse objektiks olevate tööde teostamiseks vastavalt esitatud nõuetele ning arvesse võtnud pakkumuse objektiga seotud riskid.

Arvestades eeltoodut nõustume Hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis teosta-ma pakkumuse sisuks olevad tänavate hooldustööd järgnevalt esitatud lõpliku, meie jaoks siduva maksumusega.

- Pakkumuse maksumus koos ettenägematute tööde reserviga ja ilma käibemaksuta:
numbritega	_________________________________________________ EUR,
sõnadega	_________________________________________________ EUR.

- Käibemaks 20%:
numbritega	_________________________________________________ EUR.

- Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga:
numbritega	_________________________________________________ EUR.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa I. Vorm 14. Pakkumuse detailne maksumustabel

Infoks Pakkujatele:

Vorm 14. Pakkumuse detailne maksumustabel asub HD-e koosseisus olevas failis:

„Lisa I Vormid 11, 14, 15, 16.xls“.

NB! HD Lisa 1 Vorm 14 täidetakse iga aasta kohta eraldi (2015, 2016, 2017, 2018)

Lisa I. Vorm 15. Pakkumuse detailsed ühikhinnad

Infoks Pakkujatele:

Vorm 15. Pakkumuse detailsed ühikhinnad asub HD-e koosseisus olevas failis:

„Lisa I Vormid 11, 14, 15, 16.xls“.

NB! HD Lisa 1 Vorm 15 täidetakse iga aasta kohta eraldi (2015, 2016, 2017, 2018)

# Lisa I. Vorm 16. Pakkumuse detailne tööde maksumuste ja ühikhindade vahelised seosed

Infoks Pakkujatele:

Vorm 16. Pakkumuse detailne tööde maksumuste ja ühikhindade vahelised seosed asub HD-e koosseisus olevas failis:

„Lisa I Vormid 11, 14, 15, 16.xls“.

NB! HD Lisa 1 Vorm 16 täidetakse iga aasta kohta eraldi (2015, 2016, 2017, 2018)

# Lisa II. Riigihanke tehniline kirjeldus

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018

Riigihanke viitenumber: 120324

TEHNILINE KIRJELDUS

- Üldnõuded tööde teostamiseks

  - Pakkuja peab lähtuma riigihanke teostamisel alljärgnevatest õigusaktidest:

    - Teeseadus (RT I 1999, 26, 377 … RT I 01.07.2014, 35);

    - Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määrus nr 45 „Tee seisundi-nõuded“ (RTL 2003, 1, 2 … RTL 2005, 114, 1760);

    - Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.03.2014 määrus nr 15 „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“ RT I, 11.03.2014, 3

    - Teede- ja sideministri 28.09.1999 määrus nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“ (RTL 1999, 155, 2173 … RTL 2003, 100, 1511);

    - Narva Linnavolikogu 14.02.2008 määrus nr 9 „Narva jäätmehoolduseeskiri“;

    - Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määrus nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri“;

    - Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määrus nr 18 „Narva linna avaliku korra eeskiri“.

- Tööde mahud

  - Hooldatavate teede, tänavate, parklate, kõnniteede ja väljakute üldpind on 1 305 261m².

  - Tänavate jagunemine seisunditaseme järgi on toodud alljärgnevas tabelites:

2.2.1.   Talvise koristuse mahud, m2:

|  | sõidutee | kõnnitee | väljak või parkimisplats | kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seisunditase 4 | 205159 | 79545 | 13266 | 297970 |
| Seisunditase 3 | 307731 | 161442 | 3123 | 472296 |
| Seisunditase 2 | 320197 |  | 21149 | 341346 |
| Seisunditase 1 sh: kvartalisisesed teed AÜ-de peale teed | 77231 113513 |  | 0 2905 | 77231 116418 |
| Kokku | 1023831 | 240987 | 40443 | 1305261 |

    - Hooajavahelise koristuse mahud, m2:

|  | sõidutee | kõnnitee | väljak või parkimisplats | kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seisunditase 4 | 204859 | 79545 | 13266 | 297670 |
| Seisunditase 3 | 305731 | 159442 | 3123 | 468296 |
| Seisunditase 2 | 318233 |  | 21149 | 339382 |
| Seisunditase kvartalisisesed teed | 113513 |  | 2905 | 116418 |
| Kokku | 942336 | 238987 | 40443 | 1221766 |

    - Suvise koristuse mahud, m2:

|  | sõidutee | kõnnitee | väljak või parkimisplats | kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seisunditase 4 | 204859 | 79545 | 13266 | 297670 |
| Seisunditase 3 | 226829 | 153912 | 3123 | 383864 |
| Seisunditase 2 | 222288 |  | 21074 | 243362 |
| Seisunditase kvartalisisesed teed | 186972 |  | 2905 | 189877 |
| Kokku | 840948 | 233457 | 40368 | 1114773 |

  - Tänavate nõutavad talvised seisunditasemed sõltuvalt tänavate liigist on esitatud tabelitena käesoleva tehnilise kirjelduse lisades nr 1, 2, 3 (TK lisa 1, 2, 3).

  - Regulaarne tänavate ja bussipaviljonide prügiurnide tühjendamine koos laadimise ja väljaveoga;

  - Tuletõrje hüdrantide kaevulukid ja restkaevude puhastustööd vastavalt lisatud nimekirjale (TVL lisa 11) ja kaardile (TVL lisa 11). Puhastamisele kuuluvad ainult need hüdrandid, mis asuvad linna teedel ning märgitud sõnaga „tulbal”;

  - Bussipeatuste aastaringsed hooldustööd. Bussipeatuste nimekiri koos varustusega on toodud lisas TVL lisa 11;

  - Aiandusühistute ja Narva linna kaardid on esitatud tehnilise kirjelduse lisas nr 4 (TK Lisa 4).

  - Eesmärk tagada linna tänavate puhtust, viisakat väljanägemist kogulaiuses (koos kõike rajatiste ja elementidega) aastaringselt erinevate meetmete kasutamisel (masinate töö ja käsitöö).

Linna tänavate talihoolduse nõuded (lume ja/või libeduse olemasolul või selle võimaliku tekke ajal)- Tellijal on õigus, lähtuvalt ilmastikutingimustest, Töövõtjale ette teatades eeltoodud tähtaega muuta. Sõltuvalt ilmastikuoludest

  - Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral.

  - Tänavate talviste hooldustööde põhiülesandeks on transpordi ja jalakäijate takistuseta liikluse tagamine; teeolude olulise halvenemise õigeaegne ennetamine ilmateadete alusel. Töövõtja hoiab linna tänavad korras sõltuvalt nende talvise seisunditasemete nõuetest. Tänavate puhastamise viis ja ulatus tulenevad konkreetsetest ilmastikutingimustest.

  - Lumisel ajal puhastusala ulatus on sõiduteel äärekivist äärekivini. Kui sõiduteel puudub äärekivi, siis on puhastusala piiriks sõidutee kõvakatte äär pluss üks meeter teepeenart. Teerajatise ja kõnnitee seisunditase peab olema vähemalt samaväärne tänava seisunditasemega.

  - Tänavate, kõnniteede, väljakute ja parkimisplatside  talviste hooldustööde põhi-toimingute teostamisel Töövõtja:

    - peab kindlustama tänavate nõutava seisunditaseme talveperioodil (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, prügi ja prahi koristus vastavalt punktis 1.1. loetletud õigusaktidele ja käesoleva tehnilise kirjelduse seotud   hankedokumentidega);

    - peab tagama talitööde teostamise ajal ööpäevase valve 7 päeva nädalas ning valve abil kindlustama punktis 1.1. õigusaktides ja käesoleva tehnilise kirjelduse seotud   hankedokumentidega toodud tingimuste ja nõuete täitmise, kusjuures Töövõtu-lepingus kehtestatud rangemate nõuete osas juhindub Töövõtja neist;

    - peab tagama ilmateate põhjal prognoositava  libeduse ennetamise ja libeduse tekkimisel teostama libedusetõrje vastavalt hooldetsükli ajale ning lumetõrje;

    - lumesaju või tuisu ajal peab alustama lume või lörtsi eemaldamist hiljemalt seisunditaseme nõuetes määratletud lume- või lörtskihi seisundinõuetes lubatud paksuse ületamisel;

    - peab lumesadude vahelisel ajal või vähese lume korral teostama lume pühkimise (teedelt ja kõnniteedelt) kuhjamise, vajadusel äraveo tänava seisunditaseme tagamiseks;

    - peab lume puudumisel või sula korral puhastama tänavaid sõltuvalt nende risustatuse astmest, kasutades selleks vastava tehnikat või käsitsi; teostada pori, pühkmete ja puistematerjali kohese äraveo tagades teede puhtust äärekivist äärkivini ja kõnniteede kogulaiuses (sh puudevahelised osad jne);

    - peab ühissõiduki peatuskohas puhastama lumest tänava laienduse vältides roopaste tekkimist ja ooteplatvormi ning tegema neil libedusetõrje;

    - peab koristama lume tuletõrje hüdrantide kaevuluukidelt (lumevallide eemaldamine tuletõrje hüdrantide kaevuluukidelt, vaba juurdepääsu tagamine  tuletõrje hüdrantidele). Tänavate restkaevude kohad peavad olema lume- ja jäävabad ning peab olema tagatud vee äravool;

    - peab puhastama lumest liiklussõlmede ohutussaarte ääred

    - peab tagama libedusetõrje teostamine (nõuded libedusetõrje teostamiseks):

- meetmete rakendamine kiilasjää tekke ennetamiseks ilmaennustuse alusel, kasutades enne libeduse teket õigeaegselt soolasegu;

- lume ja jää tekke ennetamine värskeltsadanud lume ning tihkeks muutunud lume õigeaegse eemaldamisega;

- vajaduse korral sõiduteel jäävalli purustamine rullseadeldisega, jää raiumine, teekatte haardeteguri suurendamiseks selle mehhaaniline karestamine;

- tänavatele puistematerjali puistamine, libeduse tõrjeks võib kasutada tolmuvabu abrasiivpuistematerjali, mille tera läbimõõt on 2 kuni 6 mm (graniitkillustik, liiv, sõelutud või purustatud kruus, mille koostisosad ehk terad  ei lähe pehmeks ja ei pudene pulbriks); kõnniteedel on liiva kasutamine lubatud erandjuhul, kooskõlastatult Tellijaga, soola kasutamine ei ole lubatud;

- bussipeatustes, kõnniteedel ei ole lubatud kasutada kloriide;

- sõiduteel on lubatud kasutada ka jämedateralise liiva;

    - peab tagama lume kuhjamise ja äraveo (nõuded lume kuhjamiseks ja äraveoks):

- lumi viaduktilt, bussijaamast, ristmikelt, ülekäiguradade ja bussipeatuste eest tuleb ära vedada;

- lumevallide likvideerimine ülekäiguradadelt, ristmikelt, bussipeatustest ja muudest kohtadest. Sahkharjamisel tekkinud vallid, mis raskendavad läbi juurdepääsu ja sissesõitu, likvideeritakse koheselt pärast põhitee puhastamist (kuid mitte hiljem kui 1 tunni jooksul);

- lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte pinnast, on ristmikel ja ohutussaartel kuni 0,7 m 10 meetri ulatuses enne ja pärast objekti;

- lumevallide vahe teel peab olema iga sõiduraja kohta vähemalt 3 m.

- jalakäijatele on tagatud vähemalt 1,5 m laiune vallidest läbipääs ettenähtud kohtades sõidutee ületamiseks, ülekäigurajad on lumest puhastatud;

- lund võib paigutada kõnniteele juhul, kui liiklejale jääb vähemalt 1,1 m käimisruumi, sild peab olema puhastatud lumest ja tee kohal ei tohi olla jääpurikaid;

- kõnniteede ja jalgteede puhastamisel ja puistamisel vältida puistematerjali sattumist murule;

- on keelatud ladustada soolasegust lund haljasaladele, kus kasvavad puud;

- töövõtja teostab lume äravedu tänavatelt ja sildadelt, informeerides veovajadusest eelnevalt Tellijat või Tellija nõudmisel ning fikseerides veetud lume kogused kuuaktis ning teatades Tellijale kirjalikult e-mailiga  veetud lume kogused iga veopäeva järgselt kella 12.00-ks. Tellijal on õigus kontrollida veetud lume koguseid (vt ka p 3.3.12);

- äraveetud lume ladustamise kohad määrab vajadusel tee omanik. Töövõtja hoiab need kohad korras ja teostab lõpliku koristuse 30. aprilliks (praht, jäätmed, puistematerjalid kogutakse ja veetakse prügimäele). Prügi ladustamine on rangelt keelatud;

- on keelatud ladustada lund, kuhjata lumevalle järgmistel objektidel:

- Peetri plats,

- Rahu tänava liiklussõlm,

- Aleksander Puškini tänav,

- Tallinna maantee liiklussõlm (Tallina mnt./ Kreenholmi tn ja Kangelaste pr. ristmik),

- Paul Kerese väljak,

- Kosmonaudi tänav,

- Energia tänav,

- Rahvavälja tänav,

- Fama tänav,

- Fama põik tn,

- Mõisa tänav,

- Malmi tänav;

- Tuleviku tn

- Alumine promenaad (Jõe tn L1 ja L2) (kerged masinad ja vajadusel käsitsitöö), ei ole lubatud isegi väikeste lumihunnikute jätmine

- Raekoja plats (vajadusel käsitsitöö)

    - kohustub kasutama lume mahapanekuks ainult neid kohti, mis on määratud Tellija poolt;

    - kohustub pidama talihoolduse päevikut (lisa nr 5), milles on hiljemalt 4 tundi peale hooldetsükli lõppu kantud andmed (kuupäev, hooldetöö masina nimetus, nr, juhi nimi, töö algus ja lõpp, töötunnid, puistatud materjali nimetus, kogus ja kulu g/m2, puistatud ja/või sahatud tänava pikkus, ilmastikuolud ja õhutemperatuur ning märkused eriolukorra kohta) kõigi hooldatavate tänavate kohta ja valvepäevikut (lisa nr 6), kuhu on märgitud valve kuupäev, kellaaeg, valves olev dispetšer, libeduse tekke ja/või lumesaju alguse ning lõpu kellaaeg ja veetud lume kogused ning võimaldab seda Tellija esindajal igal ajal kontrollida. Mõlemad päevikud Töövõtja täidab elektrooniliselt. Päevikute kontrollimiseks saadab Töövõtja talihoolduse päeviku iga nädala esmaspäeval e-postiga Tellija esindajale eelmise nädala eest kella 10.00-ks ning valvepäeviku üks kord kuus esimesel tööpäeval eelmise kuu eest kella 12.00-ks;

    - kohustub järgima koristustehnika liikumismarsruute ning võimaldab neid Tellija esindajal igal ajal kontrollida;

    - Talvine koristus jaguneb regulaarseks, mida teostatakse lumesadude vahelisel ajal,  ja kiireloomuliseks, mida teostatakse “eriolukorra” ajal ja selle järgselt.

    - Regulaarset talihooldust teostatakse iga päev seisunditaseme tagamiseks:

- Tase 4 talvist hooldust nõudvate tänavad  -  kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel,

- Tase 3 talvist hooldust nõudvate tänavad  -  kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;

- Tase 2 talvist hooldust nõudvate tänavad  -  kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase,

- Tase 1 talvist hooldust nõudvate tänavad  ja teed – kuni kella 09.00

    - Kiireloomulist koristust teostatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses “Tee seisundinõuded” § 28 sätestatud tähtaegadel.

  - Erinõudmised talihooldustööde teostamisel:

    - Erinõudmised bussipeatuste korrashoiuks:

- igapäevane koristustöö (libedustõrje, lumetõrje, puhastus) kuni kella 7.00;

- ühistranspordi takistusteta juurdesõidu kindlustamine, sõiduteelt ja teeäärtelt jää eemaldamine (raiumine) ning tänava laienduse lumest puhastamine, lumivallide eemaldamine;

- lumevallid ei tohi segada ohutut liiklust;

- ooteplatvorm peab olema lumest puhastatud, puistematerjaliga puistatud;

- õigeaegne jäätunud lume ja libeduse tekke ennetamistööde läbiviimine;

- pinkidelt lume pühkimine ja prügi korjamine;

- 3. ja 4. seisunditasemega tänavatel olevad bussipeatused peavad olema varustatud puistematerjali konteineritega talveajal (puistematerjali ladustamine väljaspool konteinerit pole lubatud).

    - Erinõudmised tänava- ja bussipeatuste prügiurnide puhastamiseks ja korrashoiuks:

- tühjendamine  2 korda nädalas: iga esmaspäev ja reede kella 10-ks;

- Peetri platsil, Narva bussijaama, Tolliterminaali ja mälestusmärgi „Rootsi lõvi“  juures toimub prügiurnide puhastamine iga päev kella 8-ks.

- Linna tänavate hooajavahelised hooldustööde nõuded

Hooaeg: 01.04 kuni 30.04 ja 15.09 kuni 15.11. või sõltudes konkreetsetest ilmastikuoludest (nt juhul kevadine soe periood algab ilmateadete alusel varem kui 01.04 samas kui sügisene soe periood kestab kauem kui 15.11 jne). Tellijal on õigus, lähtuvalt ilmastikutingimustest, Töövõtjale ette teatades eeltoodud tähtaega muuta. Eesmärk tagada linna tänavate puhtust kogulaiuses (koos kõike rajatiste ja elementidega) kogu hooajaperioodi vältel.

Hooajavaheliste hooldustööde hulka kuuluvad:

  - tänavate kevadine puhastus/pesemine pinnasest, prügist ja puistematerjalist, tagades igapäevase puhtuse kogu teepinna laiuses;

  - pinnase, prügi, taimematerjali ja puistematerjali korjamine ja äravedu kas spets. tehnikaga või käsitsi tagades tänavate puhtust kogu laiuses (sh äärekivi alad) ;

  - tänavate pesemine (sh igapäevase puhtuse tagamine kogu tänavapinna laiuses): 4. ja 3. taseme tänavad – 15. aprilliks, 2. ja 1.taseme (kvartalisisesed teed) tänavad  – 30. aprilliks või vastavalt ilmastikuoludele. Tellijal on õigus, lähtuvalt ilmastikutingimustest, Töövõtjale ette teatades eeltoodud tähtaiad muuta;

  - bussipeatuste ja tänavate pinkide remont ja värvimine - 30. aprilliks, sh vajadusel aastaringne remont, värvimine koos transporditeenusega (kogu linna territooriumil) Tellijal on õigus, lähtuvalt ilmastikutingimustest, Töövõtjale ette teatades eeltoodud tähtaiad muuta. Vastavalt tellija kooskõlastusele amortiseerunud pinkide väljavahetamine (soetamine, paigaldamine);

  - bussipeatuste ja tänavapinkide hooajavaheline hooldus: pinkide tolmust pühkimine ja vajadusel pesemine 1 kord nädalas;

  - tänavate ja bussipeatuste prügiurnide remont, pesemine ja värvimine - 30. aprilliks, sh vajadusel aastaringne remont, pesemine, värvimine koos transporditeenusega (kogu linna territooriumil) ja vastavalt tellija kooskõlastusele amortiseerunud prügiurnide väljavahetamine (soetamine, paigaldamine);

  - vajadusel tänavate ja bussipeatuste prügiurnide tsingitud siseosa väljavahetamine (kooskõlastatakse Hankijaga) – 30. aprilliks;

  - bussipeatuste puistematerjali konteinerite äravedu – 30. aprilliks ja kohaletoimetamine 30. oktoobriks;

  - umbrohu/samba kasvamise ennetamine ja eemaldamine tänavatelt (sõidutee ja kõnnitee), tänavate ja äärekivide vahelistelt aladelt kasutades selle jaoks spetsiaalseid keemilisi lahuseid (ei tohi kasutada mürgiseid lahuseid) või erandjuhul käsitsi tagades igapäevast puhtust;

  - äärekivi puhastamine kasvavast murust ja mullast (mulla ja muru eemaldamine ja väljavedu) tagades igapäevast puhtust;

  - liiklusohutussaarte ja teede eraldusribade puhastamine pinnasest, prügist, taimematerjalist/umbrohust ja puistematerjalist tagades igapäevase puhtust;

  - tänavate sügisene puhastus langenud lehtedest, muudest taimematerjalidest ja nende purust kuni 15. novembrini, tagades igapäevast puhtust kogu tänava laiuses (sh tänavate libedus peale vihmasid);

  - tänavate sügisene koristus porist, prahist ja jäätmetest. Tänavatel on tagatud igapäevaselt puhtus kogu tänava ulatuses (sh äärekivi alad) ;

  - sügisene ettevalmistav koristus talveks, tänavad peavad olema puhastatud porist, prahist, taimematerjali jne;

  - muud tööd, mis on vajalikud linnatänavate puhtuse tagamiseks;

  - Hooajavaheliste (kevadel ja sügisel) tööde alustamisel esitab töövõtja (3 tööpäeva jooksul) elektroonselt e-postiga tööde teostamise ajakava (ajakava vorm kooskõlastatakse Tellijaga), milles on kajastatud kogu linna tänavad, nende koristamise eeldatavad kuupäevad;

  - hooajavahelise  puhastustööde käigust teavitab Töövõtja Tellijat kirjalikult, edastades üks kord nädalas esmaspäeva kella 09.00-ks hooajavaheliste hooldustööde päeviku näidates puhastatud tänavate nimekirja koos pindaladega. Töövõtja kohustub pidama hooajavahelise hooldustööde päevikut (lisa nr Y ), milles on kantud andmed (kuupäev, puhastatud tänavate nimekiri koos pindaladega) kõigi hooldatavate tänavate kohta ning võimaldab seda Tellija esindajal igal ajal kontrollida. Päevik Töövõtja täidab elektrooniliselt. Päeviku kontrollimiseks saadab Töövõtja hooajavaheliste hooldustööde päeviku iga nädal e-postiga (tellija nõudmisel eriajal sh. igapäevaselt) Tellija esindajale eelmise nädala päeva eest kella 09.00-ks.

  - vajadusel tänavate kastmine tolmuhulga vähendamiseks

- Linna tänavate suvised hooldustööde nõuded (lume- ja/või libeduseta ajal ööpäevase 	miinimum õhutemperatuuriga üle +0,10C). Tellijal on õigus, lähtuvalt ilmastikutingimustest, Töövõtjale ette teatades eeltoodud tähtaega muuta

  - Tänavate suviste koristustööde põhiülesandeks on tänavatele kogunenud mustuse, prügi, taimematerjali, liiva eemaldamine, tolmuhulga vähendamine ja üldise linnatänavate kogulaiuses (koos kõike rajatiste ja elementidega) puhtuse ja viisaka väljanägemise tagamine.

Tänavate suviste hooldustööde tehnoloogias ja korralduses eristatakse põhikoristust (koristustöö põhitegevused), mida viiakse läbi öisel ajal kuni kella 7.00 hommikul ja  valvekoristust (täiendavad korrashoiutööd), mida teostatakse perioodiliselt päeva jooksul vastavalt vajadusele (sh linna koristus pärast linnaürituste läbiviimist ja erakorralise reostuse likvideerimine).

  - Tänavate suviste hooldustööde hulka kuuluvad:

    - pühkimine - tänavapühkmete kogumine (juhuslik olmeprügi, puulehed, liiv ja muu praht) ja nende jäätmekäitlus. Tänavate pühkimine toimub spetsiaalsete pühkimis- koristusmasinatega, vajadusel käsitsitööd kasutades, tagades kogu tänava laiusel puhtust (sh äärekivi alad). Tolmutekke vähendamiseks kasutatakse pühkimisel teepindade kastmist;

    - pesemine – toimub survepesu teel. Põhipesu viiakse läbi pärast kevadkoristust mitmel korral. Tänavate jooksva korrashoiu ajal suveperioodil teostatakse märgkoristust – prahi kogumine ja eemaldamine toimub nende uhtmisega teeäärtesse ja kanalisatsioonikaevudesse. Järelejäänud uhtmed ja praht eemaldatakse teeäärtest (sh äärekivi, kaevuluukide alad) sama päeva jooksul pühkimis-koristusmasinaga või käsitsi tagades igapäevast puhtust linna teedel ja kõnniteedel. Äärekivi aladel ei tohi olla liiva, puistematerjali, taimematerjali, prahi jäänuseid. Töövõtja tagab täieliku puhtuse teedel ja kõnniteedel.

    - kastmine – tänavaid kastetakse palavate ilmade korral õhu ja asfaltkatte temperatuuri alandamiseks ning õhus tolmuhulga vähendamiseks;

    - äärekivide/teeääriste/teede/kõnniteede täies ulatuses puhastamine rohust, kasvupinnasest kasutades selleks keemilisi lahuseid (ei tohi olla mürgised) või erandjuhul käsitsi;

    - pinnaseuhtmete/taimmematerjali ja prügi eemaldamine teeäärtest kohe peale paduvihmasid/vihmasid ja tormituuli;

    - sadeveekanalisatsiooni veevõturestide puhastamine lehtedest ja prügist paduvihmade perioodil;

    - sillad – sadeveeäravoolu avade regulaarne puhastamine;

    - taimestiku likvideerimine tänavatelt, kõnniteedelt ja teede eraldusribadelt;

    - tänavate ja teede eraldusribade puhtuse tagamine

    - Erinõudmised tänava- ja bussipeatuste prügiurnide puhastamiseks ja korrashoiuks:

- tühjendamine vastavalt vajadusele vähemalt 3 korda nädalas või vajadusel igapäevaselt kella 10.00-ks koos prügikottide väljaveoga bussipeatustelt kella 10.00-ks.

- Peetri platsil, Narva bussijaama, Tolliterminaali ja mälestusmärgi „Rootsi lõvi“  juures toimub prügiurnide puhastamine iga päev kella 8-ks koos prügikottide väljaveoga bussipeatustelt kella 8-ks.

- vastavalt tellija kooskõlastusele amortiseerunud prügiurnide väljavahetamine (soetamine, paigaldamine)

    - Erinõudmised bussipeatuste korrashoiuks:

-        ooteplatvormide koristamine – iga päev kella 7.00-ks;

-       igapäevaselt pinkidelt prahi/pori/tolmu pühkimine ja vajadusel pesemine,    vajadusel pinkide remont ja värvimine

-    vastavalt tellija kooskõlastusele amortiseerunud pinkide väljavahetamine    (soetamine,      paigaldamine)

    - Erinõudmised murukivi, munakivi- ja kiviparkettkattega tänavate, liiklussaarte ja muude teerajatiste ja kõnniteede korrashoiule:

-   tagama murukivi, munakivi- ja kiviparkettkattega tänavate puhastamisel, et kiviparkett-kattega tänavatel ei jääks kivide vahele peenikest prahti (suitsukonisid, paberi-tükke, klaasikilde jne) ja läbikasvanud muru ning, et puhastustöödega ei kaasneks märgatavat kividevahelise vuukide täite kadu või muul 	viisil tänavakonstruktsiooni kahjustamist. Murukivi, munakivi jne. aladelt tuleb eemaldada taimematerjali või korralikult hooldada ja vajadusel täiendada murukatet. Murukatte kõrgus ei tohi olla kõrgem kui 5cm.

    - Tänavate suviste hooldustööde sagedus*

| Tänava tase | Pühkimine | Pesemine | Kastmine (tolmu- hulga vähendamine) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 korda nädalas (teisipäev, neljapäev, laupäev) | 3 korda nädalas (teisipäev, neljapäev, laupäev) | Kastmine sõltuvalt ilmastikuoludest, kui õhutemperatuur on 20°C ja kõrgem |
| 3 | 2 korda nädalas (reede) | 2 korda nädalas (reede) | Kastmine sõltuvalt ilmastikuoludest, kui õhutemperatuur on 20°C ja kõrgem |
| 2 | 4 korda kuus (iga esmaspäev) | 4 korda kuus (iga esmaspäev) | Kastmine sõltuvalt ilmastikuoludest, kui õhutemperatuur on 25°C ja kõrgem |
| 1 | 1 kord kuus (kuu esimene kolmapäev) | 1 kord kuus (kuu esimene kolmapäev) | Ei teostata |

*mitte teostama p 5.31, p5.3.2 ja p5.3.3 nõutud töid 4. ja 3.taseme tänavatel liikluse tipptundidel esmaspäevast reedeni kella 7.15-8.45 ja 16.30-17.30, v.a erakorralise reostuse likvideerimine.

- Muud nõuded tänavate hooldustööde teostamisel

Töövõtjal peab täitma lepingu kehtivusajal järgmisi nõudeid:

  - Puhastatud tänaval, parklas, sillal ja rentslis, ei tohi olla nähtavat prahti, liiva, puulehti, puidukoori, umbrohtu, jne;

  - Töö järjepidevus ja kvaliteet ning tänavate puhastamise intensiivsus peavad olema sellised, et tänavad oleksid puhtad (s.t. muuhulgas et, sügisel lehtede langemise perioodil peab puhastuse intensiivsus olema tihedam jne).

  - kui Töövõtja kahjustab tööde teostamisel haljaspindu, kõrvaldab ta kahjustuse oma kulul. Kui puu koorevigastuse tekitamisel ei ole puud võimalik säilitada, asendab Töövõtja vigastatud puu samaväärse puuistikuga;

  - Tänavapuhastamise masinate töö peab olema korraldatud selliselt, et see ei segaks tipptundidel liiklust (töö lõpetada hiljemalt kella 07.00 hommikul, välja arvatud erakorralistel koristustöödel või HD-s konkreetselt nimetatud tähtajad);

  - Jalakäijate tänavatel, kõnniteedel ja kergliiklusteedel kuulub puhastamisele kogu tänava pind (kaasa arvatud pinkide ja lillekastide ümbrus, munakivi “muul” jms),

  - tagab, et hiljemalt Töövõtulepingu jõustumise päeval oleks kooskõlastatult Tellijaga määratud vastavalt TS § 25 lg 6 teehoiu korraldamise eest vastutav ja talihoolet korraldav isik, samuti, et nimetatud vastutav isik oleks määratud kogu lepinguperioodi vältel.

  - tagab Töövõtulepingu täitmisel liiklus- ja keskkonnaohutuse ning edastab tööde teostamisega seonduvat infot liiklustakistuste, ohtlike kohtade, tänavate teekatte ohtliku seisundi jne kohta koheselt pärast info saamist Tellijale, politseile 110.

  - registreerib liiklustakistuste kohta saabuva info kirjalikult ja tagab Narva linna piires kõigi tänavatele sattunud liiklustakistuste (suuremõõdulised esemed, ehitusmaterjal, puud, kivid, süsi, killustik, vedelikud, ohtlikud ained jne) kohese nõuetekohase tähistamise, milline võimaldaks ohutut liiklust, ning operatiivse koristuse ja utiliseerimist tööpäeviti ajavahemikus 6.00-17.00 maksimaalselt 1 tunni jooksul vastava info saamisest kogu linna haldusterritooriumil ning erandjuhul ka ööpäevaringselt (sh aiandusühistud);

  - tagab operatiivse brigaadi tööd tööpäeviti ajavahemikul 07.00-17.00, mis võib olla suunatud erinevate hooldustööde teostamiseks nt erikoristuse vajadus jne, täiendav tööjõud tavapärase koristuse juurde.

  - teekattele ohtlike ainete sattumisel garanteerib koheselt vastavate teenistuste kohalekutsumise, teavitades sellest Tellijat;

  - vastutab keskkonnale tööga kaasnevate kõrvalmõjude eest;

  - tänavate risustamise korral kolmandate isikute poolt korral teavitab Tellijat koheselt tekkinud olukorrast e-maili teel;

  - garanteerib mitte kahjustama hooldustööde käigus teekatet, teerajatisi ega tehnovõrke ning tänavaäärseid haljasalasid ja likvideerima Töövõtja süül tekitatud kahjustused omal kulul;

  - täidab kõikide tööde teostamisel Narva linnas kehtiva jäätmehoolduseeskirja nõudeid;

  - tagab kõigi hooldatavate objektide puhtuse prügi ja jäätmete kokkukogumise teel, kusjuures kõik kogutud puistematerjalid, jäätmed ja prügi transporditakse kohe selleks ettenähtud ladestuskohtadesse, või Tellijaga kooskõlastatult suletavasse vaheladestuskonteinerisse. Keelatud on puhurite kasutamine, puistematerjalide, jäätmete ja prügi jätmine tänavale või paigutamine avalikesse prügiurnidesse ning kõnni- ja jalgrattateede puhastamisel puistematerjali harjamine kõrvalasuvale haljasalale;

  - tagab kõnniteede puhastamiseks väikesemõõdulisi kõnniteede puhastusmasinaid vahetatavate seadmetega;

  - kõik tänavate, parklate, sildade jne puhastustööd toimuvad tolmuvabalt

  - tagab Tellija informeerimise hooldatavatele objektidele suunatud vargustest, lõhkumistest, sodimistest või muudest sündmustest, mille tagajärjel hooldatav objekt on saanud kahjustada või omandanud ebasündsa väljanägemise;

  - tagab alates lepingu jõustumisest reaalajalise informatsiooni kogumise puistur-, sahk- ja imurautode (tehnilise võimaluste olemasolul ka teiste hooldus-mehhanismide) asukoha, liikumismarsruudi ning tehnilise võimaluste olemasolul teostatava(te) tööoperatsiooni(de) kohta, kusjuures andmete salvestuse sagedus peab olema piisav, tagamaks hilisema tööde teostamise kontrolli võimaluse;

  - tagab kogu lepinguperioodi jooksul oma ettevõtte tehniliste- ja majandusnäitajate vastavuse riigihanke hankedokumentides esitatud nõuetele ja kvalifitseerimise tingimustele ja võimaldab Tellijal seda kontrollida;

  - tagab, et kõik teenuse osutamise käigus Töövõtja poolt teostatavad tööd, mis erinevad hooldusteenuse kvaliteedi tagamise meetmete plaanis ja toodud tehnilisest kirjeldusest, on eelnevalt Tellija poolt heaks kiidetud;

  - esitab üks kord kuus arvestuskuule järgneva kuu esimesel töönädalal teostatud tööde kohta Hooldustööde koondakti.

  - juhul kui tööd ei ole võimalik teostada masinatega sh. ka väiksemate mehhanismidega teostab töövõtja tööd käsitsi tagades aastaringse ühtlase osutava teenuse kvaliteeti (sh käsitsi koristus äärekivide ja pargitud autode vahel).

  - tagab lumeveo, tali-, suvi- ja hooajakoristuse teostamisel teostatavate tööde ühtlase kvaliteedi, kasutades selleks erinevaid meetmeid, sealhulgas paigaldab enne puhastustööde algust parkimist keelavad ajutised liiklusmärgid ja lisatahvlid „Sõiduk teisaldatakse”, teeb politseiga koostööd märkide täitmise tagamiseks. Koostöö raames töövõtja kutsub kohale patrulli või edastab Politseile fotod valestipargitud sõidukitest kas e: maili teel või postiga. Valesti pargitud sõidukid ei tohi mõjutada hooldustööde kvaliteeti. Juhul kui ei ole võimalik pargitud sõidukid teisaldada, teostatakse koristus käsitsi. Samuti töövõtja teeb koostööd KÜ esindajatega selleks et korraldada koristus kvartalisisestel teedel ning vajadusel ka linna tänavatel. KÜ esindajatega lepitakse kokku kuupäev ja kellaaeg millal teostatakse koristust. Vajadusel koostatakse graafikut koristustööde teostamiseks kvartalisisestel teedel ning kooskõlastatakse KÜ esindajatega tagades tänavate puhtust kogulaiusel.

  - tagab kvaliteedikontrolli/tehnoloogianõuete vastavuse eest vastavate spetsialistide igapäevase kontrolli teostud tööde kvaliteedi ja tehnoloogia nõuete üle.

  - Narva linna üritusteks (nt Jõulud, Narva linna päevad, kontserdid jne) ettevalmistava heakorrastuse tagamine, tänavate/parkimisplatsid jne pühkimine/pesemine, jäätmekäitlus, transporditeenus, laadimisteenus ja muud tellija poolt tellitud toimingud.

  - turismiviitade, infotahvlite ja linnakaartide aastaringne hooldus (pesemine vähemalt 1 kord aastas kevadisel ajal ja remont vastavalt vajadusele).

  - vajadusel kooskõlastada tööde läbiviimise graafikut teiste linnas tegutsevate ettevõtjatega (nt. linna haljasalasid hooldatava ettevõtjaga) selleks, et tagada linna tänavate puhtust.

  - teede servade maapinnast puhastamine ca 1m laiuses ning vajadusel serva süvendamine selleks, et tagada vee äravoolu.

  - iga aasta jaanuari kuus töövõtja teostab inventari (ootepaviljonid, pingid, prügikastid, infotahvlid, kaardid jne) inventuuri, koostab inventuuri akti ning tulenevalt sellest planeerib oma tööd. Inventuuri akt esitatakse tellijale 01. veebruariks. Inventuuri akti detailsust kooskõlastatakse tellijaga.

  - Hankijal on õigus tellida lisatöid ning samuti suurendada või vähendada hanke mahtu vastavalt konkreetsetele ühikuhindadele, mis on toodud pakkumuse maksumustabelis (HD Lisa 1, Vorm 15)

# Lisa III. Hankelepingu projekt

NARVA LINNA TÄNAVATE AASTARINGSE HOOLDUSE

TÖÖVÕTULEPING nr _______

Sõlmitud ____.____.2014.a.					  	           NARVA linnas

- LEPINGU POOLED

Tellija

Nimi							Narva Linnavalitsuse

Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Asutuse registrikood				75029820

Asukoht				            Peetri plats 5, 20308 Narva

tel. + (372) 35 99 050

faks + (372) 35 99 051

e-mail: info@narvaplan.ee

Esindaja					Natalja Šibalova

Esinduse alus	direktori kohusetäitja

Töövõtja

Ärinimi

Äriregistrikood

KMKR

Asukoht

Arveldusarve pangas

Esindaja

Esinduse alus

Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks riigihanke «Narva tänavate aastaringne hooldus 2015-2018» (____.____.2014 hanketeade nr ____________) avatud hankemenetluse tulemused (Narva Linnavolikogu ____.____.2014 otsus nr____), olles kokku leppinud alljärgnevas:

- LEPINGU ESE

  - Käesoleva Töövõtulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2015-2018, vastavalt Tellija juhistele ja Lepi-ngu dokumentidele (edaspidi: Tööd).

  - Tööde maht ja ulatus on määratud Hankedokumentidega, Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.

  - Lisaks kuulub tänavate hooldustööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks tänavate puhtuse tagamiseks.

- LEPINGU DOKUMENDID

  - Töövõtu korraldus toimub vastavalt käesolevale Lepingule, Tellija juhistele, riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018“ dokumentidele, Töövõtja __.__.2014 pakkumusele, võlaõigusseadusele, teeseadusele, jäätmesea-dusele, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määrus nr 45 „Tee seisundi-nõuded“ (edaspidi määrus 45); Narva Linnavolikogu 14.02.2008 määrusele nr 9 „Narva jäätmehooldus-eeskiri“, Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määrusele nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri“, Narva Linnavalitsuse 18.03.2009 korraldusele nr 296-k „Narva linna tänavanimede uute vormide kinnitamine”, vastava valdkonna kvaliteedistandardi-tele ja heale kutsetavale ning Lepingule lisatud dokumentidele.

  - Kõik Lepingu dokumendid täiendavad üksteist. Töövõtja on seotud kõigis doku-mentides mainitud kohustustega.

  - Kõikide käesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma all-kirjadega. Kõik lisad peavad olema varustatud kuupäevadega ning Poolte volita-tud esindajate täielike nimede ja ametikohtade nimetustega.

  - Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:

    - Lisa 1 – Lepingu eelarve;

    - Lisa 2 – Tehniline kirjeldus;

    - Lisa 3 – Vallasasjade üleandmise-vastuvõtmise akti vorm;

    - Lisa 4 – Lume mahapaneku kohad;

    - Lisa 5 – Talihoolduse päeviku vorm (TVL lisa 5, 6, 7);

    - Lisa 6 – Talihoolduse valve päeviku vorm (TVL lisa 5, 6, 7);

    - Lisa 7 – Hooajavahelise hoolduse päeviku vorm (TVL lisa 5, 6, 7);

    - Lisa 8 – Hooldustööde vastuvõtmise akti vorm;

    - Lisa 9 – Hooldustööde kvaliteedi kontrollakti vorm.

    - Lisa 10 –  Leppetrahvi määramise vorm

    - Lisa 11 – Bussipeatuste loetelu, pinkide, prügikastide ja infotahvlite loetelu, tuletõrjehüdrantide loetelu (TVL lisa 11)

- TÖÖD

  - Töövõtja teostab Lepingujärgsed Tööd, sealjuures kohustub Töövõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:

    - Teostada Tööd vastavalt Lepingus sätestatud kvaliteedi- ja tehniliste nõuetele;

    - Kaitsta Tellijat kõigi nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmise tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu viimastele tekkida võivad kahjud ja/või kulud.

  - Tööd sisaldavad kõiki Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, toiminguid, tööjõudu, kõiki vajalikke materjale ja töös kasutatavaid seadmeid, vajalike litsentside ja lubade hankimist, vajaliku täitedokumentatsiooni vormista-mist ja Tellijale üleandmist.

  - Lepingujärgsete Tööde all mõistavad Pooled eelkõige:

    - Kõiki linna tänavate hooldustöödega seotud toiminguid vastavalt tehnilisele kirjel-dusele;

    - Tellija poolt Töövõtjale Lepingu täitmise käigus (nt remonttööde teostamiseks) üle antud vallasasjade säilimise ja korrasoleku tagamist.

  - Tööde teostamine toimub vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2) ja muudele Tellija juhistele.

  - Töövõtja kohustub järgima Tellija poolt Tööde teostamiseks määratud tähtaegu, teostades nõutavad Tööd õigeaegselt.

  - Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Tööde teostamist muuhulgas puhkepäevadel (sh riiklikud pühad ja tähtpäevad) ning vastavalt vajadusele ka õhtusel ja öisel ajal, suurendamata seejuures Töövõtjale Tööde teostamise eest makstavat tasu.

  - Remontimisele kuuluvate vallasasjade (bussipeatuste ning tänavate varustus, linnamööbel, turismiviidad, infotahvlid, kaardid jms – edaspidi ka: linnainventar) üleandmine Töövõtjale vormistatakse vallasasjade üleandmise-vastuvõtmise aktiga (Lisa 3). Akti allkirjastamise hetkest läheb linnainventari juhusliku hävimise riisiko Tellijalt üle Töövõtjale. Vallasasjade tagastamine pärast remontimist vormistatakse samasisulise üle-andmise-vastuvõtmise aktiga.

- TÄHTAEG JA LEPINGU HIND

  - Leping on sõlmitud tähtajalisena: kehtivusega 01.01.2015 – 31.12.2018.

  - Käesoleva Lepingu hind on määratud Lepingu eelarve (Lisa 1) ja Tellija eelarve-liste vahenditega ja moodustab koos kehtiva käibemaksuga ……………………… ………………………………(………………………………….) EUR ……….. senti (edaspidi Lepingu hind).

  - Tellija tasub Töövõtjale kord kuus, eelneval kalendrikuul, tegelikult teostatud ja Tellija poolt kirjalikult aktsepteeritud Tööde eest Hooldustööde koondakti põhjal koostatud arve alusel. Tööde maksumus arvutatakse pakkumuses antud ühik-hindade alusel.

  - Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava arve kättesaamisest arvates.

  - Lepingu punktis 5.2. nimetatud Lepingu hind ja Lepingu eelarve koos Tööde ühik-hindadega (Lisa 1) on Töövõtjale siduvad, määrates Töövõtjale makstava tasu ülempiiri. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud. Samuti ei ole Töövõtjal õigust nõuda Tellijalt ettemakse tegemist.

  - Tellijal on õigus, vastavalt Lepingu punktis 13.2.2. sätestatule, ühepoolselt vähen-dada teostamisele kuuluvate Tööde mahte, vähendades proportsionaalselt Lepingu hinda ning Töövõtjale makstavat tasu. Mahtude muutmisest teavitatakse Töövõtjat kirjalikult.

  - Tellija kirjalikul nõudmisel tehtavad ettenägematud Lisatööd, mille tegemine ei kuulu Töövõtja kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate tööde kirjeldusega Lepingu lisana ning Tellija tasub Töövõtjale Lisatööde eest üksnes juhul, kui Pooled on selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.

  - Tellija poolt tellitavate Lisatööde maksumus on piiratud Lepingu hinnas ette-nähtud reservsummaga, mis koos käibemaksuga moodustab ……………………. (………………….) EUR ………….. senti.

  - Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hüvitama ühtegi Töövõtja poolt tehtud Lisatööga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.

- kvaliteedi- ja tehnilised näitajad

  - Töövõtja teostab hooldustööd ning Tellija hindab teostatud tööde kvaliteeti tee-eaduse, tee seisundinõuete (MKM 17.12.2002 määrus 45), talihoolde tehnoloogia-nõuete (MKM 13.05.2004 määrus nr 132), Narva linnas kehtiva heakorraeeskirja nõuete alusel ja vastavalt kõigile teistele Lepingu objekti reguleerivatele kehtivate-le ja kehtestatavatele õigusaktidele ning Lepingus toodud nõuetele.

  - Pakkumuses loetletud spetsialiste ja vastutavaid isikuid ning kasutatavaid kaasaegsed masinaid ja varustus ei tohi Töövõtja pärast Lepingu sõlmimist kasutada teiste lepingute raames teenuse osutamiseks, kui see takistab Lepingu täitmist.

  - Tööde teostamise kvaliteeti kontrollib ja hindab Lepingu punktis 11.1. nimetatud Tellija kontaktisik. Kontrolli läbiviimisest võib soovi korral vaatlejana osa võtta Töövõtja esindaja.

  - Kontrolli seisunditaseme nõuete täitmise üle teostatakse pärast hooldustsükli aja täitumist. Vähemalt 3 (kolm) tundi enne kontrolli läbiviimist informeerib Tellija läbiviidavast kontrollist Töövõtjat. Kõik avastatud puudused fikseeritakse kirjali-kult Hooldustööde kvaliteedi kontrollaktiga (Lisa 9).

  - Kontrolli käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks antakse Töövõtjale mõistlik tähtaeg. Tähtaja möödudes viiakse läbi korduv kontroll eelnevalt avastatud puuduste kõrvaldamise väljaselgitamiseks. Korduvas Haljasalade hooldustööde kontrolli aktis kajastatakse jätkuvalt kõrvaldamata puudused ning koostatakse sellekohane Leppetrahvi määramise akt (Lisa 10).

  - Hooldustöid hinnatakse visuaalselt. Meteoroloogiliste näitajate (lumesadu, tuisk, temperatuur jms) määramisel võetakse aluseks Keskkonnaministeeriumi haldus-alas tegutseva Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) andmed ja muid interaktiivseid ilmastikuportaale.

  - Autoratta ja teepinna vahelist haaret kontrollib Tellija spetsiaalse seadmega, mis järsu pidurdamise korral määrab kiiruse languse kaudu haardetegurit. Haardetegur peab olema vastavuses MKM määruse nr 45 lisaga nr 8.

  - Kloriididega kaetud teepinnal ei tohi peale kloriidide toimimist olla libedaid, kloriididega töötlemata kohti.

  - Kontrollil hinnatakse Lepingu p-s 4 loetletud tööde teostamist arvestades kokku lepitud aegadest, mahtudest, tehnoloogiast kvaliteedinõuetest ja Töövõtja esitatud hooldusteenuse kvaliteedi tagamise meetmete plaanist kinnipidamist. Samas arvestatakse hooldust segavaid järgmisi tegureid, mis ei sõltu Töövõtjast:

    - tee ääres oleva lumevalli laialisõitmist peale sahkamist;

    - sõiduteele pikemaegselt (teise sahkamistöödega lumesaju järel samas kohas) par-gitud liiklusvahendeid, kui Töövõtja on neist liikluspolitsei korrapidajat ja Tellijat kirjalikult informeerinud (infos peab sisalduma aeg ja koht, kus liiklusvahend segas teehooldustöid, tema mark ja registreerimisnumber);

    - tänavate puhastamist segavaid kõrgeid või madalaid kaevukaani ja tänavatele tehtud sissesõidukohti;

    - teekatte olukorda (augud, lohud, mõrad, plaadid katki jne);

    - konkreetset tööd segavaid ilmastikutingimusi (vihm, veeloigud jne);

    - kaevetöid;

    - tänavatele sattunud liiklustakistusi, koormast pudenenud materjale ja ehitusobjek-tidelt kantud reostust, mille kohta puudub töö teostajal info;

    - ametlikult välja kuulutatud loodusõnnetust;

    - tänavate talviste seisundinõuete järgset eriolukorda.

- TEOSTATUD TÖÖDE VORMISTAMINE JA TASUMINE

  - Tööde eest tasumine toimub igakuiselt sellekohase Hooldustööde koondakti põhjal koostatud arve alusel. Nimetatud akti Tellija poolt allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus esitada Tellijale teostatud Tööde maksumust hõlmav arve.

  - Eelneval kalendrikuul teostatud Tööde vormistamiseks esitab Töövõtja Tööde teostamisele järgneva kalendrikuu esimesel töönädalal Tellijale allakirjutamiseks Hooldustööde koondakti kolmes eksemplaris, millest kaks jäävad Tellijale.

  - Tellija on kohustatud vastava Hooldustööde koondakti 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates kättesaamisest allakirjutatult Töövõtjale tagastama. Allakirjutamisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud otsuse aktile allakirjutamisest keeldumise kohta.

  - Lahkarvamuste korral teostatud Tööde eest tasumisel maksab Tellija Töövõtjale teostatud Tööde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ülejäänud Tööde eest – peale lahkarvamuste lahendamist.

- TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Töövõtja kohustused:

    - Teostada kõik Tööd, mis on määratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kõik Töödeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus või selle Lisades sätestatud, kuid millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad käesoleva Lepinguga seotus Tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks;

    - Andma Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;

  - Töövõtja on kohustatud: Kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;

    - Hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid ning töövahendid;

    - Tagama Lepingu täitmisel kasutatava tehnika vastavust HD-s sätestatud nõuetele, Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele, normidele ja õigusaktidele.

    - Tagama Tellija poolt üle antud vallasasjade säilimise ja korrashoiu;

    - Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul, kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t, mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud juhiste järgimisest põhjustatud tagajärgede eest;

    - Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult (kui Lepingu sõlmimise aluseks olnud pakkumuses pole märgitud teisiti). Alltöövõtja-te kasutamine Töövõtja poolt on lubatud vaid Tellija kirjalikul nõusolekul;

    - Vastava kirjaliku nõusoleku olemasolul on Töövõtja kohustatud eelnevalt koos-kõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kasutada Lepingu täitmiseks. Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutava-ks Töövõtja;

    - Järgima Tööde teostamisel tee seisundinõudeid, teehoiutööde tehnoloogianõudeid ning kehtivaid jäätmehooldus- ja heakorra eeskirju;

    - Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingi-mustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest. Kahjuga on hõlmatud ka kolmandatele isikutele tekitatud mittevaraline kah-ju;

    - Võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtavate Tööde mahu ja kvalitee-di vastavuse üle;

    - Järgima kokkulepitud Tööde teostamise tähtaegu (Lisa 2 – Tehniline kirjeldus);

    - Töövõtja kasutab ja tagab Lepingu täitmisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed tööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Käesolevas punktis nimetatud andmed peab Töövõtja esitama Tellijale kolme (3) tööpäeva jooksul nõude kätte-saamisest arvates;

    - Pidama Tööde teostamise kohta Hooldustööde päevikut (Lisad 5, 6, 7) ning esitama Tellijale neid tehnilises kirjelduses ettenähtud aegadel;

    - Mitte katkestama Tööde teostamist ega muutma Tööde teostamise tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Tööde kvaliteedi, mahu või muude asjaolude üle.

    - Järgima Narva linna tänavate hooldamisel tehnilist kirjeldust.

    - Tellijal on õigus lepinguperioodi jooksul kontrollida Töövõtja vastavust Riigihanke (viitenumber …) kõrvaldamata jätmise ja kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on Tellijal õigus anda tähtaeg puuduste likvideerimiseks. Tellija poolt määratud tähtajaks kõrvaldamata jätmise ja kvalifitseerimise tingimustele mittevastavuse korral on Tellijal õigus Töövõtuleping koheselt ühepoolselt lõpetada ja Töövõtja on kohustatud tasuma Tellijale leppetrahvi 10% Töövõtulepingu kogumaksumusest.

    - Jälgima tsiviilvastutuskindlustuse lepingu olemasolu ja kehtivust ning esitama Tellija nõudmisel sellest koopia.

    - Tagama Tellija poolt üle antud vallasasjade säilitamise ning korrashoiu. Vajadusel taastama Vallasasjade üleandmise-vastuvõtmise aktis (Lisa 3) nimetatud vallasasjade esialgse seisundi või  asendama hävinenud linnainventari uuega.

    - Juhul, kui rikutud või hävinenud linnainventari taatamine või asendamine pole võimalik, kohustub Töövõtja hüvitama Tellijale hävinenud linnainventariga samaväärsele, st uute kasutamata, vallasasjade soetusmaksumuse. Seejuures vallasasjade soetusmaksumuse määrab Tellija.

  - Töövõtja õigused:

    - Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimus-tele ja korrale;

    - Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõus-olekud jms).

- TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Tellija kohustused:

    - Tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

    - 5 (viie) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, aktsepteerida või lükata tagasi teostatud Hooldustööde koondakt;

    - Andma Töövõtja kasutusse lume mahapanekuks vajalikud territooriumid.

  - Tellija õigused:

    - Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu, mahu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde kvaliteedi osas;

    - Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt, siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale vajalik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja parandamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel;

    - Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist;

    - Nõuda Töövõtjalt remont- või hooldustööde käigus rikutud või hävinenud linna-inventari taastamist või asendamist uuega. Kui taastamine või asendamine osutub võimatuks, nõuda Töövõtjalt linnainventari soetusmaksumuse hüvitamist;

    - Tellijal on õigus tasaarvestada linnainventari soetusmaksumuse hüvitamisnõue Töövõtja lepingulise tasunõudega, pidades taastamiskõlbmatu linnainventari soe-tusmaksumus kinni Töövõtjale Lepingu täitmise eest makstavast tasust;

    - Keelduda Tööde eest tasumisest kuni Töövõtja ei täida endale Lepinguga võetud kohustusi;

    - Teavitada linna elanikkonda Lepingu alusel teostatavatest töödest;

    - Kontrollida tööde täitmist, teavitades puudustest koheselt Töövõtjat.

- POOLTE VASTUTUS

  - Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja seadustega ettenähtud korras ja ulatuses.

  - Lepingus tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täimi-sega teisele Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled täielikku ja tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatuses.

  - Töövõtja hüvitab Tellijale või kolmandale isikule Töövõtjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.

  - Töövõtja kohustub viima mittenõuetekohaselt teostatud töö omal kulul kehtivate nõuetega vastavusse. Töövõtja poolse kohustuse täitmata jätmisel on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandatelt isikutelt.

  - Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi(de) tasumist alljärgnevatel alustel:

    - HD Lisa 2 p 3.2 mittevastav teenus (iga tänav) – 100 EUR

    - HD Lisa 2 p3.3.2. mittevastav teenus   – 600 EUR

    - HD Lisa 2 p3.3.3. mittevastav teenus  (iga tänav)  – 300 EUR

    - HD Lisa 2 p3.3.4 ja p3.3.5  mittevastav teenus  (iga tänav)  4/3 kategooria tänav – 100 EUR, 2/1 kategooria tänav – 50 EUR

    - HD Lisa 2 p3.3.6 mittevastav teenus  (iga tänav)  – 200 EUR

    - HD Lisa 2 p3.3.7 ja  p3.4.1 mittevastav teenus  (iga objekt)  – 100 EUR

    - HD Lisa 2 p3.3.8 ja p3.3.8  mittevastav teenus  (iga objekt) – 30 EUR

    - HD Lisa 2 p3.3.10, p3.3.11, p3.3.16, p.3.3.17, p6.1  ja määrus 45 lisa 8 mittevastav teenus – vastava töö kehtiva kuu 1,5 (ühe koma viie) kordse ühikhinna või 1,5 (ühe koma viie) kordse lume äraveo hinna ja fikseeritud mahu korrutisena

- lumevalli kõrgus, mõõdetuna teekatte pinnast, on ristmikel ja ohutussaartel rohkem kui 0,7 m 10 meetri ulatuses enne ja pärast objekti (iga objekt) – 70 EUR

- jalakäijatele ei ole tagatud vähemalt 1,5 m laiune vallidest läbipääs ettenähtud kohtades sõidutee ületamiseks, ülekäigurajad on lumest puhastatud (iga objekt) – 50 EUR

- kõnniteedel liiklejale ei ole tagatud vähemalt 1,1m käimisruumi:

vastava töö kehtiva kuu 1,5 (ühe koma viie) kordse ühikhinna või 1,5 (ühe koma viie) kordse lume äraveo hinna ja fikseeritud mahu korrutisena

- lume ladustamine/lumevallide kuhjamine keelatud objektidel (iga objekt)  – 600 EUR

    - HD Lisa 2 p3.3.12  mittevastav teenus (iga objekt) – 1000 EUR

    - HD Lisa 2 p3.3.12 mittevastav teenus (iga hilinemise päev)  – 20 EUR

    - HD Lisa 2 p3.4.2 mittevastav teenus (iga objekt)  – 20 EUR

    - HD Lisa 2  p4.1, 4.2,  4.3, p4.12, p4.13, p4.15 ja p6.1 mittevastav teenus – vastava töö kehtiva kuu 1,5 (ühe koma viie) kordse ühikhinna või 1,5 (ühe koma viie) kordse hoolduse hinna ja fikseeritud mahu korrutisena

    - HD Lisa 2  p4.4 mittevastav teenus (iga objekt) – 100 EUR

    - HD Lisa 2  p4.5, p4.6, p4.7, 4.8, p4.9, p4.10 ja p4.11  mittevastav teenus (iga objekt/tänav) – 50 EUR

    - HD Lisa 2 p4.16 ja p4.17 mittevastav teenus (iga hilinemise päev)  – 20 EUR

    - HD Lisa 2 p5.2.1, p5.2.2, p5.2.3,  5.3.13 ja p6.1 mittevastav teenus – vastava töö kehtiva kuu 1,5 (ühe koma viie) kordse ühikhinna või 1,5 (ühe koma viie) kordse lume äraveo hinna ja fikseeritud mahu korrutisena

    - HD Lisa 2 p5.2.4, p5.2.5, p5.2.6, p5.2.7, p5.2.8 ja p5.2.9  mittevastav teenus (iga objekt/tänav) – 50 EUR

    - HD Lisa 2 p5.2.10 ja p5.2.11 mittevastav teenus (iga objekt) – 60 EUR

    - HD Lisa 2 p6.24 mittevastav teenus (iga hilinemise päev)  – 20 EUR

  - Ülaltoodud leppetrahve rakendatakse objektide lõikes iga rikkumise eest eraldi ja mitte rohkem kui üks kord ööpäeva jooksul.

  - Avastatud puuduste kõrvaldamiseks antud täiendava tähtaja korral määratakse leppetrahv Lepingu punktis 6.5. sätestatud korras.

  - Lepingu punktis 10.5. nimetatud leppetrahvide omavahelise konkurentsi korral rakendatakse erinevaid sanktsioone kumulatiivselt.

  - Töödes esinevate puuduste kõrvaldamine lepingulise kohustuse täitmiseks antud täiendava tähtaja jooksul ei välista Lepingu punktides 10.5. sätestatud sanktsioonide kohaldamist.

  - Tellijal on õigus pidada Lepingu punktides 10.5. sätestatud korras arvutatud rahasumma kinni Töövõtjale makstavast tasust.

  - Leppetrahvi(de) suurus(-ed) fikseeritakse Hooldustööde kvaliteedi kontrollakti (de)ga ning kantakse seejärel summeeritult Hooldustööde koondakti.

  - Tellijal on õigus lepinguperioodi jooksul kontrollida Töövõtja vastavust riigi-hangete seaduses sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise või kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on Tellijal õigus anda tähtaeg mittevastavuse likvideerimiseks. Tellija poolt määratud tähtajaks mittevastavuse kõrvaldamata jätmise (jätkuva mittevastavuse) korral on Tellijal õigus Leping koheselt ja etteteatamiseta ühepoolselt lõpetada ja Töövõtja on kohustatud tasuma leppetrahvi 20 % Lepingu lõpetamise aasta Tööde kogumaksumusest.

  - Kui Töövõtja on oluliselt rikkunud Lepingu tingimusi (sh kui täitmata on üle 25% libedus- või lumetõrjetööde mahust) kuu hooldustasu välja ei maksta ja Tellijal on õigus Leping etteteatamiseta ühepoolselt lõpetada. Töövõtja on kohustatud sellisel juhul maksma Tellijale leppetrahvi 20 % Lepingu lõpetamise aasta Tööde kogu-maksumusest.

  - Kui Tellija poolne lepingutingimuste täitmata jätmine ei võimalda Töövõtjal täita oma kohustusi, teatab Töövõtja sellest kirjalikult Tellijale.

  - Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,2 % tasumisele kuuluva makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 30 % hilinenud makse summast.

  - Töövõtja viivisenõue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 3 (kolme) kalendrikuu jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel korral loetakse Töö-võtja viivisenõue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.

- POOLTE ESINDAJAD

  - Tellija kontaktisikuks Lepingu täitmise küsimustes on (Lepingulisi, sh tööde maksumust ja maksetingimusi mõjutavaid, küsimusi lahendab ALPA direktor):

- ALPA heakorra vanemspetsialist Olga Rudomina, tel 35 99 135, mob 56923000; e-post olga.rudomina@narvaplan.ee,    kes kirjutab alla Hooldustööde koondaktidele ja vastutab tellijapoolse järelevalve korraldamise eest.

  - Töövõtja kontaktisikuks Lepingu täitmise küsimustes on:

- VÄÄRAMATU JÕUD

  - Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks oli Vääramatu jõud.

  - Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tähenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või ajal selle asjaoluga arvestaks. Vääramatuks jõuks on eelkõige sündmused, mille saabumine ei sõltu Poolte tahtest - s.h. loodusõnnetus, sõda, üldstreik.

  - Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud Vääramatu jõud loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jõupingutusi Lepingu täitmist takistava olukorra vältimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest ning võtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu täitmiseks.

  - Kui Vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine või mittenõuete-kohane täitmine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

- LEPINGU MUUTMINE

  - Lepingut võib muuta ja täiendada üksnes kooskõlas riigihangete seadusega Poolte vahel kirjalikult sõlmitavas käesoleva Lepingu lisas.

  - Tellija võib ühepoolselt muuta (suurendada või vähendada) Lepingu kehtivuse ajal tänavate hooldustööde mahtusid alljärgnevalt:

    - Kogumahu suurendamine on võimalik mitte rohkem kui 10 % teehooldustööde mahust ja finantseeritakse Lepingu eelarves märgitud iga-aastase reservsumma arvelt.

    - Kogumahu vähendamine on võimalik mitte rohkem kui 10 % ning lepingujärgset summat vähendatakse proportsionaalselt vähendatud mahtudele või vähendatud mahud asendatakse Tellija valikul teiste töödega.

  - Tellija võib ühepoolselt muuta hooldusjärgsete linnatänavate (sh. kõnniteede) hooldusklasse, viies ühe kategooria teed üle teistesse kategooriatesse. Tänavate kategooria muutmine on võimalik mitte rohkem kui 10 % hooldatava tänavate mahust. Juhul, kui hooldatava tänava kategooriat tõstetakse, toimub täiendav finantseerimine Lepingu eelarves ettenähtud iga-aastase reservsumma arvelt.

  - Hooldustööde mahtude või tänavate hooldusklasside muutmist vastavalt Lepingu punktides 13.2. ja 13.3. sätestatule, ei loeta hankelepingu muutmiseks riigihangete seaduse mõistes.

  - Juhul, kui õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või täiendamisega osutub mõni Lepingu punktidest kehtetuks, võtavad Pooled tarvitusele abinõud kehtetu punkti asendamiseks uue, seadusliku sättega. Lepingu mõne punkti kehtetus ei mõjuta Lepingu ülejäänud sätete kehtivust.

  - Töövõtjal on teadlik, et käesolev leping on sõlmitud hankemenetluse tulemusel ning vastavalt «Riigihangete seadusele» võib hankija sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Hankija ei või hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega.

- LEPINGU LÕPPEMINE

  - Lepingu ühe osa kehtetus, õigusaktidele mittevastavuse tõttu, ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täidetavust. Lepingu osa kehtetuse ilmnemisel rakendavad pooled jõupingutusi, et asendada vastav säte uue, õigusaktile vastava sättega, mis on sisu poolest kõige sarnasem esialgsele sättele.

  - Leping on sõlmitud tähtajalisena ning kehtib kuni tähtaja möödumiseni.

  - Tellijal on õigus Leping igal ajal etteteatamistähtaegu järgimata erakorraliselt üles öelda. Tellija ei pea Lepingu erakorralist ülesütlemist eraldi motiveerima, Lepingu lõpetamiseks piisab kirjalikus vormis üleütlemisavalduse tegemisest Töövõtjale. Sellisel juhul loetakse Leping lõppenuks ülesütlemisavalduses märgitud tähtpäe-vast.

  - Kui Tellija on Lepingu punkti 14.3. alusel üles öelnud, on Töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada.

  - Kui Tellija on lepingu üles öelnud seetõttu, et Töövõtja rikkus lepingut, ei ole Töövõtjal Lepingu punktis 14.4. nimetatud tasunõuet Tellija vastu.

  - Töövõtjal puudub õigus nõuda Lepingu ennetähtaegset lõpetamist, v.a. Lepingu ülesütlemisel õiguskaitsevahendina.

  - Muudel juhtudel Leping lõpetatakse seaduses sätestatud alustel ja korras.

- TEADETE EDASTAMINE

  - Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi.

  - Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult infor-meerima. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu.

  - Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kätte saadud või kui tähitud kirja saatmisest teise Poole poolt näidatud aadressil on möödunud 5 (viis) kalendri-päeva.

  - Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema vormistatud kirjalikult.

- LÕPPSÄTTED

  - Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, lähtudes kohustuste täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

  - Pooled kohustuvad vastastikus suhtlemises käesoleva Lepingu alusel lähtuma majandus- ja kutsetegevuses juurdunud tavadest ning eetikanormidest.

  - Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.

  - Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud käesoleva sisu edasiandmi-seks. Vastuolu korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.

  - Vaidlused, mis tekkivad Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendami-sele Tellija asukohajärgses kohtus, milleks Lepingu sõlmimise hetkel on Viru Maakohus (Narva kohtumaja).

  - Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid.

  - Töövõtja deklareerib, et omab kõiki Lepingu esemeks olevate Tööde teostamiseks nõutavaid avalik-õiguslikke lubasid, samuti erialaseid teadmisi, oskusi ja tootmis-vahendeid.

  - Leping on koostatud üheteistkümnel lehel, eesti keeles, kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja üks antakse Töövõtjale.

- POOLTE ALLKIRJAD

Tellija:					 Töövõtja:

____________________________	              ____________________________

Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse

Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti

Direktori kohusetäitja

Lisa 1

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

LEPINGU EELARVE

Poolte allkirjad

Tellija esindaja:				           Töövõtja esindaja:

_________________________        		           _____________________________

Lisa 2

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

(HD Lisad II.)

Poolte allkirjad

Tellija esindaja:				           Töövõtja esindaja:

_________________________        		           _____________________________

Lisa 3

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

VALLASASJADE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKTI VORM

Narva linn		                                                                               „…..”……...2015

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, registrikood 75029820, asukoht Peetri plats 5, 20308 Narva linn, edaspidi nimetatud “Tellija”, ………………., ühelt poolt, ja

…………………………………. (äriregistrikood…………………, asukohaga), edaspidi nimetatud „Töövõtja“, ………………………………………. isikus, teiselt poolt,

1. Kinnitavad käesoleva üleandmise-vastuvõtmise aktiga, et Tellija on andnud Lepingu  täitmise ajaks, vastavalt Lepingu punktile 4.7., Töövõtja valdusesse koosseisu kuuluvad alljärgnevad vallasasjad:

  - tk

………………………………………………………………………………...…………….

………………………………………………………………………………    (märkused);

  - tk

………………………………………………………………………………...…………….

………………………………………………………………………………    (märkused);

  - tk

………………………………………………………………………………...…………….

………………………………………………………………………………    (märkused);

- Käesolev üleandmise-vastuvõtmise akt on „…….”……………….2014.a. sõlmitud Töövõtulepingu nr………… lahutamatuks osaks.

Poolte allkirjad

Tellija esindaja:				           Töövõtja esindaja:

_________________________        		           _____________________________

Lisa 4

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

LUME MAHAPENEKU KOHAD

Lume mahapaneku kohaks on Elektrijaama tee Tiigi tn ja Kadastiku tn 10 vahelisel maaalal. Tellijal on õigus ühepoolselt muuta eelnimetatud lume mahapaneku kohtasid, teatades sellest Töövõtjale aegsasti ette. Töövõtja vajadusel korraldab juurdepääsu maaalale ning hoiab maaala ja juurdepääsud korras

Poolte allkirjad

Tellija esindaja:				           Töövõtja esindaja:

_________________________        		           _____________________________

Lisa 5

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

Talihoolduse päeviku vorm

Lisa 6

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

Talihoolduse valve päeviku vorm

Lisa 7

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

Hooajavahelise hoolduse päeviku vorm

Lisa 8

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

TELLIJA: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

TÖÖVÕTJA: ...............................................

###### HOOLDUSTÖÖDE VASTUVÕTMISE AKTI VORMI NÄIDIS

| TELLIJA | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet |
| --- | --- |
| TÖÖVÕTJA |  |
| TÖÖVÕTULEPING | Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd 2014-2018 |
| Töövõtulepingu rekvisiidid |  |

Käesoleva aktiga fikseeritakse summad teostatud hooldustööde eest tasu arvestamiseks.

Tööde vastuvõtmise akt nr………….

………………..kuu eest …………a.

1. Kuu maksumus vastavalt lepingu eelarvele

| jkn | Tööde nimetus | mõõtühik | kogus | hind | maksumus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Mahtude suurendamine või vähendamine

| jkn | Lisa nr |  | maksumus |
| --- | --- | --- | --- |

3.Kontrollaktide põhjal kokku mahaarvamisele kuuluv hooldussumma eurodes

| jkn | Akti nr ja kuupäev |  | Mahaarvamisele kuuluv summa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

4.Väljamakstav hooldussumma eurodes

|  |  | mõõtühik | kogus | hind | maksumus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kinnitamise aeg...............

Tellija …………….(allkiri)						 Töövõtja …………(allkiri)

Lisa 9

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

TELLIJA: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

TÖÖVÕTJA: ...............................................

HOOLDUSTÖÖDE KONTROLLIMISE AKTI VORM

| TELLIJA | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet |
| --- | --- |
| TÖÖVÕTJA |  |
| TÖÖVÕTULEPING | Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd 2014-2018 |
| Töövõtulepingu rekvisiidid |  |

TEEHOOLDUSTÖÖDE

KONTROLLIMISE  AKT NR. ...

Kuupäev:....................................................

| Jrk. nr | Tänava nimetus | Tänava seisunditase | Avastatud puudused | Puuduste likvideerimise tähtaeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Märkused:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tellija esindaja (-d)

.........................................					..........................................

(nimi)								(allkiri)

.........................................					..........................................

(nimi)								(allkiri)

Töövõtja esindaja

.........................................					..........................................

(nimi)								(allkiri)

Lisa 10

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

TELLIJA: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

TÖÖVÕTJA: ...............................................

LEPPETRAHVI MÄÄRAMINE

KONTROLLI AKTI nr ........... (kuupäev) ALUSEL

Kuupäev:

| Jrk. nr | Objekt | Lepingu punkt | Leppetrahvi summa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ……….. EUR |
|  |  |  | ……….. EUR |
|  |  |  | ……….. EUR |
|  |  |  | ……….. EUR |
|  | Leppetrahv kokku, eurot (ilma käibemaksuta) |  | ……….. EUR |

Otsus:

Määrata leppetrahv kogusummas (ilma käibemaksuta) ……… EUR. Tasaarvestada leppetrahvi summa Töövõtja lepingujärgse tasunõudega Tööde vastuvõtmise aktis ………. kuu eest.

Tellija esindaja (-d)

.........................................					..........................................

(nimi)								(allkiri)

.........................................					..........................................

(nimi)								(allkiri)

Lisa 11

__.__.2014 Töövõtulepingu nr __ juurde

TELLIJA: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

TÖÖVÕTJA: ...............................................

Bussipeatuste loetelu, pinkide, prügikastide ja infotahvlite loetelu, tuletõrjehüdrantide loetelu