EELNÕU

NARVA  LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								  .................2014 a nr ..................

- Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601358 (K1130))

- Jõesuu tänaval

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

AS Narva Vesi esitas 20.06.2014.a läbivaatamiseks ehitise kasutusloa väljastamise taotluse (linnavalitsuse dokumendiregistri nr. 1-16/6313) koos ehitamise tehniliste dokumentidega ja riigilõivu maksekorraldusega.

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 43 lg 1 kohaselt kaevetöö lõpetatakse pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaevekoha heakorrastamist.

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 43 lg 3 kohaselt kaeveloa väljastaja ametnik koos kaevaja ja vastutava isikuga 10 tööpäeva jooksul, pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide loa väljastaja esitamisest, kontrollib kaevetöö kohal kaevetöö lõpetamine ja koostab kirjalik akt kaevetöö lõpetamise kohta.

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 44 lg 1 kohaselt teostatud kaevetöö taastamistööle annab kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetöö lõpetamise akti koostamisest ja allkirjastamisest.

17.06.2014.a kaeveloa väljastaja koostas ja kirjutas alla kaevetöö lõpetamise kohta kontrollimise akti ning määras garantiiperioodi kuni 17.06.2016.a.

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 44 lg 2 kohaselt garantiiaja kestel ilmnevad kaevetööst tingitud defektid kõrvaldab kaevaja omal kulul loa väljastaja poolt määratud tähtajaks.

16.07.2014.a on tehtud ehitusseaduse §33 lg 4 kohaselt ehitise ülevaatus. Ehitise ülevaatuseks on kaasatud pädevad isikud ning koostatud ehitise ülevaatuse akt.

Ülevaatuse käigus on avastatud, et ehitise teenindamiseks on rajatud teenindusplats (killustiku plats haljasalal), kuid ehitusprojektis puudub informatsioon teenindusplatsi kohta. Ehitusjärelevalve osakond palus esitada Narva Linnavalitsusele kooskõlastatud ehitusprojekti muudatuse.

Ülevaatuse akt on edastatud 17.07.2014.a  kirjaga AS-le Narva Vesi, arvamuse väljendamiseks.

Korduv ehitise ülevaatus on tehtud 01.12.2014.a. Ülevaatuse käigus on avastatud, et puudused on kõrvaldatud. Ehitusettevõtja otsustas likvideerida ebaseaduslikult rajatud killustikukattega õli- ja liivapüüduri teenindamiseks platsi ja taastada enne ehitustööde alustamist olukorra. Ehitusettevõtja sõnul ta külvatas muru ka. Linnaaednik kinnitas oma allkirjaga ehitise ülevaatuse aktis, et taastamistööd vastavad nõuetele ning märkused puuduvad.

16.09.2014.a AS Narva Vesi tagastas allakirjutatud ehitise ülevaatuse akti ilma märkuseta.

Ehitise ülevaatusest osavõtjad kinnitavad oma allkirjaga ehitise ülevaatuse aktis, et ülevaatuseks esitatud ehitis vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitist võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis on esitatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja kaartide vanemspetsialistile paberkandjal ja digitaalsel kujul.

Seega, kanalisatsioonitorustikule kasutusloa andmiseks takistusi ei ole.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. 	Ehitusseaduse §32 lõike 1 kohaselt ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib  kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

2.2. 	Narva linna ehitusmääruse §27  lõike 3 kohaselt ehitise kasutusloa väljastamise või   väljastamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise otsustab Linnavalitsus.

3. OTSUS

- Väljastada  asuva Jõesuu tänaval kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601358 (K1130)) kasutusluba.

4.  RAKENDUSSÄTTED

4.1.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2. 	Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Eduard East		    				                Ants Liimets

Linnapea						                Linnasekretär