EELNÕU

NARVA  LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								  .................2015 a nr ..................

- Kasutusloa väljastamine kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601778 (K10150))

- Juhkentali tn kuni Jõe tn 1a

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

AS Narva Vesi esitas 14.07.2014.a läbivaatamiseks ehitise kasutusloa väljastamise taotluse (linnavalitsuse dokumendiregistri nr. 1-16/7016) koos ehitamise tehniliste dokumentidega ja riigilõivu maksekorraldusega. Esitatud dokumentatsiooni läbivaatamisel olid avastatud puudused.

Ehitusseaduse § 33 lg 6 kohaselt kasutusloa väljastaja väljastab kasutusloa või keeldub selle väljastamisest 20 päeva jooksul kasutusloa väljastamiseks vajaliku viimase dokumendi esitamise päevast arvates ning Ehitusseaduse § 34 lg 2 kohaselt kui kasutusloa taotleja esitatud dokumendid on puudulikud, peab kasutusloa väljastaja võimaldama taotlejal puudused kõrvaldada, määrates selleks taotlejale tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

31.07.2014.a ehitusjärelevalve osakond saatis puuduste kõrvaldamiseks vastuse kasutusloa taotlejale. Puuduste kõrvaldamise tähtaeg on 13.08.2014.a.

Parandatud tehniline dokumentatsioon on tagastanud ehitusjärelevalve osakonnale 06.08.2014.a (linnavalitsuse dokumendiregistri nr. 1-16/7791).

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 43 lg 1 kohaselt kaevetöö lõpetatakse pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaevekoha heakorrastamist.

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 43 lg 3 kohaselt kaeveloa väljastaja ametnik koos kaevaja ja vastutava isikuga 10 tööpäeva jooksul, pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide loa väljastaja esitamisest, kontrollib kaevetöö kohal kaevetöö lõpetamine ja koostab kirjalik akt kaevetöö lõpetamise kohta.

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 44 lg 1 kohaselt teostatud kaevetöö taastamistööle annab kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetöö lõpetamise akti koostamisest ja allkirjastamisest.

09.07.2014.a kaeveloa väljastaja koostas ja kirjutas alla kaevetöö lõpetamise kohta kontrollimise akti ning määras garantiiperioodi kuni 09.07.2016.a.

Narva Linna kaevetööde eeskirja § 44 lg 2 kohaselt garantiiaja kestel ilmnevad kaevetööst tingitud defektid kõrvaldab kaevaja omal kulul loa väljastaja poolt määratud tähtajaks.

21.07.2014.a on tehtud ehitusseaduse §33 lg 4 kohaselt ehitise ülevaatus. Ülevaatuse käigus on avastatud puudused. Puuduste kõrvaldamiseks on määratud tähtaeg 21.08.2014.a. Ehitise ülevaatuseks on kaasatud pädevad isikud ning koostatud ehitise ülevaatuse akt (Lisa 1).

Ülevaatuse akt on edastatud 21.07.2014.a  kirjaga AS-le Narva Vesi, arvamuse väljendamiseks.

16.09.2014.a AS Narva Vesi tagastas allakirjutatud ehitise ülevaatuse akti ilma märkuseta.

Ehitise ülevaatusest osavõtjad kinnitavad oma allkirjaga ehitise ülevaatuse aktis, et ülevaatuseks esitatud ehitis vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitist võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Korduv ehitise ülevaatus on tehtud 01.10.2014.a. Ülevaatuse käigus on avastatud, et puudused on kõrvaldatud.

Kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis on esitatud Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja kaartide vanemspetsialistile paberkandjal ja digitaalsel kujul.

07.10.2014.a Maanteeamet esitas Narva linnavalitsusele kirja „Sõpruse“ silla konstruktsioonide pragude kohta. Narva linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsustas tellida silla konstruktsioonide ekspertiisi ning ekspertiisi tegemiseks on korraldatud hanke. Ekspertiisi eesmärk on välja selgitada pragude tekkimise põhjusi. Kanalisatsioonitorustiku ehitustööde dokumentatsiooni järgi ehitustööd on lõpetatud 10.08.2013.a. Torustiku ehitustööd on teostatud silla konstruktsioonide kõrval ja võib oletada, et silla konstruktsioonide pragude tekkimist põhjustasid kanalisatsioonitorustiku ehitustööd. Tänaseks ekspertiisi tegija ei ole valitud. Arvatavasti ekspertiisi tegemise aeg on kevad 2015.a.

- Seega, kanalisatsioonitorustikule kasutusloa andmiseks takistusi ei ole.

- Silla konstruktsioonide ekpertiisi tulemuse puuduse tõttu kasutusluba ei laiene taastamistöödele „Sõpruse“ silla konstruktsioonide läheduses.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. 	Ehitusseaduse §32 lõike 1 kohaselt ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib  kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

2.2. 	Narva linna ehitusmääruse §27  lõike 3 kohaselt ehitise kasutusloa väljastamise või   väljastamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise otsustab Linnavalitsus.

3. OTSUS

- Väljastada asuva Juhkentali tn kuni Jõe tn 1a  kanalisatsioonitorustikule (ehr kood 220601778 (K10150)) kasutusluba. Kasutusluba ei laiene taastamistöödele „Sõpruse“ silla konstruktsioonide läheduses.

4.  RAKENDUSSÄTTED

4.1.	Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2. 	Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Eduard East		    				                Ants Liimets

Linnapea						                Linnasekretär