Lisa
Ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2014. aasta eest
Tehtud projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2014 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2014 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2014 aastal, eurodes
	Lisainfo

	Raekoda ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste uuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine
	2014
	2014
	5520
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	5520
	
	Raekoda ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine

	Rahu tänava (Rahu tn - Kangelaste pr ristmikust kuni Rahu tn 48 kinnistuni) ehitustööd
	2014
	2014
	629128,63
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	637298,21
	 
	 

	Narva linnas bussiootepaviljonide sisselülitamise välisvalgustusvõrku teostamine
	2014
	2014
	20760,47
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	20760,47
	 
	 

	Narva linnas bussiootepaviljonide sisselülitamise välisvalgustusevõrku projekteerimine
	2014
	2014
	3888
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	3888
	 
	 

	Puškini tn ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimine (ehitustööd, omanikujärelevalve, VKG liitumisleping)
	2013
	2014
	117323,91
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	117566,61
	 
	 

	Pimeaia rekonstrueerimine. I etapp
	2013
	2014
	35936
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	32251,02
	236436,77
	OF summa oli korrigeeritud projekti lõpparuande koostamise käigus

	Äkkeküla spordi- ja puhkeala arendamine (ettevalmistustööd)
	2013
	2015
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	38760
	 
	Valminud on Äkkeküla teede ehitusprojekt

	Äkkeküla lasketiiru projekteerimine
	2013
	2014
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	16290
	 
	 

	Spordikeskuse Rakvere tn 22 katuse tuulutite projekti koostamine ja ehitustööd
	2014
	2014
	5925,6
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	5925,6
	 
	 

	Uue raamatukogu TTA koostamine ja ideekonkursi läbiviimine
	2013
	2015
	4740
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	4740
	 
	 

	Narva linna välisvalgustuse ekspertiisi ja tänavavalgustuse välja/sisse lülitamise skeemi koostamine
	2014
	2014
	9960
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	11940
	 
	Narva linna välisvalgustuse ekspertiis ja energiaaudit

	P.Kerese tn garaažid 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 ning nende piirneva maa-ala sade- ja drenaaživee ärajuhtimise ekspertiis
	2014
	2014
	2112
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	2112
	 
	 

	Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna sade- ja drenaaživee ärajuhtimise projekteerimistööd
	2014
	2014
	5940
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	5940
	 
	Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna sade- ja drenaazivee ärajuhtimise projekteerimistööd

	14.elamukvartali sademeveekanalisatsiooni ehitamine
	2014
	2014
	504000
	AS Narva Vesi
	437779,47
	 
	Lisatööd 17 779,47€ (ilma km-ta)

	munitsipaalelamute renoveerimine
	2012
	2018
	372000
	SA Narva Linnaelamu
	257500
	245479,52
	 

	linna arhiivi ja perekonnaseisubüroo ehitamine
	2012
	2014
	36390
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	36390
	 
	 

	Kulgu tööstupargi arendamine, I.etapp: detalplaneeringu kehtestamine ja tehnilise infrastruktuuri projekteerimine
	2012
	2014
	 
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	 
	60000
	 

	Projekt "Narva Külastuskeskuse (KÜKi) ehitamine, III etapp"
	2013
	2014
	51703
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	46929,96
	62476,04
	 

	Narva külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamine
	2011
	2017
	17000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	17066
	32096
	 

	Narva linna reklaam sihtturgude meedias
	2012
	2016
	1200
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1284,62
	 
	 

	Narva turismi infotrükiste koostamine ja trükk
	2012
	2016
	5000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	6210,8
	 
	 

	Osalemine rahvusvahelistel turismimessidel (Soomes, Venemaal, Rootsis, Saksamaal ja Balti regioonis)
	2008
	2016
	22370
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	3480,43
	 
	 

	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2021
	45000
	Kultuuriosakond
	45000
	 
	Narva Päevad ja rahvusvaheline festival "Sõpruse sild" on toimunud ühe üritusena ning linnaeelarvevälised kulutused olid väga olulised

	rahvusvahelise festivali Narva Bike läbiviimise toetamine
	2008
	2018
	16000
	Kultuuriosakond
	 
	 
	Üritus korraldatakse eraõiguslik-juriidilise isiku poolt

	Narva - Sügispealinn
	2009
	2021
	30000
	Kultuuriosakond
	34760
	7350
	 

	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2021
	3400
	Kultuuriosakond
	1500
	10500
	 

	talvel Chopini konkurss
	2008
	2021
	9587
	Kultuuriosakond
	10784
	23093
	 

	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2021
	19173
	Kultuuriosakond
	14000
	 
	 

	Hansapäevad
	2008
	2014
	7000
	Linnakantselei
	10400
	 
	 

	Läänemereriikide linnade liidus (UBC) osalemine
	2008
	2014
	2000
	Linnakantselei
	2275
	 
	 

	Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine
	2008
	2018
	550
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	550
	 
	 

	City Twins Assotsiatsioonis (CTA) osalemine
	2009
	2015
	1023
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	200
	 
	 

	ühisürituste organiseerimine
	2013
	2017
	10000
	Kultuuriosakond
	10000
	 
	 

	projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt"
	2013
	2015
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	 

	Narva ja Ivangorodi promenaadide väljaehitamine
	2012
	2014
	960
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	18467
	73836
	OF summa oli korrigeeritud projekti lõpparuande koostamise käigus.

	projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine - EstRusFortTour-2.etapp"
	2011
	2014
	7500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	11056,39
	207678,3
	Projekti tegelik eelarve on 1775020,08, toetus on 1597518,07 OF summa muutus seoses sellega, et projekti raames Ivangorod andis üle kokkuhoitud 50 000 eurot Narvale projekti tegevuste jaoks

	Narva piirkonna (Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara) turismi arengustrateegia aastani 2025 väljatöötamine, sh turundusstrateegia 2015-2020 ja turismisihtkoha visuaalne identiteet
	2014
	2014
	6000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	4992
	 
	 

	spordiklubide ürituste toetamine
	2008
	2021
	25565
	Kultuuriosakond
	10000
	 
	 

	MTÜ Lapsele oma kodu toetamine
	2012
	2021
	23008
	Kultuuriosakond
	30008
	 
	 

	Avatud noortekeskuste toetamine
	2008
	2017
	18882
	Sotsiaalabiamet
	19282
	 
	 

	Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine
	2008
	2021
	15978
	Linnaarstiteenistus
	4800
	 
	 

	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008
	2017
	2000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1988,65
	 
	 

	Narva Hooldekodu teenuste arendamine
	2009
	2017
	1042119
	Sotsiaalabiamet
	1275404,49
	 
	 

	tugiisiku teenuse osutamine
	2014
	2017
	21153
	Sotsiaalabiamet
	18217,86
	 
	 

	supiköögiteenuse osutamine
	2009
	2017
	15500
	Sotsiaalabiamet
	15421,04
	 
	 

	võlanõustamisteenuse osutamine
	2013
	2017
	8600
	Sotsiaalabiamet
	8841,92
	 
	 

	MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine
	2008
	2017
	42350
	Sotsiaalabiamet
	42350
	 
	 

	Invatransporditeenuse osutamine puuetega lastele
	2013
	2017
	6500
	Sotsiaalabiamet
	476,78
	 
	 

	invatrasporditeenuse osutamine täisealistele puuetega inimestele
	2009
	2017
	5000
	Sotsiaalabiamet
	1223,47
	 
	 

	puuetega inimeste infomessi korraldamine
	2009
	2017
	3000
	Sotsiaalabiamet
	 
	 
	 

	tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine
	2013
	2017
	9600
	Kultuuriosakond
	9600
	 
	 

	laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes
	2008
	2020
	1598
	Linnaarstiteenistus
	1789
	 
	 

	õpilaste tervist edendavad tegevused koolides
	2008
	2016
	1278
	Linnaarstiteenistus
	895
	 
	 

	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2015
	3835
	Linnaarstiteenistus
	2087
	3903
	2 703,00 eur Tervise Arengu Instituut; 1 200,00 ESF Ida-Viru Maavalitsuse kaudu

	linna terviseprofiili koostamine
	2008
	2021
	 
	Linnaarstiteenistus
	 
	 
	Tasuta. Koostöös Tallinna Ülikooliga

	õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe
	2008
	2017
	6262
	Kultuuriosakond
	6200
	20570
	 

	Narva Kesklinna Gümnaasiumi kabineti remondi teostamine
	2014
	2014
	5700
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	5895,3
	 

	ISKE läbiviimine (Riiklik andmekaitse programm)
	2013
	2014
	16000
	Linnakantselei
	19336
	 
	 

	Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine
	2014
	2021
	10300
	Kultuuriosakond
	 
	24000
	 

	Narva Noortekeskuse ehitusprojekti ekspertiisi teostamine
	2014
	2014
	1380
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1380
	 
	 

	Lastele osutatavate sotsiaalpsühholoogiliste teenuste arendamine MTÜ Lapsele Oma Kodu baasil
	2013
	2018
	3840
	Kultuuriosakond
	 
	 
	MTÜ tegevuskulude sees

	Lastepsühhiaatriaalase nõustamise korraldamine
	2013
	2018
	5500
	Kultuuriosakond
	 
	 
	MTÜ tegevuskulude sees

	Koolide tugispetsialistide võrgustiku arendamine
	2013
	2018
	319000
	Kultuuriosakond
	296155
	 
	 

	koolieelsetes lasteasutustes erirühmade loomine
	2012
	2017
	12400
	Kultuuriosakond
	12000
	 
	2014.a jaanuaris avati arendusrühm lasteaias Muinasjutt

	koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine
	2012
	2017
	 
	Kultuuriosakond
	17100
	 
	Avati rühmad 3 lasteaias

	MTÜ Puškini Instituut tegevuse toetamine
	2013
	2017
	90000
	Kultuuriosakond
	79700
	 
	 

	ettevõtjate koolituse korraldamine
	2008
	2015
	500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	435,3
	 
	 

	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2015
	300
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	380
	 
	 


Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2014 aastaks, eurodes
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2014 aastal, eurodes
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2014 aastal, eurodes
	Lisainfo

	Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus
	2014
	2018
	100000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	2015.a eelarves on ette nähtud summas 265 000 eurot

	Detailplaneeringu Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimiseks
	2014
	2015
	4000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	2015.a eelarves

	Fama põik tänava ehitustööd
	2013
	2014
	80506,55
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	60262,65
	 
	2015.a ületulevad kulud summas 20244 eurot

	Puškini tn ehitustööd, II etapp (sh Rakvere tänava ristmik ja Liiva tn)
	2014
	2014
	627424,22
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	612872,95
	 
	Liiva tn on planeeritud 2015.a

	Narva linna teede jooksvad remondi- ja ehitustööd, sh Jõesuu tn teekatte remont graniitkillustikuga linna piirist kuni Retšnoi AÜ-ni, Rakvere tn remont Puškini tn kuni Jõesuu tn, paekivist tugiseinte remont piki Tallinna mnt, Linda tn, Puškini tn, Koidula tn jne
	2009
	2016
	520777
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	578316,97
	431193,94
	Narva linna teede jooksvad remonditööd summas 431193,94 eurot riigieelarvest

	Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine)
	2013
	2018
	100000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	91438,32
	29743,44
	29 743,44 eurot on makstud korteriühistute

	jalgrattateede projekteerimine
	2014
	2015
	500000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	211,2
	 
	Detsembrikuu lõpus kuulutati välja projekteerimistööde hanke

	Jalgrattaõppe korraldamine Narva koolide õpilastele
	2014
	2018
	1500
	Kultuuriosakond
	 
	 
	Jalgrattaõpet teostatakse koostöös Maanteeametiga. 2014.a on saavutatud kokkuleppeid ning tehtud ettevalmistustöid

	Tänavakivist kõnniteede renoveerimine
	2008
	2017
	3000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	2896,19
	 
	 

	Kalda tn viadukti all kõnniteede projekteerimine ja ehitamine
	2014
	2014
	2208
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	2208
	 
	Narva linnas Kalada tänava viadukti all asuvate kõnnitee rekonstrueerimise projektiirimistööd koos ehitustööde maksumuse kalkulatsiooni koostamisega

	Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama arendus
	2013
	2017
	51500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	1244,9
	 
	Eeltööd: - Bussijaama ehitusmaksumuse hindamine - Hanke projekteerimiseks on ettevalmistatud ja välja kuulutatud

	Ootepaviljonide remont
	2014
	2014
	2880
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	2808
	 
	 

	parkimisalade projekteerimine tänavate projekteerimistööde raames
	2014
	2021
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	2015.a eelarve on ette nähtud parkla projekteerimine Keeltelütseumi territooriumil

	parkimisalade ehitamine tänavate rekonstrueerimistööde raames
	2009
	2021
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	2015.a eelarve on ette nähtud summas 40 000 eurot parkla ehitamine Keeltelütseumi territooriumil

	Joaoru puhkeala arendamine
	2009
	2015
	806992,56
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	802519,06
	1714445,73
	 

	projekt „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“
	2010
	2015
	172393,26
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	176197,96
	1974211,36
	 

	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008
	2015
	5000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1111,98
	 
	 

	Mängu- ja spordiväljakute rajamine (Kangelaste pr 11b)
	2013
	2014
	1800
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1680
	 
	Narva linna krundi Kangelaste 11b heakorrastamise nprojekti "Kangelaste 11b territooriumi heakorrastamise põhiprojekt" korrigeerimine

	Tallinna mnt 30 hoone ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja renoveerimine
	2014
	2014
	29000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	17691,42
	 
	Tallinna mnt 30 hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine

	avalike spordi- ja mänguväljakute renoveerimine ja ehitamine
	2008
	2015
	59248,22
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	2014.a üleminevad kulud : Narva linna krundi 26. Juuli tn 15a lastemänguväljaku projekti koostamine - 2580 eurot; Narva linna kruntide A.-A. Tiimani tn 13a, 15a, Tallinna mnt 58a lastemänguväljaku projekti koostamine -3900 eurot

	Narva Sõudebaasi hoone 8. boksi renoveerimine
	2013
	2014
	36084,2
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	17044,52
	20707,47
	Sõudebaas Jõe tn 1 8. boksi renoveerimine

	Detailplaneering raamatukogu ehitamiseks
	2014
	2015
	2000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 
	2015.a eelarves

	Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine
	2014
	2014
	5340
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	5340
	 
	Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine

	Rugodivi kultuurimaja rekonstrueerimistööd I.etapp
	2007
	2017
	999
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	999
	 
	 

	Sadeveekanalisatsiooni ekspertiis (Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f; AÜ Rjabinka; AÜ Ivuška)
	2014
	2014
	8554
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	6315,12
	 
	Rakvere tn 20,20a, 20b, 20c korterelamute piirkonna sademevee kanalisatsiooni ekspertisi koostamine - 1554 eurot; AÜ Ivuška maa-ala ning nendegapiirneva maa-ala sade- ja drenaazivee ärajuhtimise ekspertiisi koostamine - 4761,12 eurot

	Topo-geodeetiline uuring (AÜ Rjabinka, AÜ Ivuška)
	2014
	2014
	11640
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	3840
	 
	AÜ Ivuška maa-ala topo geodeetilise uuringu teostamine

	Sademeveekanalisatsiooni projekteerimine ja renoveerimine/ehitamine (Albert-August Tiimanni tn 2, P.Kerese tn garaažid 50-70, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c)
	2014
	2014
	39754
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	45804,98
	 
	Narva linnas asuva Rakvere tänava 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna drenaaŽitorustiku ehitustööd

	projekt "Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine)
	2009
	2015
	3624140
	AS Narva Vesi
	6786494,94
	12297962,3
	Narva Linn osa - 3274140,22 Narva Vesi osa - 2466882.54

	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2018
	120000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	119999,24
	 
	Toetuse on eraldatud : KÜ UUS Energia, KÜ Kangelaste 24, KÜ Juhkentali 9 Narva, KÜ Puskini 17, KÜ Tiimani 10, KÜ Võidu prospekt 11, KÜ Võidu 13 Narva, KÜ Kevade 3 Narva, KÜ Kangelaste 34, KÜ Malmi 6 Narva, KÜ Puskini 25, KÜ Kangelaste 17, KÜ Tallinna mnt 63, KÜ Tiimani 14 Narva, KÜ Võidu 15, KÜ 26.Juuli 31, KÜ Tiimani 13, KÜ Kangelaste 53, KÜ Kangelaste 24, KÜ Kangelaste 47-A, KÜ Uusküla 10

	aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine
	2014
	2018
	44760
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	39709
	 
	Aiandusühistute sihtotstarbeline toetamine (AIANDUSÜHISTU JANTAR,BERJOZKA, DRUZBAPLUS, Punane Moon, Visnja, Energetil-2,Tervis plus, Svetofor territooriumil asuvate elektriliinide renoveerimine)

	projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks”
	2014
	2018
	10000
	SA Narva Muuseum
	 
	10363,72
	2014. aastal alustati arhitektuurivõistluse korraldamisega. Arhitektuurivõistlus korraldatakse 2015. aastal

	Vanalinna arendamisega seotud projektide ettevalmistamine
	2010
	2014
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	 

	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2009
	2021
	 
	Kultuuriosakond
	 
	 
	üritus korraldatakse 1 kord kahe aasta tagant (üritus toimub 2015. aastal)

	Projekt “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“
	2012
	2014
	85288
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	85288
	493805,27
	pikendatud kuni 2015

	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2018
	15000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	6370,2
	 
	 

	Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine
	2008
	2017
	6391
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	4509,44
	 
	 

	Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine
	2013
	2021
	 
	SA Narva Haigla
	 
	 
	 

	Akende vahetamine lasteaedades (l/a Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Väikevend, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Kuldkalake, Tareke, Cipollino)
	2014
	2014
	99242
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	27450,86
	 
	Akende vahetamine lasteaedades (l/a Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Tareke, Cipollino,Kuldkalake, Muinasjutt)

	Kreenholmi Gümnaasiumi remont
	2013
	2014
	20000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	600
	27600,18
	 

	Narva Peetri Kooli akende väljavahetamine, küttesüsteemi renoveerimine, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine
	2014
	2014
	29297
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	29297
	269,11
	Narva Peetri Koolis akende vahetamine - 2496 eurot, Narva Peetri Kooli evakuatsiooni- ja avarii valgustuse paigaldamine - 27070,11 eurot

	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone drenaažisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine
	2013
	2014
	17848
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	652,35
	181,41
	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi sadeveekanalisatsiooni paigaldamine ja drenaazi süsteemi ehitamise omanikujärelevalve

	koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine
	2014
	2016
	50000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	50000
	 
	 

	lasteaedade remonditööd
	2008
	2018
	99242
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	39670,85
	 
	 

	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru tn 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks
	2013
	2015
	58654
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	58891,08
	 
	 

	Tuletõkkeuste paigaldamise projekteerimine Narva Koorikoolis ja Narva Keskraamatukogus
	2014
	2014
	3000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	1200
	 
	Narva Koorikoolis ja Narva Keskraamatukogu tuletõkkeusteprojektide koostamine koos ehitustööde maksumuse kalkulatsiooniga

	Narva Koorikooli renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed)
	2012
	2015
	326234
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	2760
	 
	Narva haridusasutuste soojussõlmede remont

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2018
	412000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	8151,6
	 
	Lasteaedade Karikakar, Kuldkalake, Marjake, Põngerjas ja Virekkaar lasre mänguväljakute kaasajastamise projektide koostamine. Leping " Narva Lasteaedade lastemänguväljakute rajamiseks (Põngerjas, Marjake, Karikakar) summas 344 210,69 eurot ületulevad 2015.a.

	munitsipaalharidusasutuste hoonete tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamine
	2007
	2016
	1066093
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	789694,69
	 
	 

	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine
	2013
	2015
	27500
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	11398,57
	10969
	 

	Narva Noorteparlamendi töö toetamine
	2011
	2017
	2000
	Narva Noortekeskus
	2000
	300
	Toetatud Ida-Virumaa maavalitsuse poolt

	koolieelsetes lasteasutuses sobitusrühmade loomine
	2012
	2017
	3300
	Kultuuriosakond
	 
	 
	Sobitusrühmade avamisel lähtutakse aktuaalsest vajadusest.

	HEV-õpilaste klasside avamine Paju kooli baasil ning õpilaskodu tegevuse toetamine
	2013
	2017
	15000
	Kultuuriosakond
	 
	 
	Klassid avatakse lähtuvalt aktuaalsest vajadusest

	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2017
	55000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	4057,16
	 
	 

	informatsiooni levitamine uude objektide ehitamiseks
	2008
	2014
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	 

	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2018
	30000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	6213,29
	 
	 


Lükatud tulevikku projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud algus
	Tegevuse planeeritud lõpp
	Planeeritud omafinantseerimine 2014 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Lisainfo

	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2015
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Kinnise ekstreempargi projekteerimine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval)
	2014
	2015
	10000
	SA Narva Linna Arendus
	eelarves ei olnud raha
	 

	Äkkeküla lasketiiru ehitamine
	2014
	2014
	120000
	SA Narva Linna Arendus
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva sõudebaasi hoone rekonstrueerimine ehitamine, II etapp (sh projekteerimine)
	2008
	2014
	34619
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine
	2013
	2015
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	aidata kaasa erainvesteeringute tegemisele infrastruktuuri, mis soodustab tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist
	2013
	2017
	 
	Kultuuriosakond
	 
	erainvestorite huvi korral esitatakse vajalik info vastavate tegevuste kohta

	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse projekteerimine
	2014
	2015
	 
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	 
	 

	Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2016
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	kultuuriasutuste remondi projekteerimine
	2008
	2016
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tänavate valgustuse rekonstrueerimise projekteerimine
	2008
	2015
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine
	2007
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	2015. aeelarves on ette nähtud 18800 eurot Joala tn 8c välisvalgustuse taastamiseks

	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2013
	2017
	20034
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	munitsipaalelamute spetsialistidele ehitamine
	2014
	2016
	 
	SA Narva Linnaelamu
	eelarves ei olnud raha
	 

	Siivertsi kalmistu rekonstrueerimistööd, säilitanud haudade inventeerimine ja andmebaasi koostamine
	2010
	2016
	10000
	SA Narva Linna Arendus
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine
	2011
	2016
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Uurimistöö "Biolagunevate jäätmete käitlemisalternatiivide uuring Narva linnas, II etapp"
	2014
	2014
	2000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	hetkel puudub vajalikkus, vajalikus ilmneb siis, kui SA KIK hakkab finantseerima kompostimisväljakute ehitamise.

	Narva Aleksandri Kiriku taastamise II. etapp (kontserdisaal ja orel)
	2008
	2014
	 
	SA Narva Aleksandri Kirik
	 
	 

	Narva Aleksandri Kiriku taastamise III. etapp (kõik välistööd ja väikeehitsised)
	2013
	2014
	116049
	SA Narva Aleksandri Kirik
	 
	 

	"5-krooni" vaateplatsi ehitustööd
	2014
	2014
	38347
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	Kavandatakse teha projektis "Joaoru puhkeala arendamine.2.etapp"

	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva avalike kohtade juurde
	2008
	2014
	 
	Sotsiaalabiamet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Narva jõe kanjoni maastikukaitseala korrastamine ja avamine eksponeerimiseks Kreitzbergi pargis
	2014
	2016
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 
	 

	Kulgu tööstupargi arendamine, II.etapp: tehnilise infrastruktuuri ehitamine
	2014
	2016
	100000
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	 
	 

	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2015
	38347
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	muu (täpsustage lisainfos)
	ei olnud taotluse

	sügisel Narva motokross
	2008
	2021
	1917
	Kultuuriosakond
	 
	 

	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2021
	 
	Kultuuriosakond
	 
	 

	Jalgrattateede ehitamine, rahvusvaheline ühisprojekt
	2014
	2017
	50000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Parussinka ja Kreenholmi pargi rekonstrueerimine
	2014
	2017
	50000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	 

	Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele
	2008
	2015
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	Korraldatakse kord kolme aasta jooklsul. Järgmine koolitus ja atesteerimine planeeritud kevadel 2015.

	MTÜ Lapsele Oma Kodu hoone (Vestervalli tn 9 Narva) rekonstrueerimine sotsiaal-psühholoogilise abi keskuseks
	2014
	2016
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine
	2013
	2017
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Laste Varjupaiga hoone renoveerimistööd
	2009
	2015
	829240
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2021
	639
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2021
	1598
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2015
	31956
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	linna vigastuste profiili koostamine
	2013
	2017
	1000
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele, HIV-infitseeritute ja HIV-tõve haigetele
	2008
	2015
	6391
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	nõustamisteenused uimastite kasutajate ja HIV-positiivsetele isikutele
	2013
	2021
	5000
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine
	2008
	2015
	3835
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Haigla SA hoonete renoveerimine ja meditsiiniaparatuuri soetamine
	2008
	2015
	127823
	Linnaarstiteenistus
	eelarves ei olnud raha
	 

	koolieelsete lasteasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine
	2012
	2017
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele
	2014
	2017
	273690
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	lasteaedade remondiks projekteerimine
	2008
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine
	2008
	2018
	131911
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	munitsipaalharidusasutuste tervisekaitsenõuetele vastavate valgustitega varustamine
	2010
	2018
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	eelarves ei olnud raha
	 

	IntraNet loomine
	2013
	2014
	500
	Linnakantselei
	muu (täpsustage lisainfos)
	tööde alustamine 2015.a.

	Noorsootöö projektide toetamine
	2007
	2017
	10000
	Narva Noortekeskus
	 
	Eelarvest ei olnud raha eraldatud

	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2016
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	eelarves ei olnud raha
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