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NARVA  LINNAPIIRKONNA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU TEGEVUSKAVA 
	PROJEKTI NIMI
	MILLISESSE ALAEESMÄRKI[footnoteRef:1] PROJEKT PANUSTAB [1:  Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 ptk. 9 „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“, valida asjakohane alaeesmärk (1. 
Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine; 2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud; 3. Kodulähedased lasteaia- ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud). ] 

	TOETUSE TAOTLEJA JA PARTNER(ID)
	PROJEKTI ELLUVIIMISE AEG
	PANUS VÄLJUNDINÄITAJATESSE 
	TOETUSEKS TAOTLETAV SUMMA
	PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU

	
	
	
	Eeldatav taotluse esitamise kuupäev (kuu täpsusega)[footnoteRef:2]  [2:  Põhinimekirja toetuse taotluse hilisemaks kuupäevaks võib olla 31. detsember 2018. aasta, reservnimekirja projektidele see kuupäev ei kehti. Kui toetuse taotlust soovitakse rakendusüksusele esitada tegevuskavas märgitud kuupäevast hiljem, tuleb selleks rakendusüksusele esitada uus ajakava, koos kuupäeva muutmise selgitusega. ] 

	Eeldatav lõpp (kuu täpsusega)
	Väljundinäitaja (valida asjakohane)[footnoteRef:3]         [3:  Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades (m2); kogu linnapiirkonna ühistranspordivõrgustikku arendavate ning liikuvust arendavate ja uuenduslike kergliikluse edendamise projektide arv; Loodud lasteaia- ja lapsehoiukohtade arv; Linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud avaliku kasutusega või ärihoonete pindala (m2); Rajatud kergliiklusteede pikkus (km).] 

	Panus väljundinäitajasse
(km, m2, arv)
	
	

	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine
	1. Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine
	Narva linn
	12.2016
	12.2018
	Rajatud kergliiklusteede pikkus;
Kogu linnapiirkonna ühistranspordivõrgustikku arendavate ning liikuvust arendavate ja uuenduslike kergliikluse edendamise projektide arv
	51,4 km;


1
	6 319 299
	7 469 469

	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
	Narva linn
	05.2017
	05.2020
	Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades;  Linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud avaliku kasutusega või ärihoonete pindala
	3 772 m2;



2 615 m2
	4 938 117
	5 890 550

	Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine
	1. Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine
	Narva-Jõesuu linn
	01.2017
	12.2019
	Rajatud kergliiklusteede pikkus

	[bookmark: _GoBack]13,54 km2



	1 607 547
	1 897 232

	Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimise II etapp
	2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
	Narva linn
	03.2017
	08.2019
	Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades  
	18 000 m2
	980 430
	1 177 447

	Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine
	2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
	Narva-Jõesuu linn
	01.2017
	12.2019
	Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades  
	18 100 m2
	209 100
	252 000

	KOKKU:
	14 054 493
	16 686 698

	RESERVNIMEKIRI  (20-40% linnapiirkonnale ettenähtud mahust)

	Narva Stockholmi platsi ehitus
	2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
	Narva linn
	09.2018
	06.2021
	Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades  
	7 576 m2
	3 684 314
	4 407 487

	Narva vanalinna ja linnuse ühendamine üle Peterburi maantee viinud ajaloolise jalakäijate  silla rekonstrueerimisega
	2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
	SA Narva Muuseum
	05.2017
	09.2019
	Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades  
	200 m2
	1 275 000
	1 500 000

	„IN CUBE“ – Narva äriinkubaatori rajamine
	2. Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
	Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (SAIVTA)
	04.2016
	12.2018
	Linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud avaliku kasutusega või ärihoonete pindala
	1 318 m2
	1 508 430
	1 774 624

	KOKKU:
	6 467 744
	7 682 111







