Narva linnavolikogu ................... 2007 otsuse nr ................

LISA

Narva linna haljastuse arengukava aastateks 2008-2014

lähteülesanne

- Arengukava eesmärk

Narva linna haljastuse arengukava on haljastuse olukorda ja seisundit analüüsiv ning pikemaajalisi tegevusi ja arengusuundi sisaldav dokument, mille põhieesmärgiks on linnaruumi, eelkõige selle haljastatud osa korrastamine ja hooldus, lähtudes säästva arengu printsiibist.

Arengukava sisaldab tegevusi, mis on olulised linna haljastuse olukorra, erinevate institutsioonide koostöö ja töötajate kompetentsuse parandamiseks ning haljastusega seonduvaid finantsplaane.

- Taustinformatsioon

Arengukava väljatöötamiseks teostatakse hetkel Narva Linnavalitsuse tellimusel ulatuslikud ettevalmistus- ja uurimistööd. Need hõlmavad olemasolevate materjalide analüüsi, haljasalade inventeerimist, haljasalade klassifikatsiooni, haljasalade hooldusnõudeid ja kaardimaterjali. Toimunud on ka avalikud arutelud ning läbiviidud linnakodanike küsitlus.

Antud tööde tulemusena saab valmis materjal Narva linna haljastuse arengustrateegia väljatöötamiseks, mis peab tagama pikaajalist arengu ja jätkusuutlikust ka peale aasta 2014.

- Arengukava käsitletav ajavahemik ja kehtivuse tähtaeg

Narva haljastuse arengukavas käsitletav ajavahemik on seitse aastat  - 2008. kuni 2014.

Arengukava kehtib tähtajani 31.12.2014.

Arengukava koostatakse ajavahemikus 01.01.2008. kuni 30.06.2008. ehk maksimaalselt 6 (kuus) kuud.

- Nõuded arengukava vastavusest olemasoleva arengudokumentidele

Narva haljastuse arengukava koostamine algatatakse Narva Linnavolikogu otsusega.

Narva haljastuse arengukava koostamisel võetakse aluseks:

- Planeerimisseadus

- Ehitusseadus

- Looduskaitseseadus

- Metsaseadus

- Säästva arengu seadus

- Eesti keskkonnastrateegia ja tegevuskava

- Eesti maa-arhitektuuri ja maastiku arengukava 2007 – 2010

- Narva linna üldplaneering

- Narva linna transpordi arengukava (koostamisel)

- Narva linnamööbli arengukava (koostamisel)

- Narva linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

- Narva linna heakorra eeskiri

- EV keskkonnastrateegia ja tegevuskava

- Eesti maa-arhitektuuri ja maastiku arengukava 2007-2010

- Kehtivad ja teostamisel detailplaneeringud Narva linnas

- Teostamisel heakorraprojektid Narva linnas

- Muud vastavad seadused ja õigusaktid.

Arengukava ei tohi olla vastuolus Narva linna arengukavaga 2008-2010, Narva linna arengustrateegiaga 2020, Ida-Virumaa arengustrateegiaga.

- Arengukava koostamisse kaasatavad isikud

Arengukava strateegia koostaja leidmiseks kuulutab Narva Linnavalitsus, keda esindab Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, hanke. Arengukava koostamise protsessis kaasatakse kõik Narva Linnavalitsuse ametiasutused. Avalike arutelude kaudu on kaasatud kõik huvitatud isikud Narva linna arengukava koostamise protsessi.

- Nõuded arengukava koostajale

Arengukava koostav ettevõtja peab olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR), peab olema maksejõuline ja tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust. Arengukava koostaja meeskonna koosseisu peavad kuuluma vähemalt haljastusspetsialist, maastikukujunduse eriala spetsialist ja/või arhitekt, strateegilise planeerimise spetsialist. Eeldatav on:

- kõrgem haridus ning vähemalt 5-aastane töökogemus nimetatud valdkonnas;

- projektijuhtimiskogemus;

- eesti keele kirjalik väljendusoskus kõrgtasemel;

- Microsoft Wordi, Exceli ja teiste tekstikujundusprogrammide hea tundmine.

- Arengudokumendi koostamise etapid ja tähtajad (s.h. avalikustamine ja kooskõlastamine)

| 7.1. | Narva linnavolikogu otsus Narva haljastuse arengukava koostamise algatamiseks. Algatamise otsus avalikustatakse Narva linna kodulehel. | November –Detsember 2007 |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Hanke väljakuulutamine haljastuse arengukava koostaja leidmiseks. Tellija on Narva Linnavalitsus, keda esindab Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet. | Jaanuar 2008 |
| 7.3. | Narva linna haljastuse arengukava koostamine, mis tehtud eeltööde (olemasolevate materjalide analüüs, haljasalade inventeerimine ning klassifikatsioon) põhjal määratleb edasised põhimõtted ja kontseptsiooni olemasolevate haljasalade hooldamiseks/likvideerimiseks, uute rajamiseks, taastamiseks/rekonstrueerimiseks, sidumiseks muude linna avalike aladega. Samuti selgitatakse välja vajadust maakonna teemaplaneeringu Roheline võrgustik üle. | Veebruar - märts 2008 |
| 7.4. | Koostatakse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste kava aastatele 2008-2014. Arengukava elluviimise edukuse hindamiseks töötatakse välja mõõdikute süsteem ning kirjeldatakse võimalikud riskid ja nende maandamisviisid arengukava elluviimiseks. Tegevuskava töötatakse välja vastava valdkonna ametnike ja valdkonna ekspertide ühistöös, võimalusel arvestatakse avalikel aruteludel esitatud ettepanekutega ning kooskõlastatakse linna ametiasutustega. Tegevuste kava peab sisaldama haljastusega seonduvaid tegevuste realiseerimis- ning investeeringute kava vähemalt aastatele 2008-2011. | Märts - aprill 2008 |
| 7.5. | Avaliku arutelu kuulutamine. Arengukava eelnõu avalikustamine linna veebilehel vähemalt kolme nädala vältel. Arengukava eelnõu sisaldab eeltööde käigus koostatud analüütilist osa, visiooni, strateegilisi eesmärke sõnastavat ja tegevuskavalist osa. Arengukava täiendamine ja täpsustamine arvestades avaliku arutelu tulemusi. | Aprill - mai 2008 |
| 7.6. | Arengukava kehtestamiseks Narva Volikogu otsuse eelnõu kooskõlastamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga, esitamine kooskõlastamiseks Narva Linnavalitsusele. | Mai 2008 |
| 7.7. | Otsuse eelnõu edastamine Narva Linnavolikogule kehtestamiseks. Arengukava täiendamine ja täpsustamine selle menetlemise käigus. | Mai – Juuni 2008 |

Mihhail Stalnuhhin

Narva Linnavolikogu esimees