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 Lugupeetud pakkuja!

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankemenetlusega riigihankele „NARVAS, A.PUŠKINI TN 8 KULTUURIMAJA RUGODIV SISERUUMIDE OSALISE REKONSTRUEERIMISE 2.ETAPI PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖD”, mille eesmärgiks on Kultuurimaja Rugodiv siseruumide osalise rekonstrueerimise 2.etapi projekteerimis-ehitustööd.
1 [bookmark: _Toc35663262][bookmark: _Toc190064230][bookmark: _Toc349317183]ÜLDOSA
1.1 Hankija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet registrikood: 75029820 aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva linn telefon: +372 35 99 050 faks: +372 350 670 e-post info@narvaplan.ee
1.2 Riigihanke eest vastutav isik: Aleksandr Artemjev Linnamajandusosakonna  ehitusspetsialist
telefon +372 35 99 166 e-post aleksandr.artemjev@narva.ee
1.3 Riigihanke nimetus: „Narvas, A.Puškini tn 8 kultuurimaja Rugodiv siseruumide osalise rekonstrueerimise 2.etapi projekteerimis-ehitustööd“.
1.4 Riigihanke viitenumber: 176721
1.5 Riigihanke klassifikatsiooni kood (CPV): 45212110-0; 71240000-2
1.6 Eeldatav maksumus – 575 000  eurot KM-ta
1.7 Hankedokumentides kasutatakse termineid järgmistes tähendustes:
1.8 hankija – asutus, kes on riigihanke välja kuulutanud; 
1.9 pakkuja – isik, kes on pakkumuse esitanud; 
1.10 hankeleping (edaspidi leping) – hankemenetluse tulemusel hankija ja pakkuja vahel sõlmitud leping, mille esemeks on ehitustöö;
1.11 tellija – isik, kes on sõlminud lepingu edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga; 
1.12 töövõtja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja, kellega on sõlmitud leping.
1.13 Hankija volitatud isik: Tallinna Linnaehituse AS, registrikood 10307171, Kadaka tee 131, Tallinn 12915, tel. 6 771 770, e-post: tle@tle.ee. Vastutav isik: projektijuht Merike Õunamägi, tel 6 771 787, e-post: merike@tle.ee
[bookmark: _Toc35663263][bookmark: _Toc190064231][bookmark: _Toc349317184]Hankedokumentide (edaspidi tekstis on kasutusel ka lühend HD) koostamisel on hankija lähtunud riigihangete seadusest (RHS) ja sellega seonduvatest õigusaktidest. Hankija võib muuta hanketeadet ja/või hankedokumente enne pakkumuste esitamise tähtpäeva RHS § 36 alusel.

2 RIIGIHANKE ESE JA NÕUDED PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDELE

2.1	Projekteerimis-ehitustööde piiritlus ja maht on kirjeldatud detailsemalt tehnilises kirjelduses HD Lisa 1.
2.2. Pakkuja ülesandeks on punktis 2.1 nimetatud dokumentide alusel ehitusobjektil projekteerimis-ehitustööde peatöövõtt, sh põhiprojekti koostamine ja kooskõlastamine tellijaga, Päästeametiga   ning teiste vajalike ametkondadega.. Rekonstrueerimistöö sisaldab kõikide projekteerimis-ehitustööde teostamist kuni kogu objekti üleandmiseni- kasutusvalmiduseni, projekteerimis-ehitustöö juurde kuuluvate dokumentide (sh vajalikus mahus  tööjooniste- ja teostusjooniste koostamise, ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase täitedokumentatsiooni, sh hooldus- ja kasutusjuhendite)  koostamist ja üleandmist tellijale, samuti muid ehitustööde täitmiseks vajalikke töid. 
2.3. Kõik hankedokumentides hanke mahu määramiseks esitatu kuulub käesolevasse hankesse ning peab olema arvestatud pakkumuses, sh pakkumushinnas peab arvestama kõikide hanke eesmärgi saavutamiseks vajalike kuludega.

3	ÕIGUSAKTID, TEHNILISED NORMID JA STANDARDID
Tööde teostamisel peab töövõtja juhinduma kõikidest õigusaktidest, tehnilistest normidest ja standarditest.

4 [bookmark: _Toc35663265][bookmark: _Toc190064233][bookmark: _Toc349317186]RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD
4.1 Ehitusobjektiga tutvumine toimub: Ehitusobjektiga tutvumise aeg tuleb eelnevalt kokku leppida , KM Rugodiv direktoriga Jelena Kaljadina, tel 35 72745, e-post: rugodiv@hot.ee
4.2 Pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht: 30.08.2016 kell: 11:00  elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas (edaspidi eRHR). 
4.3 Pakkumuste avamise aeg ja koht: 30.08.2016 kell 11:00, eRHRis.
4.4 Hankija kontrollib enne lepingu sõlmimist eduka pakkumuse esitanud pakkuja maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta, kontroll teostatakse 9-ndal tööpäeval pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist.
4.5 Lepingu täitmise tähtaeg: Projekteerimis-ehitustööde kestus 9 kuud Lepingu sõlmimisest.
5 [bookmark: _Toc35663266][bookmark: _Toc190064235][bookmark: _Toc349317187]NÕUDED PAKKUMUSE KOOSTAMISELE JA ESITAMISELE
5.1 Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja (lisada volikiri) hankedokumentide lisa 2 vormi kohast kirjalikku taotlust riigihankes osalemiseks. Taotlus peab sisaldama pakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid; pakkuja kinnitust hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud tingimuste üle võtmise kohta; pakkuja kinnitust, et ta tagab hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud nõuetele vastava ehitustööde teostamise; pakkuja kinnitust lepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta;  pakkuja kinnitust pakkumuse jõusoleku kestuse kohta. Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 120 päeva.
5.2 Pakkumus on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise tähtpäevast vähemalt kuni hankedokumentides määratud pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Hankija kirjalikul ettepanekul võib pakkuja pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada (RHS § 45 lg 1).
5.3 Pakkumus peab sisaldama tõendust pakkumuse tagatise 3000 (kolm tuhat) eurot olemasolu kohta. Pakkuja tõendab pakkumuse tagatise olemasolu 
krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga või nimetatud rahasumma deponeerimisega Hankija  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arveldusarvele  EE321010220034038012 SEB pangas, selgitus: Pakkumuse tagatis riigihankele "Narvas, A.Puškini tn 8 kultuurimaja Rugodiv siseruumide osalise rekonstrueerimise 2.etapi projekteerimis-ehitustööd“ " riigihanke viitenumber: 176721 Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Hankija ei tagasta pakkumuse tagatist pakkujale või realiseerib selle, kui pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi (RHS § 34 lg-d 4 ja 5). 
5.4 Pakkumus peab sisaldama maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning vastama hankedokumentide lisas 3 maksumuse tabelites toodud pakkumuse maksumuse esildise vormile. Tellija reserv (käibemaksuta) eurodes on 5 (viis) % pakkumuse maksumusest (käibemaksuta).
5.4.1 Esildise iga rida peab olema täidetud, selles ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi. Esildises ei tohi olla täitmata kohti.
5.4.2 Pakkuja esitatud maksumus peab sisaldama kõiki riigihanke eesmärgi saavutamiseks vajalikke kulutusi.
5.4.3 Pakkumuse maksumuse esildis lisa 3 esitada MS Exceli tabeli kujul, taasesitamist, redigeerimist võimaldaval viisil. 
5.4.4 Pakkumuse hinnad on lõplikud ja kehtivad kogu lepinguperioodi jooksul.
5.4.5 Tellija reservi kasutatakse üksnes ettenägematute tööde teostamiseks lepingu poolte või nende poolt volitatud esindajate kirjaliku kokkuleppe olemasolul, milles on üksikasjalikult välja toodud reservi kasutamise vajaduse põhjendus, mahud ja selle maksumus. Tellija reservi kasutamise vajaduse ja ulatuse otsustab tellija omal initsiatiivil või töövõtja sellekohase kirjaliku ettepaneku alusel, kus töövõtja esitab ettenägematute tööde teostamise kirjelduse ning mahu, maksumuse ning ettenägematuse põhjused. Töövõtjal ei ole õigust esitada ettepanekut tellija reservi kasutamiseks asjaolude puhul, mida mõistlik ettevõtja oleks pidanud oma erialastest teadmistest ning töökogemusest lähtuvalt ette nägema ning mida kahtluse korral oli võimalus hankemenetluse käigus hankija poole pöördumisega täpsustada. Tellija tööde reservi kasutamine ei pikenda lepingu tähtaega. Juhul, kui tellija reservi ei kasutata või see jääb osaliselt kasutamata, siis arvestatakse vastav summa töö kogumaksumusest maha. Tellija reservi kasutamise põhimõtted on põhjalikumalt kirjeldatud hankelepingu projektis (HD lisa 4).
5.5 Lisaks punktis 5.4 nimetatud pakkumuse maksumuse esildise vormile peab pakkuja täitma eRHRis riigihanke maksumuse vormi. Erinevuste esinemisel hankedokumentide lisa 3 vormi tabeli 1  alusel esitatud pakkumuse maksumuse ja eRHRi vormi alusel esitatud pakkumuse maksumuse vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel eRHRi maksumuse vormi alusel esitatud pakkumuse andmetest.
5.6 Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja kirjalikku kinnitust  (esitatakse digitaalselt), et enne tööde alustamise tähtpäeva esitatakse tellijale ehituse koguriskikindlustuse (CAR) leping, mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik tööde tegemisest tulenevad riskid. CAR kindlustuse summaarse hüvitise summa suurus peab olema vähemalt võrdne lepingu summaga ja ehitustegevuse tsiviilvastutuskindlustus kolmandatele isikutele põhjustatud isiku või tellija olemasolevale varale esemekahjude hüvitamiseks hüvituspiiriga 40 000 EUR  (vastutuskindlustus võib sisalduda eraldi kindlustuslepingus või moodustada CAR kindlustulepingu osa):
5.7 Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja kirjalikku kinnitust  (esitatakse digitaalselt), et enne töödega alustamise tähtpäeva, kuid hiljemalt 10 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest  esitatakse tellijale panga garantiikiri 10% ulatuses lepingu summas ehitusaegse täitmistagatise kohta, mis tagab m.h ka võimalikust lepingu ülesütlemisest tulenevaid tellija nõudeid.
5.7.1. Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja kirjalikku kinnitust  (esitatakse digitaalselt), et enne lepingu lõppemise ja lepingu eseme üleandmise- vastuvõtmise kuupäeva  esitatakse hankijale panga garantiikiri 2% ulatuses lepingu summast garantiiaegse tagatise  kohta. Garantii peab kehtima garantiiaja lõppkuupäevast + 3 kuud.
5.8 Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et ehitustööde mahu hulka tuleb arvestada ka need tööd, mida ei ole hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud, kuid mis on hea ehitustava kohaselt tellitavate ehitustööde teostamiseks vajalikud.
5.9 Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega tingimusi, mis ei tulene hanketeatest ja hankedokumentidest ning selle lisadest.
5.10 Pakkuja võib oma pakkumuse tagasi võtta või esitada uue(d) pakkumuse(d) kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani. Uue pakkumuse esitamisega ei muutu tema varem esitatud pakkumus(ed) kehtetuks, v.a juhul, kui pakkuja teavitab hankijat selle/nende tagasivõtmisest (RHS § 44 lg-d 2 ja 3). 
5.11 Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke. 
5.12 Pakkumuse esitamist eRHRis tuleb alustada piisava ajavaruga (soovitatavalt mitte hiljem kui 2 tundi enne esitamise tähtaega) ning probleemide tekkimise korral pöörduda koheselt registri kasutajatoe või hankija poole. Kui süsteemis tehnilisi tõrkeid ei ole tuvastatud, üritab kasutajatugi pakkujat eRHRi kasutamisel abistada.
5.13 Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt eRHRi kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee ja olema digiallkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt (eRHR võimaldab digiallkirjastamist Eesti ID-kaardiga või mobiil ID-ga .ddoc formaadis).
5.14 Juhul kui digiallkirjastamine ei ole võimalik (piiriülesed pakkujad) või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, siis esitatakse need skaneeritud koopiatena eRHRis ja lisaks paberil enne hankija määratud pakkumuse esitamise tähtpäeva hankija vastutavale isikule, Tallinna Linnaehituse AS projektijuhile Merike Õunamägile: Kadaka tee 131 Tallinn, II korrus, telefon 6771 787, e-post: merike@tle.ee Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel originaaldokumentide sisust. 
5.15 Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate (.pdf Portable Document Format; .txt Text; .rtf RichTextFormat; .odt Open Office; MS Office formaate).
5.16 Pakkumuse koosseisus esitatava ühe dokumendi maht eRHRis ei tohi ületada 20MB ning pakkumuse kogumaht ei tohi ületada 100MB. Kui pakkuja poolt esitatavad andmed ületavad ettenähtud andmemahtu, esitab pakkuja suuremahulised fotod, reklaammaterjalid vms eraldi andmekandjal enne pakkumuse esitamise tähtaja möödumist hankija vastutavale isikule, Tallinna Linnaehituse AS  projektijuhile Merike Õunamägile: Kadaka tee 131, telefon 6771 787, e-post: merike@tle.ee.
5.17 Pakkuja ei krüpteeri pakkumuse dokumente, kuna eRHRis on tagatud pakkumuste konfidentsiaalsus ning see, et pakkumused saab avada ning tutvuda nende sisuga alles pärast pakkumuste esitamise tähtaja möödumist. 
5.18 Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad eRHRis hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara tööd. Hankija ei vastuta eRHRi kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
5.19 Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulutusi hankija ei hüvita.
5.20 Kui hankija esitatud nõuded või tähtajad erinevad hanketeates (eRHRi vorm) ja hankedokumentides esitatust, tuleb lähtuda hanketeatest. 
6 [bookmark: _Toc349317188]SELGITUSTE SAAMISE KORD
6.1 Igal hankemenetluses osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalus selles hankemenetluses osaleda, on õigus eRHRi teabevahetuse lehe kaudu saada selgitusi ja/või  täiendavat teavet hanketeate ja hankedokumentide kohta. 
6.2 Esitatud küsimustele vastab hankija hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, lisades vastused eRHRi keskkonda teabevahetuse lehele. eRHR saadab teavituse vastuste lisamise kohta kõigile eRHRis hanke juurde registreerunud isikutele. 
6.3 Hankija võib nõuda eRHRi teabevahetuse lehe kaudu pakkujalt selgitusi, andmeid või dokumente tema kvalifikatsiooni kontrollimiseks või pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Pakkuja on kohustatud nõutava teabe esitama 3 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates (RHS § 56 lg 3).
6.4 Hankija võib nõuda eRHRi teabevahetuse lehe kaudu pakkujalt asjakohast selgitust, kui ta leiab, et pakkumuse maksumus on lepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal. Pakkuja on kohustatud selgituse esitama 5 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates (RHS § 48 lg 1).
7 [bookmark: _Toc349317189][bookmark: _Toc35663268]PAKKUMUSTE AVAMINE
7.1 Pakkumused avatakse eRHRi keskkonnas: 30.08.2016 kell 11:00
7.2 Pakkujal on isiklikult või volitatud esindaja kaudu (nõutav volikiri) õigus viibida pakkumuste avamisel eRHRi keskkonna kaudu üle interneti.
7.3 Pakkumuste avamine toimub riigihangete seaduse § 46 sätestatud korras, eRHRi keskkonnas koostatakse pakkumuste avamise protokoll.
8 [bookmark: _Toc190064238][bookmark: _Toc349317190]PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE 
8.1 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanketeates või hankedokumentides ning nende lisades esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest
8.2 Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui hankija leiab pärast pakkujalt nõutud selgituse saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal, või pakkuja ei ole tähtaegselt esitanud nõutud selgitust (RHS § 48).
8.3 [bookmark: _GoBack]Juhul,  kui antud hanke rahastamiseks ei jätku Narva linna 2016.aasta eelarves määratud investeeringuid, pöördub Hankija täiendavate investeeringute kinnitamiseks Narva linnavolikogu poole. Sel juhul sõlmitakse hankeleping ainult antud hankeks täiendavate investeeringute Narva linna eelarves kinnitamise korral.
8.4. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused  järgmistel juhtudel:
8.4.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust (RHS § 49 lg 1 p 1);
8.4.2. kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumus (RHS § 49 lg 1 p 2);
8.4.3. riigihanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad riigihanke realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks;
8.4.4. aset on leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada, ja lähtuvalt mõistlikkuse põhimõttest ei saa temalt oodata, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
4.1 Kirjalik teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta väljastatakse pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

[bookmark: _Toc190064239][bookmark: _Toc349317191]9. PAKKUMUSTE HINDAMINE
9.1. Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi. 
Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim maksumus eurodes käibemaksuta. Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse (RHS § 50 lg 3). Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, siis edukas pakkumus valitakse liisu heitmise teel. Liisu heitmine toimub kõikide ühesuguse madalaima hinnaga pakkumuse esitanud Pakkujate esindajate juuresolekul. Liisu heitmise tulemused protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik liisu heitmisest osa võtvad isikud, sh Pakkujate esindajad.
[bookmark: _Toc190064240][bookmark: _Toc349317192][bookmark: _Toc35663271]10. MAKSETINGIMUSED
10.1. Tellija ei tasu Töövõtjale ettemaksu.
10.2. Maksetingimused esitatud hankedokumentide lisa 4 hankelepingu projektis.
[bookmark: _Toc35663272][bookmark: _Toc190064241][bookmark: _Toc349317193]11. LEPINGU TINGIMUSED
11.1. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga lepingu hankedokumentides ja selle lisades esitatud tingimustel ning edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud andmete alusel (HD lisa 4 hankelepingu projekt). Hankedokumendid, nende muudatused, hankija lisaselgitused huvitatud isikute ja pakkujate päringutele ning edukaks tunnistatud pakkumus on lepingu lahutamatud osad.
11.2. Lepingu täitmise käigus tagavad tellija ja töövõtja oma tegevuse vastavuse kõigile Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
[bookmark: _Toc35663273][bookmark: _Toc190064242][bookmark: _Toc349317194]12. RIIGIHANKEL RAKENDATAVATE KESKKONNASÄÄSTLIKE NÕUETE KIRJELDUS
12.1. Pakkuja kohustub ehitama keskkonnasäästlikult, pöörates ehitades iseäranis tähelepanu energiasäästlikkusele, optimaalsusele, jäätmekäitluse nõuetele ning tekkiva keskkonnamõju (saaste, müra, tolm jms) võimalikult minimaalsele tekitamisele. Hankijal on õigus kontrollida käesolevas punktis sätestatud kohustuste järgimist, saada pakkujalt nimetatud kohustuste järgimist tõendavaid andmeid ja dokumente ning teha pakkujale ettekirjutusi ja anda suuniseid nimetatud kohustuste efektiivse järgimise tagamiseks.
13. LISAD
Lisa 1. Tehniline kirjeldus (sh projektdokumentatsioon)
Lisa 2. Riigihankes osalemise taotluse vorm
Lisa 3. Riigihanke pakkumuse maksumuse esildise vorm
Lisa 4. Hankelepingu projekt. 


Hankedokumendid koostas
Merike Õunamägi
Tallinna Linnaehituse AS
Projektijuht



                                                                                                                                                Lisa 2



Riigihankes „Narvas, A. Puškini tn 8 kultuurimaja Rugodiv siseruumide osalise rekonstrueerimise 2.etapi projekteerimis-ehitustööd ” osalemise taotluse vorm
(hankedokumentide juurde)





Pakkuja ___________ taotlus riigihankes osalemiseks
(esitatud pakkumuse koosseisus)



Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus: „Narvas, A. Puškini tn 8 kultuurimaja Rugodiv siseruumide osalise rekonstrueerimise 2.etapi projekteerimis-ehitustööd ”
(viitenumber  176721)


Oleme tutvunud riigihanke „Narvas, A. Puškini tn 8 kultuurimaja Rugodiv siseruumide osalise rekonstrueerimise 2.etapi projekteerimis-ehitustööd ” hanketeate, hankedokumentide ja nende lisadega, kinnitame esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi. Pakkuja andmed on esitatud allpool.

	Pakkuja andmed
	

	Pakkuja nimi / Ühispakkujate volitatud esindaja nimi
	

	Registrikood
	

	Aadress
	

	Kontaktisik ja tema andmed
	

	Telefon
	

	Elektronposti aadress
	

	Faks
	

	Kodulehekülje aadress (kui on olemas)
	



Kinnitame, et tagame hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud nõuetele vastava ehitustööde teostamise.

Kinnitame, et omame lepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õigusi.

Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 120 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (digiallkirjastatud volikiri esindusõiguse kohta)
Nimi			_________________________Ametinimetus	___________________________
                            /allkirjastatud digitaalselt/



