Eelnõu

# NARVA LINNAVOLIKOGU

# O T S U S

# Narvas

# Projekti “Narva raekoja taastamine ning kasutuselevõtmine turismiobjekti ja linna esindushoonena. I etapp – raekoja hoone välisfassaadi rekonstrueerimine” omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine.

Otsus võetakse vastu Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 alusel.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametiga valmistavad ette projektitaotlust “Narva raekoja taastamine ning kasutuselevõtmine turismiobjekti ja linna esindushoonena. Taotlus esitatakse Linnavara- ja Majandusameti nimelt, Arenduse ja Ökonoomika Amet aitab koostada taotlust. I etapp – raekoja hoone välisfassaadi rekonstrueerimine”. Projektiaotlus esitatakse veebruaris 2008 EASi Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi.

Projekti üldsumma on 4 780 050 krooni, millest Narva linna omafinantseering moodustab 15% ehk 717 008 krooni. Omafinantseeringut on vaja 2008. aastal.

Projekti I etapp näeb ette järgmisi töid: fassaadi restaureerimine, sokli, torni ja välistrepi remont, ehitusjärelevalve, muinsuskaitse järelevalve ning autorijärelevalve. Tööd on planeeritud 2008 II poolaasta peale.

Projekti II etapi raames (2009. aastal) on plaanitud remontida raekoja siseruumid ning III etapi raames ( 2010. aastal) taastada raekoja plats, korrastada ümbrus ja rajada välisvalgustus.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi kohaselt peab taotleja algul ise kõik projekti kulud katma, sest toetus laekub alles projekti vahearuannete ja lõpparuande esitamist.

Narva Linnavolikogu otsusega on vaja kinnitada projekti omafinantseering ja anda Linnavalitsusele luba võtta silfinantseeringut projekti kulude katmiseks. Sildfinantseeringut on vaja 2008. aastal summas 3 837 985 krooni.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Projektide omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimiseks loa andmine on võimalik Narva Linnavolikogu otsusega, sest see ei ole seadusega antud kellelegi teise kinnitada.  Narva Linnavolikogul on õigus vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 8 ning Linnavara eeskirja (vastu võetud Narva Linnavolikogu määrusega  21.06.2005 nr 20/57)  § 4 punktile 34.1  õigus vastu võtta laene ja teisi varalisi kohustusi.

3. OTSUS

# 3.1 Kinnitada projekti “Narva raekoja taastamine ning kasutuselevõtmine turismiobjekti ja linna esindushoonena. I etapp – raekoja hoone välisfassaadi rekonstrueerimine” omafinantseeringuks    717 008 krooni.

3.2 Narva Linnavalitsusel katta projekti positiivse rahastamise otsuse korral omafinantseeringuks tasumiseks vajaminev summa laenu arvelt.

# 3.2 Narva Linnavalitsusel võtta toetuse katmiseks sildfinantseeringu pangalaen 2008. aastal summas 3 837 985 kr.

4. VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5. OTSUSE JÕUSTUMINE

Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

Mihhali Stalnuhhin

Volikogu esimees