5. ПРОГРАММА реализациИ

Неофициальный перевод

В таблице представлена программа реализации до 2021 года.

Используемые сокращения:

| LAÖA | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Департамент Городского развития и экономики) |
| --- | --- |
| ALPA | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Департамент Архитектуры и Городского планирования) |
| LMA | Linnamajandusamet (Департамент Городского хозяйства) |
| KO | Kultuuriosakond (Отдел культуры Нарвской Городской управы) |
| SAA | Sotsiaalabiamet (Департамент социальной помощи) |
| NNK | Narva Noortekeskus (Нарвский Молодежный центр) |

| № | Действие | Начало |  | Конец | Расходы всего, EUR | Самофин. всего, EUR | Самофин. % | самофин. в 2017 | самофин. в 2018 | самофин. в 2019 | самофин. в 2020 | самофин. в 2021 | Ответственный | Партнёр | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. современная инфраструктура обеспечивает нарвитянам и гостям города благоприятную, безопасную и удобную среду обитания, а также создаёт возможности для развития предпринимательства и повышения его конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. транспортная инфраструктура соответствует современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. создать современную и удобную транспортную инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1. строительство и реконструкция дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство новых, принадлажащих городу, внутриквартальных дорог и парковок | 2014 |  | 2021 | 400000 | 400000 | 100 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 2 | Ремонт и реконструкция внутриквартальных городских дорог (в т.ч. проектирование) | 2015 |  | 2021 | 1785152 | 1785152 | 100 | 343032 |  | 580000 | 760000 |  | Linnamajandusamet | ALPA | sh 2015.a- kvartalisisese tee Kangelaste pr T1 lõige projekteerimine;. 2016.a - Kangelaste32,Narva parklaehitustööde ning territooriumi heakorrastamine,Jõesadama heakorratustööde ehitustööd, Hariduse tn J5 kinnistule parkla rajamise projekteerimistööd, Fama põik tänava ehitustööd. 2017.a planeeritakse projekteerimine ja ehitamine A.A.Tiimani J1 tee. 2019.a-2020.a planeeritakse Kangelaste T1, Hariduse tänava J5 jaHariduse tänava T5 |
| 3 | Ремонт и реконструкция внутриквартальных дорог квартирных товариществ (в т.ч. проектирование) | 2013 |  | 2021 | 1209605 | 1209605 | 100 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 160000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 4 | Установка светофоров | 2011 |  | 2019 | 528194 | 528194 | 100 |  | 100000 | 100000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA | 2016. aastal-Tallinna mnt 44, Kerese-Kreenholmi ristmik, 2018.a-2019.a Kalda-Joala ristmik, Tallinna mnt |
| 5 | Проектирование и строительство ул. Kalmistu и ул. Karjamaa | 2016 |  | 2017 | 528786 | 528786 | 100 | 520446 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 6 | Проектирование Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо) | 2016 |  | 2018 | 32026 | 32026 | 100 | 32026 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA | Projekti ettepanek ei saanud toetuse MKM-i poolt. MKM otsustas toetada ainult ühte TNT transiiditeed Narvas (Rahu-Kerese). Objekti saab rekonstrueerida etapiviisilt, kasutades riigieelarvelisi vahendeid. 2017.a eelarves teostatakse Tallinna mnt L1-L4 ning Tallinna mnt L5 projekteerimine |
| 7 | Реконструкция Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо) | 2017 |  | 2020 | 1562660 | 1562660 | 100 | 887660 | 675000 |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA | Projekti ettepanek ei saanud toetuse MKM-i poolt. MKM otsustas toetada ainult ühte TNT transiiditeed Narvas (Rahu-Kerese). Objekti saab rekonstrueerida etapiviisilt, kasutades riigieelarvelisi vahendeid. 2017.a eelarve teostatatkse Tallinna mnt L1-L4, 2018.a planeeritakse Tallinna mnt L5 |
| 8 | Строительные работы на Energia tn III.часть | 2018 |  | 2018 | 195000 | 195000 | 100 |  | 195000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 9 | Строительные работы на Energia põik | 2019 |  | 2020 | 800000 | 800000 | 100 |  |  | 500000 | 300000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 10 | Проектирование внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla | 2018 |  | 2018 | 40000 | 40000 | 100 |  | 40000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 11 | Строительство внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla | 2019 |  | 2019 | 385000 | 385000 | 100 |  |  | 385000 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 12 | Проектирование перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn | 2018 |  | 2018 | 19173 | 19173 | 100 |  | 19173 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 13 | Строительство перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn | 2019 |  | 2019 | 130000 | 130000 | 100 |  |  | 130000 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 14 | Проект TEN-T реконструкции транзитных дорог (Rahu tn - Kerese tn) | 2016 |  | 2020 | 1,1E+07 | 1745086 | 16 | 123736 | 486721 | 803535 | 328454 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA | 2016-2019 teostatakse I etapi rekonstrueerimistöid Kerese tänaval ja Kerese väljakul. . Rahu tänava rekonstrueerimine toimub II etapina, aastatel 2019-2020. |
| 15 | Строительство дороги и уличного освещения на Vahtra tn | 2020 |  | 2020 | 732800 | 732800 | 100 |  |  |  | 732800 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 16 | Проектирование удлинения 5.Roheline tn до Pähklimäe tn | 2017 |  | 2017 | 309920 | 309920 | 100 | 309920 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA | Narva linnas asuvate 5.Roheline tänav, Kangelaste prospekt J4 ja Pähklimäe tänav 3 |
| 17 | Строительные работы на перекрёстках Tallina mnt. (3.Roheline tn, 4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37) и строительство дороги Tallinna mnt 35a,37a | 2018 |  | 2018 | 780000 | 780000 | 100 |  | 780000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 18 | Проектирование и ремонт Rakvere tn (от Kangelaste pr до Puškini tn) II.этап | 2018 |  | 2019 | 628000 | 628000 | 100 |  | 25000 | 603000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.1.1.2. строительство велосипедных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Создание сети пешеходно-велосипедных дорожек нарвского городского региона | 2014 |  | 2019 | 7469469 | 1150170 | 15 | 411159 | 436368 | 241973 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini. Projekteerimine ja ehitamine. |
| 20 | Организация обучения школьников велосипедному движению | 2014 |  | 2018 | 7500 | 7500 | 100 | 1500 | 1500 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 1.1.1.3. строительство и реконструкция пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство новых и реконструкция старых пешеходных дорог | 2015 |  | 2020 | 1115716 | 1115716 | 100 | 100000 | 300000 | 300000 | 350000 |  | Linnamajandusamet |  | 2015. aastal-Puškini tn-Tuleviku tn |
| 22 | Реновация дорожных переходов для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и людей с детскими колясками (в т.ч. проектирование) | 2015 |  | 2020 | 85950 | 85950 | 100 | 14000 | 20000 | 20000 | 6000,78 |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.1.1.4. муниципализация участков, содержащих проезжие и пешеходные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.5. строительство и установка остановок общественного транспорта, соответствующих нуждам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Развитие нарвского авто-железнодорожного вокзала | 2013 |  | 2017 | 1311432 | 273270 | 21 | 229544 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Narva raudteejaama ja bussijaama õueosa ehitusmaksumus ca 700 000 eurot. Vaksalihoone on Eesti Raudtee vara, Eesti Raudtee on projekti partner ja vastutab vaksalihoone renoveerimise eest. Projekti kogusumma on ca 2 031 432 eurot |
|  | 1.1.1.6. повышение качества общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.7. реконструкция речного порта и развитие водного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция боксов Нарвского порта | 2019 |  | 2020 | 400000 | 200000 | 50 |  |  | 100000 | 100000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Väikesadamate meede projekt |
| 25 | Проектирование порта Kulgu | 2017 |  | 2017 | 32838 | 32838 | 100 | 32838 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 26 | Проект развития прибрежных зон Нарвы и Сланцев для создания гостевой и бизнес среды | 2018 |  | 2020 | 259220 | 26000 | 10 |  | 6000 | 10000 | 10000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Kulgu sadama ehitustööd on kavandatud teha projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks"raames koostöös Slantsõ linnaga. Projekt on esitatud EstRus CBC programmi. Projekti eelarve on 527130 eurot |
|  | 1.1.1.8. организация парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | проектирование и строительство велосипедных парковок у муниципальных учреждений | 2017 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.1.1.9. приспособление инфраструктуры к нуждам людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. улучшена инфраструктура жизненной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. превратить город в благоустроенную и приятную для пребывания территорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.1. строительство и реконструкция парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проектирование и создание EV100 парка | 2017 |  | 2018 | 100000 | 90000 | 90 | 45000 | 45000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  | Avaliku pargi projekteerimine ja rajamine teostatakse koostöös kahe partneriga: Ida-Viru maavanema juures asuv rahvuskultuuriseltside ümarlaud, MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus projektiga "Eestimaa rahvuste salu" kingituseks Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks ja MTÜ Uus Sild projektiga „GLORIA rahvapark“. Narva Linnavalitsus on projekti üks osapoolest, kes osaleb Riigikantselei poolt väljakuulutatud projektis "Eesti 100 tamme". |
| 29 | Проектирование и строительство эстрадной площадки рядом с EV100 парком (Sepa 7a) | 2018 |  | 2019 | 60000 | 60000 | 100 |  | 15000 | 45000 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 30 | Строительные работы по „созданию зоны отдыха Linda“ | 2021 |  | 2021 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 31 | Реконструкция парка Võidu | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  | Aastal 2019 - vana pargi osa, nn Gerassimovi park; aastal 2020 - uus pargi osa, Võidu park ja endine karusellidega ala. |
|  | 1.2.1.2. приведение в порядок зон отдыха и улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Поэтапное приведение в порядок Tuleviku tn 9 (территория между ул. Tuleviku и Lavretsovi) | 2018 |  | 2021 | 120000 | 120000 | 100 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 33 | Проведение идейного конкурса на облагораживание Tallinna mnt | 2018 |  | 2018 | 20000 | 20000 | 100 |  | 20000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 34 | Облагораживаните Tallinna mnt - проектирование и строительство | 2018 |  | 2019 | 500000 | 500000 | 100 |  | 250000 | 250000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 35 | Строительные работы лестницы Гана (в т.ч. проектирование) | 2015 |  | 2018 | 333924 | 333924 | 100 |  | 330000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 36 | Реконструкция Тёмного сада, 2. этап | 2016 |  | 2018 | 1044101 | 186845 | 18 | 173785 | 13060 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 37 | Создание зоны отдыха пруда Kadastiku (в т.ч. проектирование) | 2017 |  | 2019 | 130000 | 130000 | 100 |  |  | 130000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 38 | Организация и оборудование площадок для выгула собак | 2019 |  | 2020 | 40000 | 40000 | 100 |  |  | 20000 | 20000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.2.1.3. строительство и благоустройство газонов и цветочных клумб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.4. строительство фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Реновация фонтана на территории Ругодива | 2021 |  | 2021 | 450000 | 450000 | 100 |  |  |  |  | 450000 | Linnamajandusamet |  |  |
|  | 1.2.1.5. установка указателей и информационных табло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Проектирование обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода) | 2018 |  | 2018 | 44738 | 44738 | 100 |  | 44738 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 41 | Строительство обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода) | 2019 |  | 2019 | 319558 | 319558 | 100 |  |  | 319558 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
|  | 1.2.1.6. развитие малых архитектурных форм и установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Проектирование и установка уникальных элементов, регулирующих дорожное движение | 2018 |  | 2018 | 20000 | 20000 | 100 |  | 20000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 43 | Закупка и установка городской мебели | 2008 |  | 2020 | 76088,5 | 76088,5 | 100 | 2000 | 5000 | 5000 | 3000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
|  | 1.2.1.7. своевременное обслуживание и ремонт объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена ситем отопления в городских общежитиях (Energia 4, Energia 6, Vestervalli 17, Viru 3) | 2020 |  | 2021 | 400000 | 400000 | 100 |  |  |  | 200000 | 200000 | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu | 2020.a - Energia 4, Energia 6; 2021.a - Vestervalli 17, Viru 3 |
| 45 | Ремонт крыш городских общежитий (Energia 4, Energia 6) | 2018 |  | 2018 | 70000 | 70000 | 100 |  | 70000 |  |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu |  |
| 46 | Замена водной и канализационной систем в городских общежитиях (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3) | 2016 |  | 2019 | 530000 | 530000 | 100 | 100000 | 130000 | 200000 |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu | 2018.a -ühiselamutes Kreenholmi 32, Vestervalli 17; 2019.a - ühiselamu Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 40 |
| 47 | Замена окон в городских общежитиях, в т.ч. проектирование (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli 17, Viru 3) | 2016 |  | 2017 | 200000 | 200000 | 100 | 100000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu | 2017.a - akende vahetamine Vestervalli 17, Viru 3 |
| 48 | Приобретение инфосистемы для геодезических измерений (GMIS) | 2017 |  | 2018 | 150000 | 150000 | 100 | 50000 | 100000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.2. посредством городской инфраструктуры способствовать распространению здорового образа жизни и качественного времяпрепровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.1. строительство и реконструкция спортивных комплексов и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | проектирование и строительство крыши над трибунами стадиона Fama-Kalev | 2016 |  | 2017 | 80802 | 55802 | 69 | 55802 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 50 | поддержка строительства спортивных площадок в городе Нарва (согласно порядку) | 2017 |  | 2020 | 200000 | 200000 | 100 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 51 | поддержка строительства детских игровых площадок в городе Нарва (согласно порядку) | 2017 |  | 2020 | 200000 | 200000 | 100 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 52 | Строительство стадиона у 6. школы (Kerese 22) (в т.ч. проектирование) | 2017 |  | 2017 | 690000 | 690000 | 100 | 690000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 53 | Создание спортивной площадки на Äkkeküla | 2017 |  | 2019 | 35000 | 35000 | 100 | 10000 | 10000 | 15000 |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 54 | Создание природно-походной тропы на Äkkeküla, 3.этап | 2018 |  | 2018 | 50000 | 5000 | 10 |  | 5000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 55 | Строительство здания спортивно-оздоровительного центра на Äkkeküla (в т.ч. детальная планировка) | 2017 |  | 2020 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA | 2017 aastal planeeritakse detailplaneeringu koostamine |
| 56 | Строительство троп здоровья, 3. этап | 2017 |  | 2017 | 80000 | 40000 | 50 | 40000 |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus |  | Partnerid: Kultuuriministeerium, SA Eesti Terviserajad |
| 57 | Проектирование и строительство экстрим-парка (около центра спорта и досуга Äkkeküla) | 2018 |  | 2018 | 50000 | 50000 | 100 |  | 50000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | ALPA |  |
| 58 | Создание зоны отдыха между улиц Tuleviku и Lavretsovi | 2020 |  | 2021 | 2000000 | 2000000 | 100 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 59 | Проектирование детских спортивно-игровых и двух семейных площадок на городских открытых игровых площадках и других территориях | 2018 |  | 2020 | 230500 | 230500 | 100 |  | 130500 | 100000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 60 | Создание спортивно-игровой площадки на Kangelaste pr 11b, 2.этап | 2013 |  | 2018 | 61679,9 | 61679,9 | 100 |  | 25000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 61 | Реновация спортшкол "Энергия" и "Паэмурру" (в т.ч. проектирование утепления фасада бассейна спортшколы "Энергия") | 2015 |  | 2018 | 816522 | 816522 | 100 |  | 808830 |  |  |  | Linnamajandusamet |  | 2015. aastal-Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine, ventilatsioonisüsteemi ja soojussõlme renoveerimine, akende vahetamine spordikoolides |
| 62 | Строительство новых спортивных игровых площадок (в т.ч. проектирование) | 2008 |  | 2020 | 648395 | 648395 | 100 | 194167 | 155000 | 155000 | 20081,2 |  | Linnamajandusamet | KO | 2015. aastal-projekteerimine, 2017.a -26.Juuli 15a, Tiimani 13/15, Kreenholmi 31a, Laste Loomemaja juures ehitustööd, |
| 63 | Реконструкция 9-ого бокса Нарвской гребной базы (в т.ч. корректировка проекта) | 2018 |  | 2018 | 80000 | 80000 | 100 |  | 80000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 64 | Реновация крыши здания Jõe tn 3 | 2013 |  | 2018 | 206060 | 206060 | 100 | 5500 | 200000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  | 2017.a - Jõe tn 3 boksi nr 12 välisseinte katmiseks metallplekiga; 2018.a - boksi nr 12 katuse renoveerimine |
| 65 | Строительство легкоатлетического манежа, 1. этап | 2020 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | Hetkel puudub välisfinantseerimise võimalus |
| 66 | Способствование частным инвестициям в инфраструктуру, которая способствует здоровому образу жизни и повышению качества досуга | 2013 |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond | LMA |  |
| 67 | Строительство регионального спортивно-оздоровительного реабилитационного центра в городе Нарва | 2016 |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO |  |  |
|  | 1.2.2.2. ремонт и строительство учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Реновация и оснащение Американского инфопункта в Нарвской центральной библиотеке | 2016 |  | 2017 | 176529 |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | Projekti rahastab Ameerika Ühendriikide Välisministeerium. |
| 69 | Реконструкция здания центральной библиотеки | 2011 |  | 2019 | 323364 | 323364 | 100 | 8634 | 145000 | 136366 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 70 | Реконструкция Дома культуры Rugodiiv (в т.ч. Корректировка проекта) и установка нового звукового оборудования | 2007 |  | 2018 | 3413060 | 3413060 | 100 | 2615141 | 100000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  | 2011.a-2012.a Riigi Kinnisvara (projekti CO2 arvelt) torustiku ja küttekehade vahetus, soojussõlm koos viimistluse taastamisega- 134 011 eurot. 2017.a - Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: ventilatsiooniseadmed, mööbel II etapp, heliseadmed, lavariided, serveriruumi ja infotehnoloogia, valgustehnika paigaldus, interaktiivse ekraani hankimine). 2018.a - fassaadi remont |
|  | 1.2.2.3. улучшение инфраструктуры для проведения культурно-развлекательных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. горожанам обеспечены благоприятные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. привести техническую инфраструктуру в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.1. развитие системы городского освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Проект "Реновация инфраструктуры городского освещения Нарвы, 2. этап" | 2019 |  | 2021 | 2800000 | 560000 | 20 |  |  | 100000 | 200000 | 260000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Projekti taotluse esitatakse meetmesse "Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" alameetmesse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine". |
| 72 | Проект "Реновация инфраструктуры городского освещения Нарвы" | 2018 |  | 2020 | 2500000 | 500000 | 20 |  | 150000 | 150000 | 200000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Projekti taotlus esitatakse meetmesse "Energiasäästu ja taastusvenergia osakaalu suurendamine" alameetmesse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine". |
| 73 | Реконструкция освещения улиц (в т.ч. проектирование) | 2007 |  | 2018 | 1005505 | 1005505 | 100 | 211749 | 95233,9 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA | 2015. aastal-Kerese tn-Tallinna mnt vaheline lõik, Gerassimovi tn -Joala vaheline lõik, Mõisa park(ujula ümbrus), Võidu park, Raja tänav, Joala tn 8c välisvalgustuse taastamine. 2017.a - Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kadastiku tänaval, Kangelaste tn, Jõesuu tn ja jn) , |
| 74 | Дополнительная подсветка дорожных переходов | 2013 |  | 2020 | 74454,4 | 74454,4 | 100 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.3.1.2. реконструкция системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | пректирование и строительство коллекторов ливневой канализации | 2017 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 76 | осушение территории садовых товариществ района Кудрукюла | 2017 |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  | AS Narva Vesi teostab ehitustööd |
| 77 | Экспертиза, проектирование и строительство дренажной системы Kudruküla | 2015 |  | 2020 | 309444 | 309444 | 100 |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 78 | Мелиорация земельного участка реки Joala | 2018 |  | 2018 | 70000 | 70000 | 100 |  | 70000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
|  | 1.3.1.3. развитие беспроводного доступа к интернету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. развить муниципальную инфраструктуру общественного и жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.1. развитие жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Софинансирование ремонтных работ жилого фонда в рамках программы"Kodulinn kauniks" | 2007 |  | 2020 | 1416338 | 1416338 | 100 | 160000 | 120000 | 120000 | 110000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 80 | Софинансирование программы поддержки садоводческих товариществ | 2014 |  | 2021 | 304609 | 304609 | 100 | 20000 | 54000 | 54000 | 54000 | 35000 | Linnamajandusamet |  |  |
| 81 | Строительство муниципального жилья для специалистов | 2014 |  | 2017 | 2666667 | 400000 | 15 | 200000 |  |  |  |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
| 82 | Реновация муниципального жилья | 2012 |  | 2019 | 2292165 | 2292165 | 100 | 372000 | 372000 | 300000 |  |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
|  | 1.3.2.2. развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих общественные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Строительство нового здания Нарвской горуправы | 2019 |  | 2023 | 6500000 |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | info Angelina Liiv |
|  | 1.3.3. улучшить экологическую ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.1. создание экологически дружелюбной среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Составление общей планировки города | 2018 |  | 2021 | 280000 | 280000 | 100 |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | Seoses EhS ja PlanS seaduste muutmisega, ehitusmääruse vananemisega ning hetkel kehtivas üldplaneeringus esinevate probleemide tuvastamisega, on otstarbekas koostada uut linna üldplaneeringut. |
| 85 | Составление общей планировки территории садоводческих кооперативов | 2018 |  | 2021 | 150000 | 150000 | 100 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | Juhul kui uue linna üldplaneeringu koostamine (vt. pt. 2269) pole võimalik, on vaja koostada vähemalt ajandusühistutes ehitustegevust reguleerivat üldplaneeringut. |
| 86 | Повышение уровня знаний нарвитян в области окружающей среды | 2011 |  | 2020 | 17509,2 | 17509,2 | 100 | 1040 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 87 | Восстановление домика Петра I | 2019 |  | 2021 | 1600000 | 1600000 | 100 |  |  | 400000 | 800000 | 400000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.3.3.2. снижение опасности нанесения вреда экологии и здоровью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.3. поддержка щадящего развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. созданы благоприятные условия для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. создать для гостей города приятную туристическую инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.1. развитие исторических объектов в качестве объектов туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Дальнейшее развитие макета старой Нарвы | 2017 |  | 2020 | 500000 | 75000 | 15 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Narva raekojas asuva maketi arendamiseks uue sobiva ruumi leidmine ja selle ruumi remont. |
| 89 | Маркирование в старом городе утраченных церквей (проектирование и строительство) | 2018 |  | 2018 | 10000 | 10000 | 100 |  | 10000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | Vanalinna Peetri kiriku markeerimine (Vestervalli tn 11a) |
| 90 | Развитие турпродукта „Старая Нарва в миниатюре“ | 2017 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum | LAÖA | V raveliin, kuhu teemapark on planeeritud, on antud üle SA-le Narva Muuseum. LAÖA on taotlenud PKT-st, kuid toetust ei saanud. |
| 91 | Проект „Развитие нарвской крепости как международной гостевой среды, знакомящей с историей крепостной архитектуры” | 2014 |  | 2019 | 25738228 | 1422728 | 5,53 | 402276 | 535167 | 132892 |  |  | SA Narva Muuseum |  | Antud ajavahemikus hõlmab projekt 3 osa. Esimene on Narva linnuse restaureerimine selle muutmiseks multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks. Teine osa on Honori bastioni restaureerimine ja turismiattraktiivseks muutmine (kogumaksumus on ligi 3.5 mln eurot). Kolmas osa algab 2018. aastal ning sisaldab esimesed tööd Gloria bastioni restaureerimiseks. Gloria bastioni restaureerimistööde maksumus on ligi 9.7 miljonit eurot. Alates aastast 2018 restaureeritakse Narva kindluse ülejäänud restaureerimata osad. Summad on ilma käibemaksuta. |
|  | 1.4.1.2. развитие старого города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Создание археологического парка (проектирование и строительство) | 2018 |  | 2020 | 350000 | 350000 | 100 |  | 100000 | 200000 | 50000 |  | Linnamajandusamet | ALPA | Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering, 2012, näeb ette sõjaeelsete hoonete markeeriva ja Narva vanalinna ajaloost jutustava Arheoloogiapargi loomist vanalinna südamesse, alale, mis jääb Raekoja platsi ja Pimeda pargi vahele. 2017 a. toimunud Stockholmi väljaku arhitektuurivõistluse raames sai pakutud selle ala jaoks suhteliselt lihtsalt teostatav lahendus, mis annaks võimalust siduda vanalinna südame ja bastionide vööndi, pakkudes avaliku ruumi linnaelanike jaoks ning uut vaatamisväärsust linna külastajate jaoks. |
| 93 | Детальные планировки Ратуши, библиотеки и окружающего квартала | 2015 |  | 2017 | 15960 | 15960 | 100 | 7980 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | detaliplaneeringu teostab APLA |
|  | 1.4.1.3. обеспечение экспонирования объектов туризма и доступа к объектам туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Строительство смотровой площадки "5-кронового вида" | 2018 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Plaanis teostada projekti Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp (Joaoru puhkeala arendamine jätkuprojekt) raames |
|  | 1.4.1.4. обеспечение функционирования объектов туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Строительство Нарвской Стокгольмской площади | 2016 |  | 2021 | 1000000 | 166000 | 17 | 16000 | 70000 | 32000 | 48000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | I etapp (ilma maa-aluse parklata) |
| 96 | Реконструкция здания и площади Нарвской ратуши | 2016 |  | 2020 | 5890550 | 952433 | 16 | 148085 | 156415 | 323966 | 323967 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Projekt näeb ette Narva raekoja hoone, platsi, seotud lähitänavate, valgustuse rekonstrueerimist (sh projekteerimine, sisustus). |
|  | 1.4.1.5. Развитие бывшей промзоны Кренгольма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Создание международной резиденции художников (Joala 18) | 2015 |  | 2020 | 663000 | 132600 | 20 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ | Eesti Kunstiakadeemia SA | Narva Gate OÜ panustab 20 000eur, EV Kultuuriministeerium panustab 50 000eur ja Eesti Kunstiakadeemia SA panustavab 6 000eur sellel aasta.Narva Linnavalitsus 6 000eur aastal 2018. |
| 98 | Восстановление зоны Кренгольма как исторической, жилой и предпринимательской среды высокого качества | 2016 |  | 2022 | 850583 | 552879 | 65 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  |  |
| 99 | Развитие Кренгольмского промышленно-инновационного тематического парка | 2016 |  | 2023 | 5000000 | 1700000 | 34 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  | Koostööprojekt Varesesaar OÜ, Narva Gate OÜ ja Tallinna Ülikooli vahel. |
| 100 | Строительство аквапарка | 2015 |  | 2018 | 27000000 |  |  |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ | ALPA | Narva linna kaasfinantseerimine on 0 eurot. |
|  | 1.5. городская инфраструктура способствует развитию предпринимательства и повышению его конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. создать в городе современную производственно-технологическую инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.1. развитие промзон и промпарков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.2. создание и развитие инкубационных и инновационных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Поддержка создания и развития бизнесинкубаторов и центров развития | 2008 |  | 2019 | 50693 | 50693 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2. Нарва известна среди стран Балтийского моря как динамически развивающийся, мультикультурный, уютный и безопасный город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. улучшен имидж города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. повысить эффективность существующих мер и разработать новые меры по формированию имиджа города и более эффективному распространению информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.1. маркетинг позитивного имиджа города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Создание современного вэб-сайта города | 2018 |  | 2018 | 25000 | 25000 | 100 |  | 25000 |  |  |  | Linnakantselei | ALPA | Veebilehe töörühma loomise soovitus on saadud Linnavolikogu arenduse komisjonist, arutatud linnasekretäriga. |
| 103 | Создание нарвского туристического вэб-портала | 2018 |  | 2018 | 30000 | 3000 | 10 |  | 3000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Planeeritud teostada projekti "4C Solutions" raames |
| 104 | Поддержка деятельности Нарвского гостевого центра | 2011 |  | 2018 | 139142 | 68000 | 49 | 22000 | 22000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | EASi sihtfinantseeringu maksimaalne summa 32 000 EUR/aastas (alates aastast 2017) |
| 105 | Проведение рекламных кампаний в сфере туризма совместно с EAS | 2015 |  | 2020 | 150000 | 45000 | 30 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.1.2. изготовление новых рекламных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Реклама города Нарва в медиа на целевых рынках | 2012 |  | 2019 | 8363,74 | 8363,74 | 100 | 1000 | 1000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Planeeritud Narva KÜKi toetamises |
| 107 | Составление и печать туристических инфоматериалов о Нарве | 2012 |  | 2017 | 25304,4 | 24304,4 | 96 | 5000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Planeeritud Narva KÜKi toetamises |
|  | 2.1.1.3. участие в международных информационных ярмарках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Участие в международных туристических ярмарках (Финляндия, Россия, Швеция, Германия, Балтийский регион) | 2008 |  | 2017 | 61283,8 | 61283,8 | 100 | 3000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Planeeritud Narva KÜKi toetamises |
|  | 2.1.1.4. проведение и реклама регулярных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | летом Дни города Нарва | 2008 |  | 2021 | 290000 | 290000 | 100 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 110 | Нарва - осенняя столица Эстонии | 2009 |  | 2021 | 223692 | 223692 | 100 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | Kultuuriosakond |  |  |
| 111 | осенью шахматный турнир имени Пауля Кереса | 2009 |  | 2021 | 43000 | 43000 | 100 | 9000 |  | 17000 |  | 17000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 112 | осенью Нарвский мотокросс | 2008 |  | 2021 | 8000 | 8000 | 100 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 113 | осенью боксёрский турнир "Битва под Нарвой" | 2008 |  | 2021 | 13600 | 13600 | 100 |  | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | Kultuuriosakond |  |  |
| 114 | зимой Конкурс имени Шопена | 2008 |  | 2021 | 46500 | 46500 | 100 | 6500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 115 | зимой «Новый Год начинается в Нарве» | 2008 |  | 2021 | 95000 | 95000 | 100 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2. создать в регионе стран Балтийского моря развитую и эффективную сеть международного сотрудничества и связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. участие в мероприятиях, проводимых в соседних странах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | дни города Нарва в Санкт-Петербурге | 2008 |  | 2021 | 69173 | 69173 | 100 |  |  | 25000 |  | 25000 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.2. участие в международных союзах, ассоциациях, комиссиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Участие в ассоциации городов обнесённых стенами (WTFC) | 2008 |  | 2018 | 5894 | 5894 | 100 | 550 | 550 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.3. развитие связей с городами-партнёрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Организация совместных мероприятий с городами-партнёрами | 2013 |  | 2017 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.4. участие в международных совместных проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Сотрудничество и проекты URBACT в рамках развития сети сотрудничества городских регионов | 2016 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 120 | City Twins Days (Дни городов-близнецов) | 2015 |  | 2017 | 30000 | 3000 | 10 | 1000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |  |
| 121 | Развитие сети сотрудничества малых портов / проект "малые порты каждые 30 миль - развитие услуг водного туризма в восточной части Финского залива" | 2015 |  | 2018 | 195725 | 29358,8 | 15 | 15000 | 4358,89 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on Eesti ja Soome KOVid, MTÜd |
| 122 | Развитие сети сотрудничества малых портов (инвестиции) | 2017 |  | 2019 | 1652430 | 138081 | 8,4 | 32838 | 60000 | 45243 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on SA Narva Sadam, Eesi ja Vene Föderatsiooni KOV-id. Jõesadama bokside renoveerimine |
| 123 | Проект-продолжение "Via Hanseatica" | 2017 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.5. развитие международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Дни городов-близнецов (День Нарвы в Ивангороде / День Ивангорода в Нарве), различные мероприятия для разных целевых групп | 2016 |  | 2020 | 25000 | 25000 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Kultuuriosakond | LAÖA | Koostöös Ivangorodiga |
| 125 | Проект "Повышение компетенции, предприимчивости, конкурентоспособности и улучшение сотрудничества МСП приграничных регионов Эстонии и России / 4С Solutions" | 2018 |  | 2020 | 179990 | 18000 | 10 |  | 6000 | 6000 | 6000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Projekt Väike-ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-ja Vene piiriäärses regioonis/4C Solutions kavandatakse teha koostöös vene partneritega, sh Ivangorodiga-. Ühine eelarve on 525658 eurot |
| 126 | Проект “Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта, 2.этап“ | 2017 |  | 2021 | 3075178 | 451964 | 14,7 | 60000 |  | 100000 | 160000 | 131964 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Muuseum | Projektis osaleb Leningrad oblasi Muuseumi Agentuur |
| 127 | Развитие нарвской промзоны Kulgu и ивангородского бизнес-инкубатора | 2018 |  | 2019 | 100000 | 10000 | 10 |  | 5000 | 5000 |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | LAÖA | Ivangorod on partner |
| 128 | Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны Нарвы и Ивангорода, 3. этап | 2017 |  | 2021 | 2031000 | 273740 | 13,5 | 36000 |  | 80000 | 80000 | 77740 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Suuremahuline koostööprojekt EstRus programmi esitamiseks, partner - Ivangorodi municipality, projekti eelarve 4 531 000 eurot |
|  | 2.1.2.6. разработка единой стратегии развития туризма с Усть-Нарвой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Действия по рекламе Нарвского региона (в т.ч. рекламные материалы, пресс и FAM-рейсы, реклама на целевых рынках) | 2015 |  | 2019 | 165743,5 | 165743,5 | 100 | 18000 | 18000 | 18000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Tegevused viiakse läbi koostöös Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara omavalitsustega |
|  | 2.1.2.7. создание «Еврорегиона» на границе с Россией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. поддержка сотрудничества между общественным, частным и третьим сектором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.1. оказание поддержки мероприятиям и проектам третьего сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Поддержка мероприятий спортклубов | 2008 |  | 2021 | 210000 | 210000 | 100 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 131 | Софинансирование проектов недоходных объединений | 2008 |  | 2021 | 101926 | 101926 | 100 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 132 | Поддержка MTÜ Lapsele oma kodu | 2012 |  | 2021 | 252664 | 252664 | 100 | 32808 | 32808 | 32808 | 32808 | 32808 | Kultuuriosakond |  |  |
| 133 | Поддержка MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK | 2017 |  | 2021 | 10102 | 10102 | 100 | 10102 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 134 | Поддержка MTÜ Virumaa Heategevuskeskus | 2017 |  | 2021 | 13780 | 13780 | 100 | 13780 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 135 | Поддержка реабелитационного центра наркоманов и алкоголиков MTÜ SIND EI JÄETA ÜKSI | 2008 |  | 2021 | 148624 | 148624 | 100 | 4800 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 2.1.3.2. привлечение государственного, частного и третьего сектора к решению вопросов развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Создание электронного архива строительных проектов | 2018 |  | 2019 | 40000 | 40000 | 100 |  | 20000 | 20000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 137 | Использование более эффективной и целостной информационной технологии для организации публичных услуг, а также оказание качественных и экономически эффективных публичных услуг и их дальнейшее развитие | 2016 |  | 2020 | 300000 | 300000 | 100 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | Linnakantselei | RA | Lisatud Rahandusameti palvel |
| 138 | Организация конкурса “Нарвский предприниматель” | 2008 |  | 2021 | 70816,4 | 70816,4 | 100 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 139 | Организация обучения и аттестации нарвских гидов | 2008 |  | 2018 | 9752 | 9752 | 100 |  | 4000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 140 | Организация недели предпринимательства | 2008 |  | 2021 | 37110,7 | 37110,7 | 100 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 3. разносторонняя и эффективная система социальной защиты позволяет максимально покрывать потребности жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. создана эффективная и разносторонняя система социальной защиты в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. расширить спектр услуг, оказываемых нуждающимся лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.1. строительство новых социальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.2. развитие системы ухода на дому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.3. развитие опорных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.4. оказание опорных услуг лицам с особыми психическими потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Развитие услуг лицам с психическими нарушениями | 2016 |  | 2021 | 40000 | 40000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 142 | Поддержка MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" | 2008 |  | 2021 | 731408 | 475415 | 65 | 59371 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" |  |
|  | 3.1.1.5. поддержка семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. обеспечить реабилитацию и социализацию социально-незащищённых лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1. развитие услуг, оказываемых бездомным и лицам, освободившимся из мест заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.2. развитие услуг для людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Приспособление инфраструктуры для людей с физическими недостатками для обеспечения доступа к городским социальным учреждениям Нарвы | 2018 |  | 2021 | 200000 | 200000 | 100 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sotsiaalabiamet | ALPA |  |
| 144 | Приспособление жилой площади для людей с ограниченными возможностями передвижения | 2017 |  | 2021 | 80000 | 80000 | 100 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 145 | Развитие услуг по уходу | 2016 |  | 2021 | 40000 | 40000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 146 | Организация информационных мероприятий в социальной сфере и защиты здоровья | 2017 |  | 2021 | 15000 | 15000 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.2.3. развитие услуг для престарелых люде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.4. инеграция безработных на рынок труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. приведение материально-технической базы социальных учреждений в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1. улучшение технического состояния социальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Проект "Повышение энергосбережения в Социальном доме (Maslovi 3) Нарвского центра социальной работы" | 2017 |  | 2017 | 45863 | 26667 | 58 | 26667 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | 2017. aastal I etapp: pööningulae soojustus, välisuste ja soklikorruse akende vahetus |
| 148 | Проект "Повышение энергосбережения в Социальном доме (Maslovi 3) Нарвского центра социальной работы, II etapp" | 2018 |  | 2018 | 134676 | 54676 | 41 |  | 54676 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | II etapi raames on plaanis fassaadi soojustamine, krohvimine ja värvimine. |
| 149 | Строительство общей кухни на M.Maslovi tn 3a и установка противопожарных дверей и АTS | 2016 |  | 2019 | 158000 | 158000 | 100 |  | 70000 | 83223 |  |  | Linnamajandusamet | SAA | 2015.aastal-ühisköögi ehitusprojekti koostamine (5000 eurot); tuletõkkeuste ning ATS hoones paigaldamine vastavalt Päästeameti ettekirjutusele (13000 eurot) |
| 150 | Реновация здания по ул. Hariduse 2 и благоустройство территории | 2018 |  | 2019 | 114000 | 18000 | 16 |  | 6000 | 12000 |  |  | Linnamajandusamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" | Aluseks on kiri 18.07.2012 nr. 12/019 |
| 151 | Составление проекта реновации здания Нарвского центра социальной работы (M. Maslovi tn 3) | 2018 |  | 2018 | 10000 | 10000 | 100 |  | 10000 |  |  |  | Linnamajandusamet | SAA |  |
| 152 | Реновация здания Нарвского центра социальной работы (M. Maslovi tn 3) | 2019 |  | 2020 | 200000 | 200000 | 100 |  |  | 100000 | 100000 |  | Linnamajandusamet | SAA | 2019..a - ehitustööd I etapp, 2020.a- ehitustööd II etapp |
| 153 | Реновация здания Нарвского центра социальной работы (M. Maslovi tn 3a) | 2018 |  | 2019 | 200000 | 200000 | 100 |  | 100000 | 100000 |  |  | Linnamajandusamet | SAA | 2018.a-2019.a - hoone remonttööd |
| 154 | Благоустройство территории здания Нарвского центра социальной работы (M. Maslovi tn 3a) | 2015 |  | 2019 | 304200 | 304200 | 100 | 19200 | 15000 | 270000 |  |  | Linnamajandusamet | SAA | Tegevuse nimetuse muutmine vastavalt SAA kirjale 16.07.2015 nr 7.1-7/6949, 2017.a - piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega; 2018.a -maa-ala heakorrastamine projekteerimine, 2020.a - maa-ala heakorrastamise rajamine, sh mänguväljaku paigaldamine |
|  | 3.1.4. развить превентивные направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.1. организация и развитие системы психологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.2. пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Поддержка проведения и организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 2013 |  | 2017 | 62000 | 62000 | 100 | 15000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 156 | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей в детских дошкольных учреждениях | 2008 |  | 2021 | 25905 | 25905 | 100 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 157 | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учеников в школах | 2008 |  | 2021 | 25883 | 21224 | 82 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 158 | Создание и развития сети укрепляющих здоровье предприятий | 2008 |  | 2021 | 10112 | 10112 | 100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 159 | Профилактика детского травматизма | 2008 |  | 2021 | 84740 | 19448 | 23 |  | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 160 | Профилактика сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний | 2008 |  | 2020 | 80320 | 25823 | 32 | 1500 | 2580 | 2580 | 2500 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 161 | Профилактика алкоголизма, наркомании и ВИЧ/СПИДа | 2008 |  | 2021 | 502122 | 196430 | 39 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sotsiaalabiamet |  | MTÜ Sind ei jäeta üksi, MTÜ Evrika, MTÜ EHPV, SA Linda Kliinik |
|  | 3.1.5. развить систему здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5.1. организация сотрудничества между медицинскими учреждениями с целью обеспечения оказания качественных и разносторонних медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Развитие интегрированной услуги сестринской помощи | 2015 |  | 2021 | 894865 | 894865 | 100 | 74865 | 145000 | 150000 | 155000 | 160000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 163 | Оказание услуг сестринской помощи и услуг по уходу | 2013 |  | 2021 | 1886344 | 1603573 | 85 | 75000 | 339635 | 346318 | 346318 | 346318 | SA Narva Haigla |  | Kulud kokku 100% 1886344 eur. . Omafinantseerimine:Narva linna kulud kokku 85% 1603573 eur (2013.a.-2021.a.) ja patsiendi omaosalus kokku 15% 282771 eur (2013.a.-2021.a.). |
| 164 | Составление городского профиля здоровья | 2008 |  | 2021 | 9628 | 9628 | 100 |  |  | 1000 |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 165 | Реабилитация и лечебные программы для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом | 2008 |  | 2021 | 220048 | 55848 | 25 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 166 | Услуги консультации для наркоманов и ВИЧ-инфицированных и их близких | 2013 |  | 2021 | 40000 | 40000 | 100 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Sotsiaalabiamet |  | MTÜ Sind ei jäeta üksi, MTÜ Evrika, MTÜ EHPV, SA Linda Kliinik, OÜ Sõltuvuste Ravikeskus |
| 167 | Развитие услуг постреабилитации | 2008 |  | 2021 | 129611 | 37315 | 29 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.5.2. развитие инфраструктуры медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | SA Narva Haigla "Esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine" | 2016 |  | 2019 | 987628 | 190000 | 19 |  | 80000 | 110000 |  |  | SA Narva Haigla | SA Narva Haigla | Kulud kokku 100% 987628 eur. Omafinantseerimine 29% 284407 eurot neist: . - Narva linna kulud 19.2% 190000 eurot (kuni 2019.a);. - SA Narva Haigla 9.6% 94407 eurot (kuni 2019.a). |
|  | 4. в городе действует конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам, которая основана на высоком качестве преподавания и современной материально-технической баз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. создана конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. способствовать высокому качеству преподавания путём повышения квалификации педагогов и работников сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.1. обучение имеющихся кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Дополнительное обучение учителей и работников сферы образования | 2008 |  | 2021 | 1853699 | 153937 | 8,3 | 5446 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Kultuuriosakond |  | Aastal 2017 on linnaeelarvest töötasu saavate haridusasutuste töötajate täiendusõppeks ette nähtud 5 446 eurot. Riigieelarvest eraldatakse 97258 eurot. |
|  | 4.1.1.2. привлечение новых квалифицированных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. приведение материально-технической базы муниципальных учебных заведений в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2.1. ремонт школ, детских садов и школ по интересам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Реновация д/с Kakuke (Hariduse tn. 30) |  | 2017 | 2018 | 1231094 | 849736 | 69 | 30000 | 819736 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | 2017-2018 andmed on esitatud vastavalt projekti taotluse väljamaksete prognoosile. |
| 171 | Реновация системы отопления в д/с Põngerjas |  | 2018 | 2018 | 86255 | 21564 | 25 |  | 21564 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |  |
| 172 | Проектирование и реновация школ и гимназий |  | 2015 | 2020 | 1266628 | 1266628 | 100 | 58757 | 341770 | 341770 | 453572 |  | Linnamajandusamet |  | 2015.aastal-Narva Pähklimäe Gümnaasiumi drenaaži süsteemi ehitusprojekti koostamine; Narva Peetri Kooli hoone renoveerimine-küttesüsteemide projekteerimine ja renoveerimine, akende vahetamine. 2016. a - Narva Peetri kooli renoveerimine- küttesüsteemi projekteerimine ja renoveerimine, akende vahetamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese22), Narva Paju Kool, Narva Kreenholmi Gümnaasium, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juurde viiva tee projekteerimine |
| 173 | Строительство дренажной системы Пяхклимяэской гимназии |  | 2016 | 2017 | 249629 | 249629 | 100 | 245000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 174 | Строительные работы в Пяхклимяэской гимназии |  | 2016 | 2018 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 175 | Реновация Нарвского языкового лицея |  | 2018 | 2019 | 480000 | 480000 | 100 |  | 240000 | 240000 |  |  | Linnamajandusamet | KO | Keeltelüseumi õppehoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine |
| 176 | Реновация комплекса здоровья Нарвского языкового лицея |  | 2017 | 2019 | 2000000 | 2000000 | 100 | 60000 | 1000000 | 940000 |  |  | Linnamajandusamet |  | FOK |
| 177 | Реновация фасада и освещения Нарвской кесклинаской гимназии (в т.ч. проектирование) |  | 2015 | 2020 | 365000 | 365000 | 100 |  | 115000 | 115000 | 117960 |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 178 | Составление детальной планировки перестройки здания основной школы, создаваемой на базе Нарвской эстонской гимназии |  | 2017 | 2017 | 15000 | 15000 | 100 | 15000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 179 | Проведение идейного конкурса на перестройку здания основной школы, создаваемой на базе Нарвской эстонской гимназии |  | 2017 | 2017 | 20000 | 20000 | 100 | 20000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 180 | Проект "Строительство и оснащение здания основной школы на базе Нарвской эстонской гимназии" |  | 2016 | 2020 | 3000000 | 415000 | 14 |  | 100000 | 165982 | 149018 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | ALPA 2017. eelarves on eraldatud 35 000 eur DP ja ideekonkursi teostmiseks. |
| 181 | Строительство и оснащение основной школы на базе Нарвской центральной гимназии |  | 2017 | 2020 | 6117647 | 917647 | 15 |  | 300000 | 300000 | 317647 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | Projekti ettepanek esitatakse programmi 2017. aasta suvel. |
| 182 | Ремонт Солдинаской Гимназии (в т.ч, проектирование, освещение, ремонт кабинета химии, волейбольная площадка, территория) |  | 2015 | 2019 | 190000 | 190000 | 100 | 974 | 89438 | 91302 |  |  | Linnamajandusamet | KO | 2015.aastal-võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile. Projekt on olemas. 2016.-2017. aastal - võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projekteerimine |
| 183 | Реконструкция фасада Солдинаской Гимназии |  | 2017 | 2020 | 650000 | 650000 | 100 | 20000 | 162500 | 325000 | 142500 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 184 | Ремонт Паю школы (в т.ч. экспертиза, освещение классов, лестницы, водный трубопровод, WC, теплоузел, кабинеты физики-химии, вентиляция, стены тренажерного зала) |  | 2018 | 2018 | 260000 | 260000 | 100 |  | 260000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 185 | Реконструкция и оснащение кабинетов преподавания реальных и естественных наук согласно требованиям новой учебной программы |  | 2018 | 2021 | 200000 | 200000 | 100 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Linnamajandusamet | KO | Volikogu otsusel suunati 200000 eurot selleks tegevuseks. |
| 186 | Реконструкция и оснащение кабинетов труда мальчиков согласно современным требованиям (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool) |  | 2016 | 2020 | 900000 | 900000 | 100 | 120000 | 300000 | 300000 | 180000 |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 187 | Реконструкция спортивно-игровых площадок детских дошкольных учреждений, школьных стадионов и территорий (в т.ч. проектирование) |  | 2007 | 2020 | 2287645 | 2287645 | 100 |  | 550000 | 550000 | 550000 |  | Linnamajandusamet | KO | 2015.aastal-Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Karikakar, Marjake, Põngerjas). 2016.aastal - Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Vikerkaar). |
| 188 | Реновация д/с "Punamütsike" (Виру 4) |  | 2016 | 2018 | 715101 | 515939 | 72 | 397053 | 104991 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | 2017-2018 aastade andmed on võetud projekti taotluse väljamaksete prognoosist. 2016 aasta tegevus (lasteaia kogu hoone renoveerimise projekteerimine) oli tehtud enne projekti alustamist. |
| 189 | Проектирование ремонта детских садов (в первую очередь туалетов) |  | 2008 | 2021 | 421236 | 421236 | 100 |  | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | Linnamajandusamet | KO |  |
| 190 | Ремонт детских садов |  | 2008 | 2021 | 4001761 | 4001761 | 100 |  | 420000 | 799000 | 668445 | 724300 | Linnamajandusamet | KO |  |
| 191 | Благоустройство и уличное освещение детских дошкольных учреждений (в т.ч. проектирование) |  | 2016 | 2019 | 720031 | 720031 | 100 | 444000 | 120170 | 120170 |  |  | Linnamajandusamet | KO | 2017.a-Potsataja, Sipsik, Kirsike |
| 192 | Реконструкция фасада здания бассейна (Võidu 4) |  | 2018 | 2020 | 784500 | 784500 | 100 |  | 196125 | 196125 | 392250 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 193 | Установка вентиляции комплекса Нарвского Настольнго тенниса (Puškini tn 25b) |  | 2018 | 2018 | 506000 | 506000 | 100 |  | 506000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 194 | Реконструкция спортзала (боксёрский зал) спортшколы Paemurru на 26.Juuli tn 4 |  | 2018 | 2019 | 400000 | 400000 | 100 |  | 200000 | 200000 |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 195 | Реновация Нарвской Хоровой школы (замена окон, ремонт и оборудование) |  | 2012 | 2019 | 461285 | 461285 | 100 | 55146 | 216500 | 161354 |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 196 | Реконструкция подъездных дорог к школам и муниципальным учреждениям образования |  | 2014 | 2018 | 161476 | 161476 | 100 |  | 45000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO | 2016.a - Kerese 20/22 |
| 197 | Реконструкция или строительство заборов территорий муниципальных учреждений образования |  | 2012 | 2019 | 547503 | 547503 | 100 |  | 240000 | 240000 |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 198 | Проектирование и реновация зданий городских муниципальных школ и обеспечение безопасности |  | 2008 | 2019 | 1371693 | 1371693 | 100 | 373716 | 320000 | 320000 |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
|  | 4.1.2.2. оснащение современной техникой и необходимым инвентарём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Приобретение машины для чистки льда для Нарвского ледового холла | 2016 |  | 2017 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  | Vastava otsuse langetamisel teaostatakse jääpuhastusmasina liising või makstakse kõik summa ühekordselt. |
| 200 | Обеспечение услуги работы охранников в школах | 2016 |  | 2020 | 600000 | 600000 | 100 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 201 | Организация видеонаблюдения в школах и детских садах (в коридорах и на входах) | 2016 |  | 2020 | 165000 | 165000 | 100 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |  | Kultuuriosakond | ALPA |  |
| 202 | Развитие парка информационно-коммуникационных технологий в детских дошкольных учреждениях | 2014 |  | 2021 | 82400 | 82400 | 100 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Kultuuriosakond |  |  |
| 203 | Развитие дигитальной инфраструктуры основных школ | 2016 |  | 2017 | 185701 | 27855 | 15 |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond | LK | HITSA |
| 204 | Аренда программного обеспечения школ | 2017 |  | 2020 | 28800 | 28800 | 100 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |  | Linnakantselei | KO |  |
| 205 | Аренда компьютерного оборудования для Горуправы | 2016 |  | 2020 | 71400 | 71400 | 100 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 |  | Linnakantselei |  |  |
|  | 4.1.3. способствовать активному участию молодёжи в общественной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3.1. развитие молодёжных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3.2. поддержка молодёжных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Развитие нарвского трудового отряда | 2016 |  | 2020 | 100000 | 100000 | 100 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
| 207 | Проведение инфоярмарки "Ориентир" | 2016 |  | 2020 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
| 208 | Поддержка молодёжных проектов | 2007 |  | 2020 | 130000 | 130000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
| 209 | Поддержка работы Нарвского молодёжного парламента | 2011 |  | 2020 | 20000 | 20000 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
|  | 4.1.4. поддержка развития учеников с особыми потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4.1. развитие учебного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Развитие услуг детского социального психолога на базе MTÜ Lapsele Oma Kodu | 2013 |  | 2018 | 23040 | 23040 | 100 | 3840 | 3840 |  |  |  | Kultuuriosakond |  | Partner on MTÜ Lapsele Oma Kodu |
| 211 | Организация консультирования в сфере детской психиатрии | 2013 |  | 2018 | 33000 | 33000 | 100 | 5500 | 5500 |  |  |  | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 212 | Развитие сети школьных опорных специалистов | 2013 |  | 2018 | 2138000 | 2138000 | 100 | 375000 | 375000 |  |  |  | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 213 | Организация услуг психолога и спец. педагога в детских дошкольных учреждениях | 2015 |  | 2018 | 732800 | 732800 | 100 | 183200 | 183200 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 214 | Открытие учебного класса для учеников с нарушением зрения | 2015 |  | 2018 | 29980 | 29980 | 100 | 4490 | 4490 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 215 | Открытие классов на базе Паю школы для учащихся со специализированными потребностями и поддержка деятельности дома ученика | 2013 |  | 2017 | 75000 | 75000 | 100 | 15000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.4.2. учёт особенностей города в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Открытие групп языкового погружения в детских дошкольных учреждениях | 2012 |  | 2021 | 444020 | 444020 | 100 | 30880 | 46310 | 46310 | 46310 | 46310 | Kultuuriosakond |  | Keelekümblusrühmade avamine sõltub vanemate soovist ning lasteaia võimalustest (eeskätt, kas lasteaias on olemas kvalifitseeritud õpetajad). Keelekümblusrühma avamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub lasteaia olemasolevatest võimalustest, õppekeskkonnast (nt kas on vaja täiendavat inventari jms) ning rakendatavast keelekümbluse vormist (täis- või osaline). . Keskmiselt avatakse aastas 3-4 uut keelekümblusrühma. Ühe uue rühma avamine nõuab ca 15 500 eurot aastas. |
|  | 4.1.5. создание многопрофильной школы по интересам для учеников гимназической ступени обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.1. предоставление возможности нарвским гимназистам углубленного изучения школьных предметов (физика, химия, математика и т.д.), а также для дополнительного изучения государственного и иностранных языков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.2. привлечение к проведению занятий лекторов и преподавателей из научно-образовательных учреждений Эстонии и из других стран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. степень занятости населения и уровень средней зарплаты в Нарве выше, чем в среднем по Ида-Вирумаа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. в городе созданы все условия, необходимые для обеспечения занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. создать условия для появления новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.1. создание выгодных условий для производственных предприятий и сферы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.2. повышение конкурентоспособности предприятий, действующих на административной территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Организация обучения в сфере предпринимательства | 2008 |  | 2021 | 11414,2 | 11414,2 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 218 | Поддержка проектов, направленных на создание новых рабочих мест | 2010 |  | 2021 | 560556 | 560556 | 100 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.3. привлечение инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Развитие инвестиционного паспорта Нарвы | 2008 |  | 2021 | 4055,25 | 4055,25 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.4. привлечение предприятий транспорта и логистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.5. оказание поддержки начинающим предпринимателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Софинансирование проектов начинающих предпринимателей | 2008 |  | 2021 | 182701 | 182701 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.6. поддержка создания предприятия на основе хобби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.7. обучение и содействие развитию навыков предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.8. развитие экспортного потенциала предприятий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Поддержка участия предпринимателей на выставках | 2008 |  | 2021 | 4121,5 | 4121,5 | 100 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |