5. Tegevuskava

Tegevuskavas käsitletav ajavahemik on kuni aastani 2021.

Kasutatud lühendid:

| LAÖA | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| --- | --- |
| ALPA | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |
| LMA | Linnamajandusamet |
| KO | Kultuuriosakond |
| SAA | Sotsiaalabiamet |
| NNK | Narva Noortekeskus |

| № | Tegevus | Algus | Lõpp | Kulud kokku, EUR | Omafin. kokku, EUR | Omafin. % | omafin. aastal 2017 | omafin. aastal 2018 | omafin. aastal 2019 | omafin. aastal 2020 | omafin. aastal 2021 | Vastutaja | Partner | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus | 2014 | 2021 | 400000 | 400000 | 100 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 2 | Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitamine (sh projekteerimine) | 2015 | 2021 | 1785152 | 1785152 | 100 | 343032 |  | 580000 | 760000 |  | Linnamajandusamet | ALPA | sh 2015.a- kvartalisisese tee Kangelaste pr T1 lõige projekteerimine;. 2016.a - Kangelaste32,Narva parklaehitustööde ning territooriumi heakorrastamine,Jõesadama heakorratustööde ehitustööd, Hariduse tn J5 kinnistule parkla rajamise projekteerimistööd, Fama põik tänava ehitustööd. 2017.a planeeritakse projekteerimine ja ehitamine A.A.Tiimani J1 tee. 2019.a-2020.a planeeritakse Kangelaste T1, Hariduse tänava J5 jaHariduse tänava T5 |
| 3 | Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine) | 2013 | 2021 | 1209605 | 1209605 | 100 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 160000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 4 | valgusfooride paigaldamine | 2011 | 2019 | 528194 | 528194 | 100 |  | 100000 | 100000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA | 2016. aastal-Tallinna mnt 44, Kerese-Kreenholmi ristmik, 2018.a-2019.a Kalda-Joala ristmik, Tallinna mnt |
| 5 | Kalmistu tänava, Karjamaa tänava projekteerimine ja ehitamine | 2016 | 2017 | 528786 | 528786 | 100 | 520446 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 6 | Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) projekteerimine | 2016 | 2018 | 32026 | 32026 | 100 | 32026 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA | Projekti ettepanek ei saanud toetuse MKM-i poolt. MKM otsustas toetada ainult ühte TNT transiiditeed Narvas (Rahu-Kerese). Objekti saab rekonstrueerida etapiviisilt, kasutades riigieelarvelisi vahendeid. 2017.a eelarves teostatakse Tallinna mnt L1-L4 ning Tallinna mnt L5 projekteerimine |
| 7 | Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) rekonstrueerimine | 2017 | 2020 | 1562660 | 1562660 | 100 | 887660 | 675000 |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA | Projekti ettepanek ei saanud toetuse MKM-i poolt. MKM otsustas toetada ainult ühte TNT transiiditeed Narvas (Rahu-Kerese). Objekti saab rekonstrueerida etapiviisilt, kasutades riigieelarvelisi vahendeid. 2017.a eelarve teostatatkse Tallinna mnt L1-L4, 2018.a planeeritakse Tallinna mnt L5 |
| 8 | Energia tn III osa ehitustööd | 2018 | 2018 | 195000 | 195000 | 100 |  | 195000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 9 | Energia põik, ehitustööd | 2019 | 2020 | 800000 | 800000 | 100 |  |  | 500000 | 300000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 10 | 26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee projekteerimine | 2018 | 2018 | 40000 | 40000 | 100 |  | 40000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 11 | 26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee ehitustööd | 2019 | 2019 | 385000 | 385000 | 100 |  |  | 385000 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 12 | Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn ristmiku projekteerimine | 2018 | 2018 | 19173 | 19173 | 100 |  | 19173 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 13 | Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn ristmiku ehitustööd | 2019 | 2019 | 130000 | 130000 | 100 |  |  | 130000 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 14 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn) | 2016 | 2020 | 1,1E+07 | 1745086 | 16 | 123736 | 486721 | 803535 | 328454 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA | 2016-2019 teostatakse I etapi rekonstrueerimistöid Kerese tänaval ja Kerese väljakul. . Rahu tänava rekonstrueerimine toimub II etapina, aastatel 2019-2020. |
| 15 | Vahtra tänava ehitustööd koos välisvalgustusega | 2020 | 2020 | 732800 | 732800 | 100 |  |  |  | 732800 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 16 | 5.Roheline tn pikendamise projekteerimine kuni Pähklimäe tn ja ehitamine | 2017 | 2017 | 309920 | 309920 | 100 | 309920 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA | Narva linnas asuvate 5.Roheline tänav, Kangelaste prospekt J4 ja Pähklimäe tänav 3 |
| 17 | Tallina mnt. ristmikute (3.Roheline tn, 4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37) ehitustööd ning Tallinna mnt 35a, 37a tee ehitamine | 2018 | 2018 | 780000 | 780000 | 100 |  | 780000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 18 | Rakvere tn II etapi (Kangelaste pr-Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine | 2018 | 2019 | 628000 | 628000 | 100 |  | 25000 | 603000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine | 2014 | 2019 | 7469469 | 1150170 | 15 | 411159 | 436368 | 241973 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini. Projekteerimine ja ehitamine. |
| 20 | Jalgrattaõppe korraldamine Narva koolide õpilastele | 2014 | 2018 | 7500 | 7500 | 100 | 1500 | 1500 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine | 2015 | 2020 | 1115716 | 1115716 | 100 | 100000 | 300000 | 300000 | 350000 |  | Linnamajandusamet |  | 2015. aastal-Puškini tn-Tuleviku tn |
| 22 | Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine) | 2015 | 2020 | 85950 | 85950 | 100 | 14000 | 20000 | 20000 | 6000,78 |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama arendus | 2013 | 2017 | 1311432 | 273270 | 21 | 229544 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Narva raudteejaama ja bussijaama õueosa ehitusmaksumus ca 700 000 eurot. Vaksalihoone on Eesti Raudtee vara, Eesti Raudtee on projekti partner ja vastutab vaksalihoone renoveerimise eest. Projekti kogusumma on ca 2 031 432 eurot |
|  | 1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine | 2019 | 2020 | 400000 | 200000 | 50 |  |  | 100000 | 100000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Väikesadamate meede projekt |
| 25 | Kulgu sadama projekteerimine | 2017 | 2017 | 32838 | 32838 | 100 | 32838 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 26 | Projekt Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks | 2018 | 2020 | 259220 | 26000 | 10 |  | 6000 | 10000 | 10000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Kulgu sadama ehitustööd on kavandatud teha projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks"raames koostöös Slantsõ linnaga. Projekt on esitatud EstRus CBC programmi. Projekti eelarve on 527130 eurot |
|  | 1.1.1.8. parkimise korraldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | munitsipaalasutuste jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitamine | 2017 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine | 2017 | 2018 | 100000 | 90000 | 90 | 45000 | 45000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  | Avaliku pargi projekteerimine ja rajamine teostatakse koostöös kahe partneriga: Ida-Viru maavanema juures asuv rahvuskultuuriseltside ümarlaud, MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus projektiga "Eestimaa rahvuste salu" kingituseks Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks ja MTÜ Uus Sild projektiga „GLORIA rahvapark“. Narva Linnavalitsus on projekti üks osapoolest, kes osaleb Riigikantselei poolt väljakuulutatud projektis "Eesti 100 tamme". |
| 29 | Kõlakoja projekteerimine ja ehitamine avaliku pargi läheduses (Sepa 7a) | 2018 | 2019 | 60000 | 60000 | 100 |  | 15000 | 45000 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 30 | projekt „Linda puhkeala rajamine“ ehitustööd | 2021 | 2021 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 31 | Võidu pargi rekonstrueerimistööd | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  | Aastal 2019 - vana pargi osa, nn Gerassimovi park; aastal 2020 - uus pargi osa, Võidu park ja endine karusellidega ala. |
|  | 1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Tuleviku tn 9 (Tuleviku-Lavretsovi vahelise ala) järkjärguline korrastamine | 2018 | 2021 | 120000 | 120000 | 100 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 33 | Tallinna mnt heakorrastuse ideekonkursi läbiviimine | 2018 | 2018 | 20000 | 20000 | 100 |  | 20000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 34 | Tallinna mnt heakorrastus - projekteerimine ja ehitus | 2018 | 2019 | 500000 | 500000 | 100 |  | 250000 | 250000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 35 | Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine) | 2015 | 2018 | 333924 | 333924 | 100 |  | 330000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 36 | Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp | 2016 | 2018 | 1044101 | 186845 | 18 | 173785 | 13060 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 37 | Kadastiku tiigi puhkeala rajamine (sh projekteerimine) | 2017 | 2019 | 130000 | 130000 | 100 |  |  | 130000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 38 | Koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine | 2019 | 2020 | 40000 | 40000 | 100 |  |  | 20000 | 20000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.4. purskkaevude ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Purskkaevu renoveerimine KM Rugodivi territooriumil | 2021 | 2021 | 450000 | 450000 | 100 |  |  |  |  | 450000 | Linnamajandusamet |  |  |
|  | 1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise projekteerimine | 2018 | 2018 | 44738 | 44738 | 100 |  | 44738 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 41 | Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise ehitamine | 2019 | 2019 | 319558 | 319558 | 100 |  |  | 319558 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
|  | 1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Unikaalsete liikluskorralduslike elementide projekteerimine ja paigaldus | 2018 | 2018 | 20000 | 20000 | 100 |  | 20000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 43 | linnamööbli hankimine ja paigaldamine | 2008 | 2020 | 76088,5 | 76088,5 | 100 | 2000 | 5000 | 5000 | 3000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
|  | 1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Linna ühiselamutes kütesüsteemi vahetamine (Energia 4, Energia 6, Vestervalli 17, Viru 3) | 2020 | 2021 | 400000 | 400000 | 100 |  |  |  | 200000 | 200000 | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu | 2020.a - Energia 4, Energia 6; 2021.a - Vestervalli 17, Viru 3 |
| 45 | Linna ühiselamutes katuse renoveerimine (Energia 4, Energia 6) | 2018 | 2018 | 70000 | 70000 | 100 |  | 70000 |  |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu |  |
| 46 | Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3) | 2016 | 2019 | 530000 | 530000 | 100 | 100000 | 130000 | 200000 |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu | 2018.a -ühiselamutes Kreenholmi 32, Vestervalli 17; 2019.a - ühiselamu Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 40 |
| 47 | Linna ühiselamutes akende vahetamine, sh projekteerimine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli 17, Viru 3) | 2016 | 2017 | 200000 | 200000 | 100 | 100000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu | 2017.a - akende vahetamine Vestervalli 17, Viru 3 |
| 48 | Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS) | 2017 | 2018 | 150000 | 150000 | 100 | 50000 | 100000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Fama-Kalev staadioni tribüünide katuse projekteerimine ja ehitamine | 2016 | 2017 | 80802 | 55802 | 69 | 55802 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 50 | Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale) | 2017 | 2020 | 200000 | 200000 | 100 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 51 | Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale) | 2017 | 2020 | 200000 | 200000 | 100 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 52 | Staadioni ehitamine 6.kooli juurde (Kerese 22) (sh.projekteerimine) | 2017 | 2017 | 690000 | 690000 | 100 | 690000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 53 | Äkkeküla spordiväljaku rajamine | 2017 | 2019 | 35000 | 35000 | 100 | 10000 | 10000 | 15000 |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 54 | Äkkeküla matka- ja loodusraja arendamine, III etapp | 2018 | 2018 | 50000 | 5000 | 10 |  | 5000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 55 | Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ehitamine (sh detailplaneering, projekteerimine) | 2017 | 2020 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA | 2017 aastal planeeritakse detailplaneeringu koostamine |
| 56 | Äkkeküla terviserajade ehitamine III. etapp | 2017 | 2017 | 80000 | 40000 | 50 | 40000 |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus |  | Partnerid: Kultuuriministeerium, SA Eesti Terviserajad |
| 57 | Ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval) | 2018 | 2018 | 50000 | 50000 | 100 |  | 50000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | ALPA |  |
| 58 | Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamine | 2020 | 2021 | 2000000 | 2000000 | 100 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 59 | Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel | 2018 | 2020 | 230500 | 230500 | 100 |  | 130500 | 100000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 60 | Mängu- ja spordiväljakute rajamine II etapp (Kangelaste pr 11b) | 2013 | 2018 | 61679,9 | 61679,9 | 100 |  | 25000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
| 61 | Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine) | 2015 | 2018 | 816522 | 816522 | 100 |  | 808830 |  |  |  | Linnamajandusamet |  | 2015. aastal-Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine, ventilatsioonisüsteemi ja soojussõlme renoveerimine, akende vahetamine spordikoolides |
| 62 | Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine) | 2008 | 2020 | 648395 | 648395 | 100 | 194167 | 155000 | 155000 | 20081,2 |  | Linnamajandusamet | KO | 2015. aastal-projekteerimine, 2017.a -26.Juuli 15a, Tiimani 13/15, Kreenholmi 31a, Laste Loomemaja juures ehitustööd, |
| 63 | Narva Sõudebaasi hoone 9. boksi rekonstrueerimune (sh projekti korrigeerimine) | 2018 | 2018 | 80000 | 80000 | 100 |  | 80000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 64 | Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine | 2013 | 2018 | 206060 | 206060 | 100 | 5500 | 200000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  | 2017.a - Jõe tn 3 boksi nr 12 välisseinte katmiseks metallplekiga; 2018.a - boksi nr 12 katuse renoveerimine |
| 65 | Kergejõustiku maneezi ehitamine, I etapp | 2020 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | Hetkel puudub välisfinantseerimise võimalus |
| 66 | aidata kaasa erainvesteeringute tegemisele infrastruktuuri, mis soodustab tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist | 2013 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond | LMA |  |
| 67 | Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse ehitamine | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO |  |  |
|  | 1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Narva Keskraamatukogu Ameerika Teabepunkti renoveerimine ning mööbli ja tehnika soetamine | 2016 | 2017 | 176529 |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | Projekti rahastab Ameerika Ühendriikide Välisministeerium. |
| 69 | Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine | 2011 | 2019 | 323364 | 323364 | 100 | 8634 | 145000 | 136366 |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 70 | Narva Kultuurimaja Rugodiv renoveerimine (sh projekti korrigeerimine) ja uute heliseadmete paigaldamine | 2007 | 2018 | 3413060 | 3413060 | 100 | 2615141 | 100000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  | 2011.a-2012.a Riigi Kinnisvara (projekti CO2 arvelt) torustiku ja küttekehade vahetus, soojussõlm koos viimistluse taastamisega- 134 011 eurot. 2017.a - Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: ventilatsiooniseadmed, mööbel II etapp, heliseadmed, lavariided, serveriruumi ja infotehnoloogia, valgustehnika paigaldus, interaktiivse ekraani hankimine). 2018.a - fassaadi remont |
|  | 1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine, II etapp" | 2019 | 2021 | 2800000 | 560000 | 20 |  |  | 100000 | 200000 | 260000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Projekti taotluse esitatakse meetmesse "Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" alameetmesse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine". |
| 72 | Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" | 2018 | 2020 | 2500000 | 500000 | 20 |  | 150000 | 150000 | 200000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Projekti taotlus esitatakse meetmesse "Energiasäästu ja taastusvenergia osakaalu suurendamine" alameetmesse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine". |
| 73 | tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 2007 | 2018 | 1005505 | 1005505 | 100 | 211749 | 95233,9 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA | 2015. aastal-Kerese tn-Tallinna mnt vaheline lõik, Gerassimovi tn -Joala vaheline lõik, Mõisa park(ujula ümbrus), Võidu park, Raja tänav, Joala tn 8c välisvalgustuse taastamine. 2017.a - Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kadastiku tänaval, Kangelaste tn, Jõesuu tn ja jn) , |
| 74 | jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus | 2013 | 2020 | 74454,4 | 74454,4 | 100 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | sademeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine | 2017 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 76 | Kudruküla piirkonna aiandusühistute territooriumi kuivendamine | 2017 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  | AS Narva Vesi teostab ehitustööd |
| 77 | Kudruküla linnaosa drenaažisüsteemi ekspertiis, projekteerimine ja ehitus | 2015 | 2020 | 309444 | 309444 | 100 |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 78 | Joala jõe maaparandustööd maa-ala kuivendamiseks | 2018 | 2018 | 70000 | 70000 | 100 |  | 70000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
|  | 1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.1. elamufondi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames | 2007 | 2020 | 1416338 | 1416338 | 100 | 160000 | 120000 | 120000 | 110000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 80 | aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine | 2014 | 2021 | 304609 | 304609 | 100 | 20000 | 54000 | 54000 | 54000 | 35000 | Linnamajandusamet |  |  |
| 81 | munitsipaalelamute spetsialistidele ehitamine | 2014 | 2017 | 2666667 | 400000 | 15 | 200000 |  |  |  |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
| 82 | munitsipaalelamute renoveerimine | 2012 | 2019 | 2292165 | 2292165 | 100 | 372000 | 372000 | 300000 |  |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
|  | 1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Narva uue linnavalitsuse hoone ehitamine | 2019 | 2023 | 6500000 |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | info Angelina Liiv |
|  | 1.3.3. parandada keskkonna olukorda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | linna üldplaneeringu koostamine | 2018 | 2021 | 280000 | 280000 | 100 |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | Seoses EhS ja PlanS seaduste muutmisega, ehitusmääruse vananemisega ning hetkel kehtivas üldplaneeringus esinevate probleemide tuvastamisega, on otstarbekas koostada uut linna üldplaneeringut. |
| 85 | aiandusühistute üldplaneeringu koostamine | 2018 | 2021 | 150000 | 150000 | 100 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | Juhul kui uue linna üldplaneeringu koostamine (vt. pt. 2269) pole võimalik, on vaja koostada vähemalt ajandusühistutes ehitustegevust reguleerivat üldplaneeringut. |
| 86 | Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine | 2011 | 2020 | 17509,2 | 17509,2 | 100 | 1040 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 87 | Peetri maja taastamine | 2019 | 2021 | 1600000 | 1600000 | 100 |  |  | 400000 | 800000 | 400000 | Linnamajandusamet | ALPA |  |
|  | 1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.3. säästva arengu toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. turismi arenguks on loodud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Vana-Narva maketi edasiarendus | 2017 | 2020 | 500000 | 75000 | 15 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Narva raekojas asuva maketi arendamiseks uue sobiva ruumi leidmine ja selle ruumi remont. |
| 89 | Narva vanalinna hävinud kirikute markeerimine (projekteerimine ja ehitus) | 2018 | 2018 | 10000 | 10000 | 100 |  | 10000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | Vanalinna Peetri kiriku markeerimine (Vestervalli tn 11a) |
| 90 | turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine | 2017 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum | LAÖA | V raveliin, kuhu teemapark on planeeritud, on antud üle SA-le Narva Muuseum. LAÖA on taotlenud PKT-st, kuid toetust ei saanud. |
| 91 | projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks” | 2014 | 2019 | 25738228 | 1422728 | 5,53 | 402276 | 535167 | 132892 |  |  | SA Narva Muuseum |  | Antud ajavahemikus hõlmab projekt 3 osa. Esimene on Narva linnuse restaureerimine selle muutmiseks multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks. Teine osa on Honori bastioni restaureerimine ja turismiattraktiivseks muutmine (kogumaksumus on ligi 3.5 mln eurot). Kolmas osa algab 2018. aastal ning sisaldab esimesed tööd Gloria bastioni restaureerimiseks. Gloria bastioni restaureerimistööde maksumus on ligi 9.7 miljonit eurot. Alates aastast 2018 restaureeritakse Narva kindluse ülejäänud restaureerimata osad. Summad on ilma käibemaksuta. |
|  | 1.4.1.2. vanalinna arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Arheoloogiapargi väljaarendamine (projekteerimine ja ehitus) | 2018 | 2020 | 350000 | 350000 | 100 |  | 100000 | 200000 | 50000 |  | Linnamajandusamet | ALPA | Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering, 2012, näeb ette sõjaeelsete hoonete markeeriva ja Narva vanalinna ajaloost jutustava Arheoloogiapargi loomist vanalinna südamesse, alale, mis jääb Raekoja platsi ja Pimeda pargi vahele. 2017 a. toimunud Stockholmi väljaku arhitektuurivõistluse raames sai pakutud selle ala jaoks suhteliselt lihtsalt teostatav lahendus, mis annaks võimalust siduda vanalinna südame ja bastionide vööndi, pakkudes avaliku ruumi linnaelanike jaoks ning uut vaatamisväärsust linna külastajate jaoks. |
| 93 | Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine | 2015 | 2017 | 15960 | 15960 | 100 | 7980 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | detaliplaneeringu teostab APLA |
|  | 1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | "5-krooni" vaateplatsi ehitustööd | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Plaanis teostada projekti Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp (Joaoru puhkeala arendamine jätkuprojekt) raames |
|  | 1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Narva Stockholmi platsi ehitamine | 2016 | 2021 | 1000000 | 166000 | 17 | 16000 | 70000 | 32000 | 48000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | I etapp (ilma maa-aluse parklata) |
| 96 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 2016 | 2020 | 5890550 | 952433 | 16 | 148085 | 156415 | 323966 | 323967 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Projekt näeb ette Narva raekoja hoone, platsi, seotud lähitänavate, valgustuse rekonstrueerimist (sh projekteerimine, sisustus). |
|  | 1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18). | 2015 | 2020 | 663000 | 132600 | 20 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ | Eesti Kunstiakadeemia SA | Narva Gate OÜ panustab 20 000eur, EV Kultuuriministeerium panustab 50 000eur ja Eesti Kunstiakadeemia SA panustavab 6 000eur sellel aasta.Narva Linnavalitsus 6 000eur aastal 2018. |
| 98 | Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks. | 2016 | 2022 | 850583 | 552879 | 65 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  |  |
| 99 | Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine | 2016 | 2023 | 5000000 | 1700000 | 34 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  | Koostööprojekt Varesesaar OÜ, Narva Gate OÜ ja Tallinna Ülikooli vahel. |
| 100 | Veekeskuse ehitamine | 2015 | 2018 | 27000000 |  |  |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ | ALPA | Narva linna kaasfinantseerimine on 0 eurot. |
|  | 1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine | 2008 | 2019 | 50693 | 50693 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. linna kuvand on arendatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Kaasaegse linna veebilehe loomine | 2018 | 2018 | 25000 | 25000 | 100 |  | 25000 |  |  |  | Linnakantselei | ALPA | Veebilehe töörühma loomise soovitus on saadud Linnavolikogu arenduse komisjonist, arutatud linnasekretäriga. |
| 103 | Narva linna turismiveebi loomine | 2018 | 2018 | 30000 | 3000 | 10 |  | 3000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Planeeritud teostada projekti "4C Solutions" raames |
| 104 | Narva külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamine | 2011 | 2018 | 139142 | 68000 | 49 | 22000 | 22000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | EASi sihtfinantseeringu maksimaalne summa 32 000 EUR/aastas (alates aastast 2017) |
| 105 | Reklaamkampaaniate läbiviimine turismi valdkonnas koostöös EASiga | 2015 | 2020 | 150000 | 45000 | 30 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Narva linna reklaam sihtturgude meedias | 2012 | 2019 | 8363,74 | 8363,74 | 100 | 1000 | 1000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Planeeritud Narva KÜKi toetamises |
| 107 | Narva turismi infotrükiste koostamine ja trükk | 2012 | 2017 | 25304,4 | 24304,4 | 96 | 5000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Planeeritud Narva KÜKi toetamises |
|  | 2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Osalemine rahvusvahelistel turismimessidel (Soomes, Venemaal, Rootsis, Saksamaal ja Balti regioonis) | 2008 | 2017 | 61283,8 | 61283,8 | 100 | 3000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Planeeritud Narva KÜKi toetamises |
|  | 2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | suvel Narva linnapäevad | 2008 | 2021 | 290000 | 290000 | 100 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 110 | Narva - Sügispealinn | 2009 | 2021 | 223692 | 223692 | 100 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | Kultuuriosakond |  |  |
| 111 | sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed” | 2009 | 2021 | 43000 | 43000 | 100 | 9000 |  | 17000 |  | 17000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 112 | sügisel Narva motokross | 2008 | 2021 | 8000 | 8000 | 100 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 113 | sügisel poksiturniir "Lahing Narva all" | 2008 | 2021 | 13600 | 13600 | 100 |  | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | Kultuuriosakond |  |  |
| 114 | talvel Chopini konkurss | 2008 | 2021 | 46500 | 46500 | 100 | 6500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 115 | talvel "Uus Aasta saabub Narvast" | 2008 | 2021 | 95000 | 95000 | 100 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Narva linna päevad Sankt-Peterburis | 2008 | 2021 | 69173 | 69173 | 100 |  |  | 25000 |  | 25000 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine | 2008 | 2018 | 5894 | 5894 | 100 | 550 | 550 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ühisürituste organiseerimine | 2013 | 2017 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Koostöö ja projektid URBACT ja linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames | 2016 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 120 | City Twins Days | 2015 | 2017 | 30000 | 3000 | 10 | 1000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |  |
| 121 | Väikesadamate koostöövõrgustiku arendamine / Projekt "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatudveeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ | 2015 | 2018 | 195725 | 29358,8 | 15 | 15000 | 4358,89 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on Eesti ja Soome KOVid, MTÜd |
| 122 | Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeerimisprojekt) | 2017 | 2019 | 1652430 | 138081 | 8,4 | 32838 | 60000 | 45243 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on SA Narva Sadam, Eesi ja Vene Föderatsiooni KOV-id. Jõesadama bokside renoveerimine |
| 123 | projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt" | 2017 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele | 2016 | 2020 | 25000 | 25000 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | Kultuuriosakond | LAÖA | Koostöös Ivangorodiga |
| 125 | Projekt Väike-ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-ja Vene piiriäärses regioonis/4C Solutions | 2018 | 2020 | 179990 | 18000 | 10 |  | 6000 | 6000 | 6000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Projekt Väike-ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-ja Vene piiriäärses regioonis/4C Solutions kavandatakse teha koostöös vene partneritega, sh Ivangorodiga-. Ühine eelarve on 525658 eurot |
| 126 | Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine,II etapp" | 2017 | 2021 | 3075178 | 451964 | 14,7 | 60000 |  | 100000 | 160000 | 131964 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Muuseum | Projektis osaleb Leningrad oblasi Muuseumi Agentuur |
| 127 | Narva Kulgu tööstusala ja Ivangorodi äriinkubaatori arendamine | 2018 | 2019 | 100000 | 10000 | 10 |  | 5000 | 5000 |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | LAÖA | Ivangorod on partner |
| 128 | Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp (Joaoru puhkeala arendamine jätkuprojekt) | 2017 | 2021 | 2031000 | 273740 | 13,5 | 36000 |  | 80000 | 80000 | 77740 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA | Suuremahuline koostööprojekt EstRus programmi esitamiseks, partner - Ivangorodi municipality, projekti eelarve 4 531 000 eurot |
|  | 2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Narva piirkonna turundustegevused, sh reklaammaterjalid, pressi- ja FAM-reisid, reklaam sihtturgudel | 2015 | 2019 | 165743,5 | 165743,5 | 100 | 18000 | 18000 | 18000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Tegevused viiakse läbi koostöös Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara omavalitsustega |
|  | 2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | spordiklubide ürituste toetamine | 2008 | 2021 | 210000 | 210000 | 100 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 131 | mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine | 2008 | 2021 | 101926 | 101926 | 100 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 132 | MTÜ Lapsele oma kodu toetamine | 2012 | 2021 | 252664 | 252664 | 100 | 32808 | 32808 | 32808 | 32808 | 32808 | Kultuuriosakond |  |  |
| 133 | MTÜ Narva avatud noortekeskuse RLK toetamine | 2017 | 2021 | 10102 | 10102 | 100 | 10102 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 134 | MTÜ Virumaa Heategevuskeskuse toetamine | 2017 | 2021 | 13780 | 13780 | 100 | 13780 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 135 | Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine | 2008 | 2021 | 148624 | 148624 | 100 | 4800 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ehitusprojektide elektroonilise arhiivi loomine | 2018 | 2019 | 40000 | 40000 | 100 |  | 20000 | 20000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 137 | Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine | 2016 | 2020 | 300000 | 300000 | 100 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | Linnakantselei | RA | Lisatud Rahandusameti palvel |
| 138 | Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine | 2008 | 2021 | 70816,4 | 70816,4 | 100 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 139 | Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele | 2008 | 2018 | 9752 | 9752 | 100 |  | 4000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 140 | ettevõtlusnädala korraldamine | 2008 | 2021 | 37110,7 | 37110,7 | 100 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.3. tugiteenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine | 2016 | 2021 | 40000 | 40000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 142 | MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine | 2008 | 2021 | 731408 | 475415 | 65 | 59371 |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" |  |
|  | 3.1.1.5. lastega perekondade toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva linna sotsiaalasutuste juurde | 2018 | 2021 | 200000 | 200000 | 100 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sotsiaalabiamet | ALPA |  |
| 144 | Eluruumi kohandamine vastavalt liikumispuudega inimeste erivajadustele | 2017 | 2021 | 80000 | 80000 | 100 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 145 | Hooldusteenuste arendamine | 2016 | 2021 | 40000 | 40000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 146 | sotsiaal- ja terviseedenduse valdkonnas infoürituste korraldamine | 2017 | 2021 | 15000 | 15000 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Projekt "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine" | 2017 | 2017 | 45863 | 26667 | 58 | 26667 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | 2017. aastal I etapp: pööningulae soojustus, välisuste ja soklikorruse akende vahetus |
| 148 | Projekt "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp" | 2018 | 2018 | 134676 | 54676 | 41 |  | 54676 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | II etapi raames on plaanis fassaadi soojustamine, krohvimine ja värvimine. |
| 149 | M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd (sh projekteerimine) ning tuletõkkeuste ja ATS hoones paigaldamine | 2016 | 2019 | 158000 | 158000 | 100 |  | 70000 | 83223 |  |  | Linnamajandusamet | SAA | 2015.aastal-ühisköögi ehitusprojekti koostamine (5000 eurot); tuletõkkeuste ning ATS hoones paigaldamine vastavalt Päästeameti ettekirjutusele (13000 eurot) |
| 150 | Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine | 2018 | 2019 | 114000 | 18000 | 16 |  | 6000 | 12000 |  |  | Linnamajandusamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" | Aluseks on kiri 18.07.2012 nr. 12/019 |
| 151 | Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3) hoone renoveerimise projekti koostamine | 2018 | 2018 | 10000 | 10000 | 100 |  | 10000 |  |  |  | Linnamajandusamet | SAA |  |
| 152 | Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3) hoone renoveerimistööd | 2019 | 2020 | 200000 | 200000 | 100 |  |  | 100000 | 100000 |  | Linnamajandusamet | SAA | 2019..a - ehitustööd I etapp, 2020.a- ehitustööd II etapp |
| 153 | Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) hoone renoveerimistööd | 2018 | 2019 | 200000 | 200000 | 100 |  | 100000 | 100000 |  |  | Linnamajandusamet | SAA | 2018.a-2019.a - hoone remonttööd |
| 154 | Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine) | 2015 | 2019 | 304200 | 304200 | 100 | 19200 | 15000 | 270000 |  |  | Linnamajandusamet | SAA | Tegevuse nimetuse muutmine vastavalt SAA kirjale 16.07.2015 nr 7.1-7/6949, 2017.a - piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega; 2018.a -maa-ala heakorrastamine projekteerimine, 2020.a - maa-ala heakorrastamise rajamine, sh mänguväljaku paigaldamine |
|  | 3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine | 2013 | 2017 | 62000 | 62000 | 100 | 15000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 156 | laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes | 2008 | 2021 | 25905 | 25905 | 100 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 157 | õpilaste tervist edendavad tegevused koolides | 2008 | 2021 | 25883 | 21224 | 82 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 158 | tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine | 2008 | 2021 | 10112 | 10112 | 100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 159 | vigastuste ennetamine lastel | 2008 | 2021 | 84740 | 19448 | 23 |  | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 160 | südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine | 2008 | 2020 | 80320 | 25823 | 32 | 1500 | 2580 | 2580 | 2500 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 161 | alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine | 2008 | 2021 | 502122 | 196430 | 39 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sotsiaalabiamet |  | MTÜ Sind ei jäeta üksi, MTÜ Evrika, MTÜ EHPV, SA Linda Kliinik |
|  | 3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Integreeritud õendusabi teenuse arendamine | 2015 | 2021 | 894865 | 894865 | 100 | 74865 | 145000 | 150000 | 155000 | 160000 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 163 | Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine | 2013 | 2021 | 1886344 | 1603573 | 85 | 75000 | 339635 | 346318 | 346318 | 346318 | SA Narva Haigla |  | Kulud kokku 100% 1886344 eur. . Omafinantseerimine:Narva linna kulud kokku 85% 1603573 eur (2013.a.-2021.a.) ja patsiendi omaosalus kokku 15% 282771 eur (2013.a.-2021.a.). |
| 164 | linna terviseprofiili koostamine | 2008 | 2021 | 9628 | 9628 | 100 |  |  | 1000 |  |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 165 | rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele, HIV-infitseeritute ja HIV-tõve haigetele | 2008 | 2021 | 220048 | 55848 | 25 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 166 | nõustamisteenused uimastite kasutajate ja HIV-positiivsetele isikutele ja nende lähedastele | 2013 | 2021 | 40000 | 40000 | 100 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Sotsiaalabiamet |  | MTÜ Sind ei jäeta üksi, MTÜ Evrika, MTÜ EHPV, SA Linda Kliinik, OÜ Sõltuvuste Ravikeskus |
| 167 | postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine | 2008 | 2021 | 129611 | 37315 | 29 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | SA Narva Haigla "Esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine" | 2016 | 2019 | 987628 | 190000 | 19 |  | 80000 | 110000 |  |  | SA Narva Haigla | SA Narva Haigla | Kulud kokku 100% 987628 eur. Omafinantseerimine 29% 284407 eurot neist: . - Narva linna kulud 19.2% 190000 eurot (kuni 2019.a);. - SA Narva Haigla 9.6% 94407 eurot (kuni 2019.a). |
|  | 4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe | 2008 | 2021 | 1853699 | 153937 | 8,3 | 5446 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Kultuuriosakond |  | Aastal 2017 on linnaeelarvest töötasu saavate haridusasutuste töötajate täiendusõppeks ette nähtud 5 446 eurot. Riigieelarvest eraldatakse 97258 eurot. |
|  | 4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine | 2017 | 2018 | 1231094 | 849736 | 69 | 30000 | 819736 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | 2017-2018 andmed on esitatud vastavalt projekti taotluse väljamaksete prognoosile. |
| 171 | Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas | 2018 | 2018 | 86255 | 21564 | 25 |  | 21564 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |  |
| 172 | Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine | 2015 | 2020 | 1266628 | 1266628 | 100 | 58757 | 341770 | 341770 | 453572 |  | Linnamajandusamet |  | 2015.aastal-Narva Pähklimäe Gümnaasiumi drenaaži süsteemi ehitusprojekti koostamine; Narva Peetri Kooli hoone renoveerimine-küttesüsteemide projekteerimine ja renoveerimine, akende vahetamine. 2016. a - Narva Peetri kooli renoveerimine- küttesüsteemi projekteerimine ja renoveerimine, akende vahetamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese22), Narva Paju Kool, Narva Kreenholmi Gümnaasium, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juurde viiva tee projekteerimine |
| 173 | Narva Pähklimäe Gümnaasiumi drenaaži süsteemi ehitamine | 2016 | 2017 | 249629 | 249629 | 100 | 245000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 174 | Pähklimäe Gümnaasiumi ehitustööd | 2016 | 2018 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 175 | Narva Keeltelütseumi renoveerimine | 2018 | 2019 | 480000 | 480000 | 100 |  | 240000 | 240000 |  |  | Linnamajandusamet | KO | Keeltelüseumi õppehoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine |
| 176 | Narva Keeltelütseumi tervisekompleksi renoveerimine | 2017 | 2019 | 2000000 | 2000000 | 100 | 60000 | 1000000 | 940000 |  |  | Linnamajandusamet |  | FOK |
| 177 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi fassadide renoveerimine ja valgustus (sh projekteerimine) | 2015 | 2020 | 365000 | 365000 | 100 |  | 115000 | 115000 | 117960 |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 178 | Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone detailplaneeringu koostamine | 2017 | 2017 | 15000 | 15000 | 100 | 15000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 179 | Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine | 2017 | 2017 | 20000 | 20000 | 100 | 20000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 180 | Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" | 2016 | 2020 | 3000000 | 415000 | 14 |  | 100000 | 165982 | 149018 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | ALPA 2017. eelarves on eraldatud 35 000 eur DP ja ideekonkursi teostmiseks. |
| 181 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 2017 | 2020 | 6117647 | 917647 | 15 |  | 300000 | 300000 | 317647 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | Projekti ettepanek esitatakse programmi 2017. aasta suvel. |
| 182 | Soldino Gümnaasiumi remont (sh projekteerimine,valgustus, keemiakabineti remont, võrkpalliplatsi paigaldamine, territoorium) | 2015 | 2019 | 190000 | 190000 | 100 | 974 | 89438 | 91302 |  |  | Linnamajandusamet | KO | 2015.aastal-võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile. Projekt on olemas. 2016.-2017. aastal - võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projekteerimine |
| 183 | Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimine | 2017 | 2020 | 650000 | 650000 | 100 | 20000 | 162500 | 325000 | 142500 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 184 | Paju Kooli remont (sh ekspertiis, valgustus klassiruumides, treppid, veetorud, WC, soojusõlm, füüsika-keemia kabinetid, ventilatsioonisüsteem, võimla seinte remont) | 2018 | 2018 | 260000 | 260000 | 100 |  | 260000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 185 | reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele | 2018 | 2021 | 200000 | 200000 | 100 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Linnamajandusamet | KO | Volikogu otsusel suunati 200000 eurot selleks tegevuseks. |
| 186 | poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool) | 2016 | 2020 | 900000 | 900000 | 100 | 120000 | 300000 | 300000 | 180000 |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 187 | koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 2007 | 2020 | 2287645 | 2287645 | 100 |  | 550000 | 550000 | 550000 |  | Linnamajandusamet | KO | 2015.aastal-Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Karikakar, Marjake, Põngerjas). 2016.aastal - Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Vikerkaar). |
| 188 | Lasteaia "Punamütsike" (Viru tn. 4) renoveerimine | 2016 | 2018 | 715101 | 515939 | 72 | 397053 | 104991 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO | 2017-2018 aastade andmed on võetud projekti taotluse väljamaksete prognoosist. 2016 aasta tegevus (lasteaia kogu hoone renoveerimise projekteerimine) oli tehtud enne projekti alustamist. |
| 189 | lasteaedade remondiks projekteerimine (kõigepealt tualetid) | 2008 | 2021 | 421236 | 421236 | 100 |  | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | Linnamajandusamet | KO |  |
| 190 | lasteaedade remonditööd | 2008 | 2021 | 4001761 | 4001761 | 100 |  | 420000 | 799000 | 668445 | 724300 | Linnamajandusamet | KO |  |
| 191 | Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine) | 2016 | 2019 | 720031 | 720031 | 100 | 444000 | 120170 | 120170 |  |  | Linnamajandusamet | KO | 2017.a-Potsataja, Sipsik, Kirsike |
| 192 | Ujula hoone (Võidu 4) fassaadide rekonstrueerimine | 2018 | 2020 | 784500 | 784500 | 100 |  | 196125 | 196125 | 392250 |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 193 | Narva Lauatennise kompleksi (Puškini tn 25b) ventilatsiooni paigaldamine | 2018 | 2018 | 506000 | 506000 | 100 |  | 506000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |  |
| 194 | Paemurru kooli aadressil 26.Juuli tn 4 spordisaali rekonstrueerimine ja remont (poksisaal) | 2018 | 2019 | 400000 | 400000 | 100 |  | 200000 | 200000 |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 195 | Narva Koorikooli renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed) | 2012 | 2019 | 461285 | 461285 | 100 | 55146 | 216500 | 161354 |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 196 | koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine | 2014 | 2018 | 161476 | 161476 | 100 |  | 45000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO | 2016.a - Kerese 20/22 |
| 197 | munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine | 2012 | 2019 | 547503 | 547503 | 100 |  | 240000 | 240000 |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
| 198 | linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine ning ohutuse tagamine | 2008 | 2019 | 1371693 | 1371693 | 100 | 373716 | 320000 | 320000 |  |  | Linnamajandusamet | KO |  |
|  | 4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Narva Jäähallile jääpuhastusmasina soetamine | 2016 | 2017 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  | Vastava otsuse langetamisel teaostatakse jääpuhastusmasina liising või makstakse kõik summa ühekordselt. |
| 200 | Koolidele turvatöötajate teenuse tagamine | 2016 | 2020 | 600000 | 600000 | 100 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 201 | Videovalve korraldamine koolide ja lasteaedade sissepääsu(de) juures ja koridorides | 2016 | 2020 | 165000 | 165000 | 100 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |  | Kultuuriosakond | ALPA |  |
| 202 | Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine | 2014 | 2021 | 82400 | 82400 | 100 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Kultuuriosakond |  |  |
| 203 | Põhikoolide digitaristu täiendamine | 2016 | 2017 | 185701 | 27855 | 15 |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond | LK | HITSA |
| 204 | Koolide terkvara rent | 2017 | 2020 | 28800 | 28800 | 100 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |  | Linnakantselei | KO |  |
| 205 | Linnavalitsuse ametitele ja osakondadele riistvara rent | 2016 | 2020 | 71400 | 71400 | 100 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 |  | Linnakantselei |  |  |
|  | 4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3.1. noortekeskuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Narva õpilasmaleva arendamine | 2016 | 2020 | 100000 | 100000 | 100 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
| 207 | Infomessi "Orientiir" korraldamine | 2016 | 2020 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
| 208 | Noorsootöö projektide toetamine | 2007 | 2020 | 130000 | 130000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
| 209 | Narva Noorteparlamendi töö toetamine | 2011 | 2020 | 20000 | 20000 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
|  | 4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Lastele osutatavate sotsiaalpsühholoogiliste teenuste arendamine MTÜ Lapsele Oma Kodu baasil | 2013 | 2018 | 23040 | 23040 | 100 | 3840 | 3840 |  |  |  | Kultuuriosakond |  | Partner on MTÜ Lapsele Oma Kodu |
| 211 | Lastepsühhiaatriaalase nõustamise korraldamine | 2013 | 2018 | 33000 | 33000 | 100 | 5500 | 5500 |  |  |  | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 212 | Koolide tugispetsialistide võrgustiku arendamine. | 2013 | 2018 | 2138000 | 2138000 | 100 | 375000 | 375000 |  |  |  | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 213 | psühholoogi ja eripedagoogi teenuste korraldamine koolieelsetes lasteasutustes | 2015 | 2018 | 732800 | 732800 | 100 | 183200 | 183200 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 214 | nägemispuudega õpilaste klassi avamine | 2015 | 2018 | 29980 | 29980 | 100 | 4490 | 4490 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 215 | HEV-õpilaste klasside avamine Paju kooli baasil ning õpilaskodu tegevuse toetamine | 2013 | 2017 | 75000 | 75000 | 100 | 15000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine | 2012 | 2021 | 444020 | 444020 | 100 | 30880 | 46310 | 46310 | 46310 | 46310 | Kultuuriosakond |  | Keelekümblusrühmade avamine sõltub vanemate soovist ning lasteaia võimalustest (eeskätt, kas lasteaias on olemas kvalifitseeritud õpetajad). Keelekümblusrühma avamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub lasteaia olemasolevatest võimalustest, õppekeskkonnast (nt kas on vaja täiendavat inventari jms) ning rakendatavast keelekümbluse vormist (täis- või osaline). . Keskmiselt avatakse aastas 3-4 uut keelekümblusrühma. Ühe uue rühma avamine nõuab ca 15 500 eurot aastas. |
|  | 4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ettevõtjate koolituse korraldamine | 2008 | 2021 | 11414,2 | 11414,2 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 218 | ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine | 2010 | 2021 | 560556 | 560556 | 100 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.3. investorite kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Narva investeerimispassi arendamine | 2008 | 2021 | 4055,25 | 4055,25 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine | 2008 | 2021 | 182701 | 182701 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Noorte ettevõtlikkuse tõstmise tegevused | 2018 | 2020 | 30000 | 30000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Algatusvõime ning ettevõtlikkuse kasvatamisele suunatud tegevused nagu TEDxNarva, innovatsoonipraktika programm Spinner ning küberspordi turniirid. Partneriteks on SA Narva Loomeinkubaator ja teised organisatsioonid. |
|  | 5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | ettevõtjate messidel osalemise toetamine | 2008 | 2021 | 4121,5 | 4121,5 | 100 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |