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Ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2017. aasta eest
	Tegevus
	Algus
	Lõpp
	Planeeritud omafin. aastal 2017, EUR
	Vastutaja
	Tegevuse staatus aasta lõpu seisuga
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine), EUR
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest, EUR
	Kui lükatud tulevikku või loobunud, siis põhjus
	Lisainfo

	
	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks

	
	1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele

	
	1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur

	
	1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine

	Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus
	2014
	2021
	
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	99470.97
	
	
	Tallinna mnt J2 parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine-37 725,15 eurot; Karja tn 3 (katastritunnus 51101:002:0059) parkla ja kõnniteede projekteerimine ja ehitamine -61 745,82 eurot

	Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitamine (sh projekteerimine)
	2015
	2021
	343032
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	247232.23
	
	
	A.-A. Tiimanni J1 tänava osa ehitustööd lõpetakse 2018.aastal

	Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine)
	2013
	2021
	150000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	143604.14
	
	
	Narva linnas kvartalisiseste teede remonttööde teostamine: 2017.a on tehtud remonttööde koos 13 korteriühistutega

	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2019
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	Rekonstrueerimisel Tallinna mnt paigaldati uue valgusfoor (Tallinna mnt-5.Roheline)

	Kalmistu tänava, Karjamaa tänava projekteerimine ja ehitamine
	2016
	2017
	520446
	Linnamajandusamet
	tehtud
	516888.48
	
	
	

	Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) projekteerimine
	2016
	2018
	32026
	Linnamajandusamet
	tehtud
	24760.80
	
	
	Tallinna mnt L1-L4 projekteerimine 6 364,80 eurot ning Tallinna mnt L5 projekteerimine - 18 396 eurot

	Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) rekonstrueerimine
	2017
	2020
	887660
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	895545.25
	
	
	Tallinna mnt renoveerimine ringteest kuni Rahu tn-ni. 2018.aastal planeeritakse Tallinna mnt L5 ehitamine

	TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn)
	2016
	2020
	123736
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	756
	
	
	

	5.Roheline tn pikendamise projekteerimine kuni Pähklimäe tn ja ehitamine
	2017
	2017
	309920
	Linnamajandusamet
	tehtud
	247954.21
	
	
	

	
	1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine

	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine
	2014
	2019
	411159
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	202587.82
	
	
	

	Jalgrattaõppe korraldamine Narva koolide õpilastele
	2014
	2018
	1500
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	
	
	
	Jalrattaõpet korraldavad Kesklinna gümnaasium, Kreenholmi gümnaasium, Paju kool, Pähklimäe gümnaasium, Soldino gümnaasium.

	
	1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine

	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine
	2015
	2020
	100000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	29951.30
	
	
	Pähklimäe 3d kõnnitee projekteerimine ja ehitamine.

	Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine)
	2015
	2020
	14000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	13516.56
	
	
	Narva linna ülekäiguradade renoveerimistööde teostamine: Partisani tn (koju Partisani tn juures), Kreenholmi tn (koju Kreenholmi 9 juures), Mõisa tn (koju Mõisa tn 1 juures), Võidu tn (kaupluse Konsum juures), 26. Juuli tn (Jäähall juures), Tallinna mnt L3 (koju Tallinna mnt 42 juures)

	
	1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine

	
	1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine

	Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama arendus
	2013
	2017
	229544
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	81003.49
	289451.34
	
	projekt pikendatud kuni 31.12.2018

	
	1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine

	
	1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine

	Kulgu sadama projekteerimine
	2017
	2017
	32838
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	
	
	Teostamisel projekteerimistööd. Kavandatakse võtta vastu 2018.aastal

	
	1.1.1.8. parkimise korraldamine

	munitsipaalasutuste jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele

	
	1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud

	
	1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks

	
	1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine

	EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine
	2017
	2018
	45000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	14940
	
	
	EV 100 auks avaliku pargi rajamise I etapp Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal, projekteerimine 14 280 eurot. EV 100 avaliku pargi territooriumil Rahvaste salu osas drenaaži- ja sademevee ärajuhtimise projekteerimis-ehitustöödele on sõlmitud leping summas 29337,26 eurot; omanikujärelvalve teenus – 1188 eurot käibemaksuga; mõlemad lepingud on 2018. aastale üleminevad lepingud. 2017. a on tehtud pargi territooriumil drenaaži- ja sademevee ärajuhtimise projekteerimisehitustööd (Puškini tn 32a) summas 660 eurot.

	Võidu pargi rekonstrueerimistööd
	2017
	2020
	15000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	
	
	
	2017. a on sõlmitud leping „Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine“, summa kokku käibemaksuga 20 160 eurot; leping on 2018. aastale üleminev leping.

	
	1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine

	Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine)
	2015
	2018
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	Narva Hahni trepi restaureerimise projekti on tehtud 2016.aastal

	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp
	2016
	2018
	173785
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	17717.83
	64705.72
	
	Teostamisel ehitustööd

	Kadastiku tiigi puhkeala rajamine (sh projekteerimine)
	2017
	2019
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine

	
	1.2.1.4. purskkaevude ehitamine

	
	1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine

	
	1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine

	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008
	2020
	2000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	1734
	5860
	
	5 (viis) lillekasti valmistamine ja tarnimine, 12 prügikasti valmistamine ja tarnimine. Pähklimäe skvääris : 4 pinki ja 2 prügikasti, 3 pargipinki Geos-DJ4 on paigaldatud

	
	1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus

	Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3)
	2016
	2019
	100000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	100000
	
	
	Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine ( Rakvere 91, Viru 3)

	Linna ühiselamutes akende vahetamine, sh projekteerimine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli 17, Viru 3)
	2016
	2017
	100000
	Linnamajandusamet
	tehtud
	96176.40
	
	
	Linna ühiselamutes akende vahetamine, sh projekteerimine ( Vestervalli 17, Viru 3)

	Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS)
	2017
	2018
	50000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	Summa viiakse üle 2018. aastasse. Hange kuulutatakse välja 2018.aasta 1. kvartalis

	
	1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist

	
	1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine

	Fama-Kalev staadioni tribüünide katuse projekteerimine ja ehitamine
	2016
	2017
	55802
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	44335.58
	4406.82
	
	Narva linnas aadressil Hariduse 22 Kalevi staadioni tribüünide varikatuse rippseina rajamine teostatakse 2018.aastal

	Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2020
	50000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	38820
	
	
	Narva linnas aadressil Tallinna mnt 30 universaalse spordiväljaku, välisvalgustuse, piirdeaia ning ümbritseva murukatte heakorrastamise projekteerimine ja ehitamine, on sõlmitud leping 123 190,70 eurot. 2017. aastal on teostatud töid 38 820 euro eest, tööd lõpetatakse 2018. a;

	Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2020
	50000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	28943.36
	
	
	maa-alal aadressil A. Puškini tn 49 Narva, mängu/spordiväljaku ehitamine; maa-alal aadressil Tallinna mnt 32 Narva, mängu/spordiväljaku ehitamine; maa-alal aadressil Rakvere tn 40 Narva, mänguväljaku ehitamine

	Staadioni ehitamine 6.kooli juurde (Kerese 22) (sh.projekteerimine)
	2017
	2018
	180000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	17733.88
	
	
	Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva stadiooni rekonstrueerimine, sh projekteerimine 17 733,88 eurot, ehitustööd lõpevad 2018. a;

	Äkkeküla spordiväljaku rajamine
	2017
	2019
	10000
	SA Narva Linna Arendus
	elluviimisel
	10000
	
	
	

	Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (sh detailplaneering, projekteerimine)
	2017
	2020
	12000
	SA Narva Linna Arendus
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	2018 on ettenähtud eelarves

	Äkkeküla terviserajade ehitamine III. etapp
	2017
	2017
	40000
	SA Narva Linna Arendus
	tehtud
	40000
	
	
	

	Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine)
	2015
	2018
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine)
	2008
	2020
	194167
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	108941.86
	
	
	Narva linnas laste mänguväljakute aadressidel:26. Juuli tn 15a, A-A Tiimanni tn 13a/Tallinna mnt 58a, Kreenholmi 31a projekteerimine ja ehitamine ( mänguväljaku aadressil Kreenholmi tn 31a Narvas laiendamise projekteerimis-ehitustööd). 27.12.2017 on sõlmitud leping Hariduse tn 2 puudega laste mänguväljaku ehitustöödeks

	Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine
	2013
	2018
	5500
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	4818
	
	
	Jõe tn 3 boksi nr 12 välisseinte katmine metallplekiga

	aidata kaasa erainvesteeringute tegemisele infrastruktuuri, mis soodustab tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist
	2013
	2017
	
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	erainvestorite huvi korral esitatakse vajalik info vastavate tegevuste kohta

	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse ehitamine
	2016
	2017
	
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Vastutaja teatas, et planeeritud projekt ei leidnud toetust, kuid ta planeerib värskendada projektiidee tulevikus.

	
	1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine

	Narva Keskraamatukogu Ameerika Teabepunkti renoveerimine ning mööbli ja tehnika soetamine
	2016
	2017
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	
	131078.85
	
	

	Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2019
	8634
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	7977.60
	
	
	Narva Keskraamatukogu (Malmi 8, Narva) soojussõlme väljavahetamine

	Narva Kultuurimaja Rugodiv renoveerimine (sh projekti korrigeerimine) ja uute heliseadmete paigaldamine
	2017
	2018
	2000000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	611645.82
	
	
	2017.a kulutati Narva Kultuurimaja renoveerimiseks 606 845,82 eurot ning ehitusobjektil audit läbiviimiseks 4800 eurot. Ehitustööd lõpeb 2018.a.

	
	1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine

	
	1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused

	
	1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega

	
	1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine

	tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2018
	211749
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	159599.20
	
	
	- välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine Narva Laste Loomemaja juures – 25 101,05 eurot; - Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kadastiku tänaval, Kangelaste tn, Jõesuu tn jne) – 123 709,67 eurot; - liitumine (võrguühendus) ja seoses võimsuse suurendamisega välisvõrgu ümberehitamistööde teostamine Väike-Äkke – 10 788,48; - Haigla tänava, Pähklimäe tänava, Kangelaste prospekti kõnnitee välisvalgustuse ehitusprojektide koostamine; projekteerimistööd lõpetatakse 2018. aastal.

	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2013
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

	Sademeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Kudruküla piirkonna aiandusühistute territooriumi kuivendamine
	2017
	2017
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Kudruküla linnaosa drenaažisüsteemi ekspertiis, projekteerimine ja ehitus
	2015
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine

	
	1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur

	
	1.3.2.1. elamufondi arendamine

	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2020
	160000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	159523.39
	
	
	Eraldati 30 korteriühistutele elamufondi remonditööde kaasfinantseerimiseks "Kodulinn kauniks" programmi raames

	aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine
	2014
	2021
	20000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	11062.44
	
	
	Aiandusühistute sihtotstarbelise toetamine ( 2 AÜ-le teede remondiks- 993,23 eurot; 3 AÜ-le elektriliinide renoveerimiseks - 10 069,21 eurot)

	munitsipaalelamute spetsialistidele ehitamine
	2014
	2017
	200000
	SA Narva Linnaelamu
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	

	munitsipaalelamute renoveerimine
	2012
	2019
	372000
	SA Narva Linnaelamu
	tehtud
	275376
	62169
	
	

	
	1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine

	
	1.3.3. parandada keskkonna olukorda

	
	1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine

	Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine
	2011
	2020
	1040
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	40
	16324.40
	
	projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Narva koolide õpilastele 2016/2017

	
	1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine

	
	1.3.3.3. säästva arengu toetamine

	
	1.4. turismi arenguks on loodud tingimused

	
	1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur

	
	1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks

	Vana-Narva maketi edasiarendus
	2017
	2020
	18750
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	
	
	Uute ruumide otsimine maketi jaoks

	turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine
	2017
	2022
	
	SA Narva Muuseum
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks”
	2014
	2019
	402276
	SA Narva Muuseum
	elluviimisel
	
	282791
	
	linna eelarvest on kulutatud 0 eurot, kuna projekti kaasrahastab riik

	
	1.4.1.2. vanalinna arendamine

	Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine
	2015
	2017
	7980
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	elluviimisel
	1995
	
	
	lükatud tulevikku 2018.a, summas 5985 eurot, leping täidetakse 2018. aasta 1. kvartalis

	
	1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine

	
	1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine

	Narva Stockholmi platsi ehitamine
	2016
	2021
	16000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Projekt on reservnimekirjas

	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	2016
	2020
	148085
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	25569
	
	
	Teostamisel projekteerimistööd

	
	1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine

	Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18).
	2015
	2020
	
	Narva Gate OÜ
	elluviimisel
	
	13600
	
	

	Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks.
	2016
	2022
	
	Narva Gate OÜ
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

	Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine
	2016
	2023
	
	Narva Gate OÜ
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

	Veekeskuse ehitamine
	2015
	2018
	
	Narva Gate OÜ
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

	
	1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele

	
	1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur

	
	1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine

	
	1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine

	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2019
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn

	
	2.1. linna kuvand on arendatud

	
	2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks

	
	2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine

	Narva külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamine
	2011
	2018
	22000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	18277.62
	
	
	

	Reklaamkampaaniate läbiviimine turismi valdkonnas koostöös EASiga
	2015
	2020
	7500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	
	
	
	Tegevused oli finantseeritud EASi poolt (eelarve ei ole teada).

	
	2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine

	Narva linna reklaam sihtturgude meedias
	2012
	2019
	1000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	
	
	
	Teostatud Narva KÜKi eelarvest

	Narva turismi infotrükiste koostamine ja trükk
	2012
	2017
	5000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	
	
	
	Teostatud Narva KÜKi eelarvest

	
	2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel

	Osalemine rahvusvahelistel turismimessidel (Soomes, Venemaal, Rootsis, Saksamaal ja Balti regioonis)
	2008
	2017
	3000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	
	
	Teostatud Narva KÜKi eelarvest

	
	2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine

	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2021
	50000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	56000
	
	
	Venemaalt koostööpartnerite poolt kaetud kulutuste osa on oluliselt suur

	Narva - Sügispealinn
	2009
	2021
	31956
	Kultuuriosakond
	tehtud
	23000
	
	
	

	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2009
	2021
	9000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	9000
	
	
	

	sügisel Narva motokross
	2008
	2021
	
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Üritus korraldatakse eraõiguslik-juriidilise isiku poolt

	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2021
	
	Kultuuriosakond
	tehtud
	1000
	
	
	Üritus korraldatakse eraõiguslik-juriidilise isiku poolt

	talvel Chopini konkurss
	2008
	2021
	6500
	Kultuuriosakond
	tehtud
	6500
	
	
	

	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2021
	15000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	15000
	
	
	

	
	2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk

	
	2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel

	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2021
	
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides

	Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine
	2008
	2018
	550
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	loobunud
	
	
	vähenes aktuaalsus
	

	
	2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega

	ühisürituste organiseerimine
	2013
	2017
	10000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	
	
	
	

	
	2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides

	Koostöö ja projektid URBACT ja linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames
	2016
	2020
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	2017 aastal ei leidunud koostööpartnereid

	City Twins Days
	2015
	2017
	1000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	loobunud
	
	
	puudub vastav rahastamisprogramm
	

	Väikesadamate koostöövõrgustiku arendamine / Projekt "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatudveeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“
	2015
	2018
	15000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	27340.33
	
	

	Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeerimisprojekt)
	2017
	2019
	32838
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Põhitaotlus on läbivaatamisel.

	projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt"
	2017
	2020
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	loobunud
	
	
	vähenes aktuaalsus
	

	
	2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine

	Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele
	2016
	2020
	5000
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine,II etapp"
	2017
	2021
	60000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Põhitaotlus on läbivaatamisel.

	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp (Joaoru puhkeala arendamine jätkuprojekt)
	2017
	2021
	36000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	7520
	
	
	2017. aastal tehtud Joaoru puhkeala projekteerimise tööd (korrigeerimistööd)

	
	2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine

	Narva piirkonna turundustegevused, sh reklaammaterjalid, pressi- ja FAM-reisid, reklaam sihtturgudel
	2015
	2019
	18000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	
	
	
	Teostatud narva KÜKi eelarvest

	
	2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril

	
	2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd

	
	2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine

	spordiklubide ürituste toetamine
	2008
	2021
	30000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	30000
	
	
	

	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2021
	6000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	2775
	
	
	

	MTÜ Lapsele oma kodu toetamine
	2012
	2021
	32808
	Kultuuriosakond
	loobunud
	
	
	tehtud teiste tegevuste raames
	

	MTÜ Narva avatud noortekeskuse RLK toetamine
	2017
	2021
	10102
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	10102
	
	
	

	MTÜ Virumaa Heategevuskeskuse toetamine
	2017
	2021
	13780
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	13780
	
	
	

	
	2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse

	Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine
	2016
	2020
	50000
	Linnakantselei
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine
	2008
	2021
	6500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	4679.07
	
	
	

	Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele
	2008
	2018
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Giidide atesteerimine toimub kord kolme aasta jooksul. Järgmine atesteerimine on aastal 2018.

	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008
	2021
	2000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	1837.58
	
	
	

	
	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta

	
	3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem

	
	3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit

	
	3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine

	
	3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine

	
	3.1.1.3. tugiteenuste arendamine

	
	3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele

	Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine
	2016
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine
	2008
	2021
	59371
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	59371
	
	
	

	
	3.1.1.5. lastega perekondade toetamine

	
	3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine

	
	3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine

	
	3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine

	Eluruumi kohandamine vastavalt liikumispuudega inimeste erivajadustele
	2017
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	Hooldusteenuste arendamine
	2016
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	sotsiaal- ja terviseedenduse valdkonnas infoürituste korraldamine
	2017
	2021
	3000
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	833
	
	
	

	
	3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine

	
	3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine

	
	3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega

	
	3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine

	Projekt "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine"
	2017
	2017
	26667
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	11466
	34397
	
	

	M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd (sh projekteerimine) ning tuletõkkeuste ja ATS hoones paigaldamine
	2016
	2019
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine)
	2015
	2019
	19200
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	2394
	
	
	M.Maslovi tn 3a asuva hoone piirdeaia ja väravate projekteerimistööd

	
	3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad

	
	3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine

	
	3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine

	tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine
	2013
	2017
	15000
	Kultuuriosakond
	tehtud
	15000
	
	
	

	laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes
	2008
	2021
	1000
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	3339
	
	
	

	õpilaste tervist edendavad tegevused koolides
	2008
	2021
	1000
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	1145
	
	
	

	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2020
	1500
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	
	
	
	

	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	2400
	
	
	

	
	3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem

	
	3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks

	Integreeritud õendusabi teenuse arendamine
	2015
	2021
	74865
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	74865
	
	
	

	Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine
	2013
	2021
	75000
	SA Narva Haigla
	elluviimisel
	75517.12
	12701.13
	
	12701.13 eurot- patsiendi omaosalusena tasutud summa (15% teenuse maksumusest)

	linna terviseprofiili koostamine
	2008
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	tehtud
	
	
	
	Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži abiga

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele, HIV-infitseeritute ja HIV-tõve haigetele
	2008
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	nõustamisteenused uimastite kasutajate ja HIV-positiivsetele isikutele ja nende lähedastele
	2013
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine
	2008
	2021
	
	Sotsiaalabiamet
	lükatud tulevikku
	
	
	hetkel puudub vastav rahastamisprogramm
	

	
	3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine

	SA Narva Haigla "Esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine"
	2016
	2019
	
	SA Narva Haigla
	elluviimisel
	
	8388
	
	SA Narva Haigla vahenditest tasutud projekti ettevalmistamisega seotud tööd

	
	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile

	
	4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem

	
	4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase

	
	4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine

	õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe
	2008
	2021
	5446
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	5446
	97258
	
	

	
	4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine

	
	4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega

	
	4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont

	Lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine
	2017
	2018
	30000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	1440
	
	
	Teostamisel projekteerimistööd

	Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine
	2015
	2020
	58757
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	206262.38
	
	
	Kunstikooli töökoja rekonstrueerimine (II etapp)-49123,58 eurot; Narva 6. Kooli akende vahetamine-17 800,32 eurot; Narva 6.Kooli (Kerese 22) galerii, esimese ja teise korruse koridoide remont, suure ja väikese trepikoja remont, küteradiaatorite vahetus, uste vahetus ning kahe panduse ehitamine -46 665,60 eurot; Narva 6. Kooli (P.Kerese 22, abihoone) vihmaveetorudesüsteemi vahetamine ning sillutisriba ehitamine - 18 576,00 eurot; Narva Muusikakooli (Karja 3) hoone ruumides heliisolatsiooni paigaldamine - 14 100,00 eurot; Keeltelütseumi basseini ruumide remont - 59 996,88 eurot

	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi drenaaži süsteemi ehitamine
	2016
	2017
	245000
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Narva Vesi AS ehitab 2018.a Rahu tänaval sademevee- ja drenaaživeekanalisatsiooni kollektori. Pärast selle valmimist võib sinna kõik drenaaživeed ära juhtida lihtsa drenaažisüsteemiga.

	Pähklimäe Gümnaasiumi ehitustööd
	2016
	2018
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Narva Kesklinna Gümnaasiumi fassadide renoveerimine ja valgustus (sh projekteerimine)
	2015
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	

	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone detailplaneeringu koostamine
	2017
	2017
	15000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	elluviimisel
	4200
	
	
	8280.- eurot on üleviidud, leping 16/2017 23.11.2017. Tätmise tähtaeg on 2019.a 2. kvartal

	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine
	2017
	2017
	20000
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Ideekonkurss korraldatakse pärast detailplaneeringu kehtestamist

	Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine"
	2016
	2020
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	
	
	

	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	2017
	2020
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	muu (lisainfos)
	Innovesse esitatud projekti ettepanek

	Soldino Gümnaasiumi remont (sh projekteerimine,valgustus, keemiakabineti remont, võrkpalliplatsi paigaldamine, territoorium)
	2015
	2019
	974
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	29119.64
	
	
	Narva Soldino Gümnaasiumis põrandate remont, aadressil Tallinna mnt 40 -18 148,04 eurot; keemia kabineti remonditööd (põranda vahetus, lae ja seinte värvimine, küteradiaatorite vahetus, elektrivarustuse vahetus, uste vahetus) - 10 971,60 eurot

	Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimine
	2017
	2020
	20000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	11964
	
	
	Soldino Gümnaasiumi (Tallinna mnt 40,Narva) hoone paneelidevaheliste liitekohtade renoveerimine

	poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool)
	2016
	2020
	120000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	104837.90
	
	
	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poiste töökodade projekteerimine ja renoveerimine

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2020
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Lasteaia "Punamütsike" (Viru tn. 4) renoveerimine
	2016
	2018
	397052.82
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	elluviimisel
	
	
	
	Lõpetamisel projekteerimistööd ning ehitustööde hanke ettevalmistamisel

	lasteaedade remondiks projekteerimine (kõigepealt tualetid)
	2008
	2021
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	lasteaedade remonditööd
	2008
	2021
	
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	
	13998.60
	
	Lasteaia „Cipollino“ nõudepesuruumi remont, lasteaia „Sädemeke“ tualettruumide remont, nõudepesuruumi remont lasteaias „Vikerkaar“ - 13 998,60 eurot

	Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine)
	2016
	2019
	444000
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	347220.06
	
	
	Lasteaia Potsataja territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaed projekteerimine ja paigaldamine) 71049,94 eurot. Lasteaia Sipsik välisvalgustuse, mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine - 268 900,58 eurot. Lasteasutuste Pääsuke ja Tareke tänavakivikatte renoveerimine - 7269,54 eurot. Lasteasutuse Kirsike territooriumil aadressil Narva, A-A. Tiimanni tn 11 mänguväljakute, välisvalgustuse, piirdeaia, kõnniteede asfalt- ja tänavakivikatete projekteerimistööd ning mänguväljakute-ja välisvalgustuse, tänavakivikatte ehitustööd vastavalt projektile lõpeb 2018.aastal

	Narva Koorikooli renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed)
	2012
	2019
	55146
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	55145.86
	
	
	Narva Koorikooli hoone akende vahetamine

	koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine
	2014
	2018
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine
	2012
	2019
	
	Linnamajandusamet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine ning ohutuse tagamine
	2008
	2019
	373716
	Linnamajandusamet
	elluviimisel
	305308.94
	
	
	Narva Haigla 6 hoones tuletõkkeuste paigaldamine - 26 172,00 eurot; Narva linnas Võidu pr 4 ujula hoone elektrivarustuse rekonstrueerimine - 61 283,39 eurot; Narva Spordikooli Energia sõudebaasi hoone aadressil Jõe tn 1, Narva, teisel korrusel evakuatsiooniteel asuvast ventilatsioonikambrist omaette tuletõkkesektsiooni moodustamine - 1504,00 eurot; Narva Keskraamatukogus tuletõkkeuste paigaldus - 182 972,64 eurot; Narva Paju koolis evakuatsiooni- ja avarii valgustuse paigaldamine ning sundventilatsioonisüsteemi automaatse väljalülitumise automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme poolt tulekahjualarmi väljastamisel paigaldamine -32 376,91 eurot; Keeltelütseumi aadressil Kangelaste 32, Narva, siseujulas asuvast elektrijaotlast omaette tuletõkkesektsiooni moodustamine -projekteerimistööd - 1 000,00 eurot

	
	4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga

	Narva Jäähallile jääpuhastusmasina soetamine
	2016
	2017
	100000
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Koolidele turvatöötajate teenuse tagamine
	2016
	2020
	120000
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	Videovalve korraldamine koolide ja lasteaedade sissepääsu(de) juures ja koridorides
	2016
	2020
	33000
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	35700
	
	
	Videovalve on korraldatud Kesklinna gümnaasaiumis, Kreenholmi gümnaasiumis, Pähklimäe gümnaasiumis, Keeltelütseumis ja lasteaias Põngerjas

	Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine
	2014
	2021
	10300
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	
	
	
	Infotehnoloogiaid õppeprotsessis aktiivselt rakendatavatest õpetajatest on moodustatud töörühm, kes edendab IT-rakendamist lasteaedades. IT-parki toetatakse muu hulgas ka töökorras seadmete taaskasutuse teel.

	Põhikoolide digitaristu täiendamine
	2016
	2017
	
	Kultuuriosakond
	tehtud
	27855
	185701
	
	

	Koolide tarkvara rent
	2017
	2020
	7200
	Linnakantselei
	tehtud
	10715.19
	
	
	

	Linnavalitsuse ametitele ja osakondadele riistvara rent
	2016
	2020
	20400
	Linnakantselei
	tehtud
	33059.70
	
	
	

	
	4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus

	
	4.1.3.1. noortekeskuste arendamine

	
	4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine

	Narva õpilasmaleva arendamine
	2016
	2020
	20000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	20000
	5300
	
	ENTK toetusel

	Infomessi "Orientiir" korraldamine
	2016
	2020
	10000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	7000
	
	
	

	Noorsootöö projektide toetamine
	2007
	2020
	10000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	7000
	
	
	

	Narva Noorteparlamendi töö toetamine
	2011
	2020
	2000
	Narva Noortekeskus
	tehtud
	2000
	
	
	

	Noorteparlamentide kogemuste vahetamine programmi "Est-Rus" piiriülese koostööprojekti raames
	2017
	2020
	4530
	Narva Noortekeskus
	elluviimisel
	1500
	2400
	
	

	
	4.1.3.3. noorte kaasamine noortevaldkonda võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse abil

	
	4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut

	
	4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine

	Lastepsühhiaatriaalase nõustamise korraldamine
	2013
	2018
	5500
	Kultuuriosakond
	loobunud
	
	
	puudub vastav rahastamisprogramm
	

	Koolide tugispetsialistide võrgustiku arendamine
	2013
	2018
	375000
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	335000
	30000
	
	

	psühholoogi ja eripedagoogi teenuste korraldamine koolieelsetes lasteasutustes
	2015
	2018
	183200
	Kultuuriosakond
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	nägemispuudega õpilaste klassi avamine
	2015
	2018
	4490
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	
	
	
	Klass avatakse vajaduspõhiselt. 2017.a ei olnud nägemispuudega klassis õppida soovivaid lapsi, et klassikomplekt moodustada.

	HEV-õpilaste klasside avamine Paju kooli baasil ning õpilaskodu tegevuse toetamine
	2013
	2017
	15000
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	15000
	24000
	
	

	
	4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis

	koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine
	2012
	2021
	30880
	Kultuuriosakond
	elluviimisel
	30880
	
	
	

	
	4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks

	
	4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks

	
	4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt

	
	5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem

	
	5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused

	
	5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks

	
	5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile

	
	5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine

	ettevõtjate koolituse korraldamine
	2008
	2021
	300
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	258
	
	
	

	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2021
	90000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	57400.51
	
	
	

	
	5.1.1.3. investorite kaasamine

	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2021
	500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	391.64
	
	
	

	
	5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine

	
	5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine

	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2021
	15000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	tehtud
	3178
	
	
	

	
	5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine

	
	5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine

	
	5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine

	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2021
	
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	lükatud tulevikku
	
	
	eelarves ei olnud raha
	

	
	5.1.1.9. noorte spetsialistide ja ettevõtjate toetamine stipendiumide ja koolitusabi kaudu
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