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5. Tegevuskava
Tegevuskavas on esitatud strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused ning nende teostamiseks prognoositavad kulud arengukava perioodiks kuni aastani 2022.
Kasutatud lühendid:
	ALPA
	-
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 

	KO
	-
	Kultuuriosakond

	LAÖA
	-
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

	LMA
	-
	Linnamajandusamet

	NNK
	-
	Narva Noortekeskus

	RA
	-
	Rahandusamet

	SAA
	-
	Sotsiaalabiamet

	№
	Tegevus
	Algus
	Lõpp
	Kulud kokku, EUR
	Omafin. kokku, EUR
	Omafin. %
	omafin. aastal 2018
	omafin. aastal 2019
	omafin. aastal 2020
	omafin. aastal 2021
	omafin. aastal 2022
	Vastutaja
	Partner

	 
	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks

	 
	1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele

	 
	1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur

	 
	1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine

	1
	Elekrijaama tee rekonstrueerimine
	2019
	2020
	2000000
	2000000
	100
	 
	1000000
	1000000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	2
	Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus
	2014
	2022
	588471
	588471
	100
	89000
	100000
	100000
	100000
	100000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	3
	Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitamine (sh projekteerimine)
	2015
	2021
	3127512
	3127512
	100
	2198160
	580000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	4
	Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine)
	2013
	2022
	1593209
	1593209
	100
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	5
	valgusfooride paigaldamine
	2011
	2019
	368194
	368194
	100
	 
	40000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	6
	Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring) projekteerimine
	2016
	2018
	32026
	32026
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	7
	Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese ring; L5) rekonstrueerimine
	2017
	2018
	1463727
	958045
	65,45
	62500
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	8
	Energia tn III osa ehitustööd
	2018
	2020
	195000
	195000
	100
	 
	 
	195000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	9
	Energia põik, ehitustööd
	2018
	2019
	800000
	800000
	100
	300000
	500000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	10
	26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee projekteerimine
	2019
	2019
	40000
	40000
	100
	 
	40000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	11
	26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee ehitustööd
	2020
	2020
	385000
	385000
	100
	 
	 
	385000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	12
	Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn ristmiku projekteerimine
	2019
	2019
	20000
	20000
	100
	 
	20000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	13
	Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn ristmiku ehitustööd
	2020
	2020
	130000
	130000
	100
	 
	 
	130000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	14
	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas
	2016
	2021
	10721485
	1745086
	16,28
	155244
	158407
	950442
	475221
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	LMA

	15
	Vahtra tänava ehitustööd koos välisvalgustusega
	2020
	2020
	732800
	732800
	100
	 
	 
	732800
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	16
	Rakvere tn II etapi (Kangelaste pr-Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine
	2019
	2019
	628000
	628000
	100
	 
	628000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine

	17
	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine
	2014
	2019
	7469469
	1150170
	15,4
	571143
	315769
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	18
	Jalgrattaõppe korraldamine Narva koolide õpilastele
	2014
	2018
	7500
	7500
	100
	1500
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 

	 
	1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine

	19
	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine
	2015
	2020
	785667
	785667
	100
	40000
	300000
	350000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	20
	Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine)
	2015
	2022
	142500
	142500
	100
	23034
	20000
	20000
	20000
	20000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine

	 
	1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine

	21
	Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama arendus
	2013
	2018
	1573692
	528332
	33,57
	455339
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine

	 
	1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine

	22
	Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine
	2018
	2019
	420000
	220000
	52,38
	88000
	132000
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	23
	Kulgu sadama projekteerimine
	2017
	2018
	32838
	32838
	100
	32838
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	24
	Projekt Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks
	2018
	2020
	259220
	26000
	10,03
	6000
	10000
	10000
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	1.1.1.8. parkimise korraldamine

	25
	munitsipaalasutuste jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele

	 
	1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud

	 
	1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks

	 
	1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine

	26
	EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine
	2017
	2021
	1974186
	1935660
	98,05
	720720
	600000
	300000
	300000
	 
	Linnamajandusamet
	 

	27
	Kõlakoja projekteerimine ja ehitamine avaliku pargi läheduses (Sepa 7a)
	2019
	2020
	60000
	60000
	100
	 
	15000
	45000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	28
	Võidu pargi rekonstrueerimistööd
	2017
	2021
	1449240
	1449240
	100
	358360
	399950
	390930
	300000
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine

	29
	Tallinna mnt heakorrastuse ideekonkursi läbiviimine
	2019
	2019
	20000
	20000
	100
	 
	20000
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	30
	Tallinna mnt heakorrastus - projekteerimine ja ehitus
	2019
	2020
	500000
	500000
	100
	 
	250000
	250000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	31
	Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine)
	2015
	2019
	333924
	333924
	100
	 
	330000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	32
	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp
	2016
	2018
	1073142
	186845
	17,41
	167687
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	33
	Kadastiku tiigi puhkeala rajamine (sh projekteerimine)
	2017
	2020
	130000
	130000
	100
	 
	 
	130000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	34
	Maleaia rajamine
	2022
	2022
	700000
	700000
	100
	 
	 
	 
	 
	700000
	Linnamajandusamet
	 

	35
	Koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine
	2019
	2020
	40000
	40000
	100
	 
	20000
	20000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine

	 
	1.2.1.4. purskkaevude ehitamine

	36
	Purskkaevu renoveerimine KM Rugodivi territooriumil
	2021
	2021
	450000
	450000
	100
	 
	 
	 
	450000
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine

	37
	Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise projekteerimine
	2019
	2019
	44738
	44738
	100
	 
	44738
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	38
	Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise ehitamine
	2020
	2020
	319558
	319558
	100
	 
	 
	319558
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine

	39
	Unikaalsete liikluskorralduslike elementide projekteerimine ja paigaldus
	2019
	2019
	20000
	20000
	100
	 
	20000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	40
	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008
	2020
	77823
	77823
	100
	7000
	5000
	3000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus

	41
	Linna ühiselamu Kreenholmi 40 eluruumide renoveerimine
	2017
	2018
	88000
	88000
	100
	86800
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu

	42
	Linna ühiselamutes kütesüsteemi vahetamine (Energia 4, Energia 6, Vestervalli 17, Viru 3)
	2020
	2021
	400000
	400000
	100
	 
	 
	200000
	200000
	 
	Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu

	43
	Linna ühiselamutes katuse renoveerimine (Energia 4, Energia 6)
	2018
	2018
	70000
	70000
	100
	70000
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu

	44
	Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3)
	2016
	2019
	530000
	530000
	100
	130000
	200000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SA Narva Linnaelamu

	45
	Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS)
	2018
	2018
	33480
	33480
	100
	33480
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	 
	1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist

	 
	1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine

	46
	Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2022
	238820
	238820
	100
	 
	50000
	50000
	50000
	50000
	Linnamajandusamet
	 

	47
	Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale)
	2017
	2022
	278943
	278943
	100
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	Linnamajandusamet
	 

	48
	Staadioni ehitamine 6.kooli juurde (Kerese 22) (sh.projekteerimine)
	2017
	2018
	863255
	863255
	100
	845521
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	49
	Äkkeküla spordiväljaku rajamine
	2017
	2019
	35000
	17000
	48,57
	1500
	6158
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LAÖA

	50
	Äkkeküla terviserajade ehitamine, IV etapp
	2018
	2018
	50000
	50000
	100
	50000
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LAÖA

	51
	Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (sh detailplaneering, projekteerimine)
	2018
	2020
	 
	 
	 
	12000
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LAÖA

	52
	Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine
	2018
	2020
	473054
	176034
	37,21
	46751
	110276
	19007
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	LAÖA

	53
	Ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval)
	2019
	2019
	50000
	50000
	100
	 
	50000
	 
	 
	 
	SA Narva Linna Arendus
	ALPA

	54
	Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamine
	2020
	2021
	2120000
	2120000
	100
	 
	 
	1060000
	1060000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	55
	Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel
	2018
	2020
	283974
	283974
	100
	183974
	100000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	56
	Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine)
	2015
	2019
	816522
	816522
	100
	 
	808830
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	57
	Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine)
	2008
	2020
	588089
	588089
	100
	150000
	155000
	50000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	58
	Narva Sõudebaasi hoone 9. boksi rekonstrueerimune (sh projekti korrigeerimine)
	2019
	2019
	80000
	80000
	100
	 
	80000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	59
	Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine
	2013
	2019
	205378
	205378
	100
	 
	200000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	LAÖA

	60
	Kergejõustiku maneezi ehitamine, I etapp
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	61
	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse projekteerimine
	2018
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	 

	62
	Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse ehitamine
	2019
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
	 

	 
	1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine

	63
	Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine
	2011
	2020
	322707
	322707
	100
	 
	145000
	136366
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	64
	Narva Kultuurimaja Rugodiv renoveerimine (sh projekti korrigeerimine) ja uute heliseadmete paigaldamine
	2017
	2018
	3384941
	3384941
	100
	2773295
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine

	 
	1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused

	 
	1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega

	 
	1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine

	65
	Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"
	2018
	2021
	2250000
	450000
	20
	150000
	100000
	100000
	100000
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	66
	tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2020
	1280708
	1280708
	100
	222587
	100000
	100000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	67
	jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus
	2013
	2022
	578999
	174454
	30,13
	50000
	50000
	20000
	20000
	20000
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

	68
	Sadameveekanalisatsiooni süsteemi rajamine
	2019
	2020
	2000000
	2000000
	100
	 
	1000000
	1000000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	AS Narva Vesi

	69
	Sademeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine
	2017
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	70
	Kudruküla linnaosa drenaažisüsteemi ekspertiis, projekteerimine ja ehitus
	2015
	2021
	318888
	318888
	100
	 
	100000
	100000
	100000
	 
	Linnamajandusamet
	 

	 
	1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine

	 
	1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur

	 
	1.3.2.1. elamufondi arendamine

	71
	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2007
	2022
	1985861
	1985861
	100
	160000
	160000
	200000
	200000
	200000
	Linnamajandusamet
	 

	72
	aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine
	2014
	2022
	330671
	330671
	100
	54000
	54000
	54000
	35000
	35000
	Linnamajandusamet
	 

	73
	munitsipaalelamute renoveerimine
	2018
	2022
	1400000
	1400000
	100
	200000
	300000
	300000
	300000
	300000
	SA Narva Linnaelamu
	LMA

	 
	1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine

	74
	Narva uue linnavalitsuse hoone ehitamine
	2019
	2023
	6500000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	1.3.3. parandada keskkonna olukorda

	 
	1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine

	75
	linna üldplaneeringu koostamine
	2018
	2021
	280000
	280000
	100
	70000
	70000
	70000
	70000
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	76
	Narva elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine
	2011
	2020
	17509
	17509
	100
	1000
	1000
	1000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	77
	Peetri maja taastamine
	2019
	2021
	1600000
	1600000
	100
	 
	400000
	800000
	400000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	 
	1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine

	 
	1.3.3.3. säästva arengu toetamine

	 
	1.4. turismi arenguks on loodud tingimused

	 
	1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur

	 
	1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks

	78
	Muuseumi hoone projekteerimine ja ehitamine "Vana Narva miniatüüris" maketi paigutuseks
	2018
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	79
	turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine
	2017
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SA Narva Muuseum
	LAÖA

	80
	projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks”
	2014
	2019
	25738228
	1422728
	5,53
	535167
	132892
	 
	 
	 
	SA Narva Muuseum
	 

	 
	1.4.1.2. vanalinna arendamine

	81
	Arheoloogiapargi väljaarendamine (projekteerimine ja ehitus)
	2019
	2021
	350000
	350000
	100
	 
	100000
	200000
	50000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	82
	Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine
	2018
	2018
	5985
	5985
	100
	5985
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	 
	1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine

	83
	"5-krooni" vaateplatsi ehitustööd
	2018
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine

	84
	Narva Stockholmi platsi ehitamine
	2016
	2021
	1000000
	166000
	16,6
	70000
	32000
	48000
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	85
	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine
	2016
	2021
	7193118
	2255001
	31,35
	278931
	779876
	779877
	389938
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine

	86
	Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18).
	2015
	2020
	663000
	132600
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Gate OÜ
	Eesti Kunstiakadeemia SA

	87
	Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks.
	2016
	2022
	850583
	552879
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Gate OÜ
	 

	88
	Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine
	2016
	2023
	5000000
	1700000
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Gate OÜ
	 

	89
	Veekeskuse ehitamine
	2015
	2018
	27000000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Gate OÜ
	ALPA

	 
	1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele

	 
	1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur

	 
	1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine

	 
	1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine

	90
	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008
	2019
	50693
	50693
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn

	 
	2.1. linna kuvand on arendatud

	 
	2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks

	 
	2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine

	91
	Konkursil "Euroopa Kultuuripealinn 2024" osalemiseks dokumentide väljatöötamine ja ettevalmistamine
	2018
	2024
	75000
	75000
	100
	75000
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 

	92
	Turismiatraktsiooni "Viktoria bastioni kasematid" tegevuste toetamine
	2018
	2019
	132605
	132605
	100
	66105
	66500
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	93
	Kaasaegse linna veebilehe loomine
	2018
	2018
	25000
	25000
	100
	25000
	 
	 
	 
	 
	Linnakantselei
	ALPA

	94
	Narva linna turismiveebi loomine
	2019
	2019
	15000
	15000
	100
	 
	15000
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	95
	Narva külastuskeskuse (KÜK) tegevuse toetamine
	2011
	2020
	315957
	204676
	64,78
	22000
	22000
	22000
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine

	 
	2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel

	 
	2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine

	96
	suvel Narva linnapäevad
	2008
	2022
	300000
	300000
	100
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	Kultuuriosakond
	 

	97
	Narva - Sügispealinn
	2009
	2022
	159780
	159780
	100
	31956
	31956
	31956
	31956
	31956
	Kultuuriosakond
	 

	98
	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed”
	2009
	2022
	34000
	34000
	100
	 
	17000
	 
	17000
	 
	Kultuuriosakond
	 

	99
	sügisel Narva motokross
	2008
	2021
	8000
	8000
	100
	2000
	2000
	2000
	2000
	 
	Kultuuriosakond
	 

	100
	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008
	2021
	13600
	13600
	100
	3400
	3400
	3400
	3400
	 
	Kultuuriosakond
	 

	101
	talvel Chopini konkurss
	2008
	2022
	50000
	50000
	100
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Kultuuriosakond
	 

	102
	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008
	2022
	100000
	100000
	100
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	Kultuuriosakond
	 

	 
	2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk

	 
	2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel

	103
	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008
	2022
	50000
	50000
	100
	 
	25000
	 
	25000
	 
	Kultuuriosakond
	 

	 
	2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides

	104
	Walled Towns Assotsiatsioonis (WTFC) osalemine
	2008
	2018
	5894
	5894
	100
	550
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega

	 
	2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides

	105
	Koostöö ja projektid URBACT ja linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames
	2016
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	106
	Väikesadamate koostöövõrgustiku arendamine / Projekt "Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatudveeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“
	2015
	2018
	195725
	29359
	15
	4359
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	107
	projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt"
	2017
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine

	108
	Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele
	2016
	2020
	25000
	25000
	100
	5000
	5000
	5000
	 
	 
	Kultuuriosakond
	LAÖA

	109
	Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine,II etapp"
	2017
	2021
	3075178
	451964
	14,7
	 
	100000
	160000
	131964
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	SA Narva Muuseum

	110
	Narva Kulgu tööstusala ja Ivangorodi äriinkubaatori arendamine
	2018
	2019
	100000
	10000
	10
	5000
	5000
	 
	 
	 
	SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
	LAÖA

	111
	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp (Joaoru puhkeala arendamine jätkuprojekt)
	2017
	2021
	1931000
	273816
	14,18
	30000
	80000
	80000
	76296
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	ALPA

	 
	2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine

	 
	2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril

	 
	2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd

	 
	2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine

	112
	spordiklubide ürituste toetamine
	2008
	2022
	150000
	150000
	100
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	Kultuuriosakond
	 

	113
	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2022
	76201
	76201
	100
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	114
	MTÜ Narva avatud noortekeskuse RLK toetamine
	2017
	2022
	60612
	60612
	100
	10102
	10102
	10102
	10102
	10102
	Sotsiaalabiamet
	 

	115
	MTÜ Virumaa Heategevuskeskuse toetamine
	2017
	2022
	47680
	47680
	100
	6780
	6780
	6780
	6780
	6780
	Sotsiaalabiamet
	 

	 
	2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse

	116
	ehitusprojektide elektroonilise arhiivi loomine
	2019
	2020
	40000
	40000
	100
	 
	20000
	20000
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	117
	Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine
	2016
	2020
	300000
	300000
	100
	50000
	50000
	50000
	 
	 
	Linnakantselei
	RA

	118
	Konkursi "Narva ettevõtja" korraldamine
	2008
	2022
	62996
	62996
	100
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	119
	Narva linna giidide koolitamine ja atesteerimise läbi viimine giididele
	2008
	2022
	6552
	6552
	100
	400
	 
	 
	 
	400
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	120
	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008
	2022
	40223
	40223
	100
	2875
	3000
	3000
	3200
	3200
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta

	 
	3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem

	 
	3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit

	 
	3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine

	 
	3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine

	 
	3.1.1.3. tugiteenuste arendamine

	 
	3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele

	121
	Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine
	2016
	2022
	50000
	50000
	100
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Sotsiaalabiamet
	 

	122
	MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine
	2008
	2022
	1188108
	772270
	65
	59371
	59371
	59371
	59371
	59371
	Sotsiaalabiamet
	MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"

	123
	Psühhiaatriline koduõendus
	2018
	2022
	100000
	100000
	100
	 
	25000
	25000
	25000
	25000
	Sotsiaalabiamet
	 

	 
	3.1.1.5. lastega perekondade toetamine

	 
	3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine

	 
	3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine

	 
	3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine

	124
	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva linna asutuste juurde
	2018
	2021
	176665
	176665
	100
	26665
	50000
	50000
	50000
	 
	Linnamajandusamet
	ALPA

	125
	Eluruumi kohandamine vastavalt liikumispuudega inimeste erivajadustele
	2017
	2022
	135000
	135000
	100
	15000
	30000
	30000
	30000
	30000
	Sotsiaalabiamet
	 

	126
	Hooldusteenuste arendamine (sh koduteenus ja intervallhooldusteenus)
	2018
	2022
	265000
	265000
	100
	10000
	30000
	50000
	75000
	100000
	Sotsiaalabiamet
	 

	127
	sotsiaal- ja terviseedenduse valdkonnas infoürituste korraldamine
	2017
	2022
	28000
	28000
	100
	3000
	4000
	5000
	6000
	7000
	Sotsiaalabiamet
	 

	 
	3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine

	 
	3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine

	 
	3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega

	 
	3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine

	128
	Projekt "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp"
	2018
	2018
	160000
	40000
	25
	40000
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	129
	M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd (sh projekteerimine) ning tuletõkkeuste ja ATS hoones paigaldamine
	2016
	2020
	158000
	158000
	100
	 
	70000
	83223
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SAA

	130
	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine
	2018
	2020
	114000
	18000
	15,79
	 
	6000
	12000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"

	131
	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3) hoone renoveerimise projekti koostamine
	2019
	2019
	10000
	10000
	100
	 
	10000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SAA

	132
	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3) hoone renoveerimistööd
	2020
	2021
	200000
	200000
	100
	 
	 
	100000
	100000
	 
	Linnamajandusamet
	SAA

	133
	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) hoone renoveerimistööd
	2019
	2020
	200000
	200000
	100
	 
	100000
	100000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SAA

	134
	Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine)
	2015
	2020
	287394
	287394
	100
	 
	15000
	270000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	SAA

	 
	3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad

	 
	3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine

	 
	3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine

	135
	laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes
	2008
	2022
	35905
	35905
	100
	3000
	4000
	5000
	5000
	5000
	Sotsiaalabiamet
	 

	136
	õpilaste tervist edendavad tegevused koolides
	2008
	2022
	41737
	34224
	82
	2000
	4000
	5000
	5000
	5000
	Sotsiaalabiamet
	 

	137
	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008
	2022
	11112
	11112
	100
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	Sotsiaalabiamet
	 

	138
	vigastuste ennetamine lastel
	2008
	2022
	95634
	21948
	22,95
	2000
	2500
	2500
	2500
	2500
	Sotsiaalabiamet
	 

	139
	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008
	2022
	84488
	27163
	32,15
	3000
	3000
	3000
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 

	140
	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008
	2022
	540465
	211430
	39,12
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	Sotsiaalabiamet
	 

	 
	3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem

	 
	3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks

	141
	Integreeritud õendusabi teenuse arendamine
	2015
	2022
	1284865
	1284865
	100
	150000
	190000
	200000
	210000
	250000
	Sotsiaalabiamet
	 

	142
	Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine
	2013
	2021
	1886344
	1603573
	85,01
	339635
	346318
	346318
	346318
	 
	SA Narva Haigla
	 

	143
	linna terviseprofiili koostamine
	2008
	2022
	9628
	9628
	100
	 
	1000
	 
	 
	 
	Sotsiaalabiamet
	 

	 
	3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine

	144
	SA Narva Haigla "Esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine"
	2016
	2019
	987628
	190000
	19,24
	80000
	110000
	 
	 
	 
	SA Narva Haigla
	SA Narva Haigla

	 
	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile

	 
	4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem

	 
	4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase

	 
	4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine

	145
	õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe
	2008
	2022
	1920873
	158937
	8,27
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	Kultuuriosakond
	 

	 
	4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine

	 
	4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega

	 
	4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont

	146
	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine A. Puškini tn 29, 29a, 31, 33)
	2018
	2018
	15000
	15000
	100
	15000
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 

	147
	Lasteaedades köögitehnika ja kütteseadmete väljavahetamise programm
	2018
	2021
	300000
	300000
	100
	 
	100000
	100000
	100000
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	148
	Lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine
	2017
	2019
	1231094
	852053
	69,21
	353866
	496747
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	149
	Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas
	2018
	2020
	86255
	21564
	25
	 
	21564
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	150
	Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine
	2015
	2020
	1190363
	1190363
	100
	118000
	341770
	453572
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	151
	Pähklimäe Gümnaasiumi ehitustööd
	2016
	2022
	400000
	400000
	100
	 
	100000
	100000
	100000
	100000
	Linnamajandusamet
	KO

	152
	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ehitustööd (sh projekteerimine)
	2015
	2021
	365000
	365000
	100
	 
	115000
	115000
	117960
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	153
	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringu koostamine)
	2018
	2018
	8280
	8280
	100
	8280
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	KO

	154
	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine
	2018
	2018
	20000
	20000
	100
	20000
	 
	 
	 
	 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	KO

	155
	Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine"
	2016
	2021
	3000000
	415000
	13,83
	 
	124500
	207500
	83000
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	156
	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine
	2017
	2021
	6117647
	917647
	15
	 
	275294
	458824
	183529
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	157
	Soldino Gümnaasiumi ehitustööd(sh projekteerimine)
	2015
	2020
	218146
	218146
	100
	 
	91302
	89438
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	158
	Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimine
	2017
	2021
	650000
	650000
	100
	 
	162500
	325000
	150536
	 
	Linnamajandusamet
	 

	159
	Paju Kooli remont (sh ekspertiis, valgustus klassiruumides, treppid, veetorud, WC, soojusõlm, füüsika-keemia kabinetid, ventilatsioonisüsteem, võimla seinte remont)
	2019
	2019
	260000
	260000
	100
	 
	260000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	160
	reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele
	2018
	2022
	200000
	200000
	100
	 
	50000
	50000
	50000
	50000
	Linnamajandusamet
	KO

	161
	poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool)
	2016
	2021
	884838
	884838
	100
	 
	300000
	180000
	300000
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	162
	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine)
	2007
	2020
	1955998
	1955998
	100
	218353
	550000
	550000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	163
	Lasteaia "Punamütsike" (Viru tn. 4) renoveerimine
	2016
	2019
	715101
	536909
	75,08
	407294
	115719
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	KO

	164
	lasteaedade remondiks projekteerimine (kõigepealt tualetid)
	2008
	2022
	694754
	694754
	100
	273518
	95000
	95000
	95000
	95000
	Linnamajandusamet
	KO

	165
	lasteaedade remonditööd
	2008
	2021
	3606655
	3606655
	100
	24894
	799000
	668445
	724300
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	166
	Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine)
	2016
	2019
	664251
	664251
	100
	161170
	120170
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	167
	Ujula hoone (Võidu 4) fassaadide rekonstrueerimine
	2018
	2021
	784500
	784500
	100
	 
	196125
	392250
	196125
	 
	Linnamajandusamet
	 

	168
	Narva Lauatennise kompleksi (Puškini tn 25b) ventilatsiooni paigaldamine
	2019
	2019
	506000
	506000
	100
	 
	506000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	 

	169
	Paemurru kooli aadressil 26.Juuli tn 4 spordisaali rekonstrueerimine ja remont (poksisaal)
	2019
	2020
	400000
	400000
	100
	 
	200000
	200000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	170
	Narva Koorikooli renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed)
	2012
	2019
	314131
	314131
	100
	70700
	160000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	171
	koolieelsete lasteasutuste ning koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine
	2014
	2019
	566476
	566476
	100
	 
	450000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	172
	munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine
	2012
	2020
	547503
	547503
	100
	 
	240000
	240000
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	173
	linna munitsipaalkoolide hoonete projekteerimine ja renoveerimine ning ohutuse tagamine
	2008
	2019
	1039583
	1039583
	100
	56298
	320000
	 
	 
	 
	Linnamajandusamet
	KO

	 
	4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga

	174
	Koolidele turvatöötajate teenuse tagamine
	2016
	2022
	840000
	840000
	100
	120000
	120000
	120000
	120000
	120000
	Kultuuriosakond
	 

	175
	Videovalve korraldamine koolide ja lasteaedade sissepääsu(de) juures ja koridorides
	2016
	2022
	231000
	231000
	100
	33000
	33000
	33000
	33000
	33000
	Kultuuriosakond
	ALPA

	176
	Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine
	2014
	2022
	92700
	92700
	100
	10300
	10300
	10300
	10300
	10300
	Kultuuriosakond
	 

	177
	Koolide tarkvara rent
	2017
	2020
	28800
	28800
	100
	7200
	7200
	7200
	 
	 
	Linnakantselei
	KO

	178
	Linnavalitsuse ametitele ja osakondadele riistvara rent
	2016
	2020
	71400
	71400
	100
	20400
	20400
	20400
	 
	 
	Linnakantselei
	 

	 
	4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus

	 
	4.1.3.1. noortekeskuste arendamine

	 
	4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine

	179
	Noorte foorumi korraldamine
	2019
	2022
	8000
	8000
	100
	 
	2000
	2000
	2000
	2000
	Narva Noortekeskus
	 

	180
	Noorte vabatahtlikute keskkonna loomine ja arendamine
	2019
	2022
	8000
	8000
	100
	 
	2000
	2000
	2000
	2000
	Narva Noortekeskus
	 

	181
	Narva õpilasmalevate ja innovatsiooni malevate tegevuse arendamine (sh erivajadustega õpilastele ja noortele)
	2016
	2022
	159400
	159400
	100
	20000
	25000
	25000
	25000
	25000
	Narva Noortekeskus
	 

	182
	Infomessi "Orientiir" korraldamine
	2016
	2022
	62000
	62000
	100
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Narva Noortekeskus
	 

	183
	Noorsootöö projektide toetamine
	2007
	2022
	114000
	114000
	100
	7000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Narva Noortekeskus
	 

	184
	Narva Noorteparlamendi töö toetamine
	2011
	2022
	20000
	20000
	100
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	Narva Noortekeskus
	 

	185
	Uute formaatide loomine noorte osalemiseks otsuste tegemisel
	2018
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Narva Noortekeskus
	KO

	 
	4.1.3.3. noorte kaasamine noortevaldkonda võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse abil

	 
	4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut

	 
	4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine

	186
	Lastepsühhiaatriaalase nõustamise korraldamine
	2013
	2018
	33000
	33000
	100
	5500
	 
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	SA Narva Haigla

	187
	Koolide tugispetsialistide võrgustiku arendamine (sh tugispetsialistide töörühma koordineerimine).
	2013
	2019
	2138700
	2138700
	100
	375000
	700
	 
	 
	 
	Kultuuriosakond
	 

	188
	psühholoogi ja eripedagoogi teenuste korraldamine koolieelsetes lasteasutustes
	2015
	2022
	1465600
	1465600
	100
	183200
	183200
	183200
	183200
	183200
	Kultuuriosakond
	 

	189
	nägemispuudega õpilaste klassi avamine
	2015
	2022
	260490
	35490
	13,62
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	Kultuuriosakond
	 

	190
	HEV-õpilaste klasside avamine Paju kooli baasil ning õpilaskodu tegevuse toetamine
	2013
	2022
	310000
	190000
	61,29
	23000
	23000
	23000
	23000
	23000
	Kultuuriosakond
	 

	 
	4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis

	191
	koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine
	2012
	2022
	512930
	512930
	100
	46310
	46310
	46310
	46310
	68910
	Kultuuriosakond
	 

	 
	4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks

	 
	4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks

	 
	4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt

	 
	5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem

	 
	5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused

	 
	5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks

	 
	5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile

	 
	5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine

	192
	ettevõtjate koolituse korraldamine
	2008
	2022
	11672
	11672
	100
	300
	300
	300
	300
	300
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	193
	ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine
	2010
	2021
	167957
	167957
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.3. investorite kaasamine

	194
	Narva investeerimispassi arendamine
	2008
	2022
	4389
	4389
	100
	442
	500
	500
	500
	500
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine

	 
	5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine

	195
	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008
	2022
	134879
	134879
	100
	4000
	4000
	5000
	5000
	6000
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine

	 
	5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine

	196
	Noorte ettevõtlikkuse tõstmise tegevused
	2018
	2020
	30000
	30000
	100
	10000
	10000
	10000
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine

	197
	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008
	2022
	4522
	4522
	100
	 
	600
	600
	600
	600
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 

	 
	5.1.1.9. noorte spetsialistide ja ettevõtjate toetamine stipendiumide ja koolitusabi kaudu

	198
	Noorte spetsialistide ja ettevõtjate toetamine
	2018
	2020
	60000
	60000
	100
	20000
	20000
	20000
	 
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
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