Eelnõu

### NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 							_____.11.2008 nr _______

Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine

(Energia 2b, Narva)

1. Asjaolud ja menetluse käik

Kinnisvarakapitali AS omandas 13.07.2005 ehitiste tagasiostuõigusega müügilepingu (Jõhvi notari Tatjana Boitsova registri nr 5790) alusel Narva linnalt garaažihooned (ehitisregistri kood 118010281, pindala 297,3m2 ja ehitisregistri kood 118010282, pindala 410,1 m2), aadressil Energia tn 2b, Narvas. Alates 20.09.2006 on Narvas Energia 2b asuv vara kinnistu.

Müügilepingu tingimuste kohaselt kohustus ostja investeerima omandatud varasse kolme aasta jooksul kokku 18 728 000 krooni. Esimese aasta investeerimiskohustus täideti: garaažid lammutati, investeeringud moodustasid 701 356 krooni. Teisel aastal pidi ostja investeerima 4 166 400 krooni tähtajaks 13.07.2007. 05.06.2007 pöördus Kinnisvarakapitali AS Narva Linnavalitsuse poole taotlusega lubada müüa temale kuuluv kinnistu aadressil Energia 2b Narvas, pindala 5997m2, maa sihtotstarve – 100% ärimaa, OÜ-le  ALVEL VENTURES.

Narva Linnavalitsuse 03.06.2007 korraldusega nr 843-k anti Kinnisvarakapitali AS-le (registrikood 10087315, asukoht Tuukri 1a, Tallinn) nõusolek Narvas Energia 2b asuva kinnistu (kinnistusregistriosa nr 3568809, katastritunnus 51101:006:0116, pindala 5 997 m², sihtotstarve – ärimaa 100%) võõrandamiseks OÜ-le ALVEL VENTURES (registrikood 11213466, asukoht Tallinna mnt 6, Nаrva) tingimusel, et OÜ ALVEL VENTURES investeerib omandatud varasse 18 026 644 krooni vastavalt tema pakutud ajagraafikule:

    - 500 000 krooni

    - 1 000 000 krooni

    - 5 000 000 krooni

    - 11 526 644 krooni

Nimetatud linnavalitsuse korralduse alusel sõlmiti Kinnisvarakapitali AS-i, OÜ ALVEL VENTURES ja Narva linna vahel 31.07.2007 kinnistu müügileping kohustuste ülekandmisega, hüpoteegi loovutamise ja ülekandmise leping, asjaõigusleping ja kinnistamisavaldus (Narva notari Tatjana Boitsova notariaalregistri nr 7234) (edaspidi Leping).

Linnavara- ja Majandusamet saatis OÜ-le ALVEL VENTURES 07.03.2008 ja 07.10.2008 meeldetuletused vajaduse kohta investeerida sellel aastal varasse 500 000 krooni.

OÜ ALVEL VENTURES teatas 21.10.2008 kirjas, et majanduskriis on mõjunud negatiivselt paljude Eesti firmade, sealhulgas ka OÜ-le ALVEL VENTURES finantsolukorrale, mis ei võimalda arendada kinnistut aadressil Energia 2b, Narva, esialgsete plaanide kohaselt. Paljud firmad, kes soovisid rentida pindasid, on praegu sellest kavatsusest loobunud, mis toob kaasa lisariske antud objekti kasutamisel ja pangalaenu saamisel. Seoses sellega tuleb üle vaadata arhitekti koostatud objekti eskiisprojekt, millele on kulutatud 51 525 krooni, ning muuta kaubanduskeskuse pindasid ja välisilmet.

Halvenenud majandusolukord riigis ei võimalda OÜ-l ALVEL VENTURES täita endale võetud investeerimiskohustusi täies mahus.

OÜ ALVEL VENTURES palub leida võimalus vähendada antud objektil kavandatud  investeeringute suurust 9 000 000 kroonini vastavalt järgmisele ajagraafikule:

01.12.2008 		        51 525 krooni,

01.12.2009	                  448 475 krooni

01.12.2010	               4 000 000 krooni,

01.12.2011                    4 500 000 krooni.

OÜ ALVEL VENTURES taotlust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni istungil 29.10.2008 (protokoll nr 12), kus võeti vastu otsus:

- Mitte pidada võimalikuks vähendada investeeringute suurust, mille OÜ ALVEL VENTURES kohustus investeerima omandatud varasse aadressil Energia 2b, Narvas, vastavalt  31.07.2007 Lepingu punktile 4.2..

- Teha OÜ-le ALVEL VENTURES ettepanek esitada antud objekti kohta uus investeeringute ajakava kogumahus (18 026 644 krooni).

- Pärast OÜ-lt ALVEL VENTURES investeerimiskohustuse täitmise tähtaegade pikendamise kohta ettepaneku saamist esitada Linnavara- ja Majandusametil küsimus taas arutamiseks linnavarakomisjoni istungile.

Vastuseks Linnavara- ja Majandusameti 31.10.2008 kirjale nr 1.6/3644 palus OÜ ALVEL VENTURES muuta eelnimetatud varasse plaanitud investeeringute kogusummas 18 026 644 krooni ajakava alljärgnevalt:

01.12.2008 		        51 525 krooni,

01.12.2009	                  448 475 krooni

01.12.2010	               6 000 000 krooni,

01.12.2011                  11 526 644 krooni.

OÜ ALVEL VENTURES taotlust arutati taas Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni istungil 05.11.2008 (protokoll nr 13) ning nõustuti OÜ ALVEL VENTURES pakutud investeeringute ajakavaga.

Linnavara- ja Majandusametile tehti ülesandeks esitada antud küsimus Narva Linnavalitsuse istungile sellekohase korralduse vastuvõtmiseks.

2. Õiguslikud alused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu otsustega pandud täitmiseks valitsusele.

Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr  18/56 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra” (edaspidi Kord) punkti  76 kohaselt juhul, kui täitmise käigus on mõne müügilepingu punkti täitmine oluliselt raskendatud, võib poolte kokkuleppel ja Linnavalitsuse otsustuse alusel lepingutingimusi muuta või leping lõpetada.

Sama Korra punkti 82.5 kohaselt peab võõrandamise korraldaja kontrollima tehtud investeeringute summasid ja fikseerima need aktis. Kui investeeringute summa jääb täielikult või osaliselt tegemata või arvestamata, võib lepingu tingimusi linnavalitsuse otsusel ja poolte kokkuleppel muuta või leping lõpetada.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 77 lõike 3 kohaselt saab seadusega ettenähtud vormis tehtud tehingut muuta üksnes samas vormis, milles tehing on tehtud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3. Otsus

  - Pikendada osaühingule ALVEL VENTURES (registrikood 11213466, asukoht Tallinna mnt 6, Narva) Kinnisvarakapitali AS-i, OÜ ALVEL VENTURES ja Narva linna vahel 31.07.2007 sõlmitud kinnistu müügilepingu kohustuste ülekandmisega, hüpoteegi loovutamise ja ülekandmise lepingu, asjaõiguslepingu ja kinnistamisavalduse (Narva notari Tatajana Boitsova notariaalregistri nr 7234) (edaspidi Leping) punktis 4.2 ettenähtud investeerimiskohustuse 18 026 644 (kaheksateist miljonit kakskümmend kuus tuhat kuussada nelikümmend neli) krooni täitmise tähtaegu järgmiselt:

- 01.12.2008 		        51 525 krooni,

- 01.12.2009	                  448 475 krooni,

- 01.12.2010	               6 000 000 krooni,

- 01.12.2011                        11 526 644 krooni.

  - Käesoleva korralduse punktis 3.1. ettenähtud investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel on OÜ ALVEL VENTURES kohustatud tasuma trahvi 10% (kümne protsendi) ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt.

  - Trahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud kohustuse täitmisest.

  - Mitte rakendada OÜ ALVEL VENTURES suhtes Lepingu punktis 4.2. ettenähtud trahvi

  - Volitada linnapead Tarmo Tammiste’t Narva linna nimel allkirjastama vastav notariaalne leping.

- Rakendussätted

  - Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil teha käesolev korraldus teatavaks OÜ-le ALVEL VENTURES.

  - Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest.

  - Käesolev korraldus jõustub seaduses sätestatud korras.

Tarmo Tammiste

Linnapea 						Ants Liimets

Linnasekretär