6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2020-2023

6.1. Sissejuhatav osa

Eelarvestrateegia koostatakse Narva linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida arengukavas kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia on finantsplaan, mis on aluseks linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.

Linna eelarvestrateegia on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 20 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS)  § 372  alusel.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määrusele nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/427022013031) eelarvestrateegia koostatakse linna arengukava osana.

Eelarvestrateegia koostamisel tagatakse linna stabiilse arengu realistliku planeerimise kaudu. Arengukavas püstitatud eesmärke ja tegevuste elluviimiseks on vajalik tagada linna tulubaasi stabiilsus ja investeerimisvõime jätkusuutlikkus.

Eelarvestrateegia hõlmab nelja eelseisvat eelarveaastat ning igal aastal tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest korrigeeritakse. Käesolev eelarvestrateegia kajastab Narva linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2020 – 2023.

Eelarvestrateegia koostatakse Narva linna arvestusüksuse kohta. Narva linna arvestusüksusesse seisuga 31.12.2018.a kuuluvad järgmised üksused: Narva Linn (Narva Linnavalitsuse isikus), SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Sadam, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus, SA Narva linnaleht.

Eelarvestrateegias on rakendatud finantsdistsipliini tagamise meetme täitmine, et vältida linna ja linna arvestusüksuse raske finantsolukorra ohtu.

Linna eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on Narva linna arengukava, Riigi eelarvestrateegia 2020-2023 ja Stabiilsusprogramm 2019, Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadine majandusprognoos, Euroopa komisjoni soovitused Eestile ning teised kohaliku omavalitsuse üksuse (edaspidi kov) tegevust mõjutavad õigusaktid.

6.2 Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos

6.2.1 Eesti üldine majanduskeskkond ja Riigi eelarvestrateegia

Statistikaameti andmetel Eesti SKP suurenes 2018.aastal 2017. aastaga võrreldes 3,9%. 2018. aastal oli SKP jooksevhindades 26 miljardit eurot.

Kolmandat aastat järjest püsis Eesti majanduskasv üle 3%. Enamikku valdkondi haaravat kasvu mõjutas kõige rohkem ehituse, töötleva tööstuse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Märkimisväärse osa andsid majanduskasvu veel veonduse ja laonduse ning info ja side tegevusalad. Kõikidel nimetatud tegevusaladel olid 2018. aastal head tulemused. Aasta kokkuvõttes pidurdas majanduskasvu märgatavalt vaid põllumajandus, metsandus ja kalandus. Eelkõige oli selle põhjus tegevusala näitajate tagasiminek aasta teisel poolel. Netoeksport ulatus 2018. aastal 904 miljoni euroni, mis on 3,5% SKP-st. Kaupade ja teenuste eksport suurenes 2018. aastal 4,3% eelkõige teenuste ekspordi kasvu tõttu. Kaupade ja teenuste import suurenes 6,1%, mis on viimase kuue aasta kiireim tempo.

Statistikaameti andmetel Tarbijahinnaindeks tõusis 2018. aastal 2017. aasta keskmisega võrreldes 3,4%. Tarbijahinnaindeksi aastamuutuse suurimaks mõjutajaks oli eluase, mis andis kogutõusust veerandi. Suurima panuse sellesse andsid 10,9% kallinenud kodudesse jõudnud elekter, 15,3% kallinenud tahkekütused ja 7% kallinenud üürid. Mootorikütus ning toit ja mittealkohoolsed joogid andsid kogutõusust kumbki viiendiku. Sealjuures kallines bensiin 12,3% ja diislikütus 11,4%.

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2018 aastal 1 310 eurot. Aasta keskmine brutokuupalk suurenes kõikidel tegevusaladel. 2017. aastaga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 7,3%. Kui 2017. aastal oli brutokuupalga aastakasv 6,5%, siis 2018. aastal kasv kiirenes, olles samal tasemel 2016. aasta kasvuga. Reaalpalk, milles on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi muutuse mõju, tõusis 2017. aastaga võrreldes tarbijahindade tõusu tõttu aeglasemalt kui brutokuupalk.

Statistikaameti täpsustatud andmetel elas 2019. aasta 1. jaanuaril Eestis 1 324 820 inimest, mida on 5 687 inimese võrra rohkem kui aasta varem samal ajal. 2018. aastal vähenes rahvaarv loomuliku iibe tõttu 1 384 inimese võrra, kuid suurenes positiivsest rändesaldost tulenevalt 7 071 inimese võrra. 2018 oli juba neljas järjestikune aasta, mil välisrändesaldo oli positiivne. Sisserände suurus 2017. aastaga võrreldes ei muutunud, kuid väljarändajaid oli paari tuhande võrra vähem.  Rahvaarv kasvab siserände tõttu põhiliselt Harju ja Tartu maakonnas, kuid väljaspool keskusi. Siserände tõttu kaotab elanikke kõige rohkem Ida-Viru maakond.

Statistikaameti täpsustatud andmed Eesti majanduse põhinäitajate kohta on avaldatud Statistikaameti kodulehel http://www.stat.ee.

Rahandusministeeriumi 2019.aasta kevadine majandusprognoos

Eelarvestrateegia koostamise hetkel on Rahandusministeeriumi poolt avaldatud kevadine majandusprognoos  (https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/riigi-eelarvestrateegia). Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadise majandusprognoosi põhinäitajad on toodud alljärgnevas tabelis.

Väljavõtte Rahandusministeeriumi 2019.aasta kevadisest majandusprognoosist

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Majanduse põhinäitajad (%) |  |  |  |  |  |
| SKP reaalkasv | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
| SKP nominaalkasv | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,9 |
| SKP jooksevhindades (mld eurot) | 27,2 | 28,7 | 30,2 | 31,8 | 33,3 |
| Tarbijahinnaindeks | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Tööhõive (15-74-aastased, tuhat inimest) | 670,8 | 670,8 | 670,1 | 668,8 | 667,4 |
| Tööhõive kasv | 0,9 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| Keskmine palk (eurot) | 1 398 | 1 471 | 1 544 | 1 621 | 1 701 |
| Keskmise palga reaalkasv | 4,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Keskmise palga nominaalkasv | 6,4 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |

Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt Eesti  sisemajanduse koguprodukt kasvab 2019. aastal 3,1%, kuid 2020–2023. aastal oodatakse kasvu aeglustumist. Majanduskasv peaks aeglustuma kooskõlas välisnõudluse arenguga. Eksportiva tööstuse ja teeninduse kasv kahaneb välisnõudluse aeglustumise tõttu. Ettevõtete ja tarbijate ebakindluse suurenemine mõjutab pärssivalt investeerimis- ja tarbimisaktiivsust, mis avaldub ehituse, kaubanduse, ja teiste peamiselt sisenõudlusest sõltuvate valdkondade kasvu aeglustumises.

Arvestades välistegurite tagasihoidlikumat panust ning maksumeetmete mõju vähenemist, võib lähiaastatel oodata 2% lähedast inflatsiooni. 2019. aastal on inflatsioon kõikuv, alanedes aasta teises pooles energiahindade languse ja osalt kõrge võrdlusbaasi mõjul ajutiselt alla 2%. Aasta kokkuvõttes tõusevad tarbijahinnad 2,1%. Aastatel 2020-2021 ulatub inflatsioon vastavalt 2,2%ni ja 2,0%ni. Tulevikutehingute kohaselt peaksid naftahinnad stabiliseeruma ning elektri börsihind alanema pikaajalise keskmise taseme lähedale. Arvestades ka teiste energiakandjate hinnadünaamikat, jäävad energiahinnad varasema aasta tasemele. Suuremal määral kergitavad tarbijahindu toidu ning teenuste kallinemine. Inflatsiooni mõningane aeglustumine alates 2021. aastast on seotud eelkõige maksumeetmete mõju lõppemisega.

2019.aastal oodatakse hõive arengut kooskõlas majandusarenguga, mistõttu prognoositakse hõive mõõdukat 0,9% kasvu. 2020. aastal hõive kasv peatub ning pöördub langusesse alates 2021. aastast. Mõõduka majandusaktiivsuse tingimustes püsib soov täiendava tööjõu järele, kuid administratiivsete piirangute tõttu inimeste palkamisel kolmandatest riikidest hõivatute arv kokkuvõttes ikkagi väheneb.

Prognoosi kohaselt oodatakse 2019. aasta palgakasvuks 6,4%, mis on veidi madalam kui eelmisel aastal. Alates 2020. aastast oodatakse palgakasvu stabiliseerumist 5% lähedal, mis on kooskõlas majanduskasvuga. Tööturu pingete jätkumise tõttu ei ole põhjust oodata palgakulude osakaalu vähenemist suhtena SKPsse. Reaalpalga ehk inflatsiooniga korrigeeritud palgakasv aeglustub samuti praeguselt 4%lt ning püsib alates 2020. aastast 3% läheduses.

Riigi eelarvestrateegia 2020 - 2023

Riigi eelarvestrateegia 2020-2023 koostamise eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Riigi eelarvestrateegia viib kooskõlla riigi valdkonnapoliitilised vajadused ja prognoosidest tulenevad rahalised võimalused. Riigi eelarvestrateegia 2020-2023 koostamine toimus üheaegselt ja sisulises kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi täitmise ning Eesti 2020 Konkurentsivõime kava ja Stabiilsusprogrammi uuendamisega. Eesti riigi väljakutseks on teha paremaid otsuseid piiratud ressursside suunamisel keeruliste väljakutsete lahendamiseks. Tulemuspõhiste otsuste suurendamiseks eelarvestamisel ja eelarve läbipaistvamaks muutmiseks minnakse üle aastaks 2020 tegevuspõhisele eelarvele, mille eelduseks oli üleminek tekkepõhisele riigieelarvele 2017. aastast. Tegevuspõhine eelarve tähendab tulemusjuhtimise ja finantsjuhtimise omavahelist seostatust, kus ressursid on seotud tulemustega. Tegevuspõhisele eelarvele üleminek on üks osa riigireformist. See tähendab korrastatud, ühtsetel põhimõtetel ning kokkulepitud mõistetega tulemusinformatsiooni, mille alusel saab riik edasi planeerida strateegilisi arengusuundi.

Valitsuse eelarvepoliitika põhieesmärk on toetada makromajanduslikku stabiilsust läbi turgude paindlikkuse ja efektiivsuse ning ohjata majanduse tasakaalustatud arengut ohustavaid riske. Valitsuse eelarvepoliitika eesmärgiks on saavutada ja säilitada valitsussektori struktuurne eelarvetasakaal keskpikas perioodis.

Vabariigi Valitsus lähtus riigi eelarvestrateegiat koostades koalitsioonileppest, mille prioriteedid on Eesti majanduse, rahvaarvu, julgeoleku ja inimeste heaolu kasv. Nende eesmärkide saavutamiseks on valitsus kinnitanud tööplaani, milles kavandatud tegevusi finantseeritakse riigieelarvest. Alljärgnevalt on ära toodud olulisemad eesmärgid, mille finantseerimiseks on riigi eelarvestrateegias vahendid kavandatud.

- Peresõbralik Eesti.

- Sidus ühiskond.

- Teadmistepõhine majandus.

- Tõhus valitsemine.

- Vaba ja kaitstud riik.

Euroopa komisjoni soovitused

Euroopa komisjon 05.06.2019 soovitab Eestil võtta 2019. ja 2020. aastal järgmisi meetmeid:

- Tagada, et valitsemissektori esmaste netokulude nominaalne kasvumäär ei ületa 2020. aastal 4,1 %, mis vastab aastasele struktuursele kohandusele 0,6 % SKPst. Tagada rahapesuvastase raamistiku tulemuslik järelevalve ja jõustamine.

- Tegeleda oskuste nappuse probleemiga ja edendada innovatsiooni, parandades haridus- ja koolitussüsteemi suutlikkust ja vastavust tööturu vajadustele. Parandada sotsiaalse turvavõrgu piisavust ning juurdepääsu taskukohastele ja integreeritud sotsiaalteenustele. Võtta meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks, sealhulgas palkade läbipaistvuse suurendamise kaudu.

- Keskenduda investeeringutega seotud majanduspoliitikas säästvale transpordi- ja energiataristule, sealhulgas ühendused, teadusuuringute ja innovatsiooni edendamisele ning ressursi- ja energiatõhususele, võttes arvesse piirkondlikke erinevusi.

6.2.2 Kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon

Kohaliku omavalitsuse üksused täidavad olulist rolli avaliku sektori ülesannete täitmisel. Olenemata suurusest täidetakse samu ülesandeid. Üldvalitsemine hõlmab linna- ja vallavalitsuse ning volikogu ülalpidamiskulusid. Majanduskulud (sh elamu- ja kommunaalmajandus) koosnevad peamiselt valla- või linnasisesest ühistranspordist, valla teede ja linnatänavate korrashoiust, veevarustuse korraldamisest ning tänavavalgustusest. Sotsiaalse kaitse all tagatakse hooldekodude ülalpidamine, sotsiaalabi ja –teenuste osutamine ning perede sotsiaalne kaitse. Koolide ja lasteaedade ülalpidamine kuulub haridusvaldkonna alla. Vaba aeg, kultuur ja religioon hõlmab huvikoolide, kultuurimajade, raamatukogude, muuseumide ja spordirajatiste ülalpidamist ning noorsootööd. Ülejäänud valdkonnad moodustavad kohaliku omavalitsuse üksuste väljaminekutest väiksema osa – sinna hulka kuuluvad tegevustest nt heakord ning jäätmehoolduse ja heitveekäitluse korraldamine. Kokku ulatus nende väljaminekute maht konsolideerimata tekkepõhiselt 2018. aastal 2 169 mln euroni (sh 106 mln eurot kohustuste tasumine). Sellest 64% moodustasid tööjõu- ja majandamiskulud.

Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk kov-id otsustavad ise nende koostamise üle. Riigieelarvest edasikantavad maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohaliku omavalitsuse üksustele piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Tasandusfond on mõeldud nende eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades maksta õpetajatele töötasu, korraldada koolis toitlustamist, maksta toimetulekutoetust ning hooldada kohalike teid. Lisaks on kov-del võimalus taotleda projektitoetust mitmest meetmest. Muud omatulud hõlmavad peamiselt laekumisi keskkonnatasudest või kaupade- ja teenuste müügist.

2017. aastal toimusid kohalikud valimised ja viidi läbi haldusreform, mille tulemusena vähenes kov-ide arv 213-lt 79-le. Kui valimiste aasta lõpetasid kov-id defitsiidiga, siis sellele järgneval aastal ulatus kov-ide ja nendest sõltuvate üksuste tekkepõhine ülejääk 44 mln euroni. 2019. aastaks prognoosib Rahandusministeerium kov-de jõudmist tasakaalu lähedase tulemini ja sealt edasi nende defitsiiti jäämist kogu eelarvestrateegiaga hõlmatud perioodil seoses nende investeerimisaktiivsuse jätkuva kasvuga. Selle katmiseks suurendatakse peamiselt kohustusi. Jooksvalt on kov eelarvete ja eelarve täitmise andmetega võimalik tutvuda riigiraha rakenduses http://riigiraha.fin.ee/ .

6.3. Narva linna eelarvestrateegia perioodiks 2020 - 2023

Eelarvestrateegia koostamise peamiseks eesmärgiks on linna arengukavas ja samuti valdkondlikes arengukavades toodud investeeringuprojektide elluviimise kavandamine ning seeläbi piirkonna arengueesmärkide saavutamisele kaasa aitamine. Eelarvestrateegia on aluseks iga-aastasele eelarve koostamisele ning samuti annab juhised vajalike muutuste tegemiseks (tulude kasvatamiseks või kulude kärpimiseks) ja võimaldab selgemalt aru saada kohaliku omavalitsuse võimekusest teha investeeringuid ning võtta laene ja muid kohustusi.

Eelarvestrateegias on esitatud andmed võetud laenudest tulenevate kohustuste kohta.  Eelarvestrateegias on sätestatud Narva linna ja linna arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine ja täitmine. KOFS-i kohaselt peab linn tagama iga-aastaselt põhitegevuse tulemi väärtuse lubaval tasemel ning hoidma netovõlakoormuse individuaalsel piirmääral nii endal kui ka koos sõltuvate üksustega.

Linna arengukavas esitatud arengutegevuste realiseerimine on otseses seoses saadavate tulude mahuga (sh tulumaksu laekumine, riiklikud toetused) ja laenu võtmise võimalustega. Põhjenduseks on asjaolu, et linna tegevuste finantseerimine omavahendist suuremas osas otseselt sõltub Eesti majanduse kasvust, linnaelanike tööhõivest ja sellest tuleneva tulumaksu laekumisest, riigilt saadud toetustest, laenu võtmisest, välisinvesteeringutest. Rahvastikuregistri andmetel 01.01.2019.a. seisuga oli Narvas elanikkonna arv 57,8 tuh.inimest, aasta tagasi oli 58,6 tuh.inimest. Arvu vähenemise põhjusteks on loomulik iive ja ränne. Elanikkonna arvule avaldab mõju ka seadusandlusest tulenev õigusnorm. Nimelt alates 02.01.2019 jõustunud rahvastikuregistri seaduse §110 alusel enne käesoleva seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel isiku elukoha muudetud andmed, mis on rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas säilitatud linna ja linnaosa või valla või asustusüksuse täpsusega, kaotavad kehtivuse. Rahvastikuregistri andmetel on Narvas elanikkonna arv 01.02.2019.a seisuga 56,46 tuh.inimest.

Tulude ja investeeringute tase prognoos 2020-2023 aastate kohta on kavandatud konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike linna arengukavas kirjeldatud tegevusi. Tulude enamlaekumine võimaldab lisaeelarve koostamisel suunata lisavahendeid vastavalt prioriteetsetele tegevustele. Majandusolukorra oodatust nõrgema arenguga, mis võib tuua kaasa tulude alalaekumist, tuleb eelarve ja kuluplaanid õigeaegselt muuta.

Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused on oma vastavuselt jaotatud visioonide järgi. Kokkuvõte arengukavas kavandatavate projektide/tegevuste väljaminekute osas aastate lõikes ning visioonide järgi on esitatud tabelis “Arengusuunad tegevuskava alusel” punktis 6.6. Detailsem ülevaade projektide/tegevuste kohta on esitatud arengukava tegevuskava osas.

Käesolevas linna eelarvestrateegias perioodil 2020-2023 on prioriteediks tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele kaasaegseid ja mugavaid elutingimusi (sh liiklusinfrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist. Kuna kov-i võimalused kohustuste võtmises on piiratud ja finantsdistsipliini tagamise meetmeid tuleb rangelt täita, prioriteedid investeerimistegevuses on  eelkõige seotud uue EL finantseerimisperioodi avamisega, mis võimaldab kaasata välisabi linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks prioriteetsetele projektidele.

Vastavalt KOFS §59 lõike 10 kov on kohustatud koostama eelarve tekkepõhiselt hiljemalt ülejärgmise eelarveaasta kohta pärast seda, kui riigieelarve on koostatud tekkepõhiselt. 2017. aasta riigieelarves oli üleminek kassapõhiselt planeerimispõhimõttelt tekkepõhisele. Sellele tuginedes 2019. aastal Narva linna eelarves mindi üle kassapõhiselt planeerimispõhimõttelt tekkepõhisele ning linna eelarvestrateegia perioodiks 2020-2023 on koostatud tekkepõhise metoodika alusel. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest. Tekkepõhine eelarvestamine annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustusi võtta, sõltumata sellest, millal tuleb kohustuste eest tasuda. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, koostatakse tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos.

Eelarvestrateegia koostamisel, peale linna laekumiste kavandamist, ametiasutustele olid antud piirsummad väljaminekute osas. Juhul, kui eesmärkide ja tegevuste täitmiseks oli hinnatud, et olulised tegevused on ebapiisavalt rahastatud, olid need tegevused esitatud eraldi reservtegevuste nimekirjana prioriteetide kaupa, mille realiseerimine saab olla ainult algselt kavandatust suuremate tulude laekumise korral.

Eelaarvestrateegia prognoosimisprotsess koosneb osadest: põhitegevuse tulude ja kulude prognoosimine, investeerimistegevuse prognoosimine, laenu võtmise vajaduse väljaselgitamine, likviidsete varade muutuse leidmine ja netovõlakoormuse arvutamine.  Andmed on esitatud eurodes.

6.3.1 Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on jaotatud majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

1) maksutulud;

2) tulud kaupade ja teenuste müügist;

3) saadavad toetused;

4) muud tegevustulud.

Ülevaade põhitegevuse tuludest 2018.aasta täitmise osas, 2019.aasta täpsustatud (Narva Linnavalitsuse poolt 18.09.2019.a esitatud Narva linna 2019.aasta eelarve muutmise eelnõu) eelarvest (edaspidi 2019.aasta eelarve) ja eelarve aastateks 2020-2023 on esitatud punktis 6.6.

Maksutulud

Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest. Käesolevas eelarvestrateegias on kavandatud riiklikeks maksudeks füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikeks maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks laekub järgmiselt: arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,93% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Pensionidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub riigile.  Kui Maksu- ja Tolliametil puuduvad andmed residendi elukoha kohta, jaotatakse tema makstud tulumaks proportsionaalselt kohalike omavalitsusüksuste arvestuslikele osakaaludele.

Linna tulumaksu planeerimisel on sh võetud arvesse eelmise aasta tegelik ja jooksva aasta oodatav laekumine; majandusolukorra prognoosid, kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osakaal (sh kov-le eraldatav tulumaksu määr 2019.aastal 11,93% ning 2020.aastaks 11,96%), maksumaksjate arv, maksumuudatused. Võttes aluseks eespool kirjeldatud informatsiooni, sh majandusalaseid prognoose, on Narva linna eelarvestrateegias 2023.aastaks tulumaksu oodatav laekumine kavandatud 2019.aasta tasemel.

Maamaksu arvestuse aluseks on võetud  kehtivad maksumäärad, maamaksu eelmise aasta tegelik ja jooksev laekumine eelarvesse. Narva linnas on kehtestatud maamaksu määrad linna hinnatsoonides diferentseeritult 0,8%-st kuni 2,5%  maa maksustamise hinnast aastas. Narva Linnavolikogu poolt on 22.11.2012 võetud vastu „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“, mis kehtib alates 01.01.2013. Vastavalt korrale vabastatakse Narva linna poolt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud. Aastateks 2020-2023 on kavandatud maamaksu laekumine 2019.aasta tasemel.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Kohalikud maksud on kajastatud eelarvestrateegias muude maksutuludena, nimelt reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Antud tuludena on planeeritud riigilõivud, tulud haridusalasest tegevusest, kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, spordi- ja puhkealasest tegevusest, sotsiaalabialasest tegevusest, tulud üldvalitsemisest, tulud muudelt majandusaladelt, üür ja rent, tulud õiguste müügist, muu toodete ja teenuste müük.

Tulude kavandamisel on võetud arvesse 2018.aasta tegelik ja 2019.aasta oodatav laekumine ning muudatused asutuste tegevustes. Suurimad laekumised antud osas on kavandatud peamiselt haridus- ja sotsiaalabialasest tegevusest saadavate tulude arvelt.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Iga-aastases riigieelarves on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga kohalikele omavalitsustele. Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse riigieelarvega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsuse korraldusega.

Toetusfondi suurus ja sellesse kuuluvad toetuste liigid määratakse riigieelarvega. Toetusfond on kohaliku omavalitsuse üksustele seaduses määratud sihtotstarbel ja tingimustel kasutamiseks või riigieelarves määratud sihtotstarbel antav toetus, mida jaotatakse ainult arvnäitajate alusel. Toetusfondi jaotamise aluseks olevad arvnäitajad ja nende arvestamise alused sätestatakse seadusega. Arvnäitajate väärtused määratakse riigieelarvega. Toetusfondi jaotamise ja kasutamise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 2019 aastal toetusfondi vahendid on ette nähtud sh üldhariduskoolide pidamiseks antavaks toetuseks (tööjõukuludeks, täienduskoolituseks, õppekirjanduseks, koolilõunaks, tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks), koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks, huvihariduse ja –tegevuse toetuseks, toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, matusetoetuseks, asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitiseks,  kohalike teede hoiu toetuseks. Toetusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega. Haridus- ja Teadusministeerium ning Narva linn sõlmisid 11.04.2018.a. kokkuleppe, mille kohaselt  pooled määravad tegevuskava ja põhimõtted riigigümnaasiumi asutamisel Narva linna. Pooled seavad sihiks, et 1.septembrist 2022 alustab Narva linnas õppetööd riigi pidamisel olev gümnaasium, kus võimaldatakse gümnaasiumihariduse omandamist linna ja Ida-Virumaa õpilastele; linna koolivõrk on ümberkujundatud ja optimeeritud vastavalt õppekohtade vajadusele. Toetusfondi suurus on otseses seoses koolivõrgu optimeerimisega.

Muudes saadud toetustes tegevuskuludeks on planeeritud täiendavad sihtotstarbelised laekumised asutuste tegevuskuludeks. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Muud tegevustulud

Antud tuludena on planeeritud trahvid, muud tulud varadelt, tulud varude müügist ning muud tulud.

6.3.2  Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on jaotatud majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

- antavad toetused;

- muud tegevuskulud.

2020-2023 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid ning ametiasutuste tegevuste kavasid. Ametiasutused esitasid reservtegevuste nimekirjad prioriteetide kaupa, mis viiakse ellu algselt kavandatust suuremate tulude laekumise korral.

Antavad toetused

Toetustena tegevuskuludeks on kavandatud sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused. 2020-2023 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid ning asutuste tegevuste kava.

Aastatel 2020-2023 linna eelarves on planeeritud järgmised antavad toetused sh: mittetulundusühingute projektidele, alustavate ettevõtjatele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, linna üritustele, sotsiaaltoetused, iga-aastased liikmemaksud jt.

Linnaeelarvest eraldatavad sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks peamiselt planeeritakse 2019 aasta tasemel, sh SA-le Vaivara Kalmistud (korrigeeritud tarbijahinnaindeksi võrra), SA-le Narva Linnaelamu eluruumide haldamiseks, SA-le Narva Sadam, SA-le Narva Linna Arendus, SA-le Narva linnaleht, SA-le Narva Muuseum; toetust avaliku liiniveo korraldamiseks. Eelarvestrateegia perioodiks 2020-2023 on kavandatud iga aasta vahendeid projektile „Kodulinn kaunimaks”.

Antavad toetused moodustavad ca 10% põhitegevuse kuludest.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud jagunevad personalikuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks. 2020-2023 aastate kavandamisel võeti aluseks 2018 ja 2019 aastate andmeid, ametiasutuste tegevuste kavad, majandamiskulude tariifide muutmist.

Personalikulud moodustavad linna põhitegevuse kuludest ca 65%.

Majandamiskulud koosnevad administreerimiskuludest, kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari majandamiskuludest, koolituse, õppevahendite, meditsiini- ja hügieenikuludest, toitlustus- ja muude teenuste kuludest. Majandamis-ja muud kulud moodustavad linna põhitegevuse kuludest ca 25%.

Eelarvestrateegia perioodil linna asutuste ülesannete täitmisest tulenevad tegevused (k.a sõlmitavad lepingud) kavandatakse lähtudes eelarve võimalustest ning prognoosivatest kuludest. Kuna majandamiskulud on sh otseses seoses riigihangete tulemustega, võib nende maksumus ületada eelarvestrateegias planeeritud.

Eesti kohalikel omavalitsustel on oma kogukonna elu korraldamisel laialdane pädevus. Narva linna olulisemateks kuluvaldkondadeks on haridusvaldkond; vabaaeg, kultuur ja religioon (sh kultuurimajad, muusika-, spordi- ja huvikoolid, raamatukogud jne), majandus (sh ühistransport), elamu-ja kommunaalmajandus, sotsiaalne kaitse (sh toetused, teenused, hoolekande asutused).

Narva linna ametiasutuste (sh hallatavate asutuste), teenistuste kulude klassifitseerimine toimub nii majandusliku sisu järgi kui ka valdkondade lõikes.  Koondülevaade on esitatud eelarvestrateegia punktis 6.6.

6.3.3 Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

1) põhivara soetus;
 2) põhivara müük;
 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
 5) osaluste soetus;
 6) osaluste müük;
 7) muude aktsiate ja osade soetus;
 8) muude aktsiate ja osade müük;
 9) antavad laenud;
 10) tagasilaekuvad laenud;
 11) finantstulud ja finantskulud.

Käesoleva eelarvestrateegia perioodi jooksul seisab linna ees väga tähtis ülesanne Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondide rahastamisperioodi rahaliste vahendite kaasamisel ja kasutamisele võtmisel. Linna arengutegevuse töö optimeerimiseks on kõikide suuremahuliste projektide töö (k.a kogu linna projektialase tegevuse koordineerimine) korraldatud läbi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti.

Arvestades linna omafinantseerimisvõimekust kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul, on suuremate investeeringute tegemine võimalik ainult välisrahastuse toel.

Antud osa planeerimisel on 2020-2023 aastateks võetud aluseks linnas realiseeritavad ja kavandatavad projektid. Projektide elluviimisest sõltub põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine, selle arvelt põhivara soetus ning sellega kaasnevad finantskulud.

Narva linna investeerimistegevuse arvnäitajad on toodud arengukava tegevuskava osas, ülevaade põhiprojektidest (sh kavandatud investeeringuobjektidest) on esitatud punktis 6.6.

6.3.4 Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;

2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

Kohustuste võtmine ja tagasimaksmine sõltub linnas realiseeritavatest ja kavandatavatest projektidest ja tegevustest. Linna kohustuste tagasimaksmine on otseses sõltuvuses ka sildfinantseerimise laekumisega.

Perioodil 2020-2023 investeerimisprojektide realiseerimiseks suurema tõenäosusega tuleb kasutusele võtta sildfinantseerimise vahendeid. Esialgsete andmete kohaselt sildfinantseerimine (ehk laenude võtmine) moodustaks 2020.a 17,2 mln eurot, 2021.a 5,5 mln eurot. Käesolevas eelarvestrateegias need vahendid pole planeeritud sest seda osa oluliselt mõjutab 2019.aastal kavandatud projektide realiseerimine.

tuh.eurodes

| Sildfinantseerimise eeldatav vajadus investeeringuprojektide lõikes | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp | 1 332 |  |
| TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 5 386 | 2 693 |
| Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 1 857 | 1 632 |
| Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine | 550 | 579 |
| Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp |  | 100 |
| Stockholmi platsi ehitus , I etapp | 326 | 534 |
| Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks |  | 25 |
| Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 2 585 |  |
| Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 5 200 |  |
| Kokku | 17 236 | 5 563 |

Täpsustatud andmed kajastatakse vastava aasta eelarves lähtudes projektide realiseerimise kulgemisest.

Linna võlakohustused on esitatud Narva linna eelarvestrateegia tabelis, esitatud punktis 6.6.

6.4  Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia perioodiks 2020-2023

Narva linn kui kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuvad üksused moodustavad Narva linna arvestusüksust. Eelarvestrateegia koostamiseks on vajalik linna sõltuvate üksuste määramine. Sõltuvate üksuste määramisel lähtutakse KOFS-st ja rahandusministri määrusega kehtestatud finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodikast (on kinnitatud Rahandusministri 16.05.2011 määrusega nr 29). Eelarvestrateegia sisaldab andmeid sõltuvate üksuste majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajaid, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks.

Sõltuvad üksused leitakse kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute saldoandmike baasil iga aasta lõpu seisuga. Sellest lähtudes 2018.aasta andmete põhjal Narva linna arvestusüksusesse koos linna asutustega kuuluvad SA Narva Linnaelamu, SA Narva Haigla, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Sadam, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus, SA Narva linnaleht.

Linnaeelarvest eraldatav toetus sõltuvatele üksustele peamiselt planeeritakse 2019. aasta tasemel lähtudest eelarve võimalustest.

Sõltuvate üksuste andmed 2018. aasta kohta on võetud avalikest infosüsteemidest (https://saldo.fin.ee).

6.4.1 SA Narva Linnaelamu

SA Narva Linnaelamu põhitegevuse ülesanded on munitsipaalelamufondi valitsemine ja kasutamine, selle säilitamise tagamine ja tehnilise seisukorra parandamine.

Eelarvestrateegia koostamise aluseks on sh leping linnaga, linna arengukava, munitsipaalelamufondi arengukava.

Sihtasutuse põhitegevuse tulud koosnevad enamjaolt omatuludest rendilepingutelt ja Narva linna finantseerimisest.

Linnaelamu põhitegevuse kulud on munitsipaalelamufondi haldamine, ühiselamute remonditööd, mitte-eluruumide ja eluruumide teenindamine, kommunaalteenused ja muud haldamisega seotud kulud.

SA Narva Linnaelamu arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.4.2. SA Narva Haigla

SA Narva Haigla peamiseks tegevusvaldkonnaks on haiglaraviteenused.

SA Narva Haigla tulud moodustuvad peamiselt meditsiinilise tegevuse arvelt (98% tulude üldsummast). 2018. ja 2019. aastatel toimus meditsiiniliste teenuste maksumuse suurenemine, mille tulemusel tulud kasvasid. 2020 aastal personali kulude kompenseerimiseks prognoositakse tulude kasvu seoses meditsiinilise tegevusega. Tulude kõikumine aastate lõikes meditsiiniteenuste maksumuse hinnakirja prognoositavast muutumisest.

Kuna SA Narva Haigla põhitegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine, siis suure osa kuludest moodustavad personalikulud (ligi 60%). 2020. aastal on plaanis personali töötasu tõstmine ja Haigekassa raviteenuste hinnakiri muutmine.

SA Narva Haigla kulude kasv on seotud toiduainete hinna muutumisega, sisseostetavate tervishoiu- ja diagnostikateenuste mahu ja maksumuse suurenemisega ning info- ja kommunikatsioontehnoloogia kulude kasvuga.

2019 aastal planeeritakse tn.Haigla 1 errakorralise meditsiini osakonna rekonstrueerimist.

Alates 2020. aastast kavatsetakse kasutusele võtta kapitalirent meditsiiniseadmete uuendamiseks, mis suurendab uuesti liisingumaksete osa.

Rahaliste vahendite reservi vähendati 2019-2023. aastatel optimaalse miinimumini, mis toetab asutuse finantsilisi võimalusi kuu algusele langevate maksete tipu katmiseks, töötasu jooksvate arvelduste tegemiseks, maksude maksmiseks ja hankijatega arveldamiseks. Vabad rahalised vahendid on suunatud 2019. aastal peamiselt SA Narva Haigla materiaalse baasi parandamisele, meditsiiniseadmete ja kiirabiauto ostule.

SA Narva Haigla arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.4.3. SA Narva Linna Arendus

Sihtasutuse Narva Linna Arendus eesmärgiks on Narva linna piirkonna elukeskkonna kvaliteedi tõstmine, soodsate tingimuste loomine ettevõtluse arenguks Narva linna haldusterritooriumil läbi sihtasutuse omandis või käsutuses oleva kinnisvara ja maa-alade arendamise linnaelanike huvides.

Sihtasutuse tegevus on seotud põhiliselt järgnevate tegevussuundadega: Äkkeküla spordi- ja puhkeala korrastav ja arendav tegevus;  hoone asukohaga Paul Kerese tn 20 arendamine ja rendile andmine; Joaoru puhkeala (sh Joaoru Rannahoone) arendamine.

Sihtasutus jätkab tegevust 2020-2023 aastatel kolmel märgitud suunal, lähtudes avanevatest projektide finantseerimise võimalustest, mis on põhiliselt seotud Äkkeküla alade arendamise (projektid ja iseseisev arendamine) ning Paul Kerese 20 tehtavate vajalike renoveerimistöödega. Oma projektide elluviimisel püüab SA Narva Linna Arendus kaasata rahavahendeid erinevatest fondidest ja partneritelt.

2019-2023 aastatele on planeeritud järgmised investeeringuprojektid: Äkkeküla alal spordikompleksi detailplaneeringu koostamine; ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval); Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (sh detailplaneering, projekteerimine); Äkkeküla tervisespordikeskuse väljaarendamine 2019-2022 (projekti realiseeritakse Kultuuriministeerium toel uue taotlusvooru “Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetus perioodil 2019-2022” raames).

SA Narva Linna Arendus arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.4.4. SA Narva Sadam

SA Narva Sadam on asutatud eesmärgiga Narva jõesadama (sh Kulgu osa) rekonstrueerimiseks ning jahtide ja väikelaevade jaoks sadama arendamiseks, mis pakub kvaliteetsed teenused nii turistidele kui ka kohalikele elanikele, sadama administreerimiseks, opereerimiseks ja teiste tehingute teostamiseks, mis on tihedalt seotud SA Narva Sadam tegevusega. SA Narva Sadama peamised sihtgrupid on veeturistid, väikelaevade kohalikud omanikud ning muud piirkonda külastavad turistid. SA Narva Sadama konkurentideks on eelkõige teised piirkonna väikesadamad, kuid väikesadamate tegevusspetsiifikast tulenevalt tuleks neid vaadata mitte niivõrd konkurentide kuivõrd koostööpartneritena. Lisaks investeeringutele, mille kaudu parandatakse sadama teenuste kvaliteeti, on oluline Narva Sadama tuntuse kasv sihtgruppide hulgas.

Olulised tegevused aastateks 2020-2023 strateegiliste eesmärkide saavutamise osas on: Narva linna sadamate positsioneerimine Eesti, Soome, Rootsi, Venemaa (Sankt-Peterburg ja Pihkva) purjesportlaste hulgas; sponsorite leidmine; Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine; ühekordsed projektid.

SA Narva Sadam arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.4.5. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus

Ettevõte peaeesmärgiks on soodustada puhta keskkonna hoidmist, taaskasutades jäätmeid, mis paratamatult tekivad linnaelu ja erineva organisatsioonide tegevuse käigus.

OÜ Narva Jäätmekäitluskeskuse tegevused aastateks 2020-2023 on sh osutatavate teenuste kvaliteedi tõstmine, sisemiste tööprotsesside optimeerimine, tehniliste ressursside mõistlik kasutamine; töötajaskonna teadmiste ja oskuste arendamine ja seeläbi tootmiskvaliteeti parandamine ja ettevõtte käibe suurendamine; turunduse tugevdamine ja seeläbi osutatavate teenuste ja tööde osas käibe suurendamine; koostööpartnerite otsimine eesmärgil laiendada osutatavate teenuste ja pakutavate toodete hulga ja kvaliteeti.

OÜ Narva Jäätmekäitluskeskuse arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.4.6. SA Narva linnaleht

Sihtasutus on asutatud Narva linna ajalehe väljaandmiseks ja linna elanikele tasuta levitamiseks. Sihtasutuse eesmärgid on Narva linna elanike teavitamine linnas toimuvatest tegevustest ja linnas toimuvate muudatuste põhjalik selgitamine ning nende tegevuste argumenteeritud selgitus; luua Narva Linnalehest kuvand, kui linna ja regiooni juhtivast meediaväljaandest, kaasates selleks linnas toimuvaid erinevad kultuuri-, spordi ja haridusprojekte; tegeleda reklaamialase tegevusega, et kaasata finantsvahendeid, mida saaks suunata heategevuseks. Sihtasutuse ülesanded on avaldada informatsiooni Narva linna elanikele; jagada ajalehte kõikidesse linna postkastidesse; avaldada kuulutusi ja reklaammaterjali, s.h. ka tasulist materjali. Vastavalt Sihtasutuse põhikirjale tegutseb ajaleht tasulisel printsiibil, avaldades tasu eest reklaammaterjale, kuulutusi ja õnnitlusi. Arendatakse edasi lehe internetiportaali uute rubriikidega ja toimub edasine lehe arendamine Facebookis ja teistes sotsiaalmeedia kanalites.

SA Narva linnaleht arvnäitajad on esitatud punktis 6.6.

6.5  Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine

Pikaajaliselt jätkusuutliku fiskaalraamistiku tagamiseks rakendatakse meetmeid kohalike omavalitsuste finantsdistsipliini tõhustamiseks. KOFS-st tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kov-i ja kov-i arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses.

Põhitegevuse tulem on  põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude  vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null. Vastavalt KOFS-ile eelarvestrateegias võib kavandada kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest väiksemana: kaheks mittejärjestikuseks aastaks; järgmiseks eelarveaastaks, kui jooksva aasta eelarve põhitegevuse tulem on kavandatud mitte väiksemana kui null. Antud nimetatud juhul peab eelarvestrateegiaga kavandatavate aastate põhitegevuse tulemite  summa olema mitte väiksem kui null.

Netovõlakoormus leitakse võlakohustuste kogusumma ja likviidsete varade kogusumma vahena. KOFS-i alusel kehtivad netovõlakoormuse arvestuse reeglid “Netovõlakoormuse ülemmäär“ (KOFS § 34)  ja võimalikud piirangud sh: „ Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamisega arvestamine investeeringutoetuste andmisel“ (KOFS § 341); „Võlakohustuste võtmise  erakorraline piirang“ (KOFS § 351 ); „Võlakohustuste võtmise erakorralise piirangu ajal võlakohustuste võtmine“ (KOFS §352).

Kui linnal või linna arvestusüksusel  nimetatud finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamata jätmine esines esmakordselt aruandeaasta lõpu seisuga ning kohaliku omavalitsuse üksus kavandab vastuvõetud eelarvega meetmete rakendamata jätmist jätkata, informeerib Rahandusministeerium kohaliku omavalitsuse üksust meetmete rakendamata jätmise tagajärgedest.

Arvestusüksuse näitajate arvutamisel võetakse arvesse kov-i ja temast sõltuvate üksuste saldoandmikud ning elimineeritakse nendes saldoandmikes kajastatud read, millel kajastub sama kov-i või temast sõltuva üksuse tehingupartneri kood.

Andmed Narva linna ja Narva linna arvestusüksuse põhitegevuse tulemist ja netovõlakoormusest 2018 aastal, jooksvaks 2019 aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks (2020-2023) on esitatud punktis 6.6. Arvestusüksuse sisesed tehingud on elimineeritud.

Esitatud andmetest tuleneb, et Narva linna ja Narva linna arvestusüksuse planeeritud põhitegevuse tulem on positiivne, netovõlakoormus ei ületa KOFS-iga kehtestatud ülemmäära ning vastavad seadusandlusega kehtestatud nõuetele.

  - Narva linna eelarvestrateegia 2020-2023 andmed

Arengusuunad tegevuskava alusel											eurodes

| Arengusuunad, 2019-2023 aasta, Narva linna omafinantseering (tegevuskava koondandmed) | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. visiooni osa: Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks | 11223692 | 69,0% | 9015593 | 55,2% | 8713074 | 51,6% | 4435000 | 52,6% | 1530000 | 55,6% |
| strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele | 5619568 | 34,5% | 3150891 | 19,3% | 2179367 | 12,9% | 1720000 | 20,4% | 1000000 | 36,3% |
| strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud | 3696879 | 22,7% | 3000825 | 18,4% | 3067000 | 18,2% | 640000 | 7,6% | 480000 | 17,4% |
| strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused | 891334 | 5,5% | 1474000 | 9,0% | 805000 | 4,8% | 675000 | 8,0% | 50000 | 1,8% |
| strateegiline eesmärk 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused | 965911 | 5,9% | 1189877 | 7,3% | 2311707 | 13,7% | 1400000 | 16,6% | 0 | 0,0% |
| strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele | 50000 | 0,3% | 200000 | 1,2% | 350000 | 2,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2. visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn | 656176 | 4,0% | 452400 | 2,8% | 409172 | 2,4% | 140000 | 1,7% | 157000 | 5,7% |
| strateegiline eesmärk 2.1: linna kuvand on arendatud | 656176 | 4,0% | 452400 | 2,8% | 409172 | 2,4% | 140000 | 1,7% | 157000 | 5,7% |
| 3. visiooni osa: Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta | 409484 | 2,5% | 779967 | 4,8% | 1382123 | 8,2% | 889900 | 10,6% | 855400 | 31,1% |
| strateegiline eesmärk 3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem | 409484 | 2,5% | 779967 | 4,8% | 1382123 | 8,2% | 889900 | 10,6% | 855400 | 31,1% |
| 4. visiooni osa: Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile | 3981639 | 24,5% | 6068049 | 37,1% | 6368986 | 37,7% | 2946807 | 35,0% | 194210 | 7,1% |
| strateegiline eesmärk 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem | 3981639 | 24,5% | 6068049 | 37,1% | 6368986 | 37,7% | 2946807 | 35,0% | 194210 | 7,1% |
| 5. visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem | 6567 | 0,0% | 26100 | 0,2% | 16100 | 0,1% | 16100 | 0,2% | 16100 | 0,6% |
| strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused | 6567 | 0,0% | 26100 | 0,2% | 16100 | 0,1% | 16100 | 0,2% | 16100 | 0,6% |
| Kokku | 16277558 | 100,0% | 16342109 | 100,0% | 16889455 | 100,0% | 8427807 | 100,0% | 2752710 | 100,0% |

Narva Linnavalitsuse 2018 aasta eelarve täitmine, 2019 aasta täpsustatud eelarve ja eelarvestrateegia perioodil 2020-2023 							eurodes

| Narva Linnavalitsus | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevuse tulud kokku | 65 968 225 | 67 827 668 | 67 493 655 | 67 364 341 | 67 248 695 | 67 183 318 |
| Maksutulud | 28 607 749 | 28 897 577 | 28 897 577 | 28 889 577 | 28 889 577 | 28 889 577 |
| sh tulumaks | 28 255 354 | 28 548 475 | 28 548 475 | 28 548 475 | 28 548 475 | 28 548 475 |
| sh maamaks | 256 665 | 250 602 | 250 602 | 250 602 | 250 602 | 250 602 |
| sh muud maksutulud | 95 730 | 98 500 | 98 500 | 90 500 | 90 500 | 90 500 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 4 516 370 | 4 735 216 | 4 592 978 | 4 504 000 | 4 388 354 | 4 288 014 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 32 741 587 | 34 174 418 | 33 978 490 | 33 946 154 | 33 946 154 | 33 981 117 |
| sh tasandusfond | 14 031 216 | 15 798 060 | 15 798 060 | 15 798 060 | 15 798 060 | 15 798 060 |
| sh toetusfond | 16 813 325 | 16 862 869 | 16 691 725 | 16 691 725 | 16 691 725 | 16 691 725 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 1 897 046 | 1 513 489 | 1 488 705 | 1 456 369 | 1 456 369 | 1 491 332 |
| Muud tegevustulud | 102 519 | 20 457 | 24 610 | 24 610 | 24 610 | 24 610 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 56 916 655 | 62 925 215 | 61 146 374 | 57 927 273 | 56 866 357 | 55 318 985 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 5 545 720 | 5 998 647 | 5 674 107 | 5 679 771 | 5 685 691 | 5 691 880 |
| Muud tegevuskulud | 51 370 935 | 56 926 568 | 55 472 267 | 52 247 502 | 51 180 666 | 49 627 105 |
| sh personalikulud | 35 911 138 | 40 186 019 | 38 661 004 | 38 057 095 | 37 163 515 | 35 864 438 |
| sh majandamiskulud | 13 307 283 | 16 694 019 | 16 792 863 | 14 172 007 | 13 998 751 | 13 744 267 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed | 5 380 | 4 700 |  |  |  |  |
| sh muud kulud | 2 152 514 | 46 530 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 18 400 |
| Põhitegevuse tulem | 9 051 570 | 4 902 453 | 6 347 281 | 9 437 068 | 10 382 338 | 11 864 333 |
| Investeerimistegevus kokku | -9 614 844 | -20 769 693 | -9 432 232 | -10 464 946 | -4 392 180 | -1 549 391 |
| Põhivara müük (+) | 138 550 | 199 233 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Põhivara soetus (-) | -11 657 658 | -21 005 592 | -25 128 842 | -19 423 977 | -5 819 375 | -1 200 000 |
| sh projektide omaosalus | -7 546 347 | -15 403 834 | -12 716 019 | -9 995 974 | -3 932 705 | -1 200 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 4 111 311 | 1 242 210 | 16 174 528 | 9 428 003 | 1 886 670 | 0 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -631 909 | -371 724 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -100 000 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | -1 229 072 | -241 580 |  |  |  |  |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 767 | 767 |  |  |  |  |
| Antavad laenud (-) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Finantstulud (+) | 43 821 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Finantskulud (-) | -390 654 | -593 807 | -478 718 | -469 772 | -460 275 | -450 191 |
| Eelarve tulem | -563 274 | -15 867 240 | -3 084 951 | -1 027 878 | 5 990 158 | 10 314 942 |
| Finantseerimistegevus | 4 455 046 | 7 914 931 | 1 093 471 | 1 027 878 | -5 990 158 | -10 314 942 |
| Kohustuste võtmine (+) | 12 586 728 | 19 495 484 | 12 031 459 | 10 195 974 | 4 132 705 | 1 300 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -8 131 682 | -11 580 553 | -10 937 988 | -9 168 096 | -10 122 863 | -11 614 942 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 4 101 243 | -7 924 694 | -1 991 480 | 0 | 0 | 0 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine) | 209 471 | 27 615 |  |  |  |  |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 9 916 174 | 1 991 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 28 215 820 | 35 415 294 | 36 508 765 | 37 536 643 | 31 546 485 | 21 231 543 |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) | 715 457 |  |  |  |  |  |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 1 527 631 | 3 761 705 |  |  |  |  |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 18 299 646 | 33 423 814 | 36 508 765 | 37 536 643 | 31 546 485 | 21 231 543 |
| Netovõlakoormus (%) | 27,7% | 49,3% | 54,1% | 55,7% | 46,9% | 31,6% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 55 869 330 | 44 458 306 | 40 496 193 | 56 622 408 | 62 294 028 | 67 183 318 |
| Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) | 84,7% | 65,5% | 60,0% | 84,1% | 92,6% | 100,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 37 569 684 | 11 034 492 | 3 987 428 | 19 085 765 | 30 747 543 | 45 951 775 |

Narva linna investeeringuobjektid valdkonniti 																			eurodes

| Investeeringuobjektid valdkonniti | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 21 800 | 31 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  | 31 826 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 21 800 |  |  |  |  |  |
| 04 Majandus | 5 464 360 | 13 185 630 | 13 273 388 | 9 460 231 | 2 947 808 | 800 000 |
| sh toetuse arvelt | 4 089 826 | 613 732 | 9 038 670 | 4 933 741 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 1 374 534 | 12 571 898 | 4 234 718 | 4 526 490 | 2 947 808 | 800 000 |
| 05 Keskkonnakaitse | 95 365 | 94 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  | 32 000 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 95 365 | 62 762 |  |  |  |  |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 612 960 | 1 001 377 | 1 900 000 | 778 678 | 90 000 | 50 000 |
| sh toetuse arvelt |  |  | 550 000 | 578 678 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 612 960 | 1 001 377 | 1 350 000 | 200 000 | 90 000 | 50 000 |
| 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon | 4 751 587 | 3 096 458 | 4 369 796 | 2 507 058 | 389 861 | 250 000 |
| sh toetuse arvelt | 8 340 | 66 718 | 1 171 546 | 30 000 | 89 861 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 4 743 247 | 3 029 740 | 3 198 250 | 2 477 058 | 300 000 | 250 000 |
| 09 Haridus | 672 090 | 3 595 539 | 5 585 658 | 6 678 010 | 2 391 706 | 100 000 |
| sh toetuse arvelt | 13 145 | 15 500 | 1 652 607 | 3 885 584 | 1 796 809 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 658 945 | 3 580 039 | 3 933 051 | 2 792 426 | 594 897 | 100 000 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 39 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 39 496 |  |  |  |  |  |
| KÕIK KOKKU | 11 657 658 | 21 005 592 | 25 128 842 | 19 423 977 | 5 819 375 | 1 200 000 |
| sh toetuse arvelt | 4 111 311 | 759 776 | 12 412 823 | 9 428 003 | 1 886 670 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 7 546 347 | 20 245 816* | 12 716 019 | 9 995 974 | 3 932 705 | 1 200 000 |

* sh sildfinantseerimine summas 4 841 982 eur

Narva linna suurimad investeeringuobjektid																			eurodes

| Investeeringuprojektid | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus | 286 759 | 839 443 |  |  |  |  |
| sh toetuse arvelt | 237 016 |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 49 743 | 839 443 |  |  |  |  |
| Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp | 3 302 906 | 147 653 |  |  |  |  |
| sh toetuse arvelt | 2 992 458 |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 310 448 | 147 653 |  |  |  |  |
| Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp |  | 1 321 453 | 1 615 108 |  |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 1 331 823 |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 1 321 453 | 283 285 |  |  |  |
| TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 71 025 | 2 203 753 | 6 336 282 | 3 167 286 |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 5 385 840 | 2 692 919 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 71 025 | 2 203 753 | 950 442 | 474 367 |  |  |
| Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine |  | 455 420 | 22 164 |  |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 455 420 | 22 164 |  |  |  |
| Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine |  | 2 211 826 | 2 636 609 | 2 318 305 |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 1 856 732 | 1 632 578 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 2 211 826 | 779 877 | 685 727 |  |  |
| Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp | 737 594 | 297 285 |  |  |  |  |
| sh toetuse arvelt | 621 411 |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 116 183 | 297 285 |  |  |  |  |
| Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine |  | 270 000 | 680 000 | 708 678 |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 550 000 | 578 678 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 270 000 | 130 000 | 130 000 |  |  |
| Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp | 26 712 | 81 776 | 1 221 546 | 50 000 | 117 669 |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 1 141 546 |  | 89 861 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 26 712 | 81 776 | 80 000 | 50 000 | 27 808 |  |
| Narva lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine | 21 468 | 607 371 |  |  |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 21 468 | 607 371 |  |  |  |  |
| Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 2 484 | 270 295 | 564 655 | 1 585 800 | 579 250 |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 510 705 | 1 407 295 | 517 000 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 2 484 | 270 295 | 53 950 | 178 505 | 62 250 |  |
| Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 7 501 | 575 295 | 1 296 986 | 2 827 910 | 1 417 456 |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 1 141 902 | 2 478 289 | 1 279 809 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 7 501 | 575 295 | 155 084 | 349 621 | 137 647 |  |
| Stockholmi platsi ehitus , I etapp |  | 70 000 | 335 609 | 609 898 |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 325 609 | 533 917 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 70 000 | 10 000 | 75 981 |  |  |
| Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks |  | 16 000 | 116 816 | 49 327 |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 111 816 | 44 327 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 16 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |
| Elektrijaama tee rekonstrueerimine |  | 322 700 |  |  |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 322 700 |  |  |  |  |
| EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine | 646 040 | 1 294 285 |  |  |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 646 040 | 1 294 285 |  |  |  |  |
| Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine | 15 731 | 717 847 |  |  |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 15 731 | 717 847 |  |  |  |  |
| Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine | 2 526 705 | 530 400 |  |  |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 2 526 705 | 530 400 |  |  |  |  |
| Narva Kreenholmi Gümnaasiumi juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine |  | 710 000 | 1 790 000 |  |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 710 000 | 1 790 000 |  |  |  |
| Teede ehitamine ja rekonstrueerimine | 506 389 | 3 863 846 | 1 020 000 | 1 130 000 | 1 000 000 | 700 000 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 506 389 | 3 863 846 | 1 020 000 | 1 130 000 | 1 000 000 | 700 000 |
| Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus |  |  | 35 800 | 40 000 |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 26 850 | 30 000 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  | 8 950 | 10 000 |  |  |
| Narva Joaorus ja Kulgu sadamas sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste arendamine, I etapp: laste mängu ja spordiväljak Jaoorus |  |  | 40 000 | 40 000 |  |  |
| sh toetuse arvelt |  |  | 30 000 | 30 000 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  |
| Eelpool nimetamata muud investeeringud kokku | 3 506 344 | 4 198 944 | 7 417 267 | 6 896 773 | 2 705 000 | 500 000 |
| sh toetuse arvelt | 260 426 | 759 776 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 3 245 918 | 3 439 168 | 7 417 267 | 6 896 773 | 2 705 000 | 500 000 |
| KÕIK KOKKU | 11 657 658 | 21 005 592 | 25 128 842 | 19 423 977 | 5 819 375 | 1 200 000 |
| toetuse arvelt | 4 111 311 | 759 776 | 12 412 823 | 9 428 003 | 1 886 670 | 0 |
| muude vahendite arvelt (omaosalus) | 7 546 347 | 20 245 816 | 12 716 019 | 9 995 974 | 3 932 705 | 1 200 000 |

Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 2020-2023

eurodes

| # Narva Linnaelamu SA | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevuse tulud kokku (+) | 1 337 505 | 1 308 556 | 1 321 500 | 1 350 500 | 1 380 000 | 1 410 000 |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 706 028 | 697 754 | 673 410 | 673 410 | 673 410 | 673 410 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 1 330 715 | 1 308 556 | 1 321 500 | 1 350 500 | 1 380 000 | 1 410 000 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega |  |  |  |  |  |  |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 6 338 | 6 338 | 6 338 | 6 338 | 6 338 | 6 338 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevustulem | 6 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeerimistegevus kokku (+/-) | 42 |  |  |  |  |  |
| Eelarve tulem | 6 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantseerimistegevus (-/+) |  |  |  |  |  |  |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 44 090 | -32 000 |  |  |  |  |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 37 258 | -32 000 |  |  |  |  |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 257 760 | 225 760 | 225 760 | 225 760 | 225 760 | 225 760 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga |  |  |  |  |  |  |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

eurodes

| Narva Haigla SA | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Põhitegevuse tulud kokku (+) | 19 248 159 | 21 052 746 | 22 073 996 | 22 948 715 | 23 171 915 | 23 171 915 |
| # sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 214 892 | 235 394 | 235 394 | 235 394 | 235 394 | 235 394 |
| # sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| # sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| # Põhitegevuse kulud kokku (+) | 18 183 859 | 20 685 225 | 21 353 810 | 22 395 853 | 22 353 728 | 22 354 978 |
| # sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 9 981 | 9 531 | 9 531 | 9 531 | 9 531 | 9 531 |
| # sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 |
| # sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevustulem | 1 064 300 | 367 521 | 720 186 | 552 862 | 818 187 | 816 937 |
| # Investeerimistegevus kokku (+/-) | -501 296 | -2 803 574 | -1 103 431 | -605 706 | -624 654 | -635 050 |
| # Eelarve tulem | 563 004 | -2 436 053 | -383 245 | -52 844 | 193 533 | 181 887 |
| # Finantseerimistegevus (-/+) | -62 706 | -63 479 | -4 258 | -20 085 | -35 905 | -51 738 |
| # Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 525 777 | -2 540 493 | -363 303 | -14 700 | 114 578 | 146 986 |
| # Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 25 479 | -40 961 | 24 200 | 58 229 | -43 050 | 16 837 |
| # Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 5 008 533 | 2 468 040 | 2 104 737 | 2 090 037 | 2 204 615 | 2 351 601 |
| # Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 545 869 | 482 390 | 478 132 | 458 047 | 422 142 | 370 404 |
| # sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| # sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| # sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| # Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Netovõlakoormus (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

eurodes

| Narva Linna Arendus SA | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Põhitegevuse tulud kokku (+) | 434 874 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 |
| # sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 276 808 | 283 734 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 |
| # sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| # sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevuse kulud kokku (+) | 398 864 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| # sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 7 068 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| # sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| # sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevustulem | 36 010 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| # Investeerimistegevus kokku (+/-) | -29 014 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| # Eelarve tulem | 6 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Finantseerimistegevus (-/+) |  | -2 070 |  |  |  |  |
| # Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -13 617 | -12 070 | -10 000 | -10 000 | -5 000 | -5 000 |
| # Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | -20 613 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -5 000 | -5 000 |
| # Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 88 696 | 76 626 | 66 626 | 56 626 | 51 626 | 46 626 |
| # Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 2 070 |  |  |  |  |  |
| # sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| # sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| # Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Netovõlakoormus (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

eurodes

| Narva Sadam SA | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Põhitegevuse tulud kokku (+) | 37 235 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| # sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 21600 | 33 470 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| # sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| # sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevuse kulud kokku (+) | 34 576 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| # sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 8 089 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| # sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| # sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevustulem | 2 659 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| # Investeerimistegevus kokku (+/-) | 1 |  |  |  |  |  |
| # Eelarve tulem | 2 660 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| # Finantseerimistegevus (-/+) |  |  |  |  |  |  |
| # Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 7 165 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| # Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 4 505 | -1 000 |  |  |  |  |
| # Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 11 439 | 11 439 | 12 439 | 13 439 | 14 439 | 15 439 |
| # Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| # sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| # sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| # Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Netovõlakoormus (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

eurodes

| Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Põhitegevuse tulud kokku (+) | 249 243 | 274 167 | 301 584 | 331 742 | 364 916 | 437 899 |
| # sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 15 067 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| # sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| # sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 |
| # Põhitegevuse kulud kokku (+) | 243 563 | 255 741 | 268 528 | 281 954 | 296 052 | 310 855 |
| # sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega |  |  |  |  |  |  |
| # sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| # sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevustulem | 5 680 | 18 426 | 33 056 | 49 788 | 68 864 | 127 044 |
| # Investeerimistegevus kokku (+/-) | -204 | -204 | -35 204 | -204 | -204 | -204 |
| # Eelarve tulem | 5 476 | 18 222 | -2 148 | 49 584 | 68 660 | 126 840 |
| # Finantseerimistegevus (-/+) | -6 246 | -3717 | 28000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 |
| # Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 5 584 | 15 000 | 25 000 | 40 000 | 60 000 | 115 000 |
| # Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 6 354 | 495 | -852 | -2 584 | -1 660 | -4 840 |
| # Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 20 510 | 35 510 | 60 510 | 100 510 | 160 510 | 275 510 |
| # Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 3 717 | 0 | 28 000 | 21 000 | 14 000 | 7 000 |
| # sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| # sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| # sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| # Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Netovõlakoormus (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

eurodes

| Narva linnaleht SA | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Põhitegevuse tulud kokku (+) | 37 149 | 211 080 | 212 000 | 213 000 | 214 000 | 215 000 |
| # sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 29 230 | 145 000 | 127 500 | 127 500 | 127 500 | 127 500 |
| # sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| # sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| # Põhitegevuse kulud kokku (+) | 36 660 | 169 525 | 169 500 | 169 500 | 169 500 | 169 500 |
| # sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 262 | 2 930 |  |  |  |  |
| # sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega |  |  |  |  |  |  |
| # sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevustulem | 489 | 41 555 | 42 500 | 43 500 | 44 500 | 45 500 |
| # Investeerimistegevus kokku (+/-) |  |  |  |  |  |  |
| # Eelarve tulem | 489 | 41 555 | 42 500 | 43 500 | 44 500 | 45 500 |
| # Finantseerimistegevus (-/+) |  |  |  |  |  |  |
| # Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 7 417 | 38 500 | 39 500 | 40 500 | 41 500 | 42 500 |
| # Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 6 928 | -3 055 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| # Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 7 417 | 45 917 | 85 417 | 125 917 | 167 417 | 209 917 |
| # Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| # sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| # sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| # Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Netovõlakoormus (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

Narva linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2020-2023 ja finantsdistsipliini meetmete täitmine

eurodes

| Narva linna arvestusüksus | 2018 täitmine | 2019 eelarve | 2020 eelarve | 2021 eelarve | 2022 eelarve | 2023 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevuse tulud kokku | 86 015 466 | 89 729 905 | 90 533 401 | 91 338 964 | 91 510 192 | 91 548 798 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 75 847 968 | 84 348 950 | 83 339 378 | 81 204 746 | 80 145 303 | 78 643 984 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed | 5 380 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhitegevustulem | 10 167 498 | 5 380 955 | 7 194 023 | 10 134 218 | 11 364 889 | 12 904 814 |
| Investeerimistegevus kokku | -10 146 081 | -23 624 238 | -10 620 867 | -11 120 856 | -5 067 038 | -2 234 645 |
| Eelarve tulem | 21 416 | -18 243 283 | -3 426 844 | -986 638 | 6 297 851 | 10 670 169 |
| Finantseerimistegevus | 4 386 861 | 7 846 432 | 1 117 213 | 1 000 793 | -6 033 063 | -10 373 680 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 4 677 659 | -10 455 757 | -2 299 283 | 56 800 | 212 078 | 300 486 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 269 382 | -58 906 | 10 348 | 42 645 | -52 710 | 3 997 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 15 310 529 | 4 854 772 | 2 555 489 | 2 612 289 | 2 824 367 | 3 124 853 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 28 767 476 | 35 897 684 | 37 014 897 | 38 015 690 | 31 982 627 | 21 608 947 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 1 529 701 | 3 761 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 13 456 947 | 31 042 912 | 34 459 408 | 35 403 401 | 29 158 260 | 18 484 094 |
| Netovõlakoormus (%) | 15,6% | 34,6% | 38,1% | 38,8% | 31,9% | 20,2% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 62 566 968 | 57 599 648 | 54 320 041 | 60 805 308 | 68 189 334 | 77 428 884 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 72,7% | 64,2% | 60,0% | 66,6% | 74,5% | 84,6% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 49 110 021 | 26 556 736 | 19 860 633 | 25 401 907 | 39 031 074 | 58 944 790 |