Eelnõu NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

| # Narva | ……………..2020 nr |
| --- | --- |

# Kasutusloa andmine ( Albert-August Tiimanni tn 1c)

- ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK:

11.11.2019 ehitisregistri keskkonda laekus läbivaatamiseks Albert-August Tiimanni tn 1c tootmishoone osas ümberehitatud kohviku ruumidele pindalaga 542,3 m2, kasutusloa taotlus nr. 1911371/24014-1. Taotlusele on lisatud ehitusprojekt, töö nr P022018, projekteerija TÜ Inkeri ning ehitusdokumentatsioon.

12.11.2019 ehitisregistri  keskkonnas, koduleht www.ehr.ee,  on genereeritud kasutusloa eelnõu nr  1912371/18998,  menetluse nr 193224, ning eelnõu suunatud Päästeameti Ida päästekeskusele, AS-le Telia, AS-le Narva Vesi, arhitektuuri osakonnale, maakorralduse-ja geodeesia ning järelevalve osakonnale kooskõlastamiseks.

Ehitusseadustiku § 130 lõike 2 punkti 2 kohase kontrolli kohta on 15.11.2019 koostatud akt, milles ehitise ülevaatuseks kaasatud isikud avaldavad oma arvamust ehitiste kohta kasutusloa andmiseks.

21.11.2019 tellija esindaja on taasesitanud ehitiste nõuetele vastavuse kontrollimise akti. Kõik kaasatud isikud, ehitusettevõtja, omanikujärelevalve vastutavad spetsialistid ning omaniku esindaja hindasid

Albert-August Tiimanni tn 1c tootmishoone osas ümberehitatud kaupluste ruumid vastavaks nõuetele ning ehitise nõuetele vastavuse kontrollimise aktil kinnitasid oma allkirjadega, et ehitusseadustiku § 55 loetletud põhjused kasutuslubade väljastamisest keeldumiseks puuduvad.

Kasutusloa menetlus toimus ehitisregistri elektroonilises keskkonnas. Ehitusdokumentatsioonis on avastatud puuduseid ning ehitisregistri elektroonilise keskkonna kaudu kasutusloa taotlus on mitu korda tagastatud puuduste kõrvaldamiseks.

27.12.2019 ehitisregistri elektroonilises keskkonnas kõrvaldatud puudustega kasutusloa taotlus nr   1911371/24014-3 laekus edaspidiseks menetlemiseks. On genereeritud uus kasutusloa eelnõu nr   1912371/18998-3.

02.01.2020 ehitisregistri elektroonilises keskkonnas kõik kaasatud isikud  kooskõlastasid kasutusloa taotluse kasutusloa väljastamiseks.

16.12.2019 Päästeameti Ida päästekeskus kooskõlastas tingimisi järgmise märkusega:

„Kooskõlastus kohviku ruumidele (542,3 m2). Märkuseks:

1) 1. korrusele paigaldatud tuletõkkeuks ei sulgu terviklikult (uksesulgur vajab reguleerimist).

2) ATSi dokumentatsioon on vastuoluline. Vajalik esitada ATSi vastavusdeklaratsioon, milles on kajastatud ventilatsioonisüsteemi blokeering. Korrigeerida ATSi 1. korruse paiknemisskeeme (tamburisse ja köögiruumi abiruumi paigaldatud andurid ei vasta skeemil märgitule). ATS keskseadme kohta esitatud dokumendid ei ühti kohapeal olemasolevatega (Smartline 020).

3) olemasoleva piksekaitse kohta vajalik esitada mõõtmisprotokoll.“

Järelevalve osakond kooskõlastas tingimisi järgmise märkusega:

„Kasutusloa eelnõu kooskõlastus kohvikuruumidele kehtib ainult pärast Päästeameti märkuste kõrvaldamist“

27.12.2019 kasutusloa taotlusele nr 1911371/24014-3 menüüs „dokumendid“ on lisatud kirjavahetus Päästeameti esindajaga. Omaniku esindaja saatis Päästeameti esindajale dokumentatsiooni, milles on esitatud tõendusmaterjalid puuduste kõrvaldamise kohta. 20.12.2019 Päästeameti esindaja kirjalikult teatas, et „arvestame puudused kõrvaldatuks“.

Seega, ehitusseadustiku § 55 kohaselt Albert-August Tiimanni tn 1c tootmishoone osas ümberehitatud kohviku ruumidele osakasutusloa andmisest keeldumise põhjused puuduvad ning võib anda kasutusloa

- ÕIGUSLIKUD ALUSED:

  - Ehitusseadustik § 50 lg 5 kohaselt ehitise osale võib anda osakasutusloa, kui ehitise osa on   valmis ning täidetud on õigusaktides esitatud nõuded, eelkõige nõue, et ehitist on võimalik ohutult kasutada.

2.2.	Ehitusseadustiku § 51 lõike 1 kohaselt kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

2.3.       kohaselt järelevalve osakonna põhiülesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste

menetlemine ning linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille

alusel toimub ehitusloa või kasutusloa andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine või

andmisest keeldumine.

3. OTSUS:

Väljastada Albert-August Tiimanni tn 1c tootmishoone osas ümberehitatud kohviku ruumidele

osakasutusluba

RAKENDUSSÄTTED:

  - Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Aleksei Jevgrafov

Linnapea

Üllar Kaljuste

linnaselretär