Eelnõu NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

| # Narva | ……………..2020 nr |
| --- | --- |

# Kasutusloa andmine (A. Puškini tn 8)

# 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

25.06.2020 ehitisregistri keskkonda laekus läbivaatamiseks A. Puškini tn 8 kultuurimaja, (ehitisregistri kood 118009131), rekonstrueeritud fassaadile kasutusloa taotlus nr 2011371/12045. Taotlusele on lisatud ehitusprojekt „Tööprojekt v02 597NEP_TP_v02_AR+EK+TO“, projekteerija OÜ Narva Ehitusprojekt, ning teostusdokumentatsioon: kaetud tööde aktid, ehituspäevikud, kasutus- ja hooldusjuhendid, elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit (Joala Elekter OÜ, protokolli nr JE-20-00119, 11.06.2020.a).

Teostatud ehitustööd vastavad 05.02.2020 antud ehitusloale nr 2012271/03253 ja ehitusloa menetluse raames kooskõlastatud ehitusprojektile (kasutusloa menetluse raames pole olulised ehitusprojekti muudatused kooskõlastatud tööde tellijaga). Ehitusprojektiga oli ettenähtud  ainult hoone välisseinte välispind, osaliselt lamekatuste katusekate, parapeedid, katuseräästad, vihmaveesüsteemid, osaliselt välisuksed, sillutistriba (vajunud osade vahetus ning pragude hermetiseerimine), välistrepid ning pandus, fassaadivalgustus ja vihmaveetorude ja katuseräästaste elektrikütte süsteem.

25.06.2020  ehitisregistri  keskkonnas, koduleht www.ehr.ee, on genereeritud kasutusloa eelnõu nr  2012371/10891, menetluse nr 219204 ning eelnõu suunatud Päästeametile, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti ning Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti spetsialistidele kooskõlastamiseks.

Kõik kaasatud isikud hindasid A. Puškini tn 8 rekonstrueeritud hoone fassaadi nõuetele vastavaks ning ehitisregistri kasutusloa menetluse raames kinnitasid oma allkirjadega, et ehitusseadustikus § 55 loetletud põhjused kasutusloa väljastamisest keeldumiseks puuduvad. Töövõtja, omanikujärelevalve ja tellija on allkirjastanud üleandmise-vastuvõtmise akti, milles osapooled kinnitavad, et: töövõtja lõpetanud lepingujärgsete tööde teostamise ja annab need Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile; tööd on lõpetatud õigeaegselt, vastavalt lepingule, lepingujärgsele projektdokumentatsioonile, üldistele ehituseeskirjadele ja kvaliteedinormidele; tellijale on üle antud kõik objektiga seotud ehitusdokumentatsioon ja objekti hooldusjuhendid..

Kasutusloa menetlus toimus ehitisregistri elektroonilises keskkonnas. Ehitusdokumentatsioonis  on avastatud puuduseid ning ehitisregistri elektroonilise keskkonna kaudu mitu korda kasutusloa taotlus on tagastatud puuduste kõrvaldamiseks.

30.07.2020 ehitisregistri elektroonilises keskkonnas kõik kaasatud isikud  kooskõlastasid kasutusloa taotluse kasutusloa väljastamiseks.

Seega, ehitusseadustiku § 55 kohaselt Hariduse tn 13 rekonstrueeritud hoone fassaadidele kasutusloa andmisest keeldumise põhjused puuduvad ning võib anda kasutusloa.

# 2.   ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1.	Ehitusseadustiku § 51 lõike 1 kohaselt kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

2.2.	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 9 punkti 2 kohaselt järelevalve osakonna põhiülesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste menetlemine ning linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille alusel toimub ehitusloa või kasutusloa andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine või andmisest keeldumine.

3. OTSUS

Väljastada A.Puškini tn 8 rekonstrueeritud kultuurimaja fassaadile kasutusluba.

4. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Aleksei Jevgrafov	                                                       Üllar Kaljuste

Linnapea                                                                            Linnasekretär