5. Tegevuskava

Tegevuskavas on esitatud strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused ning nende teostamiseks prognoositavad kulud arengukava perioodiks kuni aastani 2024.

Kasutatud lühendid:

| ALPA | - | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KO | - | Kultuuriosakond |  |
| LAÖA | - | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| LMA | - | Linnamajandusamet |  |
| NNK | - | Narva Noortekeskus |  |
| RA | - | Rahandusamet |  |
| SAA | - | Sotsiaalabiamet |  |

| № | ID | Tegevus | Algus | Lõpp | Kulud kokku, EUR | Omafin. kokku, EUR | Omafin. % | omafin. aastal 2020 | omafin. aastal 2021 | omafin. aastal 2022 | omafin. aastal 2023 | omafin. aastal 2024 | Vastutaja | Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2768 | Linna teede renoveerimine (sh projekteerimine) | 2020 | 2023 | 3070313 | 2970313 | 97 | 1470313 | 500000 | 500000 | 500000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 2 | 2709 | Viaduktide renoveerimine | 2020 | 2022 | 700000 | 700000 | 100 | 55000 | 445000 | 200000 |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 3 | 1105 | Linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus | 2017 | 2023 | 3392801 | 3392801 | 100 | 1831699 | 508500 | 570000 | 200000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 4 | 3023 | Igor Grafovi tn 24 parkla projekteerimine ja ehitamine | 2020 | 2021 | 220000 |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 5 | 461 | Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine) | 2013 | 2024 | 2509165 | 1881874 | 75 | 136942 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Linnamajandusamet | ALPA |
| 6 | 8 | Ristmikute projekteerimine ja ehitamine | 2020 | 2020 | 486000 | 486000 | 100 | 486000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 7 | 1089 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 2016 | 2022 | 11772372 | 2795973 | 24 | 279597 | 1924356 | 473610 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
| 8 | 2769 | Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval | 2018 | 2020 | 431497 | 58669 | 14 | 1200 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2901 | Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine III etapp | 2021 | 2024 | 3239520 | 971856 | 30 |  | 918 | 49878 | 458694 | 462366 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 10 | 41 | Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine (I ja II etapp) | 2014 | 2021 | 7469469 | 1150170 | 15 | 441434 | 65962 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 11 | 2810 | Joala tn - Kulgusadama tee (kuni Kulgu sadamani) jalg- ja jalgrattatee ehitamine | 2020 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
|  |  | 1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1134 | Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine | 2015 | 2023 | 563223 | 563223 | 100 | 105000 | 100000 | 100000 | 100000 |  | Linnamajandusamet |  |
| 13 | 1525 | Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine) | 2015 | 2024 | 174452 | 174452 | 100 | 11000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1091 | Narva linna bussi-ja raudteejaama arendus | 2013 | 2020 | 1634023 | 560073 | 34 | 215000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2573 | projekt „Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine“ | 2020 | 2024 | 4170192 | 1370192 | 33 | 70192 |  | 100000 | 600000 | 600000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
|  |  | 1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2825 | Kulgu Sadama rekonstrueerimine, I etapp (MATA projekt "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil") | 2020 | 2021 | 62000 | 15500 | 25 |  | 15500 |  |  |  | SA Narva Sadam |  |
| 17 | 2207 | Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine | 2018 | 2020 | 477584 | 277584 | 58 | 165056 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam |
| 18 | 50 | Projekt Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks | 2019 | 2022 | 306259 | 84626 | 28 |  | 84626 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 1.1.1.8. parkimise korraldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1969 | munitsipaalasutuste jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitamine | 2017 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2689 | Rugodivi pargi rekonstrueerimistööd (A. Puškini tn. 8) | 2020 | 2021 | 3000000 | 300000 | 10 |  | 300000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 21 | 2084 | EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine | 2017 | 2020 | 1796469 | 1757943 | 98 | 240871 |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 22 | 60 | Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine | 2017 | 2022 | 1795901 | 1795901 | 100 | 297466 | 400000 | 670558 |  |  | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1944 | Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse ideevõstlus | 2020 | 2021 | 25000 | 25000 | 100 |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 24 | 1945 | Tallinna mnt heakorrastus - projekteerimine ja ehitus | 2019 | 2022 | 500000 | 500000 | 100 |  | 250000 | 250000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 25 | 1514 | Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine) | 2015 | 2021 | 333924 | 333924 | 100 |  | 330000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 26 | 1109 | Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp | 2016 | 2021 | 1264431 | 284001 | 22 | 37967 | 105806 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 27 | 3027 | Hariduse tn 30 puhkeala projekteerimine | 2020 | 2020 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 28 | 63 | Puhketsoonide rajamine (sh projekteerimine) | 2021 | 2023 | 630000 | 630000 | 100 |  | 130000 | 250000 | 250000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 29 | 70 | Koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine | 2019 | 2024 | 85448 | 85448 | 100 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2849 | Korteriühistute toetamine korterelamute ümbruses oleva haljasala korrastamisel | 2020 | 2024 | 25000 | 25000 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.2.1.4. purskkaevude ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2777 | Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus | 2020 | 2021 | 77196 | 21950 | 28 | 12050 | 9900 |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 32 | 74 | Narva sissesõiduteede (Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt) tähistamise projekteerimine ja ehitamine | 2021 | 2021 | 270000 | 270000 | 100 |  | 270000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2971 | Linnakeskkonda väikevormide rajamine (skulptuurid, valgustuselemendid jm kujunduslikud väikevormid) | 2021 | 2024 | 40000 | 40000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 34 | 1948 | Unikaalsete liikluskorralduslike elementide projekteerimine ja paigaldus | 2019 | 2024 | 40000 | 40000 | 100 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2605 | Üldkasutatavate kohtade remont ühiselamutes | 2020 | 2023 | 310000 | 310000 | 100 | 86226 | 50000 | 50000 | 123774 |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu |
| 36 | 2604 | Ühiselamute fassaadide rekonstrueerimistööd | 2021 | 2022 | 300000 | 300000 | 100 |  | 150000 | 150000 |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu |
| 37 | 2179 | Linna ühiselamutes kütesüsteemi vahetamine (Energia 4, Energia 6, Vestervalli 17, Viru 3) | 2020 | 2024 | 400000 | 400000 | 100 |  |  |  |  | 400000 | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu |
| 38 | 1822 | Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3) ning ühisköökides ja kuivatusruumides ventilatsioonisüsteemide paigaldamine koos ruumide rekonstrueerimisega, sh projekteerimine | 2016 | 2020 | 669422 | 669422 | 100 | 247859 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu |
|  |  | 1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2962 | Narva Eesti Põhikooli ja Gümnaasiumi spordihoone ehitamine (detailplaneeringu koostamine, arhitektuuri ideekonkursi läbiviimine) | 2022 | 2024 | 60000 | 30000 | 50 |  |  | 5000 |  | 25000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |
| 40 | 3026 | Narva Paemurru Spordikooli Kreenholmi staadioni projekteerimine | 2020 | 2021 | 370000 |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 41 | 2946 | Narva Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine | 2020 | 2023 | 9672770 | 4836385 | 50 | 17000 |  | 2211400 | 2211385 |  | Kultuuriosakond | LAÖA |
| 42 | 2884 | Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine | 2021 | 2022 | 1050000 | 420000 | 40 |  | 42000 | 378000 |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 43 | 2883 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine | 2021 | 2022 | 540690 | 267207 | 49 |  | 26711 | 240496 |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 44 | 2791 | Narva Joaorus ja Kulgu sadamas sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste arendamine, I etapp: laste mängu- ja spordiväljak Joaorus | 2020 | 2021 | 107500 | 26875 | 25 |  | 26875 |  |  |  | Linnamajandusamet | SA Narva Linna Arendus |
| 45 | 2618 | Narva Spordikeskuse katuse, põranda rekonstrueerimine | 2020 | 2022 | 650000 | 650000 | 100 | 150000 |  | 500000 |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 46 | 2589 | Äkkeküla tervisespordikeskuse väljaarendamine 2019-2022 | 2019 | 2022 | 400000 | 240000 | 60 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | SA Narva Linna Arendus |  |
| 47 | 1964 | Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale) | 2017 | 2024 | 238820 | 238820 | 100 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | Linnamajandusamet |  |
| 48 | 1963 | Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale) | 2017 | 2024 | 243095 | 243095 | 100 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | Linnamajandusamet |  |
| 49 | 914 | Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (detailplaneering) | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | ALPA |
| 50 | 2979 | Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (projekteerimine) | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |
| 51 | 78 | Ekstreempargi projekteerimine ja ehitamine (Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse kõrval) | 2020 | 2021 | 100000 | 100000 | 100 | 50000 | 50000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | ALPA |
| 52 | 1534 | Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamine | 2020 | 2021 | 762170 | 42170 | 6 | 42170 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 53 | 1533 | Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel | 2018 | 2020 | 182965 | 182965 | 100 |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 54 | 77 | Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine) | 2008 | 2024 | 2226651 | 2226651 | 100 | 649008 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Linnamajandusamet | KO |
| 55 | 1248 | Narva Sõudebaasi hoone 9. boksi rekonstrueerimune (sh projekti korrigeerimine) | 2019 | 2020 | 89437 | 89437 | 100 | 86377 |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 56 | 1017 | Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine | 2013 | 2021 | 205378 | 205378 | 100 |  | 200000 |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 57 | 84 | Kergejõustiku maneezi ehitamine, I etapp | 2020 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 58 | 1136 | Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse ehitamine | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO |  |
|  |  | 1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2765 | Uue raamatukogu ehitamine (ideekonkursi läbiviimine) | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |
| 60 | 2764 | Uue raamatukogu ehitamine | 2022 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 61 | 91 | Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine | 2011 | 2021 | 186341 | 186341 | 100 |  | 145000 |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 62 | 92 | Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine | 2017 | 2020 | 3845328 | 3845328 | 100 | 530400 |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1352 | Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" | 2019 | 2021 | 3308323 | 2069645 | 63 | 282315 | 1782530 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 64 | 97 | tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 2007 | 2023 | 1151620 | 1151620 | 100 | 5220 |  | 50000 | 50000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 65 | 98 | jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus | 2013 | 2021 | 133441 | 133441 | 100 |  | 70000 |  |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
|  |  | 1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 2754 | Linna haldusterritooriumil tehisjärvede ja tiikide ehitamine (ettevalmistustööd) | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 67 | 2753 | Linna haldusterritooriumil tehisjärvede ja tiikide ehitamine | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 68 | 2562 | Joogivee torujuhtmeеte ja kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine aiandusühistutele "Mebelštšik", "Retšnoi" ja "Pribrežnõi" | 2019 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 69 | 2421 | Sademeveekanalisatsiooni süsteemi rajamine | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | AS Narva Vesi |
| 70 | 1966 | Sademeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine | 2017 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 3060 | Linnaelanikele olulistes kohtades tasuta juhtmevaba internetiühenduse loomine | 2020 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnakantselei |  |
|  |  | 1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2.1. elamufondi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 102 | elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames | 2007 | 2024 | 2338022 | 2338022 | 100 | 160000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Linnamajandusamet |  |
| 73 | 1469 | aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine | 2014 | 2024 | 408165 | 408165 | 100 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | Linnamajandusamet |  |
| 74 | 105 | munitsipaalelamute renoveerimine | 2018 | 2022 | 1400000 | 1400000 | 100 | 300000 | 300000 | 300000 |  |  | SA Narva Linnaelamu | LMA |
|  |  | 1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2760 | Narva uue linnavalitsuse hoone ehitamine (TTA kaasajastamine) | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 76 | 1742 | Narva uue linnavalitsuse hoone ehitamine | 2022 | 2024 | 6500000 |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 1.3.3. parandada keskkonna olukorda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2752 | Elektriautode laadimispunktide ehitamine (ettevalmistustööd) | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 78 | 2751 | Elektriautode laadimispunktide ehitamine | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 79 | 2687 | Linna üldplaneeringu koostamine | 2020 | 2023 | 280000 | 280000 | 100 | 140000 | 70000 | 70000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
|  |  | 1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.3. säästva arengu toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 2750 | Elektribusside hankimine ning elektribusside laadimispunktide ehitamine (ettevalmistustööd) | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 81 | 2749 | Elektribusside hankimine ning elektribusside laadimispunktide ehitamine | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | LAÖA |
| 82 | 2571 | Loomade varjupaiga loomine | 2020 | 2021 | 1013000 | 15000 | 1 | 15000 |  |  |  |  | Linnamajandusamet |  |
|  |  | 1.4. turismi arenguks on loodud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 2763 | Honori bastioni restaureerimine | 2022 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 1.4.1.2. vanalinna arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 2302 | Arheoloogiapargi väljaarendamine (projekteerimine ja ehitus) | 2019 | 2023 | 300000 | 300000 | 100 |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 85 | 111 | Peetri (J. Niimani) maja taastamine | 2019 | 2024 | 6985000 | 6985000 | 100 |  | 107500 | 108000 | 4741650 | 2027850 | Linnamajandusamet | LAÖA |
|  |  | 1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 118 | Turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine | 2020 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum | LAÖA |
| 87 | 123 | Projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks” | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum |  |
| 88 | 125 | "5-krooni" vaateplatsi ehitustööd | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1554 | Narva Stockholmi platsi ehitus, I etapp | 2016 | 2022 | 1018099 | 164098 | 16 | 26254 | 16266 | 121578 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 90 | 2770 | Narva Stockholmi platsi ehitus, II etapp | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
| 91 | 127 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 2016 | 2022 | 7193118 | 2255002 | 31 | 227397 | 1028002 | 934501 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 1518 | Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18). | 2015 | 2020 | 663000 | 132600 | 20 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ | Eesti Kunstiakadeemia SA |
| 93 | 1473 | Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks. | 2016 | 2022 | 850583 | 552879 | 65 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  |
| 94 | 1474 | Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine | 2016 | 2023 | 5000000 | 1700000 | 34 |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ |  |
|  |  | 1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 2601 | Tööstuse digitaliseerimise, robotiseerimise ja automatiseerimise keskuse loomine Narva Tööstuspargi territooriumil. | 2019 | 2021 | 4000000 | 600000 | 15 | 200000 | 350000 |  |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | LAÖA |
|  |  | 1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. linna kuvand on arendatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 2563 | Linna ajalehe väljaandmine | 2019 | 2022 | 120000 | 120000 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 2737 | Narva kultuuristrateegia 2030 tegevuste realiseerimine | 2019 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 98 | 3011 | Aastaringselt regulaarsete suurürituste korraldamine ja läbiviimine Narva linnuses | 2020 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum |  |
| 99 | 144 | suvel Narva linnapäevad | 2008 | 2024 | 425000 | 425000 | 100 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | Kultuuriosakond |  |
| 100 | 148 | Narva - Sügispealinn | 2009 | 2024 | 175000 | 175000 | 100 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Kultuuriosakond |  |
| 101 | 149 | sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed” | 2009 | 2023 | 51000 | 51000 | 100 |  | 17000 |  | 17000 |  | Kultuuriosakond |  |
| 102 | 150 | sügisel Narva motokross | 2008 | 2021 | 8000 | 8000 | 100 | 2000 | 2000 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 103 | 151 | sügisel poksiturniir "Lahing Narva all" | 2008 | 2021 | 13600 | 13600 | 100 | 3400 | 3400 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 104 | 153 | talvel Chopini konkurss | 2008 | 2024 | 59000 | 59000 | 100 | 3000 | 25000 | 3000 | 25000 | 3000 | Kultuuriosakond |  |
| 105 | 154 | talvel "Uus Aasta saabub Narvast" | 2008 | 2024 | 100000 | 100000 | 100 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 157 | Narva linna päevad Sankt-Peterburis | 2008 | 2022 | 50000 | 50000 | 100 |  | 25000 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1735 | Rahvusvaheline koostöö ja projektid URBACT, HORISONT ja teiste sarnaste linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames | 2016 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 108 | 164 | projekt "Via Hanseatica Plus" | 2019 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1734 | Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele | 2016 | 2020 | 25000 | 25000 | 100 | 5000 |  |  |  |  | Kultuuriosakond | LAÖA |
| 110 | 1576 | Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp" | 2018 | 2024 | 3075178 |  |  |  |  |  |  |  | SA Narva Muuseum |  |
| 111 | 1107 | Narva Kulgu tööstusala arendamine | 2019 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | LAÖA |
| 112 | 1101 | Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp | 2017 | 2022 | 2635443 | 273823 | 10 | 50000 | 189591 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
|  |  | 2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 2870 | Kodanikualgatuse toetamine | 2020 | 2024 | 800000 | 800000 | 100 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Linnamajandusamet |  |
| 114 | 2566 | Narva ja mittetulundusühingute vahelise koostöö toetamine | 2008 | 2024 | 78255 | 78255 | 100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 2272 | Geoinfosüsteemi soetamine (GIS) | 2019 | 2024 | 71400 | 71400 | 100 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 116 | 1955 | Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine | 2016 | 2024 | 257452 | 257452 | 100 | 142969 | 21683 | 21683 | 21683 | 21683 | Linnakantselei |  |
|  |  | 3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.3. tugiteenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 1603 | Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine (sh kogukonnas elamise teenus ja kaitstud töö) | 2016 | 2024 | 70000 | 70000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 118 | 184 | MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine | 2008 | 2024 | 1647979 | 1071186 | 65 | 89400 | 89400 | 89400 | 89400 | 89400 | Sotsiaalabiamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" |
|  |  | 3.1.1.5. lastega perekondade toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 2259 | infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva linna asutuste juurde | 2018 | 2022 | 558173 | 217795 | 39 | 49000 | 80000 | 40000 |  |  | Linnamajandusamet | ALPA |
| 120 | 1604 | Eluruumi kohandamine vastavalt inimeste erivajadustele | 2017 | 2023 | 149000 | 149000 | 100 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | Sotsiaalabiamet |  |
| 121 | 2718 | Sotsiaalteenuste arendamine ja teenuskohtade loomine | 2019 | 2024 | 550000 | 550000 | 100 |  | 70000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 122 | 2715 | Sotsiaalteenuste klientide elukvaliteedi parendamine ja võrdsete võimaluste tagamine | 2019 | 2024 | 163500 | 163500 | 100 |  | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 123 | 2717 | Uute IT lahenduste kasutuselevõtt sotsiaalteenuste arendamiseks | 2020 | 2024 | 225000 | 225000 | 100 |  | 45000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sotsiaalabiamet | LK |
| 124 | 2257 | sotsiaal- ja terviseedenduse valdkonnas infoürituste korraldamine | 2017 | 2024 | 37000 | 37000 | 100 |  | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | Sotsiaalabiamet |  |
|  |  | 3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 2809 | Uue hooldekodu projekteerimine ja ehitamine | 2019 | 2023 | 3030000 | 3030000 | 100 | 30000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | Linnamajandusamet | SAA |
| 126 | 1702 | Narva Sotsiaaltöökeskuse renoveerimistööd | 2016 | 2022 | 889777 | 889777 | 100 | 400000 | 115000 | 370000 |  |  | Linnamajandusamet | SAA |
|  |  | 3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 202 | laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes | 2008 | 2024 | 40905 | 40905 | 100 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 128 | 203 | õpilaste tervist edendavad tegevused koolides | 2008 | 2024 | 47834 | 39224 | 82 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 129 | 204 | tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine | 2008 | 2024 | 12112 | 12112 | 100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 130 | 206 | vigastuste ennetamine lastel | 2008 | 2024 | 95650 | 24448 | 26 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Sotsiaalabiamet |  |
| 131 | 207 | südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine | 2008 | 2024 | 112482 | 36163 | 32 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 132 | 208 | alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine | 2008 | 2024 | 578809 | 226430 | 39 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sotsiaalabiamet |  |
|  |  | 3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 384 | Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine | 2013 | 2024 | 1398670 | 1398670 | 100 | 120000 | 170000 | 180000 | 191000 | 202000 | SA Narva Haigla |  |
| 134 | 205 | linna tervise- ja heaoluprofiili koostamine | 2008 | 2024 | 10628 | 10628 | 100 |  |  |  | 1000 |  | Sotsiaalabiamet |  |
|  |  | 3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 218 | õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe | 2008 | 2024 | 2075873 | 173937 | 8 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 2887 | Uuete lasteaedade projekteerimine ja ehitamine | 2020 | 2024 | 12390000 | 12390000 | 100 | 40000 |  | 4000000 | 4350000 | 4000000 | Linnamajandusamet | KO |
| 137 | 2758 | Innovaatiliste ja kõrgemale energiaklassile vastavate koolieelse lasteasutuse hoonete ehitamine (ettevalmistustööd) | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond | ALPA |
| 138 | 2757 | Innovaatiliste ja kõrgemale energiaklassile vastavate koolieelse lasteasutuse hoonete ehitamine | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
| 139 | 2677 | Munitsipaalharidusasutuste hoonete tehnilise ekspertiisi korraldamine | 2021 | 2021 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 |  |  |  | Kultuuriosakond | LMA |
| 140 | 2675 | Uue koolieelse lasteasutuse hoone ehitamine | 2020 | 2022 | 6000000 | 6000000 | 100 | 500000 | 3500000 | 2000000 |  |  | Kultuuriosakond | LMA |
| 141 | 2802 | Riigigümnaasiumi ehitamine ja avamine Narvas vastavalt Haridusministeeriumi ja Narva linna vahel sõlmitud lepingule | 2019 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Riik | KO |
| 142 | 1803 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 2017 | 2023 | 9816089 | 4816088 | 49 | 426379 | 1227240 | 1527240 | 1629230 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 143 | 1798 | Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" | 2016 | 2023 | 3000000 | 450000 | 15 | 74245 | 165640 | 152250 | 57865 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 144 | 2075 | Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas | 2018 | 2020 | 86255 | 21564 | 25 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 145 | 1580 | Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine vastavuses õppekava nõuetega füüsilise õppekeskkonna osas | 2015 | 2024 | 2134004 | 2134004 | 100 | 261380 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | Linnamajandusamet |  |
| 146 | 457 | reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele | 2018 | 2024 | 630000 | 630000 | 100 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Linnamajandusamet | KO |
| 147 | 456 | tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele | 2016 | 2023 | 854838 | 854838 | 100 |  | 250000 | 250000 | 250000 |  | Linnamajandusamet | KO |
| 148 | 231 | koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 2007 | 2020 | 2582611 | 2582611 | 100 | 1725311 |  |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 149 | 1962 | Narva lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine | 2016 | 2020 | 722157 | 635835 | 88 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 150 | 220 | lasteaedade remondiks projekteerimine ja ehitustööd | 2008 | 2024 | 3805074 | 3805074 | 100 | 419581 | 319300 | 250000 | 495000 | 250000 | Linnamajandusamet | KO |
| 151 | 985 | Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine) | 2016 | 2020 | 1200522 | 1200522 | 100 |  |  |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 152 | 1898 | Ujula hoone (Võidu 4) fassaadi ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine, rekonstrueerimine | 2018 | 2023 | 791000 | 791000 | 100 | 6500 |  | 392250 | 392250 |  | Linnamajandusamet |  |
| 153 | 975 | Narva Lauatennise kompleksi (Puškini tn 25b) fassadi ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine | 2021 | 2022 | 656000 | 656000 | 100 |  | 150000 | 506000 |  |  | Linnamajandusamet |  |
| 154 | 228 | Paemurru kooli aadressil 26.Juuli tn 4 spordisaali rekonstrueerimine ja remont (poksisaal) | 2020 | 2022 | 400000 | 400000 | 100 |  | 200000 | 200000 |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 155 | 229 | Narva Muusikakool renoveerimine | 2012 | 2021 | 314130 | 314130 | 100 |  | 160000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
| 156 | 459 | munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine | 2012 | 2021 | 257756 | 257756 | 100 |  | 95000 |  |  |  | Linnamajandusamet | KO |
|  |  | 4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 2673 | Turvameetmete rakendamine üldhariduslike asutuste arvutivõrkudes | 2020 | 2024 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Kultuuriosakond |  |
| 158 | 617 | Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine | 2014 | 2024 | 113300 | 113300 | 100 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3.1. noortekeskuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 2548 | Noorte foorumi korraldamine | 2019 | 2022 | 8000 | 8000 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 160 | 2547 | Noorte vabatahtlikute keskkonna loomine ja arendamine | 2019 | 2022 | 8000 | 8000 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 161 | 1767 | Narva õpilasmalevate ja innovatsiooni malevate tegevuse arendamine (sh erivajadustega õpilastele ja noortele) | 2016 | 2022 | 159400 | 159400 | 100 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 162 | 1766 | Infomessi "Orientiir" korraldamine | 2016 | 2022 | 62000 | 62000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 163 | 1160 | Noorsootöö projektide toetamine | 2007 | 2022 | 114000 | 114000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | Narva Noortekeskus |  |
| 164 | 1159 | Narva Noorteparlamendi töö toetamine | 2011 | 2022 | 20000 | 20000 | 100 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | Narva Noortekeskus |  |
|  |  | 4.1.3.3. noorte kaasamine noortevaldkonda võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse abil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 625 | Tugiteenuste arendamine koolides ja lasteaedades (sh tugispetsialistide teenuse rakendamine ka lasteaedades) | 2019 | 2024 | 3141891 | 1581000 | 50 | 206200 | 206200 | 206200 | 206200 | 550000 | Kultuuriosakond |  |
| 166 | 2801 | Õpilaskodu toetamine | 2019 | 2024 | 333510 | 165510 | 50 | 27585 | 27585 | 27585 | 27585 | 27585 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 436 | koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine | 2012 | 2024 | 628340 | 628340 | 100 | 46310 | 46310 | 68910 | 68910 | 46500 | Kultuuriosakond |  |
|  |  | 4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.3. investorite kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 245 | Narva investeerimispassi arendamine | 2008 | 2024 | 4312 | 4312 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 246 | alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine | 2008 | 2024 | 143823 | 143823 | 100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 2303 | Noorte ettevõtlikkuse tõstmise tegevused | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 247 | ettevõtjate messidel osalemise toetamine | 2008 | 2024 | 2122 | 2122 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
|  |  | 5.1.1.9. noorte spetsialistide ja ettevõtjate toetamine stipendiumide ja koolitusabi kaudu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |