Eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva  											 2021

Narva linna 2021. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2021. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrusega nr 4 https://www.riigiteataja.ee/akt/411052021042. Linna eelarve koostatakse tekkepõhiselt, seega tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, on koostatud tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos (lisa 5).

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2021. aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

- Lisa 1 “Narva linna 2021.aasta koondeelarve”

- Lisa 2 „Narva linna 2021. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas”

- Lisa 3 “Narva linna 2021.aasta finantseerimistegevuse eelarve”

- Lisa 4 „Narva linna 2021.aasta eelarves ettenähtud toetused”

- Lisa 5 „Narva linna 2021.aasta rahavoogude prognoos“

- Lisa 6 “ 2021.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes ”

- Lisa 7 “Reservfondist vahendite eraldamine 2021.aastal”

Narva linna 2021.aasta eelarve moodustab 101 656 602 eurot, selle täitmine seisuga 30.09.2021.a moodustab 58 696 034 eurot e 57,7%. Aruandeperioodi laekumistele avaldas mõju COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmete rakendamine. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve täitmisest eelarveosade lõikes.

2021.aasta 9 kuu põhitegevuse tulude eelarve täitmine on 55 991 687 eurot ehk 79,9%  põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud - 23 366 045 eurot e. 77,9%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks - 23 081 741	eurot ehk 77,9% eelarvest.

maamaks - 152 236 eurot. Vastavalt § 7 lõike 1 maamaksuseadusele  tasumine maksumaksjate poolt on järgnev: kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 3 015 242 eurot ehk 73,5%  eelarvest, sellest:

riigilõivud on 32 880 eurot ehk 73,6% eelarvest.

tulud haridusalasest  tegevusest on 1 441 203 eurot ehk 64,7% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest  tegevusest moodustasid 11 442 eurot ehk 27,8% eelarvest.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 95 573 eurot ehk 54,6% eelarvest.

tulud sotsiaalabialasest tegevusest on 1 163 105 eurot ehk 92,1% eelarvest.

tulud muudelt majandusaladelt on 25 492 eurot, sellest 24 549 eurot - Narva Turismiinfokeskuse ja bastioni Victoria piletite ja teenuste müügist saadud tulu.

üür- ja rent on 220 046 eurot ehk 71,2% eelarvest. Sellest nt Linnamajandusamet on saanud 200 350 eurot, Kultuuriosakond 16 053 eurot, Linnakantselei 2 782 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 763 eurot, Sotsiaalabiamet - 98 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) - laekumised antud osas moodustasid 19 493 eurot ehk 93,3% eelarvest. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub lepingute järgi 2 korda aastas:1. juuliks ning 1. jaanuariks.

muu toodete ja teenuste müük - 3 890 eurot maa erastamise eeltoimingute teostamise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest, enampakkumise osalemise eest, vanametalli müügilt jt.

Saadud toetused - 29 527 566 eurot ehk 82,2% eelarvest, sellest:

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 816 627 eurot asutuste täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste arvelt sh kinnitatud eelarvest 263 437 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.

kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid moodustasid 14 394 838 eurot ehk 82,8%. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.12.2020 korraldusele nr 467 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2021. aastal“; 26.02.2021 korraldusele nr 95 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal“; Vabariigi Valitsuse 26.04.2021  korraldusele nr156 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2021. aastal“ (COVID-19 olukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks) ning Vabariigi Valitsuse 02.09.2021  korraldusele nr 310 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2021. aasta II poolaastal“ (toimetulekutoetuse lisavahendite jaotamine võimaldab tagada kohaliku omavalitsuse üksustele vajalikud vahendid toetuse välja maksmiseks aasta lõpuni ja asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse täiendavate vahendite jaotamine võimaldab arvestada laste arvu muutusega aasta kestel ning tagada sellega kohalikele omavalitsustele vajalikud vahendid teenuse korraldamiseks muutunud olukorras).

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 12 707 477 eurot ehk 80%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 26.02.2021 korraldusele nr 95 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal“.

saadud tegevustoetused moodustasid 1 608 624 eurot, sellest 838 541 eurot asutuste laekumiste arvelt ja 770 083 eurot riigi toetuste arvelt (sh 60 000 eurot - tegevustoetus vastavalt Riigihalduse ministri 18.01.2021 käskkirjale nr 14 "2021 aasta riigieelarveline toetus"; Haridus ja Teadusministeeriumilt, sellest: 400 000 eurot - Narva linna pidamisel olevate eestikeelsete või keelekümblusmetoodikat kasutavate koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppetingimuste parandamine - projekteerimine, ehitamine ning nende tegevustega seotud kulude ning investeeringute katmine (sh asenduspinna kulud jmt), 55 120 eurot - toetus kohalike omavalitsuste ja eraüldhariduskoolide pidajatele, eesmärgiga suurendada kooli pidajate võimekust tagada üldhariduskoolides õpilastele sobiva (digi) õppekirjanduse kättesaadavus, 220 480 eurot - toetus munitsipaal-ja eraõiguslike üldhariduskoolide pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021/2022. õppeaastal ja 34 483 eurot - täiendav toetus munitsipaal-ja eraõiguslike üldhariduskoolide pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021/2022. õppeaastal, eesmärk on ennetada COVID-19 kriisist tulenevat õpingute katkestajate osakaalu kasvu, et noored inimesed saaksid edasistes õpingutes ja ühiskonnaeluga toimetulekul hästi hakkama).

Muud tegevustulud - 82 834 eurot, sellest:

maardlate kaevandamisõiguse tasudest - 34 802 eurot.

saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis summas 24 078 eurot - saastetasu jäätmete viimisel keskkonda.

trahvid summas 11 832 eurot sh 10 792 eurot - hoiatustrahv rikkumisega pargitud sõiduki eest (liiklusseadus §241 lg1).

muud tulud varadelt (võlalt arvestatud intressitulu) on 1 616 eurot sh 1612 eurot -parkimistingimuste rikkumise viivistasu.

muud tulud - 8 790 eurot, sh kindlustuskahju hüvitamine, sunniraha vastavalt Narva linna heakorraga eeskirja nõudeid rikkumisele, mitteõiguspäraselt saadud hooldajatoetuse tagastamine, tulu vastavalt auto ostu-müügilepingule (Narva Sotsiaaltöökeskus) jt.

Täitmine põhitegevuse kulude osas moodustab 42 819 747 eurot. e.66,3%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos majandamiskuludega, kuid eraldi vastaval käibemaksukulu kontol.

Investeerimistegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük moodustas 309 343 eurot ehk 91,9 % eelarvest sh korterite, kinnistu A. Puškini tn 59  võõrandamise arvelt.

saadud sihtfinantseerimise põhivara soetuseks täitmine summas 4 804 241 eurot ehk 64,5%, sellest: 2 973 061 eurot - asutuste täiendavate laekumiste arvelt; 2020.aastast ületulevate tegevuste arvelt (sh summas 744 074 eurot „Lemmikloomade varjupaiga ehitamine aadressil A. Daumani 30, Narva“ ja 944 099 eurot „Narva tänavaspordipargi ehitamine aadressil Tuleviku tn 9 (Tuleviku ja Lavretsovi puhkeala rajamine)“); kinnitatud eelarvest 143 007 eurot - kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetus  (A. Puškini tänava remontimiseks).

põhivara soetus - täitmine moodustab 7 414 601 eurot e. 30% täpsustatud eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas koos soetatava põhivara maksumusega, kuid eraldi käibemaksukulu kontol.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustab 308 123 eurot e. 84,1%.

finantskulud - täitmine moodustab 361 031 eurot e. 48%. Kohustiste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseerimistegevus:

kohustiste võtmises on kajastatud saadud laen summas 11 175 440 eurot.

Kohustiste tasumise osas on kajastatud võetud kohustiste (laen ja kapitalirent) tasumine, täitmine moodustab 7 792 532 eurot.

Likviidsete varade muutus

Raha ja raha ekvivalentide muutus - summa 9 810 511 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Nõuete ja kohustiste saldode muutus. Antud osas on kajastatud, sh võetud sildfinantseerimise kohustised, toetuste ja siirete kohustised, toetusteks saadud ettemaksed.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrusele nr 4 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 1 578 044 euro võrra (lisa 6).

Ülevaade sissetulekute osas on esitatud lisas 1. Ülevaade väljaminekute osas on esitatud lisas 1, asutuste lõikes on esitatud lisades 2-4. Ülevaade Narva linna rahavoogude osas on esitatud lisas 5 (kus 2021.a rahavoogude plaan moodustab 101 602 722 eurot, täitmine 61 137 198 eurot) ja lisas 6 (täiendavate laekumiste eelarve osas). Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 7.

Andmed on esitatud eurodes.

2. Õiguslikud alused

Ülevaade esitatakse vastavalt  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 1 punktile 3, mille kohaselt linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse.

3. Otsus

Võtta teadmiseks informatsiooni Narva linna 2021.aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest vastavalt lisadele.

4. Rakendussätted

4.1.Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.2.Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Ants Liimets	                                                            Üllar Kaljuste

Linnapea 				                        Linnasekretär

Narva Linnavalitsuse

korralduse lisa 1

Narva linna 2021.aasta koondeelarve

| Nimetus | 2021.a eelarve | 2021.a eelarve täitmine | 2021.a eelarve täitmise % |
| --- | --- | --- | --- |
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 70 067 575 | 55 991 687 | 79.9% |
| Maksutulud | 30 007 295 | 23 366 045 | 77.9% |
| Füüsilise isiku tulumaks | 29 621 193 | 23 081 741 | 77.9% |
| Maamaks | 250 602 | 152 236 | 60.7% |
| Reklaamimaks | 115 000 | 113 868 | 99.0% |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 500 | 4 680 | 72.0% |
| Parkimistasu | 14 000 | 13 520 | 96.6% |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 4 102 728 | 3 015 242 | 73.5% |
| Riigilõivud | 44 700 | 32 880 | 73.6% |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 227 773 | 1 441 203 | 64.7% |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 41 100 | 11 442 | 27.8% |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 175 130 | 95 573 | 54.6% |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 263 188 | 1 163 105 | 92.1% |
| Tulud üldvalitsemisest | 1 300 | 2 118 | 162.9% |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 17 000 | 25 492 | 150.0% |
| Üür ja rent | 308 902 | 220 046 | 71.2% |
| Õiguste müük | 20 885 | 19 493 | 93.3% |
| Muu toodete ja teenuste müük | 2 750 | 3 890 | 141.5% |
| Saadud toetused | 35 921 232 | 29 527 566 | 82.2% |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 1 073 294 | 816 627 | 76.1% |
| Kohaliku omavalitsuse toetusfond | 17 386 875 | 14 394 838 | 82.8% |
| Kohaliku omavalitsuse tasandusfond | 15 884 346 | 12 707 477 | 80.0% |
| Saadud tegevustoetused | 1 576 717 | 1 608 624 | 102.0% |
| Muud tegevustulud | 36 320 | 82 834 | 228.1% |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 24263 | 34 802 | 143.4% |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 500 | 1 125 | 75.0% |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis |  | 24 078 |  |
| Trahvid | 4 250 | 11 832 | 278.4% |
| Võlalt arvestatud intressitulu | 3 400 | 1 616 | 47.5% |
| Tulud varude müügist | 500 | 591 | 118.2% |
| Muud tulud | 2407 | 8790 | 365.2% |
| PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 64 568 972 | 42 819 747 | 66.3% |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 6 701 755 | 4 244 014 | 63.3% |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 2 446 941 | 1 440 233 | 58.9% |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 4 176 155 | 2 747 310 | 65.8% |
| Mittesihtotstarbelised toetused | 78 659 | 56 471 | 71.8% |
| Muud tegevuskulud | 57 867 217 | 38 575 733 | 66.7% |
| Tööjõukulud | 41 510 510 | 27 857 320 | 67.1% |
| Majandamiskulud | 16 207 075 | 10 684 538 | 65.9% |
| Muud kulud | 149 632 | 33 875 | 22.6% |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 5 498 603 | 13 171 940 |  |
| INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | -18 054 526 | -2 968 624 |  |
| Põhivara müük | 336 640 | 309 343 | 91.9% |
| Põhivara soetus | -24 726 353 | -7 414 601 | 30.0% |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 7 450 884 | 4 804 241 | 64.5% |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -366 227 | -308 123 | 84.1% |
| Tagasilaekuvad laenud | 767 | 470 | 61.3% |
| Finantstulud | 1 250 | 1 077 | 86.2% |
| Finantskulud | -751 487 | -361 031 | 48.0% |
| EELARVE TULEM | -12 555 923 | 10 203 316 |  |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | 4 564 603 | 3 382 908 |  |
| Kohustiste võtmine | 15 808 166 | 11 175 440 | 70.7% |
| Kohustiste tasumine | -11 243 563 | -7 792 532 | 69.3% |
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS |  |  |  |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -10 637 077 | 9 810 511 |  |
| Nõuete ja kohustiste saldode muutus | -2 645 757 | -3 775 713 |  |
| Kokku | 101 656 602 | 58 696 034 | 57.7% |

Narva Linnavalitsuse

korralduse

Lisa 2

Narva linna 2021. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

|  | Narva linna 2021.aasta eelarve |  |  |  | Narva linna 2021.aasta eelarve täitmine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | Põhitegevuse kulud | Investeerimis tegevus | Finantseerimis tegevus | 2021.a eelarve | Põhitegevuse kulud | Investeerimis tegevus | Finantseerimis tegevus | 2021.a eelarve täitmine | 2021.a eelarve täitmise % |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 41 626 553 | 132 982 |  | 41 759 535 | 27 499 162 | 187 568 |  | 27 686 730 | 66% |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | 8 751 204 | 385 930 | 153 988 | 9 291 122 | 5 613 572 | 314 345 | 114 622 | 6 042 539 | 65% |
| Narva Linnavolikogu Kantselei | 475 318 |  |  | 475 318 | 324 386 |  |  | 324 386 | 68% |
| Narva Linnakantselei | 1 528 667 | 44 509 | 4 580 | 1 577 756 | 999 141 | 13 955 | 3 429 | 1 016 525 | 64% |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | 522 619 | 466 885 | 11 084 995 | 12 074 499 | 351 558 | 148 603 | 7 674 481 | 8 174 642 | 68% |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 677 908 | 241 826 |  | 919 734 | 420 042 |  |  | 420 042 | 46% |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 9 216 763 | 12 019 397 |  | 21 236 160 | 6 553 077 | 4 013 894 |  | 10 566 971 | 50% |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 632 285 | 12 552 538 |  | 14 184 823 | 1 058 809 | 3 405 390 |  | 4 464 199 | 31% |
| Eelarve reserv | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| Reservfond | 37 655 |  |  | 37 655 |  |  |  |  |  |
| KOKKU | 64 568 972 | 25 844 067 | 11 243 563 | 101 656 602 | 42 819 747 | 8 083 755 | 7 792 532 | 58 696 034 | 58% |

Narva Linnavalitsuse

korralduse

Lisa 3

Narva linna 2021.aasta finantseerimistegevuse eelarve

|  |  | 2021.a eelarve | 2021.a täitmine eelarve | 2021.a täitmine eelarve % | Teostaja | Valdaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14 282 075 | 2 802 481 | 20% |  |  |
| 1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED |  | 44 209 | 13 845 | 31% |  |  |
| 1.1 Valla- ja linnavalitsus |  | 44 209 | 13 845 | 31% |  |  |
| 1.1.1 | Serveri laienduse hankimiseks ja vananevate serverite käibelt kõrvaldamiseks | 20 000 |  | 0% | Narva Linnakantselei | Narva Linnakantselei |
| 1.1.2 | Sõidukite väljaost (Škoda Superb ja kaks VW Sharani) | 24 209 | 13 845 | 57% | Narva Linnakantselei | Narva Linnakantselei |
| 2. MAJANDUS |  | 7 000 419 | 978 481 | 14% |  |  |
| 2.1 Maanteetransport |  | 4 225 147 | 205 027 | 5% |  |  |
| 2.1.1 | Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp | 65 962 |  | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.2 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 2 500 000 | 6 981 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.3 | Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine (sh: Rahu 32a, Tallinna mnt 4b ja 4c, Rahu 12a parklate ehitamine; Kangelaste prospekt J1 kõnnitee projekteerimine ja ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; V.Gerassimovi tänav T1, Kooli põik J1, A.Puškini tn 55, Igor Grafovi tn 24, Viru tn 3 parklate projekteerimine; Daumani 13a parklate projekteerimine ja ehitamine | 770 961 | 99 208 | 13% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.4 | Ringristmik (A.Puškini - Malmi) ehitamine | 93 307 | 93 306 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.5 | Tuleviku tänava, Linda-Malmi tn rekonstrueerimise projekteerimine | 128 463 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.6 | Rahu viadukti renoveerimise projekteerimine ning Kreenholmi viadukti kaldasambal vuukide, vee-ärajuhtimissüsteemide, uue hüdroisolatsiooni ja katendi projekteerimine ning tööprojektide ekspertiisi tegemine | 65 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.7 | Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 115 292 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.8 | Narva linnas kvartalisisese tee projekteerimine ja ehitamine Tallinna mnt 35a - 3.Roheline tänav T1 | 80 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.9 | Kangelaste J4 - Kangekaste J5 kõnnitee projekteerimine | 5 532 | 5 532 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.10 | Keeltelütseumi sissesõidu tee laiendamine, kõnnitee rekonstrueerimine ning piirdeaia, väravate paigaldamine (sh projekteerimine) | 68 400 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 2.1.11 | Jugla tee T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine | 10 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.12 | Teeületuskohta (ohutumaks muutmine) projekteerimine ja ehitamine (Puškini tn) | 15 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.13 | Narva linnas 5 ohutussaare projekteerimine ja ehitamine (Jõesuu tänav L1, Jõesuu tänav L7, Jõesuu tänav L9, Kadastiku tänav L2, Aleksander Puškini tänav L6) | 54 550 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.14 | Tallinna maantee ja Energia tänava ning Tallinna maantee ja Kreehnolmi prospekti ristmikel asuvate valgusfooride toitekaablite paigaldus- ning projekteerimistööd | 20 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.15 | Kadastiku tänaval ohutussaare projekteerimine ja ehitamine | 10 680 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.16 | Rahu tn projekteerimine Tallinna mnt-lt kuni Kangelaste prospektini | 30 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.17 | Kreenholmi tänav L1-L2 (Tallinna mnt-P.Kerese tn vaheline teelõik), Kreenholmi tänav L4-L7 (P.Kerese tn-Joala tn ringristmiku vaheline teelõik), Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12, Rahvavälja tänav L1-Fama tänav L3-Fama tänav L2-Fama tänav L1 teede projekteerimine | 152 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.18 | Kergliiklustee projekteerimine lõigus Kerese tn kuni Kadastiku tn v.a Rahu viadukt | 10 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.19 | Kraavi - Karja - Vaeselapse lähiala liikluskorralduse ja parkla projekteerimine | 30 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.2 Veetransport |  | 297 373 | 213 440 | 72% |  |  |
| 2.2.1 | Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks | 193 440 | 193 440 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.2.2 | Avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn. 17, Narva | 83 933 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.2.3 | SA Narva Sadam omafinantseerimiseks maakondlikus ühisprojektis "MATA" Kulgu sadamas | 20 000 | 20 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.3 Turism |  | 1 783 867 | 362 060 | 20% |  |  |
| 2.3.1 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 1 408 228 | 101 618 | 7% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.2 | Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp | 247 525 | 225 419 | 91% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.3 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp | 104 634 | 16 927 | 16% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.4 | Ehitusprojektide ekspertiisi/auditi tegemine (sh TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine I etapp, Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine), omafinantseerimine | 23 480 | 18 096 | 77% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid |  | 386 099 | 146 099 | 38% |  |  |
| 2.4.1 | SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, VI etapp | 60 000 | 60 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.2 | SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla spordi- ja puhkekeskuse alal Rahu tänava poolt WC jaoks veevarustuse, kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine | 22 584 | 22 584 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.3 | SA Narva Linna Arendus - kaarhalli (angaari) soetamine ja paigaldus | 20 000 | 20 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.4 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla kelgunõlva turvapiirde, platsi ja sildi paigaldamine | 8 515 | 8 515 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.5 | Linna üldplaneeringu koostamine | 210 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |
| 2.4.6 | Toetus SA Narva Linna Arendus-Äkkeküla spordikeskuse infrastruktuuri arendamine – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine | 30 000 |  | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.7 | SA-le Narva Linna Arendus projekti "Akkeküla laskesuusatamise lasketiir II etapp" omafinantseerimine | 35 000 | 35 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.5 Muu majandus |  | 307 933 | 51 855 | 17% |  |  |
| 2.5.1 | M.Maslovi tn 3a hoone fassaadide ehitustööd | 58 693 | 45 255 | 77% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.2 | Narva Sotsiaaltöökeskuse (Maslovi tn 3 remonttööd, Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega) renoveerimistööd | 70 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.3 | Peetri plats 5 / Malmi 2a hoonete elektripaigaldiste rekonstrueerimise projekteerimine | 6 600 | 6 600 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.4 | Viru tn 3, Rüütli tn 8 hoonete lammutus | 172 640 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS |  | 1 858 639 | 288 499 | 16% |  |  |
| 3.1 Tänavavalgustus |  | 1 484 253 | 260 764 | 18% |  |  |
| 3.1.1 | Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp | 1 460 253 | 260 764 | 18% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.1.2 | Remmelga tänava välisvalgustuse projekteerimine | 5 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.1.3 | Narva Keeltelütseumi juurde viiva tee välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine | 19 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |  | 374 386 | 27 735 | 7% |  |  |
| 3.2.1 | Loomade varjupaiga ehitamine (omankujärelvalve) | 15 360 | 11 160 | 73% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.2 | Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamine | 20 000 | 14 345 | 72% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.3 | Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus | 10 522 | 550 | 5% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.4 | Pähklimäe skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaažisüsteemi rajamine | 204 000 | 1 680 | 1% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.5 | Laste mänguväljakute ning spordiväljakute ehitamise toetamine Narva linnas | 50 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.6 | Laste mängu- ja spordiväljaku ehitamine Joaorus | 20 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.7 | Lemmikloomade varjupaik - koerteplatsi ehitamine ning piirdeaia paigaldamine | 54 504 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON |  | 1 600 521 | 542 743 | 34% |  |  |
| 4.1 Sport |  | 1 311 120 | 471 552 | 36% |  |  |
| 4.1.1 | Spordiväljakul Tallinna mnt 50b trenažööride paigaldamine | 47 880 | 35 148 | 73% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.1.2 | Narva Paemurru Spordikooli Kreenholmi staadioni projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine | 252 000 | 22 080 | 9% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.3 | Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone rekonstrueerimise (sh: energiatõhususe edendamine) projekteerimis- ja ehitustööd | 867 000 | 328 284 | 38% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.4 | Narva Spordikooli Energia ujula ventilatsioonisüsteemi projekteerimine | 6 240 | 6 240 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.5 | Narva Spordikoolile Energia autobussi soetamiseks | 75 600 | 75 600 | 100% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.6 | Kaetud halli projekteerimine | 54 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.1.7 | Narva Spordikoolile Energia paatide transportimise haagise hankimiseks | 8 400 | 4 200 | 50% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.2 Puhkepargid ja -baasid |  | 46 660 | 10 445 | 22% |  |  |
| 4.2.1 | EV100 pargi pergolate valgustamine (projekteerimine ja ehitamine) | 11 500 | 10 445 | 91% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.2.2 | Mõisa pargi heakorrastamise projekti koostamine | 15 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.2.3 | Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine, II etapp | 20 160 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.3 Vaba aja üritused |  | 194 591 | 60 746 | 31% |  |  |
| 4.3.1 | Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp | 194 591 | 60 746 | 31% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.4 Rahvakultuur |  | 48 150 | 0 | 0% |  |  |
| 4.4.1 | Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede projekteerimine ja renoveerimine) | 48 150 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5. HARIDUS |  | 3 578 045 | 899 759 | 25% |  |  |
| 5.1 Alusharidus |  | 1 182 232 | 779 921 | 66% |  |  |
| 5.1.1 | Narva linna uue lasteaia eskiisprojekti koostamine | 8 640 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.2 | Narva Lasteaia Cipollino, Narva Lasteaia Põngerjas hoonete fassaadide rekonstrueerimise projekteerimine ning Narva Lasteaia Cipollino ehitusprojekti ekspertiis | 35 214 | 14 150 | 40% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.3 | Narva Lasteaia Cipollino ja Narva Lasteaia Käoke mänguväljakute, välisvalgustuse ehitustööd; kõnniteede projekteerimis- ja ehitustööd, Narva Lasteaia Kirsike hoone fonolukkudega välisuste vahetamine | 946 844 | 759 110 | 80% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.4 | Narva Lasteaed Cipollino - keemialaos väljatõmbeventilatsiooni paigaldamiseks | 6 662 | 6 661 | 100% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.5 | Kraavi 1 lasteaia ja lähiala projekteerimine | 69 372 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.6 | Narva Lasteaia Cipollino hoone küte ja ventilatsiooni süsteemi projekteerimine | 15 500 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.7 | Narva Lasteaia Päikene mänguväljakute renoveerimine | 100 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2 Põhihariduse otsekulud |  | 2 286 053 | 89 567 | 4% |  |  |
| 5.2.1 | Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 238 535 | 20 893 | 9% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.2 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 1 505 658 | 27 598 | 2% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.3 | Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoone fassaadi projekteerimine | 16 440 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.4 | Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli, Narva Paju Kooli projekteerimine ja ehitamine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames | 80 437 | 21 000 | 26% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.5 | Narva 6.Kooli hoone fassaadi projekteerimine | 17 592 | 17 592 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.6 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine | 262 644 | 2 484 | 1% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.7 | Narvas aadressil P. Kerese tn 22 asuval territooriumil koolihoovi projekteerimis- ja ehitustööd | 116 067 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.8 | Narva Paju Kooli hoone elektrivarustuse nõuetega vastavusse viimiseks selle renoveerimise projekteerimistööde ja küttesüsteemi renoveerimise projekteerimistööde teostamiseks | 13 680 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.9 | Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone fassaadide välivalgustuse projekteerimine ja ehitamine | 35 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | 109 760 | 30 271 | 28% |  |  |
| 5.3.1 | Narva Muusikakooli hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd | 74 760 | 335 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.3.2 | Narva Noorte Meremeeste Klubile -9 kohalise väikebussi hankimiseks | 35 000 | 29 936 | 86% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 6. SOTSIAALNE KAITSE |  | 131 742 | 10 654 | 8% |  |  |
| 6.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused |  | 131 742 | 10 654 | 8% |  |  |
| 6.1.1 | Uue hooldekodu projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine | 131 742 | 10 654 | 8% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 7. KESKKONNAKAITSE |  | 68 500 | 68 500 | 100% |  |  |
| 7.1Jäätmekäitlus |  | 68 500 | 68 500 | 100% |  |  |
| 7.1.1 | OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus - teleskooplaaduri soetamiseks | 68 500 | 68 500 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |

Narva Linnavalitsuse

korralduse

Lisa 4

Narva linna 2021.aasta eelarves ettenähtud toetused

|  | Nimetus | Saaja | Summa | Täitmine | Täitmise% | Täitmine rahavoogude osas | Täitmine rahavoogude osas % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE | 13 000 |  | 0% | 13 000 | 100% |
| 2 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus | 4 000 |  | 0% | 4 000 | 100% |
| 3 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus | 4 000 |  | 0% | 4 000 | 100% |
| 4 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus | 4 000 |  | 0% | 4 000 | 100% |
| 5 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus | 4 000 |  | 0% | 4 000 | 100% |
| 6 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas | 4 000 |  | 0% | 4 000 | 100% |
| 7 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | SA Narva Muuseum | 434 965 | 311 354 | 72% | 434 965 | 100% |
| 8 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS | 89 980 |  | 0% | 67 485 | 75% |
| 9 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Narva Jalgpalli Liit | 10 000 |  | 0% | 10 000 | 100% |
| 10 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus | 200 | 200 | 100% | 200 | 100% |
| 11 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu | 30 000 | 15 000 | 50% | 30 000 | 100% |
| 12 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Vokaalstuudio PÄÄSUKE | 10 000 |  | 0% | 10 000 | 100% |
| 13 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Reinar Halliku Korvpallikool | 30 000 |  | 0% | 30 000 | 100% |
| 14 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | SA Vaba Lava | 20 000 |  | 0% | 20 000 | 100% |
| 15 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Narva Trans Jalgpallikool | 2 000 |  | 0% | 2 000 | 100% |
| 16 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ SPORDIKLUBI KONKIRO | 1 000 |  | 0% | 1 000 | 100% |
| 17 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ S.K.Torna-Do | 1 000 |  | 0% | 1 000 | 100% |
| 18 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ NARVA KESKLINNA TENNISEKLUBI | 600 |  | 0% | 600 | 100% |
| 19 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Spordiklubi FC Narva Juunior | 1 000 |  | 0% | 1 000 | 100% |
| 20 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 89 400 | 42 141 | 47% | 67 050 | 75% |
| 21 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS | 6 780 | 3 390 | 50% | 5 085 | 75% |
| 22 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK | 10 102 | 5 046 | 50% | 7 579 | 75% |
| 23 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus | 361 846 | 239 149 | 66% | 239 149 | 66% |
| 24 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus (laen) | 176 099 | 146 099 | 83% | 146 099 | 83% |
| 25 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam | 34 401 | 34 401 | 100% | 34 401 | 100% |
| 26 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam (laen) | 20 000 | 20 000 | 100% | 20 000 | 100% |
| 27 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva linnaleht | 100 000 | 75 000 | 75% | 75 000 | 75% |
| 28 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | AS TRANSSERVIS-N | 80 000 | 80 000 | 100% | 80 000 | 100% |
| 29 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu | 803 719 | 583 857 | 73% | 663 719 | 83% |
| 30 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ NarvaKassituba | 3 000 | 3 000 | 100% | 3 000 | 100% |
| 31 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ Neli Käppa | 3 000 | 3 000 | 100% | 3 000 | 100% |
| 32 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ NARVA HÜLJATUD LOOMAD | 3 000 | 3 000 | 100% | 3 000 | 100% |
| 33 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ Narva kasside SOS | 3 000 | 3 000 | 100% | 3 000 | 100% |
| 34 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ Nuti lemmikloomade toetus | 2 000 | 2 000 | 100% | 2 000 | 100% |
| 35 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus (laen) | 68 500 | 68 500 | 100% | 68 500 | 100% |
| 36 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | SA Vaivara Kalmistud | 144 394 | 114 000 | 79% | 114 000 | 79% |
| 37 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks | 1 266 291 | 932 884 | 74% | 918 803 | 73% |
|  |  | KOKKU | 3 839 277 | 2 685 021 | 70% | 3 094 635 | 81% |

Narva Linnavalitsuse

korralduse

Lisa 5

Narva linna 2021.aasta rahavoogude prognoos

| Nimetus | 2021.a eelarve | 2021.a eelarve täitmine | 2021.a eelarve täitmise % |
| --- | --- | --- | --- |
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 70 170 742 | 56 182 657 | 80.1% |
| Maksutulud | 30 007 295 | 23 377 775 | 77.9% |
| Füüsilise isiku tulumaks | 29 621 193 | 23 095 150 | 78.0% |
| Maamaks | 250 602 | 158 975 | 63.4% |
| Reklaamimaks | 115 000 | 105 938 | 92.1% |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 500 | 4 680 | 72.0% |
| Parkimistasu | 14 000 | 13 032 | 93.1% |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 4 119 504 | 2 985 926 | 72.5% |
| Riigilõivud | 44 700 | 32 880 | 73.6% |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 227 773 | 1 453 810 | 65.3% |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 41 100 | 10 973 | 26.7% |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 175 130 | 86 212 | 49.2% |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 279 964 | 1 160 905 | 90.7% |
| Tulud üldvalitsemisest | 1 300 | 2 153 | 165.6% |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 17 000 | 24 079 | 141.6% |
| Üür ja rent | 308 902 | 201 531 | 65.2% |
| Õiguste müük | 20 885 | 9 251 | 44.3% |
| Muu toodete ja teenuste müük | 2 750 | 4 132 | 150.3% |
| Saadud toetused | 36 007 623 | 29 747 120 | 82.6% |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 1 159 685 | 1 037 815 | 89.5% |
| Kohaliku omavalitsuse toetusfond | 17 386 875 | 14 394 838 | 82.8% |
| Kohaliku omavalitsuse tasandusfond | 15 884 346 | 12 707 477 | 80.0% |
| Saadud tegevustoetused | 1 576 717 | 1 606 990 | 101.9% |
| Muud tegevustulud | 36 320 | 71 836 | 197.8% |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 24 263 | 33 214 | 100.0% |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 500 | 794 | 52.9% |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis |  | 23 239 | 100.0% |
| Trahvid | 4 250 | 3 567 | 83.9% |
| Võlalt arvestatud intressitulu | 3 400 | 1 721 | 50.6% |
| Tulud varude müügist | 500 | 591 | 118.2% |
| Muud tulud | 2407 | 8710 | 361.9% |
| PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 64 764 732 | 45 139 034 | 69.7% |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 6 691 805 | 4 947 794 | 73.9% |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 2 446 941 | 1 435 021 | 58.6% |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 4 166 205 | 3 466 558 | 83.2% |
| Mittesihtotstarbelised toetused | 78 659 | 46 215 | 58.8% |
| Muud tegevuskulud | 58 072 927 | 40 191 240 | 69.2% |
| Tööjõukulud | 41 619 797 | 29 623 068 | 71.2% |
| Majandamiskulud | 16 303 498 | 10 559 034 | 64.8% |
| Muud kulud | 149 632 | 9 138 | 6.1% |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 5 406 010 | 11 043 623 |  |
| INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | -20 607 690 | -4 628 669 |  |
| Põhivara müük | 336 640 | 309 593 | 92.0% |
| Põhivara soetus | -24 506 424 | -7 413 608 | 30.3% |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 4 648 080 | 3 171 462 | 68.2% |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -336 516 | -336 812 | 100.1% |
| Tagasilaekuvad laenud | 767 | 470 | 61.3% |
| Finantstulud | 1 250 | 1 256 | 100.5% |
| Finantskulud | -751 487 | -361 030 | 48.0% |
| EELARVE TULEM | -15 201 680 | 6 414 954 |  |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | 4 564 603 | 3 395 557 |  |
| Kohustiste võtmine | 15 808 166 | 11 282 271 | 71.4% |
| Kohustiste tasumine | -11 243 563 | -7 886 714 | 70.1% |
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS |  |  |  |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -10 637 077 | 9 810 511 |  |
| Kokku | 101 602 722 | 61 137 198 | 60.2% |

Rahavoogude prognoosi täitmine kohustiste võtmise osas

Prognoosi koostamisel on võetud aluseks andmed jooksva aasta eelarve lisas 3 kirjeldatud tegevuste ja 2020.aastast jooksva aastasse ületulevate tegevuste kohta.

|  |  | 2021.a eelarve | 2021.a täitmine eelarve | 2021.a täitmine eelarve % | Teostaja | Valdaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14 833 167 | 3 591 819 | 24% |  |  |
| 1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED |  | 44 209 | 13 845 | 31% |  |  |
| 1.1 Valla- ja linnavalitsus |  | 44 209 | 13 845 | 31% |  |  |
| 1.1.1 | Serveri laienduse hankimiseks ja vananevate serverite käibelt kõrvaldamiseks | 20 000 |  | 0% | Narva Linnakantselei | Narva Linnakantselei |
| 1.1.2 | Sõidukite väljaost (Škoda Superb ja kaks VW Sharani) | 24 209 | 13 845 | 57% | Narva Linnakantselei | Narva Linnakantselei |
| 2. MAJANDUS |  | 7 551 511 | 1 562 892 | 21% |  |  |
| 2.1 Maanteetransport |  | 4 381 017 | 360 898 | 8% |  |  |
| 2.1.1 | Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp | 65 962 |  | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.2 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 2 500 000 | 6 981 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.3 | Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine (sh: Rahu 32a, Tallinna mnt 4b ja 4c, Rahu 12a parklate ehitamine; Kangelaste prospekt J1 kõnnitee projekteerimine ja ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; V.Gerassimovi tänav T1, Kooli põik J1, A.Puškini tn 55, Igor Grafovi tn 24, Viru tn 3 parklate projekteerimine; Daumani 13a parklate projekteerimine ja ehitamine | 925 655 | 253 903 | 27% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.4 | Ringristmik (A.Puškini - Malmi) ehitamine | 93 307 | 93 306 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.5 | Tuleviku tänava, Linda-Malmi tn rekonstrueerimise projekteerimine | 128 463 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.6 | Rahu viadukti renoveerimise projekteerimine ning Kreenholmi viadukti kaldasambal vuukide, vee-ärajuhtimissüsteemide, uue hüdroisolatsiooni ja katendi projekteerimine ning tööprojektide ekspertiisi tegemine | 65 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.7 | Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 115 292 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.8 | Narva linnas kvartalisisese tee projekteerimine ja ehitamine Tallinna mnt 35a-3.Roheline tänav T1 | 80 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.9 | Kangelaste J4 - Kangekaste J5 kõnnitee projekteerimine | 5 532 | 5 532 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.10 | Keeltelütseumi sissesõidu tee laiendamine, kõnnitee rekonstrueerimine ning piirdeaia, väravate paigaldamine (sh projekteerimine) | 68 400 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 2.1.11 | Jugla tee T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine | 10 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.12 | Teeületuskohta (ohutumaks muutmine) projekteerimine ja ehitamine (Puškini tn) | 15 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.13 | Narva linnas 5 ohutussaare projekteerimine ja ehitamine (Jõesuu tänav L1, Jõesuu tänav L7, Jõesuu tänav L9, Kadastiku tänav L2, Aleksander Puškini tänav L6) | 54 550 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.14 | Tallinna maantee ja Energia tänava ning Tallinna maantee ja Kreehnolmi prospekti ristmikel asuvate valgusfooride toitekaablite paigaldus- ning projekteerimistööd | 20 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
|  | Jõesuu tänaval L11 tee all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine | 1 176 | 1 176 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.15 | Kadastiku tänaval ohutussaare projekteerimine ja ehitamine | 10 680 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.16 | Rahu tn projekteerimine Tallinna mnt-lt kuni Kangelaste prospektini | 30 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.17 | Kreenholmi tänav L1-L2 (Tallinna mnt-P.Kerese tn vaheline teelõik), Kreenholmi tänav L4-L7 (P.Kerese tn-Joala tn ringristmiku vaheline teelõik), Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12, Rahvavälja tänav L1-Fama tänav L3-Fama tänav L2-Fama tänav L1 teede projekteerimine | 152 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.18 | Kergliiklustee projekteerimine lõigus Kerese tn kuni Kadastiku tn v.a Rahu viadukt | 10 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.19 | Kraavi - Karja - Vaeselapse lähiala liikluskorralduse ja parkla projekteerimine | 30 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.2 Veetransport |  | 297 373 | 194 544 | 65% |  |  |
| 2.2.1 | Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks | 193 440 | 174 544 | 90% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.2.2 | Avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn. 17, Narva | 83 933 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.2.3 | SA Narva Sadam omafinantseerimiseks maakondlikus ühisprojektis "MATA" Kulgu sadamas | 20 000 | 20 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.3 Turism |  | 1 781 253 | 422 268 | 24% |  |  |
| 2.3.1 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 1 408 228 | 232 540 | 17% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.2 | Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp | 244 911 | 162 865 | 66% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.3 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp | 104 634 | 8 767 | 8% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.4 | Ehitusprojektide ekspertiisi/auditi tegemine (sh TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd, Stockholmi platsi ehitamine I etapp, Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine), omafinantseerimine | 23 480 | 18 096 | 77% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid |  | 386 099 | 146 099 | 38% |  |  |
| 2.4.1 | SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, VI etapp | 60 000 | 60 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.2 | SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla spordi- ja puhkekeskuse alal Rahu tänava poolt WC jaoks veevarustuse, kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine | 22 584 | 22 584 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.3 | SA Narva Linna Arendus - kaarhalli (angaari) soetamine ja paigaldus | 20 000 | 20 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.4 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla kelgunõlva turvapiirde, platsi ja sildi paigaldamine | 8 515 | 8 515 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.5 | Linna üldplaneeringu koostamine | 210 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |
| 2.4.6 | Toetus SA Narva Linna Arendus-Äkkeküla spordikeskuse infrastruktuuri arendamine – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine | 30 000 |  | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.7 | SA-le Narva Linna Arendus projekti "Akkeküla laskesuusatamise lasketiir II etapp" omafinantseerimine | 35 000 | 35 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.5 Muu majandus |  | 705 769 | 439 083 | 62% |  |  |
| 2.5.1 | M.Maslovi tn 3a hoone fassaadide ehitustööd | 58 693 | 45 255 | 77% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.2 | Narva Sotsiaaltöökeskuse (Maslovi tn 3 remonttööd, Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega) renoveerimistööd | 70 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.3 | Peetri plats 5 / Malmi 2a hoonete elektripaigaldiste rekonstrueerimise projekteerimine | 6 600 | 6 600 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.4 | Viru tn 3, Rüütli tn 8 hoonete lammutus | 172 640 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
|  | Peetri pl 1, Peetri pl 3, Peetri pl 5 fassaadide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 397 836 | 387 228 | 97% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS |  | 1 858 639 | 698 609 | 38% |  |  |
| 3.1 Tänavavalgustus |  | 1 484 253 | 675 382 | 46% |  |  |
| 3.1.1 | Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp | 1 460 253 | 675 382 | 46% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.1.2 | Remmelga tänava välisvalgustuse projekteerimine | 5 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.1.3 | Narva Keeltelütseumi juurde viiva tee välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine | 19 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |  | 374 386 | 23 227 | 6% |  |  |
| 3.2.1 | Loomade varjupaiga ehitamine (omankujärelvalve) | 15 360 | 11 159 | 73% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.2 | Tuleviku ja Lavretsovi vahelisel alal puhkeala rajamine | 20 000 | 9 838 | 49% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.3 | Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus | 10 522 | 550 | 5% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.4 | Pähklimäe skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaažisüsteemi rajamine | 204 000 | 1 680 | 1% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.5 | Laste mänguväljakute ning spordiväljakute ehitamise toetamine Narva linnas | 50 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.6 | Laste mängu- ja spordiväljaku ehitamine Joaorus | 20 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.7 | Lemmikloomade varjupaik - koerteplatsi ehitamine ning piirdeaia paigaldamine | 54 504 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON |  | 1 600 521 | 458 093 | 29% |  |  |
| 4.1 Sport |  | 1 311 120 | 386 902 | 30% |  |  |
| 4.1.1 | Spordiväljakul Tallinna mnt 50b trenažööride paigaldamine | 47 880 | 35 148 | 73% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.1.2 | Narva Paemurru Spordikooli Kreenholmi staadioni projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine | 252 000 | 22 080 | 9% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.3 | Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone rekonstrueerimise (sh: energiatõhususe edendamine) projekteerimis- ja ehitustööd | 867 000 | 243 634 | 28% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.4 | Narva Spordikooli Energia ujula ventilatsioonisüsteemi projekteerimine | 6 240 | 6 240 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.5 | Narva Spordikoolile Energia autobussi soetamiseks | 75 600 | 75 600 | 100% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.6 | Kaetud halli projekteerimine | 54 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.1.7 | Narva Spordikoolile Energia paatide transportimise haagise hankimiseks | 8 400 | 4 200 | 50% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.2 Puhkepargid ja -baasid |  | 46 660 | 10 445 | 22% |  |  |
| 4.2.1 | EV100 pargi pergolate valgustamine (projekteerimine ja ehitamine) | 11 500 | 10 445 | 91% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.2.2 | Mõisa pargi heakorrastamise projekti koostamine | 15 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.2.3 | Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine, II etapp | 20 160 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.3 Vaba aja üritused |  | 194 591 | 60 746 | 31% |  |  |
| 4.3.1 | Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp | 194 591 | 60 746 | 31% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.4 Rahvakultuur |  | 48 150 | 0 | 0% |  |  |
| 4.4.1 | Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: stangede projekteerimine ja renoveerimine) | 48 150 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5. HARIDUS |  | 3 578 045 | 779 226 | 22% |  |  |
| 5.1 Alusharidus |  | 1 182 232 | 529 164 | 45% |  |  |
| 5.1.1 | Narva linna uue lasteaia eskiisprojekti koostamine | 8 640 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.2 | Narva Lasteaia Cipollino, Narva Lasteaia Põngerjas hoonete fassaadide rekonstrueerimise projekteerimine ning Narva Lasteaia Cipollino ehitusprojekti ekspertiis | 35 214 | 14 150 | 40% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.3 | Narva Lasteaia Cipollino ja Narva Lasteaia Käoke mänguväljakute, välisvalgustuse ehitustööd; kõnniteede projekteerimis- ja ehitustööd, Narva Lasteaia Kirsike hoone fonolukkudega välisuste vahetamine | 946 844 | 508 353 | 54% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.4 | Narva Lasteaed Cipollino - keemialaos väljatõmbeventilatsiooni paigaldamiseks | 6 662 | 6 661 | 100% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.5 | Kraavi 1 lasteaia ja lähiala projekteerimine | 69 372 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.6 | Narva Lasteaia Cipollino hoone küte ja ventilatsiooni süsteemi projekteerimine | 15 500 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.7 | Narva Lasteaia Päikene mänguväljakute renoveerimine | 100 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2 Põhihariduse otsekulud |  | 2 286 053 | 219 791 | 10% |  |  |
| 5.2.1 | Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 238 535 | 39 270 | 16% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.2 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 1 505 658 | 133 649 | 9% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.3 | Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoone fassaadi projekteerimine | 16 440 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.4 | Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli, Narva Paju Kooli projekteerimine ja ehitamine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames | 80 437 | 21 000 | 26% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.5 | Narva 6.Kooli hoone fassaadi projekteerimine | 17 592 | 17 592 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.6 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine | 262 644 | 8 280 | 3% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.7 | Narvas aadressil P. Kerese tn 22 asuval territooriumil koolihoovi projekteerimis- ja ehitustööd | 116 067 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.8 | Narva Paju Kooli hoone elektrivarustuse nõuetega vastavusse viimiseks selle renoveerimise projekteerimistööde ja küttesüsteemi renoveerimise projekteerimistööde teostamiseks | 13 680 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.9 | Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone fassaadide välivalgustuse projekteerimine ja ehitamine | 35 000 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus |  | 109 760 | 30 271 | 28% |  |  |
| 5.3.1 | Narva Muusikakooli hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd | 74 760 | 335 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.3.2 | Narva Noorte Meremeeste Klubile -9 kohalise väikebussi hankimiseks | 35 000 | 29 936 | 86% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 6. SOTSIAALNE KAITSE |  | 131 742 | 10 654 | 8% |  |  |
| 6.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused |  | 131 742 | 10 654 | 8% |  |  |
| 6.1.1 | Uue hooldekodu projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine | 131 742 | 10 654 | 8% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 7. KESKKONNAKAITSE |  | 68 500 | 68 500 | 100% |  |  |
| 7.1Jäätmekäitlus |  | 68 500 | 68 500 | 100% |  |  |
| 7.1.1 | OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus - teleskooplaaduri soetamiseks | 68 500 | 68 500 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |

Narva Linnavalitsuse

korralduse

Lisa 6

2021.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes

| Asutus | juuli - september |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kokku | nimetus | summa | selgitus |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 313 704 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) | 180 335 | Sellest: 42 574 - Narva Keeltelütseumile (13 498 - programmi "Erasmus+" raames projekti "Steamful" kulude katmiseks; 11 480 - programmi "Erasmus+" raames projekti "Sekrety nauki" kulude katteks; 10 185 - programmi "Erasmus+" raames projekti "Encouraging critical thinking and active citizenship locally and globally" kulude katteks; 7 411 - projekti "Filmitegijad" kulude katmiseks); 31 214 - Narva Täiskasvanute Koolile (22 848 - õpetajate digitaalsete ja pädevuste arendamiseks; 8 366 - projekti "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III" kulude katteks); 26 512 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile (14 220 - programmi "Erasmus+" raames projekti "Des lieux de mémoire partagés pour construire une identité européenne" kulude katmiseks; 12 292 - programmi "Erasmus+" raames projekti "Bullyng rudeness exploits against kids - time for inclusion in multicultural Europe" kulude katteks); 23 940 - Narva Soldino Gümnaasiumile (12 222 - programmi "Erasmus+" raames projekti "Maths in Motion" kulude katmiseks; 11 718 - programmi "Erasmus+" raames projekti "B.B.E. - Building a Brand called Europe" kulude katteks); 20 351 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile (12 144 - programmi "Erasmus+" raames projekti "Mobilität im Zeitalter von StayHome - Wie und wohin bewegen wir uns?" kulude katmiseks; 8 207 - programmi "Erasmus+" raames projekti "Cross-disciplinary activities for sustainable life" kulude katteks); 9 156 - Narva Paju Koolile programmi "Erasmus+" raames projekti "European Cultural Heritage Out of the classrooms" kulude katmiseks; 4 738 - Narva Noorte Meremeeste Klubile kaasaegse jahi "Optimist" soetamiseks; 21 850 eurot laekusid õpihuvilaagrite korraldamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas (10 450 - Narva Laste Loomemajale; 5 760 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 3 840 - Narva Keeltelütseumile; 1 800 - Narva Täiskasvanute Koolile). |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium) | 703 | Narva Keskraamatukogule COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks. |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium) | 838 | Transpordiameti poolt Narva Pähklimäe Gümnaasiumile XXX ja Transpordiameti koostööprojekti jalgratturite koolituse läbimiseks. |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium) | 3 230 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt, sh: 2 973 - Narva Lasteaiale Tareke projekti "Köögiviljaaed lasteaias. Seemnest viljani" kulude katteks; 257 - puuvilja- ja köögiviljatoetuseks (Narva Lasteaiale Päikene - 219; Narva Lasteaiale Punamütsike - 38). |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt) | 11 527 | 2 625 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 1 175 - projekti "Alustage aastat raamatukoguga ja Narvast" kulude katteks (800 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile; 375 - Narva Keskraamatukogule); 900 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud kontserdi korraldamiseks; 300 - Narva Spordikoolile Energia XXIV Rahvusvahelise Vladimir Nikolajevi mälestusturniiri läbiviimiseks võrkpallis; 250 - Narva Keskraamatukogule Raamatukohviku lugemise maitse läbiviimiseks; 8 902 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 7 414 - koolitustoetuse maksmiseks (4 095 - haldusosakonnale; 1 763 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 1 556 - Narva Lasteaiale Potsataja); 1 071 - Narva Lasteaiale Tareke toetus tööpraktika läbimiseks teenuste andmise eest; 363 - Narva Lasteaiale Karikakar tööpraktika eest palgatoetus; 54 - Narva Lasteaiale Tareke eripedagoogika eelkooliealistele asutustele toetus. |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) | 1 621 | 5 475 eurot laekusid Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-lt, sh: 5 350 - Narva Keeltelütseumile (3 600 - projekti "Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Narva Keeltelütseumi õpilastele" kulude katteks; 1 750 - projekti "Narva Keeltelütseumi interaktiivne ökoloogiline tegevus" kulude katteks); 125 - Narva Täiskasvanute Koolile projekti "Narva Täiskasvanute Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi praktilise tegevuse" kulude katmiseks; -3 854 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA poolt sihtfinantseerimise vähendamine vastavalt 2021.a tegelikele laekumistele. Sihtfinantseerimine Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks. |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt) | 12 980 | 9 000 eurot laekusid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt Narva Noortekeskusele riigihanke "Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine" osa 2 tegevuste korraldamiseks; 3 000 eurot laekusid Ida-Virumaa Spordiliit MTÜ-lt Narva Soldino Gümnaasiumile projekti "Sport koolis" kulude katteks; 600 eurot laekusid Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ-lt Narva Muusikakoolile toetusprogrammi "Igal lapsel oma pill" raames digitaalse klaveri soetamiseks; 380 eurot laekusid MTÜ-lt Peace Child Eesti Narva Keeltelütseumile projekti "Vabatahtlikud tegevuspäevad - kasvame ja kasvatame koos" kulude katmiseks. |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt) | 42 515 | Ameerika Ühendriikide Saatkonnalt Narva Keskraamatukogule programmi "Narva American Space" elluviimiseks. |
|  |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Kultuuriministeerium) | 7 320 | Narva Keskraamatukogule COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks. |
|  |  | Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium) | 52 635 | Sellest: 82 076 - projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" kulude katteks (10 698 - Narva Lasteaiale Kaseke; 10 698 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 10 698 - Narva Lasteaiale Sädemeke; 10 698 - Narva Lasteaiale Käoke; 9 821 - Narva Lasteaiale Tuluke; 9 821 - Narva Lasteaiale Muinasjutt; 9 821 - Narva Lasteaiale Tareke; 9 821 - Narva Lasteaiale Sipsik); -29 441 - sihtfinantseerimise vähendamine Narva Eesti Gümnaasiumi õpetajate palgalisa 2021.aastal. |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | 47 544 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium) | 12 733 | Projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" realiseerimiseks. |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt) | 1 500 | MTÜ-lt KOOS LASTE HEAKS annetus majandamiskuludeks. |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt) | 3 600 | BISTAND NARVA poolt (Norra) projekti "Noored tööle - kooli" realiseerimiseks. |
|  |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Sotsiaalministeerium) | 29 711 | Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Narvas 2020.aastal" realiseerimiseks. |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 312 896 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) | 12 370 | MTÜ-lt Ida-Viru Ühistranspordikeskus ühistransporditoetus bussiliinide nr 34, 36, 37, 38, 39 ja 41 teenindamise eest. |
|  |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium) | 300 526 | Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 301 262 - projekti "Narva linna Tallinna mnt.30 spordihoone rekonstrueerimise (sh: energiatõhususe edendamine) projekteerimis- ja ehitustööd" realiseerimiseks; 5 796 - projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine" realiseerimiseks; -6 532 - projekti " Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus" realiseerimiseks. |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 903 900 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) | 1 428 | Projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks. |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium) | 12 726 | Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 8 009 - projekti "River Promenades III" realiseerimiseks; 4 717 - projekti "Narva - Slantsy Leisure Cluster" realiseerimiseks. |
|  |  | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt) | 5 126 | Fundacion Santa Maria la Real del Partimonio Historico (Hispaania) poolt projekti TexTour "Sotsiaalsed innovatsioonid ja tehnoloogiad jätkusuutlikule kasvule kultuuriturismi kaudu" realiseerimiseks. |
|  |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Haridus- ja Teadusministeerium) | 51 981 | Projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks. |
|  |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium) | 570 226 | Projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" realiseerimiseks. |
|  |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium) | 262 413 | Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 149 713 - projekti "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" realiseerimiseks; 60 668 - projekti "River Promenades III" realiseerimiseks; 52 032 - projekti "Narva - Slantsy Leisure Cluster" realiseerimiseks. |
| Kokku asutused | 1 578 044 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 303 232 |  |
|  |  | Saadud tegevustoetused | 52 635 |  |
|  |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 1 222 177 |  |

Narva Linnavalitsuse

korralduse

Lisa 7

Reservfondist vahendite eraldamine 2021.aastal

Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrusega nr 4 oli reservfond kinnitatud 2021.aastaks kokku summas 120 000 eurot, sh 100 000 eurot oli planeeritud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmeteks. Narva Linnavolikogu 29.04.2021 määrusega nr 11 reservfondi vähendati kokku 59 613 euro võrra, Narva Linnavolikogu 17.06.2021 määrusega nr 19 suurendati 40 427 euro võrra.

Reservfondist vahendite eraldamise otsused on avalikustatud linna kodulehel aadressil https://dokregister.narva.ee/.

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

| kokku | Eraldatud seisuga 30.09.2021 | Täitmine seisuga 30.09.2021 | Täitmine % |
| --- | --- | --- | --- |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 2 487 | 2 487 | 100% |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | 1 740 | 950 | 55% |
| Narva Linnakantselei | 38 227 | 38 226 | 100% |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 15 188 | 9 630 | 63% |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 5 517 | 5 516 | 100% |
| Kokku | 63 159 | 56 809 | 90% |
| Reservfond jääk | 37 655 |  |  |