2.Tegevuskava

Tegevuskava toetab Narva linna strateegiliste eesmärkide saavutamist ja visioonini 2035 jõudmist. Eelseisvaks perioodiks (vähemalt neljaks aastaks) kavandatud tegevused lähtuvad olukorra analüüsist, linna strateegilistest arenguvajadustest ning kohalikust eripärast. Tegevuskava kompleksne ellu viimine soodustab Narva linna ees seisvate väljakutsetega toimetulekut ja näeb ette tegevusi, millega soovitakse luua parimaid lahendusi linna järjepidevaks arenguks.

Kasutatud lühendid:

ALPA - Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KO - Kultuuriosakond

LAÖA - Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

LMA - Linnamajandusamet

SAA – Sotsiaalabiamet

RA – Rahandusamet

HTM – Haridus- ja Teadusministeerium

NJ LV – Narva-Jõesuu Linnavalitsus

IVEK – Ida-Viru Ettevõtluskeskus

SA IVIA – Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur

| ID | Tegevus | Algus | Lõpp | Kulud kokku, EUR | Toetus kokku, EUR | Omafin. kokku, EUR | Oma-fin. % | omafin. aastal 2023 | omafin. aastal 2024 | omafin. aastal 2025 | omafin. aastal 2026 | omafin. aastal 2027 | Vastutaja | Part-nerid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Strateegiline eesmärk: Narva on rohelist eluviisi toetav linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Linn on atraktiivne investoritele energeetika- ja tööstussektoris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uute arendusprojektide detailplaneeringute koostamine Narva tööstuspargi piirkonnas | 2021 | 2024 | 75 000 | 75 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | ALPA |
| 104 | Investorteeninduse arendamine | 2023 | 2029 | 500 000 | 500 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 2 | Projekti "Narva Roheenergia HUB" ellu viimine | 2023 | 2025 | 900 000 | 900 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | LAÖA, Enefit Power AS |
| 3 | Narva Tööstusinkubaatori, tööstuse digitaliseerimise, robotiseerimise ja automatiseerimise keskuse loomine Narva tööstuspargi territooriumil | 2019 | 2024 | 9 000 000 | 9 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | LAÖA |
| 1.2 Linn on atraktiivne ettevõtluse arenguks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ettevõtluse (sh idu- ja loomeettevõtluse) toetamine | 2023 | 2027 | 269 000 |  | 269 000 | 100% | 69 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 5 | Ettevõtluse arengut soodustavate ürituste läbiviimine | 2023 | 2027 | 236 875 |  | 236 875 | 100% | 25 375 | 52 875 | 52 875 | 52 875 | 52 875 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | IVEK, SA IVIA |
| 6 | Olgina äripargi arendamine | 2023 | 2028 | 4 000 000 | 4 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | NJ LV |
| 105 | Uute äri- ja kortermajade arendusprojekti ellu viimine | 2026 | 2028 | 15 000 000 | 15 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 106 | Ettevõtjatele ja investoritele suunatud ürituste sarja ellu viimine | 2023 | 2029 | 300 000 | 300 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 107 | Arendusprojekti "Narva Stockoffice" ellu viimine | 2026 | 2026 | 6 000 000 | 6 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 108 | Ettevõtlusvaldkonna turundustegevuste ellu viimine | 2023 | 2035 | 217 000 | 217 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 109 | Narva Loomelinnaku loomise toetamine | 2024 | 2026 | 2 000 000 | 1 400 000 | 600 000 | 30% |  | 300 000 | 150 000 | 150 000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Ida-Viru Loome-klaster |
| 1.3 Linna elamufond ja avalikud hooned on energiasäästlikud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Munitsipaaleluruumide renoveerimine | 2023 | 2029 | 25 367 040 | 100 740 | 25 122 800 | 99% | 143 500 | 22 800 | 200 000 | 9 000 000 | 400 000 | SA Narva Linnaelamu | LMA |
| 8 | Munitsipaalelamute ehitamine (sh arhitektuurivõistluste korraldamine), sh: - Vestervalli 17 üürimajade ehitamine | 2023 | 2026 | 10 300 000 | 6 100 000 | 4 200 000 | 41% | 335 000 |  | 1 900 000 | 1 965 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA ALPA |
| 9 | Projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine" ellu viimine | 2021 | 2023 | 1 020 020 | 262 836 | 757 184 | 74% | 613 689 |  |  |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 10 | Narva Keeltelütseumi spordikompleksi renoveerimine | 2024 | 2026 | 5 422 920 | 3 664 521 | 1 758 399 | 32% |  | 187 890 | 1 000 000 | 570 509 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA, KO |
| 110 | Jõe 1 hoone renoveerimine | 2024 | 2025 | 2 337 500 | 1 575 000 | 762 500 | 33% |  | 87 500 | 675 000 |  |  | Linnamajandus-amet | ALPA, Muinsuskaitseamet |
| 54 | Munitsipaalhuvikoolide renoveerimine | 2024 | 2027 | 5 827 500 | 3 990 000 | 1 837 500 | 32% |  | 77 500 | 900 000 | 50 000 | 810 000 | Linnamajandus-amet | KO |
| 55 | Ujula hoone (Võidu 4) renoveerimine | 2024 | 2028 | 4 057 730 | 2 840 411 | 1 217 319 | 30% |  | 600 000 | 617 319 |  |  | Linnamajandus-amet | KO |
| 11 | Projekti "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp" ellu viimine | 2021 | 2023 | 1 231 680 | 630 000 | 601 680 | 49% | 528 000 |  |  |  |  | Linnamajandus-amet | SAA |
| 111 | Linda 4 munitsipaalhoone renoveerimine | 2024 | 2026 | 4 800 000 | 3 150 000 | 1 650 000 | 34% |  | 300 000 | 600 000 | 750 000 |  | Linnamajandus-amet | AS Narva Soojus-võrk |
| 12 | Linnavalitsuse uue hoone ehitamine | 2024 | 2027 | 15 000 000 | 10 500 000 | 4 500 000 | 30% |  | 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA ALPA |
| 13 | Munitsipaalhoonete energiatõhususe tõstmine ning energiamajanduse taastuvatele energiaallikatele üle viimine | 2023 | 2035 | 12 000 000 |  | 12 000 000 | 100% | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 112 | AS Transservis-N administratiivhoone renoveerimine | 2024 | 2027 | 1 200 000 | 1 200 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | AS Transservis-N | Sise-ministee-rium |
| 1.4 Linna taristu on keskkonnasõbralik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine | 2023 | 2030 | 30 000 000 | 21 000 000 | 9 000 000 | 30% |  | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | AS Narva Vesi | LMA |
| 113 | Projekti "Vanalinna linnaosale lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni süsteemi ehitamine, I kuni V etapp" ellu viimine | 2023 | 2030 | 8 000 000 | 5 600 000 | 2 400 000 | 30% |  | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | AS Narva Vesi | LMA, LAÖA |
| 114 | Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustike rajamine Äkkekülla (sh Siivertsini veetorustiku rajamine) | 2023 | 2025 | 1 500 000 |  | 1 500 000 | 100% |  | 900 000 | 600 000 |  |  | AS Narva Vesi | LMA, LAÖA |
| 15 | Kudruküla linnaossa sade- ja drenaažikraavide rajamine | 2024 | 2027 | 800 000 |  | 800 000 | 100% |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandus-amet |  |
| 115 | Projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise III etapp" ellu viimine | 2023 | 2030 | 5 870 000 | 3 865 400 | 2 024 600 | 34% |  | 575 000 | 667 600 | 782 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 116 | Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine (MATA 2021 projekti raames) ja ehitamine | 2021 | 2025 | 1 059 688 | 266 688 | 793 000 | 75% | 13 000 | 390 000 | 390 000 |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA, NJ LV |
| 117 | Sõidukite laadimis- ja parkimispunktide rajamine | 2024 | 2027 | 600 000 | 420 000 | 180 000 | 30% |  | 180 000 |  |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 17 | Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede renoveerimine | 2023 | 2027 | 345 000 |  | 345 000 | 100% |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 45 000 | Linnamajandus-amet |  |
| 18 | Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine, sh digitaliseerimine ja rohelahendused | 2020 | 2026 | 1 348 360 | 840 000 | 508 360 | 38% | 2 490 | 90 000 | 180 000 | 90 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 118 | Joala ja A. Puškini tänavate ühendamiseks vajaliku tunneli ja Paemurru tunneli arhitektuurivõistluse korraldamine | 2026 | 2027 | 50 000 |  | 50 000 | 100% |  |  |  | 25 000 | 25 000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA LMA, Eesti Raudtee |
| 19 | Rahu ja Kreenholmi viaduktide renoveerimine | 2024 | 2026 | 5 700 000 |  | 5 700 000 | 100% |  | 1 500 000 |  | 4 200 000 |  | Linnamajandus-amet |  |
| 20 | Teede rekonstrueerimine | 2023 | 2026 | 7 416 335 |  | 7 416 335 | 100% | 1 837 775 | 1 500 000 | 1 507 900 | 1 570 660 | 1 000 000 | Linnamajandus--amet | ALPA |
| 21 | Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" ellu viimine | 2016 | 2023 | 15 696 172 | 8 976 399 | 6 719 773 | 43% | 5 146 880 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
| 22 | Linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade ehitamine | 2023 | 2027 | 1 793 846 |  | 1 793 846 | 100% | 993 846 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 23 | Korteriühistutele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde kaasfinantseerimine | 2023 | 2027 | 850 000 |  | 850 000 | 100% | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 24 | Tallinna maantee ning Kangelaste prospekti ja Kreenholmi tänava arhitektuursete ideevõistluste korraldamine | 2023 | 2025 | 57 500 |  | 57 500 | 100% | 22 500 | 10 000 | 25 000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 25 | Ülekäigukohtade renoveerimine | 2023 | 2027 | 185 617 |  | 185 617 | 100% | 75 617 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 26 | Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja taristu renoveerimine | 2023 | 2028 | 7 125 000 |  | 7 125 000 | 100% | 325 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 119 | Uue koostootmisjaama rajamine | 2023 | 2032 | 129 000 000 | 20 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | Riik | LMA |
| 1.5 Linna loodusväärtused on kaitstud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Oluliste loodusobjektide ja rohealade võrgustiku arendamine | 2023 | 2026 | 5 147 471 |  | 5 147 471 | 100% | 56 913 | 2 220 000 | 1 870 558 | 1 000 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 28 | Kadastiku karjääri puhkeala korrastamine ja arendamine | 2023 | 2027 | 515 000 |  | 515 000 | 100% | 15 000 | 50 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 90 | Veekogude ökosüsteemi taastamine Narva jõel ja Narva veehoidlal | 2025 | 2028 | 1 500 000 | 1 050 000 | 450 000 | 30% |  |  | 50 000 | 100 000 | 150 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 1.6 Linna korteri- ja aiandusühistud on aktiivsed osalised rohepöördes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ühistute teabekeskuse loomine | 2023 | 2027 | 192 000 |  | 192 000 | 100% |  | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | Linnamajandus-amet | KredEx |
| 30 | Aiandusühistute toetamine | 2023 | 2027 | 216 000 |  | 216 000 | 100% | 9 000 | 54 000 | 54 000 | 45 000 | 54 000 | Linnamajandus-amet |  |
| 31 | Elamufondi ehitus- ja remonttööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kaunimaks" programmi raames | 2023 | 2027 | 880 000 |  | 880 000 | 100% | 80 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandus-amet |  |
| 1.7 Linna elanikud osalevad aktiivselt linna muutmisel kliima- ja keskkonnasõbralikuks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Biojäätmete liigiti kogumise toetamine | 2023 | 2026 | 4 520 000 | 3 375 000 | 1 145 000 | 25% | 20 000 | 125 000 | 500 000 | 500 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 1.8 Avalik ruum on võrdselt kvaliteetne, liikuma kutsuv ja turvaline igal pool Narva linnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Linna üldplaneeringu koostamine | 2020 | 2024 | 276 784 |  | 276 784 | 100% | 102 086 | 24 784 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 34 | Hoonete lammutamine vastavalt üldplaneeringule | 2023 | 2027 | 667 089 | 193 200 | 473 889 | 71% | 391 089 | 67 800 |  | 15 000 |  | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 120 | Kiirusetabloode paigaldamine | 2024 | 2026 | 52 500 |  | 52 500 | 100% |  | 17 500 | 17 500 | 17 500 |  | Linnamajandus-amet |  |
| 35 | Väikevormide rajamine linnakeskkonda | 2024 | 2027 | 40 000 |  | 40 000 | 100% |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LMA |
| 36 | Infrastruktuuri arendamine koertega jalutamiseks | 2023 | 2027 | 112 160 |  | 112 160 | 100% | 2 160 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 37 | Spordi- ja mänguväljakute ehitamine | 2023 | 2027 | 1 465 960 |  | 1 465 960 | 100% | 42 000 | 375 000 | 475 000 | 325 000 | 248 960 | Linnamajandus-amet | SA Narva Linna Arendus |
| 38 | Äkkeküla tervise- ja spordikeskuse arendamine (sh projekti "Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine" ellu viimine) | 2023 | 2026 | 3 588 568 | 1 323 907 | 2 264 661 | 63% | 213 152 | 40 000 | 1 971 509 | 40 000 |  | SA Narva Linna Arendus | SA Eesti Terviserajad |
| 39 | Projekti "Uue Astri/Fama turu rajamine Narva avalikus linnaruumis" ellu viimine | 2023 | 2026 | 7 200 000 | 7 200 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | FAMA Invest OÜ | LAÖA, ALPA |
| 40 | Peetri platsi rajamine linna peaväljakuks | 2025 | 2028 | 6 067 000 | 3 721 620 | 2 345 380 | 39% |  | 25 000 | 120 000 | 744 000 | 1 181 400 | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 2. Strateegiline eesmärk: Narva on elanikest hooliv linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Narva linnas on kättesaadav kvaliteetne alus- ja üldharidus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Lasteaedade õppekeskkonna (sh õuealade) parendamine | 2023 | 2027 | 2 690 361 |  | 2 690 361 | 100% | 112 325 | 895 000 | 650 000 | 600 000 | 433 036 | Linnamajandus-amet | KO |
| 121 | Narva Lasteaia Cipollino renoveerimine | 2024 | 2027 | 5 408 800 | 4 597 480 | 811 320 | 15% |  | 324 528 | 486 792 |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, KO |
| 42 | Lasteaedade ehitamine (sh arhitektuurivõistluse korraldamine) | 2020 | 2030 | 25 058 094 |  | 25 058 094 | 100% | 10 058 094 |  | 7 500 000 | 7 500 000 |  | Linnamajandus-amet | KO, ALPA |
| 44 | 7 000 m2 suuruse koolimaja kasutusest loobumine | 2023 | 2024 | 660 000 | 460 000 | 200 000 | 30% |  | 200 000 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 45 | Narva Paju Kooli arendamine HEV- kompetentsikeskuseks (sh Narva Pähklimäe Kooliga ühise õppehoone ehitamine) | 2024 | 2027 | 10 020 000 | 8 500 000 | 1 520 000 | 15% |  | 20 000 | 800 000 | 700 000 |  | Linnamajandus-amet, Kultuuriosakond |  |
| 49 | Soldina linnaossa Narva Pähklimäe Kooli uue õppehoone (Narva Paju Kooliga ühise) ehitamine | 2024 | 2027 | 13 020 000 | 11 050 000 | 1 970 000 | 15% |  | 20 000 | 1 000 000 | 950 000 |  | Linnamajandus-amet, Kultuuriosakond |  |
| 122 | Narva Keeltelütseumi hoone renoveerimine | 2025 | 2027 | 20 000 000 | 17 000 000 | 3 000 000 | 15% |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Linnamajandus-amet | KO |
| 50 | Pähklimäe ja Soldina linnaosades koolistaadionide ehitamine või renoveerimine | 2027 | 2030 | 4 000 000 |  | 4 000 000 | 100% |  |  |  |  |  | Linnamajandus-amet | KO |
| 46 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 2017 | 2024 | 24 570 517 | 14 537 313 | 10 033 204 | 41% | 7 863 839 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 47 | Projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" ellu viimine | 2016 | 2023 | 3 000 000 | 2 550 000 | 450 000 | 15% | 1 170 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | HTM |
| 123 | Eestikeelsele õppele ülemineku toetamine vastavalt iga õppeasutuse jaoks koostatud individuaalsele kavale | 2023 | 2030 | 659 670 |  | 659 670 | 100% |  | 122 740 | 203 000 | 166 965 | 166 965 | Kultuuriosakond | HTM |
| 124 | Üldhariduskoolide ja lasteaedade tugispetsialistide keskuse (tugikeskuse) loomine | 2024 | 2026 | 135 000 | 80 750 | 33 750 | 25% | 20 250 | 6 750 | 6 750 |  |  | Kultuuriosakond | Ida-Virumaa Haridus-klaster |
| 125 | Digitaristu tänapäevastamine koolides ja lasteaedades | 2024 | 2027 | 198 000 |  | 198 000 | 100% |  | 125 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000 | Kultuuriosakond | HTM |
| 51 | Mittestatsionaarse õppe tegevuskava koostamine ja ellu viimine | 2023 | 2024 | 2 100 000 | 2 100 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | HTM | KO |
| 126 | Tartu Ülikooli Narva Kolledži majutusvajaduse lahendamine | 2024 | 2029 | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | TÜ Narva Kolledž | LMA, ALPA |
| 127 | FRONTEX väljaõppekeskuse väljaarendamine | 2023 | 2028 | 15 500 000 | 15 500 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | Sisekaitseakadeemia | LMA, ALPA |
| 2.2 Huviharidus ja -tegevus on kasutajate, eelkõige noorte huvidega arvestav ning nende vajadusest lähtuv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Spordiklubide toetamine | 2023 | 2027 | 755 000 |  | 755 000 | 100% | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | Kultuuriosakond |  |
| 53 | Loodus- ja täppisteaduse huviringide toetamine | 2023 | 2027 | 200 000 |  | 200 000 | 100% |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Kultuuriosakond |  |
| 2.3 Noorsootöö tagab noortele mitmekülgsed arenguvõimalused, pakkudes vajalikku tuge koostöös sotsiaalvaldkonnaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Noorsootöö projektide ja noorteühingute toetamine | 2023 | 2027 | 65 000 |  | 65 000 | 100% | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Kultuuriosakond | Narva Noortekeskus |
| 57 | Noorte ettevõtlikkuse tõstmine | 2023 | 2027 | 240 000 |  | 240 000 | 100% |  | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | Kultuuriosakond |  |
| 58 | Mobiilse noorsootöö arendamine | 2023 | 2027 | 180 000 |  | 180 000 | 100% |  | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | Kultuuriosakond | Narva Noortekeskus |
| 59 | Õpilasmalevate loomine | 2023 | 2027 | 322 815 |  | 322 815 | 100% | 62 815 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | Kultuuriosakond | Narva Noortekeskus |
| 2.4 Tugiteenused eelkõige lastele ja peredele on kättesaadavad ja kvaliteetsed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Laste tugiteenuste arendamine | 2023 | 2027 | 2 257 398 |  | 2 257 398 | 100% | 357 398 | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 550 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 61 | Lastega peredele vanemlust toetavate programmide läbiviimine ja nõustamisteenuste arendamine | 2023 | 2027 | 133 556 |  | 133 556 | 100% | 13 556 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 2.5 Kõigile vajajatele on tagatud kõrge kvaliteediga tervishoiuteenused, mis edendavad tervislikke eluviise ja toetavad väärikat vananemist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Tervise edendamise ja haiguste ennetamise tegevuste korraldamine | 2023 | 2027 | 96 000 |  | 96 000 | 100% |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 63 | SA Narva Haigla hoonete renoveerimine ning uue hoone ehitamine | 2023 | 2028 | 178 000 000 | 168 550 000 | 9 450 000 | 5% |  | 450 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 1 000 000 | SA Narva Haigla |  |
| 64 | Õendus- ja hooldusabi teenuste osutamine | 2023 | 2027 | 509 000 |  | 509 000 | 100% | 79 000 | 100 000 | 105 000 | 110 000 | 115 000 | SA Narva Haigla |  |
| 128 | Tervishoiu valdkonna spetsialistide koolitamine ja värbamine Narva Haigla jaoks | 2023 | 2027 | 15 000 000 | 14 250 000 | 750 000 | 5% |  | 250 000 | 250 000 | 250 000 |  | SA Narva Haigla | Tartu Tervis-hoiu Kõrg-kool, Tallinna Tervis-hoiu Kõrg-kool, TÜ arsti-teadus-kond, SAA |
| 65 | Hooldekodu ehitamine | 2021 | 2026 | 9 422 490 | 4 300 000 | 5 122 490 | 54% |  | 2 500 000 | 2 502 892 |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, SAA |
| 2.6 Linna sotsiaalteenused on asja- ja ajakohased ning vastavad abivajajate profiilile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Sotsiaalteenuste arendamine ja teenuskohtade loomine | 2023 | 2027 | 2 040 000 |  | 2 040 000 | 100% |  | 330 000 | 450 000 | 570 000 | 690 000 | Sotsiaalabiamet | LK |
| 67 | Sotsiaalteenuste klientide elukvaliteedi parendamine ja võrdsete võimaluste tagamine | 2023 | 2027 | 720 475 |  | 720 475 | 100% | 20 475 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 69 | Eluruumi kohandamine vastavalt inimeste erivajadustele | 2017 | 2028 | 782 712 | 289 091 | 493 621 | 63% | 34 978 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 129 | Teenusmajade ehitamine | 2024 | 2026 | 7 200 000 | 5 760 000 | 1 440 000 | 20% |  | 200 000 | 620 000 | 620 000 |  | Linnamajandus-amet | SAA, LAÖA |
| 70 | Päevakeskuse ehitamine (sh arhitektuurivõistluse korraldamine) | 2025 | 2027 | 4 285 000 | 2 800 000 | 1 485 000 | 35% |  |  | 260 000 | 625 000 | 600 000 | Linnamajandus-amet | SAA, ALPA |
| 2.7 Linnaelanike turvatunne on suurendatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Turvalisuse tegevuskava koostamine | 2024 | 2025 | 35 000 | 35 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | Linnakantselei | Sise-ministee-rium, PPA, Pääste-amet, Sise-kaitse-akadeemia |
| 131 | Narva heitveepuhastusjaamale avariigeneraatori soetamine | 2023 | 2023 | 57 700 | 45 000 | 12 700 | 22% | 12 700 |  |  |  |  | AS Narva Vesi |  |
| 132 | Narva Haigla isolatsioonipalatite rajamine ja elutähtsate teenuste osutamise võimekuse suurendamine elektrikatkestuse korral | 2023 | 2023 | 591 700 | 591 700 |  | 0% | 591 700 |  |  |  |  | SA Narva Haigla |  |
| 3. Strateegiline eesmärk: Narva on heade sündmuste linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Kultuuri-, sporditaristu ja märgilised objektid on korda tehtud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Arheoloogiapargi väljaarendamine | 2025 | 2028 | 2 800 000 |  | 2 800 000 | 100% |  |  | 100 000 | 300 000 | 1 200 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 72 | Projekti "Narva Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp" ellu viimine | 2022 | 2023 | 2 241 444 | 1 562 294 | 679 150 | 30% | 546 901 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA, LMA |
| 73 | Projekti "Narva Stockholmi platsi ehitus, II etapp" ellu viimine | 2023 | 2027 | 6 360 000 | 4 452 000 | 1 908 000 | 30% | 360 000 |  |  | 810 000 | 738 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 74 | Projekti "Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" ellu viimine | 2018 | 2023 | 7 643 293 | 4 616 900 | 3 026 393 | 40% | 962 489 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA, LMA |
| 75 | Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneering | 2022 | 2025 | 36 000 |  | 36 000 | 100% | 14 400 | 18 000 | 3 600 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 76 | Kaalukoja eeluuringud ja hoone projekteerimine | 2024 | 2025 | 75 000 |  | 75 000 | 100% |  | 25 000 | 50 000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 77 | Peetri (J. Niimani) maja taastamine | 2026 | 2027 | 7 000 000 | 4 900 000 | 2 100 000 | 30% |  |  |  | 300 000 | 1 800 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 78 | Kuningavalli arheoloogilised eeluuringud | 2025 | 2026 | 36 000 |  | 36 000 | 100% |  |  | 18 000 | 18 000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 79 | Sadamate arendamine | 2024 | 2029 | 1 000 000 | 700 000 | 300 000 | 30% |  | 300 000 |  |  |  | SA Narva Sadam | LAÖA |
| 133 | MATA2020 projekti "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" ellu viimine | 2021 | 2023 | 80 700 | 46 500 | 34 200 | 42% | 34 200 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Viru-maa Väike-sada-mate Ühen-dus |
| 134 | Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" ellu viimine | 2017 | 2023 | 3 112 357 | 2 643 246 | 469 111 | 15% | 4 552 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 80 | Promenaadi ehituse jätkamine | 2024 | 2027 | 2 000 000 | 1 400 000 | 600 000 | 30% |  | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 81 | Honori bastioni restaureerimine | 2025 | 2027 | 3 000 000 | 2 100 000 | 900 000 | 30% |  |  | 100 000 | 300 000 | 500 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 82 | Gloria bastioni restaureerimine ja bastioni vallikraavi arendamine | 2025 | 2029 | 11 250 000 | 7 875 000 | 3 375 000 | 30% |  |  | 1 000 000 | 2 375 000 |  | SA Narva Muuseum | ALPA |
| 83 | Triumphi bastioni valgustuse taastamine | 2026 | 2027 | 70 000 |  | 70 000 | 100% |  |  |  | 70 000 |  | SA Narva Muuseum |  |
| 84 | Vanalinna ja linnuse vahel silla ehitamine | 2026 | 2030 | 3 700 000 | 2 590 000 | 1 110 000 | 30% |  |  |  | 1 110 000 |  | SA Narva Muuseum |  |
| 85 | Hahni trepi rekonstrueerimine | 2023 | 2023 | 400 000 | 300 000 | 100 000 | 25% | 100 000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 86 | Joaoru rannahoone renoveerimine | 2024 | 2027 | 360 000 |  | 360 000 | 100% |  | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Linnamajandus-amet | SA Narva Linna Arendus |
| 135 | Narva Keskraamatukogu peahoone (Malmi 8) renoveerimine ja Kreenholmi haruraamatukogu üle viimine Narva Rahvaste majja (Kreenholmi 25) | 2023 | 2027 | 3 500 000 |  | 3 500 000 | 100% |  | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Linnamajandusamet- | ALPA, KO |
| 87 | Narva koskede vaateplatsi ehitamiseks tugimüüri rekonstrueerimine ja vaateplatsi ehitamine | 2025 | 2027 | 3 000 000 | 2 100 000 | 900 000 | 30% |  |  | 100 000 | 300 000 | 500 000 | Linnamajandus-amet | Narva Gate OÜ |
| 88 | Narva Kreenholmi kultuurikvartali "Manufaktuur" konseptsiooni välja töötamine ja kultuurikvartali rajamine | 2023 | 2026 | 30 000 000 | 30 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Kreenholmi Kultuurikvartal | Narva Gate OÜ, KO, LMA, LAÖA |
| 136 | Kreenholmi manufaktuuri munitsipaalterritooriumi heakorrastamine | 2024 | 2027 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 50% |  | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 | Linnamajandus-amet | Narva Gate OÜ |
| 89 | Kreenholmi silla renoveerimine (Kreenholmi ajaloolisel alal) | 2025 | 2026 | 3 000 000 | 2 100 000 | 900 000 | 30% |  |  | 200 000 | 700 000 |  | Linnamajandus-amet | Narva Gate OÜ, LAÖA |
| 91 | Projekti "Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine" ellu viimine | 2021 | 2024 | 7 641 925 | 1 500 000 | 6 141 925 | 80% | 6 141 925 |  |  |  |  | Linnamajandus-amet | ALPA, KO |
| 137 | Maakondliku tähtsusega mitmefunktsionaalse spordikeskuse ehitamine | 2025 | 2027 | 27 000 000 |  | 27 000 000 | 100% |  |  | 500 000 | 13 250 000 | 13 250 000 | Linnamajandus-amet | KO |
| 92 | Narva Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine | 2025 | 2027 | 26 652 407 |  | 26 652 407 | 100% |  |  | 7 995 722 | 10 660 963 | 7 995 722 | Linnamajandus-amet | LAÖA, KO |
| 3.2 Kultuuriprogramm on mitmekesine ja aastaringselt tihe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Kultuuri- ja spordiürituste korraldamine ja toetamine | 2023 | 2027 | 1 223 500 |  | 1 223 500 | 100% | 187 500 | 248 000 | 270 000 | 248 000 | 270 000 | Kultuuriosakond |  |
| 94 | Kultuuriorganisatsioonide (sh rahvuskultuuriseltside) toetamine | 2023 | 2027 | 145 000 |  | 145 000 | 100% | 45 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Kultuuriosakond |  |
| 3.3 Teeninduskultuur on kõrge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Karavaniturismi jaoks infrastruktuuri loomine | 2024 | 2026 | 275 000 | 192 500 | 82 500 | 30% |  | 15 000 | 60 000 | 7 500 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus, LMA |
| 3.4 Linna turundus ja kommunikatsioon osapoolte vahel on aja- ning asjakohane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Kultuuriturismi arengukava koostamine ja tegevuste ellu viimine (TExTour) | 2021 | 2024 | 122 375 | 122 375 |  | 0% |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Gate OÜ |
| 96 | Osalemine koostöövõrgustikes (sh turismiklaster ning rahvusvahelised projektid) | 2023 | 2027 | 41 000 |  | 41 000 | 100% | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 97 | Linna turunduskava koostamine ja ellu viimine | 2024 | 2027 | 120 000 |  | 120 000 | 100% |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 98 | Projekti "Vana-Narva uus elu" ellu viimine | 2022 | 2023 | 239 482 | 167 637 | 71 845 | 30% | 65 237 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Muuseum |
| 99 | Narva linna kultuuristrateegia tegevuste ellu viimine Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise eesmärgil | 2023 | 2035 | 20 000 000 | 14 000 000 | 6 000 000 | 30% |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 4. Strateegiline eesmärk: Narva on aktiivne, avatud ja kaasav linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Linnas on loodud ja laialt kokku lepitud uus omavalitsuse juhtimise kontseptsioon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Linnavalitsuse struktuuri korrastamine | 2022 | 2023 | 53 000 |  | 53 000 | 100% | 20 000 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |
| 4.2 Linnas kasutatakse parimaid kättesaadavaid e-lahendusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Info- ja haldussüsteemide soetamine ja arendamine | 2023 | 2025 | 118 580 |  | 118 580 | 100% | 74 580 | 22 000 | 22 000 |  |  | Linnakantselei | RA, KO |
| 4.3 Linna valitsemisega seotud teenistujate kvalifikatsioon on tasemel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Linna erinevad kogukonnad on aktiivselt kaasatud linna juhtimisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Kodanikualgatuse toetamine | 2023 | 2027 | 1 589 401 |  | 1 589 401 | 100% | 389 401 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | AÖA, Linnamajandus-amet |  |
| 103 | Linnakodanike kaasamise süsteemi loomine | 2023 | 2024 | 35 000 |  | 35 000 | 100% | 20 000 | 15 000 |  |  |  | Linnakantselei | LAÖA |
| 139 | Avalike teenuste teabekeskuse loomine | 2024 | 2025 | 200 000 |  | 200 000 | 100% |  | 100 000 | 100 000 |  |  | Linnakantselei | LAÖA |