NARVA LINNA ARENGUKAVA 2035

KINNITATUD

Narva Linnavolikogu 30.06.2022

määrusega nr. 15

Muudetud

__.__.2023 määrusеga nr __

- Sisukord

Sisukord	1

Sissejuhatus	2

1	Narva linna arengukava strateegia	7

1.1	Visioon 2035	8

1.2	Tunnuslause	8

1.3	Narva linna strateegilised eesmärgid	8

1.3.1	Narva on rohelist eluviisi toetav linn	8

1.3.2	Narva on elanikest hooliv linn	10

1.3.3	Narva on heade sündmuste linn	13

1.3.4	Narva on aktiivne, avatud ja kaasav linn	14

1.4	Strateegia rakendamine	15

2	Tegevuskava	17

3	Eelarvestrateegia	29

Lisa 1. Lähteolukorra analüüs	59

1	Elanikkond	59

1.1	Elanikkond aastani 2021	59

1.2	Elanikkonna prognoos aastani 2040	63

2	Majanduslik ja sotsiaalne keskkond	71

2.1	Peamised majandusharud ja ettevõtted	71

2.2	Tööalane ränne	73

2.3	Turism	74

2.4	Elanike sissetulek ja toimetulek	75

3	Linna juhtimine ja eelarve	80

3.1	Juhtimisorganisatsioon	80

3.2	Eelarvepositsioon	80

3.3	Kinnisvara	82

4	Valdkondade ülevaade	84

4.1	Haridus	84

4.2	Noorsootöö	90

4.3	Kultuur, sport ja vaba aeg	91

4.4	Sotsiaalvaldkond	93

4.5	Planeerimine	94

4.6	Taristu ja transport	96

4.7	Kommunaalmajandus	97

4.8	Keskkond	98

4.9	Kodanikuliikumine	99

Lisa 2. Elanikkonna küsitluse kokkuvõte	100

- Sissejuhatus

Narva on Eesti suuruselt kolmas linn Ida-Viru maakonnas. Tegemist on unikaalse linnaga Euroopa Liidu ja Venemaa piiril, mida iseloomustab rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand. Samuti on märkimisväärne linna tööstuslik ajalugu – linnas asub Balti Elektrijaam, samuti mitmed teised suurettevõtted.

2022. a esimese jaanuari seisuga elas Narvas rahvastikuregistri andmetel 53 955 inimest. Ka siin ilmneb Narva erilisus – eestlasi elab linnas üksnes 5% kandis.

Narva territooriumi suurus on 84,01 km2, millest maismaa osa moodustab 62,04 km2. Keskmine elanikkonna tihedus on 888 inimest km2 kohta (maismaa osa arvestades). Linnas on eristatud 15 linnaosa, millest Olgina ja Kudruküla on eraldiseisvad lahustükid (Joonis 1).

Joonis 1. Narva linn

Kohaliku omavalitsuse arengukava on kokkulepe, mis määratleb elukorralduse alused kindlaks perioodiks. Tegemist on strateegilise tasandi dokumendiga, mis loob raamistiku Narva linna tuleviku kujundamiseks. Selles on majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja looduskeskkonda arvesse võttes kokku lepitud eesmärkides ning nende saavutamise viisides.

Kohalikku arengut juhitakse nelja olulise dokumendi – arengukava, üldplaneeringu, eelarvestrateegia ja iga-aastase eelarve abil. Need dokumendid on üksteisega tihedalt seotud. Üldplaneering on kohalike arengusoovide ruumiline väljendus. Arengukavas määratletakse peamised sihid, kuhu jõuda soovitakse, samuti tuuakse välja vajalikud tegevused ja investeeringud. Eelarvestrateegias täpsustakse omavalitsuse rahalised võimalused eelseisvateks aastateks ja iga-aastases eelarves leiavad need detailse väljenduse. Seega on arengukava ja üldplaneering olemuslikult üldised ning ambitsioonikad dokumendid, mis võivad sisaldada enam plaane ja soove kui konkreetsed finantsjuhtimise instrumendid eelarvestrateegia ning eelarve.

Rahvastiku vähenemisest ja vananemisest tingitud muutused mõjutavad enim Ida-Virumaad ja teisi keskustest kaugemaid piirkondi. Rahvastikumuutused nõuavad nii kestlikku rahvastikupoliitikat, toetavat keskkonda pakkuvat laste-, noorte-, haridus-, pere- ning tervisepoliitikat, suurt tööhõivet soodustavate meetmete arendamist, eakate tööelu kestuse pikendamist ja väärika vananemise toetamist, sisserännanute sihipärast kohanemist ja lõimumist Eesti keele- ja kultuuriruumi, Eestis elavate inimeste ja rahvuskaaslaste osalemist ühiskondlikes ja kultuurilistes tegevustes kui ka sobivate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste tagamist. Samuti seisab kogu maailm silmitsi kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi halvenemisega, mis mõjutab kõigi eestimaalaste elukvaliteeti, loodust ning majanduskeskkonda. Rohepööre toimub Eestis suure tõenäosusega igal juhul. Narva linna jaoks on võimalik valida eestvedaja roll või vaadata toimuvat kõrvalt. Linna arengu riskifaktoriks on ka see, et nii Eesti kui ka ülejäänud maailma majanduse edasine käekäik on seotud Venemaa sõjalise agressiooniga ning sellega, millise suuna sõjaline konflikt võtab. Narva peab olema valmis kohandama riiklike ja üleeuroopalisi mudeleid, võttes arvesse linna võimalusi ja erisusi.

Narva linna suurimad väljakutsed on seotud elanike arvuga. Linn on rajatud enam kui 80 tuhandele inimesele. 15 aastaga on aga rahvastik kahanenud ligi viiendiku võrra. Ka rahvastikuprognoos näitab elanikkonna jätkuvat kahanemist, mis võib aastaks 2040 väheneda 40 tuhande inimeseni. See toob kaasa vajaduse teenuseid ümber korraldada.

Lisaks elanike arvu muutustest tulenevatele muudatusvajadustele tuleb Narvas lahendada mitmeid teisi küsimusi.

- Linna teed, tehnovõrgud ja hooned ei vasta elanike praegusele arvule ning nende vajadustele. Rahvastiku vähenemisest tingituna on taristu osaliselt liiga suur, teisalt ei vasta tänapäeva nõuetele. Näiteks on reoveepuhastusseadmed üle koormatud, kuna välja on ehitamata ühisveevärgist ja -kanalisatsioonist lahusolev sademevee võrk.

- Linnale kuuluvate hoonete investeerimisvajadus on suur – hinnanguliselt 150 miljonit eurot. Linna finantsvõimekust arvestades kuluks nende korda tegemiseks 20 aastat. Tõenäoliselt pole kõiki hooneid elanikkonna suurust arvestades ka tarvis. Juba praegu on üldhariduskoolides ligikaudu pool pinnast kasutuseta.

- Linnaruum ei ole igal pool kõigile mugav, liikumist, rohelist ja tervet eluviisi võimaldav. Kohati on tänavad ja kõnniteed halvas seisus, haljakud heakorrastamata ja valgustus ebapiisav.

- Kõik linnaosad ei ole omavahel hästi ühendatud. Eriti puudutab see Kreenholmi ja ülejäänud Narvat (raudtee poolitab linnaruumi), samuti Tallinna maantee jaotab linna nii linnaruumiliselt kui visuaalselt, kuna puuduvad jalakäija ja kergliikuriga liikuja mugavad ühenduskohad ja kaasaegne elaniku sõbralik linnaruum. Eraldi küsimus on lahustükkide Olgina ja Kudruküla tulevik. Lahendamist ja kokkulepet vajab, millist funktsiooni need tulevikus kandma peaksid.

- Narva jõe potentsiaal on täiel määral rakendamata – sadamad ei ole lõplikult välja arendatud. Jõe keskkonnaseisund on aasta-aastalt paremaks muutunud, kuid vajab jätkuvalt tähelepanu.

Arengukaval on väljakutsetega toimetulekul oluline roll. Ilma kokkuleppeta ei ole võimalik astuda vajalikke samme, et seniseid trende pidurdada ja linnale tulevikku viiv suund kokku leppida.

Riigi tasandi olulisimaks strateegiaks on Eesti 2035, milles on määratletud viis pikaajalist sihti:

- Inimene – arukas, tegus ja tervist hoidev

- Ühiskond – avatud, hooliv ja koostöömeelne

- Majandus – tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik

- Elukeskkond – kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne

- Riigivalitsemine – uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne

Uuendamisel on Ida-Viru maakonna arengustrateegia. Selle lähteanalüüsis on välja toodud maakonna olulisim väljakutse: saada hakkama kliimaneutraalsele majandusmudelile üleminekuga ja väheneva põlevkivisektori asendamisega samaväärset tööhõivet pakkuva mitmekesise hõivega. Sellesama väljakutsega seisab lähiaastatel silmitsi ka Narva linn, vahest ehk enamgi kui maakond üldiselt. Strateegia 2022. aastal kehtivas versioonis on visioon sõnastatud järgmiselt:

- Aastaks 2030 on Ida-Viru maakond majanduslikult hästi arenenud, kiirete transpordiühendustega ning hinnatud elukeskkonnaga regioon, moodustades osa arenevast Soome lahe majanduspiirkonnast.

Praeguseks on kokku lepitud visiooni uuendus, mille põhiliseks sisuks on suurem pühendumine rohepöördele ning kliimaneutraalsuse saavutamisele.

Riigi ja maakonna tasandi visioonid on Narva linna strateegia kujundamise lähtealuseks – käsitletud on kõiki aspekte Narva linna kontekstis.

Käesoleval ajal koostatakse erinevaid arengudokumente, mis avaldavad mõju linna arengule. Nendeks on Narva linna üldplaneering 2035+, Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030, Narva linna jäätmekava aastateks 2022-2028, Narva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2032, kliima- ja energiakava. Lisaks eeltoodule 2022.a on alanud kultuuriturismi strateegia väljatöötamine Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 rahastatud rahvusvahelise projekti TExTOUR raames.

Narva linna arengukava 2035 koostamise raames:

- Viidi läbi taustaanalüüs, mis hõlmas kõiki valdkondi, mille eest kohalik omavalitsus vastutab. Samuti koostati rahvastikuprognoos aastani 2040.

- Korraldati mitmeid arutelusid tulevikupildi määratlemiseks (avatud valdkondlikud seminarid, temaatilised arutelud, juhtrühma nõupidamised, kaasamisseminar strateegia tööversioonile tagasiside saamiseks).

- Viidi läbi linnaelanike küsitlus (ligi 450 vastanut) fookuste täpsustamiseks.

Arengukava strateegilise osa koostamist koordineeris juhtrühm, kuhu kuulusid linnavalitsuse ametite ja osakondade juhid, samuti volikogu esindajad. Juhtrühm määratles saadud sisendi põhjal peamised suunad, tegi vahekokkuvõtteid ja -järeldusi.

Narva linna arengukava koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk sisaldab Narva linna strateegiat aastani 2035, sh visioon, strateegilised suunad, valdkondlikud eesmärgid ja meetmed. Teises peatükis on välja toodud tegevuskava ja kolmandas eelarvestrateegia. Lisana on esitatud Narva linna praegune olukord valdkondade kaupa arengukava koostamise ajal. Samuti on selles ära toodud Narva linna rahvastikuprognoos aastani 2040.

Narva linna arengukava 2035 on strateegiline raamdokument. Vastavalt vajadusele ja seadustes ettenähtule koostatakse spetsiifilisemaid valdkondlikke arengukavasid, mis lähtuvad siin välja toodust.

Narva linna arengukava strateegia

Narva linna strateegia koosneb kolmest osast: visioonist, strateegilistest eesmärkidest ja strateegia elluviimise kirjeldusest. Visioon on kokkuvõtlik kirjeldus sellest, milline on Narva linn aastal 2035. Visiooni sisustavad neli strateegilist suunda, mis omakorda koosnevad valdkondlikest eesmärkidest ja nende elluviimiseks vajalikest meetmetest (Joonis 2).

Joonis 2. Narva linna strateegia osade omavahelised seosed

Strateegilised eesmärgid on valikud, mis on välja töötatud, vastamaks otseselt linna peamistele väljakutsetele – elanikkonna vananemine ja vähenemine, sh suur väljaränne noorte hulgas, taristu ja linnaruumi mittevastavus tänapäevastele vajadustele ning ootustele. Igale suunale on seatud konkreetne fookus, millele keskendumine aitab eeldatavasti esile kutsuda soovitud positiivsed muutused.

Strateegiliste eesmärkide olemus on interdistsiplinaarne – need kirjeldavad soovitud olukorda terviklikult, hõlmates seega paljusid kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkondi.

Lisaks strateegiliste eesmärkide saavutamisele tuleb tagada linna igapäevane toimimine ja valdkondlik areng.

Visioon 2035

Narva on roheline tänapäevane linn ida ja lääne piiril. Narva on rohelist eluviisi toetav linn, kus kõigil on hea elada ja töötada. Elanikkonna kahanemine on pidurdunud – linnas elab vähemalt 45 tuhat inimest. Linnaruum on mugav kõigile – nii elanikele kui ka külalistele, sõltumata vanusest ja eripäradest – liikuvat, rohelist ja tervet eluviisi võimaldav.

Narva on:

- elanikest hooliv linn;

- heade sündmuste linn;

- aktiivne, avatud ja kaasav linn.

Narva on Tallinna, Tartu ja Pärnu kõrval üks neljast olulisest regionaalsest keskusest Eestis.

Tunnuslause

Linna tunnuslause on „Narva – Euroopa algab siin“.

Narva linna strateegilised eesmärgid

Narva on rohelist eluviisi toetav linn

Narva on tugeva rohelise mainega energiasäästlik ja kliimasõbralik linn, mis meelitab roheenergia tootjaid ning keskkonnasõbralikku tööstust, olles eeskujuks Eestis ja kaugemal. Rohepööre on toimunud igas valdkonnas, sh elanike mõtteviisis. Aastaks 2050 on Narva linn süsinikuneutraalne.

Narva energeetika ja tööstussektor on kujunenud ümber kliimasõbralikuks ning loodust säästvaks. Energeetikas on Narva muutunud roheenergia tootmise keskuseks ning vastava oskusteabe arendamise kohaks Eestis. Seda toetab senine olemasolev energeetikavaldkonna kompetents ja tehniline taristu. Balti Elektrijaam, mis asub Narva linna haldusterritooriumil, jätkab süsinikuneutraalse elektrienergia tootmist. Aastaks 2032 toodetakse Narva linnale vajalik soojusenergia 100% taastuvatest allikatest.

Linnas ja selle lähiümbruses tegutsevad päikeenergia pargid, mis on rajatud nii sobivatele maa-aladele kui hoonete katustele. Roheenergiat kasutavad kliimasõbralikud meeldivas keskkonnas paiknevad tööstusettevõtted – nii praegu tegutsevad, kes on kohandunud, kui ka uued rohevaldkonna tootjad. Kasutatav tehnoloogia tase on kõrge, toimub aktiivne koostöö ettevõtete ja ülikoolide vahel. Koostöös on käivitatud Narvas eesrindlikud ja atraktiivsed rohetööstuse, ringmajanduse ja idufirmade pilootprojektid. Investeeringute kaasamisel eelistatakse rohelise profiiliga tänapäevaseid ettevõtteid.

Linnamajandus on tervikuna süsihappegaasi emissioonide vaba. Avalikud hooned ja rajatised on muudetud energiatõhusaiks ning nutikaid rohelahendusi kasutavaiks. Aastaks 2042 kogu Narva linna ühistransport on CO2 emissiooni vaba, soositud on jalgsi ja kergliiklusvahenditel liikumine. Taristu mastaabid vastavad elanike ja külastajate tegelikele vajadustele.

Elanikkond on rohepöörde oluliseks osaks – inimesed on lahti mõtestanud säästva eluviisi sisu ja järgivad seda. Narva linna elanikud ei sega jäätmed omavahel kokku. Linnas on loodud jäätmete liigiti kogumise süsteem. 2025. aastaks töötab linnas munitsipaaljaam, mis töötleb linnajäätmed ümber soojus- ja elektrienergiaks, mida kasutatakse linna ühiskondlike hoonete elektri- ja soojusvarustuseks.

Strateegilise eesmärgi fookus:

- Narva on roheenergeetika ja rohetööstuse eeskuju Eestis.

Strateegilist eesmärki toetavad valdkondlikud eesmärgid ja meetmed:

- Linn on atraktiivne investoritele energeetika- ja tööstussektoris.

  - Tööstusalade arendamine

  - Linna kuvandi väljatöötamine ja rakendamine investorturunduses

  - Asjaajamise lihtsustamine linna asutustes, digitaalsete protsesside ladusa kulgemise ja kõigile võrdselt kättesaadavuse tagamine

- Linn on atraktiivne ettevõtluse arenguks.

  - Alustavate ettevõtjate toetamine

  - Iduettevõtluse toetamine eelkõige rohevaldkonnas

  - Koostöö ülikoolide ja kutseõppeasutustega

  - Koostöö ettevõtluse tugiorganisatsioonidega

- Linna elamufond ja avalikud hooned on energiasäästlikud.

  - Korteriühistute toetamine hoonete energiasäästlikuks muutmisel

  - Avalike hoonete energiasäästlikuks muutmine

  - Energiasäästuprogrammides osalemine

  - Kommunikatsiooni parandamine avaliku võimu ja korteriühistute vahel

- Linna taristu on keskkonnasõbralik.

  - Üldplaneeringus kliimasõbraliku liikumise arendamiseks vajalike meetmete rakendamine

  - Kergliiklusteede sihipärane rajamine

  - Kliimasõbralikule ühistranspordile üleminek

  - Teede, tehnovõrkude ja hoonete elanikkonna arvuga vastavusse viimine

- Linna loodusväärtused on kaitstud.

  - Linna oluliste loodusobjektide ja rohealade säilitamine ning parendamine, sh koostöö edendamine kolmanda sektoriga

  - Linna rohestamise programmi väljatöötamine ja rakendamine, korterelamute aladel koostöös korteriühistutega

- Linna korteri- ja aiandusühistud on aktiivsed osalised rohepöördes.

  - Aiandusühistute toetamine maakasutuse ja elukeskkonna probleemide lahendamisel

  - Aiandusühistute liikmete koolitamine/arendusprogrammid mahetootmise, toidu kasvatamise ja rohepöörde teemadel

  - Linnaaiad – korteriühistud, kodanikuühendused, koolid-lasteaiad jne

- Linna elanikud osalevad aktiivselt linna muutmisel kliima- ja keskkonnasõbralikuks.

  - Suhtlusviiside ja -kanalite väljaarendamine ning tööle rakendamine

  - Kogukondade väljakujunemise toetamine

  - Infrastruktuuri loomine, mis tagab jäätmete sortimise elanike poolt

  - Rohepöörde nõukoja loomine erinevate kogukondade baasil

  - Elanikkonna teadlikkuse tõstmine

  - Linnajäätmeid soojus- ja elektrienergiaks töötleva munitsipaaljaama loomine

- Avalik ruum on võrdselt kvaliteetne, liikuma kutsuv ja turvaline igal pool Narva linnas.

  - Lastele ja noortele mõeldud avalike kohtade (mänguväljakud, spordirajatised, vaba aja veetmise kohad jms) rajamine

  - Avaliku ruumi tänapäevaste kujunduspõhimõtete ellurakendamine ja ruumi kohandamine kõikidele elanikkonna gruppidele sobivaks

  - Hubaste puhkealade loomine

  - Ligipääsu parandamine kõigile linna teenustele

  - Turvalise avaliku ruumi kujundamine

  - Linnaosade parema sidustatuse ja ühenduse tagamine

Narva on elanikest hooliv linn

Linnas on loodud võimalused elada aktiivset elu ning end realiseerida vanusest sõltumata. Linnaruum soodustab liikumist kõikjal ja kõigi jaoks. Kõnni- ja kergteed moodustavad võrgustiku, mida mööda on mugav ning turvaline liigelda. Mänguväljakud asuvad elukohtadele lähedal ja on rajatud kõiki laste ja noorte vanusegruppe arvestades. Linnas on meeldivaid vaba aja veetmise kohti kõigile – nii sees kui väljas.

Narva linnas pakutakse elanikele kõiki eagruppe arvestades nende vajadusi arvestavalt disainitud sotsiaal-, tugi- ja muid teenuseid, samuti hingetuge. Teenused on kujundatud teenuste disaini põhimõttel, arvestatud on sisendit parimatest rahvusvahelistest praktikatest. Linna kogukonnad ja kolmas sektor on aktiivselt kaasatud teenuste pakkumisse. See on loonud soodsamad tingimused ka omaste hooldusega seotud inimestele, kes saavad toetuda lähedasele kogukonnale.

Avalik linnaruum ja avalikud hooned on lihtsalt ja võrdselt ligipääsetavad kõigile elanikkonna gruppidele. Avaliku ruumi ja hoonete kavandamisel lähtutakse universaalse disaini põhimõtetest. Linna avalik ruum toetab turvalist liikumist ja osalemist linnaelus ning pakub igale eagrupile võimalusi jõukohasteks füüsilisteks tegevusteks. Abivajajatele pakutakse võimalusi kujundada oma elutingimusi nende vajadustele vastavaks näiteks elamispinna vahetuse toetuse või ruumi füüsilise ümberkujundamise kaudu. Vajalike abivahendite kasutamiseks on loodud võimalused nii ohutuks ja funktsionaalseks liikumiseks kui ka kasutatavate (elektri)sõiduvahendite parkimiseks.

Narva linna elanikele on võimaldatud kvaliteetne ja kättesaadav haridus igal haridusastmel. Linn korraldab alus-, üld- ja huviharidust ning -tegevust. Kõrg- ja kutseharidust pakuvad Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus ja Virumaa Kutsehariduskeskus. Järjepidevalt laiendatakse hariduse omandamise võimalusi – tehakse koostööd kõrg- ja ülikoolidega, laiendatakse praktikabaase ja toetatakse inglisekeelse põhi- ning keskhariduse pakkumist.

Linn toetab koos partneritega elukestvat õpet terve elukaare jooksul ning pakub asjakohaseid ja huvipakkuvaid koolitusvõimalusi, sh e-teenused. Linnas on võimalused seenioride omavaheliseks aktiivseks suhtlemiseks ja ühistegevusteks.

Narva linnas on tagatud elanike sotsiaalse kaitse kõrge tase inimese elukaare igas punktis, pakkudes tänapäevasid vajadustele vastavaid teenuseid ning toetusi.

Linnas pakutavad tervishoiuteenused arvestavad linna iga elaniku vajadustega. Eraldi vajab vanemaealise elanikkonna vajadustel põhinev teenuse arendamine, selle raames pakutakse täiendavaid hooldus- ja taastusravi võimalusi, samuti võimekust toime tulla erinevate nakkushaigustega.

Narvas on loodud lastega peredele parim elukeskkond. Kvaliteetne haridus on kättesaadav lasteaiast gümnaasiumi lõpuni. Rakendunud on muutunud õpikäsitus, mida toetab vastav tänapäevane keskkond. Keelekümblus toimib igas haridusasutuses.

Huviharidus- ja tegevus on mitmekesine – kõikidel lastel on võimalik osa saada just temale meelepärasest tegevusest sobivas keeles.

Lapsed, noored ja nende pered on kaasatud otsustusprotsessidesse kõikidel tasemetel – nii haridusasutustes kui ka linnas üldiselt. Nad on aktiivsed, ettevõtlikud ja huvituvad ümberringi toimuvast.

Noortele ja peredele suunatud teenused on professionaalsed ning pidevalt uuenevad, käies kaasas viimaste arengutega valdkonnas. Abivajajaile on tagatud asjakohane tugi – nii meditsiiniline, psühholoogiline kui ka sotsiaalne.

Narva on linnas elavatele vanematele inimestele loonud võimalused väärikaks vananemiseks, säilitades seekaudu positiivse eluhoiaku ja toetades linnaelus osalemist. Selleks on välja kujundatud asjakohase infoväli ning leitud toimivad infokanalid.

Strateegilise eesmärgi fookus:

- Narva on parim linn laste kasvamiseks ja kasvatamiseks.

- Narva on parim linn väärikaks vananemiseks.

Strateegilist eesmärki toetavad valdkondlikud eesmärgid ja meetmed:

- Narva linnas on kättesaadav kvaliteetne alus- ja üldharidus.

  - Haridusvõrgu vajadustega vastavusse viimine, uute optimaalsete hoonete rajamine ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimine tänapäevasteks ja parimat õpikeskkonda toetavaks, sh koostöö riigi tasandiga

  - Kvaliteetse eesti keele õppe ja keelekümbluse tagamine igas haridusasutuses

  - Kaasava hariduse rakendamine igas haridusasutuses

  - Muutunud õpikäsituse rakendamine igas üldhariduskoolis

  - Hariduslike tugiteenuste kättesaadavuse tagamine igas haridusasutuses

  - Motiveeritud ja professionaalse töötajaskonna tagamine asutustes

- Huviharidus ja -tegevus on kasutajate, eelkõige noorte huvidega arvestav ning nende vajadusest lähtuv.

  - Uute (eestikeelsete) huviringide avamine lähtuvalt noorte ja nende vanemate soovidest

  - Hoonete ja spordirajatiste tänapäevastamine ning uute võimaluste loomine

  - Igale lapsele ja noorele huvihariduses osalemise võimaldamine, sh vähekindlustatud peredele

  - Saavutusspordi arendamine

  - Eakatele sobivate liikumis- ja spordiringide väljaarendamine

  - Avatud keskuste rajamine seenioridele

  - Huvihariduse võimaluste laiendamine kõikidele vanusegruppidele lisaks noortele

  - Äkkeküla tervisespordi piirkonna, Joaoru puhkeala, Kadastiku puhkeala jne arendamine

- Noorsootöö tagab noortele mitmekülgsed arenguvõimalused, pakkudes vajalikku tuge koostöös sotsiaalvaldkonnaga.

  - Mobiilse noorsootöö väljaarendamine

  - Uute kaasamismeetodite rakendamine, sh noorte kaasamine linna juhtimisse

  - Raskustesse sattunud noorte, sh NEET-noorte toetamine ja selleks tugiprogrammide väljatöötamine

  - Rahvusvaheliste projektide korraldamine

  - Noorsootöö valdkonna lõimimine teiste noorte elu puudutavate valdkondadega, sh koostöö tihendamine haridusasutustega

- Tugiteenused eelkõige lastele ja peredele on kättesaadavad ja kvaliteetsed.

  - Positiivse vanemluse programmide väljatöötamine

  - Varajase märkamise süsteemi arendamine

  - Peredele mõeldud tugiteenuste süsteemi terviklik arendamine, sh uute teenuste väljaarendamine

  - Kiusamisvabade asutuste programmide juurutamine ja rakendamine

- Kõigile vajajatele on tagatud kõrge kvaliteediga tervishoiuteenused, mis edendavad tervislikke eluviise ja toetavad väärikat vananemist.

  - Tervist edendavate projektide elluviimine

  - Tervishoiusüsteemi arendamine ja vajalike spetsialistide värbamine

  - Tervishoiutaristu tänapäevastamine, sh Narva haigla oluline tänapäevastamine

  - Eriarstiabi spetsialiseerimine koostöö teiste tervishoiuasutustega Virumaal

  - Taastusravi/rehabilitatsioonikeskuse väljaarendamine Narva Haigla baasil (sh koduhooldus ja füsioteraapia, koduõendus ka psüühiliste häiretega inimeste jaoks)

  - Sõltuvushaigete tugimeetmete väljatöötamine

  - Tervikliku süsteemi loomine perearstide, haigla ja sotsiaalasutuste baasil

  - Tervisekeskuste väljaarendamine

- Linna sotsiaalteenused on asja- ja ajakohased ning vastavad abivajajate profiilile.

- Sotsiaalteenuste arendamine lähtuvalt teenuse disaini põhimõtetest

- Hoolduskoormust leevendavate eakatele ja erivajadustega inimestele suunatud tugiteenuste arendamine

- Ennetustegevuste ja nõustamisteenuste arendamine

- Sotsiaaltransporditeenuse arendamine

- Psüühikahäiretega inimestele suunatud teenuste arendamine

- Erivajadustega inimeste eluaseme ja töökohtade kohandamine

- Kodututele inimestele suunatud teenuste arendamine

- Hingeabi võimaluste pakkumine

- Korterite sobivamatele korrustele vahetamise tugiprogrammi väljatöötamine

- Sotsiaalpindade rajamine/uuendamine

- Kogukondade kaasamine sotsiaalteenuste osutamisse

- Vabatahtlike ja kolmanda sektori organsatsioonide arendamine ja tugiprogrammi väljatöötamine

- Linnaelanike turvatunne on suurendatud.

a. 	Turvalisuse valdkonna koostöövõrgustiku arendamine ja tõhustamine

b. 	Riskikommunikatsiooni planeerimine

c. 	Hädaolukorraks valmisoleku suurendamine ja hädaolukorras tegutsemise

võimekuse tõstmine

d. 	Kriisijuhtimisstruktuuri kuuluvate inimeste kriisireguleerimisalaste

teadmiste ja oskuste arendamine

e. 	Hädaolukorras elutähtsaid teenuseid tagavate ressursside ja elanike

vajaduste kaardistamine

Narva on heade sündmuste linn

Narvast on kujunenud maailmale avatud linn talle iseomase multikultuurilise identiteediga Euroopa ja Venemaa piiril. Linn on Euroopa ajaloo elav näide, kus mitmekesine kultuurielu pakub elamusi igale maitsele igal aastaajal. Narvas tegutsevad vilkad loomemajandusettevõtted ja aktiivsed kogukonnad, moodustades tervikliku kultuuri ökosüsteemi, mis on pidevas liikumises ning arengus.

Jätkusuutlikud kultuuriprojektid on kaasa toonud olulise arenguhüppe ja loonud mitmeid uusi töökohti nii loomemajanduse, kultuuri, teeninduse kui ka digitaalvaldkonnas.

Teeninduskultuur Narva linnas vastab kaasaegsetele ootustele ja standarditele. Siin jääb rahule nii eripära otsiv kui ka kõrgete nõudmistega külastaja.

Narva on roheline ja turvaline sihtkoht kõikidele külastajatele. Linnaruum pakub rohkelt avastamisrõõmu – siin on nutikalt läbi põimunud vana ja uus. Märgilised objektid, nagu näiteks Kreenholm ja Hermanni linnus on heas seisukorras. Narva vanalinn on väärtustatud ja esile tõstetud.

Strateegilise eesmärgi fookus:

- Narva on Euroopa kultuuripealinn 2037.

Strateegilist eesmärki toetavad valdkondlikud eesmärgid ja meetmed:

- Kultuuri-, sporditaristu ja märgilised objektid on korda tehtud.

  - Märgiliste kultuuriobjektide kordategemine ja uute rajamine

  - Erinevate ajalooperioodide pärandi esiletõstmine linnaruumis

  - Turistide peamiste liikumisteede ja nende ümbruse väljaarendamine ning heakorrastamine

- Kultuuriprogramm on mitmekesine ja aastaringselt tihe.

  - Kultuuri- ja loomeklastri loomine Virumaa regioonis

  - Loomemajanduse toetusprogrammi käivitamine

  - Veeturismi ja sadamate arendamine

  - Jätkusuutliku kultuuriprogrammi väljatöötamine koostöös kogukondadega, sh olulised külastajaterohked tunnussündmused

- Teeninduskultuur on kõrge.

  - Täiendõppeprogrammide (teenindus, loomeoskused, keeled, digioskused jms) väljatöötamine

  - Teenusmajanduse arendamine

- Linna turundus ja kommunikatsioon osapoolte vahel on aja- ning asjakohane.

  - Narva linna tervikliku turunduskava koostamine

  - Narva positiivse maine kujundamine oma, regiooni ja Eesti elanike ning väliskülastajate hulgas

  - Kommunikatsioonikava koostamine koostöös kõikide osapooltega

  - Kogukondade kaasamine kultuuripealinna kava väljatöötamisse ja elluviimisse

Narva on aktiivne, avatud ja kaasav linn

Narvas toimib linna mainet tõstev, erinevaid sihtgruppe ja linna kogukondi kaasav, avatud, kõigi linlaste poolt tunnustatud ning tänapäevastel tehnoloogilistel lahendustel põhinev tõhus juhtimissüsteem. Linna maksubaas on piisav püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Narva linna juhtimine on plaanipärane, laiapõhjaliselt kokku lepitud ning selle põhimõtted kõigile asjaosalistele arusaadavad. Kogukonnad panustavad aktiivselt linna arendamisse, saades selleks vajalikku tuge.

Juhtimist iseloomustab kolmekeelne infoväli (eesti, vene ja inglise). Kõigis kolmes keeles on olemas lihtsasti kasutatav ja atraktiivne koduleht ning muud ametlikud linna infokanalid. Linnaga suheldes tunneb end mugavalt nii eesti-, vene- kui inglisekeelne inimene, ettevõte või organisatsioon.

Kodanikele ja linna teenistujatele on loodud arusaadavad võimalused tõstatada erinevaid küsimusi ja probleeme, anda tagasisidet linna tegevuste kohta ning saada vastuseks informatsiooni, mis puudutab nende ettepanekuid, avaldusi jm. Selle tagavad praktikas toimivad ja erinevatele sihtgruppidele kättesaadavad nii digitaalsed kui ka traditsioonilised infokanalid. Linna tegutsemine erinevates menetlusprotsessides on võtnud üldiseks eesmärgiks lahendada asjad minimaalse menetlustähtajaga ja kodaniku, ettevõtja või muu asjalise jaoks mugavaimas vormis.

Linna valitsemise struktuur vastab parimatele omavalitsuse juhtimispraktikatele nii Eestis kui mujal Euroopas. Linna ametnikud, teenistujad ja volikogu liikmed osalevad aktiivselt asjakohastel hoiakute-, juhtimis- ning muudel koolitustel, et parandada linna valitsemise kvaliteeti. Linna andmebaasid on kaasaegsete lahendustega, aja- ja asjakohased, veebist kõikidele kättesaadavad ning lihtsalt mõistetavad.

Kogukonnad teadvustavad oma rolli linna juhtimises ning löövad linna juhtimisel ning linna ees seisvate probleemide lahendamisel aktiivselt kaasa. Linna valitsemise funktsioonid, rollid ja vastutus on kogukondadele ja linna valitsemise erinevatele struktuuridele arusaadavad ning jõukohased. Selle fikseerib linna võimuorganite ja kogukondade vahel sõlmitud kaasamiskokkulepe, mis aitab leevendada või vältida ka NIMBY-suhtumise kasvu linnas.

Narva on võtnud aktiivse rolli suhtluses riigiga. Samuti on Narva inspireerijaks maakondliku koostöö vallas.

Strateegilise eesmärgi fookus:

- Narva on avatud uuendusliku juhtimisega linn.

Strateegilist eesmärki toetavad valdkondlikud eesmärgid ja meetmed:

- Linnas on loodud ja laialt kokku lepitud uus omavalitsuse juhtimise kontseptsioon.

  - Juhtimisauditi läbiviimine

  - Uue juhtimiskontseptsiooni ja struktuurireformi väljatöötamine

  - Kogukondade kaardistamine, nende arengu toetamine ja võimestamine

  - Kaasamiskokkuleppe koostamine

- Linnas kastutatakse parimaid kättesaadavaid e-lahendusi.

  - Linna valitsemise IKT-auditi ning IKT-valdkonna arenduskava väljatöötamine ning rakendamine, sh riist- ja tarkvara tänapäevastamine

  - Töötajate digipädevuste arendamine ja teadlikkuse tõstmine võimalustest

  - E-infokanalite (koduleht, kodanike ja ettevõtjate suhtlus) süsteemne uuendamine ja väljaarendamine kolmes keeles

  - Nutikate linna juhtimise praktikate rakendamine, järjepidev arendamine ja aja- ja asjakohasena hoidmine (tehisintellekt, suurandmed, geoinfosüsteemid jms)

- Linna valitsemisega seotud teenistujate kvalifikatsioon on tasemel.

  - Personalipoliitika väljatöötamine

  - Teenistujate koolitusprogrammi uuendamine ja rakendamine

  - Talentide värbamine

  - Teenistujate järelkasvu loomine

  - Kohalike poliitikute arendusprogrammi väljatöötamine

  - Kogukondade ja kolmanda sektori organisatsioonide võimestamise ja teenuste delegeerimise arendusprogrammide väljatöötamine

- Linna erinevad kogukonnad on aktiivselt kaasatud linna juhtimisse.

  - Üldise kaasamise reglementeerimine, sh huvigruppide regulaarne informeerimine, avalike menetluste läbiviimine jms

  - Regulaarne kogukondade kaasamine – kaasav eelarve, linnahäkaton, küsitlused jms)

  - Kogukondade haridus- ja arendusprogrammide väljatöötamine

  - Kogukondade nõukoja käivitamine

Strateegia rakendamine

Narva linna strateegia elluviimiseks koostatakse meetmete kaupa eraldi tegevuskava, kus määratletakse tähtajad ning eeldatavad maksumused. Vastavalt tegevuskavale koostavad Narva linna teenistujad oma iga-aastased tööplaanid.

Visioon ja strateegilised eesmärgid vaadatakse üle kord valimistsükli vältel, võttes aluseks siinses peatükis määratletud mõõdikud. Üle vaatamise käigus analüüsitakse, kuivõrd on soovitud seisundi suunas liigutud. Muuhulgas hinnatakse ka visiooni ja eesmärkide aja- ning asjakohasust. Vajadusel algatatakse strateegia uuendamine.

Tegevuskava täituvust hinnatakse iga-aastaselt. Vastavalt Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale koostatakse igal aastal linna arengukava täitmise aruanne.

Strateegia tulemuslikkuse hindamise ja uuendamise eest vastutab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Strateegia tulemuslikkust hinnatakse järgmiste näitajatega (Tabel 1).

Tabel 1. Narva linna strateegia tulemuslikkuse hindamine

| Nr | Näitaja | Algtase | Sihttase 2035 | Selgitus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Omavalitsuste üldise rahulolu-uuringu kõikide valdkondade keskmine tulemus | 2,92 (2020) | Vahemik 3,51–4 | Täpsem info: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/rahulolutoolaud Vahemik 3,51–4 tähistab edasijõudnu taset, kuni 3 aga olukorda alla baastaseme |
| 2 | Omavalitsuse teenustasemed | Vt selgitust | Kõikides valdkondades vähemalt edasijõudnu tase | Täpsem info: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/narva-linn |
| 3 | Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu | 1022 (2021) | Vähemalt Eesti keskmine | Eestis oli keskmine brutotulu 2021. a 1 548 eurot, Ida-Virumaal 1202 eurot |
| 4 | Elanikkonna vähenemise tempo | 1,7% aastas (viimase 6 a keskmine) | Alla 1% aastas | Elanikkonna vähenemise pidurdumine on üks märk elukeskkonna paranemisest |
| 5 | Omavalitsuse põhitegevuse tulemi osakaal põhitegevuse tuludest | 14% (2020) | 16% | 16%-suurune tulem võimaldab kasutada individuaalset laenukoormust kuni 100% põhitegevuse tuludest |
| 6 | Elanike rahulolu-uuring | Ei ole mõõdetud | Seatakse esimese uuringu tulemuste põhjal | Korraldatakse kord valimistsükli jooksul, järgides elanikkonna soolis-vanuselist koosseisu ja tagades esinduslikkuse |

Tegevuskava

Tegevuskava toetab Narva linna strateegiliste eesmärkide saavutamist ja visioonini 2035 jõudmist. Eelseisvaks perioodiks (vähemalt neljaks aastaks) kavandatud tegevused lähtuvad olukorra analüüsist, linna strateegilistest arenguvajadustest ning kohalikust eripärast. Tegevuskava kompleksne ellu viimine soodustab Narva linna ees seisvate väljakutsetega toimetulekut ja näeb ette tegevusi, millega soovitakse luua parimaid lahendusi linna järjepidevaks arenguks.

Kasutatud lühendid:

ALPA - Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KO - Kultuuriosakond

LAÖA - Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

LMA - Linnamajandusamet

SAA – Sotsiaalabiamet

RA – Rahandusamet

HTM – Haridus- ja Teadusministeerium

NJ LV – Narva-Jõesuu Linnavalitsus

IVEK – Ida-Viru Ettevõtluskeskus

SA IVIA – Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur

| ID | Tegevus | Algus | Lõpp | Kulud kokku, EUR | Toetus kokku, EUR | Omafin. kokku, EUR | Oma-fin. % | omafin. aastal 2023 | omafin. aastal 2024 | omafin. aastal 2025 | omafin. aastal 2026 | omafin. aastal 2027 | Vastutaja | Part-nerid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Strateegiline eesmärk: Narva on rohelist eluviisi toetav linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Linn on atraktiivne investoritele energeetika- ja tööstussektoris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uute arendusprojektide detailplaneeringute koostamine Narva tööstuspargi piirkonnas | 2021 | 2024 | 75 000 | 75 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | ALPA |
| 104 | Investorteeninduse arendamine | 2023 | 2029 | 500 000 | 500 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 2 | Projekti "Narva Roheenergia HUB" ellu viimine | 2023 | 2025 | 900 000 | 900 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | LAÖA, Enefit Power AS |
| 3 | Narva Tööstusinkubaatori, tööstuse digitaliseerimise, robotiseerimise ja automatiseerimise keskuse loomine Narva tööstuspargi territooriumil | 2019 | 2024 | 9 000 000 | 9 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | LAÖA |
| 1.2 Linn on atraktiivne ettevõtluse arenguks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ettevõtluse (sh idu- ja loomeettevõtluse) toetamine | 2023 | 2027 | 269 000 |  | 269 000 | 100% | 69 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 5 | Ettevõtluse arengut soodustavate ürituste läbiviimine | 2023 | 2027 | 236 875 |  | 236 875 | 100% | 25 375 | 52 875 | 52 875 | 52 875 | 52 875 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | IVEK, SA IVIA |
| 6 | Olgina äripargi arendamine | 2023 | 2028 | 4 000 000 | 4 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | NJ LV |
| 105 | Uute äri- ja kortermajade arendusprojekti ellu viimine | 2026 | 2028 | 15 000 000 | 15 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 106 | Ettevõtjatele ja investoritele suunatud ürituste sarja ellu viimine | 2023 | 2029 | 300 000 | 300 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 107 | Arendusprojekti "Narva Stockoffice" ellu viimine | 2026 | 2026 | 6 000 000 | 6 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 108 | Ettevõtlusvaldkonna turundustegevuste ellu viimine | 2023 | 2035 | 217 000 | 217 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur |  |
| 109 | Narva Loomelinnaku loomise toetamine | 2024 | 2026 | 2 000 000 | 1 400 000 | 600 000 | 30% |  | 300 000 | 150 000 | 150 000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Ida-Viru Loome-klaster |
| 1.3 Linna elamufond ja avalikud hooned on energiasäästlikud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Munitsipaaleluruumide renoveerimine | 2023 | 2029 | 25 367 040 | 100 740 | 25 122 800 | 99% | 143 500 | 22 800 | 200 000 | 9 000 000 | 400 000 | SA Narva Linnaelamu | LMA |
| 8 | Munitsipaalelamute ehitamine (sh arhitektuurivõistluste korraldamine), sh: - Vestervalli 17 üürimajade ehitamine | 2023 | 2026 | 10 300 000 | 6 100 000 | 4 200 000 | 41% | 335 000 |  | 1 900 000 | 1 965 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA ALPA |
| 9 | Projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine" ellu viimine | 2021 | 2023 | 1 020 020 | 262 836 | 757 184 | 74% | 613 689 |  |  |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 10 | Narva Keeltelütseumi spordikompleksi renoveerimine | 2024 | 2026 | 5 422 920 | 3 664 521 | 1 758 399 | 32% |  | 187 890 | 1 000 000 | 570 509 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA, KO |
| 110 | Jõe 1 hoone renoveerimine | 2024 | 2025 | 2 337 500 | 1 575 000 | 762 500 | 33% |  | 87 500 | 675 000 |  |  | Linnamajandus-amet | ALPA, Muinsuskaitseamet |
| 54 | Munitsipaalhuvikoolide renoveerimine | 2024 | 2027 | 5 827 500 | 3 990 000 | 1 837 500 | 32% |  | 77 500 | 900 000 | 50 000 | 810 000 | Linnamajandus-amet | KO |
| 55 | Ujula hoone (Võidu 4) renoveerimine | 2024 | 2028 | 4 057 730 | 2 840 411 | 1 217 319 | 30% |  | 600 000 | 617 319 |  |  | Linnamajandus-amet | KO |
| 11 | Projekti "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp" ellu viimine | 2021 | 2023 | 1 231 680 | 630 000 | 601 680 | 49% | 528 000 |  |  |  |  | Linnamajandus-amet | SAA |
| 111 | Linda 4 munitsipaalhoone renoveerimine | 2024 | 2026 | 4 800 000 | 3 150 000 | 1 650 000 | 34% |  | 300 000 | 600 000 | 750 000 |  | Linnamajandus-amet | AS Narva Soojus-võrk |
| 12 | Linnavalitsuse uue hoone ehitamine | 2024 | 2027 | 15 000 000 | 10 500 000 | 4 500 000 | 30% |  | 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA ALPA |
| 13 | Munitsipaalhoonete energiatõhususe tõstmine ning energiamajanduse taastuvatele energiaallikatele üle viimine | 2023 | 2035 | 12 000 000 |  | 12 000 000 | 100% | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 112 | AS Transservis-N administratiivhoone renoveerimine | 2024 | 2027 | 1 200 000 | 1 200 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | AS Transservis-N | Sise-ministee-rium |
| 1.4 Linna taristu on keskkonnasõbralik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine | 2023 | 2030 | 30 000 000 | 21 000 000 | 9 000 000 | 30% |  | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | AS Narva Vesi | LMA |
| 113 | Projekti "Vanalinna linnaosale lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni süsteemi ehitamine, I kuni V etapp" ellu viimine | 2023 | 2030 | 8 000 000 | 5 600 000 | 2 400 000 | 30% |  | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | AS Narva Vesi | LMA, LAÖA |
| 114 | Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustike rajamine Äkkekülla (sh Siivertsini veetorustiku rajamine) | 2023 | 2025 | 1 500 000 |  | 1 500 000 | 100% |  | 900 000 | 600 000 |  |  | AS Narva Vesi | LMA, LAÖA |
| 15 | Kudruküla linnaossa sade- ja drenaažikraavide rajamine | 2024 | 2027 | 800 000 |  | 800 000 | 100% |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandus-amet |  |
| 115 | Projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise III etapp" ellu viimine | 2023 | 2030 | 5 870 000 | 3 865 400 | 2 024 600 | 34% |  | 575 000 | 667 600 | 782 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 116 | Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine (MATA 2021 projekti raames) ja ehitamine | 2021 | 2025 | 1 059 688 | 266 688 | 793 000 | 75% | 13 000 | 390 000 | 390 000 |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA, NJ LV |
| 117 | Sõidukite laadimis- ja parkimispunktide rajamine | 2024 | 2027 | 600 000 | 420 000 | 180 000 | 30% |  | 180 000 |  |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 17 | Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede renoveerimine | 2023 | 2027 | 345 000 |  | 345 000 | 100% |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 45 000 | Linnamajandus-amet |  |
| 18 | Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine, sh digitaliseerimine ja rohelahendused | 2020 | 2026 | 1 348 360 | 840 000 | 508 360 | 38% | 2 490 | 90 000 | 180 000 | 90 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 118 | Joala ja A. Puškini tänavate ühendamiseks vajaliku tunneli ja Paemurru tunneli arhitektuurivõistluse korraldamine | 2026 | 2027 | 50 000 |  | 50 000 | 100% |  |  |  | 25 000 | 25 000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA LMA, Eesti Raudtee |
| 19 | Rahu ja Kreenholmi viaduktide renoveerimine | 2024 | 2026 | 5 700 000 |  | 5 700 000 | 100% |  | 1 500 000 |  | 4 200 000 |  | Linnamajandus-amet |  |
| 20 | Teede rekonstrueerimine | 2023 | 2026 | 7 416 335 |  | 7 416 335 | 100% | 1 837 775 | 1 500 000 | 1 507 900 | 1 570 660 | 1 000 000 | Linnamajandus--amet | ALPA |
| 21 | Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" ellu viimine | 2016 | 2023 | 15 696 172 | 8 976 399 | 6 719 773 | 43% | 5 146 880 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | LMA |
| 22 | Linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade ehitamine | 2023 | 2027 | 1 793 846 |  | 1 793 846 | 100% | 993 846 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 23 | Korteriühistutele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde kaasfinantseerimine | 2023 | 2027 | 850 000 |  | 850 000 | 100% | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 24 | Tallinna maantee ning Kangelaste prospekti ja Kreenholmi tänava arhitektuursete ideevõistluste korraldamine | 2023 | 2025 | 57 500 |  | 57 500 | 100% | 22 500 | 10 000 | 25 000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 25 | Ülekäigukohtade renoveerimine | 2023 | 2027 | 185 617 |  | 185 617 | 100% | 75 617 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 26 | Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja taristu renoveerimine | 2023 | 2028 | 7 125 000 |  | 7 125 000 | 100% | 325 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 119 | Uue koostootmisjaama rajamine | 2023 | 2032 | 129 000 000 | 20 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | Riik | LMA |
| 1.5 Linna loodusväärtused on kaitstud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Oluliste loodusobjektide ja rohealade võrgustiku arendamine | 2023 | 2026 | 5 147 471 |  | 5 147 471 | 100% | 56 913 | 2 220 000 | 1 870 558 | 1 000 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 28 | Kadastiku karjääri puhkeala korrastamine ja arendamine | 2023 | 2027 | 515 000 |  | 515 000 | 100% | 15 000 | 50 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 90 | Veekogude ökosüsteemi taastamine Narva jõel ja Narva veehoidlal | 2025 | 2028 | 1 500 000 | 1 050 000 | 450 000 | 30% |  |  | 50 000 | 100 000 | 150 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 1.6 Linna korteri- ja aiandusühistud on aktiivsed osalised rohepöördes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ühistute teabekeskuse loomine | 2023 | 2027 | 192 000 |  | 192 000 | 100% |  | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | Linnamajandus-amet | KredEx |
| 30 | Aiandusühistute toetamine | 2023 | 2027 | 216 000 |  | 216 000 | 100% | 9 000 | 54 000 | 54 000 | 45 000 | 54 000 | Linnamajandus-amet |  |
| 31 | Elamufondi ehitus- ja remonttööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kaunimaks" programmi raames | 2023 | 2027 | 880 000 |  | 880 000 | 100% | 80 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Linnamajandus-amet |  |
| 1.7 Linna elanikud osalevad aktiivselt linna muutmisel kliima- ja keskkonnasõbralikuks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Biojäätmete liigiti kogumise toetamine | 2023 | 2026 | 4 520 000 | 3 375 000 | 1 145 000 | 25% | 20 000 | 125 000 | 500 000 | 500 000 |  | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 1.8 Avalik ruum on võrdselt kvaliteetne, liikuma kutsuv ja turvaline igal pool Narva linnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Linna üldplaneeringu koostamine | 2020 | 2024 | 276 784 |  | 276 784 | 100% | 102 086 | 24 784 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 34 | Hoonete lammutamine vastavalt üldplaneeringule | 2023 | 2027 | 667 089 | 193 200 | 473 889 | 71% | 391 089 | 67 800 |  | 15 000 |  | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 120 | Kiirusetabloode paigaldamine | 2024 | 2026 | 52 500 |  | 52 500 | 100% |  | 17 500 | 17 500 | 17 500 |  | Linnamajandus-amet |  |
| 35 | Väikevormide rajamine linnakeskkonda | 2024 | 2027 | 40 000 |  | 40 000 | 100% |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LMA |
| 36 | Infrastruktuuri arendamine koertega jalutamiseks | 2023 | 2027 | 112 160 |  | 112 160 | 100% | 2 160 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 37 | Spordi- ja mänguväljakute ehitamine | 2023 | 2027 | 1 465 960 |  | 1 465 960 | 100% | 42 000 | 375 000 | 475 000 | 325 000 | 248 960 | Linnamajandus-amet | SA Narva Linna Arendus |
| 38 | Äkkeküla tervise- ja spordikeskuse arendamine (sh projekti "Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine" ellu viimine) | 2023 | 2026 | 3 588 568 | 1 323 907 | 2 264 661 | 63% | 213 152 | 40 000 | 1 971 509 | 40 000 |  | SA Narva Linna Arendus | SA Eesti Terviserajad |
| 39 | Projekti "Uue Astri/Fama turu rajamine Narva avalikus linnaruumis" ellu viimine | 2023 | 2026 | 7 200 000 | 7 200 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | FAMA Invest OÜ | LAÖA, ALPA |
| 40 | Peetri platsi rajamine linna peaväljakuks | 2025 | 2028 | 6 067 000 | 3 721 620 | 2 345 380 | 39% |  | 25 000 | 120 000 | 744 000 | 1 181 400 | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 2. Strateegiline eesmärk: Narva on elanikest hooliv linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Narva linnas on kättesaadav kvaliteetne alus- ja üldharidus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Lasteaedade õppekeskkonna (sh õuealade) parendamine | 2023 | 2027 | 2 690 361 |  | 2 690 361 | 100% | 112 325 | 895 000 | 650 000 | 600 000 | 433 036 | Linnamajandus-amet | KO |
| 121 | Narva Lasteaia Cipollino renoveerimine | 2024 | 2027 | 5 408 800 | 4 597 480 | 811 320 | 15% |  | 324 528 | 486 792 |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, KO |
| 42 | Lasteaedade ehitamine (sh arhitektuurivõistluse korraldamine) | 2020 | 2030 | 25 058 094 |  | 25 058 094 | 100% | 10 058 094 |  | 7 500 000 | 7 500 000 |  | Linnamajandus-amet | KO, ALPA |
| 44 | 7 000 m2 suuruse koolimaja kasutusest loobumine | 2023 | 2024 | 660 000 | 460 000 | 200 000 | 30% |  | 200 000 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 45 | Narva Paju Kooli arendamine HEV- kompetentsikeskuseks (sh Narva Pähklimäe Kooliga ühise õppehoone ehitamine) | 2024 | 2027 | 10 020 000 | 8 500 000 | 1 520 000 | 15% |  | 20 000 | 800 000 | 700 000 |  | Linnamajandus-amet, Kultuuriosakond |  |
| 49 | Soldina linnaossa Narva Pähklimäe Kooli uue õppehoone (Narva Paju Kooliga ühise) ehitamine | 2024 | 2027 | 13 020 000 | 11 050 000 | 1 970 000 | 15% |  | 20 000 | 1 000 000 | 950 000 |  | Linnamajandus-amet, Kultuuriosakond |  |
| 122 | Narva Keeltelütseumi hoone renoveerimine | 2025 | 2027 | 20 000 000 | 17 000 000 | 3 000 000 | 15% |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Linnamajandus-amet | KO |
| 50 | Pähklimäe ja Soldina linnaosades koolistaadionide ehitamine või renoveerimine | 2027 | 2030 | 4 000 000 |  | 4 000 000 | 100% |  |  |  |  |  | Linnamajandus-amet | KO |
| 46 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 2017 | 2024 | 24 570 517 | 14 537 313 | 10 033 204 | 41% | 7 863 839 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |
| 47 | Projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" ellu viimine | 2016 | 2023 | 3 000 000 | 2 550 000 | 450 000 | 15% | 1 170 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | HTM |
| 123 | Eestikeelsele õppele ülemineku toetamine vastavalt iga õppeasutuse jaoks koostatud individuaalsele kavale | 2023 | 2030 | 659 670 |  | 659 670 | 100% |  | 122 740 | 203 000 | 166 965 | 166 965 | Kultuuriosakond | HTM |
| 124 | Üldhariduskoolide ja lasteaedade tugispetsialistide keskuse (tugikeskuse) loomine | 2024 | 2026 | 135 000 | 80 750 | 33 750 | 25% | 20 250 | 6 750 | 6 750 |  |  | Kultuuriosakond | Ida-Virumaa Haridus-klaster |
| 125 | Digitaristu tänapäevastamine koolides ja lasteaedades | 2024 | 2027 | 198 000 |  | 198 000 | 100% |  | 125 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000 | Kultuuriosakond | HTM |
| 51 | Mittestatsionaarse õppe tegevuskava koostamine ja ellu viimine | 2023 | 2024 | 2 100 000 | 2 100 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | HTM | KO |
| 126 | Tartu Ülikooli Narva Kolledži majutusvajaduse lahendamine | 2024 | 2029 | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | TÜ Narva Kolledž | LMA, ALPA |
| 127 | FRONTEX väljaõppekeskuse väljaarendamine | 2023 | 2028 | 15 500 000 | 15 500 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | Sisekaitseakadeemia | LMA, ALPA |
| 2.2 Huviharidus ja -tegevus on kasutajate, eelkõige noorte huvidega arvestav ning nende vajadusest lähtuv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Spordiklubide toetamine | 2023 | 2027 | 755 000 |  | 755 000 | 100% | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | Kultuuriosakond |  |
| 53 | Loodus- ja täppisteaduse huviringide toetamine | 2023 | 2027 | 200 000 |  | 200 000 | 100% |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Kultuuriosakond |  |
| 2.3 Noorsootöö tagab noortele mitmekülgsed arenguvõimalused, pakkudes vajalikku tuge koostöös sotsiaalvaldkonnaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Noorsootöö projektide ja noorteühingute toetamine | 2023 | 2027 | 65 000 |  | 65 000 | 100% | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Kultuuriosakond | Narva Noortekeskus |
| 57 | Noorte ettevõtlikkuse tõstmine | 2023 | 2027 | 240 000 |  | 240 000 | 100% |  | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | Kultuuriosakond |  |
| 58 | Mobiilse noorsootöö arendamine | 2023 | 2027 | 180 000 |  | 180 000 | 100% |  | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | Kultuuriosakond | Narva Noortekeskus |
| 59 | Õpilasmalevate loomine | 2023 | 2027 | 322 815 |  | 322 815 | 100% | 62 815 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | Kultuuriosakond | Narva Noortekeskus |
| 2.4 Tugiteenused eelkõige lastele ja peredele on kättesaadavad ja kvaliteetsed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Laste tugiteenuste arendamine | 2023 | 2027 | 2 257 398 |  | 2 257 398 | 100% | 357 398 | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 550 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 61 | Lastega peredele vanemlust toetavate programmide läbiviimine ja nõustamisteenuste arendamine | 2023 | 2027 | 133 556 |  | 133 556 | 100% | 13 556 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 2.5 Kõigile vajajatele on tagatud kõrge kvaliteediga tervishoiuteenused, mis edendavad tervislikke eluviise ja toetavad väärikat vananemist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Tervise edendamise ja haiguste ennetamise tegevuste korraldamine | 2023 | 2027 | 96 000 |  | 96 000 | 100% |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 63 | SA Narva Haigla hoonete renoveerimine ning uue hoone ehitamine | 2023 | 2028 | 178 000 000 | 168 550 000 | 9 450 000 | 5% |  | 450 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 1 000 000 | SA Narva Haigla |  |
| 64 | Õendus- ja hooldusabi teenuste osutamine | 2023 | 2027 | 509 000 |  | 509 000 | 100% | 79 000 | 100 000 | 105 000 | 110 000 | 115 000 | SA Narva Haigla |  |
| 128 | Tervishoiu valdkonna spetsialistide koolitamine ja värbamine Narva Haigla jaoks | 2023 | 2027 | 15 000 000 | 14 250 000 | 750 000 | 5% |  | 250 000 | 250 000 | 250 000 |  | SA Narva Haigla | Tartu Tervis-hoiu Kõrg-kool, Tallinna Tervis-hoiu Kõrg-kool, TÜ arsti-teadus-kond, SAA |
| 65 | Hooldekodu ehitamine | 2021 | 2026 | 9 422 490 | 4 300 000 | 5 122 490 | 54% |  | 2 500 000 | 2 502 892 |  |  | Linnamajandus-amet | LAÖA, SAA |
| 2.6 Linna sotsiaalteenused on asja- ja ajakohased ning vastavad abivajajate profiilile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Sotsiaalteenuste arendamine ja teenuskohtade loomine | 2023 | 2027 | 2 040 000 |  | 2 040 000 | 100% |  | 330 000 | 450 000 | 570 000 | 690 000 | Sotsiaalabiamet | LK |
| 67 | Sotsiaalteenuste klientide elukvaliteedi parendamine ja võrdsete võimaluste tagamine | 2023 | 2027 | 720 475 |  | 720 475 | 100% | 20 475 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 69 | Eluruumi kohandamine vastavalt inimeste erivajadustele | 2017 | 2028 | 782 712 | 289 091 | 493 621 | 63% | 34 978 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | Sotsiaalabiamet |  |
| 129 | Teenusmajade ehitamine | 2024 | 2026 | 7 200 000 | 5 760 000 | 1 440 000 | 20% |  | 200 000 | 620 000 | 620 000 |  | Linnamajandus-amet | SAA, LAÖA |
| 70 | Päevakeskuse ehitamine (sh arhitektuurivõistluse korraldamine) | 2025 | 2027 | 4 285 000 | 2 800 000 | 1 485 000 | 35% |  |  | 260 000 | 625 000 | 600 000 | Linnamajandus-amet | SAA, ALPA |
| 2.7 Linnaelanike turvatunne on suurendatud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Turvalisuse tegevuskava koostamine | 2024 | 2025 | 35 000 | 35 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | Linnakantselei | Sise-ministee-rium, PPA, Pääste-amet, Sise-kaitse-akadeemia |
| 131 | Narva heitveepuhastusjaamale avariigeneraatori soetamine | 2023 | 2023 | 57 700 | 45 000 | 12 700 | 22% | 12 700 |  |  |  |  | AS Narva Vesi |  |
| 132 | Narva Haigla isolatsioonipalatite rajamine ja elutähtsate teenuste osutamise võimekuse suurendamine elektrikatkestuse korral | 2023 | 2023 | 591 700 | 591 700 |  | 0% | 591 700 |  |  |  |  | SA Narva Haigla |  |
| 3. Strateegiline eesmärk: Narva on heade sündmuste linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Kultuuri-, sporditaristu ja märgilised objektid on korda tehtud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Arheoloogiapargi väljaarendamine | 2025 | 2028 | 2 800 000 |  | 2 800 000 | 100% |  |  | 100 000 | 300 000 | 1 200 000 | Linnamajandus-amet | ALPA |
| 72 | Projekti "Narva Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp" ellu viimine | 2022 | 2023 | 2 241 444 | 1 562 294 | 679 150 | 30% | 546 901 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA, LMA |
| 73 | Projekti "Narva Stockholmi platsi ehitus, II etapp" ellu viimine | 2023 | 2027 | 6 360 000 | 4 452 000 | 1 908 000 | 30% | 360 000 |  |  | 810 000 | 738 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 74 | Projekti "Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" ellu viimine | 2018 | 2023 | 7 643 293 | 4 616 900 | 3 026 393 | 40% | 962 489 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA, LMA |
| 75 | Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneering | 2022 | 2025 | 36 000 |  | 36 000 | 100% | 14 400 | 18 000 | 3 600 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 76 | Kaalukoja eeluuringud ja hoone projekteerimine | 2024 | 2025 | 75 000 |  | 75 000 | 100% |  | 25 000 | 50 000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 77 | Peetri (J. Niimani) maja taastamine | 2026 | 2027 | 7 000 000 | 4 900 000 | 2 100 000 | 30% |  |  |  | 300 000 | 1 800 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 78 | Kuningavalli arheoloogilised eeluuringud | 2025 | 2026 | 36 000 |  | 36 000 | 100% |  |  | 18 000 | 18 000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |
| 79 | Sadamate arendamine | 2024 | 2029 | 1 000 000 | 700 000 | 300 000 | 30% |  | 300 000 |  |  |  | SA Narva Sadam | LAÖA |
| 133 | MATA2020 projekti "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" ellu viimine | 2021 | 2023 | 80 700 | 46 500 | 34 200 | 42% | 34 200 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Viru-maa Väike-sada-mate Ühen-dus |
| 134 | Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" ellu viimine | 2017 | 2023 | 3 112 357 | 2 643 246 | 469 111 | 15% | 4 552 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 80 | Promenaadi ehituse jätkamine | 2024 | 2027 | 2 000 000 | 1 400 000 | 600 000 | 30% |  | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA |
| 81 | Honori bastioni restaureerimine | 2025 | 2027 | 3 000 000 | 2 100 000 | 900 000 | 30% |  |  | 100 000 | 300 000 | 500 000 | Linnamajandus-amet | LAÖA, ALPA |
| 82 | Gloria bastioni restaureerimine ja bastioni vallikraavi arendamine | 2025 | 2029 | 11 250 000 | 7 875 000 | 3 375 000 | 30% |  |  | 1 000 000 | 2 375 000 |  | SA Narva Muuseum | ALPA |
| 83 | Triumphi bastioni valgustuse taastamine | 2026 | 2027 | 70 000 |  | 70 000 | 100% |  |  |  | 70 000 |  | SA Narva Muuseum |  |
| 84 | Vanalinna ja linnuse vahel silla ehitamine | 2026 | 2030 | 3 700 000 | 2 590 000 | 1 110 000 | 30% |  |  |  | 1 110 000 |  | SA Narva Muuseum |  |
| 85 | Hahni trepi rekonstrueerimine | 2023 | 2023 | 400 000 | 300 000 | 100 000 | 25% | 100 000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | ALPA |
| 86 | Joaoru rannahoone renoveerimine | 2024 | 2027 | 360 000 |  | 360 000 | 100% |  | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Linnamajandus-amet | SA Narva Linna Arendus |
| 135 | Narva Keskraamatukogu peahoone (Malmi 8) renoveerimine ja Kreenholmi haruraamatukogu üle viimine Narva Rahvaste majja (Kreenholmi 25) | 2023 | 2027 | 3 500 000 |  | 3 500 000 | 100% |  | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Linnamajandusamet- | ALPA, KO |
| 87 | Narva koskede vaateplatsi ehitamiseks tugimüüri rekonstrueerimine ja vaateplatsi ehitamine | 2025 | 2027 | 3 000 000 | 2 100 000 | 900 000 | 30% |  |  | 100 000 | 300 000 | 500 000 | Linnamajandus-amet | Narva Gate OÜ |
| 88 | Narva Kreenholmi kultuurikvartali "Manufaktuur" konseptsiooni välja töötamine ja kultuurikvartali rajamine | 2023 | 2026 | 30 000 000 | 30 000 000 |  | 0% |  |  |  |  |  | SA Kreenholmi Kultuurikvartal | Narva Gate OÜ, KO, LMA, LAÖA |
| 136 | Kreenholmi manufaktuuri munitsipaalterritooriumi heakorrastamine | 2024 | 2027 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 50% |  | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 | Linnamajandus-amet | Narva Gate OÜ |
| 89 | Kreenholmi silla renoveerimine (Kreenholmi ajaloolisel alal) | 2025 | 2026 | 3 000 000 | 2 100 000 | 900 000 | 30% |  |  | 200 000 | 700 000 |  | Linnamajandus-amet | Narva Gate OÜ, LAÖA |
| 91 | Projekti "Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine" ellu viimine | 2021 | 2024 | 7 641 925 | 1 500 000 | 6 141 925 | 80% | 6 141 925 |  |  |  |  | Linnamajandus-amet | ALPA, KO |
| 137 | Maakondliku tähtsusega mitmefunktsionaalse spordikeskuse ehitamine | 2025 | 2027 | 27 000 000 |  | 27 000 000 | 100% |  |  | 500 000 | 13 250 000 | 13 250 000 | Linnamajandus-amet | KO |
| 92 | Narva Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine | 2025 | 2027 | 26 652 407 |  | 26 652 407 | 100% |  |  | 7 995 722 | 10 660 963 | 7 995 722 | Linnamajandus-amet | LAÖA, KO |
| 3.2 Kultuuriprogramm on mitmekesine ja aastaringselt tihe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Kultuuri- ja spordiürituste korraldamine ja toetamine | 2023 | 2027 | 1 223 500 |  | 1 223 500 | 100% | 187 500 | 248 000 | 270 000 | 248 000 | 270 000 | Kultuuriosakond |  |
| 94 | Kultuuriorganisatsioonide (sh rahvuskultuuriseltside) toetamine | 2023 | 2027 | 145 000 |  | 145 000 | 100% | 45 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Kultuuriosakond |  |
| 3.3 Teeninduskultuur on kõrge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Karavaniturismi jaoks infrastruktuuri loomine | 2024 | 2026 | 275 000 | 192 500 | 82 500 | 30% |  | 15 000 | 60 000 | 7 500 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus, LMA |
| 3.4 Linna turundus ja kommunikatsioon osapoolte vahel on aja- ning asjakohane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Kultuuriturismi arengukava koostamine ja tegevuste ellu viimine (TExTour) | 2021 | 2024 | 122 375 | 122 375 |  | 0% |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Gate OÜ |
| 96 | Osalemine koostöövõrgustikes (sh turismiklaster ning rahvusvahelised projektid) | 2023 | 2027 | 41 000 |  | 41 000 | 100% | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 97 | Linna turunduskava koostamine ja ellu viimine | 2024 | 2027 | 120 000 |  | 120 000 | 100% |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |
| 98 | Projekti "Vana-Narva uus elu" ellu viimine | 2022 | 2023 | 239 482 | 167 637 | 71 845 | 30% | 65 237 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Muuseum |
| 99 | Narva linna kultuuristrateegia tegevuste ellu viimine Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise eesmärgil | 2023 | 2035 | 20 000 000 | 14 000 000 | 6 000 000 | 30% |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  |
| 4. Strateegiline eesmärk: Narva on aktiivne, avatud ja kaasav linn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Linnas on loodud ja laialt kokku lepitud uus omavalitsuse juhtimise kontseptsioon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Linnavalitsuse struktuuri korrastamine | 2022 | 2023 | 53 000 |  | 53 000 | 100% | 20 000 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |
| 4.2 Linnas kasutatakse parimaid kättesaadavaid e-lahendusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Info- ja haldussüsteemide soetamine ja arendamine | 2023 | 2025 | 118 580 |  | 118 580 | 100% | 74 580 | 22 000 | 22 000 |  |  | Linnakantselei | RA, KO |
| 4.3 Linna valitsemisega seotud teenistujate kvalifikatsioon on tasemel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Linna erinevad kogukonnad on aktiivselt kaasatud linna juhtimisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Kodanikualgatuse toetamine | 2023 | 2027 | 1 589 401 |  | 1 589 401 | 100% | 389 401 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | AÖA, Linnamajandus-amet |  |
| 103 | Linnakodanike kaasamise süsteemi loomine | 2023 | 2024 | 35 000 |  | 35 000 | 100% | 20 000 | 15 000 |  |  |  | Linnakantselei | LAÖA |
| 139 | Avalike teenuste teabekeskuse loomine | 2024 | 2025 | 200 000 |  | 200 000 | 100% |  | 100 000 | 100 000 |  |  | Linnakantselei | LAÖA |

Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2024-2027

3.1. Sissejuhatav osa

Eelarvestrateegia koostatakse Narva linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida arengukavas kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia on finantsplaan, mis on aluseks linna eelarve koostamisel, kohustiste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.

Linna eelarvestrateegia on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi ka KOFS) § 20 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi ka  KOKS)  § 372  alusel.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 21.01.2021 määrusele nr 2 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ ( https://www.riigiteataja.ee/akt/429012021023 ) eelarvestrateegia koostatakse linna arengukava osana.

Eelarvestrateegia koostamisel tagatakse linna stabiilse arengu realistliku planeerimise kaudu. Arengukavas püstitatud eesmärke ja tegevuste elluviimiseks on vajalik tagada linna tulubaasi stabiilsus ja investeerimisvõime jätkusuutlikkus.

Eelarvestrateegia hõlmab nelja eelseisvat eelarveaastat ning igal aastal tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest korrigeeritakse. Käesolev eelarvestrateegia kajastab Narva linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2024 – 2027.

Eelarvestrateegia koostatakse Narva linna arvestusüksuse kohta. Narva linna arvestusüksusesse seisuga 31.12.2022.a kuuluvad järgmised üksused: Narva Linn (Narva Linnavalitsuse isikus), Sihtasutus Narva Linnaelamu, Sihtasutus NARVA HAIGLA, Sihtasutus Narva Linna Arendus, Sihtasutus Narva Sadam, Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus, Sihtasutus Narva linnaleht. Narva Linnavolikogu on 21.04.2022 võtnud vastu otsust nr 18 Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmisest ja sihtasutuse lõpetamisest. Sihtasutus oli kustutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist likvideerija avalduse alusel (kustutamiskanne 23.12.2022.a). Arvestusüksuse objektiivse finantsseisundi kajastamiseks käesolevas eelarvestrateegias ei kajastu info sihtasutuse Narva linnaleht kohta.

Eelarvestrateegias on rakendatud finantsdistsipliini tagamise meetme täitmine, et vältida linna ja linna arvestusüksuse raske finantsolukorra ohtu.

Linna eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on Narva linna arengukava, Eesti Panga majandusprognoos (Rahapoliitika ja majandus 2023/1), Rahandusministeeriumi 2023. aasta kevadine majandusprognoos ja Stabiilsusprogramm 2023,  Euroopa komisjoni soovitused Eestile ning teised kohaliku omavalitsuse üksuse (edaspidi kov) tegevust mõjutavad õigusaktid.

3.2 Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos

3.2.1 Eesti üldine majanduskeskkond

Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt langes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2022. aasta neljandas kvartalis võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 4,1%, jooksevhindades moodustas SKP 10 miljardit eurot. 2022. aastal kokku langes majandus 1,3%. Suurima positiivse mõjuga olid koroonakriisist taastunud majutus ja toitlustus. Seda toetasid vähemal määral mitmed teised tegevusalad. Tugevama negatiivse panusega paistsid silma kinnisvaraalane tegevus, energeetika, kaubandus, põllumajandus ja finantstegevused. Eratarbimine kasvas 2022. aastal 2,6%, valitsemissektori tarbimine jäi 2021. aasta tasemele. Investeeringud langesid aasta kokkuvõttes 10,9%. Küllaltki võrreldava tempoga kasvasid nii eksport (5,0%) kui ka import (5,8%). Netoeksport oli aga teist aastat järjest negatiivne – Eestisse osteti 200 miljoni euro eest rohkem kaupu ja teenuseid, kui suudeti ise välismaale müüa.

Statistikaameti andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 2022. aastal 1% ja võlatase 18% sisemajanduse koguproduktist (SKP). Möödunud aasta lõpus ületasid valitsemissektori koondeelarve kulud tulusid 335 miljoni euroga.

Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks 2022. aastal 2021. aasta keskmisega võrreldes 19,4%. Tarbijahinnaindeksi suurimaks mõjutajaks olid 2022. aastal eluasemega seotud hinnatõusud, mis kokku andsid kogutõusust kaks viiendikku. Kodudesse jõudnud elekter kallines aastavõrdluses 94,4%, gaas 123,8%, tahkekütus 73,5% ja soojusenergia 49,1%. Toit ja mittealkohoolsed joogid andsid kogutõusust ligi veerandi. Bensiin oli 30% ja diislikütus 45,9% kallim.

Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk 2022. aastal 1 685 eurot ehk 8,9% kõrgem kui 2021. aastal. Keskmine reaalpalk mullu aga langes 8,8%, jäädes 1358 euro peale (reaalpalga arvutamisel võetakse arvesse tarbijahinnaindeksit, see näitab ostujõudu ehk kui palju tooteid ja teenuseid on võimalik teenitud palga eest tarbida).  Aasta lõikes oli keskmine brutokuupalk endiselt kõrgeim info ja side tegevusalal, finants- ja kindlustustegevuses ning energeetikas, madalaim aga kinnisvaraalases tegevuses ning majutuse ja toitlustuse tegevusalal. Kõige enam tõusis keskmine brutokuupalk majutuse ja toitlustuse (15,6%) ning töötleva tööstuse (13,2%) tegevusaladel. Aeglasem palgakasv oli tervishoiu ja sotsiaalhoolekande (4,4%) ning muude teenindavate tegevuste (1,2%) tegevusaladel. Maakonniti oli 2022. aastal keskmine brutokuupalk jätkuvalt kõrgeim Harju (1 834 eurot) ja Tartu (1 690 eurot) maakonnas ning madalaim Valga (1 185 eurot) ja Hiiu (1 114 eurot) maakonnas. Ida-Viru maakonna keskmine brutopalk 2022.a. oli 1 387 eurot.

Statistikaameti andmetel elab Eestis 01.01.2023 seisuga 1 365 884 inimest, mida on 34 088 (2,6%) võrra rohkem kui aasta varem. Eelmisel aastal sündis Eestis 11 646 inimest ja suri 17 315. Eestisse saabus 49 414 inimest ja välja rändas 9657, seega sisseränne ületas väljarännet viiekordselt. Rahvaarvu kasvatas sisseränne, mida eelmisel aastal mõjutasid enim Eestisse saabunud ukrainlased. Sisserändajatest 67% moodustasid Ukraina kodakondsusega inimesed, keda jäi Eestisse püsivalt elama 33 217.

Statistikaameti täpsustatud andmed Eesti majanduse põhinäitajate kohta on avaldatud Statistikaameti kodulehel http://www.stat.ee.

Eesti majandusprognoos

Eesti Panga majandusprognoosi (avalikustatud 28.03.2023.a) kohaselt 2023. aastal paranevad tingimused majanduskasvu taastumiseks. 2023. aasta vältel liigub SKP tõusujoones, ent kuna kasv ehitub eelmise aasta teises pooles aset leidnud majanduslangusele, jääb majanduse maht selle aasta kokkuvõttes 2022. aastaga võrreldes siiski 0,6% väiksemaks. Järgmistel aastatel majanduskasv tugevneb 3% lähedale. Sellele aitavad kaasa välisturgude taastumine, odavam energia, aeglasem tarbijahinna kasv, tarbijate ostujõu suurenemine ja nii ettevõtete kui ka majapidamiste kindlustunde paranemine, mis loob paremad eeldused uute investeeringute tegemiseks. Kerkinud intressimäärade tingimustes kujuneb laenude ja investeeringute kasv siiski aeglasemaks kui enne mitmikkriisi ning sellest tulenev tugi majandusele jääb tagasihoidlikumaks. Prognoosiga seotud ebakindlus on endiselt suur. Kuigi tarneahelate ja energiaga seonduv määramatus on vähenenud, siis sõja ja geopoliitiliste pingete edasine kulg võivad märgatavalt muuta majanduse väljavaadet. Majanduslangus suurt töötuse kasvu kaasa ei too. Oskustööjõu puudus motiveerib nõudluse taastumise ootuses töötajaid palgal hoidma, see paistab välja ka seni stabiilsena püsinud hõive näol. Hõivet hoiab hoolimata majanduse jahenemisest üleval muuhulgas see, et energiakriisis enam kannatanud valdkonnad on vähem tööjõumahukad. Tööpuudus on seni vähe kasvanud ja enamik lisandunud töötutest on Ukraina sõjapõgenikud. Hiljutise majanduslanguse tulemusel tööpuudus mõnevõrra veel suureneb ja tipneb 2023 aastal 7,2% juures, hakates seejärel uuesti kahanema. Hinnatõusu aeglustumine jätkub. 2022 aasta lõpus alanud keskmise palga ostujõu taastumine jätkub, jõudes tagasi languseelsele tasemele 2025. aastal. Edasine majanduskasv sõltub rahvusvahelisest konkurentsivõimest. Ettevõtete hinnang rahvusvahelisele konkurentsivõimele on langenud madalseisu. Tänavune eelarvepuudujääk suureneb enam kui miljardi euro võrra — 3,8%ni SKPst.  2024. aastast alates sõltub eelarve puudujääk sellest, milliseid otsuseid riigi kulude ja tulude kohta loodav koalitsioonivalitsus teeb. Eelarvedistsipliini taastamine on oluline selleks, et vältida riigi võlakoormuse ja intressikulude kasvu ning leevendada hinnakasvusurvet majanduses.

Väljavõte Eesti Panga majandusprognoosist

| Majanduse põhinäitajad (%) | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKP jooksevhindades (mld eurot) | 38,80 | 40,49 | 42,83 |
| SKP püsivhindades (%) | -0,6 | 2,6 | 3,6 |
| Tarbijahinnaindeks (%) | 9,0 | 1,8 | 1,3 |
| Hõive (%) | -0,7 | 0,1 | 0,5 |
| Töötuse määr (% tööjõust) | 7,2 | 6,8 | 5,8 |
| Keskmine brutopalk (eurodes) | 1 866 | 1 979 | 2 101 |

Eesti Panga prognoosi  põhinäitajad on toodud https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2023-03/rpm_2023_1_est.pdf .

Rahandusministeerium 2023.aasta kevadise majandusprognoosi (avalikustatud 06.04.2023.a) koostades oli olukorras, kus valimiste tõttu on järgmisteks aastateks oodata mahukaid eelarveotsuseid, mis ei sisaldu majandusprognoosis. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt majanduse seis on 2023. aasta alguses nõrgemapoolne, kuid paranemist on oodata aasta teises pooles. Järgnevateks aastateks prognoositakse mõõdukat majanduskasvu. Sõjategevus ning sellele järgnenud Venemaale kehtestatud sanktsioonidega kaasnenud toorainete ja energia kiire kallinemine ning tarneprobleemide süvenemine põhjustas ettevõtetele sisendhindade märkimisväärse tõusu ning on seetõttu erinevate kaupade ja teenuste hindadesse kandunud. Aasta kokkuvõttes aeglustub tarbijahindade tõus 2023. aastal 9,2%ni, 2024. aastal 3,0%ni ning 2025. aastal 2,1%ni. Tulevikutehingute kohaselt võib järgnevatel aastatel arvestada energiahindade mõningase langusega, lisaks on baasinflatsioon kulusurvete taandudes stabiliseerumas. 2026. aastal põhjustab inflatsiooni pidurdumise 1,3%ni elektri universaalteenuse meetme lõppemine. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt tööturu seis on tugev vaatamata reaalsele majanduselangusele. 2023. aastal oodatakse hõivatute arvu kasvu aeglustumist 0,3%ni ning tööpuuduse tõusu 7,4%ni. Käesoleva aasta eelarvepositsioon on tugevalt mõjutatud viimastel aastatel langetatud püsikulusid suurendanud eelarveotsustest, mis koos majanduse jahenemisega kaasneva väiksema maksutulu kasvuga viib eelarvepuudujäägi sel aastal 1,7 miljardi euroni ehk 4,3%ni SKPst. Puudujääki süvendab omakorda ka laenukoormuse kasvu ning intressimäärade tõusu toel jõudsalt kasvav intressikulu. Võrreldes 2023. aasta riigieelarve prognoosiga on puudujääk sel aastal 0,5% SKPst suurem ning 2026. aastal juba 1,5% SKPst suurem. Defitsiit suureneb nii keskvalitsuse kui ka kohalike omavalitsuste tasandil. Kohalike omavalitsuste eelarvepuudujääk ulatus 2022. aastal 104 miljoni euroni ehk 0,3%ni SKPst. Ilma muudatusi tegemata jääb sarnane puudujääk prognoositavalt püsima kogu prognoosiperioodi jooksul kuni aastani 2027. Prognoos on varasema hinnanguga võrreldes halvenenud, kuna füüsilise isiku tulumaksu laekumise kasv on aeglustunud, kasvanud Euribor ning inflatsioonisurve on kergitanud kohalike omavalitsuste kulude taset. Tulude kasvust kiirem inflatsioon ja palgakasv on halvendanud kohalike omavalitsuste finantsvõimekust, hakates piirama mh investeeringute taset ning nõudes omavalitsuselt jätkusuutlikkuse tagamiseks teenuste ja toetuse üle vaatamist. Rahandusministeeriumi 2023.aasta kevadine majandusprognoosi põhinäitajad on toodud https://fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/fiskaalpoliitika-ja-majandus/rahandusministeeriumi-majandusprognoos .

Väljavõte Rahandusministeeriumi 2023.aasta kevadisest majandusprognoosist ja Stabiilsusprogrammist 2023

| Majanduse põhinäitajad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKP reaalkasv (%) | -1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 |
| SKP nominaalkasv (%) | 6,0 | 5,7 | 4,7 | 4,2 | 4,1 |
| SKP jooksevhindades (mld eurot) | 38,3 | 40,5 | 42,4 | 44,2 | 46,0 |
| Tarbijahinnaindeks (%) | 9,2 | 3,0 | 2,1 | 1,3 | 1,9 |
| Tööhõive (15-74-aastased, tuhat inimest) | 679,2 | 683,3 | 685,4 | 685,7 | 685,7 |
| Tööhõive kasv (%) | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Tööpuuduse määr (%) | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,5 |
| Keskmine palk (eurot) | 1 837 | 1 942 | 2 022 | 2 109 | 2 197 |

Stabiilsusprogramm 2023 (avalikustatud 27.04.2023.a) ja selle fiskaalraamistik lähtub Rahandusministeeriumi 2023. aasta kevadisest majandusprognoosist1 ning 2023. aasta eelarvest. Pärast korralisi riigikogu valimisi asus uus Vabariigi Valitsus ametisse 17. aprillil. Valitsuse koalitsioonilepe sisaldab endas hulgaliselt nii kulu- kui tulumeetmeid, mille eesmärk on parandada riigirahanduse olukorda ja viia see eelarvereeglitega vastavusse. Eelarvereeglite kohaselt ei tohi valitsussektori nominaalne puudujääk ületada 3% SKPst ning struktuurne positsioon peab eelneva aastaga võrreldes paranema vähemalt 0,5% SKPst. Koalitsioonileppes kavandatud meetmete realiseerumisel saavad need nõuded 2024. aastal täidetud. Esialgne valitsuse plaan on jõuda juba järgmisel aastal eelarvepuudujäägini 3% SKPst, kuid kuna valitsus on töötanud veel nii lühikest aega, on plaanitavate muutuste mõjuanalüüsid alles töös ning lõplik eesmärk selgub riigieelarve ja riigieelarve strateegia protsessis. Uue valitsuse koalitsioonilepe näeb ette valitsussektori nominaalse eelarvepuudujäägi vähendamist 2024. aastal nõutava 3%ni SKPst. Eesmärkide saavutades paraneb struktuurne eelarvepositsioon 2024. aastal 0,6% võrra SKPst, mis vastab riigieelarve seaduses sätestatud eelarvereeglitele. Kuna meetmete jõustamine vajab veel vastavate õigusaktide koostamist ja vastuvõtmist ning mõjuhinnangud täpsustamist, siis käesolev stabiilsusprogramm neid veel ei sisalda, st tegemist on poliitikamuudatusteta stsenaariumiga. Stabiilsusprogrammi 2023 põhinäitajad on toodud https://fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/riigieelarve-ja-eelarvestrateegia/riigi-eelarvestrateegia .

Euroopa komisjoni soovitused

Euroopa komisjon 24.05.2023 soovitab Eestil võtta 2023. ja 2024. aastal järgmisi meetmeid:

- Kaotada kehtivad energiatoetusmeetmed 2023. aasta lõpuks ja kasutada sellest tulenevat kokkuhoidu valitsemissektori eelarvepuudujäägi vähendamiseks. Kui energiahindade uue tõusu tõttu on vaja toetusmeetmeid, tagada, et need on suunatud haavatavate kodumajapidamiste ja ettevõtete kaitsmisele, on eelarve seisukohast vastuvõetava maksumusega ning säilitavad stiimulid energiasäästuks. Tagada konservatiivne eelarvepoliitika, eelkõige piirates riiklikult rahastatavate esmaste netokulude nominaalset kasvu 2024. aastal kuni 4,9 %ni. Säilitada riiklikult rahastatavad avaliku sektori investeeringud ning tagada taaste- ja vastupidavusrahastu toetuste ja muude ELi vahendite tulemuslik kasutuselevõtt, eelkõige rohe- ja digipöörde edendamiseks. Jätkata pärast 2024. aastat keskpika perioodi eelarvestrateegia rakendamist, mis hõlmab järkjärgulist ja kestlikku konsolideerimist koos investeeringute ja reformidega, mis soodustavad hoogsamat kestlikku majanduskasvu, et saavutada keskpikas perspektiivis usaldusväärne eelarvepositsioon.

- Jätkata taaste- ja vastupidavuskava, sealhulgas selle REPowerEU peatüki järjepidevat rakendamist. Jätkata ühtekuuluvuspoliitika programmide kiiret rakendamist täielikus vastastikuses täiendavuses ja koostoimes taaste- ja vastupidavuskavaga.

- Tugevdada sotsiaalkaitset, sealhulgas vähendada eakate vaesust ja laiendada töötuskindlustushüvitiste katvust, hõlmates eelkõige lühiajalist tööd tegevad ja ebatüüpilises töösuhtes olevad inimesed. Parandada tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust ja taskukohasust eelkõige nende teenuste kestliku rahastamise kaudu.

- Vähendada üldist sõltuvust fossiilkütustest, kiirendada taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu, sealhulgas suurendades riigi elektrivõrgu võimsust. Tagada elektriühenduste piisav võimsus, et suurendada varustuskindlust, ja jätkata sünkroniseerimist ELi elektrivõrguga. Parandada uute rahastamis- ja toetusmeetmete abil energiatõhusust, et saavutada pikaajalise renoveerimisstrateegia eesmärgid. Jätkata jõupingutusi kestliku transpordi osakaalu suurendamiseks, elektrifitseerides raudteevõrku ja kasutades maksusid, millega stimuleeritakse sõidukipargi järkjärgulist uuendamist heiteta või vähese heitega sõidukitega. Suurendada poliitilisi jõupingutusi rohepöördeks vajalike oskuste pakkumiseks ja omandamiseks.

3.3. Narva linna eelarvestrateegia perioodiks 2024 - 2027

Eelarvestrateegia koostamise peamiseks eesmärgiks on linna arengukavas ja samuti valdkondlikes arengukavades toodud investeeringuprojektide elluviimise kavandamine ning seeläbi piirkonna arengueesmärkide saavutamisele kaasa aitamine.

Eelarvestrateegia on aluseks iga-aastasele eelarve koostamisele ning samuti annab juhised vajalike muutuste tegemiseks (tulude kasvatamiseks või kulude kärpimiseks) ja võimaldab selgemalt aru saada kohaliku omavalitsuse võimekusest teha investeeringuid ning võtta laene ja muid kohustisi.

Eelarvestrateegias on esitatud andmed võetud laenudest tulenevate kohustiste kohta.  Eelarvestrateegias on sätestatud Narva linna ja linna arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamine ja täitmine. KOFS-i kohaselt peab linn tagama iga-aastaselt põhitegevuse tulemi väärtuse lubaval tasemel ning hoidma netovõlakoormuse individuaalsel piirmääral nii endal kui ka koos sõltuvate üksustega.

Linna arengukavas esitatud arengutegevuste realiseerimine on otseses seoses saadavate tulude mahuga (sh tulumaksu laekumine, riiklikud toetused) ja laenu võtmise võimalustega. Põhjenduseks on asjaolu, et linna tegevuste finantseerimine omavahendist suuremas osas otseselt sõltub Eesti majanduse kasvust, linnaelanike tööhõivest ja sellest tuleneva tulumaksu laekumisest, riigilt saadud toetustest, laenu võtmisest, välisinvesteeringutest. Rahvastikuregistri andmetel 01.01.2023.a. seisuga oli Narvas elanikkonna arv 53,63 tuh.inimest, aasta tagasi 01.01.2022.a seisuga oli 53,98 tuh.inimest. Ajutise kaitse elamisloaga Ukraina sõjapõgenikute arv Narva linnas oli 526 seisuga 23.11.2022. (https://siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/rahvastikustatistika

#ukraina-sojapogenike). Detailsemad andmed Narva linna rahvastiku kohta on avaldatud

https://www.investinnarva.ee/et/narvast/ldinfo/rahvastik .

18. jaanuariks 2023 oli äriregistris registreeritud 4586 Narva ettevõtjat (18.01.2022 seisuga

oli registreeritud 4582 ettevõtjat). Narvas on 99,9% kõigist ettevõtetest mikro-, väike- ja keskmised ettevõtted. Põhiosa tegutsevatest ettevõtetest moodustavad mikroettevõtted, kus töötajate arv ei ületa 9 inimest (96,6% kõigist ettevõtetest). Narvas on vaid kaks registreeritud suurettevõtet (rohkem kui 250 töötajaga): OÜ Fortaco Estonia ja AS Hanza Mechanics Narva. Suured ettevõtted on ja annavad enamikule inimestest tööd AS Enefit Power, AS Enefit Solutions, OÜ Maxima Eesti ja OÜ Aquaphor International, kuid seoses sellega, et need pole registreeritud Narvas, ei kajastu linna üldises statistikas. Üldinfo Narva ettevõtluse statistika kohta on avaldatud http://www.investinnarva.ee .

Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu dünaamika on ära toodud alljärgnevas võrdlustabelis (väljavõte 19.06.2023).

| ### Nimetus | ### 01.01.2022 | ### 01.01.2023 | ### 01.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Eesti | ### 44 016 | ### 51 434 | ### 48 576 |
| Ida-Viru Maakond | ### 6 264 | ### 6 850 | ### 6 686 |
| Narva linn | ### 2 892 | ### 2 895 | ### 2 873 |

Tulude ja investeeringute tase prognoos 2024-2027 aastate kohta on kavandatud konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike linna arengukava tegevuskavas kirjeldatud tegevusi. Tulude enamlaekumine võimaldab lisaeelarve koostamisel suunata lisavahendeid vastavalt prioriteetsetele tegevustele. Majandusolukorra oodatust nõrgema arenguga, mis võib tuua kaasa tulude alalaekumist, tuleb eelarve ja kuluplaanid õigeaegselt muuta, ümberkorraldada kulud kokkuhoiumeetme rakendamisega. Narva linna ametiasutused (sh hallatavad asutused) majandamiskulude tegemisel, vara ostmisel, teenuse tellimisel, riigihangete korraldamisel lähtuvad eesmärgist tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel.

Käesoleval ajal koostatakse ning muudetakse erinevaid arengudokumente, mis avaldavad mõju linna arengule. Nendeks on Narva linna üldplaneering 2035+, Narva linna jäätmekava aastateks 2023-2029, Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 muutmine.

Käesolevas linna eelarvestrateegias perioodil 2024-2027 on prioriteediks tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele kaasaegseid ja mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist.

Kuna kov-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud ja finantsdistsipliini tagamise meetmeid tuleb rangelt täita, prioriteedid investeerimistegevuses on eelkõige seotud toetuste (sh Euroopa Liidu) ning välisabi kasutamisega, mis võimaldab kaasata vahendeid prioriteetsetele projektidele linna infrastruktuuri rajamisel ning uuendamisel.

Eelarvestrateegia koostamisel, peale linna laekumiste kavandamist, ametiasutustele olid antud piirsummad väljaminekute osas. Juhul, kui eesmärkide ja tegevuste täitmiseks oli hinnatud, et olulised tegevused on ebapiisavalt rahastatud, olid need tegevused esitatud eraldi reservtegevuste nimekirjana prioriteetide kaupa, mille realiseerimine saab olla ainult algselt kavandatust suuremate tulude laekumise korral.

Eelaarvestrateegia prognoosimisprotsess koosneb osadest: põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude prognoosimine, investeerimistegevuse prognoosimine, laenu võtmise vajaduse väljaselgitamine, likviidsete varade muutuse leidmine ja netovõlakoormuse arvutamine.

Narva linna eelarvestrateegia perioodiks 2024 – 2027 on koostatud tekkepõhise metoodika alusel, andmed on esitatud eurodes. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Tekkepõhine eelarvestamine annab ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustisi võtta, sõltumata sellest, millal tuleb kohustiste eest tasuda.

Ülevaade 2022.aasta täitmise osas, Narva linna 2023.aasta eelarvest (edaspidi 2023.aasta eelarve) ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 on esitatud punktis 3.6.  Narva linna 2023.a eelarve oli kinnitatud Narva Linnavolikogu poolt 22.12.2022 summas 109,3 mln.eurot, Narva Linnavolikogu 15.06.2023 määrusega nr 14 täpsustatud eelarve maht moodustab 134,3 mln.eurot.

3.3.1 Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on jaotatud majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

1) maksutulud;

2) tulud kaupade ja teenuste müügist;

3) saadavad toetused;

4) muud tegevustulud.

Maksutulud

Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest. Käesolevas eelarvestrateegias on kavandatud riiklikeks maksudeks füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohelikos maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Riigikogu võttis vastu 07.12.2022 sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mille kohaselt alates 01.01.2024 tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused: residendist füüsiliste isikute makstud tulumaks, arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse järgmiselt: 1) 1,88% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist; 2) 12,06% residendist füüsilise isiku muust maksustatavast tulust, välja arvatud kohustuslik ja täiendav kogumispension, § 18 lõikes 13 nimetatud dividend ja vara võõrandamisest saadud kasu. Eelkõige see seotud üldhoolduse rahastamise reformiga. Käesoleva eelarvestrateegia 2024-2027 koostamise hetkel Riigikogu võttis vastu tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse. Vastuvõetud seadusega muudetakse kohalike omavalitsuste üksustele tulumaksu eraldamise põhimõtteid. Suurendatakse 2024. a residendist füüsilise isiku riiklikult pensionilt eraldatavat tulumaksu 2,5%-ni ja vähendades samal ajal muust maksustatavast tulust, välja arvatud kohustuslik ja täiendav kogumispension ning vara võõrandamisest saadud kasult eraldatavat tulumaksu 11,89%-ni. Muudatusega suureneb vähem tulukate kov-ide tulumaksu laekumine ja samavõrra väheneb tulukamate kov-ide tulumaksu laekumine, mis tähendab eeldatava tulumaksu laekumise aastase kasvu vähenemist. Kov-ide tulubaasi ümberkorraldus oli vajalik, sest regionaalne ebavõrdsus on suur ning erinevate kriiside tulemusena on keerulisse olukorda sattunud vähem tulukamad kov-id. Negatiivse mõjuna lisandub veel käibemaksu määra tõstmine 20%-lt 22%-le 2024. aastal. Riigieelarve väga kehva olukorra tõttu ei ole võimalik 2024. aasta riigieelarve üldiste tulude arvelt tasandusfondi mahtusid suurendada nõrgema tulubaasiga kov-ide finantsolukorra leevendamiseks. Linna tulumaksu planeerimisel on sh võetud arvesse eelmise aasta tegelik ja jooksva aasta oodatav laekumine; majandusolukorra prognoosid, kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osakaal, maksumaksjate arv, samuti Narva linna elanikele peamisteks tööandjateks olevate ettevõtete majandusnäitajate dünaamika (AS Enefit Power, AS Enefit Solutions, OÜ Fortaco Estonia, OÜ Aquaphor International, HANZA Mechanics Narva AS).

2022 aastal korraldas Maa-amet maade hindamise, mille tulemused hakkavad kehtima 2024 aastast. Maa hind on Narva linnas kasvanud keskmiselt seitse korda.

01.06.2023 jõustuva maamaksuseaduse § 5 lõike 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 1. juulil igale järgmisele maa sihtotstarbegrupile maksumäära:

1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,1–0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;

2) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,1–0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;

3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 0,1–1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Eeltoodust tulenevalt on Narva Linnavolikogu kehtestanud alates 1. jaanuarist 2024  uued maamaksumäärad Narva linnas maa sihtotstarbegruppidele ning tunnistas kehtetuks Narva Linnavolikogu 26.09.2013. a määrus nr 24 „Maamaksumäära kehtestamine“.  Vastavalt maamaksust vabastamise korrale Narva linnas (Narva linnavolikogu 22.11.2012 määrus nr 23) vabastatakse Narva linna poolt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud. Maamaksu arvestuse aluseks on võetud  uued maksumäärad, maamaksu eelmise aasta tegelik ja jooksev laekumine eelarvesse.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamiseks. Kohalikud maksud on käesolevas eelarvestrateegias kajastatud muude maksutuludena: reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Reklaamimaks on kehtestatud Narva Linnavolikogu 27.02.2020 määrusega nr 6. Maksumaksja on maksuobjekti otsene valdaja, kes on kohustatud reklaamimaksu maksma ning täitma teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.

Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud Narva Linnavolikogu 21.05.2015 määrusega nr 18. Teede ja tänavate sulgemise maksu tasuvad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude üürituste (sh kultuuri-, spordiürituste, ajutiste kauplemiskohtade organiseerimiseks jne), korraldamise, samuti ehitus- ja remonttööde puhul, kui sellega kaasneb Narva linna haldusterritooriumil asuva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine.

Parkimistasu on kehtestatud Narva Linnavolikogu 22.03.2018 määrusega nr 6 „Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“. Maksukohustuslane on mootorsõiduki juht, kes pargib mootorsõiduki ja/või selle haagise avalikul tasulisel parkimisalal.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Antud tuludena on planeeritud riigilõivud, tulud haridusalasest tegevusest, kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, spordi- ja puhkealasest tegevusest, sotsiaalabialasest tegevusest, tulud üldvalitsemisest, tulud muudelt majandusaladelt, üür ja rent, tulud õiguste müügist, muu toodete ja teenuste müük.

Tulude kavandamisel on võetud arvesse 2022.aasta tegelik ja 2023.aasta oodatav laekumine ning muudatused asutuste tegevustes. Suurimad laekumised antud osas on kavandatud peamiselt haridus- ja sotsiaalabialasest tegevusest saadavate tulude arvelt.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Iga-aastases riigieelarves on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga kohalikele omavalitsustele. Tasandusfondi jaotamise põhimõtted määratakse seadusega. Tasandusfondi suurus ja jaotamise aluseks olevate arvnäitajate väärtused määratakse riigieelarvega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse arvesse sh kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks, elanike demograafiline struktuur, gümnaasiumiõpilaste arv munitsipaalkoolides ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse parameetrid. Tasandusfondi vahendid jaotatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega.

Toetusfondi suurus ja sellesse kuuluvad toetuste liigid määratakse riigieelarvega. Toetusfond on kohaliku omavalitsuse üksustele seaduses määratud sihtotstarbel ja tingimustel kasutamiseks või riigieelarves määratud sihtotstarbel antav toetus, mida jaotatakse ainult arvnäitajate alusel. Toetusfondi jaotamise aluseks olevad arvnäitajad ja nende arvestamise alused sätestatakse seadusega. Arvnäitajate väärtused määratakse riigieelarvega. Toetusfondi jaotamise ja kasutamise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 2023 aastal toetusfondi vahendid on ette nähtud sh üldhariduskoolide pidamiseks antavaks toetuseks (tööjõukuludeks, täienduskoolituseks, õppekirjanduseks, koolilõunaks, tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks, kultuuriranitsa toetuseks), koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks, suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus; huvihariduse ja –tegevuse toetuseks, toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, matusetoetuseks, asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks, pikaajalise hoolduse korralduse toetus; rahvastikutoimingute kulude hüvitiseks,  kohalike teede hoiu toetuseks; sõjapõgenike ja kõrgenenud energiakuludega toimetulemise toetus (toetus on ühekordne). Toetusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega. Pikaajalise hoolduse toetuse eesmärk on vähendada inimeste omaosalust väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamisel avaliku sektori rahastuse osakaalu suurendamisega. 2023. aastal jaotatakse need vahendid ning asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse ja matusetoetuse vahendid kohalikele omavalitsustele toetusena toetusfondist, aga 2024. aastast suunatakse vastavad vahendid ümber ja jaotatakse läbi tulumaksu ja tasandusfondi laekumise suurendamise.

2023. a.-2024. a. alustab Narvas kaks riigigümnaasiumi, kus saab õppida üle 700 õpilase. Narva Linnavolikogu 24.11.2022 otsuse nr 72 alusel 31.08.2023.a korraldatakse ümber Narva Kesklinna Gümnaasium, Narva Kreenholmi Gümnaasium, Narva Pähklimäe Gümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium, muutes koolide tegutsemise vormi põhikoolideks. Koolivõrgu ümberkorraldamine avaldab mõju toetus- ja tasandusfondi suurusele linna eelarvestrateegia perioodil.

Muudes tegevuskuludeks saadud toetustes on planeeritud täiendavad sihtotstarbelised laekumised asutuste tegevuskuludeks. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Muud tegevustulud

Antud tuludena on planeeritud laekumine vee erikasutusest, üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu, saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised, tulud varude müügist, trahvid ning muud tulud.

3.3.2  Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on jaotatud majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

- antavad toetused;

- muud tegevuskulud.

2024-2027 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid ning ametiasutuste tegevuste kavasid. Ametiasutused esitasid reservtegevuste nimekirjad prioriteetide kaupa, mis viiakse ellu algselt kavandatust suuremate tulude laekumise korral.

Antavad toetused

Toetustena tegevuskuludeks on kavandatud sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused. 2024-2027 aastate kavandamisel nimetatud kulude osas võeti aluseks eelnevate aastate andmeid ning asutuste tegevuste kava.

Aastatel 2024-2027 linna eelarves on planeeritud järgmised antavad toetused sh: sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, linna üritustele, sotsiaaltoetused, iga-aastased liikmemaksud jt.

Linnaeelarvest tegevuskuludeks eraldatavad sihtotstarbelised toetused on eelarvestrateegia perioodil planeeritud lähtudes 2023 aasta tasemest, sh SA-le Narva Linna Arendus, SA-le Narva Muuseum, SA-le Vaivara Kalmistud, toetusena avaliku liiniveo korraldamiseks.

Linnas kehtestatud toetuste andmise korrad on suunatud erinevate valdkondade toetamiseks, soodsa linnakeskkonna loomiseks, aiandusühistute ja korteriühistute sihtotstarbelist toetamiseks. Eelarvestrateegia perioodil kavandatakse need toetused lähtudes eelarve võimalustest.

Antavad toetused moodustavad ca 12 % põhitegevuse kuludest.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud jagunevad personalikuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks. 2024-2027 aastate kavandamisel võeti aluseks 2022 ja 2023 aastate andmeid, ametiasutuste tegevuste kavad.

Personalikulud moodustavad linna põhitegevuse kuludest ca 63%.

Majandamiskulud koosnevad administreerimiskuludest, kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari majandamiskuludest, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludest, koolituse, õppevahendite, meditsiini- ja hügieenikuludest, toiduainete ja toitlustusteenustest, sotsiaalteenustest ja muude teenuste kuludest.

Eelarvestrateegia perioodil linna asutuste ülesannete täitmisest tulenevad tegevused (k.a sõlmitavad lepingud) kavandatakse lähtudes eelarve võimalustest ning prognoosivatest kuludest. Nt koolieelses lasteasutuses peab lapsele olema tagatud eakohane toit ning koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt katab lapse toidukulu lasteasutuses vanem. Narva linna lasteaedadel on võimalus eelarvestrateegia kestel sõlmida hankelepinguid toiduainete ostmiseks. Samuti eelarvestrateegia perioodi kestel on vajadus teiste hankelepingute järel, nt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vara ja tarvikute, meditsiini- ja hügieenitarvete, vara ja inventari remondi- ja hooldusteenuste, sõidukite kasutusrendilepingute osas.

Kuna majandamiskulud on sh otseses seoses riigihangete tulemustega, võib nende maksumus ületada eelarvestrateegias planeeritud. Majandamiskuludele avaldavad mõju sh kommunaalkulude tariifide muudatused, käibemaksumäära muudatused. Juhul kui linna tulubaas ei võimalda katta kõiki kulusid, siis sellest tulenevalt tuleb kuluplaanid õigeaegselt muuta ning rakendada kokkuhoiumeetmeid.

Majandamis-ja muud kulud moodustavad linna põhitegevuse kuludest ca 23%.

Eesti kohalikel omavalitsustel on oma kogukonna elu korraldamisel laialdane pädevus. Narva linna olulisemateks kuluvaldkondadeks on haridusvaldkond, majandus (sh ühistransport), elamu-ja kommunaalmajandus, sotsiaalne kaitse (sh toetused, teenused, hoolekande asutused) ning vabaaeg, kultuur ja religioon (sh kultuurimajad, muusika-, spordi- ja huvikoolid, raamatukogud jne).

Narva linna ametiasutuste (sh hallatavate asutuste), teenistuste kulude klassifitseerimine toimub nii majandusliku sisu järgi kui ka valdkondade lõikes.  Koondülevaade on esitatud eelarvestrateegia punktis 3.6.

3.3.3 Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

1) põhivara soetus;
 2) põhivara müük;
 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
 5) osaluste soetus;
 6) osaluste müük;
 7) muude aktsiate ja osade soetus;
 8) muude aktsiate ja osade müük;
 9) antavad laenud;
 10) tagasilaekuvad laenud;
 11) finantstulud ja finantskulud.

Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, kov-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks. Linna arengutegevuse töö optimeerimiseks on kõikide suuremahuliste projektide töö (k.a kogu linna projektialase tegevuse koordineerimine) korraldatud läbi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti.

Arvestades linna omafinantseerimisvõimekust kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul, on suuremate investeeringute tegemine võimalik peamiselt välisrahastuse toel.

Antud osa planeerimisel on 2024-2027 aastateks võetud aluseks linnas realiseeritavad ja kavandatavad projektid. Projektide elluviimisest sõltub põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine, selle arvelt põhivara soetus ning sellega kaasnevad finantskulud. Eelarvestrateegia perioodil investeerimistegevusele avaldab mõju käibemaksumäärade kasv.

Narva linna investeerimistegevuse arvnäitajad on toodud arengukava tegevuskava osas, ülevaade põhiprojektidest (sh kavandatud investeeringuobjektidest) on esitatud punktis 3.6.

3.3.4 Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vastavalt KOFS-ile järgmisteks liikideks:

1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustiste võtmine ning kohustiste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;

2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustiste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

Kohustiste võtmine ja tagasimaksmine sõltub linnas realiseeritavatest ja kavandatavatest projektidest ja tegevustest. Võttes aluseks eelmiste perioodide kogemust võib eeldada, et eelarvestrateegia perioodil investeerimisprojektide realiseerimisel võib tekkida vajadus sildfinantseerimise üle. Käesolevas eelarvestrateegias need vahendid pole planeeritud, sest seda osa oluliselt mõjutab 2023.aastal kavandatud projektide prognoositav realiseerimine. Täpsustatud andmed kajastatakse vastava aasta eelarves. Linna kohustiste tagasimaksmine on otseses sõltuvuses ka sildfinantseerimise laekumisega.

Linna võlakohustised on esitatud Narva linna eelarvestrateegia tabelis, esitatud punktis 3.6.

3.4  Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia perioodiks 2024-2027

Narva linn kui kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuvad üksused moodustavad Narva linna arvestusüksust. Eelarvestrateegia koostamiseks on vajalik linna sõltuvate üksuste määramine. Sõltuvate üksuste määramisel lähtutakse KOFS-st ja rahandusministri määrusega kehtestatud finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodikast (on kinnitatud Rahandusministri 16.05.2011 määrusega nr 29). Eelarvestrateegia sisaldab andmeid sõltuvate üksuste majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajaid, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks.

Sõltuvad üksused leitakse kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute saldoandmike baasil iga aasta lõpu seisuga. Sellest lähtudes 2022.aasta andmete põhjal Narva linna arvestusüksusesse koos linna asutustega kuuluvad Sihtasutus Narva Linnaelamu, Sihtasutus NARVA HAIGLA, Sihtasutus Narva Linna Arendus, Sihtasutus Narva Sadam, Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus, Sihtasutus Narva linnaleht. Narva Linnavolikogu on 21.04.2022 võtnud vastu otsust nr 18 Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmisest ja sihtasutuse lõpetamisest. Sihtasutus oli kustutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist likvideerija avalduse alusel (kustutamiskanne 23.12.2022.a). Arvestusüksuse objektiivse finantsseisundi kajastamiseks käesolevas eelarvestrateegias ei kajastu info Sihtasutus Narva linnaleht kohta.

Linnaeelarvest eraldatav toetus sõltuvatele üksustele peamiselt planeeritakse 2023. aasta tasemel lähtudest eelarve võimalustest.

Sõltuvate üksuste andmed 2022. aasta kohta on võetud avalikest infosüsteemidest (https://saldo.rtk.ee ).

3.4.1 Sihtasutus Narva Linnaelamu

Munitsipaalelamufondi valitsemise ja kasutamise, selle säilitamise tagamine ja tehnilise seisukorra parandamise ülesanded on antud üle SA-le Narva Linnaelamu, mille asutajaks on Narva linn.

Sihtasutuse põhitegevuse tulud koosnevad enamjaolt omatuludest rendilepingutelt ja Narva linna poolt eraldatavast toetusest.

Linnaelamu põhitegevuse kulud on munitsipaalelamufondi haldamine, ühiselamute remonditööd, elu- ja mitteeluruumide ülalpidamiskulud, kommunaalkulud ja muud haldamisega seotud kulud.

Sihtasutus Narva Linnaelamu arvnäitajad on esitatud punktis 3.6.

3.4.2. Sihtasutus NARVA HAIGLA

Sihtasutuse NARVA HAIGLA asutajaks on Narva linn. Sihtasutuse peamiseks tegevusvaldkonnaks on haiglaraviteenused.

Sihtasutuse tulud moodustuvad peamiselt meditsiinilise tegevuse arvelt (98% tulude üldsummast). Tulude kõikumine aastate lõikes tuleneb meditsiiniteenuste maksumuse hinnakirja prognoositavast muutumisest.

Kuna sihtasutuse NARVA HAIGLA põhitegevuseks on meditsiiniteenuste osutamine, siis suure osa kuludest moodustavad personalikulud (65%). Töötasu prognoositava kasvu korral eelarve tööjõukulude osa suureneb oluliselt. Sihtasutuse NARVA HAIGLA kulude kasv on peamiselt seotud kommunaalteenuste kallinemisega, sisseostetavate tervishoiu- ja diagnostikateenuste mahu ja maksumuse suurenemisega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude kasvuga.

Oluliseks faktoriks, mis mõjutab rahaliste vahendite liikumist prognoositaval perioodil, on personali töötasu muutmine, eriti tööjõu säilitamiseks ja mainitamiseks. Käesoleva eelarvestrateegia perioodil rahaliste vahendite reserv on vähendatud optimaalse miinimumini, mis toetab asutuse finantsilisi võimalusi kuu algusele langevate maksete tipu katmiseks, töötasu jooksvate arvelduste tegemiseks, maksude maksmiseks ja hankijatega arveldamiseks.

Vabad rahalised vahendid on suunatud 2023. aastal peamiselt sihtasutuse NARVA HAIGLA materiaalse baasi parandamisele, uute kiirabiautode ja meditsiiniseadmete ostule.

Sihtasutus NARVA HAIGLA arvnäitajad on esitatud punktis 3.6.

3.4.3. Sihtasutus Narva Linna Arendus

Sihtasutuse Narva Linna Arendus asutajaks on Narva linn. Sihtasutuse eesmärgiks on Narva linna piirkonna elukeskkonna kvaliteedi tõstmine, soodsate tingimuste loomine ettevõtluse arenguks Narva linna haldusterritooriumil läbi sihtasutuse omandis või käsutuses oleva kinnisvara ja maa-alade arendamise linnaelanike huvides.

Sihtasutuse tegevus on seotud põhiliselt järgnevate tegevussuundadega: Äkkeküla spordi- ja puhkeala korrastav ja arendav tegevus;  hoone asukohaga Paul Kerese tn 20 arendamine ja rendile andmine; Joaoru puhkeala (sh Joaoru Rannahoone) arendamine.

Sihtasutus Narva Linna Arendus põhitegevuse tulu koosneb renditulust ja linnast saadud toetustest. Sihtasutuse tulu olulisem osa on otseselt seotud iga-aastaselt linna poolt laekuvatest toetustest, mis on suunatud põhitegevuse kulude katteks. Põhitegevuse kulud on tööjõukulud, majandamiskulud ning arendustegevusega seotud kulud.

Sihtasutus jätkab tegevust 2024-2027 aastatel kolmel märgitud suunal, lähtudes avanevatest projektide finantseerimise võimalustest, mis on põhiliselt seotud Äkkeküla alade arendamise (projektid ja iseseisev arendamine) ning Paul Kerese 20 tehtavate vajalike renoveerimistöödega. Oma projektide elluviimisel püüab Sihtasutus Narva Linna Arendus kaasata rahavahendeid erinevatest fondidest ja partneritelt.

2024-2027 aastatele on planeeritud sh järgmised investeeringuprojektid: ekstreempargi II etapi projekteerimine ja ehitamine; Äkkeküla jõulinnaku arendamine; Äkkeküla kelgunõlva II etapp; koerte jalutuskoha ehitamine; Äkkeküla spordiala arendamine (spordiväljaku asfaltkate, elektritööd); Äkkeküla tervise- ja spordikeskuse  väljaarendamist.

Sihtasutus Narva Linna Arendus arvnäitajad on esitatud punktis 3.6.

3.4.4. Sihtasutus Narva Sadam

Sihtasutuse Narva Sadam asutajaks on Narva linn. Sihtasutus on asutatud rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumise eesmärgiga Narva jõe sadama (k.a.Kulgu osa) rekonstrueerimiseks, arendamiseks turistidele ja kohalikele elanikele kvaliteetseid teenuseid pakkuvaks jahi- ja väikelaevade sadamaks, haldamiseks, opereerimiseks ja muudeks sellega seonduvateks toiminguteks. Narva Sadama peamised sihtgrupid on veeturistid, väikelaevade kohalikud omanikud ning muud piirkonda külastavad turistid. Narva Sadama konkurentideks on eelkõige teised piirkonna väikesadamad, kuid väikesadamate tegevusspetsiifikast tulenevalt tuleks neid vaadata mitte niivõrd konkurentide kuivõrd koostööpartneritena. Lisaks investeeringutele, mille kaudu parandatakse sadama teenuste kvaliteeti, on oluline Narva Sadama tuntuse kasv sihtgruppide hulgas.

Olulised tegevused aastateks 2024-2027 strateegiliste eesmärkide saavutamise osas on: Narva linna sadamate positsioneerimine Eesti, Soome, Rootsi, purjesportlaste ja veeturistide hulgas; sponsorite leidmine; Narva Port Hosteli edasiarendamine ja klientide leidmine; osalemine erinevates projektides.

Sihtasutus Narva Sadam arvnäitajad on esitatud punktis 3.6.

3.4.5. Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus

OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus osanikeks on Narva linn (99%) ja OÜ EKOVIR (1%). Osaühingu Narva Jäätmekäitluskeskus peaeesmärgiks on Narva linna ja lähialade elanikkonna vajaduste rahuldamine jäätmekäitluse valdkonnas. Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus osutab peamiselt järgimisi teenuseid: jäätmete vastuvõtt ja äravedu; konteinerite paigaldamine; lume koristamine ja muru niitmine; puude ja põõsaste raie. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskuse tegevused aastateks 2024-2027 on sh osutatavate teenuste kvaliteedi tõstmine, sisemiste tööprotsesside optimeerimine, tehniliste ressursside mõistlik kasutamine ja uuendamine.

Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus arvnäitajad on esitatud punktis 3.6.

3.5  Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine

Pikaajaliselt jätkusuutliku fiskaalraamistiku tagamiseks rakendatakse meetmeid kohalike omavalitsuste finantsdistsipliini tõhustamiseks. KOFS-st tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed on kov-i ja kov-i arvestusüksuse kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse ülemmäärast seadusandluses kehtestatud tähenduses.

Põhitegevuse tulem on  põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude  vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null. Vastavalt KOFS-ile eelarvestrateegias võib kavandada kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest väiksemana: kaheks mittejärjestikuseks aastaks; järgmiseks eelarveaastaks, kui jooksva aasta eelarve põhitegevuse tulem on kavandatud mitte väiksemana kui null. Antud nimetatud juhul peab eelarvestrateegiaga kavandatavate aastate põhitegevuse tulemite  summa olema mitte väiksem kui null.

Netovõlakoormus leitakse võlakohustiste kogusumma ja likviidsete varade kogusumma vahena. KOFS-i alusel kehtivad netovõlakoormuse arvestuse reeglid “Netovõlakoormuse ülemmäär“ (KOFS § 34)  ja võimalikud piirangud sh: „ Finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamisega arvestamine investeeringutoetuste andmisel“ (KOFS § 341).

Kui linnal või linna arvestusüksusel  nimetatud finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamata jätmine esines esmakordselt aruandeaasta lõpu seisuga ning kohaliku omavalitsuse üksus kavandab vastuvõetud eelarvega meetmete rakendamata jätmist jätkata, informeerib Rahandusministeerium kohaliku omavalitsuse üksust meetmete rakendamata jätmise tagajärgedest.

Arvestusüksuse näitajate arvutamisel võetakse arvesse kov-i ja temast sõltuvate üksuste saldoandmikud ning elimineeritakse nendes saldoandmikes kajastatud read, millel kajastub sama kov-i või temast sõltuva üksuse tehingupartneri kood.

Andmed Narva linna ja Narva linna arvestusüksuse põhitegevuse tulemist ja netovõlakoormusest 2022 aastal, jooksvaks 2023 aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks (2024-2027) on esitatud punktis 3.6. Arvestusüksuse sisesed tehingud on elimineeritud.

Esitatud andmetest tuleneb, et Narva linna ja Narva linna arvestusüksuse planeeritud põhitegevuse tulem on positiivne, netovõlakoormus ei ületa KOFS-iga kehtestatud ülemmäära ning vastavad seadusandlusega kehtestatud nõuetele.

3.6	Narva linna eelarvestrateegia 2024-2027 andmed

Arengusuunad tegevuskava alusel

| Arengusuunad, 2024-2027 aasta, Narva linna omafinantseering (tegevuskava koondandmed) | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Strateegiline eesmärk: Narva on rohelist eluviisi toetav linn | 15860649 | 65% | 22032261 | 41% | 29499544 | 36% | 10875235 | 24% |
| 1.1 Linn on atraktiivne investoritele energeetika- ja tööstussektoris | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.2 Linn on atraktiivne ettevõtluse arenguks | 402875 | 2% | 252875 | 0% | 252875 | 0% | 102875 | 0% |
| 1.3 Linna elamufond ja avalikud hooned on energiasäästlikud | 2775690 | 11% | 8392319 | 16% | 14835509 | 18% | 3210000 | 7% |
| 1.4 Linna taristu on keskkonnasõbralik | 9375000 | 39% | 7900500 | 15% | 11187660 | 14% | 5500000 | 12% |
| 1.5 Linna loodusväärtused on kaitstud | 2270000 | 9% | 2070558 | 4% | 1250000 | 2% | 300000 | 1% |
| 1.6 Linna korteri- ja aiandusühistud on aktiivsed osalised rohepöördes | 302000 | 1% | 302000 | 1% | 302000 | 0% | 302000 | 1% |
| 1.7 Linna elanikud osalevad aktiivselt linna muutmisel kliima- ja keskkonnasõbralikuks | 125000 | 1% | 500000 | 1% | 500000 | 1% | 0 | 0% |
| 1.8 Avalik ruum on võrdselt kvaliteetne, liikuma kutsuv ja turvaline igal pool Narva linnas | 610084 | 3% | 2614009 | 5% | 1171500 | 1% | 1460360 | 3% |
| 2. Strateegiline eesmärk: Narva on elanikest hooliv linn | 6540018 | 27% | 18970434 | 36% | 20337965 | 25% | 5344001 | 12% |
| 2.1 Narva linnas on kättesaadav kvaliteetne alus- ja üldharidus | 1714018 | 7% | 11676542 | 22% | 10946965 | 13% | 1613001 | 4% |
| 2.2 Huviharidus ja -tegevus on kasutajate, eelkõige noorte huvidega arvestav ning nende vajadusest lähtuv | 201000 | 1% | 201000 | 0% | 201000 | 0% | 201000 | 0% |
| 2.3 Noorsootöö tagab noortele mitmekülgsed arenguvõimalused, pakkudes vajalikku tuge koostöös sotsiaalvaldkonnaga | 185000 | 1% | 185000 | 0% | 185000 | 0% | 185000 | 0% |
| 2.4 Tugiteenused eelkõige lastele ja peredele on kättesaadavad ja kvaliteetsed | 430000 | 2% | 480000 | 1% | 530000 | 1% | 580000 | 1% |
| 2.5 Kõigile vajajatele on tagatud kõrge kvaliteediga tervishoiuteenused, mis edendavad tervislikke eluviise ja toetavad väärikat vananemist | 3330000 | 14% | 4887892 | 9% | 6390000 | 8% | 1145000 | 3% |
| 2.6 Linna sotsiaalteenused on asja- ja ajakohased ning vastavad abivajajate profiilile | 680000 | 3% | 1540000 | 3% | 2085000 | 3% | 1620000 | 4% |
| 2.7 Linnaelanike turvatunne on suurendatud | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. Strateegiline eesmärk: Narva on heade sündmuste linn | 1530000 | 6% | 11961322 | 22% | 32013463 | 39% | 27917722 | 63% |
| 3.1 Kultuuri-, sporditaristu ja märgilised objektid on korda tehtud | 1203000 | 5% | 11567322 | 22% | 31693963 | 39% | 27583722 | 62% |
| 3.2 Kultuuriprogramm on mitmekesine ja aastaringselt tihe | 273000 | 1% | 295000 | 1% | 273000 | 0% | 295000 | 1% |
| 3.3 Teeninduskultuur on kõrge | 15000 | 0% | 60000 | 0% | 7500 | 0% | 0 | 0% |
| 3.4 Linna turundus ja kommunikatsioon osapoolte vahel on aja- ning asjakohane | 39000 | 0% | 39000 | 0% | 39000 | 0% | 39000 | 0% |
| 4. Strateegiline eesmärk: Narva on aktiivne, avatud ja kaasav linn | 337000 | 1% | 322000 | 1% | 300000 | 0% | 300000 | 1% |
| 4.1 Linnas on loodud ja laialt kokku lepitud uus omavalitsuse juhtimise kontseptsioon | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4.2 Linnas kasutatakse parimaid kättesaadavaid e-lahendusi | 22000 | 0% | 22000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4.3 Linna valitsemisega seotud teenistujate kvalifikatsioon on tasemel | 300000 | 1% | 300000 | 1% | 300000 | 0% | 300000 | 1% |
| 4.4 Linna erinevad kogukonnad on aktiivselt kaasatud linna juhtimisse | 15000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| KOKKU | 24267667 | 100% | 53286017 | 100% | 82150972 | 100% | 44436958 | 100% |

Narva Linnavalitsuse 2022 aasta eelarve täitmine, 2023 aasta täpsustatud eelarve ja eelarvestrateegia perioodil 2024-2027 						eurodes

| Narva Linnavalitsus | 2022 täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevuse tulud kokku | 78 076 163 | 81 206 152 | 77 454 236 | 76 287 716 | 75 962 681 | 75 929 871 |
| Maksutulud | 35 733 092 | 36 265 454 | 38 002 540 | 38 201 254 | 38 405 589 | 38 613 828 |
| sh tulumaks | 35 261 858 | 35 878 352 | 37 587 378 | 37 760 526 | 37 934 538 | 38 109 422 |
| sh maamaks | 258 824 | 250 602 | 275 662 | 303 228 | 333 551 | 366 906 |
| sh muud maksutulud | 212 409 | 136 500 | 139 500 | 137 500 | 137 500 | 137 500 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 5 318 664 | 5 701 012 | 5 361 621 | 5 289 283 | 5 190 263 | 5 087 333 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 36 701 722 | 39 100 206 | 33 994 438 | 32 701 542 | 32 271 192 | 32 133 073 |
| sh tasandusfond | 16 088 183 | 16 132 037 | 16 198 693 | 16 198 693 | 16 198 693 | 16 198 693 |
| sh toetusfond | 16 364 584 | 20 627 453 | 15 209 926 | 13 952 958 | 13 522 608 | 13 348 561 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 4 248 955 | 2 340 716 | 2 585 819 | 2 549 891 | 2 549 891 | 2 585 819 |
| Muud tegevustulud | 322 686 | 139 480 | 95 637 | 95 637 | 95 637 | 95 637 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 65 580 763 | 74 717 635 | 67 294 453 | 61 213 777 | 60 082 374 | 58 691 587 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 7 251 732 | 9 050 174 | 8 540 977 | 8 261 048 | 7 700 688 | 7 010 483 |
| Muud tegevuskulud | 58 329 031 | 65 667 461 | 58 753 476 | 52 952 729 | 52 381 686 | 51 681 104 |
| sh personalikulud | 41 428 494 | 46 856 905 | 40 660 288 | 38 730 981 | 38 184 836 | 37 888 523 |
| sh majandamiskulud | 16 896 978 | 18 653 180 | 17 989 174 | 14 117 784 | 14 092 817 | 13 688 548 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| sh muud kulud | 3 559 | 157 376 | 104 014 | 103 964 | 104 033 | 104 033 |
| Põhitegevuse tulem | 12 495 400 | 6 488 517 | 10 159 783 | 15 073 939 | 15 880 307 | 17 238 284 |
| Investeerimistegevus kokku | -6 995 738 | -41 879 089 | -5 390 080 | -20 277 776 | -15 346 365 | -9 275 115 |
| Põhivara müük (+) | 692 591 | 490 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Põhivara soetus (-) | -23 819 019 | -44 425 471 | -22 915 617 | -30 381 072 | -31 596 660 | -9 964 000 |
| sh projektide omaosalus | -8 140 671 | -40 081 183 | -4 389 312 | -15 697 584 | -13 495 660 | -7 738 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 18 055 433 | 4 673 529 | 20 616 305 | 14 683 488 | 18 101 000 | 2 226 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -827 122 | -608 989 | -40 000 | -1 971 509 | -40 000 |  |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) |  |  |  |  |  |  |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | -607 784 |  | -900 000 | -600 000 |  |  |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Antavad laenud (-) |  |  |  |  |  |  |
| Finantstulud (+) | 3 869 | 13 360 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Finantskulud (-) | -494 474 | -2 022 285 | -2 352 685 | -2 210 600 | -2 012 622 | -1 739 032 |
| Eelarve tulem | 5 499 662 | -35 390 572 | 4 769 703 | -5 203 837 | 533 942 | 7 963 169 |
| Finantseerimistegevus | -4 245 024 | 25 131 112 | -9 402 384 | 5 203 837 | -533 942 | -7 963 169 |
| Kohustiste võtmine (+) | 5 000 000 | 37 664 489 | 5 329 312 | 18 269 093 | 13 535 660 | 7 738 000 |
| Kohustiste tasumine (-) | -9 245 024 | -12 533 377 | -14 731 696 | -13 065 256 | -14 069 602 | -15 701 169 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -4 491 744 | -10 854 983 | -4 632 681 | 0 | 0 | 0 |
| Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-) | -5 746 382 | -595 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine) |  |  |  |  |  |  |
| sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine) |  |  |  |  |  |  |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 15 487 664 | 4 632 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga | 22 537 604 | 47 195 801 | 37 793 417 | 42 997 254 | 42 463 312 | 34 500 143 |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) | 472 915 |  |  |  |  |  |
| sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 2 614 433 | 2 090 000 |  |  |  |  |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 7 049 940 | 42 563 120 | 37 793 417 | 42 997 254 | 42 463 312 | 34 500 143 |
| Netovõlakoormus (%) | 9,0% | 52,4% | 48,8% | 56,4% | 55,9% | 45,4% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 80 690 596 | 67 054 922 | 77 454 236 | 76 287 716 | 75 962 681 | 75 929 871 |
| Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) | 103,3% | 82,6% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 73 640 656 | 24 491 802 | 39 660 819 | 33 290 462 | 33 499 369 | 41 429 728 |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,19 | 1,09 | 1,15 | 1,25 | 1,26 | 1,29 |

Narva linna investeeringuobjektid valdkonniti

eurodes

| Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga) | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üldised valitsussektori teenused | 65 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 19 989 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 45 875 |  |  |  |  |
| Riigikaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  |  |  |  |
| Avalik kord ja julgeolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  |  |  |  |
| Majandus | 14 466 415 | 2 464 784 | 4 079 409 | 4 646 660 | 9 964 000 |
| sh toetuse arvelt | 686 524 | 0 | 0 | 2 226 000 | 2 226 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 13 779 891 | 2 464 784 | 4 079 409 | 2 420 660 | 7 738 000 |
| Keskkonnakaitse | 154 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 154 289 |  |  |  |  |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 1 142 573 | 0 | 1 900 000 | 8 065 000 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  | 6 100 000 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 1 142 573 |  | 1 900 000 | 1 965 000 |  |
| Tervishoid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  |  |  |  |  |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 8 155 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 1 500 000 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 6 655 877 |  |  |  |  |
| Haridus | 21 049 442 | 16 740 833 | 22 320 280 | 18 925 000 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 2 137 775 | 16 376 305 | 12 533 488 | 9 775 000 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 18 911 667 | 364 528 | 9 786 792 | 9 150 000 | 0 |
| Sotsiaalne kaitse | 0 | 4 650 000 | 4 652 892 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) |  | 2 500 000 | 2 502 892 | 0 | 0 |
| KÕIK KOKKU | 45 034 460 | 23 855 617 | 32 952 581 | 31 636 660 | 9 964 000 |
| sh toetuse arvelt | 4 344 288 | 18 526 305 | 14 683 488 | 18 101 000 | 2 226 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 40 690 172 | 5 329 312 | 18 269 093 | 13 535 660 | 7 738 000 |

Narva linna suurimad investeeringuobjektid																	eurodes

| Olulised investeeringuprojektid ja tegevused (alati "+" märgiga) - laenude arvelt kavandatud/kavandatavad | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 6 146 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 6 146 880* |  |  |  |  |
| Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 1 962 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 1 962 489* |  |  |  |  |
| Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 7 002 096 | 14 537 313 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  | 14 537 313 |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 7 002 096 |  |  |  |  |
| Narva Kesklinna Põhikoolisse ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone sisustamine | 861 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 861 743 |  |  |  |  |
| Stockholmi platsi ehitus, II etapp | 360 000 | 0 | 0 | 3 036 000 | 2 964 000 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  | 2 226 000 | 2 226 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 360 000 |  |  | 810 000 | 738 000 |
| Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala projekteerimine ja ehitamine (sh elektrienergia liitumisleping) ning ehitusprojekti ekspertiis | 9 773 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 9 773 094 |  |  |  |  |
| Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd (sh Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel) | 1 324 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 1 324 854 |  |  |  |  |
| Lasteaedade projekteerimine ja ehitamine (sh arhitektuurivõistluse korraldamine) | 200 000 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 200 000 |  | 7 500 000 | 7 500 000 |  |
| Narva Lasteaia Cipollino renoveerimine | 0 | 2 163 520 | 3 245 280 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  | 1 838 992 | 2 758 488 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) |  | 324 528 | 486 792 |  |  |
| Narva Paju Kooli arendamine HEV -kompetentsikeskuseks (sh Narva Pähklimäe Kooliga ühise õppehoone ehitamine) | 0 | 20 000 | 5 050 000 | 4 950 000 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  | 4 250 000 | 4 250 000 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) |  | 20 000 | 800 000 | 700 000 |  |
| Soldina linnaossa Narva Pähklimäe Kooli uue õppehoone (Narva Paju Kooliga ühise) ehitamine | 0 | 20 000 | 6 525 000 | 6 475 000 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  | 5 525 000 | 5 525 000 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) |  | 20 000 | 1 000 000 | 950 000 |  |
| Äkkeküla tervise- ja spordikeskuse arendamine (sh projekti "Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine" ellu viimine) | 213 152 | 40 000 | 1 971 509 | 40 000 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 213 152 | 40 000 | 1 971 509 | 40 000 |  |
| Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustike rajamine Äkkekülla (sh Siivertsini veetorustiku rajamine) | 0 | 900 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) |  | 900 000 | 600 000 |  |  |
| Uue hooldekodu ehitamine | 0 | 4 650 000 | 4 652 892 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  | 2 150 000 | 2 150 000 |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) |  | 2 500 000 | 2 502 892 |  |  |
| Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine | 7 641 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 1 500 000 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 6 141 925 |  |  |  |  |
| Munitsipaalelamute ehitamine (sh arhitektuurivõistluste korraldamine), sh: Vestervalli 17 üürimajade ehitamine | 300 000 | 0 | 1 900 000 | 8 065 000 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  | 6 100 000 |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 300 000 |  | 1 900 000 | 1 965 000 |  |
| Teede rekonstrueerimine | 512 921 | 1 500 000 | 1 507 900 | 1 570 660 | 1 000 000 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 512 921 | 1 500 000 | 1 507 900 | 1 570 660 | 1 000 000 |
| Linna üldplaneeringu koostamine | 102 086 | 24 784 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt |  |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 102 086 | 24 784 |  |  |  |
| Eelpool nimetamata muud projektid kokku | 8 633 220 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| sh toetuse arvelt | 2 844 288 |  |  |  |  |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 5 788 932 |  |  |  | 6 000 000 |
| KÕIK KOKKU | 45 034 460 | 23 855 617 | 32 952 581 | 31 636 660 | 9 964 000 |
| sh toetuse arvelt | 4 344 288 | 18 526 305 | 14 683 488 | 18 101 000 | 2 226 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine) | 40 690 172 | 5 329 312 | 18 269 093 | 13 535 660 | 7 738 000 |

*sh sildfinantseerimine

Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 2024-2027

eurodes

| # Sihtasutus Narva Linnaelamu | 2022 täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevuse tulud kokku (+) | 1 755 629 | 1 003 057 | 1 003 057 | 1 003 057 | 1 003 057 | 1 003 057 |
| sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 1 118 478 | 727 740 | 727 740 | 727 740 | 727 740 | 727 740 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevuse kulud kokku (+) | 1 886 776 | 1 003 057 | 1 003 057 | 1 003 057 | 1 003 057 | 1 003 057 |
| sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega |  |  |  |  |  |  |
| sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 14 949 | 14 949 | 14 949 | 14 949 | 14 949 | 14 949 |
| sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevustulem | -131 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeerimistegevus kokku (+/-) | 39 |  |  |  |  |  |
| Eelarve tulem | -131 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantseerimistegevus (-/+) |  |  |  |  |  |  |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -85 292 |  |  |  |  |  |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | 45 816 |  |  |  |  |  |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 129 363 | 129 363 | 129 363 | 129 363 | 129 363 | 129 363 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (%) | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

eurodes

| Sihtasutus NARVA HAIGLA | 2022 täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Põhitegevuse tulud kokku (+) | 30 143 600 | 34 129 400 | 37 196 183 | 40 000 766 | 42 965 567 | 46 037 627 |
| # sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 180 371 | 172 542 | 172 542 | 172 542 | 172 542 | 172 542 |
| # sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| # sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| # Põhitegevuse kulud kokku (+) | 30 669 616 | 33 927 657 | 36 357 591 | 38 394 376 | 40 844 199 | 43 843 176 |
| # sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 13 952 | 13 952 | 13 952 | 13 952 | 13 952 | 13 952 |
| # sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 |
| # sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevustulem | -526 016 | 201 743 | 838 592 | 1 606 390 | 2 121 368 | 2 194 451 |
| # Investeerimistegevus kokku (+/-) | -1 288 755 | -985 060 | -1 011 403 | -1 339 253 | -1 359 383 | -1 490 189 |
| # Eelarve tulem | -1 814 771 | -783 317 | -172 811 | 267 137 | 761 985 | 704 262 |
| # Finantseerimistegevus (-/+) | -57 481 | 197 565 | -108 435 | -108 435 | -108 435 | -108 435 |
| # Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -871 108 | -557 500 | -164 062 | 175 211 | 769 424 | 711 104 |
| # Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | 1 001 144 | 28 252 | 117 184 | 16 509 | 115 874 | 115 277 |
| # Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 2 238 608 | 1 681 108 | 1 517 046 | 1 692 257 | 2 461 681 | 3 172 785 |
| # Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 311 881 | 509 446 | 401 011 | 292 576 | 184 141 | 75 706 |
| # sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| # sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| # sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| # Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Netovõlakoormus (%) | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

eurodes

| Sihtasutus Narva Linna Arendus | 2022 täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Põhitegevuse tulud kokku (+) | 500 086 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| # sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 350 752 | 311 690 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
| # sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| # sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevuse kulud kokku (+) | 503 783 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
| # sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 52 090 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| # sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega | 2 096 | 2 096 | 2 096 | 2 096 | 2 096 | 2 096 |
| # sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevustulem | -3 697 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| # Investeerimistegevus kokku (+/-) | -293 |  |  |  |  |  |
| # Eelarve tulem | -3 990 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| # Finantseerimistegevus (-/+) |  |  |  |  |  |  |
| # Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 29 924 | 10 327 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| # Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | 33 914 | -9 673 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| # Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 29 589 | 39 916 | 69 916 | 99 916 | 129 916 | 159 916 |
| # Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 9 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| # sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| # sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| # Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Netovõlakoormus (%) | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

eurodes

| Sihtasutus Narva Sadam | 2022 täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Põhitegevuse tulud kokku (+) | 47 645 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| # sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 43 699 | 31 517 | 31 517 | 31 517 | 31 517 | 31 517 |
| # sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| # sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevuse kulud kokku (+) | 54 659 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| # sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 1 996 |  |  |  |  |  |
| # sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega |  |  |  |  |  |  |
| # sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevustulem | -7 014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| # Investeerimistegevus kokku (+/-) | 2 |  |  |  |  |  |
| # Eelarve tulem | -7 012 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| # Finantseerimistegevus (-/+) |  |  |  |  |  |  |
| # Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -2 123 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| # Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | 4 889 | -1 000 |  |  |  |  |
| # Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 3 703 | 3 703 | 4 703 | 5 703 | 6 703 | 7 703 |
| # Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| # sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| # sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| # Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Netovõlakoormus (%) | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

eurodes

| Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus | 2022 täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Põhitegevuse tulud kokku (+) | 676 799 | 857 123 | 978 987 | 1 077 486 | 1 184 735 | 1 302 709 |
| # sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt | 21 721 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| # sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| # sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt | 19 641 | 19 641 | 19 641 | 19 641 | 19 641 | 19 641 |
| # Põhitegevuse kulud kokku (+) | 678 252 | 824 815 | 974 987 | 1 072 486 | 1 179 735 | 1 297 709 |
| # sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega | 120 |  |  |  |  |  |
| # sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega |  |  |  |  |  |  |
| # sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele) |  |  |  |  |  |  |
| # Põhitegevustulem | -1 453 | 32 308 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| # Investeerimistegevus kokku (+/-) | 17 003 | -32 308 |  |  |  |  |
| # Eelarve tulem | 15 550 | 0 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| # Finantseerimistegevus (-/+) |  |  |  |  |  |  |
| # Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 4 326 | -5 000 | 1 800 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| # Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | -11 224 | -5 000 | -2 200 | -3 000 | -1 000 | -1 000 |
| # Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 51 287 | 46 287 | 48 087 | 50 087 | 54 087 | 58 087 |
| # Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) |  |  |  |  |  |  |
| # sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene) |  |  |  |  |  |  |
| # sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis |  |  |  |  |  |  |
| # Netovõlakoormus (eurodes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Netovõlakoormus (%) | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Narva linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2024-2027 ja finantsdistsipliini meetmete täitmine

eurodes

| Narva linna arvestusüksus | 2022 täitmine | 2023 eelarve | 2024 eelarve | 2025 eelarve | 2026 eelarve | 2027 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevuse tulud kokku | 109 396 807 | 116 386 355 | 115 829 776 | 117 566 338 | 120 313 353 | 123 470 577 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 97 570 734 | 109 642 787 | 104 806 401 | 100 860 009 | 102 285 678 | 104 011 842 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevustulem | 11 826 073 | 6 743 568 | 11 023 375 | 16 706 329 | 18 027 675 | 19 458 735 |
| Investeerimistegevus kokku | -8 268 509 | -42 897 224 | -6 402 250 | -21 617 796 | -16 706 515 | -10 766 071 |
| Eelarve tulem | 3 557 564 | -36 153 656 | 4 621 125 | -4 911 467 | 1 321 160 | 8 692 664 |
| Finantseerimistegevus | -4 301 738 | 25 329 444 | -9 510 052 | 5 096 169 | -641 610 | -8 070 837 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -5 416 017 | -11 407 156 | -4 763 943 | 208 211 | 804 424 | 746 104 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-) | -4 671 843 | -582 944 | 124 984 | 23 509 | 124 874 | 124 277 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 17 940 214 | 6 533 058 | 1 769 115 | 1 977 326 | 2 781 750 | 3 527 854 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 22 859 158 | 47 705 247 | 38 194 428 | 43 289 830 | 42 647 453 | 34 575 849 |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 2 614 433 | 2 090 000 |  |  |  |  |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 4 918 944 | 41 172 189 | 36 425 313 | 41 312 504 | 39 865 703 | 31 047 995 |
| Netovõlakoormus (%) | 4,5% | 35,4% | 31,4% | 35,1% | 33,1% | 25,1% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) | 112 011 240 | 95 199 084 | 110 233 750 | 117 566 338 | 120 313 353 | 123 470 577 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 102,4% | 81,8% | 95,2% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Vaba netovõlakoormus (eurodes) | 107 092 296 | 54 026 895 | 73 808 437 | 76 253 834 | 80 447 650 | 92 422 582 |

- Lisa 1. Lähteolukorra analüüs

- Elanikkond

Elanikkond aastani 2021

Narva linnas elas rahvastikuregistri andmetel 2021. aasta alguse seisuga 55 118 inimest ehk 41% Ida-Viru maakonna rahvastikust. Viimasel 15 aastal on elanike arv Narva linnas järjepidevalt vähenenud, aastakeskmiselt 1,7% , kokku enam kui 13 000 elaniku võrra (Joonis 3).

Joonis 3. Rahvaarv Narva linnas 2006–2021 (Rahvastikuregister)

Kõige enam (31% võrra) on kahanenud 0–6-aastaste laste arv. 7–18-aastaste laste arv ja tööeas elanike arv on kahanenud vastavalt 25% ja 27% võrra. Ainsana on suurenenud 65-aastaste ja vanemate elanike arv (19%). Perioodil on oluliselt kiirenenud tööealiste kahanemise tempo (Joonis 4).

Joonis 4. Rahvaarvu aastakeskmine muutus vanuserühmades 2005–2020 (Rahvastikuregister)

Linna loomulik iive on negatiivne, mis tähendab, et surmade arv ületab sündide arvu. Viimasel kuuel aastal on aastakeskmiselt olnud sünde 423 ja surmasid 844 ehk linna rahvaarv on loomuliku iibe tõttu vähenenud 421 elaniku võrra aastas. Samuti on rändeiive olnud negatiivne. Viimasel kuuel aastal on aastakeskmiselt lahkunud 589 inimest enam kui saabunud. Selles sisaldub ka 2019. aastal toimunud rahvastikuregistri korrektuur (Joonis 5).

Joonis 5. Loomulik- ja rändeiive 2015–2020 (Rahvastikuregister)

Kui kuus aastat tagasi sündis linnas ligi 500 last, siis möödunud kahel aastal juba alla 400 lapse. Viimasel kuuel aastal on ema keskmine vanus lapse sünnil Eestis tervikuna kiiresti suurenenud. Sarnane trend on ka Ida-Viru maakonnas. Kui aastal 2015 oli 29-aastaste ja nooremate naiste osakaal sündide arvukuses 58%, siis 2020. aastal 47%. Selline trend võib tulenevalt riigi perepoliitika jm mõjudest veel ka järgnevatel aastatel jätkuda, kuid arvestades bioloogilisi tegureid, mitte lõputult. Rahvaarvult väiksemate põlvkondade peamisse viljakasse ikka jõudmisel väheneb sündide arv Narva linnas paratamatult veelgi.

Summaarne sündimuskordaja on linnas viimasel kuuel aastal püsinud väga stabiilsena mõnevõrra allpool Eesti keskmist taset. Kuue aasta keskmine kordaja on olnud 1,49 last viljakas eas naise kohta (Joonis 6).

Joonis 6. Summaarne sündimuskordaja 2015–2020

Võrreldes peamises rändeeas (0–49) rahvastiku vanusstruktuuri 2021. aastal viie aasta taguse ajaga (sh arvestades sünde), on näha, et valdav osa väljarändajatest on vanuses 20–34 eluaastat, seejuures kõige enam vanuses 20–24. Seejuures on mõningane erinevus meeste ja naiste rändemustris. Perioodil on mehi lahkunud enam. Kui naiste väljarände tipp on vanuses 20 eluaastat, siis meeste puhul jaotub see ühtlaselt vanusevahemikule 20–24. Samas jätkub lahkumine ka vanemates vanuserühmades. Kuni 9-aastaste laste vanuserühm on olnud ainus, milles on toimunud väheldane sisseränne. 10–19-aastaste vaates on rändesaldo juba negatiivne (Tabel 2).

Tabel 2. Rände kogumõju perioodil 2015–2020 vastava aasta vanuserühmade ja sugude lõikes  (Rahvastikuregister)

| Vanusegrupp | Linn kokku | sh mehed | sh naised |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–4 | 29 | 12 | 17 |
| 5–9 | 21 | 17 | 4 |
| 10–14 | -115 | -58 | -57 |
| 15–19 | -115 | -71 | -44 |
| 20–24 | -630 | -290 | -340 |
| 25–29 | -489 | -288 | -201 |
| 30–34 | -514 | -310 | -204 |
| 35–39 | -325 | -210 | -115 |
| 40–44 | -298 | -193 | -105 |
| 45 –49 | -323 | -192 | -131 |
| 0–49 | -2759 | -1583 | -1176 |

Narva linna elanikest 18% on nooremad kui 18 eluaastat, tööealisi on 57% ning 65-aastaseid ja vanemaid elanikke 25% kogurahvastikust ().

Joonis 7. Vanuserühmade osakaal piirkondades 2020 (Rahvastikuregister)

Linna elanikkonna soo-vanuskoosseisu vaadeldes on näha, et elanike jaotus ei ole tasakaalus. Laste põlvkonnad on väiksemad kui vanemate omad. Lähikümnendil on peamises viljakas eas oluliselt väiksemad põlvkonnad. Kui nooremas eas on mehi rohkem kui naisi, siis rahvastiku vananedes olukord pöördub, alates 45. eluaastast on naisi (vanemates vanuserühmades eelkõige tulenevalt sooliselt diferentseeritud elueast) märgatavalt enam ().

Joonis 8. Rahvastiku soo-vanusjaotus Narva linnas seisuga 1.01.2021 (Rahvastikuregister)

Seoses elanikkonna vananemisega on ülalpeetavate määr kiirelt suurenemas. Demograafiline töösurve indeks on viimasel kaheksal aastal püsinud stabiilselt madal – tööturule sisenevad põlvkonnad on 40% võrra väiksemad kui sealt lahkuvad (Tabel 3).

Tabel 3. Demograafilised näitajad Narva linnas (Rahvastikuregister)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ülalpeetavate määr | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,62 |
| Demograafilise tööturusurve indeks | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,58 |
| Sugude suhe | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,82 |
| Sugude suhe vanuserühmas 20-39 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,17 | 1,19 |

2021. aastaks on suuremad laste aastakäigud juba sisenenud põhikooli III astmes ja gümnaasiumieas. Kui 11-aastaste ja vanemate laste aastakäigud on ligi 600 lapse suurused, siis kuni 3-aastaste laste aastakäikudes on u 400 last väi vähem. Võrreldes 4–6 aasta pärast kooli mineva põlvkonnaga, on III kooliaste praegu kolmandiku (u 600 lapse) võrra arvukam. (Joonis 9).

Joonis 9. Kuni 18-aastased lapsed Narva linnas (Rahvastikuregister)

Kokkuvõtvalt saab Narva linna viimase 10 aasta demograafilise olukorra kohta tõdeda järgmist:

- Vähenenud elanike arv ligi 9500 elaniku võrra (-15%). Kahanemisel on oluline mõju nii negatiivsel loomulikul iibel kui ka rändeiibel, viimasel mõnevõrra suurem.

- Vähenenud aastane sündide arv on u 500 sünnilt 360–370 sünnini.

- Väljarände kese on vanusegruppides 20–34, mis mõjutab tuleviku rahavastikupotentsiaali.

- Märkimisväärne on väljaränne ka vanusegrupis 10–19.

- Sündimuskordaja on olnud stabiilselt madalapoolne (u 1,5), mis ei ole piisav rahvastiku taastootmiseks.

- Arvukamad laste aastakäigud on juba vanemates kooliastmetes.

Seega järjest enam tuleb tähelepanu pöörata teenuste osutamisele eakale elanikkonnale ja kohaneda nõudluse vähenemisega alus- ja üldhariduses.

Elanikkonna prognoos aastani 2040

Statistikaameti koostatud rahvastikuprognoosi järgi kahaneb Ida-Viru maakonna rahvaarv järgneva 20 aastaga veel ligi kolmandiku ehk u 40 000 elaniku võrra. Narva linna seisukohalt tähendaks see rahvaarvu vähenemist u 17 000 elaniku võrra.

Täpsem rahvastikuprognoos Narva linna kohta on koostatud konsultandi poolt. Koostatud on kaks prognoosistsenaariumit: baas-stsenaarium (joonistel A) ja rändestsenaarium (joonistel B).

Rahvastikuprognoos on koostatud enimkasutataval kohortkomponendi ehk vanusnihke meetodil. Vanusnihke meetodil koostatud prognoos näitab rahvastikku moodustavate aastakäikude suuruse sammsammulist teisenemist ühest kalendriaastast järgmisse. Igal aastal lisab sündimus prognoositavasse rahvastikku ühe uue sünnipõlvkonna, vanemate aastakäikude suurus aga väheneb surnute arvu võrra. Avatud rahvastiku puhul muudab aastakäikude suurust ka ränne. Vanusnihke põhimõttel tehtud prognoosi väljund on eri aastakäikude suurus tulevikus.

Tulevast rahvaarvu ja rahvastiku koosseisu mõjutavad kaks olulist tegurit ― prognoosi hetkeks kujunenud rahvastiku vanuskoosseis ja see, mis juhtub sündimuse, suremuse ja rändega prognoosiperioodil. Prognoosi lähteaasta rahvastiku vanuskoosseis on prognoosi hetkeks juba kujunenud ehk see mõjutab ühtemoodi kõiki prognoosistsenaariume. Seega tekib stsenaariumitevaheline erinevus sündimus-, suremus- ja rändekäitumisest.

Prognoos on koostatud aastateks 2021–2040, mis demograafilisel ajaskaalal vastab enam kui ühe põlvkonna pikkusele vaatele. Kuni 16-aastasel perioodil on rahvastikuarengute peamiseks mõjutajaks rändeprotsessid, seejärel aga eelkõige soo-vanuskoosseis ning sündimus- ja suremuskäitumine. Milliseks reaalsuses kujuneb rahvastiku dünaamika esimesel prognoosipoolel, sõltub seega peamiselt siiski lähituleviku tegelikust rändekäitumisest.

Prognoos lähtub stabiilse arengu eeldusest ehk ei näe ette suuri ja ootamatuid muutusi, mida on võimatu ennustada. Samas peab arvestama, et majandus on tsükliline ja kriisid omavad olulist mõju elanikkonna rände- ja ka sündimuskäitumisele. Kogu Euroopa rännet mõjutavaks teguriks on sõda Ukrainas, mille tõttu saabub Ukrainast Eestisse üha rohkem inimesi. Ka nn koroonakriisi mõjust (või selle puudumisest) nimetatud protsessidele saab selgust alles järgmiste aastate statistilistest andmetest.

Prognoosis on koostatud baas-stsenaarium ja rändestsenaarium. Baas-stsenaariumis eeldatakse tavapäraselt, et tegemist on suletud rahvastikuga, mis tähendab, et selle koostamisel rännet ei arvestata ning analüüsitakse sündimus- ja suremuskäitumise mõju tuleviku rahvastiku arengule. Seega iseloomustab baas-stsenaarium tänaseks kujunenud rahvastiku sisemist taastevõimet. Rändestsenaariumis on arvestatud väljarände jätkumisega linnast. Prognoosistsenaariumite koostamiseks on kasutatud tarkvara Spectrum.

Lähtuvalt rahvastiku- ja haridusanalüüsist on püstitatud järgnevad üldised eeldused, mis jäävad kehtima kogu prognoosiperioodi jooksul:

- Alushariduses (sõime- ja lasteaiakohad) osalevad 1,5 kuni 6 (k.a) aastased lapsed, põhihariduses osalevad 7–15-aastased lapsed (ja gümnaasiumihariduses 16–18-aastased lapsed).

- Põhikooli ja gümnaasiumi teenusevajadus tekib jooksva aasta 1. septembri seisuga. Arvestatud on proportsiooniga, mille kohaselt läheb 1. klassi 74% siseneva aasta ja 26% sellest vanema aasta lastest.

Prognoosi väljundiks on linna tuleviku rahvaarv erinevates vanuserühmades, millest saab tuletada hinnangulise teenusevajaduse alus- ja põhihariduse kohta.

Kuigi tulemused on esitatud ühe lapse täpsusega, tuleb siiski arvestada, et tegemist on hinnanguliste arvudega ning olulisem on prognoosist ilmnev suundumus nii elanikkonna erinevates vanusrühmades kui ka erinevatel haridusastmetel.

- Baas-stsenaariumile (joonistel A) on püstitatud eeldused, kus rändeprotsessidega ei ole arvestatud ehk stsenaarium iseloomustab rahvastiku sisemist taastevõimet. Sündimuse aluseks on summaarne sündimuskordaja 1,5 viljakas eas naise kohta. Kordaja jääb samale tasemele terveks prognoosiperioodiks. Suremuse puhul on aluseks Ida-Viru maakonna meeste ja naiste oodatav eluiga sünnimomendil aastal 2018/2019 (meestel 70,52 ja naistel 80,56 eluaastat), mis jääb muutumatuks prognoosiperioodi lõpuni.

- Rändestsenaariumis (joonistel B) on arvestatud sama väärtusega summaarse sündimuskordajaga kui baas-stsenaariumis. Rände-eelduseks on väljaränne mahus 400 elanikku lähteaastal, rändemaht väheneb ajas. Arvestatud on soo- ja vanusrühmade lõikes diferentseeritud rändajate vanusstruktuuriga. Põhiosa väljarändest toimub vanuses 20–39 eluaastat, vanuserühm 0–9 ei rända. Suremuse puhul on aluseks Ida-Viru maakonna meeste ja naiste oodatav eluiga sünnimomendil aastal 2018/2019 (meestel 70,52 ja naistel 80,56 eluaastat), mis kasvab prognoosiperioodi lõpuni, jõudes aastal 2040 tasemele meestel 74,2 ja naistel 82,5 eluaastat.

Rahvastikuprognoosi väljundiks on rahvaarv vanuserühmades. Kui ka tuleviku väljaränne osutub eeldatust väiksemaks, siis arvestades toimunud rahvastikusündmusi, on tõenäoseim siiski rändestsenaariumile lähedane olukord (joonistel B).

Narva linna rahvaarv kahaneb sõltumata rändekäitumisest võrreldes lähteaastaga prognoosiperioodil iga-aastaselt tulenevalt elanike vanusstruktuurist igal juhul. Baas-stsenaariumi vaates kahaneb elanike arv aastaks 2040 u 10 000 elaniku võrra ehk 19%, väljarände jätkumisel enam kui 15 000 ehk 28% võrra (Joonis 10).

Joonis 10. Narva linna rahvastikuprognoos aastani 2040

Praeguse sündimuskäitumise jätkudes ja väljarände puudumisel on tuleviku sünnipõlvkonnad linnas kuni 60 lapse võrra väiksemad. Kui viimastel aastatel on sündinud keskmiselt ligi 400 last aastas, siis tulevikus sünniks jätkuvalt u 330 või enam last aastas. See on põhjustatud eelkõige rahvastiku vanusstruktuuri jaotusest viljakasse ikka jõudvates põlvkondades. Väljarände jätkudes on sündide arvu langus kiirem ning juba aastaks 2030 on sündide arv u 100 võrra väiksem (ehk u 280 last aastas) ja jääb sellelaadsele tasemele prognoosiperioodi lõpuni (Joonis 11).

Joonis 11. Narva linna sündide arvu prognoos aastani 2040

Võttes arvesse, et baas-stsenaarium on pigem ebareaalne, jätkub järgnevatel aastatel haridusvaldkonnas teenusevajaduse kahanemine. Prognoosiperioodi lõpuks aastal 2040 on nii lasteaia- kui ka põhikoolieas lapsi vastavalt kuni 40% ja 50% võrra vähem. Gümnaasiumieas noori saab olema kuni 45% võrra vähem. Väljarände puudumisel (mis on ebatõenäoline) kahaneb lasteaiaeas laste arvu enam kui 20%, põhikooli- ja gümnaasiumivanuses laste arv 40% (Joonis 12).

Joonis 12. Lasteaia-, põhikooli- ja gümnaasiumieas laste arvu muutuse prognoos Narva linnas aastani 2040

Lasteaialaste arv kahaneb mõlema prognoosistsenaariumi kohaselt järjepidevalt veel järgneval 12 aastal, misjärel toimub stabiliseerumine vastavalt 1800 (A) või 1500 (B) lapse tasemel ehk õppeaastal 33/34 võib lasteaiaeas lapsi võrreldes möödunud õppeaastaga olla kuni 1000 võrra vähem (Joonis 13).

Joonis 13. Lasteaiaeas laste arvu prognoos Narva linnas aastani 2040

Põhikoolieas laste arv kahaneb järjepidevalt prognoosiperioodi lõpuni. Kui aastal 2030 on lapsi mõlema prognoosistsenaariumi kohaselt ligikaudu 3600 (ehk võrreldes lähteaastaga 1300 lapse võrra vähem), siis 2040. aastal kas 2900 (A) või 2500 (B) ehk kuni 2400 lapse võrra vähem (Joonis 14).

Joonis 14. Põhikoolieas laste arvu prognoos Narva linnas aastani 2040

Mõlema prognoosistsenaariumi järgi toimub suurim kahanemine nii II kui ka III kooliastmes (Joonis 15).

Joonis 15. Põhikoolieas laste arvu prognoos kooliastmete lõikes Narva linnas aastani 2040

Järgneval 15 aastal potentsiaalselt gümnaasiumi või kutsekooli siirduvad lapsed on tänaseks juba sündinud. Vastavas eas laste arv püsib veel järgnevad viis aastat 1700 kandis, misjärel algab kahanemine prognoosiperioodi lõpuni, mil vanusrühmas on u tuhatkond noort ehk u 700 võrra vähem kui lähteaastal (Joonis 16).

Joonis 16. Gümnaasiumi- või kutsekooli eas noorte arvu prognoos Narva linnas aastani 2040

Linna tulude seisukohast väga olulise mõjuga on muutused tööealise rahvastiku arvus, mis jätkab tulenevalt olemasolevast vanusstruktuurist kahanemist igal juhul. Baas-stsenaariumi järgi on juba 10 aasta pärast linnas enam kui 4000 tööealist vähem, rändestsenaariumi järgi u 7000 tööealist vähem. Prognoosiperioodi lõpuks on muutus vastavalt -7500 ja -12 000 vastavas eas elanikku (Joonis 17).

Joonis 17. Tööeas elanike (vanus 19-64) arvu prognoos Narva linnas aastani 2040

Ainsaks suurenevaks vanuserühmaks on tulevikus eakad. Kahaneva maksutulu juures jääb seega erinevate sotsiaalteenuste osutamise vajadus püsima ja isegi kasvab. Vanemate kui 65 eluaastat elanike arv suureneb järgneval kümnendil kuni 1500 võrra. Prognoosiperioodi lõpuks toimub taas langus tasemele u 14 200 eakat. Samas suureneb vanemate kui 80 eluaastat elanike arv (lähteaastal ligi 4000 elanikku) 20 aastaga kuni u 1000 võrra (Joonis 18).

Joonis 18. Eakate (vanus 65+) arvu prognoos Narva linnas aastani 2040

Eakate osakaal rahvastikus suureneb tempokalt, ületades juba järgmiseks kümnendiks 30% piiri kogurahvastikust ning tõuseb prognoosiperioodi lõpuks kuni 36%-ni elanikkonnast. Tööealiste osakaal võib aastal 2040 olla vaid pool elanikkonnast. Samuti väheneb igal juhul lasteaia- ja koolieas laste osakaal rahvastikus (Joonis 19).

Joonis 19. Rahvastiku vanusstruktuuri muutuse  prognoos Narva linnas aastani 2040

Majanduslik ja sotsiaalne keskkond

Peamised majandusharud ja ettevõtted

Narva linnale on ajalooliselt iseloomulik töötleva tööstuse suur osakaal. Sama kehtib ka praegu – töötlevas tööstuses on ligi viiendik linnas olevatest töökohtadest (Tabel 4). Üksnes avalik sektor on suurema osakaaluga (21%). Arvuliselt on palju töökohti ka MTÜ-des ja SA-des, kuid mõne üksiku erandiga on nende kvartali käive alla 10 tuhande euro. Seega oluliseks palgamaksjaks neid pidada ei saa.

Tabel 4. Hõivatute ülevaade valdkondade lõikes 2020. a I kvartalis (Maksu- ja Tolliamet)

| Sektor | Hõivatuid kokku | % |
| --- | --- | --- |
| Töötlev tööstus | 2153 | 18% |
| Veondus ja laondus | 808 | 7% |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 388 | 3% |
| Hulgi- ja jaekaubandus | 1632 | 13% |
| Ehitus | 1130 | 9% |
| Haldus- ja abitegevused | 416 | 3% |
| Kinnisvaraalane tegevus | 178 | 1% |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 256 | 2% |
| Majutus ja toitlustus | 326 | 3% |
| Muud teenindavad tegevused | 263 | 2% |
| Ülejäänud valdkonnad kokku | 527 | 4% |
| Äriettevõtted kokku | 8077 | 66% |
| MTÜ-d ja SA-d kokku | 1621 | 13% |
| Avalik sektor | 2511 | 21% |
| Kõik kokku | 12209 |  |

Narva linnas paikneb statistiliselt 37,9% kõikidest Ida-Virumaa ettevõtetest, ületades teisi haldusüksusi vähemalt kahekordselt (Joonis 20). See osakaal on viimastel aastatel püsinud peaaegu muutumatuna, kõikudes vähem kui ühe protsendipunkti võrra. Sama võib öelda ka teiste maakonna omavalitsuste kohta.

Joonis 20. Ettevõtete osakaal Ida-Virumaa haldusüksustes 2020 (%) (Statistikaamet)

Narva linna suurimad ettevõtted töötajate arvu alusel (enam kui 100 töötajat) on (Maksu- ja Tolliameti 2021. a I kvartali andmed):

- Fortaco Estonia OÜ (töötlev tööstus)

- Hanza Mechanics Narva AS (töötlev tööstus)

- Narva-Bark AS (töötlev tööstus)

- Eesti Energomontaaž AS (ehitus)

Linnas tegutsevate ettevõtete arv on aasta-aastalt kasvanud (Joonis 21). Lõviosa ettevõtetest on väikesed, alla 10 töötajaga. Suurettevõtteid on Narva linna registreeritud üks.

Joonis 21. Ettevõtete arv Narva linnas töötajate arvu lõikes (Statistikaamet)

Ettevõtete sünni- ja surmamäärad on Narva linnas viimastel aastatel stabiilsed olnud. 2018. aastal oli ettevõtete sünnimäär 12,3 ja surmamäär samuti 12,3. See tähendab, et tegevust alustas sama palju ettevõtteid, kui lõpetas. Võrdluseks, Eestis olid määrad vastavalt 12,4 ja 11 ning Ida-Virumaal 11,6 ja 11,4.

100 tööealise elaniku kohta oli 2020. a alguses Narva linnas 7,38 ettevõtet. Võrdluseks, Eestis keskmine näitaja samal ajal oli 16,35 ja maakonna oma 7,86. Sellest võib järeldada, et ettevõtlusaktiivsus on Eesti keskmisest madalam, mis tuleneb ajalooliselt suurte tööstusettevõtete olemasolust kogu maakonnas. Samas on viie aastaga ettevõtlusaktiivsus Narvas kasvanud – 2016. aastal oli 100 tööealise elaniku kohta vaid 6,20 ettevõtet.

Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi kohaselt majandusarengut mõjutavad oluliselt geopoliitilised tegurid. Eesti Panga prognoosi kohaselt Venemaale seatud sanktsioonid toovad kaasa teatud mõju väliskaubandusele nii otseselt kui läbi kaubanduspartnerite kaubavahetuse ka kaudselt. Sanktsioonid süvendavad pakkumispoolseid piiranguid, eriti mõnede oluliste kaubagruppide puhul, nagu puidutoore, metallid, väetised ning mineraalsed kütused. Eesti ettevõtted otsivad uusi eksporditurge ning tarnijaid, kuid tõenäoliselt on see aeganõudev, sest sama probleemi ees on ka teiste riikide ettevõtted. Vastavalt prognoosidele tootmist takistavad probleemid süvenevad.

Tööalane ränne

Töökohtade paiknemisest ja tööalasest rändest annab ülevaate töötamise registri (kirjas töötaja töökoht aadressi täpsusega) ja rahvastikuregistri andmete (kirjas elaniku elukoht aadressi täpsusega) ühendamine.

Suurim osa Narva linna elanikest töötab oma elukohajärgses omavalitsuses (Tabel 5). Küllalt suur osa elanikest käib tööl ka Tallinnas ja Narva-Jõesuus – vastavalt 1880 ja 1810. Kokku käib mujal tööl üle 6100 Narva linna elaniku.

Tabel 5. Narva linna registreeritud elanike töökohtade paiknemine seisuga 1.01.2020 (Statistikaamet)

| Töökoha omavalitsus | Töökoha maakond | Töötajate arv |
| --- | --- | --- |
| Narva linn | Ida-Viru maakond | 15494 |
| Tallinn | Harju maakond | 1880 |
| Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 1810 |
| Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 489 |
| Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 413 |
| Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 397 |
| Tartu linn | Tartu maakond | 207 |
| Rae vald | Harju maakond | 171 |
| Saue vald | Harju maakond | 109 |
| Maardu linn | Harju maakond | 107 |
| Viimsi vald | Harju maakond | 75 |
| Pärnu linn | Pärnu maakond | 54 |
| Jõelähtme vald | Harju maakond | 41 |
| Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 41 |
| Harku vald | Harju maakond | 36 |
| Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 33 |
| Viljandi vald | Viljandi maakond | 25 |
| Haapsalu linn | Lääne maakond | 23 |
| Keila linn | Harju maakond | 22 |
| Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 21 |
| Mustvee vald | Jõgeva maakond | 20 |
| Saku vald | Harju maakond | 20 |
| Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 20 |
| Muud omavalitsused kokku |  | 126 |

Muudest omavalitsustest käib Narva linnas tööl kokku veidi rohkem kui 1700 inimest (Tabel 6). Enim käivad Narva linnas tööl Narva-Jõesuu elanikud.

Tabel 6. Muudest omavalitsustest pärit Narva linnas töötavate inimeste arv seisuga 1.01.2020 (Statistikaamet)

| Elukoha omavalitsus | Elukoha maakond | Töötajate arv |
| --- | --- | --- |
| Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 713 |
| Tallinn | Harju maakond | 352 |
| Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 295 |
| Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 142 |
| Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 65 |
| Tartu linn | Tartu maakond | 33 |
| Toila vald | Ida-Viru maakond | 29 |
| Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 23 |
| Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 15 |
| Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 13 |
| Pärnu linn | Pärnu maakond | 12 |
| Maardu linn | Harju maakond | 11 |
| Rae vald | Harju maakond | 11 |

Turism

Narva linn on ajaloo- ja kultuuripärandi poolest rikas. Rahvusvaheliselt on tuntud Narva ja Ivangorodi kaitseehitised, sh linnused, bastionid jm Narva jõe vastaskallastel. Narva Hermanni linnuses tegutseb Narva Muuseum, mis on aasta-aastalt tegelenud ekspositsiooni uuendamise ja hoonete säilitamisega. Linnuses leiavad aset mitmed suurüritused, nagu näiteks traditsiooniks kujunenud Narva Põhjasõja-aegsete lahingute rekonstruktsioonid, muusikafestival Station Narva jne.

Olulise tähtsusega objekte on Narvas rohkelt (nimekiri ei ole ammendav):

- Victoria bastioni kasematid – restaureeritud käikudes paikneb ekspositsioon, mis tutvustab Narva kaitsesüsteemi ajalugu.

- Kreenholmi manufaktuur, mis rajati 1857. aastast alates väldanud pool sajandit kestnud ehitustööde käigus. Praeguseks on tekstiilitööstus oma tegevuse seal lõpetanud ja 300 tuhande m2 suurune kompleks seisab tühjalt, kuid Euroopa Liidu toetuse abil on kavas Kreenholmi saarele rajada tekstiilimaailm, lisaks kinnitas Riigikogu riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirjas Narva Kreenholmi kultuurikvartali „Manufaktuur“ rajamise, mille maksumus küündib 30 miljoni euroni. Rahastusest pool tuleb Kultuurkapitalilt, pool eraomanikult.

- Narva raekoda, mis on Narva ajaloolise linnasüdame keskus. Raekoja rekonstrueerimine on parajasti käimas.

- Gloria bastionil paiknev kunagi magasiaidaks rajatud hoone, kus praegu asub Narva Muuseumi kunstigalerii.

- Pimeaed – avalik park, mis sai oma nime Pimevärava järgi. Tegemist on Eesti esimese linnapargiga.

- Jõeäärne promenaad – linna ajaloolises südames asuv kaldapealne ligi 1 km pikkune ala bastionide ja jõe vahel.

- Aleksandri kirik – üks suurimaid kirikuid Eestis, kus on kontsertide korraldamiseks suurepärane akustika. Kiriku torn on rekonstrueeritud, peahoone vajab põhjalikku remonti. Peale Aleksandri koguduse pankrotti omandas kirikuhoone pankrotivara hulgast Eesti Vabariik eesmärgiga unikaalne hoone säilitada, korda teha ning kultuuriürituste korraldamiseks kasutusele võtta.

- Narva Issanda Ülestõusmise peakirik – tegutsev õigeusu kirik, mis jäi 1944. a pommitamisest puutumatuks.

- Vana haiglahoone, mis algselt ehitati Kreenholmi Manufaktuuri tarbeks. Tänapäeval asub seal Narva Haigla.

Lisaks ajaloolistele hoonetele ja kompleksidele paikneb linnas mitmeid mälestisi ja monumente. Ajaloomälestisi on Narvas tervelt 360, millest 50 on ehitismälestised, 6 ajaloomälestised, 301 kunstimälestised ja 3 arheoloogiamälestised.

Narva linnas on puhkaeestis.ee andmetel 10 majutusasutust, neist kolm on hotellid, ülejäänud hostelid või külaliskorterid. Restorane ja kohvikuid on Narvas ligi 30, neist vaid üks on kvaliteedimärgisega. Seega võib eeldada, et linna turismiinfrastruktuur ei ole piisav suure hulga külastajate kvaliteetseks teenindamiseks.

Narva jõe potentsiaal on täielikult rakendamata – sadamad (Jõe ja Kulgu) ei ole lõplikult välja arendatud.

Samas on linna külastajate arv on aasta-aastalt kasvanud, millele andsid sarnaselt kogu maailmale tagasilöögi koroonaviirusega seotud piirangud.

Narva kandideeris Euroopa kultuuripealinnaks 2024, kuid kaotas Tartu linnale. Järgmine võimalus kultuuripealinnaks saada on 2037.

Elanike sissetulek ja toimetulek

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu on perioodil 2016–2020 kasvanud 194 euro ehk ligi 24% võrra (Joonis 22). 2020. aastal oli brutotulu Narva linnas sarnane maakonna keskmisega, jäädes aga Eesti näitajale 362 euro võrra alla. Ka tulu kasvutempo näitab pigem lõhe süvenemist – vaadeldaval perioodi suurenes Eesti keskmine brutotulu kiiremine (28% võrra).

Joonis 22. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu perioodil 2016–2018 (Statistikaamet)

Kõikides vanusegruppides teenivad Narva linnas mehed naistest rohkem (Joonis 23). Kõige kõrgem tulu on vanusegrupis 25–49 (keskmiselt 1093 eurot; võrdluseks, Eesti keskmine oli samal ajal samas vanusegrupis 1544 eurot ehk 451 eurot kõrgem), kõige madalam noorimas (802), mis on ka mõistetav.

Joonis 23. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Narva linnas soo ja vanuserühmade lõikes 2020. a (Statistikaamet)

Sarnaselt Ida-Viru maakonna trendile on ka Narva linnas brutotulu saajate arv viimase viie aasta vältel kahanenud (Joonis 24). Maakonnas on brutotulu saajate arv kahanenud ligi 8%, Narva linnas 7,4% võrra, Eestis aga jäänud samaks.

Brutotulu teenis 2020. aastal ligi 31% kogu linna elanikkonnast (rahvastikuregistri andmed 1.01.2020 seisuga). Arvestades elanikkonna kahanemist, väheneb aja jooksul nende osakaal veelgi, s.o järjest väiksem hulk inimesi peab üleval pidama üha suurenevat grupp. Ida-Virumaal teenis 2020. a brutotulu 33,4% ja Eestis veidi üle 39% elanikkonnast.

Joonis 24. Brutotulu saajate arv Narva linnas perioodil 2016–2020 (Statistikaamet)

Registreeritud töötute arv peegeldab selgelt koroonakriisi mõju – viimase aastaga on töötute arv hüppeliselt tõusnud (Joonis 25). Nii Ida-Viru maakonnas kui ka Eesti riigis tervikuna on trendid samad.

Joonis 25. Registreeritud töötute arv Narva linnas perioodil 2016–2021 1. jaanuari seisuga (Töötukassa)

Registreeritud töötute osakaal linna tööealisest elanikkonnast on Narva linnas ja Ida-Virumaal olnud läbivalt kõrgem riigi vastavast näitajast (vahemikus 3,9–5,4 protsendipunkti kõrgem).

Joonis 26. Registreeritud töötute osakaal tööealisest elanikkonnast (Töötukassa, Rahvastikuregister)

Ülalpeetavate määr on nii Narva linnas, Ida-Viru maakonnas kui ka Eestis tervikuna viimase viie aasta jooksul kasvanud (Joonis 27). Narva linnas on see aga Eesti keskmisest näitajast märgatavalt kõrgem. Peaasjalikult tuleb see üle 65-aastaste vanusegrupi suurest osakaalust. Arvestades linna demograafilist profiili, suureneb ülalpeetavate määr järgmistel aastatel veelgi. See tähendab, et surve alles jäävale tööealisele elanikkonnale suureneb veelgi.

Joonis 27. Ülalpeetavate määr (%) perioodil 2017–2021 (Statistikaamet)

Linna juhtimine ja eelarve

Juhtimisorganisatsioon

Narva linna omavalitsusorganid on linnavolikogu ja linnavalitsus. Omavalitsuse esinduskogu on 31-liikmeline ja selles on moodustatud 11 alalist komisjoni.

Narva Linnavalitsus koosneb linnapeast, abilinnapeast ja kolmest linnavalitsuse liikmest. Töö on jaotatud erinevate struktuuriüksuste vahel (Joonis 28).

Joonis 28. Narva Linnavalitsuste struktuur

Narva linna struktuurides, sh volikogu kantselei on kokku 219,65 teenistuskohta.

Hallatavaid asutusi on 39, neist 38 on Kultuuriosakonna poolt hallatavad, sh 17 lasteaeda, 2 põhikooli, 6 üldhariduskooli ja täiskasvanute kool.

Linna valitseva mõju all olevad üksused on veel (kokku 8) Transservis-N AS (korraldab piiriülest transiiti), Narva Vesti AS (joogiveega varustamine ja heitveekäitlus), Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ (jäätmemajandus), Narva Linnaelamu SA (kinnisvara haldus), Narva Haigla SA, Narva Sadam SA, Narva linna Arendus SA (kinnisvaraarendus) ja Narva Linnaleht SA (likvideerimisel).

Lisaks on linna olulise mõju all (kokku 3) Küste OÜ (maastike hooldus ja korrashoid), Narva Muuseum SA ja Vaivara Kalmistud SA.

Eelarvepositsioon

Narva linna põhitegevuse tulude maht on u 70 miljonit eurot. Ligikaudu poole tuludest moodustavad saadavad toetused, 43% maksutulud ning 7% tulud kaupade ja teenuste müügist. Eestis keskmiselt on maksutulude osakaal eelarves 61%, toetuste osakaal 28% ja kaupade ja teenuste müügist saadavate tulude osakaal 10%. Seega on linna omatulud võrreldes riigi keskmisega madalamad ja toetuste osakaal eelarves selle võrra suurem.

Põhitegevuse kuludest moodustavad tööjõukulud 66%, majandamiskulud 24% ja antavad toetused 10%. Eestis keskmiselt on tööjõukulude osakaal eelarves 53%, majandamiskuludel 33% ja toetustel 12%. Narva linnas on seega keskmine tööjõukulude osakaal kõrgem ning majandamiskulude ja antud toetuste osakaal võrreldes Eesti keskmisega madalam.

Linna eelarvepositsioon on möödunud kuuel aastal järjepidevalt paranenud. Põhitegevuse tulem on suurenenud 4,5 miljonilt 10 miljoni euroni ehk 14%-ni põhitegevuse tuludest. Eesti keskmine on 13%. Seoses eelarvemahu kasvu ja elanikkonna kahanemisega on tulud elaniku kohta kuue aastaga suurenenud u 500 euro võrra.

Linna võlakohustused olid 2021. a lõpu seisuga 29,7 miljonit eurot. Perioodi 2015–2021 jooksul pole võlakoormus absoluutsummas oluliselt muutunud. Samas seoses eelarvemahu kasvu ja likviidsete varade suurenemisega on netovõlakoormuse määr 2021. a lõpuks kahanenud 13%-ni. Võlakohustused elaniku kohta on perioodil suurenenud 82 euro võrra 551 euroni.

Perioodil 2015-2021 on linn investeerinud põhivarasse ligi 60 miljonit eurot, kokku enam kui 1000 eurot elaniku kohta (2021. a. seisuga). Investeeringute kogumahust 28% on olnud võimalik teha sihtfinantseeringute toel (Tabel 7).

Tabel 7. Narva linna eelarvenäitajad (Rahandusministeerium, konsultandi arvutus)

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevuse tulud | 52 166 000 | 54 130 000 | 58 186 000 | 65 968 000 | 70 618 000 | 71 083 000 | 72 799 000 |
| Põhitegevuse kulud | 47 569 000 | 48 098 000 | 50 530 000 | 56 917 000 | 60 633 000 | 61 174 000 | 62 902 000 |
| Põhitegevuse tulem | 4 597 000 | 6 032 000 | 7 656 000 | 9 052 000 | 9 985 000 | 9 910 000 | 9 898 000 |
| Tulemi osakaal tuludest | 9% | 11% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Põhitegevuse tulud elaniku kohta | 853 | 896 | 978 | 1 126 | 1 221 | 1 271 | 1 349 |
| Põhitegevuse tulem elaniku kohta | 75 | 100 | 129 | 154 | 173 | 177 | 183 |
| Võlakohustused aasta lõpu seisuga | 28 684 000 | 23 490 000 | 23 177 000 | 28 216 000 | 25 432 000 | 28 446 000 | 29 717 000 |
| Likviidsed varad aasta lõpu seisuga | 3 668 000 | 5 050 000 | 5 815 000 | 9 916 000 | 12 835 000 | 14 202 000 | 19 979 000 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 25 016 000 | 18 440 000 | 17 362 000 | 18 300 000 | 12 597 000 | 14 244 000 | 9 738 000 |
| Netovõlakoormuse % | 47,95% | 34,07% | 29,87% | 27,74% | 17,84% | 20,04% | 13,38% |
| Võlakohustused elaniku kohta | 469 | 389 | 390 | 481 | 440 | 509 | 551 |
| Põhivara soetus | 7 725 000 | 3 135 000 | 6 358 000 | 11 658 000 | 7 124 000 | 12 105 000 | 12 019 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 4 501 000 | 87 000 | 897 000 | 4 644 000 | 1 637 000 | 2 399 000 | 6 968 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | 856 000 | 108 000 | 88 000 | 632 000 | 152 000 | 346 000 | 292 000 |
| Põhivara soetus elaniku kohta | 140 | 54 | 108 | 210 | 126 | 223 | 223 |

Maksimaalne netovõlakoormus on 2020. a lõpu seisu arvestusega enam kui 55 miljonit eurot. Seega on teoreetiline vaba laenuvõime veel u 25 miljonit eurot. Olemasoleva põhitegevuse tulemi juures on laenamine võimalik. Suures mahus on olemas ka likviidseid varasid, mille kasutuselevõtmine põhivara investeeringuteks on kavandatud 2021. aasta eelarvega.

Maksumaksjad moodustavad u 42% elanikkonnast. Väliskeskkonnast tuleneb jätkuv surve linna kulude kasvuks palgakasvu ja hindade kallinemise näol. Teisalt piiravad tööealise elanikkonna kahanemine ja väljaränne tulumaksu laekumise kasvu.

Tuleviku vaates on linna jooksva majandamise ja investeerimisevõimekuse olemasoluks soovitav vähemalt säilitada linna praegust eelarvepositsiooni. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse maksimaalseks võimendamiseks on vajalik vähemalt 16% põhitegevuse tulemi saavutamine.

Linna 2021. a eelarve jaotus näitab, et konkurentsitult suurim osa linna põhitegevuse kuludest on seotud haridus- ja kultuurivaldkonnaga (66%). Linnamajanduse ja sotsiaalabi korraldusele kulub vastavalt 14% ja 13% vahenditest (Tabel 8).

Tabel 8. Põhitegevuse kulude jaotus linna 2021. a eelarve täitmises

| Struktuuriüksus | Kulud | Osakaal |
| --- | --- | --- |
| Kultuuriosakond | 41 201 007 | 66% |
| Linnamajandusamet | 8 666 552 | 14% |
| Sotsiaalabiamet | 8 473 849 | 13% |
| Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 530 736 | 2% |
| Linnakantselei | 1 485 972 | 2% |
| Arhitektuuri- Ja linnaplaneerimise Amet | 597 127 | 1% |
| Rahandusamet | 492 915 | 1% |
| Linnavolikogu Kantselei | 453 509 | 1% |
| Kokku | 62 901 667 | 100% |

Kinnisvara

Narva linnale kuulub 84 hoonet, kus osutatakse või on varemalt osutatud omavalitsuse teenuseid. Narva linnal on teenuste osutamiseks kasutatavat (või varasemalt kasutatud) kinnisvara kokku netopinnaga ligi 215 000 m². Kinnisvara haldamise korraldamine on jaotatud Kultuuriosakonna (131 000 m²) ja Linnamajandusameti (84 000 m²) vahel.

Lähtuvalt kasutuse funktsioonist moodustab ligi veerandi (51 000 m²) koolide kasutuses olev pind (v.a spordihooned). Lasteaedade kasutuses on 34 000 m², spordirajatisi 26 000 m² ja huvikoolid tegutsevad 15 000 m² suurusel pinnal. Ühiselamute pinda on 28 000 m². Mitmed varasemalt peamiselt lasteaedade kasutuses olnud hoonetes tegutsevad erinevad seltsid (14 000 m²), haigla ja perearstide kasutuses on ligi 10 000 m² pinda. Täielikult kasutusest väljas olevat pinda on 6000 m².

Vastavalt linnavalitsuse spetsialistide hinnangule on hea seisukorras 25% hoonete pinnast (54 000 m²), rahuldavas seisukorras 69% (148 000 m²) ning amortiseerunud 6% (12 500 m²).

Lähtuvalt funktsioonist on kõige paremas seisukorras kultuuri, noortekeskuse ja sotsiaalfunktsiooniga hooned, kus hea seisukorraga pinna osakaal on kõrgem kui 80%. Tervishoiu ja administratiivsete tegevustega sisustatud hoonetes on näitaja vastavalt 66% ja 71%. Muude funktsioonide puhul on see oluliselt madalam. Lasteaedade, koolide ja spordirajatiste pinnast on heas seisukorras ainult paarteist protsenti (Tabel 9).

Tabel 9. Narva linna omandis teenuste osutamiseks kasutatav kinnisvara ja selle hinnanguline seisukord (Narva Linnavalitsus)

| Kasutusotstarve | Hea | Rahuldav | Amortiseerunud | Kokku | Osakaal kogupinnast | Heas seisukorras pinna osakaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kool | 6 939 | 31 336 | 12 482 | 50 757 | 24% | 14% |
| Lasteaed | 3 845 | 29 985 |  | 33 830 | 16% | 11% |
| Ühiselamu |  | 27 966 |  | 27 966 | 13% | 0% |
| Sport | 2 879 | 23 429 |  | 26 308 | 12% | 11% |
| Huvikool | 6 084 | 9 200 |  | 15 283 | 7% | 40% |
| Seltsitegevus | 4 784 | 9 339 |  | 14 123 | 7% | 34% |
| Tervishoid | 6 508 | 3 282 |  | 9 790 | 5% | 66% |
| Kultuur | 8 814 |  |  | 8 814 | 4% | 100% |
| Administreerimine | 4 815 | 1 924 |  | 6 738 | 3% | 71% |
| Kasutusest väljas |  | 6 064 |  | 6 064 | 3% | 0% |
| Muu | 4 910 | 221 | 163 | 5 294 | 2% | 93% |
| Sotsiaal | 3 509 | 818 |  | 4 327 | 2% | 81% |
| Raamatukogu |  | 3 368 |  | 3 368 | 2% | 0% |
| Noortekeskus | 1 166 |  |  | 1 166 | 1% | 100% |
| Õpilaskodu |  | 884 |  | 884 | 0% | 0% |
| Kokku | 54 252 | 147 816 | 12 646 | 214 714 | 100% | 25% |

Vastavalt riigikontrolli 2016. aastal koostatud raportile oli Eestis keskmiselt ühel omavalitsusel (suurusega enam kui 20 000 elanikku) elaniku kohta hallatavat hoonepinda u 3,9 ruutmeetrit. Narva linnas on vastav näitaja 2021. aasta rahvastiku arvestusega samuti 3,9 m². Teisalt tuleb arvestada, et näitaja on suurema rahvaarvuga linnalises keskkonnas üldjuhul madalam (näiteks Tallinnas 1,8 m² ja Tartus 2,8 m² elaniku kohta) ja väiksemates linnades või maalises keskkonnas, kus teenuste tarbijad on hajutatud ja neid on vähem, vastavalt kõrgem. Samuti oli Eestis keskmiselt enam kui 60% lasteaia- ja koolihoonetest heas või väga heas seisukorras.

Linna kasutuses oleva hoonepinna keskmistatud ehitusaasta on 1969. Enam kui pool hoonete pinnast on valminud 1970. aastatel. Peale sajandivahetust valminud uusehitisi või juurdeehitusega hooneid on kokku ligi 25 000 m² suurusel pinnal (sh juurdeehitustega hoonete vanemad osad).

Arvestades hoonete seisukorra hinnangut ja eeldades, et rahuldavas või amortiseerunud seisukorras hoonete rekonstrueerimise maksumuseks kujuneb vähemalt 1000 eurot ruutmeetri kohta, on Narva linna investeerimisvajadus teenuste osutamiseks kasutatavasse kinnisvarasse vähemalt 150 miljonit eurot. Kui möödunud kuuel aastal oli investeeringute maht kokku u 50 miljonit eurot (sh sihtotstarbelised eraldised), siis kuluks olemasoleva kinnisvara korrastamiseks arvestuslikult 20 aastat või enam. Teisalt on vajalik üle vaadata hoonete kasutuse vajalikkus ja otstarbekus.

Valdkondade ülevaade

Haridus

Narva linnas oli 2020/2021 õppeaastal avatud 17 munitsipaallasteaeda kokku 142 rühmaga. Lapsi käis lasteaias enam kui 2400. Rühma keskmine täituvus oli 17,0 last. Laste arv lasteaedades ja rühmade arv on kümnendi jooksul järjepidevalt vähenenud, keskmine rühmatäituvus on jäänud samale tasemele (Joonis 29).

Joonis 29. Lasteaias käivate laste ja rühmade arv perioodil 09/10–20/21 (Haridussilm)

Valdav osa lasteaedadest (11 asutust) on 8 või enama rühmaga ja neis käib u 150 last või enam. Suurim asutus on lasteaed Cipollino 214 lapsega ja väikseim lasteaed Muinasjutt 54 lapsega (Joonis 30).

Joonis 30. Laste arv linna lasteaedades õppeaastatel 16/17–20/21 (Haridussilm)

Möödunud õppeaastal linna lasteaedades käinud 2416-st lapsest 95% (2297 last) on Narva linna elanikud. Kui mujalt omavalitsustest pärit lapsi oli viis aastat tagasi veel ligi 200, siis möödunud aastal 119. Teiste omavalitsuste lasteaedades (peamiselt Narva-Jõesuu linnas) käivate Narva linna elanikest laste arv on püsinud pigem stabiilne ja neid oli möödunud aastal 39 (Tabel 10).

Tabel 10. Õpilasränne lasteaedades õppeaastatel 16/17–20/21 (EHIS)

|  | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linna lasteaedades kokku | 2622 | 2603 | 2513 | 2494 | 2416 |
| sh Narva linna lapsed | 2426 | 2407 | 2350 | 2350 | 2297 |
| sh teise KOV-i lapsed | 196 | 196 | 163 | 144 | 119 |
| Narva laste osakaal linna lasteaedade lastest | 93% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Narva linna lapsed kokku | 2472 | 2455 | 2396 | 2393 | 2336 |
| Narva lapsed mujal | 46 | 48 | 46 | 43 | 39 |
| Narva linna lastest paikne | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |

Valdav osa õppest lasteaedades on venekeelne. Samas on viimasel kümnendil oluliselt suurenenud keelekümblusrühmade ja nendes käivate laste arv. Õppeaastal 20/21 oli lasteaedades 89 venekeelset rühma 1365 lapsega (56%), 49 keelekümblusrühma 992 lapsega (41%) ja 4 eestikeelset rühma 59 lapsega (Joonis 31).

Joonis 31. Laste arv lasteaedades vastavalt õppekava keelele õppeaastatel 09/10–20/21 (Haridussilm)

Narva linnas tegutseb 11 üldhariduskooli. Munitsipaalkoole on 8 (sh Täiskasvanute Gümnaasium), kaks riigikooli (Narva Vanalinna Riigikool, Narva Eesti Gümnaasium) ja üks erakool (Narva Õigeusu Gümnaasium). Gümnaasiumiaste on kaheksas statsionaarse õppevormiga koolis, põhikoolidena tegutsevad munitsipaalomandis Paju Kool ja 6. Kool.

Õppeaastal 20/21 õppis põhikooliastmes 4809 õpilast ja gümnaasiumiastmes 877 õpilast. Kui põhikooliõpilaste arv on mõningase kõikumisega juba pikemat aega püsinud 5000 õpilase kandis, siis gümnaasiumiõpilaste arv on 15 aasta jooksul kahanenud u 700 võrra (Joonis 32).

Joonis 32. Põhikooli ja gümnaasiumiastme õpilaste arv statsionaarses õppes perioodil 06/07–20/21 (Haridussilm)

Linnas asuvad koolid on pigem suure õpilaste arvuga. Viies koolis on õpilasi enam kui 500. Suurim kool on Narva Pähklimäe Gümnaasium enam kui tuhande õpilasega. Väikseim munitsipaalkool on Narva 6. Kool 270 õpilasega (Joonis 33).

Joonis 33. Õpilaste arv Narva linna koolides õppeaastatel 16/17–20/21 (Haridussilm)

Kui üldjuhul on koolides enim õpilasi I või II kooliastmes, siis erandiks on Pähklimäe Gümnaasium ja Vanalinna Riigikooli, kus arvukaim on I kooliaste (Joonis 34).

Joonis 34. Õpilaste arv Narva linna koolide kooliastmetes õppeaastal 20/21 (Haridussilm)

Linnas asuvate koolide põhikooliastme õpilastest 94% on Narva linna elanikud, teistest omavalitsustest pärit õppureid on u 300. Teiste omavalitsuste põhikoolides õpib u 140 linna elanikust õpilast, neist Narva-Jõesuu Koolis 53 õpilast. Õpilasrände mustris viimasel viiel aastal olulisi muutusi toimunud ei ole (Tabel 11).

Tabel 11. Õpilasränne põhikoolis õppeaastatel 16/17–20/21 (EHIS)

|  | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linna põhikoolides kokku | 5193 | 5072 | 5015 | 4896 | 4809 |
| sh Narva linna lapsed | 4860 | 4726 | 4677 | 4581 | 4510 |
| sh teise KOV-i lapsed | 333 | 346 | 338 | 315 | 299 |
| linna laste osakaal linna põhikoolide lastest | 94% | 93% | 93% | 94% | 94% |
| Narva linna lapsed kokku | 5008 | 4890 | 4825 | 4728 | 4649 |
| Narva lapsed mujal | 148 | 164 | 148 | 147 | 139 |
| linna lastest paikne | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |

Koolide gümnaasiumiastme õpilastest on Narva linna elanikke 91%, mujalt tulijaid on u 80. Linna õpilased eelistavad selgelt linna koole, väljaspool Narvat käib ainult ligi 30 õpilast ehk 3% gümnasistidest (Tabel 12).

Tabel 12. Õpilasränne gümnaasiumis õppeaastatel 16/17–20/21 (EHIS)

|  | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linna gümnaasiumides kokku | 816 | 890 | 909 | 861 | 877 |
| sh Narva linna lapsed | 725 | 801 | 828 | 796 | 799 |
| sh teise KOV-i lapsed | 91 | 89 | 81 | 65 | 78 |
| linna laste osakaal linna gümnaasiumide lastest | 89% | 90% | 91% | 92% | 91% |
| Narva linna lapsed kokku | 742 | 820 | 849 | 825 | 827 |
| Narva lapsed mujal | 17 | 19 | 21 | 29 | 28 |
| linna lastest paikne | 98% | 98% | 98% | 96% | 97% |

Narva Täiskasvanute Gümnaasiumis õppis mittestatsionaarses õppes möödunud aastal 236 õpilast, seejuures on õpilaste arv viie aastaga kasvanud u 100 võrra. Õpilastest 83% on Narva linna elanikud, ligi 50 õpilast on pärit teistest omavalitsustest. Mujal mittestatsionaarses õppes õppivaid Narva linna elanikke on kümmekond.

Võrreldes omavahel lasteaias käivate laste arvu normatiivsete kohtade omaga, on näha, et vakantsi on ligikaudu 5% jagu (Tabel 13). Sealjuures on mõningaid lasteaedu, kus vabu kohti pole. Samas on linnas mitmeid lasteaiahooneid ka kasutusest väljas.

Tabel 13. Normatiivsed lasteaiakohad ja laste arv lasteaedades õppeaastal 20/21 (Narva Linnavalitsus, EHIS)

| Asutus | Normatiivne kohtade arv | Laste arv õppeaastal 20/21 | Vabad kohad | Vabade kohtade osakaal kohtadest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Narva lasteaed Punamütsike | 130 | 81 | 49 | 38% |
| Narva Lasteaed Sädemeke | 186 | 164 | 22 | 12% |
| Narva Lasteaed Tuluke | 176 | 155 | 21 | 12% |
| Narva Lasteaed Potsataja | 196 | 182 | 14 | 7% |
| Narva Lasteaed Tareke | 167 | 153 | 14 | 8% |
| Narva Lasteaed Karikakar | 68 | 58 | 10 | 15% |
| Narva Lasteaed Põngerjas | 203 | 194 | 9 | 4% |
| Narva Lasteaed Pääsuke | 88 | 79 | 9 | 10% |
| Narva Lasteaed Kaseke | 68 | 60 | 8 | 12% |
| Narva Lasteaed Käoke | 196 | 191 | 5 | 3% |
| Narva Lasteaed Cipollino | 216 | 212 | 4 | 2% |
| Narva Lasteaed Sipsik | 202 | 199 | 3 | 1% |
| Narva Lasteaed Pingviin | 145 | 146 | -1 | -1% |
| Narva Lasteaed Vikerkaar | 108 | 109 | -1 | -1% |
| Narva Lasteaed Muinasjutt | 52 | 54 | -2 | -4% |
| Narva Lasteaed Kirsike | 180 | 193 | -13 | -7% |
| Narva Lasteaed Päikene | 154 | 186 | -32 | -21% |
| Kokku | 2535 | 2416 | 119 | 5% |

Koolide osas on olukord teistsugune – ligikaudu pool pinnast on tegelikult kasutuseta (Tabel 14). Kõige suurema täituvusega on Narva Kesklinna Gümnaasium, kõige väiksemaga Narva 6. Kool.

Tabel 14. Normatiivsed koolikohad ja õpilastearv koolides õppeaastal 20/21 (Narva Linnavalitsus, EHIS)

| Asutus | Normatiivne kohtade arv | Õpilaste arv õppeaastal 20/21 | Vabad kohad | Vabade kohtade osakaal kohtadest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Narva Soldino Gümnaasium | 1528 | 714 | 814 | 53% |
| Narva 6. Kool | 975 | 231 | 744 | 76% |
| Narva Keeltelütseum | 1366 | 740 | 626 | 46% |
| Narva Pähklimäe Gümnaasium | 1420 | 917 | 503 | 35% |
| Narva Paju Kool | 620 | 206 | 414 | 67% |
| Narva Kreenholmi Gümnaasium | 860 | 563 | 297 | 35% |
| Narva Eesti Gümnaasium | 420 | 128 | 292 | 70% |
| Narva Kesklinna Gümnaasium | 1017 | 770 | 247 | 24% |
| Kokku | 8206 | 4269 | 3937 | 48% |
| Narva Täiskasvanute Kool | 140 | 272 | -132 |  |
| Narva Vanalinna Riigikool* | 540 | 454 | 86 |  |

Narva linnas tegutseb kuus munitsipaalomandis huvikooli ja klubi:

- Narva Laste Loomemaja – enam kui 30 erinevat ringi (tantsud, keeled, kunst- ja käsitöö, foto, mudelism jne)

- Narva Muusikakool – muusikaõpe 25 õppekaval (erinevad instrumendid ja koorilaul)

- Narva Kunstikool – õppekavapõhine ja vabaõpe erinevatel kunstialadel

- Narva Noorte Meremeeste Klubi – meremitmevõistluse ja purjetamise treeningud, veeturism, mudellaevandus, mereskautlus ning ujumine

- Narva Spordikool Energia – treeningud järgnevatel distsipliinidel: ujumine, sõudmine ja aerutamine, laskesuusatamine, jalgratta- ja motosport, võrkpall, judo, korvpall ning poksimine

- Narva Paemurru Spordikool – treeningud järgnevatel distsipliinidel: korvpall, iluvõimlemine, laskmine, lauatennis, poks, jäähoki, iluuisutamine ja kergejõustik

Õpilasi munitsipaalomandis huvikoolides on viimasel kümnel aastal olnud u 4500–5000 kandis, samas möödunud õppeaastal u 600 võrra vähem kui kõrgaastal 17/18. Erahuviharidus on linnas olnud pikka aega väga tagasihoidliku osakaaluga ning erahuvikoolides õppivate laste arv on kasvama hakanud alles viimasel kolmel–neljal aastal. Õppeaastal 20/21 õppis erahuvikoolides 827 õpilast ehk 16% kõikidest huvikoolide õpilastest (Joonis 35).

Joonis 35. Õpilaste arv Narva linna munitsipaalomandis huvikoolides kokku õppeaastatel 10/11–20/21 (Haridussilm)

Õpilaste arvult suurim munitsipaalhuvikool on Narva Laste Loomemaja maja 1380 lapsega. Kahe spordikooli peale kokku on õppureid 1800 ja muusikakoolis enam kui 600. Väiksema õpilaste arvuga on kunstikool ja meremeeste klubi (Joonis 36).

Joonis 36. Õpilaste arv Narva linna munitsipaalomandis huvikoolides õppeaastatel 10/11–20/21 (Haridussilm)

Õppekava liigi lõikes on olnud kõige populaarsemad spordierialad (enam kui 40% õppuritest) ning muusika ja kunsti erialad (enam kui 30% õppuritest). Samas eelnevate mõningase vähenemise arvel on kasvanud eelkõige üldkultuuri osakaal. Loodus- ja tehnikaerialadel on õppurite arv ja osakaal olnud läbi aja tagasihoidlikud (Tabel 15).

Tabel 15. Huvikoolide õppurid õppekava valdkondade lõikes õppeaastatel 13/14 kuni 20/21 (Haridussilm)

|  | Loodus | Muusika ja kunst | Sport | Tehnika | Üldkultuur, sh rahvus-koolid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/14 | 0% | 34% | 47% | 2% | 17% |
| 14/15 | 0% | 34% | 50% | 2% | 14% |
| 15/16 | 2% | 35% | 48% | 1% | 14% |
| 16/17 | 0% | 35% | 46% | 2% | 18% |
| 17/18 | 3% | 33% | 40% | 1% | 22% |
| 18/19 | 1% | 32% | 44% | 1% | 21% |
| 19/20 | 3% | 30% | 42% | 1% | 24% |
| 20/21 | 1% | 31% | 44% | 1% | 22% |

Lisaks on mitmekesine huvitegevuste valik koolide juures.

Noorsootöö

Narva linnas koordineerib noorsootööd Kultuuriosakond, samuti tegeleb noorsootöö küsimustega linnavolikogu noorsookomisjon. Noortevaldkonnaga on tihedalt seotud järgmised asutused ja organisatsioonid:

- Narva Noortekeskus – linna asutus, mis tegeleb noorsootöö korraldamise, toetamise ja arendamisega. Keskus korraldab koostööd haridusasutustega, korraldab sündmusi, viib läbi projekte, koolitusi jpm. Keskus on samuti vastutav suviste malevate korraldamise eest. Keskmiselt osaleb malevates 120 noort.

- Narva Noorteparlament – Narva linna noorte osaluskogu, mis seisab noorte huvide eest linnas.

- Kultuurimaja Rugodiv – linna asutus, mis tegeleb kultuurielu korraldamisega. Muuhulgas tegutsevad seal mitmed noortekollektiivid.

- Narva Spordikeskus – linna asutus, mis tegeleb sportimisvõimaluste loomisega.

- Narva Keskraamatukogu – linna asutus, mis pakub noortele arenguprogramme ja huvitegevust.

- SA Narva Linna Arendus – linna sihtasutus, mis tegeleb Äkkeküla territooriumi arendamise, Kerese 20 linnahoone, Joaoru ja jõepromenaadi haldamisega. Sihtasutus korraldab mitmeid suurüritusi.

- MTÜ Vitatiim – eraalgatuslik ühing, mis pakub noortele mitteformaalse õppimise ja vabatahtliku tegevuse võimalusi.

Lisaks pakuvad noortele veel tegevust loomeinkubaator OBJEKT, Baltic eSport, Programmeerimise kool Edukoht, Kaitseliidu Narva Malevkond, Karu Klubi (noorte sotsiaalsete oskuste arendamine) jt. Täpsemalt on võimalusi kirjeldatud Narva noorsootöö arengukavas 2021–2026.

Avatud noorsootöö põhimõttel tegutsevad noortekeskus EXIT (linna asutuse tegevuse raames), Narva avatud noortekeskus RLK (MTÜ) ja MTÜ Virumaa Heategevuskeskus.

Kokkuvõtvalt, Narvas tegutsevad mitmed organisatsioonid, mis noorte mitmekülgsele arengule kaasa aitavad. Teisalt on asutustevaheline koostöö puudulik ja info killustunud. Samuti ei soosi avalik ruum noorte ajaveetmist ja koosviibimist, mistõttu kasutatakse sellel eesmärgil sageli kaubanduskeskusi.

Kultuur, sport ja vaba aeg

Narva linna kultuuriasutused on:

- Narva Muuseum (sh Kunstigalerii)

- Narva Keskraamatukogu (filiaalid Energia ja Kreenholm) – munitsipaalasutus

- Kultuurimaja Rugodiv – munitsipaalasutus

- Geneva Kontserdimaja

- Teater Ilmarine

- Teater Kuninglik Kaelkirjak

- Vaba Lava (ei ole linna asutus)

- Narva eesti keele maja

- Rahvaste maja

- Art-klubi Ro-Ro

- Narva kunstiresidentuur (ei ole linna asutus)

- Narva Linna Sümfooniaorkester – munitsipaalasutus

- Narva Muuseum kogub ja tutvustab Narva linna ning piirkonna ajalugu. Muuseum tegutseb Hermanni linnuses ja Kunstigaleriis.

Kultuurimaja Rugodiv pakub mitmekülgseid võimalusi huvitegevuse harrastamiseks. Majas tegutseb 15 huvialaringi, kus osaleb üle 600 inimese. Iga-aastaselt korraldatakse u 1300 sündmust, mille külastajate arv on 300 tuhat. Maja on üldiselt heas korras – siseruumid renoveeriti 2018. a ja fassaad aasta tagasi.

Geneva Kontserdimaja pakub võimalusi kontsertide ja seminaride läbiviimiseks. Suurde kontserdisaali mahub kuni 650 inimest ja kammersaali 150. Geneva korraldab ka ise mitmesuguseid sündmusi.

Narva Keskraamatukogu panustab kohaliku kogukonna ja linna haridus- ja kultuurielu arengusse. Raamatukogu kujundab oma teenuseid erinevatele sihtrühmadele sobivateks - korraldab huvitegevust, digipädevuste ja keele õpetamist, meediapädevuste ja lugemisharjumuste kujundamist, koduloolist ja loomingulist tegevust, koostöös teiste asutustega toetab täiskasvanuharidust ning korraldab üritusi lasteaia ja koolilastele, samuti toetab kohalike loomeinimeste tegevust.

Teatrielamusi pakuvad teater Ilmarine ja Vaba Lava, mis rajas 2018. aastal endisesse tehasesse multifunktsionaalse teatrikeskuse.

Narva kunsturesidentuur (NART) on eri valdkondades tegutsejate vahel loomingulist läbikäimist loov kultuuriplatvorm, kus korraldatakse residentuure, näituseid, loenguid ja hariduslikke töötubasid. Rahvusvaheline residentuuriprogramm on avatud kunstnikele, kes tegutsevad mitmesugustes valdkondades, nagu kunst, muusika, etenduskunst, arhitektuur, disain, film, kirjandus, kureerimine jm.

Lisaks tegutseb linnas ka Apollo Kino.

Aktiivsed on ka mitmed rahvuskultuuriseltsid, mida on linnas ligi paarkümmend. Suur osa seltsidest tegutseb Rahvaste Majas.

Välja on kujunenud mitmed traditsioonilised rahvusvahelise haardega sündmused, millest üheks olulisemaks on rahvusvaheline Chopini loomingule pühendatud konkurss, mis toimub juba alates 1997. aastast. Traditsiooniliselt toimuvad suve alguses ka Narva Päevad ja Peterburi kaasaegse kunsti festival. Uueks suurürituseks on Station Narva – muusika ja linnafestival, mis 2021. a toimub neljandat korda. Sügisel toimuvad Narva kui Eesti sügispealinna programmi üritused ja Narva Ooperipäevad.

Vaba aja sisustamiseks toimuvad Narvas paljud sarjad, spordivõistlused, kontserdid ja loengud.

Täpsemalt on kultuuri- ja spordivaldkonda käsitletud Narva kultuuristrateegias 2030.

Narva linnas tegutseb kaks spordikooli ja mitukümmend spordiklubi. Narva Spordikeskus pakub mitmekülgseid võimalusi sportimiseks. Spordiregistri andmetel on Narvas kokku 76 spordiobjekti. Populaarseks sportimise ja vaba aja veetmise kohaks on Äkkekülas asuv kompleks. Lisaks on Narvas ujula, jäähall, lasketiir ja sõudebaas. Seega võimalused on mitmekülgsed. Teisalt vajavad objektid investeeringuid, et kaasas käia nüüdisaja nõuetega.

Sotsiaalvaldkond

Narva linnas korraldab sotsiaalteenuseid, sotsiaaltoetusi ja muud sotsiaalabi Narva Linna Sotsiaalabiamet. Ameti haldusalas on sotsiaalhoolekanne, terviseedendus ja tervishoid. Ameti hallatavaks asutuseks on Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva Sotsiaaltöökeskus on hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele (sealhulgas lapsed ja lastega perekonnad, puuetega ja eakad inimesed, toimetulekuraskustega täiskasvanud). Narva Sotsiaaltöökeskuse peamiseks eesmärgiks on kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamine Narva linnas, linnaelanike toimetuleku igakülgne toetamine ning toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Osutatavad sotsiaalteenused on:

- Koduteenus

- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

- Tugiisikuteenus

- Täisealise isiku hooldus

- Isikliku abistaja teenus

- Varjupaigateenus

- Turvakoduteenus

- Turvakoduteenus lastele

- Sotsiaaltransporditeenus

- Võlanõustamisteenus

- Lapsehoiuteenus

- Asendushooldusteenus

- Järelhooldusteenus

- Haridusliku erivajadusega õpilaste haridusasutustesse invatransporditeenus

Makstavad sotsiaaltoetused on:

- Sünnitoetus

- Koolitoetus

- Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

- Koolimineku toetus

- Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

- Puudega laste ravimitoetus

- Laste suvepuhkuse toetus

- Jõulupakitoetus

- Elluastumistoetus

- Hooldajatoetus

- Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus

- Transporditoetus

- Proteesitoetus

- Toimetulekutoetus

- Linnatoetus

- Eluruumi kohandamise toetus

- Erakorraline toetus

- Matusetoetus

Sotsiaaltöökeskuses asuvad hooldekodu (132 kohta), sotsiaalmaja ja turvakodu (korraga kuni 20 last).

Tervishoiuteenuseid osutatakse SA-s Narva Haigla, kus on olemas EMO, kirurgiakliinik, naistekliinik, sisehaiguste kliinik, taastusravi osakond, õendusabi osakond, patoloogia osakond ja polikliinik. Suurimaks probleemiks on kvalifitseeritud personali nappus, samuti vajab taristu olulisel määral tänapäevastamist.

Lisaks tegutseb linnas veel mitmeid teisi erameditsiini teenuste osutajaid.

Perearste tegutseb Narva linnas 39. Puudub korralik perearstikeskus, vastuvõtud toimuvad enamasti amortiseerunud ruumides.

Planeerimine

Narva linna pindala on 84,01 km2, millest maismaa on 62,04 km2. Territoorium moodustub Narva jõe ja veehoidla vahelisel alal asuvast põhiterritooriumist ja lahustükkidest – Kudruküla ja Olgina linnaosadest, kuhu pääs toimub läbi Narva-Jõesuu linna alade. Kokku on Narvas 15 linnaosa: Siivertsi, Sutthoffi, Pähklimäe, Kalevi, Vanalinn, Soldino, Kerese, Joaoru, Kreenholmi, Paemurru, Kulgu, Veekulgu, Elektrijaama ja kaks lahustükki.

Linnaruumis eristuvad selgelt kõrge ja madala hoonestusega alad. Hoonete kõrgus väheneb linna läänepiirist jõe suunas. Nõukogude perioodist pärit korruselamud paiknevad enamjaolt komplekssete mikrorajoonidena suuremate teede ning puiesteede vahelistel aladel. Kerese ja Kalevi linnaosades, samuti Vanalinnas on enim levinud 60. aastate korterelamud, mis on halvas olukorras. Väikeelamupiirkonnad on enamasti suurematest liikumisteedest eemal – Paemurrus ja Kreenholmis. Omalaadseks on Olgina ja Kudruküla, kus asuvad peaasjalikult ainult hooajalised elamud. Linna ümbritseb aiandusühistute vöönd, kus on mitu tuhat krunti. Tootmismaad asuvad enamjaolt Tallinna maanteest lõunas, olles kompaktselt koos.

Tegemist on valdavalt linnalise keskkonnaga, mida peegeldab ka maakasutus (Joonis 37).

Joonis 37. Maakasutus Narva linnas (Maa-amet)

Maakatastrisse on kaetud kogu linna maa. Narva puhul torkavad maakasutuses silma mõningad iseärasused. Võrreldes riigi keskmisega on oluliselt kõrgem elamumaa, transpordimaa, tootmismaa, sotsiaalmaa ja jäätmehoidla maa osakaal. Viimane moodustab ligi viiendiku kogu linna pindalast (Joonis 38). Tegemist on põlevkivist elektri tootmise jääkide ladustamiskohtadega – tuhaväljadega.

Joonis 38. Maakatastrisse kantud maa sihtotstarvete lõikes (Maa-amet)

Narva üldplaneering on kehtestatud 2013. aastal. Algatatud on uue üldplaneeringu koostamine, kuid see on alles algusjärgus. Lisaks on veel kehtivad Vanalinna linnaosa üldplaneering – linnaosa tulevikustrateegia väljatöötamine ja rakendamine, ala ligikaudu 46 ha (kehtestatud 2012) ja tööstuspiirkondade üldplaneering – tööstushoonete rajamiseks sobivate alade määratlemine, ala ligikaudu 600 ha (kehtestatud 2010). Niisiis on Narva linna planeeringudokumendid küllalt vanad, kuid kuni uue planeeringu kehtestamiseni tuleb lähtuda olemasolevatest.

Narva linna ruumilise arengu eesmärk on vastavalt kehtivale üldplaneeringule linna territooriumil elanikele ja külalistele võimalikult soodsate elamis- ja puhkamistingimuste tagamine. Selle ülesande täitmine on tegelikkuses aasta-aastalt keerukamaks muutunud, kuna linn on rajatud ligi 80 tuhandele elanikule, kuid juba praegu elab seal mitukümmend tuhat vähem. See tähendab, et olulisimaks planeerimisalaseks väljakutseks on ehitustegevuse kavandamine selliselt, et linnaruum vastaks elanike arvule praegu ja tulevikus, olles samal ajal ligipääsetav ning meeldiv. Samuti vajab lahendamist linnaosade omavaheline ühendatus. Eriti puudutab see Kreenholmi ja ülejäänud Narvat (raudtee poolitab linnaruumi ja Tallinna maanteed). Lahendamist ja kokkulepet vajab, millist funktsiooni need tulevikus kandma peaksid.

2020. a läbi viidud Narva noorte taju-uuringus tõdetakse, et Narvas eelistatakse jalutada, mis tähendab, et tänavaruum peab olema mugav ja turvaline. Ebameeldivateks kohtadeks peetakse koolide vahetut ümbrust, samuti kaubanduskeskusi, kuigi seal käiakse. Seega on vajalik luua kaubandusruumi vabasid aja veetmise kohti ja korrastada haridusasutuste ümbrused. Populaarsed on pargid jt rohealad, samuti promenaad, mille potentsiaali tuleks veelgi rohkem rakendada. Linnaruum üldiselt peaks olema paremini valgustatud ja rohkem soovitakse näha tänapäevast arhitektuuri. Seega peegeldavad noorte arvamused üldises pildis hästi Narva avaliku ruumiga seonduvaid probleeme.

Taristu ja transport

Narva linna territooriumi läbivad riigiteedest üle-euroopalise tähtsusega põhimaantee nr 1 (Tallinn-Narva), riikliku tähtsusega tugimaantee nr 91 (Narva-Narva-Jõesuu-Hiiemetsa) ja kõrvalmaanteed nr 13109 (Narva-Auvere) ning 13212 (Kudruküla-Puhkova).

Olulise liikluskoormuse moodustab transiit suurte veoautodega, mis linna territooriumil piiri ületavad. Teel järjekorda ootavate autode arvu vähendamiseks on rajatud vastavad parklad ja elektrooniline järjekorrasüsteem. Transiidi mõjutab negatiivselt Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu, mis on põhjustanud muu hulgas ka ELi poolt rakendatud sanktsioone Venemaa ja tema liitlase Valgevene suhtes.

Narva linnas on kokku 127,6 km teid ja tänavaid, neist valdav osa on munitsipaalomandis (Joonis 39). Kattega teid on 116,2 km (91%) ja katteta 11,4 km (9%).

Joonis 39. Narva linna teed (Transpordiamet)

Linna läbib samuti Tallinn-Peterburi raudtee, mis on oluline transiittee.

Linnas on raudtee- ja autobussijaam, samuti mitmed tollilaod. Töötab Euroopa normidele vastav veoautode tolliterminal. 2 km kaugusel linna piirist asub Olgina lennuväli, mis suudab vastu võtta väikelennukeid ja koptereid. Rahvusvahelised lennujaamad asuvad Tallinnas (209 km) ja Peterburis (150 km).

Narvast 25 km kaugusel asub Euroopa Liidu idapoolseim süvasadam – Sillamäe sadam. Kaid on võimelised vastu võtma suuri kaubalaevu, samuti reisilaevu.

Probleemiks on tänavate ja teede olukord. Aasta-aastalt on seda järjepanu parendatud, kuid siiski ei ole nende olukord kõikjal rahuldav. Samuti on takistuseks kõrged äärekivid, mis pärsivad liikumist lapsevankrite ja eakate abivahenditega. Samuti on osaliselt amortiseerunud tänavavalgustus.

Maakonnas korraldab ühistransporti MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus. Linnas töötavad 15 bussiliini. Linnaliine opereeris kuni 2022. a alguseni AS ATKO Bussiliinid.

Kommunaalmajandus

Kommunaalmajandus hõlmab soojamajandust, jäätmekäitlust, ühisveevärki ja -kanalisatsiooni, gaasi- ja elektrivarustust, samuti elamufondi.

Narva linna varustab soojusega Balti Elektrijaam, mis kasutab soojatootmiseks põlevkivi. Operaatoriks on AS Narva Soojusvõrk. Kokku on soojustrasse Narvas ligi 77 km, millest renoveeritud on umbes pooled. Narva eripäraks on soojuse odav hind – 39,83 eurot MW/h eest. Võrdluseks, Eesti keskmine hind on 60,70 eurot MW/h eest. Fossiilsetest kütustest loobumine tooks tõenäoliselt kaasa sooja hinna märkimisväärse kasvu. Energiasäästu suurendamiseks on tarvis renoveerida kogu kaugküttevõrk.

Jäätmekäitlust korraldab linna omanduses olev ettevõte Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ. Linnas toimib korraldatud jäätmeveo teenus. Jäätmekäitluse arengut käsitleb Narva jäätmekava. 2019. aastal koguti Jäätmeregistri andmetel Narva linnas kokku 551 tuhat tonni jäätmeid. Aasta-aastalt on kogused vähenenud. Siiski moodustab jäätmetest lõviosa (ligi 90%) ladustamine prügilasse. Selle vähendamiseks tuleb suurendada tarbijate teadlikkust ja jäätmete liigiti kogumist.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tegeleb linna omanduses olev ettevõte AS Narva Vesi. Narva linna joogivesi tuleb Narva jõest 26 km kaugusel linnast. Veetöötlusjaam asub Narvas. Siivertsi linnaosa veevarustuseks kasutatakse erinevalt ülejäänutest põhjavett. Kanalisatsioonitorustiku pikkus linnas on 285 km. Probleemseks on veepuhastusseadmete ülekoormatus, kuna suures osas linnas puudub eraldi lahkvoolne sademevee süsteem. Seega puhastatakse sademevett ühisvoolse kanalisatsiooni puhastusseadmetes.

Gaasivarustuse tagab linnas AS Eesti Gaas. Gaasitorustiku pikkus on üle 70 km.

Võrguettevõtteks Narva linnas on VKG Elektrivõrgud OÜ, mis on VKG Grupi tütarettevõte.

Linnale kuuluva elamufondi haldamisega tegeleb SA Narva linnaelamu, mille hallata on 1231 munitsipaalkorterit ja 7 ühiselamut.

Täpsemalt käsitletakse kommunaalmajanduse valdkonda väljatöötamisel olevates valdkonnapõhistes arengukavades (Narva linna jäätmekava, Narva linna soojusmajanduse arengukava, kliima- ja energiakava) ning Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas.

Keskkond

Narva lähiajalugu on tihedalt seotud suurtööstusega. Seetõttu on ka linna keskkonnaseisund üle elanud raskeid aegu. Viimase 10 aasta jooksul on see kõikides valdkondades paranenud.

Olulisel määral mõjutab Narva keskkonnanäitajaid Balti Elektrijaama paiknemine linnas. Elektrijaam on linna suurim veetarbija, jäätmetekitaja ja õhusaastaja. Elektrijaama veetarbimise ja jäätmetekke (põlevkivituha) puhul pole viimase 12 aasta jooksul ühest trendi ning need sõltuvad konkreetse aasta toodangumahust. Samas on õhuheitmetes sisalduvate saasteainete puhul toimunud oluline langus tänu vanade katelde demonteerimisele ja alles jäänud katelde puhastusseadmete uuendamisele. Vastavalt Balti Elektrijaama pikaajalisele arengustrateegiale väheneb süstemaatiliselt elektri tootmine fossiilsetest allikatest (põlevkivi), samas suureneb taastuvatest allikatest (päikese, tuule-, geotermaalne energia) elektri tootmine. See nõuab märkimisväärseid investeeringuid.

Probleemseks on asjaolu, et Narva jõkke lastava puhastamata sademe- ja drenaaživeest on leitud ohtlikke aineid. Narva jõe saastatuse näitajad on sellele vaatamata oluliselt paranenud. Viimati leiti normeületavaid saasteaineid 2015. aastal. Jõe hüdrobioloogiline seisund allpool Narvat on aga väga halb, kuna jõevee loomulik veerežiim on hüdroelektrijaama paisu poolt rikutud. Paisu tõttu on enamiku aastast kuiv ka linna suurim looduslik vaatamisväärsus Narva juga ning joa all asunud kalakoelmud. Saasteainete sisalduse osas on paranenud ka Narva veehoidla seisund. Siiski vajab jõe keskkonnaseisund pidevat seiret ja parandamist, mille osas on eelduseks koostöö Venemaaga.

Vaatamata Balti Elektrijaama lähedusele on välisõhu kvaliteet Narva linnas Eesti suuremate linnade seas üks paremaid. Lisaks elektrijaamale on vähenenud ka teiste ettevõtete õhuheitmed, seda peamiselt saastavamate ettevõtete tegevuse lõpetamise tõttu linnas.

Narva linna territooriumist moodustavad looduslikud alad üle poole. Seda eelkõige Balti Elektrijaama tuhaväljadest lõunasse jäävate suurte metsa- ja sooalade tõttu. Seniajani pole looduslikel aladel ka tulnud asuda taanduma arendustegevuse surve ees.

Looduskaitsealuseid alasid Narvas on seevastu aga üsna vähe, vaid kolm, mis moodustavad kokku veidi üle protsendi linna pindalast. Looduskaitsealustest liikidest on olulisimad linna vanades parkides ja bastionides elavad nahkhiired ja jões elutsevad haruldased kalad. Andmeid Narva liigirikkuse kohta on aga napilt, mistõttu võivad tähelepanuväärsete liikide elupaigad ja kasvukohad olla lihtsalt teadmata.

Kokku on Narva linnas Keskkonnaregistri andmetel 71 looduskaitsealust objekti, millest suurima osa (67 objekti) moodustavad kaitsealuse liigi leiukohad. Lisaks on Narvas kaks maastikukaitseala, üks hoiuala ja üks kaitsealune park. Rahvusvahelise tähtsusega ala on Struuga looduskaitseala (Natura loodusala), mis osaliselt hõlmab ka Narva linna territooriumi.

Veekogusid on linnas 8, millest suurim on Narva veehoidla.

Paikseid õhusaaste allikaid on Narvas 34, millest 24 on tööstusettevõtted, 4 tanklad ja 6 katlamajad.

Narva linna piires on kokku neli jääkreostuse objekti: Narva asfaltbetoontehas, Balti Elektrijaama tuhaväli nr 1 ja 2, Narva raudteesõlm ja vedurite ekspluatatsiooni jaoskond ning Narva ehitusmaterjalide kombinaadi püsijäätmete prügila. Kõige akuutsem jääkreostusobjekt on Narva raudteesõlm ja vedurite ekspluatatsiooni jaoskond. Seal asuvad 1971. aastal rajatud endine veduridepoo ja selle kütusehoidla. Pinnast ja põhjavett reostavad ained on diislikütused ja mootoriõlid. 2015. aastal likvideeriti küll maapealsed kütusemahutid, kuid alles on kütusepumpla, maa-alune torustik ja puhastusseadme settebassein, kus on kütusejäägid sees. Pinnas ja põhjavesi on suurel alal (hinnanguliselt 14 ha) reostunud ja reostuse kandumine kõrvalaladele jätkub. Seetõttu on jääkreostusobjekti mõju põhjaveele ja pinnaveele (Narva jõgi) hinnatud suureks.

Tuhaväljade pindalad on 490 ja 570 ha. Tuhaväli nr 2 on alates 1987. aastast kasutusest väljas ja 2008. aastal osaliselt ümber kujundatud tööstuslike jäätmete prügilaks, ülejäänu on haljastatud ja sellele on rajatud tuulikupark. Keskkonnaregistris on tuhaväljad klassifitseeritud eriti keskkonnaohtlikeks objektideks.

Lisaks neljale jääkreostusobjektile on Narvas veel 7 keskkonnaohtlikku objekti, millest kolm on mahutid ja neli tanklad.

Kokkuvõtvalt, keskkonnareostus on Narva linnas järjepanu vähenenud, kuid tööstusest tulenevalt on reostusoht jätkuvalt suur. Kuniks põlevkivist elektritootmine jätkub, säilib ka peamine reostusallikas.

Kodanikuliikumine

Statistikaameti andmetel tegutses Narva linnas 2020. a 940 mittetulundusühingut ja sihtasutust, mida on ligikaudu 100 võrra enam kui aastal 2017 (Tabel 16). Seda on 12,6% enam. Samal ajal on kolmanda sektori organisatsioonide arv Eestis ja Ida-Viru maakonnas kasvanud vastavalt 51,9% ja 48,3%, mis on oluliselt suurem kasvutempo. Ka näitab organisatsioonide arv 1000 elaniku kohta seda, et Narvas on ühendusi oluliselt vähem – 2020. a oli 1000 elaniku kohta 16,8 organisatsiooni, samal ajal kui Eestis oli 31,3 ja maakonnas 26,2. Seega võib järeldada, et Narvas vajab kodanikuühiskond edasist arendamist ja ka avaliku sektori tuge.

Tabel 16. SA-de ja MTÜ-de arvu dünaamika (Statistikaamet, Rahvastikuregister)

|  | Absoluutarv |  |  |  | 1000 elaniku kohta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Eesti | 27527 | 39981 | 40730 | 41823 | 20,4 | 29,5 | 30,0 | 31,3 |
| Ida-Virumaa | 2401 | 3483 | 3515 | 3561 | 16,2 | 24,4 | 25,0 | 26,2 |
| Narva | 835 | 906 | 931 | 940 | 14,0 | 15,5 | 16,1 | 16,8 |

- Lisa 2. Elanikkonna küsitluse kokkuvõte

Narva linna arengukava koostamise raames viidi linnaelanike seas läbi veebipõhine küsitlus 3.–21. maini 2021.

Joonis 40. Küsitlusele vastanute jaotus keele lõikes (vastanute arv)

Joonis 41. Tegevusvaldkond, millesse tuleks enim investeerida, et Narvas hea elada oleks (valikute arv)

Joonis 42. Ettevõtlusvaldkond, mida tuleks Narvas eelisarendada (valikute arv)

Järgmise suure läbimurdevaldkonnana nimetati avatud vastustes kõige sagedamini:

- Turismi

- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat

- Tööstussektori arendamist

- Logistikat

- Kreenholmi väljaarendamist

- Roheenergeetikat

Tõeliselt suurte projektidena toodi kõige sagedamini esile:

- Kreenholmi väljaarendamist

- Vanalinna taastamist

- Turismi, sh veeturismi arendamist

Not in my backyard – mitte minu tagaaias

Konsultandi arvutus

Siin ja järgnevalt konsultandi koostatud prognoosimudelid rahvastikuregistri andmete alusel

Näidatud on Narva linna registreeritud ettevõtete andmed. Lisaks tegutseb linnas teisi ettevõtteid, mis on registreeritud mujale (näiteks Eesti Energia AS on registreeritud Tallinnasse).

Kõige uuemad Statistikaameti andmed

Statistikaameti statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv korrutatud 100-ga ja jagatud 15–64-aastaste elanike arvuga.

Tabelis kajastuvad minimaalselt 20 töötajaga liikumised.

Tabelis kajastuvad minimaalselt 10 töötajaga liikumised. Täpsemaid andmeid Statistikaamet ei väljasta.

Tööealise elanikkonna all on siin käsitletud eagruppi 19–64. Allikate lõikes võib see erineda, näiteks Statistikaamet loeb tööealiseks elanikkonnaks vanusegrupiks 15–64. Joonis on esitatud, ilmestamaks võrdlust linna, maakonna ja riigi vahel.

Mitte tööealiste (0–14 ja üle 65-aastased) elanike arv 100 tööealise (15–64-aastased) elaniku kohta. Mõningane erinevus peatükis 2.1.1 toodud infost tuleneb erinevatest andmebaasidest – siin on kasutatud Statistikaameti andmeid, peatükis 2.1.1 on näitajad ise arvutatud rahvastikuregistri andmete põhjal.

Näitajad elaniku kohta on arvutatud 01.01.2022. a seisuga Narva elanike arvu suhtes.

Ülevaade omavalitsuste hoonestatud kinnisvarast ja selle haldamisest, Riigikontroll 2016

Õppeaasta 13/14 andmed on Laste Loomingumaja kohta puudu

Õppeaasta 13/14 andmed on Laste Loomingumaja kohta puudu