# E E L N Õ U

## NARVA LINNAVALITSUS

#### K O R R A L D U S

Narva				                    	 	              _    .09.2009.a  nr _____ - k

Narva linna ja OÜ Optimaks vahelise kohtuvaidluse

kompromissi kinnitamine

- ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva linna ja OÜ Optimaks vahel 30.03.2001 sõlmitud munitsipaalvara (aktsiate) erastamise ostu-müügi lepingu alusel omandas OÜ Optimaks AS-i Narva Saun 150 aktsiat.

Ostu-müügilepingu p 3.4.1 kohaselt kohustus OÜ Optimaks investeerima sauna hoone parandamiseks kuni 30.12.2005.a 5 260 000 krooni. Investeerimiskohustuse mittetäitmise või tähtaegadest mittekinnipidamise korral kohustus OÜ Optimaks tasuma leppetrahvi 10% investeerimata summast.

Aastatel 2001-2005 investeeris OÜ Optimaks sauna hoonesse 3 159 992 krooni. Investeerimiskohustus summas 2 162 467,50 krooni jäi OÜ-l Optimaks täitmata.

Narva Linnavalitsuse 22.03.2006 korraldusega nr 379-k määrati OÜ-le Optimaks leppetrahv summas 216 246 krooni, s. o 10% tähtajaks 31.12.2005. a investeerimata summast (2 162 467,50 krooni), leppetrahvi tasumise tähtaeg 13.04.2006. a.

Sama korraldusega andis Narva Linnavalitsus OÜ-le Optimaks nõusoleku täitmata jäänud investeerimiskohustuse summas 2 162 467,50 krooni ülevõtmiseks Nikolai Naumovi poolt kohustusega ühinemise teel (p 3.3) ning 03.07.2006. a notariaalselt tõestatud kohustuse ülevõtmise lepinguga võttis Nikolai Naumov üle OÜ Optimaks poolt täitmata jäänud investeerimiskohustuse, kohustuse täitmise tähtajaga 31.12.2006. a.

Kuna OÜ OPTIMAKS ei tasunud Narva linnale leppetrahvi määratud ajaks (05.09.2006), pöördus Narva linn Viru Maakohtusse hagiga leppetrahvi tasumise nõudes ning Viru Maakohtu 07.11.2006 määrusega võeti hagi menetlusse.

15.01.2007 esitas Nikolai Naumov Linnavara- ja Majandusametile aruande 2006. aastal tehtud investeeringute kohta, mille kohaselt investeeringud moodustasid 2 210 056,83 krooni (akende ning seadmete ostmine).

OÜ Optimaks ja Nikolai Naumov´i poolt tehtud investeeringute üldsumma järgi on ostu-müügi lepingust tulenevad ostja kohustused täidetud, kuna ostu-müügi lepingus on ette nähtud investeerimiskohustus summas 5 260 000,0 krooni, tegelikult on investeeritud 5 370 048,83 krooni.

27.05.2009 pöördus OÜ Optimaks Linnavara- ja majandusameti poole kompromissi sõlmimise ettepanekuga. Kompromissi tingimused olid arutusel Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 10.06.2009 koosolekul (protokoll nr 6) ning 26.08.2009 koosolekul (protokoll nr 8). Läbirääkimiste tulemusena jõudsid pooled kokkuleppele alljärgnevas:

- Narva linn loobub hagis esitatud nõudest OÜ Optimaks vastu summas              216 246, 75 krooni;

- OÜ Optimaks kohustub tasuma Narva linnale kohtukulude hüvitamiseks 7 787  (seitse tuhat seitsesada kaheksakümmend seitse) krooni kahe päeva jooksul alates Viru Maakohtu poolt kohtuliku kompromissi kinnitamisest;

- OÜ Optimaks kohustub hüvitama Narva linnale kohtuvälised kulud summas 11 784 (üksteist tuhat seitsesada kaheksakümmend neli) krooni kahe päeva jooksul alates Viru Maakohtu poolt kohtuliku kompromissi kinnitamisest;

- OÜ Optimaks menetluskulud jäävad OÜ Optimaks kanda.

Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 26.08.2009 koosolekul (protokoll nr 8) otsustati:

1. Pidada võimalikuks vastu võtta OÜ Optimaks ettepanek kohtuvaidluse lõpetamise kohta.

2. Linnavara- ja majandusametil ette valmistada kompromissilepingu eelnõu ning esitada see Narva Linnavalitsuse istungile heakskiitmiseks.

- ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 430 lõike 1 esimese lause kohaselt pooled võivad menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kompromissiga ning vastavalt TsMS § 430 lõikele 2 esitavad pooled kompromissilepingu allkirjastatuna kohtule või avaldavad kompromissi kohtule protokolli kandmiseks. Antud juhul esitatakse kompromissileping allkirjastatuna kohtule.

TsMS § 432 kohaselt kui menetlus on lõpetatud, ei saa enam hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel sama hagieseme üle. Kui menetlus on lõpetatud hagist loobumise tõttu või kompromissiga, on lõpetamisel samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, kui seadusest ei tulene teisiti.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 30 lõike 1 punkti 2 kohaselt lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele.

Narva Linnavolikogu 29.06.2000.a. määrusega nr 36/16 kinnitatud „Narva linna põhimääruse” punkti 5.5.1 alapunkti 6) kohaselt linnavalitsus esindab avalik-õigusliku isikuna linna kohtus ning KOKS § 7 lõike 2 kohaselt valitsusel on õigus üksikaktidena anda korraldusi. Seega Narva Linnavalitsusel on õigus otsustada eelnimetatud tsiviilasjas kompromissi sõlmimise kohta, mis vormistatakse linnavalitsuse vastava korraldusega.

##### OTSUS

  - Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kompromissi projekt Narva linna ja                OÜ Optimaks vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Viru Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2-06-30604 Narva linna hagis OÜ Optimaks vastu 216 246,75 krooni nõudes.

  - Volitada linnapead Tarmo Tammiste´t Narva linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 3.1 nimetatud kohtulikule kompromissile.

- RAKENDUSSÄTTED

4.1. Linnavara- ja majandusametil teha korraldus teatavaks OÜ-le Optimaks.

4.2. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.3. Korraldust võib vaidlustada, esitades kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemist.

Tarmo Tammiste

Linnapea 						Ants Liimets

Linnasekretär