Eelnõu NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

| # Narva | …………….. 2009. a. nr |
| --- | --- |

Kasutusloa väljastamine

- ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Läbivaatamiseks laekus Peterburi mnt 2 ehitise omanikult kasutusloa väljastamise taotlus kastmissüsteemile koos kooskõlastatud projektidega ja riigilõivu maksekorraldusega. Taotlusega on esitatud ka elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus nr VF-16/2, 24.09.2009; Keskkonnaameti Viru regiooni arvamus 30.09.2009 nr V 6-6/28672-2; OÜ Zaroaster koostatud objekti üleandmise täitedokumentatsiooni kaust koosseisus:

- Ehitustööde üleandmise-vastuvõtu akt 11.05.2009.a;

- Ehitustööde päevikud 27.04.2009 kuni 11.05.2008.a;

- Ehituskoosolekute protokollid 04.05.2009 ja 08.05.2009;

- Kaetud tööde aktid elektrikaablite, veetorude ja kaitsetorude paigaldamise ning müüritistest läbiviikude hermetiseerimise kohta;

- Kastmissüsteemi tehniliste muudatuste põhimõtteskeem;

- Kastmissüsteemi hüdraulilise katsetuse akt;

- Veetorustike ja elektrikaablite geodeetilised teostusmõõdistused, kinnitusega Narva linna digitaalkaardile kandmise kohta;

- Ida-Eesti Päästekeskuse vastuskiri 05.10.2009 nr 7.3-3/1296

- Keskkonnaameti Viru regiooni arvamus 30.09.2009 nr V 6-6/28672-2

02.10.2009 on tehtud kastmissüsteemi ülevaatus. Rajatise ülevaatuse käigus on avastatud, et veetorustike ja elektrikaablite asukohta ja materjali on osaliselt muudetud. Avastatud muudatuste kohta on esitatud geodeetilised teostusmõõdistused, projekteerija poolt heakskiidetud põhimõtteskeem. Narva Muuseumi direktori ja projekteerija poolt heakskiidetud muudatustööde selgitus. Ülevaatusele on kaasatud rajatise omaniku esindaja, omanikujärelevalve, ehitaja ning projekteerija vastutavad spetsialistid, kes otsustasid et kastmissüsteem vastab ehituseeskirjadele ja normidele, keskkonna-, tervise-, tuletõrje- ja töökaitsenõuetele ning kasutusloa andmiseks takistusi ei ole.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 30 lõige 1 punktile 2 valla- või linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele.

2.2. Narva linna Ehitusmääruse §27  lg 3 kohaselt ehitise kasutusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise otsustab Linnavalitsus.

2.3. Ehitusseaduse § 33 lõige 2 kohaselt kasutusloa saamiseks tuleb esitada kasutusloa taotlus, ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud, lisaks ehitusprojektile ehitamise tehniliste dokumentide originaalid või dokumendi väljastaja või ehitustoote tarnija toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse tähenduses või ehitise omaniku või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad, kui kasutusloa taotlejal on ehitamise tehniliste dokumentide säilitamise kohustus, õigusaktis sätestatud juhtudel dokument, mis tõendab ehitise kasutusele võtmisele eelneva ehitise, selle osa või ehitise tehnosüsteemi tehnilise kontrolli teostamist, õigusaktis sätestatud juhtudel kirjalik nõusolek ehitise või selle osa kasutusele võtmiseks, tasuda riigilõiv.

2.4. Ehitusseaduse § 33 lõike 4 kohaselt väljastatakse kasutusluba pärast ehitise ülevaatust ja nõuetele vastavaks tunnistamist.

3. OTSUS

Vastavalt omaniku taotlustele väljastada järgmisel aadressil asuvale rajatisele kasutusluba:

  - Peterburi mnt 2 ehitatud kastmissüsteemile;

- RAKENDUSSÄTTED

4.1. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
4.2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tarmo Tammiste      						Ants Liimets

Linnapea 							Linnasekretär