Eelnõu

# NARVA LINNAVOLIKOGU

# O T S U S

# Narvas

Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41

„Projekti “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine”

omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine”

muutmine ja täiendamine

Otsus võetakse vastu Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 alusel.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

08.04.2010.a. on vastu võetud Narva Linnavolikogu poolt otsus nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine”. Projekt on lülitatud Vabariigi Valitsuse poolt 18. detsembri 2008. aasta korraldusega nr 519 kinnitatud meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja.

Enne projekti põhitaotluse esitamist programmi oli vaja teostada suuremahulised eeltööd,  mistõttu taotluse esitamise tähtaeg oli pikendatud kuni IV kvartalini 2011. Seoses sellega on muutunud projekti teostamise tähtaeg. Uue tähtaja järgi projekti tegevusi teostatakse perioodil 2012 – 2014. Eeltööd olid teostatud perioodil 2010 - 2011 omafinantseeringu vahendite eest. Omafinantseeringu summad on korrigeeritud aastate lõikes võttes arvesse 2010.-2011.a. reaalselt tehtud kulud. Samuti on korrigeeritud sildfinantseerimise summad vastavalt uuele projekti teostamise perioodile.

08.04.2010.a. Narva Linnavolikogu otsuse nr. 41 määratud rahasummad on väljendatud eesti kroonides. Seoses euro kasutusele võtmisega 1. jaanuarist 2011, on vaja muuta Narva Linnavolikogu 08.04.2010.a. otsuse nr 41 punkti 3, mis sisaldab viidet Eesti kroonile.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõuete kohaselt peab projektitaotlusele lisama veel volikogu poolse otsuse, millega tagatakse projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimine ja avalik kasutus taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul alates projekti abikõlbulikkuse perioodi lõppemisest, ning kinnitus, et ei sooritata selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi.

Juhindudes ülaltoodust tuleb muuta Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuses nr 41 kinnitatud oma-  ja sildfinantseerimise summat ja projekti teostamise tähtaega ning lisada kinnitus projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse kohta.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

Käesoleva otsuse kehtestamine eeldab pikaajalise rahakohustusi võtmist. Pikaajalise kohustusi võtmine eeldab vastava summade eraldamist tulevikuperioodide eelarvest. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg. 1 p 1 kohaselt volikogu ainupädevusse kuulub 
valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine. Seega on ainult volikogu õiguspädev otsustada pikaajalise rahakohustusi võtmise küsimust.

Lähtudes sellest on volikogu ka õiguspädev otsustada projekti ajakava kinnitamise küsimust, kuna see küsimus on otseselt seotud rahakohustusi võtmise küsimusega.

Kõik oma- ja sildfinantseerimise rahasummad on vaja esitada eurodes Euro kasutusele võtmise seadusele §§ 4, 5 ja 231 alusel.

3. OTSUS

3.1. Muuta Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine” punkte 3.1, 3.2 ja 3.3 järgmiselt:

# „3.1. Kinnitada projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” omafinantseeringuks 2010. – 2014. aastal kokku 785 478,19 eurot (12 290 063 krooni) ulatuses, sh

2010. aastal – kuni 38 526 eurot

2011. aastal – kuni 9 246 eurot

2012. aastal – kuni 365 007 eurot

2013. aastal – kuni 263 076 eurot

# 2014. aastal – kuni 109 623,19 eurot”

„3.2. Narva Linnavalitsusel taotleda laenu võtmist 2010. – 2014. aastal omafinantseerimise katteks summas kuni 785 478,19 eurot (12 290 063 krooni):

2010. aastal – kuni 38 526 eurot

2011. aastal – kuni 9 246 eurot

2012. aastal – kuni 365 007 eurot

2013. aastal – kuni 263 076 eurot

2014. aastal – kuni 109 623,19 eurot”

„3.3. Narva Linnavalitsusel taotleda laenu võtmist 2012. – 2014. aastal sildfinantseerimise katteks summas kuni  2 300 819,35 eurot (36 000 000 krooni):

2012. aastal – kuni 1 067 325 eurot

2013. aastal – kuni 870 702 eurot

2014. aastal – kuni 362 792.35 eurot”

3.2. Täiendada otsust punktiga 3.4. järgmises sõnastuses:

„3.4. Tagada projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimine ja avalik kasutus taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul alates projekti abikõlbulikkuse perioodi lõppemisest, ning kinnitus, et ei soorita selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi”.

4. VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5. OTSUSE JÕUSTUMINE

Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov

Volikogu esimees