E E L N Õ U

### Algataja: Narva Linnavalitsus

13.06.2012.a.

# NARVA LINNAVOLIKOGU

# O T S U S

# Narvas									         ___.___.2012.a nr ______

# Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22 „Projekti «Narva jõe sadama

# infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai

# soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi

# rekonstrueerimise ja heakorrastamise» omafinantseeringu

# kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

- ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet koostöös Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga valmistas ette projektitaotluse “ Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijate mahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja  randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise”. Taotlus on esitatud 30.09.2008.a. meetmesse „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” ja 16.04.2009. a otsusega 1.1-5.1/09/694 otsustas rakendusüksus Narva linna taotluse rahuldada.

Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a otsusega nr 22 (muudetud Narva Linnavolikogu 26.03.2009. a otsusega nr 48) oli kinnitatud projekti „Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijate mahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise“ omafinantseering 2009. – 2011. aastal kokku 5 104 123,13 krooni ehk 326 212,92 euro ulatuses ja oli lubatud taotleda laenu võtmise luba oma- ja sildfinantseerimise katteks.

Narva linn sai EAS-ilt toetust Narva Jõesadama ehitustööde teostamiseks vastavalt 2003. aastal Laansoo & NKB Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud projektile „Narva Jõesadam. Tugiseina ja hoonete läänepoolse ala heakorrastuse ehitusprojekt. Narva linn. Jõe tänav, majad nr 1 ja 3”. Pärast riigihanke menetluse läbiviimist sõlmiti ehitustööde leping. Ehitustööde käigus otsustati muuta tugiseina konstruktsiooni: teha betoonist tugiseina asemel kindlustatud looduslik nõlv ning samuti korraldada muudatusprojekti koostamine.

Töövõtja tellis muudatusprojekti 2010. aastal pärast Narva Linnavolikogu ja Linnavalitsuse esindajatelt uue tugiseina konstruktsioonilahenduse kooskõlastuse ja heakskiidu saamist (10.08.2010 protokoll). Muudatusprojekti puhul ei olnud projekteerimistingimused nõutavad (20.07.2010 protokoll). Muudatusprojekti läbivaatamisel Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis ja ekspertiisi käigus on projekti kohta tehtud märkused ja osundatud puudustele.

Ehitusprojekti koostamise eesmärgiks oli Narva Jõesadama hoonete läänepoolse ala (hoonete taguse ala) heakorra projekteerimine (juurdepääsutee, kõnnitee, loodusliku nõlva kindlustamine) ja väikevormide ning haljastuse rajamine maaüksustel Jõe tn 1 (katastriüksuse tunnus 51101: 003:0058), Jõe tn 3 (katastriüksuse tunnus 51101:003:0057) ja Sadama tee (katastritunnus 51101: 003:0074) .

Teostati muudatusprojekti põhiprojekti staadiumis (töö nr 34-10, töö teostaja OÜ Dekoraator, 2010) „Narva Jõesadam. Tugiseina ja hoonete läänepoolse ala heakorrastuse ehitusprojekt. Narva linn. Jõe tänav, majad nr 1 ja 3” korrigeerimine ja täiendamine vastavalt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 11.03.2011 kirjale nr 1-13,2/891 ja ekspertarvamusele (töö nr 13-11, AS Kommunaalprojekt, mai 2011).

Sadamate rekontreerimise projektist oli täielikult välja jäänud Jõe tn 1 ja 3 hoonete esise territooriumi heakorratööd. 2011 aastal sõlmis Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusamet lepingu (Zoroaster OÜ) Narva Sadama Jõe tn 1 ja Jõe tn 3 hoonete esise (jõepoolse) territooriumi (sh kaldanõlvad kõnniteed, autoparkla, platsid ja sõidutee katted) rekonstrueerimise projekteerimi-seks (sh randumiskohtadele juurdepääsude, kaitsepiirde, väikevormide ja haljastuse rajamine). Projekti tulemusel piiratakse sadama ohutuks kasutamise tagamiseks liiklust sadama territooriumil – Jõe tänaval. Samas peab kohalik omavalitsus tagama liikluse avalikul linnatänaval ning seetõttu on oluline Jõe tn 1 ja 3 hoonete tagusele alale rajada sõidutee – tulevane Jõe tänav.

Seoses täiendava projekteerimisega peatati projekti realiseerimine ja lõpetati poolte kokkuleppel ehitajaga sõlmitud leping.

Peale projekteerimistööde lõppu kuulutati 20.03.2012.a. välja avatud hankemenetlus Narva Jõesadama heakorrastustööd (viitenumber 132408). Hankemenetlus nurjus seoses pakkumuste mitteesitamisega.

Narva Linnavalitsuse 16.05.2012.a. korraldusega nr. 402-k algatati riigihanke Narva Jõesadama heakorrastustööd väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus. Hankelepingu eeldatav maksumus oli 1 118 000,00 eurot.

Hankemenetluse raames esitas ainuke huvitatud isik, s.o. Lemminkäinen Eesti AS, täpsustatud hinnapakkumuse summas 1 273 202,62 eurot.

Narva Linnavolikogu otsusega on vaja kinnitada projekti omafinantseeringu muutmine summas 481 415,54 eurot (Narva linna omafinantseeringu summa suureneb 155 202,62 euro võrra) ja anda Linnavalitsusele luba võtta laenu projekti omafinantseeringu kulude katmiseks. Samuti seoses euro kasutusele võtmisega 1. jaanuarist 2011, on vaja muuta volikogu otsuses sisalduvat viidet Eesti kroonile.

Juhindudes ülaltoodust tuleb muuta Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsusega nr 22 (muudetud Narva Linnavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 48) kinnitatud omafinantseerimise summat.

- ÕIGUSLIKUD ALUSED

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 kohaselt kuulub linnavolikogu ainupädevusse linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel. Vastavalt Narva Linnavolikogu (NLvK) 29.06.2000. a määrusega nr 36/16 kinnitatud „Narva linna põhimääruse“ punktile 4.4.14 kuulub laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine Narva Linnavolikogu pädevusse.

KOKS § 37 lg 2 lause 2 järgi on arengukava ja eelarvestrateegia aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS) tulenevalt rakendatakse eelarvestrateegia koostamise kohustust alates 01. jaanuarist 2012. a., mis tähendab, et omavalitsustel tuleb eelarve-strateegiat asuda koostama hiljemalt 2012. aastal ja juba 01. oktoobriks 2012. a. peab see strateegia olema vastu võetud. Seega alates 2013. aasta linnaeelarve koostamisest peab eelarve koostamise ja investeeringute kavandamise aluseks olema nii arengukava kui ka eelarvestrateegia.

KOFS § 38 lg 1 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringu-kohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult investeeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks, KOFS § 37 lg-s 2 nimetatud laenude andmiseks ning KOFS § 34 lg 2 p-des 1-3 ja 7 nimetatud võlakohustuste tasumiseks.

Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatava projekti „Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise“ (EU29107) elluviimine vastab NLvK 26.09.2007. a määrusega nr 36 kinnitatud „Narva linna arengukava 2008-2021“ tegevuskava visiooni 1 „Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks“ strateegilise eesmärgi 1.1 „Transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele“ tegevussuuna 1.1.1 „Luua kaasaegne ja mugav ühistranspordi infra-struktuur“ ülesandele 1.1.1.7 „Jõesadama rekonstrueerimise ja veeliikluse arendamine“.

KOFS § 28 lg 3 sätestab, et valla- ja linnavalitsus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus ning ametiasutuse hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid, millega võetakse KOFS § 34 lg-tes 2 ja 7 nimetatud kohustusi, antakse laenu või tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja volikogu antud volituse alusel. Seega keelab KOFS § 28 lg 3 linnavalitsusel ja selle allasutustel võtta kohustusi, mis nõuavad väljaminekuid järgmistel eelarve-aastatel, v.a juhul, kui  see on eelarvestrateegiaga kooskõlas ja volikogu on andnud selleks loa. Tulevikus väljaminekuid nõudvaid lepinguid sõlmitakse alati volikogu volituse alusel.

Käesoleva otsuse vastuvõtmiseks on nõutav Narva Linnavolikogu koosseisu häälteenamus (KOKS § 45 lg 5).

- OTSUS

# Muuta Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. otsuse nr 22 punkte 3.1, 3.2 ja 3.3 ning sõnastada need järgnevalt:

# «3.1.	Kinnitada Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatava projekti “Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja  randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise” (EU29107) omafinantseeringuks 481 415,54 eurot.

# 3.2.	Narva Linnavalitsusel võtta laenu omafinantseeringu katmiseks summas 481 415,54 eurot järgmiselt: 2009. aastal – 1 629,00 eurot; 2010. aastal – 56 206,00 eurot; 2011. aastal – 15 678,00 eurot; 2012. aastal – 361 695,54 eurot, 2013. aastal – 46 207 eurot

# 3.3. 	Narva Linnavalitsusel võtta laenu sildfinantseeringu katmiseks summas 1 157 056,08 eurot järgmiselt: 2009. aastal – 5 777,00 eurot; 2010. aastal – 199 328,20 eurot; 2011. aastal – 55 602,00 eurot; 2012. aastal – 731 155,88 eurot, 2013. aastal – 165 193 eurot »

- RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seaduses sätestatud korras.

  - Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.

Aleksandr Jefimov

Linnavolikogu esimees